# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

О внесении изменений в городскую

целевую Программу «Повышение энергетической

эффективности и снижение энергетических затрат

в бюджетной сфере муниципального образования

«Город Снежинск» на 2010 – 2020 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2010 № 316 «О согласовании изменений в городскую целевую Программу «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 – 2020 гг.», руководствуясь Положением                 от 14.07.2010 № 138 «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением»,  на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 – 2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413:

1) таблицу 1 пункта 10 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Таблица 1

| Годы | Сумма, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБ | МБ | СС | ВИ | Итого |
| 2010 |  | 2 623,757 | 20 |  | 2 643,757 |
| 2011 | 4 867,7 | 7 826,243 | 60 | 10 580 | 23 333,943 |
| 2012 |  | 3 418 | 104 | 1 000 | 4 522 |
| 2013 |  | 3 536 | 340 | 1 500 | 5 376 |
| 2014 |  | 6 986 | 35 | 3 500 | 10 521 |
| 2015 – 2020 |  | 12 166 | 1 030 | 6 650 | 19 846 |
| Итого: | 4 867,7 | 36 556 | 1 589 | 23 230 | 66 242,7 |

2

2) приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы в 2011 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа               Ю. В. Румянцева

Глава администрации

Снежинского городского округа                         		           В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				     А.А.Воронов

Заместитель главы администрации                                     О.В.Лаптева

Заместитель главы администрации                                     Ю.В.Румянцев

Рассылка:

в дело - 2 экз.

Румянцеву Ю.В.  - 1

фин.управление  - 1

комитет экономики  - 1

отдел гор. хозяйства и энергетики  - 1

ГОиЧС - 1

УК - 1

КФиС - 1

УСЗН - 1

УО - 1

И.М.Путинцева 205

начальник отдела

комитета экономики

ОФ 1  21.01.2011

35

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от __________ № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ

к городской целевой Программе

«Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 – 2020 гг.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Эффективность (эконо мия ТЭР*) | Источник финансирования | Бюджетополучатель | Финансовое обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Мероприятия по управлению энергопотреблением и энергосбережением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка организационной структуры по управлению энергопотреблением и энергосбережением и ее внедрение | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно действующая Комиссия для решения вопросов энергообеспечения города Снежинска |
| 1.2. | Разработка энергетического паспорта города Снежинска, включающего разработку балансов производства и потребления ТЭР | 2010-2020 |  | МБ | УКЖКХ |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 150 | УКЖКХ, организации по результатам отбора |
| 1.3. | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления лимитированием потребления ТЭР в бюджетной сфере, включающей электронную базу данных энергетических паспортов, с перспективой включения других городских объектов | 2011-2012 |  | МБ | УО |  | 50 | 50 |  |  |  | 100 | Отдел городского хозяйства и энергетики, УО, комитет экономики администрации города, организации по результатам отбора |
| 1.4. | Создание экономических условий для эффективной реализации энергосберегающих мероприятий во всех секторах экономики города | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно действующая Комиссия для решения вопросов энергообеспечения города Снежинска |
| 1.5. | Организация и проведение городского смотра-конкурса по энергосбережению | 2011-2020 |  | МБ | Админ. |  |  | 30 | 30 | 30 | 180 | 270 | Отдел инвестиций и развития, отдел городского хозяйства и энергетики администрации города |
| 1.6. | Включение в учебные программы средних общеобразовательных учреждений цикла лекций (факультативов) по энергосбережению | 2010-2020 |  | МБ | УО |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | Управление образования |
| 1.7. | Освещение и популяризация вопросов энергосбережения через местные СМИ и наглядную агитацию. Освещение хода реализации программы энергосбережения в СМИ | 2010-2020 |  | МБ | УКЖКХ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 50 | УКЖКХ, отдел городского хозяйства и энергетики администрации города |
| 2. Энергосбережение в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации, технических условий по переоснащению приборами учета ТЭР объектов бюджетной сферы с учетом реализации возможности передачи информации в автоматическом режиме, в том числе: | 2010-2011 |  | МБ |  | 76,053 | 468,947 |  |  |  |  | 545 | Отдел городского хозяйства и энергетики администрации города, УО, КУИ, ГО и ЧС, ОВД, УСЗН, КЦСОН, ОМОС, УК, КФиС, МУ «ФСЦ», МУКО «Октябрь», организации по результатам отбора |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  | УО | 7,446 | 132,554 |  |  |  |  | 140 |  |
|  | - школы |  |  |  | УО | 20,387 | 11,393 |  |  |  |  | 31,78 |  |
|  | - коррекционные школы |  |  |  | УО | 7,446 |  |  |  |  |  | 7,446 |  |
|  | - МОУ ДПО (К) «ММЦ» |  |  |  | УО | 20,387 |  |  |  |  |  | 20,387 |  |
|  | - МУ ДОД «ДТДиМ» |  |  |  | УО | 20,387 |  |  |  |  |  | 20,387 |  |
|  | - органы управления |  |  |  | Админ. КУИ ГОиЧС |  | 30 30 30 |  |  |  |  | 90 |  |
|  | - прочие муниципальные учреждения |  |  |  | ОВД УСЗН КЦСОН |  | 30 30 30 |  |  |  |  | 90 |  |
|  | - учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | УКЖКХ ОМОС |  | 25 25 |  |  |  |  | 50 |  |
|  | - учреждения культуры и спорта |  |  |  | УК КФиС |  | 60 35 |  |  |  |  | 95 |  |
| 2.2. | Организация и переподготовка лиц, занятых вопросами энергетики и энергосбережения в организациях бюджетной сферы города | Ежегодно, II квартал |  | СС |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 | Руководители бюджетных учреждений |
| 2.3. | Регулярное обновление энергетических паспортов бюджетных учреждений с целью подготовки достоверных данных об объемах (лимитах) потребления ТЭР и воды для ежегодного формирования местного бюджета (по 10-15 тыс. руб. за каждый объект) | По мере необходимости |  | СС | СЗСР ОМОС | 10 10 |  | 30 (3 орг-ции) | 300 (20 орг-ций) | - | 580 (58 орг-ций) | 930 | Руководители бюджетных учреждений |
| 2.4. | Осуществление планирования расходов на оплату ТЭР и воды бюджетными учреждениями с сокращением каждого вида ТЭР и воды по отношению к фактическому потреблению за 2009 год не менее чем на 15% в течение 5-ти лет и не менее чем на 3 процента – ежегодно, в т.ч. и в 2010 году | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители бюджетных учреждений |
| 2.5. | Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды (по результатам проведенных энергетических обследований и выявленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во исполнение распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р), в т.ч.: | 2010-2020 | 10-15% | МБ СС |  | 2 532,367 | 50 | 15 | 30 | 25 | 390 | 2 532,367 510 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации по результатам отбора |
|  | 1. Администрация города |  |  |  | Админ. |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  |
|  | 2. Комитет по управлению имуществом |  |  |  | КУИ | 5 |  |  |  |  | 5 | 10 |  |
|  | 3. МУ «СЗСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. МУ «ОМОС» |  |  |  | ОМОС | 75 | 20 |  |  |  | 45 | 140 |  |
|  | 5. Управление по делам ГО и ЧС |  |  |  | ГО и ЧС | 159,185 |  |  |  |  | 5 | 164,185 |  |
|  | 6. МУ «Поисково-спасательная служба» |  |  |  | ГО и ЧС | 5 |  |  |  |  | 5 | 10 |  |
|  | 7. МУ «Снежинское лесничество» |  |  |  | Снеж. леснич. | 240 |  |  |  |  | 15 | 255 |  |
|  | 8. ОВД МВД России г. Снежинск |  |  |  | ОВД | 5 | 15 |  |  |  | 20 | 40 |  |
|  | 9. МУ «ФСЦ» |  |  |  | КФиС | 243 |  |  | 5 |  | 35 | 283 |  |
|  | 10. МУ КО «Октябрь» |  |  |  | «Октябрь» УК | 99,709 | 5 | 5 |  |  | 25 | 134,709 |  |
|  | 11. Управление культуры, в том числе: |  |  |  | УК | 352,14 |  | 5 |  |  | 30 | 387,14 |  |
|  | - МОУДОД «СДХШ» |  |  |  |  | 92,14 |  |  |  |  | 5 | 97,14 |  |
|  | - МУ «ПКИО» т/ц Ритм |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 5 | 65 |  |
|  | - база проката ПКИО |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 5 | 65 |  |
|  | - МОУДОД «СДМШ» |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 10 |  |
|  | - городская библиотека |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 5 | 85 |  |
|  | - детская библиотека |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 5 | 65 |  |
|  | 12. МУДОД «ДЮСШ» |  |  |  | КФиС | 17,5 |  |  |  |  | 5 | 22,5 |  |
|  | 13. Бассейн «Урал» |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |
|  | 14. МУ «УСЗН» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |
|  | 15. МУ «Молодежный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. МУ «КЦСОН» |  |  |  | МУ «КЦСОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Управление образования, в том числе: |  |  |  | УО | 1 176,159 | 5 | 5 | 25 | 10 | 170 | 1 391,159 |  |
|  | -Управление образования |  |  |  |  | 63,114 |  |  |  |  | 5 | 68,114 |  |
|  | - МАДОУ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | - МАДОУ № 13 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 10 |  |
|  | - МАДОУ № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | - МАДОУ № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  |  | 528,348 | 5 | 5 | 20 | 10 | 95 | 663,348 |  |
|  | - школы |  |  |  |  | 439,403 |  |  |  |  | 35 | 474,403 |  |
|  | - коррекционные школы |  |  |  |  | 66,746 |  |  |  |  | 5 | 71,746 |  |
|  | - МОУ ДПО (К) «ММЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | - МУ ДОД «ДТДиМ» |  |  |  |  | 78,548 |  |  |  |  | 5 | 83,548 |  |
|  | 18. Г(М)УДОД «СДЮСШОР по гандболу» |  |  |  | КФиС | 154,674 |  |  |  |  | 5 | 159,674 |  |
|  | 19. МУ «Детский дом» |  |  |  | УСЗН |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 2.6. | Организация эффективной системы обслуживания приборов учета бюджетной сферы | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители бюджетных учреждений, специализиров. организации |
| 2.7. | Оснащение и наладка устройств регулирования и передачи данных в автоматическом режиме, с целью унификации систем учета ТЭР, повышения достоверности данных, снижения расходов на обслуживание, поверку и сбор информации (82 объекта), в том числе: | 2010-2012 |  | МБ |  |  | 620 | 195 |  |  |  | 815 | Администрация, УО, КУИ, ГОиЧС, УКЖКХ, ОМОС, УК, «Октябрь», КФиС, организации по результатам отбора |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  | УО |  | 170 | 60 |  |  |  | 230 |  |
|  | - школы |  |  |  | УО |  | 130 |  |  |  |  | 130 |  |
|  | - органы управления |  |  |  | Админ. КУИ ГОиЧС |  | 25 25 30 |  |  |  |  | 80 |  |
|  | - прочие муниципальные учреждения |  |  |  |  |  | - | 90 |  |  |  | 90 |  |
|  | - учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | ОМОС УКЖКХ |  | 40 30 | 45 |  |  |  | 115 |  |
|  | - учреждения культуры и спорта |  |  |  | «Октябрь» УК КФиС |  | 50 50 70 | - |  |  |  | 170 |  |
| 2.8. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы (приобретение сервера, программного обеспечения, коммуникационного оборудования, создание канала связи, пуско-наладочные работы), в том числе: | 2011-2014 |  | МБ |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 |  | 3600 | Администрация, УО, КУИ, ГОиЧС, ОВД, СЗСР, КЦСОН, ОМОС, УКЖКХ, «Октябрь», УК, КФиС, специализированные организации по результатам отбора |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  | УО |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 600 |  |
|  | - школы |  |  |  | УО |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 600 |  |
|  | - органы управления |  |  |  | Админ. КУИ ГОиЧС |  | 50 50 50 | 150 | 150 | 150 |  | 600 |  |
|  | - прочие муниципальные учреждения |  |  |  | ОВД СЗСР КЦСОН |  | 50 50 50 | 150 | 150 | 150 |  | 600 |  |
|  | - учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | ОМОС УКЖКХ |  | 100 50 | 150 | 150 | 150 |  | 600 |  |
|  | - учреждения культуры и спорта |  |  |  | УК КФиС |  | 100 50 | 150 | 150 | 150 |  | 600 |  |
| 2.9. | Проведение энергосберегающих мероприятий, в т.ч. по результатам энергетических обследований и аудитов, включая утепление подвалов, чердаков, стояков в не отапливаемых помещениях, установка устройств регулирования теплопотребления отопительных приборов и т.п. (1объект - 50 тыс. руб.) | 2012-2020 |  | МБ |  |  |  | 200 | 500 | 500 | 2 250 | 3 450 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации по результатам отбора |
| 2.10. | Замена старого энергоемкого оборудования на новое экономичное в пищеблоках, прачечных, мастерских, гаражах и на других энергоемких объектах бюджетной сферы | 2014-2020 |  | МБ |  |  |  |  |  | 2 000 | 3 000 | 5 000 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации |
| 2.11. | Реконструкция системы теплоснабжения ДООЦ «Орленок» с использованием в качестве топлива природного газа, в том числе: | 2011-2012 |  |  | СЗСР |  | 5477,7 |  |  |  |  | 5 477,7 | СЗСР, специализированные проектные и строительные организации |
|  | Внесение изменений в проектную документацию |  |  | МБ |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Выполнение СМР по монтажу газового модуля котельной, приобретение и монтаж ШРП |  |  | МБ |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  | Наружные сети теплоснабжения и тепловые пункты корпусов |  |  | ОБ |  |  | 4 867,7 |  |  |  |  | 4 867,7 |  |
|  | Строительство сетей электроснабжения и водоснабжения модульной котельной |  |  | МБ |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
| 2.12. | Замена на объектах бюджетной сферы ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 2010-2012 |  | МБ СС | УО |  | 108 | 49 |  |  |  | 108 49 | УО, обслуживающие организации |
| 2.13. | Модернизация системы автоматизированного отключения наружного освещения (приобретение и установка комплекса автоматического включения и отключения наружного освещения) | 2013 | До 20% | МБ |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 | МУ «УКЖКХ», управляющие компании, бюджетные учреждения |
| 2.14. | Проведение мероприятий по модернизации участка уличного освещения, расположенного по бульвару Циолковского (16 опор), с использованием в качестве источника освещения светодиодных светильников | 2010 |  | МБ | УКЖКХ |  | 500 |  |  |  |  | 500 | МУ «УКЖКХ», организации по результатам отбора |
| 2.15. | Реализация проекта модернизации уличного освещения муниципального образования «Город Снежинск», в том числе замена светильников уличного освещения типа ЛОН-500 на новые энергосберегающие светильники с использованием высокоэффективных универсальных пускорегулирующих устройств и модернизация системы автоматического управления уличным освещением | 2010-2011 |  | МБ ВИ | УКЖКХ | 15,337 | 300,296 9580 |  |  |  |  | 315,633 9 580 | МУ «УКЖКХ», организации по результатам отбора |
| 2.16. | Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного освещения (приобретение и установка приборов учета в количестве 70 шт.) | 2011 | До 40% | МБ | УКЖКХ |  | 163 |  |  |  |  | 163 | МУ «УКЖКХ», обслуживающие организации |
| 2.17. | Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного освещения школ, детских садов и других объектов социальной сферы (приобретение и установка приборов учета в кол. 80 шт.) | 2012 | До 40% | МБ |  |  |  | 187 |  |  |  | 187 | МП «Энергетик», руководители бюджетных учреждений |
| 3. Общие мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетического обследования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения города Снежинска, определение фактических потерь и сравнение их с нормативными потерями, разработка перечня соответствующих мероприятий для оптимизации работы систем, в т.ч. с учетом перспективы развития, по направлениям: | 2011-2020 |  | МБ | УКЖКХ |  | 3 050 | 850 |  |  |  | 3 900 | МУ «УКЖКХ», специализированные организации |
|  | по системе теплоснабжения: |  |  |  |  |  | 850 | 850 |  |  |  | 1 700 |  |
|  | - сбор необходимых данных о системе теплоснабжения (СТ), проведение обследования системы учета тепла и ГВС с целью определения фактических потерь и теплопотребления | 2011 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 850 |  |
|  | - проведение оценки фактических и нормативных потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию, создание компьютерной модели СТ и проведение соответствующих измерений | 2011-2012 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |
|  | - составление баланса тепловой энергии и ГВС города, разработка теплогидравлических режимов и определение проблемных участков, разработка перечня мероприятий для оптимизации СТ и возможных вариантов для решения существующих проблем с учетом развития города | 2012 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |
|  | по системе водоснабжения: |  |  |  |  |  | 1 550 |  |  |  |  | 1 550 |  |
|  | - сбор необходимых данных о системе ХВС, проведение обследования системы учета ХВС с целью определения фактических потерь воды за счет утечек, проведение измерений потребления воды с целью выявления характера и объема потребления ХВС | 2011 |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 950 |  |
|  | - проведение оценки фактических потерь воды при транспортировке по сетям города, в сравнении с нормативными потерями, создание компьютерной модели системы ХВС и проведение соответствующих измерений | 2011 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 450 |  |
|  | - составление баланса ХВС города, определение проблемных участков и возможностей существующей системы водоснабжения города, разработка перечня мероприятий для оптимизации системы ХВС и возможных вариантов для решения существующих проблем с учетом развития города | 2011 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |
|  | по системе водоотведения: |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 650 |  |
|  | - сбор необходимых данных о системе водоотведения (ВО) - очистные, коллекторы, КНС, проведение обследования КНС и выделенных коллекторов | 2011 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |
|  | - проведение оценки величины стоков, сравнение с нормативными величинами и возможностями существующей системы ВО, составление баланса ВО города, определение проблемных участков и возможностей существующей системы водоотведения города | 2011 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |
| 3.2. | Проведение наладки гидравлических режимов тепловых сетей города и промзоны, используя имитационную модель, с учетом перспективы развития города (наладка с установкой балансировочных клапанов) | 2011-2020 |  | МБ (50%), ВИ (50%) | СЗСР |  | 1 000 1 000 |  |  | 1 000 1 000 | 1 650 1 650 | 3 650 3 650 | МУ «СЗСР», иные организации по результатам отбора |
| 3.3. | Паспортизация и инвентаризация оборудования насосных станций и сетей холодного водоснабжения, составление графика замены водоводов с учетом имитационной модели | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Трансэнерго», МП «Энергетик», специализирован ные организации |
| 3.4. | Проведение работ по замене критических участков водоводов и магистральных городских сетей на полиэтиленовые трубы | 2012-2020 |  | МБ (50%), ВИ (50%) |  |  |  | 1 000 1 000 | 1 500 1 500 | 2 500 2 500 | 5 000 5 000 | 10 000 10 000 | специализированные организации по результатам отбора |
|  | ИТОГО: в том числе: МБ ОБ ВИ СС |  |  |  |  | 2 643,757 2 623,757 - - 20 | 23 333,943 7 826,243 4 867,7 10 580 60 | 4 522 3 418 - 1 000 104 | 5 376 3 536 - 1 500 340 | 10 521 6 986 - 3 500 35 | 19 846 12 166 - 6 650 1 030 | 66 242,7 36 556 4 867,7 23 230 1 589 |  |

* ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

МБ – местный бюджет;

СС – средства, сэкономленные за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

ВИ – внебюджетные источники