# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

О внесении изменений в адресную Программу

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных

ресурсов потребителям в соответствии с показаниями

коллективных (общедомовых) приборов учета

Снежинского городского округа» на 2009–2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2010 № 305 «О согласовании изменений в адресную Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 2009 – 2011 гг.», руководствуясь Положением от 14.07.2010 № 138 «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением»,  на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в адресную Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 2009 – 2011 гг., утвержденную постановлением главы города Снежинска от 09.10.2009 № 1352:

1) в разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:

а) в строке «Общий объем финансирования Программы составляет» цифру «6,509 млн. рублей» заменить цифрой «3,54903 млн. рублей»;

б) в строке «средства местного бюджета» цифру «2,954 млн. рублей» заменить цифрой «1,62153 млн. рублей»;

в) в строке «средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах» цифру «0,25 млн. рублей» заменить цифрой                              «0,1025 млн. рублей»;

г) в строке «прочие источники (областной бюджет)» цифру                   «2,51 млн. рублей» заменить цифрой «1,025 млн. рублей»;

2

д) в строке «2010 год» цифру «3,292 млн. рублей» заменить цифрой «0,33235 млн. рублей»;

2) в главе 5 «Ресурсное обеспечение»:

а) в строке «Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составляет» цифру «6,509 млн. рублей» заменить цифрой «3,54903 млн. рублей»;

б) в строке «Общий объем финансирования Программы составляет» цифру «6,509 млн. рублей» заменить цифрой «3,54903 млн. рублей»;

в) в строке «2010 год» цифру «3,292 млн. рублей» заменить цифрой «0,33235 млн. рублей»;

3) приложения к Программе: таблицу 1 «Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году», таблицу 2, таблицу 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы в 2011 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации

Снежинского городского округа                         		   В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Первый заместитель главы

администрации                       					В.В.Знаменский

Заместитель главы администрации                                 О.В.Лаптева

Заместитель главы администрации                                  Ю.В.Румянцев

Рассылка:

в дело - 2 экз.

Знаменскому В.В.  - 1

фин.управление  - 1

комитет экономики  - 1

МУ «УКЖКХ»  - 1

И.М.Путинцева 205

начальник отдела

комитета экономики

ОФ 1  24.01.2011

38

ПРИЛОЖЕНИЕ

к адресной Программе «Поэтапный переход

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям

в соответствии с показаниями коллективных

(общедомовых) приборов учета Снежинского

городского округа»  на 2009 – 2011 гг.

Таблица № 1

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих

оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета

потребления коммунальных ресурсов в 2010 году

| Муниципальное образование – «Город Снежинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес установки приборов учета | Вид коммунального ресурса | Количество, шт. | Стоимость в тыс. руб. и источник финансирования |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  | ОБ | МБ | Потребители | ВИ |  |
| Город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение средствами учета расхода горячей воды (Перечень № 4) | ГВС | 83 |  | 332,35 |  |  | 332,35 |

Таблица № 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы

по годам и источникам финансирования

(в ценах 2009 года)

| № п/п | Мероприятия программы | Общая потребность, шт. | Финансирование мероприятий Программы, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам и источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  | 2009 год |  |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  |  |
|  |  |  | МБ | П | ОБ | ВИ | МБ | П | ОБ | МБ | П | ОБ |  |
| 1. | Оснащение средствами учета расхода тепловой энергии | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9225 | 0,1025 | 1,025 | 2,0500 |
| 2. | Оснащение средствами учета расхода холодной воды | 8 |  |  |  | 0,012614 |  |  |  |  |  |  | 0,012614 |
| 3. | Оснащение средствами учета расхода горячей воды | 145 |  |  |  | 0,2427 | 0,33235 |  |  |  |  |  | 0,57505 |
| 4. | Поверка водосчетчиков, установленных в узлах учета, в т.ч. | 197 |  |  |  | 0,17354 |  |  |  |  |  |  | 0,17354 |
|  | - холодной воды | 78 |  |  |  | 0,06796 |  |  |  |  |  |  | 0,06796 |
|  | - горячей воды | 119 |  |  |  | 0,10558 |  |  |  |  |  |  | 0,10558 |
| 5. | Замена неисправных приборов учета расхода, (закупка, поверка складских), в т.ч. | 172 | 0,36668 |  |  | 0,161076 |  |  |  |  |  |  | 0,527756 |
|  | - холодной воды | 59 | 0,112025 |  |  | 0,015127 |  |  |  |  |  |  | 0,127152 |
|  | - горячей воды | 113 | 0,254655 |  |  | 0,145949 |  |  |  |  |  |  | 0,400604 |
| 6. | Создание резервного фонда, в т. ч. | 44 |  |  |  | 0,21007 |  |  |  |  |  |  | 0,21007 |
|  | - холодной воды | 9 |  |  |  | 0,027642 |  |  |  |  |  |  | 0,027642 |
|  | - горячей воды | 35 |  |  |  | 0,182428 |  |  |  |  |  |  | 0,182428 |
|  | ИТОГО: | 584 | 0,36668 |  |  | 0,8 | 0,33235 |  |  | 0,9225 | 0,1025 | 1,025 | 3,54903 |
| Где: МБ – бюджет Снежинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ – областной бюджет; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П – потребители; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

Мероприятия адресной Программы «Поэтапный переход на отпуск

коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями

коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского

городского округа» на 2009-2011 годы

| Наименование | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятий Программы (полное наименование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего на период реализации программы | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Финансирование программы в целом | Всего: | 3,54903 | 1,16668 | 0,33235 | 2,05 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | -средства местного бюджета | 1,62153 | 0,36668 | 0,33235 | 0,9225 | МУ «УКЖКХ» |
|  | -средства потребителей (средства ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах) | 0,1025 |  |  | 0,1025 | Управляющие организации жилищного фонда, ТСЖ |
|  | -областной бюджет | 1,025 |  |  | 1,025 | МУ «УКЖКХ» |
|  | -внебюджетные источники | 0,8 | 0,8 |  |  | ФПГП «Снежинский» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа потребителей | Всего: | 2,637664 | 0,255314 | 0,33235 | 2,05 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 1,25485 |  | 0,33235 | 0,9225 | МУ «УКЖКХ» |
|  | средства потребителей | 0,1025 |  |  | 0,1025 | Управляющие организации жилищного фонда, ТСЖ |
|  | областной бюджет | 1,025 |  |  | 1,025 | МУ «УКЖКХ» |
|  | внебюджетные источники | 0,255314 | 0,255314 |  |  | ФПГП «Снежинский» |
| 2. Поверка общедомовых приборов учета многоквартирных домов | Всего: | 0,17354 | 0,17354 |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,17354 | 0,17354 |  |  | ФПГП «Снежинский» |
| 3. Замена неисправных приборов учета и установка недостающих в общедомовых узлах учета | Всего: | 0,527756 | 0,527756 |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 0,36668 | 0,36668 |  |  | МУ «УКЖКХ» |
|  | внебюджетные источники | 0,161076 | 0,161076 |  |  | ФПГП «Снежинский» |
| 4. Создание резервного фонда приборов учета | Всего: | 0,21007 | 0,21007 |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,21007 | 0,21007 |  |  | ФПГП «Снежинский» |