# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

Об утверждении городской целевой

Программы «Чистая вода» на территории

Снежинского городского округа на 2010-2015 гг.

На основании обращения председателя Собрания депутатов города Снежинска В. Б. Абакулова от 12.03.2010 № 01-11/127, решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2010 № 53 «О согласовании городской целевой Программы «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010-2015 гг., руководствуясь Положением                       «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска                      от 01.10.2008 № 135, статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010-2015 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы городского округа,

исполняющий обязанности главы администрации

города Снежинска						В. В. Знаменский

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления		                    	    А.А.Воронов

Заместитель главы городского округа,

исполняющий обязанности заместителя

главы администрации города Снежинска    		  О.В.Лаптева

Начальник управления

градостроительства

и землеустройства                         				   С.Ю.Потеряев

Рассылка:

в дело – 2 экз. Знаменскому В.В. – 1 экз. Отдел экологии – 1 экз. Упр.градостр. и землеустр. – 1 экз. фин.управление – 1 экз.

А.Б.Горелов 26070

начальник отдела экологии

ОФ 1  16.03.2010

374

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Снежинского городского округа

от _____________ № ______

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2010 – 2015 ГОДЫ

2010 г.

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2010-2015 ГОДЫ

Паспорт

городской целевой программы «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010-2015 годы

| Наименование Программы | - | городская целевая программа «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010 – 2015 годы (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - - - | Концепция основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской области на 2007-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. № 192-П; Концепция охраны и использования водных объектов Челябинской области на 2008-2020 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 133-П; Областная целевая программа «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы. |
| Муниципальный заказчик Программы | - | администрация Снежинского городского округа. |
| Основные разработчики Программы | - | администрация Снежинского городского округа. |
| Цель Программы | - | бесперебойное обеспечение населения Снежинского городского округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, а также достижения нормативного качества очистки сточных вод. |
| Задачи Программы | - - - | модернизация системы водоотведения и снижение загрязнения водных объектов, сохранение их запасов; повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых; создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения. |
|  |  | 2 |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | - - - - | сокращение сбросов не нормативно очищенных сточных вод в водные объекты; увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоотведения; повышение качества воды, подаваемой потребителям; снижение потерь в водоразводящих сетях; увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2010-2015 годы, в том числе: 1 этап – 2010- 2011 годы; 2 этап – 2012 – 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы – 1626,0 млн. рублей; источники финансирования Программы, всего – 1626,0 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет* – 1000,0 млн. рублей; областной бюджет** – 500,0 млн. рублей; местный бюджет*** – 126,0 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - - - - | сокращение сбросов не нормативно очищенных сточных вод в водные объекты; обеспечение 100 процентов населения централизованным водоотведением; повышение качества воды, подаваемой потребителям; снижение потерь в водоразводящих сетях; обеспечение 100 процентов населения централизованным водоснабжением. |
| Организация контроля над реализацией Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Снежинского городского округа. |
| Исполнители Программы | - - | управление градостроительства и землеустройства администрации города; муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту». |
| Координаторы Программы | - - | отдел экологии администрации города; управление градостроительства и землеустройства администрации города. |

3

* - выделение средств из федерального бюджета корректируется с учетом предусмотренных ассигнований для Челябинской области в федеральных целевых программах, а также с учетом межбюджетных трансфертов, выделяемых на развитие и поддержку инженерной и социальной инфраструктуры Снежинскому городскому округу;

** - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета области на текущий финансовый год;

*** - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета городского округа на текущий финансовый год.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа направлена на улучшение водохозяйственного комплекса Снежинского городского округа, включает в себя комплекс мероприятий по модернизации систем водоотведения, повышению надежности существующих систем водоснабжения и созданию новых.

Программа разработана на основании:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Концепции основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской области на 2007-2015 годы, одобренной постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. № 192-П;

- Концепции охраны и использования водных объектов Челябинской области на 2008-2020 годы, одобренной постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 133-П;

- Областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

1. Питьевая вода.

В Снежинском городском округе по данным на 01 января 2010 года проживает 50582 человека. В состав городского округа входят город Снежинск с населением 50182 человек, поселок Ближний Береговой –           300 человек и деревня Ключи – 100 человек.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей Снежинского городского округа и Челябинской области в целом. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной

4

80 процентов болезней. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития Челябинской области до 2020 года.

В Снежинском городском округе централизованным водоснабжением пользуются около 99,8 процентов населения, из децентрализованных источников - около 0,2 процентов.

Фактическая обеспеченность населения Снежинского городского округа централизованным водоснабжением на 01 января 2010 года составляет:

- городского – 100 процента;

- поселкового – 92 процента;

- из поверхностных источников – 99,8 процентов;

- из подземных источников – 0 процентов;

- из децентрализованных источников – 0,2 процентов.

2. Источники питьевого водоснабжения.

Источниками водоснабжения Снежинского городского округа являются озера Синара, Иткуль и Сунгуль. Все источники соответствуют нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям для использования в хозяйственно-питьевых целях населения.

Единственным серьезным источником загрязнения озера Синара являются ливнестоки с городской территории. Предпринятые администрацией города Снежинска меры по отводу части ливневого стока (около 60 процентов) в пойму реки Синара улучшили показатели качества воды озера. Необходимо полностью исключить попадание дождевых вод с городской территории в озеро и обеспечить его очистку на очистных сооружениях.

3. Система централизованного водоснабжения.

Качество питьевой воды зависит от состояния централизованных систем водоснабжения, в состав которых входят: водозаборы, станции водоподготовки, резервуары чистой воды, водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водоводы, водопроводные сети, другие объекты.

В Снежинском городском округе эксплуатируется 2 системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения из поверхностных источников (в общее число не входят системы

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сезонной эксплуатации и автономные системы отдельных объектов), по которым осуществляется транспортировка воды от мест забора до станции водоочистки и до населения.

5

Водоочистные сооружения города Снежинск (40 000 метров куб. в сутки) снабжают водой городское население и жителей поселка Ближний Береговой. Жители жилого района «Поселок Сокол» получают воду от станции водоподготовки, расположенной в данном районе (2400 метров куб. в сутки). Очистные сооружения эксплуатируются с 1959 года, на данный момент износ некоторых сооружений станций водоподготовки достигает 70 процентов. В деревне Ключи в настоящий момент отсутствует система централизованного водоснабжения.

В Снежинском городском округе питьевая вода транспортируется по водопроводным сетям, протяженностью – 161,1 километр, в том числе 63,1 километр – магистральные, 98,0 километров – уличные и  внутриквартальные сети. Изношенность некоторых водоводов и отдельных участков разводящей сети достигает 69 процентов. Неучтенные потери из трубопроводов достигают 15 процентов. При эксплуатации таких водоводов в связи с коррозией трубопроводов происходит значительное вторичное загрязнение воды, при этом ухудшаются микробиологические и органолептические показатели, в том числе: цветность, мутность, увеличивается содержание железа. Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей ведет к значительному количеству аварий с потерей воды, в том числе с полным прекращением подачи питьевой воды населению. В 2009 году зарегистрировано 52 аварии на водопроводных сетях (в 2008 году – 59 аварий).

Основной проблемой водохозяйственного комплекса городского округа является неудовлетворительное состояние водоотводящих сетей и сооружений. Хозяйственно-бытовые стоки городского населения подвергаются очистке на водоочистной станции города Снежинска (приемник очищенных стоков – озеро Силач). По данным ОАО «Трансэнерго» в настоящее время мощности существующих сооружений уже недостаточно, с учетом износа (70 процентов) необходимо строительство новых городских очистных сооружений канализации. На водоочистной станции жилого района «Поселок Сокол» (приемник стоков – озеро Силач) необходимо провести реконструкцию существующих сооружений с внедрением технологии биологической очистки. В поселке Ближний Береговой в связи с отсутствием систем централизованного водоотведения необходимо выполнить строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, а также инженерных сетей водоотведения.

В населенных пунктах с централизованным водоотведением отвод хозяйственно-бытовых стоков от населения производится по сетям канализации, общая протяженность которых составляет 124,5 километра. Изношенность некоторых участков канализационной сети составляет               63 процента, так в 2009 году зафиксировано 10 повреждений. Среднее

6

время ликвидации аварии составило 3 часа. В результате развития городского округа и увеличения населения некоторые участки самотечной канализационной сети в настоящее время работают с наполнением выше расчетного, а в отдельные часы суток – полным сечением, что недопустимо. Необходимо произвести реконструкцию канализационной сети с увеличением диаметра труб на некоторых участках.

Проблема надежного и качественного водоотведения городского округа продолжает оставаться крайне актуальной. Задача по очистке сточных вод и защите водных объектов является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4. Цель Программы – бесперебойное обеспечение населения Снежинского городского округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, а также достижения нормативного качества очистки сточных вод.

5. Задачи Программы:

- модернизация системы водоотведения и снижение загрязнения водных объектов, сохранение их запасов;

- повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения;

- строительство новых систем водоснабжения и водоотведения;

- создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения.

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексность, системность планируемых мероприятий;

- поэтапность реализации;

- консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

- привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Снежинского городского округа всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и заемные средства;

7

- обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения.

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7. Срок реализации Программы – 2010-2015 годы. Реализация осуществляется в два этапа:

1 этап – 2010-2011 годы;

2 этап – 2012-2015 годы.

На первом этапе реализации Программы предусмотрены:

- организация комплекса технических мероприятий, включающего в себя разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов;

- выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя подготовку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения;

- организация разработки и проведения инвестиционных конкурсов по объектам водоснабжения и водоотведения;

- начало выполнения полного комплекса работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения.

На втором этапе реализации Программы предусматривается:

- осуществить реализацию полного комплекса работ на объектах водохозяйственного комплекса на территории Снежинского городского округа;

- завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживающего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;

- сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую мировому уровню по техническим и экономическим характеристикам.

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

8. Перечень мероприятий Программы, представлен в Приложении 1. Перечень мероприятий Программы может пополняться путем внесения изменений в настоящую Программу. Порядок, источники и объемы

финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

9. Мероприятия по снижению загрязнения водных объектов.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются: сбросы недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод, поступление органических веществ, атмосферные осадки, загрязненные

8

вследствие выбросов промышленных предприятий, а также вторичное загрязнение, связанное с заиливанием прудов и водохранилищ и развитием негативных внутриводоемных процессов («цветение» воды).

В настоящее время приемниками сточных вод Снежинского городского округа является озеро Силач.

Очистные сооружения города Снежинска в настоящий момент имеют недостаточную мощность, их износ достигает 70 процентов. На поселковых очистных сооружениях отсутствует биологическая очистка стоков. Обеззараживание сточных вод на очистных сооружениях производится в основном хлорсодержащими реагентами.

Для снижения загрязнения водных объектов недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами Программой предусматривается целый ряд мероприятий по повышению эффективности работы существующих очистных сооружений и строительству новых, в том числе:

- обследование и аудит состояния очистных сооружений;

- разработка проектно-сметной документации по повышению эффективности работы действующих и строительству новых очистных сооружений;

- капитальный ремонт канализационных сетей, коллекторов;

- реконструкция очистных сооружений канализации;

- строительство новых очистных сооружений.

10. Мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с водосборной площади водных объектов на территории Снежинского городского округа предусматривают сбор и очистку ливневых вод с городской территории.

Не зарегулированные и неочищенные дождевые стоки с городских территорий, попадая в водные объекты, загрязняют их такими веществами как масла, нефтепродукты и соли. Сбор и очистка дождевых вод с территории города Снежинск является сложным, дорогостоящим, но весьма актуальным мероприятием.

11. Мероприятия по повышению эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительству новых.

Качество получаемой населением питьевой воды зависит от качества работы существующих систем водоснабжения. Использование устаревших технологий водоподготовки и значительный износ оборудования

существующих систем водоснабжения делает необходимым уделить этому направлению самое пристальное внимание. В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- обследование и аудит состояния сооружений;

- разработка проектно-сметной документации по повышению эффективности работы действующих и строительству новых сооружений;

- улучшение состояния водоразводящих сетей;

9

- обеспечение питьевой водой нормативного качества населения, использующего децентрализованные источники водоснабжения неудовлетворительного качества.

Проведение выборочного обследования и аудита позволит получить объективную информацию о состоянии тех водопроводных систем, которые в меньшей степени обеспечивают население питьевой водой нормативного качества.

Мероприятия по улучшению состояния водоразводящих сетей связаны с тем, что значительная часть сетей изношена и требует капитального ремонта или замены.

Очередность и вид ремонтов будет определяться по результатам проведения обследования и аудита водоразводящих сетей.

Мероприятия по обеспечению питьевой водой нормативного качества населения, использующего децентрализованные источники водоснабжения неудовлетворительного качества, включают в себя: строительство централизованных систем питьевого водоснабжения; организацию локальных систем водоподготовки, проведение гидрогеологических изысканий по поиску новых источников питьевого водоснабжения.

В результате реализации предусмотренных мероприятий по совершенствованию системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой предполагается обеспечить устойчивое, экономически эффективное функционирование систем водоснабжения и водоотведения на территории Снежинского городского округа.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

13. Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного комплекса Снежинского городского округа.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Средства областного бюджета на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий на развитие и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, осуществляемую по результатам проведенных инвестиционных конкурсов.

В качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусматриваются средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды, величина инвестиционных надбавок должна составлять от 10 до 15 процентов от

10

величины утвержденного тарифа на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды текущего года.

Также в качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы предусматриваются собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные в результате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям, заемные средства.

В целях снижения нагрузки на население Снежинского городского округа планируется подавать заявки на участие в федеральных целевых программах для получения субсидий на софинансирование мероприятий Программы. Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, и учета интересов потребителей планируется максимально полное использование возможностей всех источников финансирования.

Общий объем финансирования Программы – 1626,0 млн. рублей;

источники финансирования Программы, всего – 1626,0 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет* – 1000,0 млн. рублей;

- областной бюджет** – 500,0 млн. рублей;

- местный бюджет*** – 126,0 млн. рублей;

* - выделение средств из федерального бюджета корректируется с учетом предусмотренных ассигнований для Челябинской области в федеральных целевых программах, а также с учетом межбюджетных трансфертов, выделяемых на развитие и поддержку инженерной и социальной инфраструктуры Снежинскому городскому округу;

** - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета области на текущий финансовый год;

*** - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета городского округа на текущий финансовый год.

Мероприятия, объемы и источники финансирования Программы, в том числе за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются Администрацией Снежинского городского округа путем внесения изменений в Программу.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

14. Организация управления реализацией Программы возлагается на администрацию Снежинского городского округа – заказчика Программы.

Программа включает перечень работ, обеспечивающих достижение целей и показателей Программы.

11

15. Реализация мероприятий Программы может осуществляться в форме:

- софинансирования мероприятий Программы из бюджетов всех уровней с использованием средств, полученных в результате установления инвестиционной надбавки к тарифам на водоснабжение, водоотведение и транспортировку воды;

- государственно-частного партнерства на основании Закона Челябинской области от 24.09.2009 г. № 475-ЗО «Об участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве» при взаимодействии с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и Внешэкономбанком                              от 20.05.2009 г. № 12;

- концессионных соглашений, проводимых в форме открытого конкурса, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г.                 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- а также в других формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Челябинской области, общему механизму реализации Программы.

16. Условиями участия мероприятий в Программе являются:

- наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение Главгосэкспертизы;

- подтверждение обязательств по финансированию мероприятий из средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия.

17. Условиями, необходимые для участия в реализации Программы для Муниципальных образований, являются:

- наличие разработанной и утвержденной муниципальной целевой программы «Чистая вода» (далее именуется – муниципальная программа);

- наличие разработанной и утвержденной инвестиционной программы с указанием формы реализации мероприятий Программы согласно пункту 15 Программы;

- подтверждение обязательств по финансированию муниципальной программы из средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия;

- отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, полученных на реализацию муниципальной программы, в предшествующий год;

- выполнение индикативных показателей реализации Программы в предшествующий год.

18. Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых индикативных показателей, которые отражены в паспорте Программы.

12

Администрация Снежинского городского округа осуществляет:

- подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (срок 01 февраля);

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

- подготовку ежегодной заявки в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;

- контроль за эффективным использованием средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий Программы;

- взаимодействие с уполномоченной организацией по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы;

- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению Челябинской области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории Челябинской области в рамках выполнения федеральных целевых программ.

19. Для реализации мероприятий Программы необходимо проведение инвестиционных конкурсов по определению операторов (инвесторов) и критериев отбора инвестиционных проектов по объектам инженерной инфраструктуры на территории Снежинского городского округа в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Челябинской области.

20. Субсидии на реализацию мероприятий программы предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год на реализацию областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на                 2010-2020 годы, и доведенных на данные цели лимитов бюджетных обязательств.

21. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в Приложении 2 к Программе.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

22. Реализация Программы позволит:

- обеспечить 100 процентов жителей централизованным водоснабжением;

13

- обеспечить 100 процентов жителей централизованным водоотведением;

- улучшить качество воды, подаваемой потребителям;

- сократить сбросы не нормативно очищенных сточных вод в водные объекты;

- снизить потери в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к городской целевой Программе «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010-2015 годы |  |  |  |
| Перечень мероприятий городской целевой Программы «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Наличие проектной документации, наличие экспертизы | Финансирование мероприятий программы, тыс. руб. (в текущих ценах на 01.01.2010г.) |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование |
|  |  |  |  | Источник | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | всего |  |
| 1. | Снежинский городской округ | Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод в городе Снежинск производительностью 40 тысяч куб. метров в сутки | Комплект документации на экспертизе | ФБ |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |  | 600 000 | Существующие сооружения устарели, отсутствует резерв пропускной способности |
|  |  |  |  | ОБ |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  | 300 000 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 4 000 | 5 000 | 5 210 |  |  | 14 210 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 304 000 | 305 000 | 305 210 | 0 | 0 | 914 210 |  |
| 2. | Снежинский городской округ | Строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров к очистным сооружениям бытовых сточных вод (город Снежинск) | Комплект документации на экспертизе | ФБ |  | 130 000 | 130 000 | 140 000 |  |  | 400 000 | Существующий коллектор устарел, отсутствует резерв пропускной способности |
|  |  |  |  | ОБ |  | 65 000 | 65 000 | 70 000 |  |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 9 490 | 10 000 | 10 000 |  |  | 29 490 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 204 490 | 205 000 | 220 000 | 0 | 0 | 629 490 |  |
| 3. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство очистных сооружений бытовых сточных вод поселка Сокол | нет | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0 | Существующие сооружения устарели, отсутствует этап бииологичес кой очистки |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 250 | 20 000 |  |  |  |  | 21 250 |  |
|  |  |  |  |  | 1 250 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 250 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство системы централизованного водоотведения в поселке Ближний Береговой (трубопроводы, очистные сооружения) | нет | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0 | отсутствие системы |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 5 000 | 10 000 | 12 450 |  | 27 450 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | 12 450 | 0 | 27 450 |  |
| 5. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство разгрузочного водовода диаметром 600 миллиметров, длиной 2900 метров от колодца 49а насосной станции 2 подъема до проспекта Щелкина (город Снежинск) | нет | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0 | генеральный план города |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 4 000 |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |  |
| 6. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство системы водоснабжения в деревне Ключи (скважина, насосная, водопровод с водоразборными колонками) | нет | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0 | Отсутствие водоснабжения |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 600 |  | 20 000 |  |  |  | 20 600 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 600 |  |
| 7. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство очистных сооружений ливневых сточных вод (город Снежинск) | нет | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0 | Отсутствие очистных сооружений |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |  |
| 8. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод (город Снежинск) | нет | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0 | Отсутствие коллекторов и насосных станций |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 4 000 |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |  |
| Итого: |  |  |  | ФБ | 0 | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 165 000 | 165 000 | 170 000 | 0 | 0 | 500 000 |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 850 | 33 490 | 40 000 | 25 210 | 20 450 | 5 000 | 126 000 |  |
|  |  |  |  |  | 1 850 | 528 490 | 535 000 | 535 210 | 20 450 | 5 000 | 1 626 000 |  |

Приложение 2

к городской целевой Программе

«Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010-2015 годы

Методика оценки эффективности городской целевой программы «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа

на 2010-2015 годы

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности городской целевой программы «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010-2015 годы (далее – Программа).

Под результатом реализации Программы понимается бесперебойное обеспечение населения Снежинского городского округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Снежинского городского округа.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие основные показатели:

- увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения – характеризует количество населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, в процентах;

- увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоотведения - характеризует количество населения, обеспеченного централизованным водоотведением, в процентах;

- снижение объемов подачи питьевой воды, не соответствующей нормативам по микробиологическим показателям и химическому              составу – характеризует увеличение объемов подачи питьевой воды, соответствующей нормативам по микробиологическим показателям и химическому составу, в миллионах кубических метров;

- повышение качества воды, подаваемой потребителям - характеризует уровень вторичного загрязнения и остаточного хлора в питьевой воде, в миллиграммах в литре;

- снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям – характеризует надежность сетей водоснабжения, в миллионах кубических метров.