от 25 декабря 2008 года № 215

г. Снежинск

Челябинской области

О внесении изменений в подпрограмму

«Подготовка земельных участков для освоения

в целях жилищного строительства»

городской целевой Программы

«Доступное и комфортное

жилье – гражданам России в городе

Снежинске» на 2008 - 2010 гг.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 05.12.2008 г. № 470-р, учитывая рекомендации от 09.12.2008 г. постоянной комиссии по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в подпрограмму «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов от 16.07.2008 г. № 99, следующие изменения:

- пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 – 2010 годах – 477,134 млн. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 254,127 млн. руб.;

областного бюджета – 179,967 млн. руб.;

местного бюджета  –  43,040 млн. руб.;

в 2008 году – 139,528 млн. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 80,794 млн. руб.;

областного бюджета –  44,567 млн. руб.;

местного бюджета – 14,168 млн. руб.;

в 2009 году – 206,006 млн. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 128,333 млн. руб.;

областного бюджета –  58,550  млн. руб.;

местного бюджета – 19,123 млн. руб.;

в 2010 году – 131,600 млн. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 45,000 млн. руб.

областного бюджета – 76,850  млн. руб.;

местного бюджета – 9,750 млн. руб.»;

- пятый абзац части 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования в 2008 − 2010 годах составляет 477,134 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 254,127 млн. руб., областного бюджета – 179,967 млн. руб., местного бюджета – 43,040 млн. руб.»;

3) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска						М. Е. Железнов

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. № 215 Приложение к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнители программных мероприятиятий |
|  |  |  | всего на период реализации подпрограммы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| По подпрограмме в целом | всего |  | 477 133,90 | 139 528,43 |  | 206 005,47 |  | 131 600,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 254 127,00 | 80 794,00 |  | 128 333,00 |  | 45 000,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 179 966,50 | 44 566,50 |  | 58 550,00 |  | 76 850,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 43 040,40 | 14 167,93 |  | 19 122,47 |  | 9 750,00 |  |
| 1. Разработка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект планировки территории жилого поселка № 2, город Снежинск | всего |  | 2 835,00 | 2 835,00 |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1 417,00 | 1 417,00 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1 418,00 | 1 418,00 |  |  |  |  |  |
| Проект планировки территории микрорайонов № 22А и 22Б, город Снежинск | всего |  | 2 500,00 |  |  |  |  | 2 500,00 | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1 250,00 |  |  |  |  | 1 250,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 1 250,00 |  |  |  |  | 1 250,00 |  |
| Проект планировки территории площадки 21, город Снежинск | всего |  | 2 835,00 | 2 835,00 |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1 417,00 | 1 417,00 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1 418,00 | 1 418,00 |  |  |  |  |  |
| Генеральный план Снежинского городского округа | всего |  | 3 232,47 | 2 360,00 |  | 872,47 |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 2 100,00 | 2 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1 132,47 | 260,00 |  | 872,47 |  |  |  |
| Правила землепользования и застройки г. Снежинска | всего |  | 2 300,00 | 850,00 |  | 1 450,00 |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2 300,00 | 850,00 |  | 1 450,00 |  |  |  |
| Генеральный план поселка Ближний Береговой, Снежинский городской округ | всего |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| Генеральный план деревни Ключи, Снежинский городской округ | всего |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 2. Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение города Снежинска. Тепломагистраль от здания 420 до городской котельной | всего |  | 202 930,00 |  | 96 344,00 | 106 586,00 |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 187 380,00 |  | 80 794,00 | 106 586,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 550,00 |  | 550,00 |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Снежинске (в т. ч. ПИР) | всего |  | 36 750,00 |  | 500,00 | 19 250,00 |  | 17 000,00 | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 29 750,00 |  | 500,00 | 14 250,00 |  | 15 000,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 7 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | 2 000,00 |  |
| Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона | всего |  | 42 500,00 |  | 0,00 | 21 500,00 |  | 21 000,00 | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 41 500,00 |  |  | 21 500,00 |  | 20 000,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
| Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Северной, Забабахина в городе Снежинске (в т. ч. ПИР) | всего |  | 74 500,00 |  | 500,00 | 27 000,00 |  | 47 000,00 | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 45 000,00 |  |  |  |  | 45 000,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 22 000,00 |  |  | 22 000,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 7 500,00 |  | 500,00 | 5 000,00 |  | 2 000,00 |  |
| Строительство магистральных сетей 19 мкр. (проходной коллектор L=350 м, теплосеть Д=250 мм L=350 м, водопровод Д=350 мм L=350 м), город Снежинск | всего |  | 23 747,00 |  | 5 000,00 | 18 747,00 |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 18 747,00 |  |  | 18 747,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей микрорайона 16А, город Снежинск (в т. ч. ПИР) | всего |  | 26 100,00 |  | 0,00 | 6 000,00 |  | 20 100,00 | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 20 100,00 |  |  |  |  | 20 100,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  |
| Электроснабжение жилого поселка № 2 города Снежинска | всего |  | 12 571,93 |  | 12 571,93 |  |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 8 400,00 |  | 8 400,00 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 4 171,93 |  | 4 171,93 |  |  |  |  |
| Строительство канализационного самотечного коллектора Д=500-1000 мм по ул. Комсомольской в городе Снежинске | всего |  | 11 332,50 |  | 11 332,50 |  |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 11 332,50 |  | 11 332,50 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального водопровода Д=300 мм в 19 мкр. города Снежинска | всего |  | 4 400,00 |  | 4 400,00 |  |  |  | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 4 400,00 |  | 4 400,00 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей к жилым домам № 11, 12, 13 и участку малоэтажной застройки в 19 мкр. города Снежинска (в т. ч. ПИР) | всего |  | 27 000,00 |  | 0,00 | 3 000,00 |  | 24 000,00 | Органы местного самоуправления |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 20 500,00 |  |  |  |  | 20 500,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 3 500,00 |  |  |  |  | 3 500,00 |  |