# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

Об утверждении городской целевой

Программы «Повышение энергетической

эффективности и снижение энергетических

затрат в бюджетной сфере муниципального

образования «Город Снежинск» на 2010-2020 гг.

В целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом постановления Правительства Челябинской области от 17.12.2009 № 342-П «Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы», руководствуясь статьей 40  Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010-2020 гг. (прилагается), согласованную решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.08.2010 № 157.

2. Финансовому управлению администрации финансирование мероприятий Программы в 2010 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа                    Ю. В. Румянцева.

Глава администрации

Снежинского городского округа				   В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от __________ № _____

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение энергетической эффективности и снижение

энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010-2020 гг.

ПАСПОРТ

городской целевой Программы

«Повышение энергетической эффективности и снижение

энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального

образования «Город Снежинск» на 2010-2020 гг.

| Наименование Программы | - городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 –2020 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - распоряжение администрации Снежинского городского округа от 15.07.2010 № 242-Р «О разработке городской целевой программы» |
| Заказчик разработки Программы | - администрация города Снежинска |
| Координаторы Программы | - заместитель главы администрации Снежинского городского округа (по экономическому развитию), отдел городского хозяйства и энергетики администрации города Снежинска, отдел инвестиций и развития администрации города Снежинска |
| Разработчики Программы | - отдел городского хозяйства и энергетики администрации города Снежинска, отдел инвестиций и развития администрации города Снежинска |
| Цель Программы | - повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» |
| Задачи Программы | - получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности бюджетных учреждений (БУ); - реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением БУ; - снижение объемов потребления тепловой энергии (ТЭ), электрической энергии (ЭЭ) и воды БУ до уровня технически и экономически обоснованных величин; - сокращение потерь ТЭ, ЭЭ и воды БУ; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов БУ муниципального образования «Город Снежинск»; - снижение удельных показателей потребления ТЭ, ЭЭ и воды БУ; - реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере |
|  | 2 |
| Исполнители Программы | - бюджетные учреждения города Снежинска, муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством», правовое управление администрации города Снежинска, отдел городского хозяйства и энергетики администрации города Снежинска, отдел инвестиций и развития администрации города Снежинска, финансовое управление администрации города Снежинска, комитет экономики администрации города Снежинска, ОАО «Трансэнерго», ООО «Диагностика и энергоэффективность», Управление образования города Снежинска, муниципальное предприятие «Энергетик», управляющие компании, обслуживающие и специализированные предприятия |
| Важнейшие целевые показатели* Программы | - объем потребления ТЭ БУ, (тыс. Гкал); - объем потребления ЭЭ БУ, (тыс. кВтч); - объем потребления воды БУ, (тыс. м³); - удельный расход ТЭ БУ на 1 м² общей площади, (Гкал/м²); - удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, (кВтч/чел); - удельный расход воды на обеспечение БУ, (м³/чел); - отношение площади БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета, к общей площади БУ, (%); - отношение численности сотрудников БУ, в которых расход воды осуществляют с использованием приборов учета, к общей численности сотрудников БУ, (%); - отношение количества БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование и имеются энергетические паспорта, к общему количеству БУ, (%) |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2010 - 2020 годы; I этап 2010 – 2011 годы, II этап 2012 – 2014 годы, III этап 2015 – 2020 годы |
| Перечень программных мероприятий | - в соответствии с Приложением к настоящей Программе |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования мероприятий Программы являются областной (ОБ) и местный бюджеты (МБ), привлеченные средства из внебюджетных источников (ВИ) и средства, сэкономленные за счет реализации энергосберегающих мероприятий (СС). Объем средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы в городе Снежинске планируется: - оснащение всех БУ приборами учета ТЭ и расхода воды; - проведение обязательных энергетических обследований в отношении БУ; - снижение объема потребления по отношению к уровню 2009 г. ТЭ БУ ежегодно на 3% начиная с 2010 г. в течение 5 лет; - снижение объема потребления по отношению к уровню 2009 г. ЭЭ БУ ежегодно на 3% начиная с 2010 г. в течение 5 лет; - снижение объема потребления по отношению к уровню 2009 г. воды БУ ежегодно на 3% начиная с 2010 г. в течение 5 лет; - снижение удельного расхода ТЭ БУ на 1 м² общей площади; - снижение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ; - снижение удельного расхода воды на обеспечение БУ; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов БУ; - сокращение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды БУ |

*    все БУ муниципального образования «Город Снежинск» в настоящее время оснащены приборами учета ЭЭ и осуществляют расчеты за потребленную ЭЭ с использованием приборов учета.

3

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические затраты в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере актуальны как для России в целом, так для города Снежинска в частности. Бюджетная сфера муниципального образования «Город Снежинск» является значительным потребителем энергетических ресурсов, поэтому повышение ее энергоэффективности имеет приоритетное значение.

2. Повышение энергоэффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» может быть достигнуто на основе выполнения сложного комплекса мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. Поэтому оптимальным является решение проблемы повышения энергоэффективности программными методами.

3. Программа устанавливает цели и задачи в части энергоэффективности и энергопотребления бюджетной сферы муниципального образования «Город Снежинск».

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и объемы финансирования.

Реализация Программы будет осуществляться путем выполнения мероприятий отдельных разделов Программы, что должно обеспечить:

- снижение объема потребления по отношению к уровню 2009 г. ТЭ БУ ежегодно на 3% начиная с 2010 г. в течение 5 лет;

- снижение объема потребления по отношению к уровню 2009 г. ЭЭ БУ ежегодно на 3% начиная с 2010 г. в течение 5 лет;

- снижение объема потребления по отношению к уровню 2009 г. воды БУ ежегодно на 3% начиная с 2010 г. в течение 5 лет;

- снижение удельного расхода ТЭ БУ на 1 м² общей площади;

- снижение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ;

- снижение удельного расхода воды на обеспечение БУ;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов БУ;

- сокращение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды БУ

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4. Целью Программы является повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск».

4

5. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности бюджетных учреждений (БУ);

- реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением БУ;

- снижение объемов потребления ТЭ, ЭЭ и воды БУ до уровня технически и экономически обоснованных величин;

- сокращение потерь ТЭ, ЭЭ и воды БУ;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов БУ муниципального образования «Город Снежинск»;

- снижение удельных показателей потребления ТЭ, ЭЭ и воды БУ;

- реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере.

6. В результате реализации программных мероприятий планируется сокращение потребления энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления, а также уменьшение расходов на оплату энергоресурсов БУ.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7. Сроки реализации Программы –  2010 - 2020 годы.

Реализация программы разделена на три этапа:

I этап 2010– 2011 годы, II этап 2012–2014 годы, III этап 2015–2020 годы.

8. Прекращение реализации мероприятий Программы возможно в следующих случаях:

1) досрочного выполнения целей и задач, поставленных Программой;

2) полного отсутствия бюджетного финансирования по Программе либо сокращения финансирования Программы в течение срока ее реализации;

3) по результатам оценки эффективности реализации Программы;

4) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

9. Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении к настоящей Программе)

5

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

10. Источниками финансирования программы являются областной (ОБ) и местный (МБ) бюджеты, привлеченные средства из внебюджетных источников (ВИ) и средства, сэкономленные за счет реализации энергосберегающих мероприятий (СС).

Объемы и источники финансирования Программы по годам представлены в Таблице (1).

Таблица 1

| Годы | Сумма, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБ | МБ | СС | ВИ | Итого |
| 2010 | - | 4 009 | 20 | 9 510 | 13 539 |
| 2011 | 4 867,7 | 6 441 | 60 | 1 070 | 12 438,7 |
| 2012 | - | 3 418 | 104 | 1 000 | 4 522 |
| 2013 | - | 3 536 | 340 | 1 500 | 5 376 |
| 2014 | - | 6 986 | 35 | 3 500 | 10 521 |
| 2015 – 2020 | - | 12 166 | 1 030 | 6 650 | 19 846 |
| Итого: | 4 867,7 | 36 556 | 1 589 | 23 230 | 66 242,7 |

Финансирование Программы осуществляется в размере  утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из условий формирования городского бюджета на очередной финансовый год.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – администрация города Снежинска.

12. Текущее управление реализацией Программы осуществляется координаторами Программы – заместителем главы администрации  Снежинского городского округа (по экономическому развитию), отделом городского хозяйства и энергетики, отделом инвестиций и развития администрации города Снежинска, которые осуществляют следующие функции:

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- готовят предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий Программы в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

6

- принимают участие в подготовке необходимых документов для получения субсидии областного бюджета;

- на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, и представляют в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в финансовое управление администрации города Снежинска;

- согласовывают с основными исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств и готовят предложения по их распределению по программным мероприятиям;

- представляют ежегодно информацию о ходе реализации Программы и об эффективности использования финансовых средств в соответствии с разделом X Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138.

При необходимости внесения изменений в Программу  координаторы Программы организуют соответствующую работу в порядке, установленном Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138.

13. Реализация Программы осуществляется в том числе на основе контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых заказчиком Программы в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И  ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

14. Реализация Программы позволит повысить энергетическую эффективность и снизить энергетические затраты в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск».

15. Оценку эффективности Программы необходимо проводить в соответствии с системой показателей, приведенных в Таблице 2.

7

Таблица 2

| Наименование показателя |  | Ед. изм. | Базовое значение показателя 2009 год | Целевое (плановое) значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015- 2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал | 42,212 | 40,945 | 39,679 | 38,413 | 37,146 | 35,880 | 35,880 |
| 2. | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВтч | 6081,43 | 5899 | 5716,5 | 5534 | 5352 | 5169,2 | 5169,2 |
| 3. | Объем потребления воды БУ | тыс. м³ | 165,52 | 160,5 | 155,6 | 150,6 | 145,6 | 140,6 | 140,6 |
| 4. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 м² общей площади | Гкал/м² | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
| 5. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ | кВтч/ чел | 1030 | 999,8 | 968,9 | 937,9 | 907 | 876 | 876 |
| 6. | Удельный расход воды на обеспечение БУ | м³/чел | 28 | 27 | 26,3 | 25,5 | 24,6 | 23,8 | 23,8 |
| 7. | Отношение площади БУ, в которых расчет за ТЭ осуществл. с исп. приборов учета, к общей площади БУ | % | 60 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 8. | Отношение числен – ности сотрудников БУ в которых расход во- ды осуществляют с использованием при - боров учета, к общей численности сотруд – ников БУ | % | 75 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 9. | Отношение количест- ва БУ, в отношении которых проведено энергетическое об – следование и имеют ся энергетические паспорта, к общему количеству БУ | % | 100 | - | 96 | 72 | - | 100 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе «Повышение энергетической

эффективности и снижение энергетических затрат

в бюджетной сфере муниципального образования

«Город Снежинск» на 2010–2020 гг.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнен. |  | Эффективность (экономия ТЭР*) | Источник финансиро-вания | Бюджетополучатель | Финансовое обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Мероприятия по управлению энергопотреблением и энергосбережением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка организационной структуры по управлению энергопотреблением и энергосбережением и ее внедрение | 2010 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постоянно действующая Комиссия для решения вопросов энергообеспечения города Снежинска |
| 1.2 | Разработка энергетического паспорта города Снежинска, включающего разработку балансов производства и потребления ТЭР | 2010-2020 |  |  | МБ | УКЖКХ | - | 50 | - | - | 50 | 50 | 150 | УКЖКХ, организации по результатам отбора |
| 1.3 | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления лимитированием потребления ТЭР в бюджетной сфере, включающей электронную базу данных энергетических паспортов, с перспективой включения других городских объектов | 2011-2012 |  |  | МБ | УО | - | 50 | 50 | - | - | - | 100 | Отдел городского хозяйства и энергетики, УО, комитет экономики администрации города, организации по результатам отбора |
| 1.4 | Создание экономических условий для эффективной реализации энергосберегающих мероприятий во всех секторах экономики города | 2010-2020 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постоянно действующая Комиссия для решения вопросов энергообеспече-ния города Снежинска |
| 1.5 | Организация и проведение городского смотра-конкурса по энергосбережению | 2011-2020 |  |  | МБ | Админ. | - | - | 30 | 30 | 30 | 180 | 270 | Отдел инвестиций и развития, отдел городского хозяйства и энергетики администрации города |
| 1.6 | Включение в учебные программы средних общеобразовательных учреждений цикла лекций (факультативов) по энергосбережению | 2010-2020 |  |  | МБ | УО | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | Управление образования |
| 1.7 | Освещение и популяризация вопросов энергосбережения через местные СМИ и наглядную агитацию. Освещение хода реализации программы энергосбережения в СМИ | 2010-2020 |  |  | МБ | УКЖКХ | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 50 | УКЖКХ, отдел городского хозяйства и энергетики администрации города |
| 2. Энергосбережение в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка технических условий по переоснащению приборами учета ТЭР объектов бюджетной сферы с учетом реализации возможности передачи информации в автоматическом режиме, в том числе: |  | 2010-2011 |  | МБ |  | 355 | 190 | - | - | - | - | 545 | Отдел городского хозяйства и энергетики администрации города, УО, КУИ, ГО и ЧС, ОВД, УСЗН, КЦСОН, ОМОС, УК, КФиС, МУ «ФСЦ» организации по результатам отбора |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  |  | УО | 90 | 50 | - | - | - | - | 140 |  |
|  | - школы |  |  |  |  | УО | 80 | - | - | - | - | - | 80 |  |
|  | - органы управления |  |  |  |  | Админ. КУИ ГОиЧС | - | 30 30 30 | - | - | - | - | 90 |  |
|  | - прочие муниципальные учреждения |  |  |  |  | ОВД УСЗН КЦСОН | 30 30 30 | - | - | - | - | - | 90 |  |
|  | - учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | УКЖКХ ОМОС | - | 25 25 | - | - | - | - | 50 |  |
|  | - учреждения культуры и спорта |  |  |  |  | «Октябрь» УК КФиС | 30 30 35 | - | - | - | - | - | 95 |  |
| 2.2 | Организация и переподготовка лиц, занятых вопросами энергетики и энергосбережения в организациях бюджетной сферы города |  | Ежегодно, II квар-тал |  | СС | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 | Руководители бюджетных учреждений |
| 2.3 | Регулярное обновление энергетических паспортов бюджетных учреждений с целью подготовки достоверных данных об объемах (лимитах) потребления ТЭР и воды для ежегодного формирования местного бюджета (по 10-15 тыс. руб. за каждый объект) |  | По мере необходимос-ти |  | СС | СЗСР ОМОС | 10 10 | - | 30 (3 орг-ции) | 300 (20 орг-ций) | - | 580 (58 орг-ций) | 930 | Руководители бюджетных учреждений |
| 2.4 | Осуществление планирования расходов на оплату ТЭР и воды бюджетными учреждениями с сокращением каждого вида ТЭР и воды по отношению к фактическому потреблению за 2009 год не менее чем на 15% в течение 5-ти лет и не менее чем на 3 процента – ежегодно, в т.ч. и в 2010 году |  | 2010-2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Руководители бюджетных учреждений |
| 2.5 | Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды (по результатам проведенных энергетических обследований и выявленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во исполнение распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р), в т.ч.: |  | 2010-2020 | 10-15% | МБ СС |  | 2 348 - | - 50 | - 15 | - 30 | - 25 | - 390 | 2348 510 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации по результатам отбора |
|  | 1. Администрация города |  |  |  |  | Админ. | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 |  |
|  | - здание администрации |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |  |
|  | - управление градостроительства и землеустройства |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |  |
|  | 2. Комитет по управлению имуществом |  |  |  |  | КУИ | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | 3. МУ «СЗСР» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 4. МУ «ОМОС», в том числе: |  |  |  |  | ОМОС | 75 | 20 | - | - | - | 45 | 140 |  |
|  | - общежитие 3 |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - общежитие 4 (корпус 1) |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - общежитие 4 (корпус 2) |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - общежитие 4 (корпус 3) |  |  |  |  |  | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - общежитие 4 (корпус 4) |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - общежитие 5 (корпус 1) |  |  |  |  |  | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - общежитие 5 (корпус 2) |  |  |  |  |  | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - общежитие 5 (корпус 3) |  |  |  |  |  | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - общежитие 5 (корпус 4) |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | 5. Управление по делам ГО и ЧС |  |  |  |  | ГОиЧС | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | 6. МУ «Поисково-спасательная служба» |  |  |  |  | ГОиЧС | 80 | - | - | - | - | 5 | 85 |  |
|  | 7. МУ «Снежинское лесничество», в том числе: |  |  |  |  | Снеж. леснич. | 240 | - | - | - | - | 15 | 255 |  |
|  | - административный корпус |  |  |  |  |  | 80 | - | - | - | - | 5 | 85 |  |
|  | - здание мех. мастерской |  |  |  |  |  | 80 | - | - | - | - | 5 | 85 |  |
|  | - здание ПХС |  |  |  |  |  | 80 | - | - | - | - | 5 | 85 |  |
|  | 8. ОВД МВД России г.Снежинск, в том числе: |  |  |  |  | ОВД | 5 | 15 | - | - | - | 20 | 40 |  |
|  | - административный корпус ОВД |  |  |  |  |  | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - здание ИВС |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - гараж |  |  |  |  |  | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - здание ГИБДД |  |  |  |  |  | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | 9. МУ «ФСЦ», в том числе: |  |  |  |  | КФиС | 320 | - | - | 5 | - | 35 | 360 |  |
|  | - здание главного корпуса |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - хоккейная трибуна |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - футбольная трибуна |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - эллинг |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
|  | - универсальный спортивный корпус |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - здание тира |  |  |  |  |  | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | - физкультурно - оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 |  |
|  | - спортзал - ул.Транспортная, 11 |  |  |  |  |  | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | 10. МУ КО «Октябрь», в том числе: |  |  |  |  | «Октябрь» | 60 | 5 | 5 | - | - | 25 | 95 |  |
|  | - ДК «Октябрь» |  |  |  |  |  | - | - | 5 | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - ТОЦ «Юбилейный» |  |  |  |  |  | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - клуб «Дружба» |  |  |  |  |  | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | - клуб Химик» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 5 | 5 |  |
|  | - клуб Б.Береговой |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 5 | 5 |  |
|  | 11. Управление культуры, в том числе: |  |  |  |  | УК | 320 | - | 5 | - | - | 30 | 355 |  |
|  | - МОУДОД «СДХШ» |  |  |  |  |  | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | - МУ «ПКИО» т/ц Ритм |  |  |  |  |  | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | - база проката ПКИО |  |  |  |  |  | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | - МОУДОД «СДМШ» |  |  |  |  |  | - | - | 5 | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - городская библиотека |  |  |  |  |  | 80 | - | - | - | - | 5 | 85 |  |
|  | - детская библиотека |  |  |  |  |  | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | 12. МУДОД «ДЮСШ», в том числе: |  |  |  |  | КФиС | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | - зал спортивной акробатики |  |  |  |  |  | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | 13. Бассейн «Урал» |  |  |  |  | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | 14. МУ «УСЗН» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |  |
|  | 15. МУ «Молодежный центр» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
|  | 16. МУ «КЦСОН» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
|  | 17. Управление образования, в том числе: |  |  |  |  | УО | 1 068 | 5 | 5 | 25 | 10 | 170 | 1 283 |  |
|  | - Административный корпус |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МДОУ №2 |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №3 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МДОУ №4 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МДОУ №5 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МДОУ №6 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МДОУ №7 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 15 |  |
|  | - МДОУ №8 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МДОУ №9 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №13 |  |  |  |  |  | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 15 |  |
|  | - МДОУ №14 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МДОУ №15 |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №18 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №20 |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №21 |  |  |  |  |  | 3 | - | - | 5 | - | 5 | 13 |  |
|  | - МДОУ №23 |  |  |  |  |  | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №24 |  |  |  |  |  | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №25 |  |  |  |  |  | - | - | 5 | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №26 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МДОУ №27 |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №28 |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №29 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МДОУ №30 |  |  |  |  |  | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 |  |
|  | - МДОУ №31 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МОУ СОШ №117 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МОУ СОШ №121 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МОУ СОШ №122 МОУ СОШ №133 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МОУ СОШ №125 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МОУ СОШ №126 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - Гимназия №127 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МС(К)ОУ №128 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МОУ СОШ №135 |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МУ ДОД «ДТДиМ» |  |  |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | - МУ ДОД «Орленок» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
|  | - МОУ ДПО (К) «ММЦ» |  |  |  |  |  | 80 | - | - | - | - | 5 | 85 |  |
|  | 18. Г(М)УДОД «СДЮСШОР по гандболу» |  |  |  |  | КФиС | 50 | - | - | - | - | 5 | 55 |  |
|  | 19. МУ «Детский дом» |  |  |  |  | УСЗН | 60 | - | - | - | - | 5 | 65 |  |
|  | 20. МУ «УКЖКХ» ул.Сиреневая 11 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 2.6 | Организация эффективной системы обслуживания приборов учета бюджетной сферы |  | 2011-2020 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Руководители бюджетных учреждений, специализиров. организации |
| 2.7 | Оснащение и наладка устройств регулирования и передачи данных в автоматическом режиме, с целью унификации систем учета ТЭР, повышения достоверности данных, снижения расходов на обслуживание, поверку и сбор информации (82 объекта), в том числе: |  | 2010-2012 |  | МБ |  | 270 | 350 | 195 | - | - | - | 815 | Администрация, УО, КУИ, ГОиЧС,УКЖКХ,ОМОС, УК, «Октябрь», КФиС, организации по результатам отбора |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  |  | УО | 95 | 75 | 60 |  |  |  | 230 |  |
|  | - школы |  |  |  |  | УО | 80 | 50 | - | - | - | - | 130 |  |
|  | - органы управления |  |  |  |  | Админ. КУИ ГОиЧС | - | 25 25 30 | - | - | - | - | 80 |  |
|  | - прочие муниципальные учреждения |  |  |  |  |  | - | - | 90 | - | - | - | 90 |  |
|  | - учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | ОМОС УКЖКХ | - | 40 30 | 45 | - | - | - | 115 |  |
|  | - учреждения культуры и спорта |  |  |  |  | «Октябрь» УК КФиС | 30 30 35 | 30 30 35 | - | - | - | - | 170 |  |
| 2.8 | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы (приобретение сервера, программного обеспечения, коммуникационного оборудования, создание канала связи, пуско-наладочные работы), в том числе: |  | 2011-2014 |  | МБ |  | - | 900 | 900 | 900 | 900 | - | 3600 | Администрация, УО, КУИ, ГОиЧС, ОВД, СЗСР, КЦСОН, ОМОС, УКЖКХ, «Октябрь», УК, КФиС, специализированные организации по результатам отбора |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  |  | УО | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 600 |  |
|  | - школы |  |  |  |  | УО | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 600 |  |
|  | - органы управления |  |  |  |  | Админ. КУИ ГОиЧС | - | 50 50 50 | 150 | 150 | 150 | - | 600 |  |
|  | - прочие муниципальные учреждения |  |  |  |  | ОВД СЗСР КЦСОН | - | 50 50 50 | 150 | 150 | 150 | - | 600 |  |
|  | - учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | ОМОС УКЖКХ | - | 100 50 | 150 | 150 | 150 | - | 600 |  |
|  | - учреждения культуры и спорта |  |  |  |  | «Октябрь» УК КФиС | - | 50 50 50 | 150 | 150 | 150 | - | 600 |  |
| 2.9 | Проведение энергосберегающих мероприятий, в т.ч. по результатам энергетических обследований и аудитов, включая утепление подвалов, чердаков, стояков в неотапливаемых помещениях, установка устройств регулирования теплопотребления отопительных приборов и т.п. (1объект - 50 тыс. руб.) |  | 2012-2020 |  | МБ |  | - | - | 200 | 500 | 500 | 2 250 | 3 450 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации по результатам отбора |
| 2.10 | Замена старого энергоемкого оборудования на новое экономичное в пищеблоках, прачечных, мастерских, гаражах и на других энергоемких объектах бюджетной сферы |  | 2014-2020 |  | МБ |  | - | - | - | - | 2 000 | 3 000 | 5 000 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации |
| 2.11 | Реконструкция системы теплоснабжения ДООЦ «Орленок» с использованием в качестве топлива природного газа, в том числе: |  | 2011-2012 |  |  | СЗСР | - | 5477,7 | - | - | - | - | 5 477,7 | СЗСР, специализированные проектные и строительные организации |
|  | Внесение изменений в проектную документацию |  |  |  | МБ |  | - | 50 | - | - | - | - | 50 |  |
|  | Выполнение СМР по монтажу газового модуля котельной, приобретение и монтаж ШРП |  |  |  | МБ |  | - | 500 | - | - | - | - | 500 |  |
|  | Наружные сети теплоснабжения и тепловые пункты корпусов |  |  |  | ОБ |  | - | 4 867,7 | - | - | - | - | 4 867,7 |  |
|  | Строительство сетей электроснабжения и водоснабжения модульной котельной |  |  |  | МБ |  | - | 60 | - | - | - | - | 60 |  |
| 2.12 | Замена на объектах бюджетной сферы ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 2010-2012 |  | МБ СС | УО | 36 - | 72 - | - 49 | - - | - - | - - | 108 49 | УО, обслуживающие организации |
| 2.13 | Модернизация системы автоматизированного отключения наружного освещения (приобретение и установка комплекса автоматического включения и отключения наружного освещения) |  | 2013 | До 20% | МБ |  | - | - | - | 600 | - | - | 600 | МУ «УКЖКХ», управляющие компании, бюджетные учреждения |
| 2.14 | Проведение мероприятий по модернизации участка уличного освещения, расположенного по бульвару Циолковского (16 опор), с использованием в качестве источника освещения светодиодных светильников |  | 2010 |  | МБ | УКЖКХ | 500 | - | - | - | - | - | 500 | МУ «УКЖКХ», организации по результатам отбора |
| 2.15 | Реализация проекта модернизации уличного освещения муниципального образования «Город Снежинск», в том числе замена светильников уличного освещения типа ЛОН-500 на новые энергосберегающие светильники с использованием высокоэффективных универсальных пускорегулирующих устройств и модернизация системы автоматического управления уличным освещением |  | 2010-2011 |  | МБ ВИ | УКЖКХ | 500 9 510 | - 70 | - - | - - | - - | - - | 500 9 580 | МУ «УКЖКХ», организации по результатам отбора |
| 2.16 | Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного освещения (приобретение и установка приборов учета в количестве 70 шт.) |  | 2011 | До 40% | МБ | УКЖКХ | - | 163 | - | - | - | - | 163 | МУ «УКЖКХ», обслуживающие организации |
| 2.17 | Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного освещения школ, детских садов и других объектов социальной сферы (приобретение и установка приборов учета в кол. 80 шт.) |  | 2012 | До 40% | МБ |  | - | - | 187 | - | - | - | 187 | МП «Энергетик», руководители бюджетных учреждений |
| 3. Общие мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение энергетического обследования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения города Снежинска, определение фактических потерь и сравнение их с нормативными потерями, разработка перечня соответствующих мероприятий для оптимизации работы систем, в т.ч. с учетом перспективы развития, по направлениям: | 2011-2020 |  |  | МБ | УКЖКХ | - | 3 050 | 850 | - | - | - | 3 900 | МУ «УКЖКХ», специализированные организации |
|  | по системе теплоснабжения: |  |  |  |  |  | - | 850 | 850 |  |  |  | 1 700 |  |
|  | - сбор необходимых данных о системе теплоснабжения (СТ), проведение обследования системы учета тепла и ГВС с целью определения фактических потерь и теплопотребления | 2011 |  |  |  |  | - | 850 | - | - | - | - | 850 |  |
|  | - проведение оценки фактических и нормативных потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию, создание компьютерной модели СТ и проведение соответствующих измерений | 2011-2012 |  |  |  |  | - | - | 600 | - | - | - | 600 |  |
|  | - составление баланса тепловой энергии и ГВС города, разработка теплогидравлических режимов и определение проблемных участков, разработка перечня мероприятий для оптимизации СТ и возможных вариантов для решения существующих проблем с учетом развития города | 2012 |  |  |  |  | - | - | 250 | - | - | - | 250 |  |
|  | по системе водоснабжения: |  |  |  |  |  | - | 1 550 | - | - | - | - | 1 550 |  |
|  | - сбор необходимых данных о системе ХВС, проведение обследования системы учета ХВС с целью определения фактических потерь воды за счет утечек, проведение измерений потребления воды с целью выявления характера и объема потребления ХВС | 2011 |  |  |  |  | - | 950 | - | - | - | - | 950 |  |
|  | - проведение оценки фактических потерь воды при транспортировке по сетям города, в сравнении с нормативными потерями, создание компьютерной модели системы ХВС и проведение соответствующих измерений | 2011 |  |  |  |  | - | 450 | - | - | - | - | 450 |  |
|  | - составление баланса ХВС города, определение проблемных участков и возможностей существующей системы водоснабжения города, разработка перечня мероприятий для оптимизации системы ХВС и возможных вариантов для решения существующих проблем с учетом развития города | 2011 |  |  |  |  | - | 150 | - | - | - | - | 150 |  |
|  | по системе водоотведения: |  |  |  |  |  | - | 650 | - | - | - | - | 650 |  |
|  | - сбор необходимых данных о системе водоотведения (ВО) - очистные, коллекторы, КНС, проведение обследования КНС и выделенных коллекторов | 2011 |  |  |  |  | - | 400 | - | - | - | - | 400 |  |
|  | - проведение оценки величины стоков, сравнение с нормативными величинами и возможностями существующей системы ВО, составление баланса ВО города, определение проблемных участков и возможностей существующей системы водоотведения города | 2011 |  |  |  |  | - | 250 | - | - | - | - | 250 |  |
| 3.2 | Проведение наладки гидравлических режимов тепловых сетей города и промзоны, используя имитационную модель, с учетом перспективы развития города (наладка с установкой балансировочных клапанов) | 2011-2020 |  |  | МБ (50%), ВИ (50%) | СЗСР | - - | 1 000 1 000 | - - | - - | 1 000 1 000 | 1 650 1 650 | 3 650 3 650 | МУ «СЗСР», иные организации по результатам отбора |
| 3.3 | Паспортизация и инвентаризация оборудования насосных станций и сетей холодного водоснабжения, составление графика замены водоводов с учетом имитационной модели | 2011-2012 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ОАО «Трансэнерго», МП «Энергетик», специализированные организации |
| 3.4 | Проведение работ по замене критических участков водоводов и магистральных городских сетей на полиэтиленовые трубы | 2012-2020 |  |  | МБ (50%), ВИ (50%) |  | - - | - - | 1 000 1 000 | 1 500 1 500 | 2 500 2 500 | 5 000 5 000 | 10 000 10 000 | специализированные организации по результатам отбора |
|  | ИТОГО: в том числе: МБ ОБ ВИ СС |  |  |  |  |  | 13 539 4 009 - 9510 20 | 12 438,7 6 441 4 867,7 1 070 60 | 4 522 3 418 - 1 000 104 | 5 376 3 536 - 1 500 340 | 10 521 6 986 - 3 500 35 | 19 846 12 166 - 6 650 1 030 | 66 242,7 36 556 4 867,7 23 230 1 589 |  |

* ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

МБ – местный бюджет;

СС – средства, сэкономленные за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

ВИ – внебюджетные источники