# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 16. 11. 2015 | № | 1449 |
| --- | --- | --- | --- |

О порядке согласования администрацией

города Снежинска акта приемки услуг

и (или) работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме,

собственники помещений в котором

формируют фонд капитального ремонта

на счете регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,                  во исполнение части 2 статьи 19 Закона Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» от 27.06.2013 № 512-ЗО, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок согласования администрацией города Снежинска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (прилагается).

2. Наделить полномочиями по согласованию акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту».

2

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа              Е. В. Степанова.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Снежинского городского округа				    И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации 				Е.В.Степанов

Рассылка:

в дело – 2экз

Савельеву М.Е. – 1экз

МКУ «СЗСР» – 1экз.

М.Е.Савельев, 92312

ведущий инженер администрации

ОМ 1  13.11.2015

1485

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 16. 11. 2015 № 1449

Порядок

согласования администрацией города Снежинска акта

приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, собственники помещений

в котором формируют фонд капитального ремонта на счете

регионального оператора

1. Настоящий Порядок согласования администрацией города Снежинска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (далее - Порядок), в соответствии со ст.19 Закона Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» определяет механизм согласования администрацией города Снежинска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (далее - Акт).

2. Согласование Акта осуществляется после приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме комиссией с участием представителей собственников помещений многоквартирного дома, регионального оператора, подрядчика (исполнителя), организации, осуществляющей эксплуатацию многоквартирного дома (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ЖК), и в присутствии представителя МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».

Организацию работы приемочной комиссии осуществляет региональный оператор.

3. Ответственные лица МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту», уполномоченные на согласование Акта и участие в приемочной комиссии, определяются приказом директора МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».

4. Подписанный Акт с приложением актов и справок по форме КС-2, КС-3, заверенных копий договоров: между региональным оператором и подрядной организацией, между региональным оператором и организацией, осуществляющей строительный контроль, заключения органа, осуществляющего строительный контроль, о соответствии объемов и качества выполненных работ проектно-сметной документации

2

(в случае ее наличия) региональный оператор направляет на согласование в МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».

5. Согласование Акта осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента представления полного пакета документов в МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».

МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» при согласовании акта осуществляет проверку следующих обстоятельств:

- соответствие видов выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Снежинска;

- не превышает ли стоимость выполненных работ стоимость работ, утвержденную общим собранием собственников помещений данного многоквартирного дома.

6. МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» не согласовывает Акты в случае, если:

-  виды выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома не соответствуют краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Снежинска;

- стоимость выполненных работ превышает стоимость работ, утвержденную общим собранием собственников помещений данного многоквартирного дома.