Приложение

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ______________ №_______

Муниципальная Программа

«Доступная среда» на 2016 – 2020 годы

Паспорт муниципальной Программы «Доступная среда» на 2016 – 2020 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 01.12.2015г. №502-р «О разработке муниципальной Программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы» |
| Координатор программы | Первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа |
| Основной разработчик программы | Управление градостроительства администрации города Снежинска |
| Цели и задачи программы | Цель программы: - улучшение качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности. Задачи программы: - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории города Снежинска к приоритетным объектам социальной инфраструктуры; - повышение уровня доступности объектов, услуг учреждений в городе Снежинске для инвалидов и других маломобильных групп населения; -создание равных возможностей доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений социальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2020 годы |
| Исполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее – Управление социальной защиты населения); Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»; Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее – Управление градостроительства); Администрация Снежинского городского округа; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – Управление образования); Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – Управление культуры и молодежной политики); Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – Управление физической культуры и спорта); Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска; Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; ЦМСЧ № 15 ФМБА России; ОАО «Трансэнерго»; ОАО «Аптека № 1»; магазин «Солнечный» ( ООО «Лисички»); ЗАО «Дикси групп»; Торговый центр «Меркурий» (ООО «Юпитер»); Отдел МВД России по ЗАТО г. Снежинск; Снежинское отделение (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России» (центральное отделение) |
| Объем и источники финансирования программы | Всего на период реализации программы – 3 220 142 руб., в том числе: - местный бюджет – 2 555 000 руб.*; - внебюджетные средства – 665 142 руб.; 2016 г. – 640 142 руб., в том числе: - местный бюджет – 325 000 руб.*; - внебюджетные источники – 315 142 руб.; 2017 г. – 1 850 000 руб., в том числе: - местный бюджет – 1 700 000 руб.*; - внебюджетные источники – 150 000 руб.; 2018 г. – 430 000 руб., в том числе: - местный бюджет – 280 000 руб.*; - внебюджетные источники – 150 000 руб.; 2019 г. – 300 000 руб., в том числе: - местный бюджет – 250 000 руб.; - внебюджетные источники – 50 000 руб.; 2020 г. – 0 руб. Объемы финансирования мероприятий по годам будут уточняться после разработки проектной документации *- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | 1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа: в 2016 году – 19%, 2020 году – до 78%; 2) доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа: в 2016 году – 84%, 2020 году – до 98% |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения на территории Снежинского городского округа, повышение общего уровня комфорта городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, совершенствование системы услуг для инвалидов во всех сферах жизнедеятельности |
| Организация контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют: - координатор Программы; - муниципальное казанное учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - комитет экономики администрации города Снежинска; - отдел информационной и контрольной работы администрации города Снежинска; - Контрольно-счетная палата города Снежинска; - Собрание депутатов города Снежинска |

1. Характеристика проблемы и необходимость решения ее программным методом

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из наиболее важных социальных задач, которая затрагивает права и потребности многих жителей города Снежинска, необходимость решения которой вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

Проблемой инвалидов и других маломобильных групп населения является отсутствие пандусных съездов и поручней на входах и внутри зданий. Все это создает для инвалидов непреодолимую преграду.

Приоритетные объекты - объекты социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта, торговой и банковской сферы определены «Реестром объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Снежинскому городскому округу», утвержденным главой Снежинского городского округа 14.02.2014 и согласованным Снежинским городским отделением Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Принятие программы «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы даст возможность:

-улучшить условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры;

-повысить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг учреждений;

-создать равные возможности доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений социальной, торговой, и транспортной сферы.

2.Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является улучшение качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности.

Задачами программы является:

-улучшение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры;

-повышение уровня доступности объектов, услуг учреждений в городе Снежинске для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-создание равных возможностей доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений социальной инфраструктуры.

3. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2016 – 2020 годы. Исполнение поставленных задач обеспечивается на протяжении всего срока реализации программы.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Всего на период реализации программы объем финансирования составит – 3 220 142 руб., в том числе:

- местный бюджет – 2 555 000 руб.*, внебюджетные средства – 665 142 руб.

2016 г. – 640 142 руб., в том числе:

- местный бюджет – 325 000 руб.*, внебюджетные источники – 315 142 руб.;

2017 г. – 1 850 000 руб., в том числе:

- местный бюджет – 1 700 000 руб.*, внебюджетные источники – 150 000 руб.;

2018 г. – 430 000 руб., в том числе:

- местный бюджет – 280 000 руб.*, внебюджетные источники – 150 000 руб.;

2019 г. – 300 000 руб., в том числе:

- местный бюджет – 250 000 руб.*, внебюджетные источники – 50 000 руб.;

2020 г. – 0 руб.

Объемы финансирования мероприятий по годам будут уточняться после разработки проектной документации.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год.

5. Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы

Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о целевых индикаторах, показателях программы:

| N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля доступных (частично доступных) для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа (здания с пандусом) | процент | 19% | 48% | 58% | 68% | 78% |
| 2. | Доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, охваченных паспортизацией в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа | процент | 84% | 90% | 94% | 96% | 98% |

Методика расчета целевых индикаторов, показателей.

| № | Наименование показателя. | Методика расчета показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа | Доля доступных (частично доступных) объектов - имеются пандусы (УСЗН, «Надежды луч», Гор. Библиотека, хир. корпус, ТЦ «Меркурий») на начало 2016 года 5 27 Общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа – объектов по реестру | Х 100% |
| 2. | Доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, охваченных паспортизацией в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа | Доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, включенных в реестр 26 31 общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа из них: - 26 паспортизированных вкл. в реестр; - 1 (Сберегательный банк включен в реестр, не паспортизированный на начало 2016 года); - 2 объекта (Детский дом и Центр занятости не паспортизированы, претендуют на включение в реестр на начало 2016 года); - 2 объекта (для включения в реестр других приоритетных объектов до 2020 года) | Х 100% |

6. Организация управления реализации мероприятий программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с программными мероприятиями в пределах средств, направленных на их выполнение в очередном финансовом году.

Исполнители мероприятий программы являются ответственными за реализацию мероприятий, указанных в приложении.

Координатор программы – первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа обеспечивает координацию деятельности исполнителей мероприятий программы.

В этих целях первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа осуществляет текущее управление реализацией программой, запрашивает и получает от исполнителей программы информацию по вопросам проведения мероприятий по обеспечению доступности жизнедеятельности для инвалидов и освоения выделенных финансовых средств.

Исполнители - ежеквартально представляют координатору аналитическую информацию о ходе выполнения программных мероприятий, эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г.Снежинска.

7.Ожидаемые результаты реализации программы

Повышение уровня жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения на территории Снежинского городского округа, повышение общего уровня комфорта городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, совершенствование системы услуг для инвалидов во всех сферах жизнедеятельности.