PAGE  

[image: image2.png]



администрация  снежинского  городского  округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                             [image: image1.jpg]



	от
	18. 02. 2016
	№
	185


Об утверждении Плана мероприятий 
(дорожная карта) по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Снежинском городском округе
Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ                 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015              № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», ст.40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Снежинском городском округе (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации

Снежинского городского округа



И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления


 
А.А.Воронов

Первый заместитель 

главы администрации





С.В.Кириллов

Заместитель главы администрации



Н.А.Капустин

Заместитель главы администрации



Д.С.Востротин

Начальник управления градостроительства

С.Ю.Потеряев

Рассылка:

в дело – 2 экз.


Кириллову С.В. – 1


финансовое управление – 1

управление градостроительства – 1 

Управление образования – 1

Управление культуры – 1

УСЗН г.Снежинска – 1

УФиС – 1

отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности – 1
МФЦ – 1

Дерябину В.М. – 1

Митюхиной Е.Г. – 1

Пряхину В.В. – 1

Сафину Р.Р. – 1

газета Известия – 1
С.Б.Пелевина 35948

главный специалист

отдела планирования

капитальных вложений
ОМ 1  15.02.2016

174

              ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа
  от 18. 02. 2016 № 185
План мероприятий (дорожная карта)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в Снежинском городском округе
Глава I. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Снежинском городском округе (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175, пунктами 4, 5 постановления администрации Снежинского городского округа                             от 18.08.2015 № 1053.

2. Целями «дорожной карты» являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение условий для беспрепятственного получения инвалидами услуг в сферах социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта на приоритетных объектах;

- полноценная интеграция инвалидов в общество.


Приоритетные объекты - объекты социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта, торговой и банковской сферы определены «Реестром объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Снежинскому городскому округу» в количестве 27 единиц, утвержденным главой Снежинского городского округа 14.02.2014 и согласованным Снежинским городским отделением Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».






2

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

4. Исполнители «дорожной карты»:

Муниципальное казённое учреждение  «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее – Управление социальной защиты населения); 

Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;

управление градостроительства администрации города Снежинска (далее – Управление градостроительства);

администрация Снежинского городского округа;

муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – Управление образования);

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – Управление культуры и молодежной политики);

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – Управление физической культуры и спорта);
отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска;

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

ОАО «Трансэнерго»;

ОАО «Аптека № 1»;

магазин «Солнечный» (ООО «Лисички»);

ЗАО «Дикси групп»;

Торговый центр «Меркурий» (ООО «Юпитер»);

Отдел МВД России по ЗАТО г. Снежинск;

Снежинское отделение (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО  «Сбербанк России» (центральное отделение)

5. Сроки реализации «дорожной карты» – 2016–2020 годы. 






3

6. Результатом реализации «дорожной карты» является достижение к 2020 году плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

7. В Муниципальном казённом учреждении «Управление социальной защиты населения города Снежинска» по состоянию на начало 01.09.2015 г. состоит на учете 3030 человек категории «инвалиды» и «дети-инвалиды», в том числе:
- инвалиды 1 группы – 388 человек;

- инвалиды 2 группы – 1457 человек;

- инвалиды 3 группы – 1041 человек;

- дети-инвалиды – 144 человека.

4
Динамика численности инвалидов в Снежинском городском округе приведена в таблице:
	№

п/п
	Категория
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего, в том числе
	2489
	2619
	2714
	2832
	2985
	3049
	3124
	3061
	3079
	3088
	3050

	
	Инвалид 1 гр.
	340
	333
	311
	347
	341
	436
	461
	467
	435
	442
	398

	
	Инвалид 2 гр.
	1442
	1555
	1588
	1753
	1832
	1724
	1703
	1654
	1558
	1562
	1526

	
	Инвалид 3 гр.
	338
	371
	449
	571
	654
	731
	805
	786
	935
	934
	975

	
	Ребенок- инвалид
	173
	158
	157
	161
	158
	158
	155
	154
	151
	150
	151


Глава II. Показатели доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг

Значения показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг представлены  в таблице № 1. 

Таблица № 1

Повышение показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг 

	№ п/п
	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
	Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1.
	Удельный вес приоритетных объектов социальной сферы, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,  в общем количестве приоритетных объектов
	22%
	33%
	40%
	55%
	100%
	 Мониторинг Управление социальной защиты населения

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Количество объектов социальной сферы, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются:
	
	
	
	
	
	Исполнители «дорожной карты»

	
	- дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
	6
	9
	11
	15
	27
	

	
	- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам;
	6
	10
	14
	20
	27
	

	
	- наличие сотрудников, на которых административно-​распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;
	10
	19
	27
	27
	27
	

	
	- допуск тифлосурдопереводчика;
	27
	27
	27
	27
	27
	

	
	- допуск собаки-проводника
	27
	27
	27
	27
	27
	

	3.
	Количество объектов социальной сферы,  на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются:
	
	
	
	
	
	Исполнители «дорожной карты»

	
	- дублирование необходимой звуковой информации;
	2
	5
	7
	10
	18
	

	
	- допуск сурдопереводчика;
	27
	27
	27
	27
	27
	

	
	- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам;
	2
	5
	7
	10
	18
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- наличие сотрудников, на которых административно​-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций
	10
	19
	27
	27
	27
	

	4.
	Количество  объектов социальной сферы,  на которых для инвалидов с нарушениями  опорно-двигательного аппарата обеспечиваются
	
	
	
	
	
	Исполнители «дорожной карты»

	
	- оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
	12
	16
	23
	27
	27
	

	
	- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями   опорно-двигательного аппарата к объектам
	10
	17
	23
	27
	27
	

	
	- наличие сотрудников, на которых административно-​распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций
	10
	19
	27
	27
	27
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Количество услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: дифференцировано              (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению)
	30%
	50%
	70%
	100%
	100%
	Мониторинг Управление социальной защиты населения

	6.
	Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения)
	40%
	30%
	20%
	10%
	0%
	Мониторинг Управление социальной защиты населения


Примечание. Показатели доступности определены в процентном отношении к общему числу приоритетных объектов, включенных в «Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Снежинскому городскому округу» в количестве 27 единиц.

Глава III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в таблице № 2.

Таблица № 2
Перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

	Раздел I. Совершенствование нормативной базы

	1.
	Подготовка постановления администрации об утверждении состава рабочей группы по разработке дорожной карты
	Постановление об утверждении состава рабочей группы по разработке Плана мероприятий (дорожной карты) Снежинского городского округа для 
	исполнители – УСЗН

соисполнители - правовое управление администрации, заместители главы администрации
	2015 г.
	Разработка дорожной карты по Снежинскому городскому округу

	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	поэтапного обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения условий доступности объектов в соответствии с Реестром               № 1053 от 18.08.2015 г.
	
	
	

	2.
	Подготовка и утверждение программы капитального ремонта и модернизации объектов социальной инфраструктуры для обеспечения их физической доступности 
	Решение МКС от 23. 01.2015
	исполнители – УГ
соисполнители - члены МКС
	2015 г.
	Планирование мероприятий по созданию доступной среды


	Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

	Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 5.

	1.
	зона 2 «Вход (входы) в здание» 
Установка пандуса со стороны запасного выхода и расширение дверного проема
	Федеральный закон от 01 января 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Федеральный закон от 24 ноября              1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001


	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - УСЗН 
	2015 г.
	ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, г, с, у)



	2.
	зона 3 «Пути движения  внутри здания»
Подготовка ПСД по замене покрытия при движении к зданию.
	
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - УСЗН
	2016 г.
	ДЧ-И (к, о, у)

ДУ-И (с, г)



	3.
	«Система информации на объекте»
Размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта
	
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - УСЗН
	
	

	4.
	зона 3 «Пути движения  внутри здания»
Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, устройство опорного поручня на лестнице от входа на 1 этаж
	
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - УСЗН
	
	

	5.
	Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»
Замена покрытия при движении со стороны здания стоматологии
	
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - УСЗН
	2017 г.
	ДЧ-И (к, о, у)

ДУ-И (с, г)



	6.
	Зона 4 «Зона целевого назначения»
Организация ситуационной помощи:

- размещение информации о помещениях на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом,

- выделение ближайшего к входу места обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установка информационных знаков доступности
	
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - УСЗН 
	2018 г.
	ДЧ-И 

(к, о, с, г, у)



	
	
	9
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»
Составление ПСД для санитарно- гигиенического помещения
	
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - УСЗН
	2019 г.
	ДЧ-И 

(к, о, с, г, у)



	8.
	Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»
Переоборудование и адаптация санитарно- гигиенического помещения: 

- Установка поручней у раковины и унитаза,

- Устройство креплений для костылей и тростей,

- Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу
	
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - УСЗН
	2020 г.
	ДП- В



	Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сосновая , 7

	1.
	зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание
	СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 51261
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - «КЦСОН» 
	2015 г.
	ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, с, г, у)



	2.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:
- ПСД на замену поручней, замену покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, замену входной группы запасного выхода, тамбура и навеса над дверью запасного выхода;

зона 3 «Пути движения  внутри здания»:

- ПСД на установку поручней лестницы к запасному выходу;

«Система информации на объекте»

- размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта 

	РДС 35-201-99

СП 59.13330 

СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 118.13330

ГОСТ Р51671-2000

ГОСТ Р 51264
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - «КЦСОН»
	2016 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	3.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:

- замена покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, поручней;

- организация кнопки вызова;

- организация ситуационной помощи
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330

 
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - «КЦСОН»
	2017 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	4.
	
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330


	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - «КЦСОН»
	2018 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	
	
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:

- замена входной группы запасного выхода;

- замена входной группы тамбура запасного выхода;

- замена навеса запасного выхода.

- нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы  и рельефных полос перед лестницей центрального входа;

- нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального входа и запасного выхода.

зона 3 «Пути движения  внутри здания»:

- установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу;

-нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного выходы;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению.

Зона 4 «Зона целевого назначения»:

- нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 35-101.2001

РДС 35-201-99
	
	
	

	5.
	Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;

- установка поручней у раковины и унитаза;

- установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;

- установки кнопки вызовы;

- нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу
	
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - «КЦСОН»
	2019 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	6.
	Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»:

- ПСД на замену дорожного покрытия;


- замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов
	СП 42.13330 

СП 59.13330.2012

СНиП 35-01-2001
	исполнитель - специализированная организация,

соисполнитель - «КЦСОН»
	2020 г.
	ДП-В



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Пристроенное 2-х этажное здание Универсально-спортивный комплекс «Сунгуль» (УСК) г. Снежинска
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 37, к. 2

	1.
	Установка пандуса со стороны запасного выхода и расширение дверного проема
	Федеральный закон от 01 января 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Федеральный закон от 24 ноября             1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 
	2015 г.
	ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, г, с, у)

	2.
	Оборудование места доступности парковки автомобилей с установкой дорожных знаков
	
	
	
	

	3.
	Организация ситуационной помощи:

- размещение информации о помещениях на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом,

- выделение ближайшего к входу места обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установкой информационных знаков доступности
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 
	2016 г.
	ДЧ-И (к, с)

ДУ-И (о, у, г)

	4.
	Размещение комплексной системы информации от входа на территорию к зонам целевого назначения, устройство опорного поручня на лестнице внутри здания
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 
	
	

	5.
	Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к санитарно-гигиеническим помещениям.
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 
	2017 г.
	ДЧ-И (к, с, у)

ДУ-И (о, г)

	6.
	Замена покрытия при движении со стороны автомобильной стоянки
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»
	2018 г.
	ДЧ-И 

(к, о, с, г, у)



	7.
	Составление ПСД для санитарно- гигиенического помещения
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 
	2019 г.
	ДЧ-И 

(к, о, с, г, у)



	8.
	Переоборудование и адаптация санитарно- гигиенического помещения: 

- Установка поручней у раковины и унитаза,

- Устройство креплений для костылей и тростей,

- Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу

	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 
	2020 г.
	ДП- В

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Стрелковый тир открытого типа МБУДО «ДЮСШ «Олимпия»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 35

	1.
	Установка пандуса центрального входа в здание.
	СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 51261
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»
	2015 г.
	ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, г, с, у)

	2.
	- ПСД на установку поручней, замену покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, 

- размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта 
	РДС 35-201-99

СП 59.13330 

СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 118.13330

ГОСТ Р51671-2000

ГОСТ Р 51264
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»
	2016 г.
	ДП-И (к, у)

ДЧ-И (о, г, с)

	3.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:

- замена покрытия площадки центрального входа в здание,  установка поручней;

- организация ситуационной помощи
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330

 
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»
	2017 г.
	ДП-И (г, к, у)

ДЧ-И (о, с)

	4.
	- нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы  и рельефных полос перед лестницей центрального входа;

- нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального входа и запасного выхода; 
– организация кнопки вызова;

- нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.

- ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330

СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»
	2018 г.
	ДП-И (г, с, о, у)

        ДЧ-И (к)

	5.
	- установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;

- установка поручней у раковины и унитаза;

- установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;

- установки кнопки вызовы;

- нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу
	СП 35-101.2001

РДС 35-201-99
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»
	2019 г.
	ДП-И (г, с, о, у)

ДЧ-И (к)

	6.
	- ПСД на замену дорожного покрытия;


- замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов
	СП 42.13330 

СП 59.13330.2012

СНиП 35-01-2001
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»
	2020 г.
	ДП-В



	
	
	13
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты сферы образования

	1.
	Включение в муниципальную  Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе на 2016-2018 гг» (подпрограмма ««Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов») мероприятий по выполнению проектно-сметной документации в соответствии с паспортами доступности:

МБДОУ № 14, МБДОУ № 25, МБС(К)ОУ № 128, ДТДиМ
	
	исполнитель - Управление образования
	2015 г.
	Определение сроков, объёмов и источников финансирования работ

	2.
	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ
	Муниципальная  Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе на 2016-2018 гг.» (подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»)
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

Управление образования
	2016-2018 гг.
	Наличие ПСД

	3.
	Проведение  ремонтных работ в образовательных учреждениях
МБС(К)ОУ № 128, МДОУ № 14, Дворец творчества детей и молодёжи (Васильева, 35)

МБОУ № 25, МБС(К)ОУ № 122

МБОУ СОШ № 117, 

МБОУ СОШ № 121, МБОУ СОШ № 125, МБДОУ № 26

МБОУ СОШ № 126
	РДС 35-201-99

СП 59.13330 

СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 118.13330
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

Управление образования
	2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.
	Обеспечение доступности объектов образования  для инвалидов и других маломобильных групп населения

	4.
	Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения
	
	исполнитель - Управление образования
	2018-2019 гг.
	Обеспечение доступности объектов образования  для инвалидов и других маломобильных групп населения

	Муниципальное казённое учреждение «Городская библиотека»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Мира, 22.

	1.
	Установка пандусов на запасных эвакуационных выходах
	Федеральный закон от 01 января 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Федеральный закон от 24 ноября              1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
	Исполнитель -  специализированная организация,

соисполнитель- МКУ «ГБ»
	2016 г.
	ДП-В

	
	
	14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	от 22.12.1999

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001
	
	
	

	Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 13

	1.
	зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание
	СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 51261
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»
	2016 г.
	ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, с, г, у)



	2.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:
- ПСД на замену поручней, замену покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, замену входной группы запасного выхода, тамбура и навеса над дверью запасного выхода;

зона 3 «Пути движения  внутри здания»:

- ПСД на установку поручней лестницы к запасному выходу;

«Система информации на объекте»

- размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта 
	РДС 35-201-99

СП 59.13330

СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 118.13330

РДС 35-201-99

СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001

СП 59.13330

СП 35-101-2001

ГОСТ Р51671-2000

ГОСТ Р 51264
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»
	2016 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	3.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:

- замена покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, поручней;

- организация кнопки вызова;

- организация ситуационной помощи
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330

СП 118.13330


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»
	2017 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	4.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:

- замена входной группы запасного выхода;

- замена входной группы тамбура запасного выхода;

- замена навеса запасного выхода.

- нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы  и рельефных полос перед лестницей центрального входа;

- нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального входа и запасного выхода.

зона 3 «Пути движения  внутри здания»:

- установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу;

-нанесение контрастной маркировки крайних ступеней 
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330

СП 118.13330

СП 35-101.2001


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»
	2018 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	
	
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного выходы;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению.

зона 4 «Зона целевого назначения»:

- нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.

зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения
	СНиП 35-01-2001

СП 35-101.2001

РДС 35-201-99
	
	
	

	5.
	зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;

- установка поручней у раковины и унитаза;

- установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;

- установки кнопки вызовы;

- нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»
	2019 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	6.
	зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»:

- ПСД на замену дорожного покрытия;


- замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов
	СП 42.13330

СП 59.13330.2012

СНиП 35-01-2001
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»
	2020 г.
	ДП-В



	Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, 1

	1.
	Территория, прилегающая к зданию: 

- организовать парковку со специально выделенными местами для инвалидов
	ГОСТ 23457-86 (п.2.8.21);

ГОСТ № 6.4

ГОСТ № 8.17

ст.15 ФЗ № 181-ФЗ
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»
	2015-2018 гг.
	ДП-В

	2.
	Вход (входы) в здание:
- установить пандусы у центральных входов и запасных выходов;

-ремонт лестницы;

-установить поручни у лестницы;

-нанести контрастную полосу за 80 см до лестницы;

-нанести контрастную маркировку крайних ступеней;


	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
ГОСТ Р 51261-99

СНиП 2.08.02-89

	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»
	2015-2018 гг.
	ДП-В

	
	-высоту порога входных дверей согласовать с ВОЧ;

-заменить покрытие крыльца;

-заменить навесы над входом центральным и запасным
	
	
	
	

	
	
	16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Пути движения:

-нанести контрастные полосы движения;

-установить поручни на лестнице;

-установить пандус с поручнями;

-нанести контрастную полосу перед лестницей за 60 см;

-нанести контрастную маркировку крайних ступеней;

-согласовать с ВОИ ширину проема и высоту порога;

-нанести контрастную полосу за 80 см до дверей
	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»
	2015-2018 гг.
	ДП-В

	4.
	Зона целевого назначения:
-нанести контрастные полосы вокруг лестницы;

-нанести контрастную полосу крайних ступеней
	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»
	2015-2018 гг.
	ДП-В

	5.
	Санитарно-гигиеническое помещение:

-переоборудовать по 1 кабине в мужском и женском туалете по нормам;

-установить крючки, поручни у раковин, унитазов;

-нанести контрастно-тактильные полосы у раковин, унитазов;

-нанести контрастно–тактильную полосу движения;

-установить кнопку вызова.

	ГОСТ 51261-99

ГОСТ 52131-2007


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»
	2015-2018 гг.
	ДП-В

	Муниципальное бюджетное учреждение – образовательная организация дополнительного образования детей 
«Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 29

	1.
	зона 2 «Вход (входы) в здание» 

ПСД на установку пандуса на запасном выходе из здания, навеса над пандусом и запасным выходом
	СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 51261
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»


	2018 год
	ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, с, у)



	2.
	- ПСД на установку поручней 

«Система информации на объекте»

- размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта 
	РДС 35-201-99

СП 35-101-2001

ГОСТ Р51671-2000

ГОСТ Р 51264
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»


	2018 год
	ДП-И (у)

ДЧ-И (к, о, с)



	3.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:

- организация кнопки вызова;

- организация ситуационной помощи
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330

СП 118.13330


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»
	2018 год
	ДП-И (у)

ДЧ-И (к, о, с)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:

- нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы  и рельефных полос перед лестницей центрального входа;

- нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального входа и запасного выхода.

зона 3 «Пути движения  внутри здания»:

- установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу;

-нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного выходы;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению.

Зона 4 «Зона целевого назначения»:

- нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330

СП 118.13330

СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 35-101.2001

РДС 35-201-99
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»
	2018 год
	ДП-И (у)

ДЧ-И (к, о, с)



	5.
	Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;

- установка поручней у раковины и унитаза;

- установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;

- установки кнопки вызовы;

- нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»
	2019 год
	ДП-И (у)

ДЧ-И (к, о, с)



	АМУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 1

	1.
	Установка кнопки вызова персонала у входа 
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330

СП 118.13330

РДС 35-201-99


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

АМУ «МФЦ»
	2016 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

	2.
	Нанесение контрастных направляющих и тактильных полос у входа 
	
	
	2016 г.
	

	3.
	Оснащение путей движения внутри здания тактильными полосами
	
	
	2016 г.
	

	4.
	Нанесение желтой контрастной окраски перед маршем лестницы
	
	
	2016 г.
	

	5.
	Организация специально выделенного места для индивидуального обслуживания инвалидов (оснащение крючками для костылей, опорными поручнями)
	
	
	2016 г.
	

	
	
	18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Нанесение тактильных средств информации  о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю
	
	
	2016 г.
	

	7.
	Переоборудование санузла (установка тактильных направляющих, опорные поручни, крючков, кнопка вызова персонала, знак доступности кабины)
	
	
	2017 г.
	

	8.
	Замена (капитальный ремонт) лифта
	
	
	2018 г.
	ДП-В

	ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание хирургического корпуса
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корп. 1

	1.
	зона 2 «Вход (входы) в здание» 

Установка пандуса со стороны запасного выхода и расширение дверного проема
	Федеральный закон от 01 января 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Федеральный закон от 24 ноября             1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2015 г.
	ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, г, с, у)



	2.
	зона 3 «Пути движения  внутри здания»

Подготовка ПСД по замене покрытия при движении к зданию
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2016 г.
	ДЧ-И (к, о, у)

ДУ-И (с, г)



	3.
	«Система информации на объекте»

Размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2016 г.
	

	4.
	зона 3 «Пути движения  внутри здания»

Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, устройство опорного поручня на лестнице от входа на 1 этаж
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2016 г.
	

	5.
	Устройство вызовной сигнализации
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2017 г.
	ДЧ-И (к, о, у)

ДУ-И (с, г)



	6.
	Зона 5«Санитарно-гигиенические помещения»

Составление ПСД для санитарно- гигиенического помещения
	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2018 г.
	ДП-В



	7.
	Зона 5«Санитарно-гигиенические помещения»

Переоборудование и адаптация санитарно- гигиенического помещения: 

- Установка поручней у раковины и унитаза,

- Устройство креплений для костылей и тростей,


	
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2019 г.
	ДП- В



	
	
	19
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу

	
	
	
	

	ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание детской соматической больницы с поликлиникой
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корп. 2

	1.
	зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание
	СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 51261
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15

	2015 г.
	ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, с, г, у)



	2.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:
- ПСД на замену поручней, замену покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, замену входной группы запасного выхода, тамбура и навеса над дверью запасного выхода;

«Система информации на объекте»

- размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта 
	РДС 35-201-99

СП 59.13330 

СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 118.13330

РДС 35-201-99

СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001

СП 59.13330

СП 35-101-2001

ГОСТ Р51671-2000

ГОСТ Р 51264

	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2016 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	3.
	зона 3 «Пути движения  внутри здания»:

- установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу;

-нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного выходы;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению.

Зона 4 «Зона целевого назначения»:

- нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330

СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 35-101.2001

РДС 35-201-99

	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2018 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;

- установка поручней у раковины и унитаза;

- установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;

- установки кнопки вызовы;

- нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 35-101.2001

РДС 35-201-99
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2019 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	5.
	Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок):

- ПСД на замену дорожного покрытия;


- замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов
	СП 42.13330 

СП 59.13330.2012

СНиП 35-01-2001
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2020 г.
	ДП-В



	ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание поликлиники
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корп. 16

	1.

	зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание.

	СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 51261

	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2019 г.

	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	2.
	зона 3 «Пути движения  внутри здания»

Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, устройство опорного поручня на лестнице от входа на 1 этаж
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФБГУЗ ЦМСЧ-15
	2019 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	3.
	Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;

- установка поручней у раковины и унитаза;

- установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;

- установки кнопки вызовы;

- нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу
	СП 35-101.2001

РДС 35-201-99
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2017 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание стоматологической поликлиники
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корп. 15

	1.

	зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание
	СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 51261

	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2019 г.

	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

	2.
	зона 3 «Пути движения  внутри здания»

Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, устройство опорного поручня на лестнице от входа на 1 этаж

	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2019 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	3.
	Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения
Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:

- установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;

- установка поручней у раковины и унитаза;

- установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;

- установки кнопки вызовы;

- нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;

- нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу
	СП 35-101.2001

РДС 35-201-99
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
	2017 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	ОАО «Аптека № 1»
456776, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 34

	1.

	зона 2 «Вход (входы) в здание» Адаптация пандуса центрального входа в здание
	СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 51261

	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ОАО «Аптека № 1»
	2016 г.

	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

	2.
	зона 3 «Пути движения  внутри здания»

Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям

	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330


	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ОАО «Аптека № 1»
	2016 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	3.
	Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок):

- понижение уровня бордюрного камня в местах перехода через проезжую часть
	СП 42.13330 

СП 59.13330.2012

СНиП 35-01-2001
	исполнитель- специализированная организация,

соисполнитель-

ОАО «Аптека № 1»
	2017 г.
	ДП-В



	
	
	22
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание магазина «Дикси»
456770,  Челябинская обл.,  г. Снежинск, ул. Свердлова, 17

	1.
	Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок):
- выделение доп. парковочных мест для инвалидов на автостоянке;
- оборудование тактильных средств на покрытии пешеходных путей на ступенях лестницы, расположенной со стороны ул. Свердлова и у входа в здание;
- адаптация пандуса для инвалидов-колясочников
	СП 42.13330 

СП 59.13330.2012

СНиП 35-01-2001
	исполнитель – 
собственник(и) здания
	2017 г.
	ДП-В



	2.
	зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание
	СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 51261

	исполнитель – 
собственник(и) здания
	2016 г.

	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

	3.
	зона 3 «Пути движения  внутри здания»

Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям

	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330


	исполнитель – 
собственник(и) здания
	2016 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)



	Здание магазина «Солнечный»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33

	1.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:

- установка фиксаторов входной двери в положение «открыто», обеспечивающих задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; 

- размещение информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками на входной двери в здание
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330
	исполнитель – 
собственник(и) здания
	2016 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

	2.
	зона 3 «Пути движения внутри здания»:

- нанесение контрастных направляющих на пути движения;

- обеспечение расстояния между оборудованием до 1,2 м для проезда и поворота кресла-коляски 
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330
	исполнитель – 
собственник(и) здания
	2016 г.
	ДП-В



	Здание магазина «Меркурий»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, 19

	1.
	зона 1 «Территория, прилегающая к зданию»:

- оборудование тактильных средств на покрытии пешеходных путей;
- нанесение контрастных и тактильных полос перед ступенями и на крайних ступенях;
- устройство пандуса
	СП 42.13330 

СП 59.13330.2012

СНиП 35-01-2001
	исполнитель – 
собственник(и) здания
	2016 г.
	ДП-В



	2.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:
- увеличение размера входной площадки до 1,5 метра;
- оборудование тактильных средств на покрытии пешеходных путей;
- установка фиксаторов входной двери в положение «открыто», обеспечивающих задержку автоматического 
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330
	исполнитель – 
собственник(и) здания
	2016 г.
	ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

	
	
	23
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	закрывания продолжительностью не менее 5 сек.;
- размещение информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками на входной двери
	
	
	
	

	3.
	зона 3 «Пути движения внутри здания»:

- нанесение контрастных направляющих на пути движения;

- обеспечение расстояния между оборудованием до 1,2 м для проезда и поворота кресла-коляски 
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330
	исполнитель – 
собственник(и) здания
	2016 г.
	ДП-В



	Помещение Снежинского отделения (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 15

	1.
	зона 2 «Вход (входы) в здание»:
- установка пандуса;  
- установка  информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки; 
- установка светового и звукового маяка; 
- установка  кнопки вызова персонала
	СП 35-101.2001

СНиП 35-01-2001

СП 59.13330 

СП 118.13330
	исполнитель –

Снежинское отделение (на правах управления) Челябинского отделения    № 8597 ОАО «Сбербанк России»
	2016
	ДП-В

	Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

	1.
	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством:

- назначение и выплата компенсации расходов на  оплату жилья и коммунальных услуг - ежемесячно производится в  автоматизированном режиме в рамках договора об обмене информацией с Управляющими организациями;

- организация выдачи единого социального проездного билета на внутригородской проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и  пригородных маршрутах, который можно  приобрести в  УСЗН;
- назначение и выплата малоимущим семьям ежемесячного пособия, в том числе на  ребенка-инвалида в повышенном размере;
-предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (твердого топлива);

- Управление социальной защиты населения города Снежинска в рамках возложенных полномочий ведет электронную базу данных и направляет ее  в Министерство социальных Челябинской области для формирования областного реестра  ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года по Челябинской области
	Федеральный закон от 24.11.1995 г.               № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 г. № 230-П «О Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании фактических начислений на оплату ЖКУ, в Челябинской области»

Закон Челябинской области от 24.09.2009 г. № 465-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств Федерального бюджета»

Федеральный закон от 19.05.1995 г.                № 81–ФЗ « О государственных пособиях гражданам, имеющим детей, 
	исполнитель - МКУ «УСЗН»
соисполнитель – Министерство социальных отношений Челябинской области
	постоянно
	получение государственных услуг в сфере социальной защиты

	
	
	24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Законом Челябинской области от 26.01.2012 г. № 270-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
	
	
	

	2.
	Координация работы и содействие в оказании государственной социальной помощи в виде социальных услуг инвалидам и семьям с детьми- инвалидами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
	Соглашение № 248 от 30.03.2012 г. о взаимном сотрудничестве Министерства социальных отношений Челябинской области, ГУ Челябинский областной реабилитационно- физкультурный центр инвалидов «Импульс», МКУ «УСЗН», МБУ «КЦСОН»
	исполнитель- 

Челябинский областной реабилитационно- физкультурный центр инвалидов «Импульс»

соисполнитель –

МКУ «УСЗН»

МБУ «КЦСОН»

МСО ЧО
	постоянно
	предоставление социальных услуг инвалидам и семьям с детьми- инвалидами

	3.
	Предоставление дополнительных  мер социальной поддержки, организация социальной реабилитации:

- социальная поддержка инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи; 

- выплаты инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида;

-поддержки социально- ориентированных некоммерческих организаций «Общества инвалидов», «Общества слепых»;

- оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля;

- социальная поддержка семей, воспитывающих детей – инвалидов;

- бесплатный проезд инвалидов по зрению в городском общественном транспорте и др. виды помощи
	Муниципальная Программа  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014- 2016 гг.
	исполнитель- 

МКУ «УСЗН»

МБУ «КЦСОН»

соисполнитель –

общественные организации

	2015-2016 гг.
	социальная реабилитация инвалидов и семей с детьми инвалидами в обществе, дополнительная социальная поддержка в предоставлении инвалидам услуг с учетом нарушения  у них функций организма, оказание дополнительной помощи для пользования объектами социальной сферы и получению услуг.

	4.
	Оказание помощи маломобильным гражданам  в участии в выборах - 

посещение на дому с целью выяснения возможности участия в выборах, сопровождение на избирательный участок, доставка избирательной корзины на дом

	
	исполнитель- 

МБУ «КЦСОН»

соисполнитель- территориальная избирательная комиссия, МКУ «УСЗН»
	2015-2020 гг.
	социальная реабилитация маломобильных инвалидов в обществе

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Оказание услуг на дому:

- предоставление услуг отделением социального обслуживания на дому одиноко проживающим гражданам, в том числе инвалидам,  состоящим на обслуживании;

- организация альтернативного способа обслуживания МГН. Предоставление социальных услуг, в т.ч. срочных, по месту жительства с привлечением мобильной службы учреждения

	Федеральный закон от 28.12.2013 г.             № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»

ч.4 ст.15 Федеральный закон от
 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

	исполнитель- 

МБУ «КЦСОН»

	постоянно
	предоставление услуг на дому

	6.
	Организация работы  «Пункта проката» по выдаче средств реабилитации гражданам из числа инвалидов, а также из числа лиц, не являющихся инвалидами, временно утратившими способность к самообслуживанию, на базе отделения срочного социального обслуживания
	муниципальная Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014- 2016 гг.
	исполнитель- 

МБУ «КЦСОН»


	постоянно
	социальная реабилитация  инвалидов

	7.
	Привлечение специалистов (сурдопереводчиков) для предоставления социальных услуг инвалидам с нарушением слуха
	Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы
	исполнитель- 

МБУ «КЦСОН»


	2017 год
	предоставление услуг инвалидам с нарушениями слуха

	8.
	Укрепление материально-технической базы учреждения для общения специалистов с инвалидами с нарушением слуха: приобретение технических средств приема-передачи информации либо аппарата звукоусиливающего «Глобус» с модулем вибротактильного восприятия или коммуникатора.
	Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы
	исполнитель- 

МБУ «КЦСОН»


	2018 год
	предоставление услуг инвалидам с нарушениями слуха


	9.
	Укрепление материально-технической базы учреждения для общения специалистов с инвалидами с нарушением зрения: приобретение электронного видеоувеличителя, трафаретов)

	Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы
	Исполнитель

МБУ «КЦСОН»


	2019 год
	предоставление услуг инвалидам с нарушениями зрения


	10.
	Информационно-организационное обеспечение дистанционного образования
	
	Управление образования

Общеобразовательные учреждения
	2015-2018 гг.
	Обеспечение доступ​ности образования для детей-инвалидов,
созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях.

	11.
	Организация и проведение социально-культурных  и спортивных мероприятий с участием лиц с ОВЗ
	
	Управление образования

Общеобразовательные учреждения
	2015-2018 гг.
	Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными воз​можностями здоровья, привлеченных к участию в социокуль​турных и спортивных мероприятиях

	
	
	26
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей (приобретение оборудования для городской психолого-медико-педагогической комиссии)
	
	Управление образования

МБУ «ЦОДОУ»
	2015-2018 гг.
	Созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях

	13.
	Финансирование расходов по оплате услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников
	
	Управление образования

МБУ «ЦОДОУ»
	2015-2018 гг.
	Обеспечение доступ​ности образования для детей-инвалидов

	14.
	Информационное обеспечение 

- Индивидуальное обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому (10 чел.): читателям-инвалидам предоставляется информацион​ная продукция по их требованию при наличии ее в библиотечных фондах;

- Выдача аудиокниг людям с нарушениями зрения
	Устав МКУ «Городская библиотека»
	исполнитель-

МКУ «Городская библиотека»


	постоянно
	социальная реабилитация  инвалидов

	15.
	Привлечение специалистов (сурдопереводчиков) для предоставления социальных услуг инвалидам с нарушением слуха
	Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы
	исполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»

МКУ «Городская библиотека»

МБУ «ПКиО»

МБУООДОД «Снежинская ДМШ»
	2017 г.
	предоставление услуг инвалидам с нарушениями слуха



	16.
	Укрепление материально-технической базы учреждения для общения специалистов с инвалидами с нарушением слуха: приобретение технических средств приема-передачи информации либо аппарата звукоусиливающего «Глобус» с модулем вибротактильного восприятия или коммуникатора
	Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы
	исполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»

МКУ «Городская библиотека»

МБУ «ПКиО»

МБУООДОД «Снежинская ДМШ»
	2018 г.
	предоставление услуг инвалидам с нарушениями слуха



	17.
	Организация работы  «Пункта проката» спортивного, туристического инвентаря, театральных костюмов и реквизита


	Муниципальная Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг.
	исполнитель-

МБУ «ПКиО»


	постоянно
	социальная реабилитация  инвалидов

	18.
	Предоставление мер социальной поддержки 

- выделение льготных путевок в период летней оздоровительной компании
	Положение  «УФиС»
	исполнитель –«УФиС»
соисполнитель – МКУ «УСЗН», Министерство социальных отношений Челябинской области
	постоянно
	получение государственных услуг в сфере социальной защиты

	19.
	Предоставление дополнительных  мер социальной поддержки, организация социальной реабилитации:

-поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций «Общества инвалидов», «Общества слепых», выделение бесплатных помещений для занятий физической культурой и спортом;

- оказание помощи в подготовке и участии в соревнованиях

	Положение  «УФиС»
	исполнитель- 

 «УФиС», Министерство физической культуры и спорта Челябинской области
соисполнители –

МБУ «ФСЦ»,

МБУДО «ДЮСШ 
	постоянно
	обеспечение  беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и получения муниципальных услуг.

	
	
	27
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	«Олимпия», «Снежинская ДЮСШ по плаванию», «СДЮСШОР по гандболу»
	
	

	Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении доступа к ним

	1.
	Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них услуг и оказанием помощи в их использовании
	Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы
	исполнители-
 МКУ «УСЗН»

МБУ «КЦСОН»
МКУ «УФиС»

Управление образования

МКУ «УКиМП»

АМУ «МФЦ»

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
соисполнитель- 

Министерство социальных отношений Челябинской области,

ГКУ «Челябинский областной реабилитационно- физкультурный центр инвалидов «Импульс»
	2015-2018 гг.
	повышение профессиональных навыков специалистов, работающих с инвалидами
 


