# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 28.03.2016 | № | 313 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Строительство и реконструкция

автомобильных дорог на территории

Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599,                          от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.12.2013 № 1908                    (с изменениями от 16.10.2015 № 1328) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа               Н. А. Капустина.

Глава администрации

Снежинского городского округа 				  И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Н.А.Капустин

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации				М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ

«Финансовое управление

Снежинского городского округа»				Н.Ю.Круглик

Начальник управления

градостроительства 						С.Ю.Потеряев

Рассылка:

в дело – 2 экз.

МКУ «Финансовое управление

Снежинского городского округа» – 1

комитет экономики – 1

Сапрыкину И.И. – 1

Потеряеву С.Ю. – 1

Алексееву С.В. – 1

МКУ «СЗСР» – 1

В.А.Васильев 92453

начальник отдела

планирования капитальных вложений

управления градостроительства

ОМ 1  10.03.2016

270

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от __________№________

Изменения

в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа»

на 2014 - 2016 гг.

1.  Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы –  18 847 929,41 руб.,               в том числе:

в 2014 году  –  9 176 461,3 руб.,

в 2015 году  –  7 871 468,11 руб.,

в 2016 году  –  1 800 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».

2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта программы изложить в новой редакции:

«- строительство 0,43 км новых автомобильных дорог общего пользования;

- реконструкция 0,35 км. существующих улиц;

- строительство 140 м. участка магистрального водопровода диаметром 300 мм».

3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Общая сумма финансирования Программы составляет  –                   18 847 929,41 руб., в том числе:

в 2014 году  –  9 176 461,3 руб.,

в 2015 году  –  7 871 468,11 руб.,

в 2016 году  –  1 800 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

2

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».

4. Таблицу «Индикативные показатели по результатам реализации Программы» раздела 6 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Индикативные показатели по результатам реализации Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Всего на период реализации | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новых автомобильных дорог общего пользования | 0,43 | км |  | 0,43 |  |
| 2. | Реконструкция существующих улиц (проектные работы) | 0,35 | км | 0,35 |  |  |
| 3. | Строительство участка магистрального водопровода диаметром 300 мм | 140 | м |  |  | 140 |

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции (прилагается).

|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014 -2016 гг. |  |  |  |
| Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Характеристика автомобильных дорог |  |  |  | Всего на период реализации, руб. | План финансирования по годам, руб. |  |  |
|  |  | протя женность (км) | а/бетон | щебень | грунт |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджетополучатель - муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | 5,93 | 4,45 | 1,33 | 0,15 | 18 847 929,41 | 9 176 461,30 | 7 871 468,11 | 1 800 000 |
| в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  |  | 18 847 929,41 | 9 176 461,30 | 7 871 468,11 | 1 800 000 |
| 1. | Строительство улицы № 27А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске | 0,43 | 0,43 |  |  | 16 588 687,76 | 8 717 219,65 | 7 871 468,11 | 0 |
| 2. | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске | 0,921 | 0,921 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в том числе проектные работы) | 0,35 | 0,35 |  |  | 2 259 241,65 | 459 241,65 | 0 | 1 800 000 |
| 4. | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске | 0,45 | 0,30 |  | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске | 1,50 | 1,50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,33 |  | 1,33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Строительство улицы Ломинского мкр.16А города Снежинска (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 0,95 | 0,95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |