# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 05. 04. 2016 | № | 381 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Снежинского

городского округа» на 2014 - 2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.09.2015 № 1252), руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1929 (с изменениями от 22.03.2016 № 293) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Н.А.Капустина.

Глава администрации

Снежинского городского округа     				   И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Н.А.Капустин

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации				М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»						Н.Ю.Круглик

Председатель комитета экономики				В.И.Ахметова

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

комитет экономики  - 1 экз.

финансовое управление  - 1 экз.

КСП  – 1 экз.

отдел энергетики и городского хозяйства  - 1 экз.

МКУ «СЗСР»  - 1 экз.

управление градостроительства  - 1 экз.

МКУ «СЗИГХ»  - 1 экз.

Газета «Известия Собрания депутатов…»  - 1 экз.

Т.Г.Горюшкина, 92664

ведущий инженер отдела

энергетики и городского хозяйства

га 1  28.03.2016

364

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 05. 04. 2016 №  381

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»

- на 2014 - 2016 гг.

- 1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются:

- средства местного бюджета (далее – МБ);

- внебюджетные источники (далее – ВИ).

Общий объём финансирования Программы составляет                                    357 955 807,56 руб., в том числе:

- МБ – 21 166 807,56 руб.;

- ВИ – 336 789 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников».

2. Таблицу 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы и ее ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:

Таблица 3

| Коммунальные системы | Источник финансиро вания | Ресурсное обеспечение, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего |
| Теплоснабжение | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВИ | 24 000 000 | 36 000 000 | 24 000 000 | 84 000 000 |
| Электроснабжение | МБ | 1 996 533,99 | 2 164 136,78 | 4 112 427,64 | 14 160 670,77 |
|  | ВИ | 24 289 000 | 9 700 000 | 0,00 | 33 989 000 |
| Водоснабжение и водоотведение | МБ | 3 079 839,12 | 0,00 | 0,00 | 3 079 839,12 |
|  | ВИ | 64 525 000 | 66 275 000 | 48 000 000 | 178 800 000 |
| Газоснабжение | МБ | 851 971 | 911 702,03 | 0,00 | 1 763 673,03 |
|  | ВИ | 0,00 | 10 000 000 | 14 500 000 | 24 500 000 |
| Утилизация (захоронение) ТБО | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВИ | 15 500 000 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000 |
| Оказание мер поддержки деятельности муниципальных предприятий коммунального комплекса | МБ | 0,00 | 5 885 800 | 2 164 397 | 8 050 197 |
|  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: в т.ч. |  | 134 242 344,11 | 130 936 638,81 | 92 776 824,64 | 357 955 807,56 |
|  | МБ | 5 928 344,11 | 8 961 638,81 | 6 276 824,64 | 21 166 807,56 |
|  | ВИ | 128 314 000 | 121 975 000 | 86 500 000 | 336 789 000 |

- 3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к муниципальной Программе

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»

- на 2014-2016 гг.

- Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источ-ники финан-сиро вания | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  | Исполнитель | Обоснова ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. | всего |  |  |
| 1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 24000000 | 24000000 |  | 24000000 | 72000000 | ОАО «Трансэнерго» | Расчетная величина планируемых капремонтов составляет 5% в год от общей протяженности сетей |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000000 | 24000000 |  | 24000000 | 72000000 |  |  |
| 1.1.2. | Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора для горячей воды V=2000 м³ на котельной зд. 420 | Всего, в т.ч. |  | 12000000 |  |  | 12000000 | ОАО «Трансэнерго» | Развитие мкр. 16А, 16Б, 20 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 12000000 |  |  | 12000,000 |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 24000000 | 36000000 |  | 24000000 | 84000000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000000 | 36000000 |  | 24000000 | 84000000 |  |  |
|  | Всего по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 24000000 | 36000000 |  | 24000000 | 84000000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000000 | 36000000 |  | 24000000 | 84000000 |  |  |
| 2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Свердлова (от ул. Васильева до здания старой библиотеки); ул. 40 лет Октября (у площади Победы); ул. Ленина (от РП-2 в сторону ул. Победы) | Всего, в т.ч. | 645000 |  |  |  | 645000 | ООО «Строй-Центр» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 645000 |  |  |  | 645000 |  |  |
| 2.1.2. | Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б. Циолковского – 16 светильников; ул. 40 лет Октября – 64 светильника | Всего, в т.ч. | 2241000 |  |  |  | 2241000 | ООО «Строй-Центр» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2241000 |  |  |  | 2241000 |  |  |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт системы освещения входных групп жилых домов | Всего, в т.ч. | 1276533,99 | 1138497,9 |  |  | 2415031,89 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ | 1276533,99 | 1138497,9 |  |  | 2415031,89 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Реконструкция кабельно-воздушных линий 0,4 кВ, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  | 700000 |  |  | 700000 | МП «Энергетик» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 700000 |  |  | 700000 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой проводов, опор и организацией наружного освещения | Всего, в т.ч. | 1450000 |  |  |  | 1450000 | МП «Энергетик», ООО «Строй-Центр» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1450000 |  |  |  | 1450000 |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 5612533,99 | 1838497,9 |  |  | 7451031,89 |  |  |
|  |  | МБ | 1276533,99 | 1138497,9 |  |  | 2415031,89 |  |  |
|  |  | ВИ | 4336000 | 700000 |  |  | 5036000 |  |  |
| 2.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 720000 |  |  |  | 720000 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 720000 |  |  |  | 720000 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Строительство РТП-23/1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей наружного освещения: микрорайон 8 – автостоянка за зданием «Бассейна»; микрорайон 5 – жилые дома Победы, 1, 40 лет Октября, 34, 33; микрорайон 7 – жилые дома ул.Победы, 8, 16, 22; микрорайон 7 – жилые дома ул.Победы, 24, 26, 28, 30; микрорайон 6 – жилые дома ул.Ленина, 56, ул.Победы, 21, 19 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Строительство внутриквартальных линий н/о: микрорайон 5 – жилые дома ул.Пищерова, 8, 10, ул.40 лет Октября 23, 24, 25; микрорайон 21 – от здания АТС-1 к школе 123; микрорайон 5 – жилые дома ул.Васильева, 44, ул.40 лет Октября, 23 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Снежинского завода специальных электрических машин (ЗСЭМ), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 12438000 |  |  |  | 12438000 | Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 12438000 |  |  |  | 12438000 |  |  |
| 2.2.6. | Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями электроснабжения (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. |  | 1025638,88 |  |  | 1025638,88 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  | 1025638,88 |  |  | 1025638,88 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями электроснабжения) | Всего, в т.ч. |  |  |  | 4112427,64 | 4112427,64 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 4112427,64 | 4112427,64 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  | 4000000 |  |  | 400000 | МКУ «СЗСР», Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 4000000 |  |  | 4000000 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Строительство ТП и магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвездие» | Всего, в т.ч. | 7515000 |  |  |  | 7515000 | Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7515000 |  |  |  | 7515000 |  |  |
| 2.2.10. | Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  | 5000000 |  |  | 5000000 | МКУ «СЗСР», Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  |
|  | Итого по строительству: | Всего, в т.ч. | 20673000 | 10025638,88 |  | 4112427,64 | 34811066,52 |  |  |
|  |  | МБ | 720000 | 1025638,88 |  | 4112427,64 | 5858066,52 |  |  |
|  |  | ВИ | 19953000 | 9000000 |  |  | 28953000 |  |  |
|  | Всего по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 26285533,99 | 11864136,78 |  | 4112427,64 | 42262098,41 |  |  |
|  |  | МБ | 1996533,99 | 2164136,78 |  | 4112427,64 | 8273098,41 |  |  |
|  |  | ВИ | 24289000 | 9700000 |  |  | 33989000 |  |  |
| 3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение системы очистки промывных вод на пл.29 | Всего, в т.ч. | 1500000 | 4000000 |  |  | 5500000 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1500000 | 4000000 |  |  | 5500000 |  |  |
| 3.1.2. | Введение метода ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно- фильтровальной станции пл.29 | Всего, в т.ч. | 7000000 | 8900000 |  |  | 15900000 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7000000 | 8900000 |  |  | 15900000 |  |  |
| 3.1.3. | Строительство дополнительного регулирующего резервуара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 29 | Всего, в т.ч. | 2500000 |  |  |  | 2500000 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  |  |
| 3.1.4. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей водоснабжения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 24000000 | 24000000 |  | 24000000 | 72000000 | ОАО «Трансэнерго» | Расчетная величина плановых капремонтов сост. 5% в год от общей протяженности сетей |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000000 | 24000000 |  | 24000000 | 72000000 |  |  |
| 3.1.5. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных сетей водоотведения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 24000000 | 24000000 |  | 24000000 | 72000000 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000000 | 24000000 |  | 24000000 | 72000000 |  |  |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» | Разруше-ние бетонных оголовков выпусков ливневой канализации 100% |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 2 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 3 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 4 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 5 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Замена участка трубопровода ГВС Ø108мм, L=35 м от котельной № 4 до тепловой камеры № 1 | Всего, в т.ч. | 150000 |  |  |  | 150000 | МП «Энергетик» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |
| 3.1.12 | Предоставление субсидии МП «Энергетик» на компенсацию недополученных доходов по регулируемым видам деятельности: водоснабжение, водоотведение микрорайона «Поселок Сокол» (сокращенно пл. 21) | Всего, в т.ч. | 3077100 |  |  |  | 3077100 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ | 3077100 |  |  |  | 3077100 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Капитальный ремонт скоростных фильтров на фильтровальной станции жилого района «Поселок Сокол» (пл. 21). | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Капитальный ремонт первого и второго водоводов от фильтровальной станции до резервуаров чистой воды в жилом районе «Поселок Сокол» (пл. 21). | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Капитальный ремонт участков магистрального трубопровода ХВС от колодца № 21А до колодца № 19А по ул. Центральная протяженностью 307 метров Ø100 мм, от колодца № 21А по ул. Центральная до колодца № 9 (ПГ № 2) по ул. Новая протяженностью 115 метров Ø100 мм, а также участка трубопровода от колодца № 20 до фундамента здания магазина по ул. Центральная протяженностью 22 метра Ø20 мм, от колодца № 10 до фундамента жилого дома № 18 по ул.Новая протяженностью 30 метров Ø32 мм. | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 62227100 | 60900000 |  | 48000000 | 171127100 |  |  |
|  |  | МБ | 3077100 |  |  |  | 3077100 |  |  |
|  |  | ВИ | 59150000 | 60900000 |  | 48000000 | 168050000 |  |  |
| 3.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов № 22 и 23, в т. ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Строительство водопровода Ø300 (закольцовка) по ул. Строителей | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Строительство КНС и системы водоотведения с ул. Южная под ИЖС, в т. ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ-17 до ул. Чкаловской | Всего, в т.ч. | 2739,12 |  |  |  | 2739,12 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 2739,12 |  |  |  | 2739,12 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод п.Сокол, пл.21 в г. Снежинске Челябинской области | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Строительство магистральных сетей и объектов водоотведения, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения ПКИЗ «Созвездие» | Всего, в т.ч. | 5375000 | 5375000 |  |  | 10750000 | Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5375000 | 5375000 |  |  | 10750000 |  |  |
| Деревня Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Строительство системы водоснабжения населенного пункта, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 5377739,12 | 5375000 |  |  | 10752739,12 |  |  |
|  |  | МБ | 2739,12 |  |  |  | 2739,12 |  |  |
|  |  | ВИ | 5375000 | 5375000 |  |  | 10750000 |  |  |
|  | Всего по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 67604839,12 | 66275000 |  | 48000000 | 181879839,12 |  |  |
|  |  | МБ | 3079839,12 |  |  |  | 3079839,12 |  |  |
|  |  | ВИ | 64525000 | 66275000 |  | 48000000 | 178800000 |  |  |
| 4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения) | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения) (проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации) | Всего, в т.ч. | 596840 | 119794,79 |  |  | 716634,79 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 596840 | 119794,79 |  |  | 716634,79 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Строительство сетей газоснабжения (в т.ч. ПИР) | Всего, в т.ч. |  | 10000000 |  |  | 10000000 | МКУ «СЗСР», Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Строительство сетей газоснабжения (в т.ч. ПИР) | Всего, в т.ч. |  |  |  | 14500000 | 15280000 | МКУ «СЗСР», Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  | 14500000 | 14500000 |  |  |
| 4.1.5. | Строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 255131 |  | 71972 |  | 327103 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 255131 |  | 71972 |  | 327103 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой | Всего, в т.ч. |  |  | 719935,24 |  | 719935,24 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  | 719935,24 |  | 719935,24 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 851971 |  | 10911702,03 | 14500000 | 26263673,03 |  |  |
|  |  | МБ | 851971 |  | 911702,03 |  | 1763673,03 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 10000000 | 14500000 | 24500000 |  |  |
|  | Всего по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 851971 |  | 10911702,03 | 14500000 | 26263673,03 |  |  |
|  |  | МБ | 851971 |  | 911702,03 |  | 1763673,03 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 10000000 | 14500000 | 24500000 |  |  |
| 5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Строительство 3-ей очереди полигона ТБО (в том числе проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | Специализиро-ванные организации |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Выполнение мероприятий по организации сбора мусора в заглубленные контейнера | Всего, в т.ч. | 15500000 |  |  |  | 15500000 | Специализиро-ванные организации |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 15500000 |  |  |  | 15500000 |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 15500000 |  |  |  | 15500000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 15500000 |  |  |  | 15500000 |  |  |
|  | Всего по разделу 5: | Всего, в т.ч. | 15500000 |  |  |  | 15500000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 15500000 |  |  |  | 15500000 |  |  |
| 6. ОКАЗАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Предоставление субсидии МП «Энергетик» на компенсацию недополученных доходов по регулируемым видам деятельности: водоснабжение, водоотведение жилого района «Поселок Сокол» (сокращенно пл. 21), водоснабжение поселка Ближний Береговой, теплоснабжение, передача электрической энергии | Всего, в т.ч. |  | 5885800 |  |  | 5885800 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  | 5885800 |  |  | 5885800 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Субсидия на проведение ремонтных работ на фильтровальной станции, очистных сооружениях, перекачивающих станциях в поселке Сокол (МКП «Энергетик») | Всего, в т.ч. |  |  |  | 2164397 | 2164397 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 2164397 | 2164397 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 6: | Всего, в т.ч. |  | 5885800 |  | 2164397 | 8050197 |  |  |
|  |  | МБ |  | 5885800 |  | 2164397 | 8050197 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 134242344,11 | 130936638,81 |  | 92776824,64 | 357955807,56 |  |  |
|  |  | МБ | 5928344,11 | 8961638,81 |  | 6276824,64 | 21166807,56 |  |  |
|  |  | ВИ | 128314000 | 121975000 |  | 86500000 | 336789000 |  |  |
|  | Модернизация | Всего, в т.ч. | 91839633,99 | 98738497,9 |  | 72000000 | 262578131,89 |  |  |
|  |  | МБ | 4353633,99 | 1138497,9 |  |  | 5492131,89 |  |  |
|  |  | ВИ | 87486000 | 97600000 |  | 72000000 | 257086000 |  |  |
|  | Строительство | Всего, в т.ч. | 42402710,12 | 26312340,91 |  | 18612427,64 | 87327478,67 |  |  |
|  |  | МБ | 1574710,12 | 1937340,91 |  | 4112427,64 | 7624478,67 |  |  |
|  |  | ВИ | 40828000 | 24375000 |  | 14500000 | 79703000 |  |  |
|  | Оказание мер поддержки деятельности муниципальных предприятий коммунального комплекса | Всего, в т.ч. |  | 5885800 |  | 2164397 | 8050197 |  |  |
|  |  | МБ |  | 5885800 |  | 2164397 | 8050197 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |