# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 23.06.2016 | № | 818 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт объектов учреждений

социальной сферы города Снежинска»

на 2014-2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671),  на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014-2016 гг., утверждённую постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.12.2013 № 1945 (с изменениями  от 03.04.2015 № 467, от 14.05.2015              № 634, от 16.10.2015 № 1329, от 28.03.2016 № 310, от 10.05.2016 № 545) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Н.А.Капустина.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Снежинского городского округа        			Е.В.Степанов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления	 			А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Н.А.Капустин

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации				М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»						Н.Ю.Круглик

Председателя комитета экономики				В.И.Ахметова

Исполняющий обязанности

начальника управления

градостроительства 						С.Г.Земляная

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

фин.управление  - 1

комитет экономики  - 1

Контрольно-счетная палата  - 1

Управление градостроительства  – 1

Управление культуры  – 1

Управление соц.защиты  – 1

Управление по физкультуре и спорту  – 1

ОМОС  - 1

СЗСР  - 1

Газета «Известия….»  - 1

С.Б.Пелевина (3-59-48)

главный специалист

управления градостроит.

га 1  16.06.2016

818

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № ______

Изменения

в муниципальную Программу «Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы

города Снежинска» на 2014-2016 гг.

- 1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы в 2014-2016 годах – 123 747 654,26 руб., в том числе:

в 2014 году – 43 351 501,52 руб.;

в 2015 году – 80 045 041,74 руб.;

в 2016 году – 351 111 руб.

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».

- 2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы – 123 747 654,26 руб., в том числе:

в 2014 году – 43 351 501,52 руб.;

в 2015 году – 80 045 041,74 руб.;

в 2016 году – 351 111 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, приведен в приложении.

3. Раздел 7 «Целевые показатели реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице.

2

Таблица

Индикативные показатели по результатам реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Всего на период реализа-ции | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов социальной сферы, обеспеченных проектной документацией на проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта (в т.ч. Госэкспертиза и обследование) | 9 | кол-во объектов | 8 |  | 1 |
| 2. | Количество объектов культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | 3 | кол-во объектов | 2 |  | 1 |
| 3. | Количество объектов образования, в которых выполнена реконструкция, капитальный ремонт (в т.ч. кровли, спортивных сооружений и т.п.) | 5 | кол-во объектов | 3 | 2 |  |
| 4. | Количество объектов дошкольного образования, обеспеченных вторыми эвакуационными выходами | 6 | кол-во объектов | 5 | 1 |  |
| 5. | Количество прочих объектов социальной сферы, в которых выполнен капитальный ремонт | 1 | кол-во объектов | 1 |  |  |

4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе «Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы

города Снежинска» на 2014-2016 гг.

| Перечень основных мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источ-ник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Связь с индикаторами реализации Программы (№ показателя) |  | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
|  |  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Бюджетополучатель – МКУ «СЗСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы, всего: | МБ | 3 452 287,72 | 3 352 287,72 | 0 | 100 000 |  |  |  |
|  | Управление образования | МБ | 2 412 257,72 | 2 412 257,72 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. | Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска |  | 980 467,72 | 980 467,72 | 0 | 0 | 1 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 2. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8 |  | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 1 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 3. | Капитальный ремонт кровли пристроя МБОУ СОШ № 121 |  | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 1 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 4. | Строительство бассейна в школе № 118 |  | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 5. | Капитальный ремонт объектов на территории МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 545 000 | 545 000 | 0 | 0 | 1 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 6. | Реконструкция стадиона МБОУ № 126 |  | 36 790 | 36 790 | 0 | 0 | 1 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
|  | УСЗН | МБ | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. | Государственная экспертиза проектной документации на строительство «Дома ветеранов» (Дом-интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости) |  | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 1 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
|  | УФиС | МБ | 350 000 | 250 000 | 0 | 100 000 |  |  |  |
| 8. | Реконструкция спортивного зала «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» в части удлинения зала, с устройством эвакуационного выхода (проектно-изыскательские работы) |  | 350 000 | 250 000 | 0 | 100 000 | 1 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
|  | СЗИГХ | МБ | 435 030 | 435 030 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт общежития «Восток» |  | 435 030 | 435 030 | 0 | 0 | 1 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
|  | Капитальное строительство и реконструкция, всего: | МБ | 85 445 006,64 | 24 045 048,09 | 61 399 958,55 | 0 |  |  |  |
|  | Управление образования | МБ | 85 445 006,64 | 24 045 048,09 | 61 399 958,55 | 0 |  |  |  |
| 10. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 4, 9, 20, 25, 27 |  | 3 913 316,31 | 3 913 316,31 | 0 | 0 | 4 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 11. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8 |  | 1 386 683,61 | 0 | 1 386 683,61 | Мероприятие перенесено в МП «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016-2018 гг. | 4 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 12. | Устройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья у школы № 122 |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 13. | Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска |  | 78 079 375,21 | 18 066 100,27 | 60 013 274,94 |  | - |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 14. | Реконструкция стадиона МБОУ № 126 |  | 2 065 631,51 | 2 065 631,51 | 0 | 0 | 3 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
|  | Капитальный ремонт, всего: | МБ | 34 850 359,90 | 15 954 165,71 | 18 645 083,19 | 251 111,00 |  |  |  |
|  | Управление образования | МБ | 31 277 557,74 | 13 458 696,55 | 17 818 861,19 | 0 |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт объектов на территории МАУ ДОЦ «Орленок», в том числе ПИР |  | 12 500 716,55 | 12 500 716,55 | 0 | 0 | 3 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 16. | Капитальный ремонт 13 корпуса МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 12 354 207,84 | 0 | 12 354 207,84 | 0 | 3 |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 17. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 5 053 965 | 0 | 5 053 964,96 | Мероприя-тие перенесено в МП «Развитие образова-ния в Снежин-ском городском округе» на 2016-2018 гг. | - | Закон № 131-ФЗ ст.16 |  |
| 18. | Капитальный ремонт шиферной кровли МБДОУ № 5 |  | 957 980 | 957 980 | 0 | 0 | 3 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |  |
| 19. | Капитальный ремонт кровли пристроя МБОУ СОШ № 121 |  | 410 688 | 0 | 410 688,39 | 0 | 3 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |  |
|  | УКиМП | МБ | 3 274 538,16 | 2 197 205,16 | 826 222,00 | 251 111,00 |  |  |  |
| 20. | Капитальный ремонт кровли городской библиотеки (в т.ч. проектно-изыскательские работы)* |  | 1 077 333 | 0 | 826 222 | 251 111 | 2 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |  |
| 21. | Капитальный ремонт пристроя т/з «Ритм» |  | 1 382 232,38 | 1 382 232,38 | 0 | 0 | 2 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |  |
| 22. | Ремонт дворового фасада базы проката ПКиО |  | 814 972,78 | 814 972,78 | 0 | 0 | 2 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |  |
|  | СЗИГХ | МБ | 298 264 | 298 264 | 0 | 0 |  |  |  |
| 23. | Капитальный ремонт кровли общежития «Буревестник» |  | 298 264 | 298 264 | 0 | 0 | 5 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |  |
| Всего по Программе: |  |  | 123 747 654,26 | 43 351 501,52 | 80 045 041,74 | 351 111,00 |  |  |  |

* - неиспользованные средства 2015 года