# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 27.06.2016 | № | 843 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Доступная среда» на 2016-2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основании статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Доступная среда» на 2016-2020 гг., утверждённую постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.05.2016 № 653 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа            Н. А. Капустина.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Снежинского городского округа                      		Е. В. Степанов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Н.А.Капустин

Заместитель главы администрации				Д.С. Востротин

Заместитель главы администрации				М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»						Н.Ю.Круглик

Председатель комитета экономики				В.И.Ахметова

Исполняющий обязанности

начальника управления

градостроительства 						С.Г.Земляная

Рассылка:

| в дело - 2 экз. фин.управление - 1 комитет экономики - 1 Контрольно-счетная палата - 1 Управление градостроительства – 1 Управление культуры – 1 Управление соц.защиты – 1 Управление по физкультуре и спорту – 1 | МКУ «СЗСР» – 1 АУ «МФЦ» - 1 ЦМСЧ-15 - 1 ОАО «Трансэнерго» - 1 ОАО «Аптека № 1» - 1 ЗАО «Дикси групп» - 1 Торговый центр «Меркурий» - 1 ОАО «Сбербанк России» - 1 Газета «Известия….» - 1 |
| --- | --- |

С.Б.Пелевина (3-59-48)

главный специалист

управления градостроит.

га 1  16.06.2016

816

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № _______

Изменения

в муниципальную Программу «Доступная среда» на 2016-2020 гг.

1. Раздел «Исполнители программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее – МКУ «УСЗН»);

Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее – Управление градостроительства);

Администрация Снежинского городского округа (далее – Администрация г.Снежинска);

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – МКУ «УКиМП»);

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – МКУ «УФиС»);

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ «МФЦ»);

ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (далее – ЦМСЧ-15);

ОАО «Трансэнерго»;

ОАО «Аптека № 1»;

ЗАО «Дикси групп»;

Торговый центр «Меркурий» (ООО «Юпитер»);

Снежинское отделение (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России» (центральное отделение) (далее – ОАО «Сбербанк России»)»

2. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе

«Доступная среда» на 2016-2020 годы

| Перечень основных мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источник финанси-ровния | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  | Бюджето-получатели/ исполни-тели Программы | Связь с индикато-рами реализации Программы (подпрограммы) (№ показателя) | Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
|  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г.* | 2018 г.* | 2019 г.* | 2020г.* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска», 456770, Челябинская области, г.Снежинск, ул. Транспортная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | МКУ «УСЗН» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 1.2. | Организация анкетирования инвалидов по оценке доступности приоритетных объектов (зданий) социальной сферы в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | без финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  | МКУ «УСЗН» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения», 456770, Челябинская области, г.Снежинск, ул.Сосновая, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция входных групп центрального входа и запасного выхода с устройством поручней (в т.ч. проектная документация) | МБ | 130 000 | 30 000 | 100 000 |  |  |  | МКУ «УСЗН» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 2.2. | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  | МКУ «УСЗН» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 180 000 | 30 000 | 100 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 3. Пристроенное 2-этажное здание Универсально-спортивный комплекс «Сунгуль» (УСК) г.Снежинска, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. 40 лет Октября, 37, к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  | МКУ «УФиС» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 4. Стрелковый тир открытого типа БУДО «ДЮСШ «Олимпия», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. 40 лет Октября, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка поручней, замена покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | МКУ «УФиС» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | МКУ «УФиС» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 100 000 | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 5. Муниципальное казенное учреждение «Городская библиотека», 456770, Челябинская области, г.Снежинск, пр.Мира, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка пандусов на запасных эвакуационных выходах (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | МКУ «УКиМП» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Установка пандуса у центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | МКУ «УКиМП» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 6.2. | Реконструкция входной группы центрального входа с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | МКУ «УКиМП» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 6.3. | Реконструкция входной группы запасного выхода с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) | МБ | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  | МКУ «УКиМП» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 72 000 | 22 000 |  |  | 50 000 |  | МКУ «УКиМП» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 202 000 | 72 000 | 50 000 | 30 000 | 50 000 |  |  |  |  |
| 7. Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Комсомольская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Установка пандусов у центральных входов и запасных выходов в здание | МБ | 73 000 | 73 000 |  |  |  |  | МКУ «УКиМП» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 7.2. | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  | МКУ «УКиМП» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 123 000 | 73 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 8. Муниципальное бюджетное учреждение – образовательная организация дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Установка пандуса и навеса на запасном выходе из здания (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | МКУ «УКиМП» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 8.2. | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  | МКУ «УКиМП» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 100 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Свердлова, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Капитальный ремонт лифта | МБ | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |  |  | АУ «МФЦ» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 9.2. | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | АУ «МФЦ» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 1 550 000 |  | 1 500 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 10. ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание хирургического корпуса, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 11. ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание детской соматической больницы с поликлиникой, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Реконструкция входных групп центрального входа и запасного выхода с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 100 000 | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 12. ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание поликлиники, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Установка пандуса центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 12.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 100 000 |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 13. ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание стоматологической поликлиники, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установка пандуса у центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  | ЦМСЧ-15 | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 13.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 100 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14. ОАО «Аптека № 1», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Адаптация пандуса центрального входа в здание (в т.ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | ОАО «Аптека № 1» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Здание магазина «Дикси», 456770, Челябинская область, г.Снежинск ул.Свердлова, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Установка пандуса у центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | ЗАО «Дикси групп» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Здание магазина «Меркурий», 456770, Челябинская область, г.Снежинск ул.Забабахина, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Адаптация центрального входа в здание. Увеличение размера входной площадки до 1,5 м | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | ООО «Юпитер» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Помещение Снежинского отделения (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Транспортная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Установка пандуса у входа в здание (в т.ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | ОАО «Сбербанк России» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Здание администрации, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Установка пандуса и поручней у входа в здание (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | Админист-рация г.Снежинска | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 18.2 | Установка пандуса и поручней внутри здания (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | Админист-рация г.Снежинска | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | Админист-рация г.Снежинска | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 19. Здание автовокзала ОАО «Трансэнерго», 456770, г.Снежинск, ул.Ломинского, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения | ВИ | 65 142 | 65 142 |  |  |  |  | ОАО «Транс-энерго» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
| 19.2 | Установка поручней, пандуса и проведение реконструкции тамбура с заменой дверей (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | ОАО «Транс-энерго» | 1 | № 181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 115 142 | 65 142 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе: |  | 3 220 142 | 640 142 | 1 850 000 | 430 000 | 300 000 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МБ | 2 555 000 | 325 000 | 1 700 000 | 280 000 | 250 000 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | ВИ | 665 142 | 315 142 | 150 000 | 150 000 | 50 000 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «УСЗН» |  | 230 000 | 30 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |  |  |  |
|  | МКУ «УФиС» |  | 150 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |  |  |  |
|  | МКУ «УКиМП» |  | 475 000 | 195 000 | 50 000 | 80 000 | 150 000 | 0 |  |  |  |
|  | АУ «МФЦ» |  | 1 550 000 | 0 | 1 500 000 | 50 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация г.Снежинска |  | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 665 142 | 315 142 | 150 000 | 150 000 | 50 000 | 0 |  |  |  |
| * - Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разработки проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |