# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14. 07. 2016 | № | 937 |
| --- | --- | --- | --- |

О перечне работ (услуг) и сроках проведения

капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов, собственники которых

не приняли решение об их проведении

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности генерального директора Специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор) Борисова В.Б. от 08.07.2016 № 2340, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-              2043 годы» (далее – Региональная программа), постановлением администрации Снежинского городского округа от 09.09.2015 № 1160 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2016-2018 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,            статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежиинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2017 год Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Снежинского городского округа, сроки проведения, сметную стоимость, источники финансирования, собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта в соответствии с Региональной программой и предложениями Регионального оператора (прилагается).

2

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа             Н. А. Капустина.

Глава администрации

Снежинского городского округа                                             И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Е.В.Степанов

Заместитель главы администрации				Н.А.Капустин

Рассылка:

в дело – 2экз.

Капустину Н.А. – 1 экз.

Савельеву М.Е. – 2 экз.

ОАО «Сервис» – 1 экз.

ООО «Движение» – 1 экз.

МКУ «СЗРС» – 1 экз.

газета «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» – 1 экз.

М.Е.Савельев, 37070/175

главный специалист администрации

ОМ 1  11.07.2016

967

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 14. 07 .2016 № 937

Перечень

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

Снежинского городского округа, сроки проведения, сметная стоимость, источники финансирования,

собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем ВСЕГО | Ремонт (замена) лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Сроки проведения капитального ремонта | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Город Снежинск ул. 40 лет Октября, д.1 | 5 414 652,00 |  |  |  |  |  |  | 00,00 |  | 2 176 250,00 | 399 457,00 | 2 729 580,00 | 109 365,00 | 2017 г. | За счет обязательных ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирном доме из расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Челябинской области от 30.08.2013 №271-П |
| 2. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.2 | 5 350 079,00 |  |  |  |  |  |  | 00,00 |  | 2 141 430,00 | 389 590,00 | 2 656 248,00 | 162 811,00 | 2017 г. |  |
| 3. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.3 | 5 263 559,00 |  |  |  |  |  |  | 00,00 |  | 2 176 250,00 | 240 090,00 | 2 729 580,00 | 117 639,00 | 2017 г. |  |
| 4. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.4 | 7 060 404,00 |  |  |  | 1 331 831,00 |  |  | 1 331 831,00 |  | 2 307 742,00 | 449 004,00 | 2 852 982,00 | 118 845,00 | 2017 г. |  |
| 5. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.5 | 6 525 119,00 |  |  |  | 1 331 831,00 |  |  | 1 331 831,00 |  | 2 127 868,00 | 419 768,00 | 2 513 950,00 | 131 702,00 | 2017 г. |  |
| 6. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.6 | 6 487 013,00 |  |  |  | 1 331 831,00 |  |  | 1 331 831,00 |  | 2 127 868,00 | 374 868,00 | 2 513 950,00 | 138 496,00 | 2017 г. |  |
| 7. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.8 | 7 638 912,00 | 76 454,00 | 612 083,00 | 495 242,00 | 1 331 831,00 |  |  | 2 515 610,00 |  | 2 127 868,00 | 374 868,00 | 2 513 950,00 | 106 616,00 | 2017 г. |  |
| 8. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.9 | 7 184 415,00 | 76 454,00 | 663 627,00 | 536 947,00 | 461 166,00 |  |  | 1 738 194,00 |  | 2 307 742,00 | 146 687,00 | 2 852 982,00 | 138 810,00 | 2017 г. |  |
| 9. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.10 | 5 929 043,00 |  | 663 627,00 | 536 947,00 | 1 331 831,00 |  |  | 2 532 405,00 |  |  | 455 980,00 | 2 852 982,00 | 87 676,00 | 2017 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.14 | 5 261 444,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 114 444,00 | 346 200,00 | 2 656 248,00 | 144 552,00 | 2017 г. | За счет обязательных ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирном доме из расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Челябинской области от 30.08.2013 №271-П |
| 11. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.17 | 4 279 239,00 | 38 227,00 | 446 713,00 | 361 440,00 | 851 530,00 |  |  | 1 697 910,00 |  | 918 696,00 | 209 282,00 | 1 367 640,00 | 85 711,00 | 2017 г. |  |
| 12. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.2 | 4 581 652,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 113 574,00 | 52 045,00 | 2 307 048,00 | 108 985,00 | 2017 г. |  |
| 13. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.6 | 4 473 159,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 997 797,00 | 28 042,00 | 2 307 048,00 | 140 272,00 | 2017 г. |  |
| 14. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.10 | 7 810 437,00 | 76 454,00 | 697 990,00 | 560 634,00 | 1 331 831,00 |  |  | 2 666 909,00 |  | 2 127 868,00 | 396 557,00 | 2 513 950,00 | 105 153,00 | 2017 г. |  |
| 15. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.14 | 5 462 406,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 127 868,00 | 360 725,00 | 2 852 982,00 | 120 831,00 | 2017 г. |  |
| 16. | Город Снежинск, ул.Зеленая, д.4 | 2 842 231,00 | 15 497,00 | 115 974,00 | 93 835,00 | 394 191,00 |  |  | 619 497,00 |  | 803 691,00 |  | 1 352 356,00 | 66 687,00 | 2017 г. |  |
| 17. | Город Снежинск, ул.Ленина, д.4 | 4 974 106,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 935 992,00 | 214 644,00 | 2 755 188,00 | 68 282,00 | 2017 г. |  |
| 18. | Город Снежинск, ул.Сосновая, д.9 | 2 213 459,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 796 611,00 |  | 1 352 356,00 | 64 492,00 | 2017 г. |  |
| 19. | Город Снежинск, ул.Сосновая, д.11 | 2 911 773,00 | 27 308,00 | 102 219,00 | 82 669,00 | 347 330,00 |  |  | 559 526,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 58 677,00 | 2017 г. |  |
| 20. | Город Снежинск, ул.Строителей, д.3 | 2 352 247,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 58 677,00 | 2017 г. |  |
| 21. | Город Снежинск, ул.Чапаева, д.24 | 2 357 572,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 64 002,00 | 2017 г. |  |
| 22. | Город Снежинск, ул.Чапаева, д.26 | 2 358 523,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 64 953,00 | 2017 г. |  |
| 23. | Город Снежинск, ул.Южная, д.19 | 2 015 497,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 696 400,00 |  | 1 260 420,00 | 58 677,00 | 2017 г. |  |
| 24. | Город Снежинск, ул.Южная, д.27 | 2 352 247,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 58 677,00 | 2017 г. |  |
| 25. | Город Снежинск, ул.Южная, д.29 | 1 756 974,00 |  | 115 974,00 | 93 835,00 | 394 191,00 |  |  | 604 000,00 |  |  |  | 1 088 482,00 | 64 492,00 | 2017 г. |  |
| 26. | Город Снежинск, ул.Южная, д.31 | 2 462 056,00 | 15 497,00 | 115 974,00 | 93 835,00 | 394 191,00 |  |  | 619 497,00 |  | 610 423,00 |  | 1 167 644,00 | 64 492,00 | 2017 г. |  |
| Итого: по Снежинскому городскому округу |  | 117 318 218,00 | 325 891,00 | 3 534 181,00 | 2 855 384,00 | 10 833 585,00 | 0,00 | 0,00 | 17 549 041,00 | 00,0 | 38 001 832,00 | 4 857 807,00 | 54 399 966,00 | 2 509 572,00 |  |  |