# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 29. 07. 2016 | № | 1016 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Снежинского

городского округа на 2017 год

Рассмотрев обращения генерального директора Специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» В. Б. Борисова                                  от 08.04.2016 г. № 971, от 17.05.2016 г. № 1519 и от 14.06.2016 г. № 1924,  в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014               №196-П, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Снежинском городском округе на 2017 год с приложениями (прилагается).

2. Открытому акционерному обществу «Сервис» (Котляр А. Е.) и обществу с ограниченной ответственности «Движение» (Миков А. Г.) осуществлять контроль за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся в своем управлении.

2

3. Опубликовать постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа              Н. А. Капустина.

Глава администрации

Снежинского городского округа				        И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Е.В.Степанов

Заместитель главы администрации				Н.А.Капустин

Рассылка:

в дело – 2 экз.

Савельеву М.Е. – 2 экз.

ОАО «Сервис» – 1 экз.

М.Е.Савельев 37070

главный специалист администрации

ОМ 1  29.07.2016

1048

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 29. 07. 2016 №  1016

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов

в Снежинском городском округе

на 2017 год

ПАСПОРТ

краткосрочного Плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - муниципальное образование |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - муниципальное образование |
| Цели и задачи краткосрочного Плана | - целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа, осуществляемых органами местного самоуправления, специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных 2 домах согласно приложению. Задачами краткосрочного Плана являются: проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан |
| Срок и этапы реализации краткосрочного Плана | - 2017 год |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; - государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - проведение 129 видов работ по капитальному ремонту общего имущества в 26 многоквартирных домах |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - проведение капитального ремонта общего имущества в 26 многоквартирных домах, расположенных на территории Снежинского городского округа |

3

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017 год (далее – План) включено 26 многоквартирных дома общей площадью 51 674,22  кв.метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2017 год составляет 117 318 218,00  рублей.

2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 3.

2.3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 4.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 2.

3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

3.3. В соответствии со ст.4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  газо-, водоснабжения, водоотведения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

д) утепление и ремонт фасада;

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ж) ремонт фундамента многоквартирного дома.

4

3.4. В соответствии со ст.12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 26 многоквартирных домах общей площадью 51 674,22  кв.метров.

4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов количество капитально отремонтированных домов | кв.метры единиц | 51 674,22 26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлениюадминистрации Снежинского городского округа от 29. 07. 2016 № 1016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД |  | Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | зваершения последнего КР |  |  |  |  | всего | в т.ч. жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | человек | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Город Снежинск ул. 40 лет Октября, д.1 | 1959 | ЭЭ-2008, ХВС-2008, ГВС-2008, ВО-2008 | блочные | 4 | 4 | 3 504,0 | 3 225,7 | 2 716,5 | 106 | 5 414 652,00 |  |  |  | 5 414 652,00 |  |  | 2017 год |
| 2. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.2 | 1959 | ЭЭ-2001, ХВС-2008, ГВС-2008, ВО-2008 | блочные | 4 | 4 | 2 958,7 | 2 701,3 | 2 343,7 | 95 | 5 350 079,00 |  |  |  | 5 350 079,00 |  |  | 2017 год |
| 3. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.3 | 1959 | ЭЭ-2005 | блочные | 4 | 4 | 3 146,6 | 2 860,7 | 2 729,5 | 96 | 5 263 559,00 |  |  |  | 5 263 559,00 |  |  | 2017 год |
| 4. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.4 | 1957 | ЭЭ-2003, ХВС-2008, ГВС-2008, ВО-2008 | блочные | 4 | 4 | 3 655,9 | 3 374,3 | 2 799,0 | 90 | 7 060 404,00 |  |  |  | 7 060 404,00 |  |  | 2017 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.5 | 1957 | ЭЭ-2007, ХВС-2008, ГВС-2008, ВО-2008 | блочные | 4 | 4 | 2 899,6 | 2 651,0 | 2 372,6 | 83 | 6 525 119,00 |  |  |  | 6 525 119,00 |  |  | 2017 год |
| 6. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.6 | 1957 | ЭЭ-2006, ХВС-2008, ГВС-2008, ВО-2008, фасад-2005-2006 | блочные | 4 | 4 | 2 645,9 | 2 399,9 | 2 317,4 | 91 | 6 487 013,00 |  |  |  | 6 487 013,00 |  |  | 2017 год |
| 7. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.8 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 825,2 | 2 574,2 | 2 188,7 | 69 | 7 638 912,00 |  |  |  | 7 638 912,00 |  |  | 2017 год |
| 8. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.9 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 3 257,4 | 2 979,9 | 2 699,2 | 105 | 7 184 415,00 |  |  |  | 7 184 415,00 |  |  | 2017 год |
| 9. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.10 | 1958 | ЭЭ-2007, кровля-2010 | блочные | 4 | 4 | 3 792,5 | 3 509,8 | 2 735,7 | 100 | 5 929 043,00 |  |  |  | 5 929 043,00 |  |  | 2017 год |
| 10. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.14 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 776,1 | 2 565,0 | 2 491,5 | 125 | 5 261 444,00 |  |  |  | 5 261 444,00 |  |  | 2017 год |
| 11. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.17 | 1958 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 373,9 | 1 267,6 | 1 235,9 | 73 | 4 279 239,00 |  |  |  | 4 279 239,00 |  |  | 2017 год |
| 12. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.2 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 787,0 | 2 570,56 | 2 182,16 | 135 | 4 581 652,00 |  |  |  | 4 581 652,00 |  |  | 2017 год |
| 13. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.6 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 760,7 | 2 569,2 | 1 983,6 | 106 | 4 473 159,00 |  |  |  | 4 473 159,00 |  |  | 2017 год |
| 14. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.10 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 659,2 | 2 397,2 | 2 009,8 | 83 | 7 810 437,00 |  |  |  | 7 810 437,00 |  |  | 2017 год |
| 15. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.14 | 1958 | ЭЭ-2007 | блочные | 4 | 4 | 2 671,4 | 2 415,6 | 2 240,1 | 59 | 5 462 406,00 |  |  |  | 5 462 406,00 |  |  | 2017 год |
| 16. | Город Снежинск, ул.Зеленая, д.4 | 1957 | ККР-1996 | дерево | 2 | 1 | 569,3 | 519,5 | 444,6 | 24 | 2 842 231,00 |  |  |  | 2 842 231,00 |  |  | 2017 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Город Снежинск, ул.Ленина, д.4 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 803,1 | 2 544,5 | 1 887,9 | 72 | 4 974 106,00 |  |  |  | 4 974 106,00 |  |  | 2017 год |
| 18. | Город Снежинск, ул.Сосновая, д.9 | 1958 | кровля-2005 | дерево | 2 | 1 | 565,8 | 521,8 | 521,8 | 24 | 2 213 459,00 |  |  |  | 2 213 459,00 |  |  | 2017 год |
| 19. | Город Снежинск, ул.Сосновая, д.11 | 1958 | кровля-2005 | дерево | 2 | 1 | 577,9 | 525,2 | 525,2 | 15 | 2 911 773,00 |  |  |  | 2 911 773,00 |  |  | 2017 год |
| 20. | Город Снежинск, ул.Строителей, д.3 | 1957 |  | дерево | 2 | 1 | 518,51 | 518,51 | 518,51 | 24 | 2 352 247,00 |  |  |  | 2 352 247,00 |  |  | 2017 год |
| 21. | Город Снежинск, ул.Чапаева, д.24 | 1958 | ККР-1986 | дерево | 2 | 1 | 580,1 | 535,7 | 393,4 | 29 | 2 357 572,00 |  |  |  | 2 357 572,00 |  |  | 2017 год |
| 22. | Город Снежинск, ул.Чапаева, д.26 | 1958 | ККР-1986 | дерево | 2 | 1 | 569,5 | 525,2 | 447,0 | 33 | 2 358 523,00 |  |  |  | 2 358 523,00 |  |  | 2017 год |
| 23. | Город Снежинск, ул.Южная, д.19 | 1957 |  | дерево | 2 | 1 | 402,0 | 402,0 | 402,0 | 22 | 2 015 497,00 |  |  |  | 2 015 497,00 |  |  | 2017 год |
| 24. | Город Снежинск, ул.Южная, д.27 | 1957 |  | дерево | 2 | 1 | 523,51 | 523,51 | 523,51 | 31 | 2 352 247,00 |  |  |  | 2 352 247,00 |  |  | 2017 год |
| 25. | Город Снежинск, ул.Южная, д.29 | 1957 | кровля-2005 | дерево | 2 | 1 | 428,6 | 396,2 | 350,0 | 22 | 1 756 974,00 |  |  |  | 1 756 974,00 |  |  | 2017 год |
| 26. | Город Снежинск, ул.Южная, д.31 | 1957 | кровля-2004 | дерево | 2 | 1 | 421,8 | 389,9 | 150,5 | 28 | 2 462 056,00 |  |  |  | 2 462 056,00 |  |  | 2017 год |
| Итого по Снежинскому городскому округу на 2017 год: |  |  |  |  |  |  | 51 674,22 | 47 463,98 | 41 209,78 | 1740 | 117 318 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 318 218,00 |  |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации Снежинского городского округа От 29. 07. 2016 № 1016 Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт ЭЭ | Ремонт ГВС | Ремонт ХВС | Ремонт ТС | Ремонт ВО | Ремонт ГС | ремонт внутридомовых инженерных систем, всего | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | ремонт фундаментов | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Город Снежинск ул. 40 лет Октября, д.1 | 5 414 652,00 |  |  |  |  |  |  | 00,00 |  | 2 176 250,00 | 399 457,00 | 2 729 580,00 | 109 365,00 |  |
| 2. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.2 | 5 350 079,00 |  |  |  |  |  |  | 00,00 |  | 2 141 430,00 | 389 590,00 | 2 656 248,00 | 162 811,00 |  |
| 3. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.3 | 5 263 559,00 |  |  |  |  |  |  | 00,00 |  | 2 176 250,00 | 240 090,00 | 2 729 580,00 | 117 639,00 |  |
| 4. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.4 | 7 060 404,00 |  |  |  | 1 331 831,00 |  |  | 1 331 831,00 |  | 2 307 742,00 | 449 004,00 | 2 852 982,00 | 118 845,00 |  |
| 5. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.5 | 6 525 119,00 |  |  |  | 1 331 831,00 |  |  | 1 331 831,00 |  | 2 127 868,00 | 419 768,00 | 2 513 950,00 | 131 702,00 |  |
| 6. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.6 | 6 487 013,00 |  |  |  | 1 331 831,00 |  |  | 1 331 831,00 |  | 2 127 868,00 | 374 868,00 | 2 513 950,00 | 138 496,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.8 | 7 638 912,00 | 76 454,00 | 612 083,00 | 495 242,00 | 1 331 831,00 |  |  | 2 515 610,00 |  | 2 127 868,00 | 374 868,00 | 2 513 950,00 | 106 616,00 |  |
| 8. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.9 | 7 184 415,00 | 76 454,00 | 663 627,00 | 536 947,00 | 461 166,00 |  |  | 1 738 194,00 |  | 2 307 742,00 | 146 687,00 | 2 852 982,00 | 138 810,00 |  |
| 9. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.10 | 5 929 043,00 |  | 663 627,00 | 536 947,00 | 1 331 831,00 |  |  | 2 532 405,00 |  |  | 455 980,00 | 2 852 982,00 | 87 676,00 |  |
| 10. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.14 | 5 261 444,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 114 444,00 | 346 200,00 | 2 656 248,00 | 144 552,00 |  |
| 11. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.17 | 4 279 239,00 | 38 227,00 | 446 713,00 | 361 440,00 | 851 530,00 |  |  | 1 697 910,00 |  | 918 696,00 | 209 282,00 | 1 367 640,00 | 85 711,00 |  |
| 12. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.2 | 4 581 652,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 113 574,00 | 52 045,00 | 2 307 048,00 | 108 985,00 |  |
| 13. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.6 | 4 473 159,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 997 797,00 | 28 042,00 | 2 307 048,00 | 140 272,00 |  |
| 14. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.10 | 7 810 437,00 | 76 454,00 | 697 990,00 | 560 634,00 | 1 331 831,00 |  |  | 2 666 909,00 |  | 2 127 868,00 | 396 557,00 | 2 513 950,00 | 105 153,00 |  |
| 15. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.14 | 5 462 406,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 127 868,00 | 360 725,00 | 2 852 982,00 | 120 831,00 |  |
| 16. | Город Снежинск, ул.Зеленая, д.4 | 2 842 231,00 | 15 497,00 | 115 974,00 | 93 835,00 | 394 191,00 |  |  | 619 497,00 |  | 803 691,00 |  | 1 352 356,00 | 66 687,00 |  |
| 17. | Город Снежинск, ул.Ленина, д.4 | 4 974 106,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 935 992,00 | 214 644,00 | 2 755 188,00 | 68 282,00 |  |
| 18. | Город Снежинск, ул.Сосновая, д.9 | 2 213 459,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 796 611,00 |  | 1 352 356,00 | 64 492,00 |  |
| 19. | Город Снежинск, ул.Сосновая, д.11 | 2 911 773,00 | 27 308,00 | 102 219,00 | 82 669,00 | 347 330,00 |  |  | 559 526,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 58 677,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Город Снежинск, ул.Строителей, д.3 | 2 352 247,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 58 677,00 |  |
| 21. | Город Снежинск, ул.Чапаева, д.24 | 2 357 572,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 64 002,00 |  |
| 22. | Город Снежинск, ул.Чапаева, д.26 | 2 358 523,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 64 953,00 |  |
| 23. | Город Снежинск, ул.Южная, д.19 | 2 015 497,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 696 400,00 |  | 1 260 420,00 | 58 677,00 |  |
| 24. | Город Снежинск, ул.Южная, д.27 | 2 352 247,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 853 090,00 |  | 1 440 480,00 | 58 677,00 |  |
| 25. | Город Снежинск, ул.Южная, д.29 | 1 756 974,00 |  | 115 974,00 | 93 835,00 | 394 191,00 |  |  | 604 000,00 |  |  |  | 1 088 482,00 | 64 492,00 |  |
| 26. | Город Снежинск, ул.Южная, д.31 | 2 462 056,00 | 15 497,00 | 115 974,00 | 93 835,00 | 394 191,00 |  |  | 619 497,00 |  | 610 423,00 |  | 1 167 644,00 | 64 492,00 |  |
| Итого по Снежинскому городскому округу на 2017 год: |  | 117 318 218,00 | 325 891,00 | 3 534 181,00 | 2 855 384,00 | 10 833 585,00 | 0,00 | 0,00 | 17 549 041,00 | 0,00 | 38 001 832,00 | 4 857 807,00 | 54 399 966,00 | 2 509 572,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению администрации Снежинского городского округа от 29. 07. 2016 № 1016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | человек | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Снежинский городской округ | 51 674,22 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 318 218,00 | 117 318 218,00 |
| Итого по МО за 2017 г. |  | 51 674,22 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 318 218,00 | 117 318 218,00 |