# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 07.10.2016 | № | 1345 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Строительство и реконструкция

автомобильных дорог на территории

Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.12.2013 № 1908                 (с изменениями от 28.03.2016 № 313) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа              Н. А. Капустина.

Глава администрации

Снежинского городского округа 				И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Н.А.Капустин

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации				М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ

«Финансовое управление

Снежинского городского округа»				Н.Ю.Круглик

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Начальник управления

градостроительства 						С.Ю.Потеряев

Рассылка:

в дело – 2 экз.

МКУ «Финансовое управление

Снежинского городского округа» – 1

комитет экономики – 1

Сапрыкину И.И. – 1

Потеряеву С.Ю. – 1

Алексееву С.В. – 1

МКУ «СЗСР» – 1

В.А.Васильев, 92453

начальник отдела

планирования капитальных вложений

управления градостроительства

ОМ 1  30.09.2016

1378

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ___________№_______

Изменения

в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа»

на 2014 - 2016 гг.

1.  Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы –  17 697 929,41 руб., в том числе:

в 2014 году  –  9 176 461,3 руб.,

в 2015 году  –  7 871 468,11 руб.,

в 2016 году  –  650 000  руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».

2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«- строительство 0,43 км новых автомобильных дорог общего пользования;

- реконструкция 0,35 км существующих улиц;

- восстановление наружного освещения по проспекту Мира протяженностью 0,921 км».

3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Общая сумма финансирования Программы составляет  –                   17 697 929,41 руб., в том числе:

в 2014 году  –  9 176 461,3 руб.,

в 2015 году  –  7 871 468,11 руб.,

в 2016 году  –  650 000  руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

2

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».

4. Таблицу «Индикативные показатели по результатам реализации Программы» раздела 6 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Индикативные показатели по результатам реализации Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Всего на период реализации | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новых автомобильных дорог общего пользования | 0,43 | км |  | 0,43 |  |
| 2. | Реконструкция существующих улиц (проектные работы) | 0,35 | км | 0,35 |  |  |
| 3. | Восстановление наружного освещения по проспекту Мира | 0,921 | км |  |  | 0,921 |

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции (прилагается)

|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014 -2016 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Характеристика автомобильных дорог |  |  |  | Всего на период реализации, руб. | Объем финансирования, руб. |  |  | Бюджетополу чатели/испол нители Программы | Связь с индикатора ми реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
|  |  | Протяженность (км) | а/бетон | щебень | грунт |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |
| Бюджетополучатель - Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | 5,93 | 4,45 | 1,33 | 0,15 | 17 697 929,41 | 9 176 461,30 | 7 871 468,11 | 650 000 |  |  |  |
| в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  |  | 17 697 929,41 | 9 176 461,30 | 7 871 468,11 | 650 000 |  |  |  |
| 1. | Строительство улицы № 27А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске | 0,43 | 0,43 |  |  | 16 588 687,76 | 8 717 219,65 | 7 871 468,11 | 0 | МКУ «СЗСР» | 1 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 2. | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске | 0,921 | 0,921 |  |  | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | МКУ «СЗСР» | 3 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 3. | Реконструкция улицы Березовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в том числе проектные работы) | 0,35 | 0,35 |  |  | 459 241,65 | 459 241,65 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» | 2 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 4. | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске | 0,45 | 0,30 |  | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 5. | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске | 1,50 | 1,50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 6. | Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,33 |  | 1,33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 7. | Строительство улицы Ломинского мкр.16А города Снежинска (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 0,95 | 0,95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  | Закон № 131-ФЗ ст.16 |