Программа

«Формирование современной городской среды  Снежинского городского округа на 2017 год»

- Паспорт

| Наименование программы | Формирование современной городской среды Снежинского городского округа на 2017 год |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от «10» февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации Снежинского городского округа |
| Разработчик программы | - Управление градостроительства; - Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» |
| Цели и задачи программы | - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения - повышение уровня благоустройства |
| Сроки реализации программы | 2017 год |
| Исполнители программы | - Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»; - Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы в 2017 году составляет 28 029,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 18 552,4 тыс. рублей; местного бюджета – 9 476,67 тыс. рублей Из общего объема: 1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 12 368,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 12 368,3 тыс. рублей; 2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий 15 660,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 6 184,1 тыс. рублей; местного бюджета – 9 476,67 тыс. рублей |
| Индикаторы реализации программы | - благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий; - приведение правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; - представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области реализованных в 2017 году проектов по благоустройству общественных территорий |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - благоустройство 124 дворовых территорий; - благоустройство 1 общественной территории; - приведение правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; - представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области реализованных в 2017 году проектов по благоустройству общественных территорий. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют: - координатор Программы; - муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа» - комитет экономики администрации города Снежинска; - Контрольно-счетная палата города Снежинска; - Собрание депутатов города Снежинска; - Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в соответствии с договором о предоставлении субсидии |

- 1. Основные цели и задачи программы

Целью программы является повышение и создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Снежинского городского округа.

Основной задачей программы является повышение уровня благоустройства Снежинского городского округа путем:

повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) Снежинского городского округа;

повышения уровня благоустройства общественных территорий;

приведение правил благоустройства Снежинского городского округа в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в разделе 6 настоящей программы.

- 2. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 2017 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы в 2017 году составляет 28 029,07 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 18 552,4 тыс. рублей;

- местного бюджета – 9 476,67 тыс. рублей

Из общего объема:

1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД 12 368,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 12 368,3 тыс. рублей;

2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий 15 660,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 6 184,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 9 476,67 тыс. рублей.

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий Программы определены в 2017 году в виде субботников.

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы администрации города Снежинска.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

- Собрание депутатов города Снежинска.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий МКД. Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач разработаны мероприятия, информация о которых приведена в приложении 1 к настоящей Программе. Перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях МКД приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

По итогам реализации программы планируется достигнуть следующих результатов:

1) благоустройство 124 дворов МКД, в том числе:

1.1) Благоустройство дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня работ:

- Ремонт асфальтобетонного проезда у многоквартирных домов, 22МКД;

- Капитальный ремонт системы освещения входных групп многоквартирных домов, 96МКД.

1.2) Благоустройство дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ:

- Установка малых архитектурных форм, 5МКД;

- Устройство пешеходной дорожки, с планировкой прилегающей территории, 1МКД.

2) благоустройство 1 общественных территории;

3) приведение правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России;

4) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 1 реализованный в 2017 году проект по благоустройству общественной территории.

6. Индикаторы реализации программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 124 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 |
| 3 | Приведение правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России | единиц | 1 |
| 4 | Количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области проектов по благоустройству общественных территорий, реализованных в 2017 году | единиц | 1 |