# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 17. 05. 2017 | № | 655 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Доступная среда»

на 2016-2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Доступная среда» на 2016-2020 гг., утверждённую постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.05.2016 № 653 (с изменениями от 14.12.2016 № 1743) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю           за собой.

Глава Снежинского

городского округа                                        			И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы городского округа			Д.С.Востротин

Заместитель главы городского округа			М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»						Н.Ю.Круглик

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Начальник управления

градостроительства 						С.Ю.Потеряев

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

Фин.управление  - 1

Комитет экономики  - 1

Контрольно-счетная палата  - 1

Управление градостроительства  – 1

АУ «МФЦ»  - 1

Управление образования  – 1

Управление культуры  – 1

Управление соц.защиты  – 1

Управление по физкультуре и спорту  – 1

Отдел инвестиций  - 1

Дерябину В.М.  – 1

Митюхину Е.Г.  – 1

Пряхину В.В.  – 1

Сафину Р.Р.  - 1

Газета «Известия….»  - 1

С.Б.Пелевина (3-59-48)

главный специалист

отдела планирования

капитальных вложений

га 1  05.05.2017

643

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 17. 05. 2017 №  655

Изменения

в муниципальную Программу «Доступная среда» на 2016-2020 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Всего на период реализации программы объем финансирования составит 1 424 593,84 руб., в том числе:

- местный бюджет –  681 451,84 руб.,

- внебюджетные средства – 743 142 руб.

2016 г. – 539 451,84 руб., в том числе:

- местный бюджет – 401 451,84 руб.,

- внебюджетные источники – 138 000 руб.;

2017 г. – 685 142 руб., в том числе:

- местный бюджет – 280 000 руб.,

- внебюджетные источники – 405 142 руб.;

2018 г. – 150 000 руб., в том числе:

- местный бюджет – 0 руб.,

- внебюджетные источники – 150 000 руб.;

2019 г. – 50 000 руб., в том числе:

- местный бюджет – 0 руб.,

- внебюджетные источники – 50 000 руб.;

2020 г. – 0 руб.

Объемы финансирования мероприятий по годам будут уточняться после разработки проектной документации».

2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«1) Количество переоборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа по годам реализации: в 2016 году – 3; в 2017 году – 6; в 2018 году – 3; в 2019 году – 1; в 2020 году – 3;

2

2) количество паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа по годам реализации: в 2016 году – 1; в 2017 году – 1; в 2018 году – 1; в 2019 году – 1; в 2020 году – 0;

3) количество полностью доступных объектов для инвалидов с нарушением слуха (Г) и нарушением умственного развития (У) и частично доступные объекты для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К), с нарушением опорно-двигательного аппарата (О) и нарушением зрения (С): в 2016 году – 1».

3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«1) увеличение доли доступных (частично доступных) для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа (здания с пандусом):

с 9 – в 2016 году до 21 – в 2020 году,

в т.ч. в процентном отношении:

с 33% – в 2016 году до 78% – в 2020 году.

2) увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа:

с 27 – в 2016 году до 30 – в 2020 году,

в т.ч. в процентном отношении:

с 87% – в 2016 году до 98% – в 2020 году.

4. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Всего на период реализации программы объем финансирования составит 1 424 593,84 руб., в том числе:

- местный бюджет –  681 451,84 руб.,

- внебюджетные средства – 743 142 руб.

2016 г. – 539 451,84 руб., в том числе:

- местный бюджет – 401 451,84 руб.,

- внебюджетные источники – 138 000 руб.;

2017 г. – 685 142 руб., в том числе:

- местный бюджет – 280 000 руб.,

- внебюджетные источники – 405 142 руб.;

3

2018 г. – 150 000 руб., в том числе:

- местный бюджет – 0 руб.,

- внебюджетные источники – 150 000 руб.;

2019 г. – 50 000 руб., в том числе:

- местный бюджет – 0 руб.,

- внебюджетные источники – 50 000 руб.;

2020 г. – 0 руб.

Объемы финансирования мероприятий по годам будут уточняться после разработки проектной документации.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством».

5. Раздел «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о целевых индикаторах, показателях Программы:

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Переоборудованные для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетные объекты социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа | Кол-во объектов | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 2. | Паспортизированные приоритетные объекты социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа | Кол-во объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Полностью доступные объекты для инвалидов с нарушением слуха (Г) и нарушением умственного развития (У) и частично доступные объекты для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К), с нарушением опорно-двигательного аппарата (О) и нарушением зрения (С) | Кол-во объектов | 1 |  |  |  |  |

6. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

«1. Увеличение доли доступных (частично доступных) для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа (здания с пандусом):

с 9 – в 2016 году до 21 – в 2020 году,

в т.ч. в процентном отношении:

с 33% – в 2016 году до 78% – в 2020 году.

2. Увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа:

с 27 – в 2016 году до 30 – в 2020 году,

в т.ч. в процентном отношении:

с 87% - в 2016 году до 98% - в 2020 году.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Результаты реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля доступных (частично доступных) для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа (здания с пандусом) | Кол-во объектов | 9 | 14 | 17 | 18 | 21 |
|  | том числе в процентном выражении | процент | 33% | 52% | 63% | 68% | 78% |
| 2. | Доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, охваченных паспортизацией в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа | Кол-во объектов | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
|  | в том числе в процентном выражении | процент | 87% | 90% | 94% | 96% | 98% |

7. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Доступная среда» на 2016-2020 годы |  |  |
| Перечень основных мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования , руб. |  |  |  |  |  | Бюджето-получатели/ исполнители Программы | Связь с индикато-рами реализа-ции програм-мы (подпро-граммы) (№ показа-теля) | Ссылка на НПА, о соответст-вии расход-ного обязатель-ства полномо-чиям Снежин- ского городского округа |
|  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Муниципальное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения города Снежинска" 456770, Челябинская области, г.Снежинск, ул. Транспортная,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | МКУ "УСЗН" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 1.2 | Организация анкетирования инвалидов по оценке доступности приоритетных объектов (зданий) социальной сферы в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | без финан-сирования |  |  |  |  |  |  | МКУ "УСЗН" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 456770, Челябинская области, г.Снежинск, ул.Сосновая, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция входных групп центрального входа и запасного выхода с устройством поручней (в т.ч. проектная документация) | МБ | 260 000 | 30 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УСЗН" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 2.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | МКУ "УСЗН" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 260 000 | 30 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Пристроенное 2-этажное здание Универсально-спортивный комплекс «Сунгуль» (УСК) г.Снежинска 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. 40 лет Октября, 37, к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | МКУ "УФиС" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4. Стрелковый тир открытого типа БУДО «ДЮСШ «Олимпия» 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. 40 лет Октября, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка поручней, замена покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | МБ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | МКУ "УФиС" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 4.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | МКУ "УФиС" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 50 000 | 50 000 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. Муниципальное казенное учреждение «Городская библиотека» 456770, Челябинская области, г.Снежинск, пр.Мира, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка пандусов на запасных эвакуационных выходах (в т.ч. проектная документация) | МБ | 40 040 | 40 040 |  |  |  |  | МКУ "УКиМП" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 40 040 | 40 040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка пандуса у центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | МБ | 49 260 | 49 260 |  |  |  |  | МКУ "УКиМП" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 6.2 | Реконструкция входной группы центрального входа с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | МКУ "УКиМП" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 6.3 | Реконструкция входной группы запасного выхода с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | МКУ "УКиМП" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 6.4 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 21 719 | 21 719 |  |  |  |  | МКУ "УКиМП" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 70 979 | 70 979 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7. Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Комсомольская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установка пандусов у центральных входов и запасных выходов в здание | МБ | 72 732,84 | 72 732,84 |  |  |  |  | МКУ "УКиМП" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 7.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | МКУ "УКиМП" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 72 732,84 | 72 732,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8. Муниципальное бюджетное учреждение – образовательная организация дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установка пандуса и навеса на запасном выходе из здания (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | МКУ "УКиМП" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 8.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | МКУ "УКиМП" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9. АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Свердлова, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Капитальный ремонт лифта | МБ | 0 |  |  |  |  |  | дминистра-ция/АУ "МФЦ" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 9.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | Администра-ция/АУ "МФЦ" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 9.3 | Установка кнопки вызова персонала у входа | МБ | 16 830 | 16 830 |  |  |  |  | Администра-ция/АУ "МФЦ" | 3 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 9.4 | Нанесение контраст-ных направляющих и тактильных полос у входа | МБ | 2 250 | 2 250 |  |  |  |  | Администра-ция/АУ "МФЦ" | 3 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 9.5 | Оснащение путей движения внутри здания тактильными полосами | МБ | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  | Администра-ция/АУ "МФЦ" | 3 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 9.6 | Нанесение желтой контрастной окраски перед маршем лестницы | МБ | 2 800 | 2 800 |  |  |  |  | Администра-ция/АУ "МФЦ" | 3 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 9.7 | Нанесение тактильных средств информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | МБ | 21 000 | 21 000 |  |  |  |  | Администра-ция/АУ "МФЦ" | 3 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 9.8 | Организация специально выделенного места для индивидуаль-ного обслуживания инвалидов (оснащение крючками для костылей, опорными поручнями) | МБ | 24 820 | 24 820 |  |  |  |  | Администра-ция/АУ "МФЦ" | 3 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 87 700 | 87 700 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10. ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание хирургического корпуса 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Дзержинского, 13,корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 10.2 | Выполнение вызывной сигнализации | ВИ |  |  | 21 000 |  |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 71 000 |  | 21 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 11. ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание детской соматической больницы с поликлиникой 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Реконструкция входных групп центрального входа и запасного выхода с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 38 000 | 38 000 |  |  |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 11.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 88 000 | 38 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 12. ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание поликлиники 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Установка пандуса центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 59 000 |  | 9 000 | 50 000 |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 12.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 98 000 |  | 98 000 |  |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 157 000 |  | 107 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 13. ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание стоматологической поликлиники 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установка пандуса у центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 81 000 |  | 31 000 |  | 50 000 |  | ЦМСЧ-15 | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 13.2 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 31 000 |  | 31 000 |  |  |  | ЦМСЧ-15 | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 112 000 |  | 62 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 14. ОАО «Аптека № 1» 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Адаптация пандуса центрального входа в здание (в т.ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | ОАО "Аптека №1" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 50 000 | 0 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. Здание магазина «Дикси» 456770, Челябинская область, г.Снежинск ул.Свердлова, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Установка пандуса у центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 | 0 | 50 000 |  |  |  | ЗАО "Дикси групп" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 50 000 | 0 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. Здание магазина «Меркурий» 456770, Челябинская область, г.Снежинск ул.Забабахина, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Адаптация центрального входа в здание. Увеличение размера входной площадки до 1,5 м | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | ООО "Юпитер" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Помещение Снежинского отделения (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России» 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Транспортная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Установка пандуса у входа в здание (в т.ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | ОАО "Сбербанк России" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Здание администрации, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Установка пандуса и поручней у входа в здание (в т. ч. проектная документация) | МБ | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  | Администра-ция г.Снежинска | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 18.2 | Установка пандуса и поручней внутри здания (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | Администра-ция г.Снежинска | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 18.3 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) | МБ | 0 |  |  |  |  |  | Администра-ция г.Снежинска | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | МБ | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19. Здание автовокзала ОАО «Трансэнерго», 456770, г.Снежинск, ул.Ломинского, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Переоборудование и адаптация санитарно-гигиенического помещения | ВИ | 65 142 |  | 65 142 |  |  |  | ОАО "Транс-энерго" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 19.2 | Установка поручней, пандуса и проведе-ние реконструкции тамбура с заменой дверей (в т. ч. проектная документация) | ВИ | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | ОАО "Транс-энерго" | 1 | №181-ФЗ, ст.15 |
| 20. Паспортизация приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Паспортизация приоритетных объектов социаль-ной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социаль-ной инфраструктуры Снежинского городского округа | без финан-сирования |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | МКУ "УСЗН" | 2 | №181-ФЗ, ст.15 |
|  | ИТОГО: | ВИ | 115 142 | 0 | 115 142 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе: |  | 1 424 593,84 | 539 451,84 | 685 142 | 150 000 | 50 000 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МБ | 681 451,84 | 401 451,84 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | ВИ | 743 142 | 138 000 | 405 142 | 150 000 | 50 000 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе по бюджетополуча-телям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ "УСЗН" |  | 260 000 | 30 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | МКУ "УФиС" |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | МКУ "УКиМП" |  | 183 751,84 | 183 751,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Администрация/ АУ "МФЦ" |  | 87 700 | 87 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Администрация г.Снежинска |  | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 743 142 | 138 000 | 405 142 | 150 000 | 50 000 | 0 |  |  |  |