# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 04.07.2017 | № | 883 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

администрации Снежинского городского

округа от 01.02.2017 № 120

На основании постановления Правительства Челябинской области                от 25.05.2017 № 285-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.09.2016 № 526-П» в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Снежинском городском округе на 2017 год с приложениями (далее – План), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского

городского округа                            	                                          И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы

городского округа						Д.А.Шарыгин

Рассылка:

в дело – 2 экз.

Малашевой Е.В. – 1  экз.

ОАО «Сервис» – 1 экз.

ООО «Движение» – 1 экз.

газета «Известия» – 1 экз.

Е.В.Малашева, 37070

главный специалист администрации

ОМ 1  28.06.2017

899

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _____________ № _______

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов

в Снежинском городском округе

на 2017-2018 годы

ПАСПОРТ

краткосрочного Плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2018 годы

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - муниципальное образование |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - муниципальное образование |
| Цели и задачи краткосрочного Плана | - целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа, осуществляемых органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, |

|  | 2 осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно приложению. Задачами краткосрочного Плана являются: проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан |
| --- | --- |
| Срок и этапы реализации краткосрочного Плана | - 2017-2018 годы. Реализация Плана планируется в один этап. Мероприятия Плана должны быть реализованы до 25 декабря 2018 года |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; - государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) 3 |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - проведение 164 видов работ по капитальному ремонту общего имущества в 60 многоквартирных домах |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - проведение капитального ремонта общего имущества в 60 многоквартирных домах, расположенных на территории Снежинского городского округа. |

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017-2018 год (далее – План) включено 60 многоквартирных дома общей площадью 140 785,98 кв.метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2017-2018 год составляет 195 595 458,00 рублей.

2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.

2.3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

4

3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

3.3. В соответствии со ст.4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  газо-, водоснабжения, водоотведения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

д) утепление и ремонт фасада;

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ж) ремонт фундамента многоквартирного дома.

3.4. В соответствии со ст.12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 60 многоквартирных домах общей площадью 140 785,98 кв.метров.

4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

5

Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2017-12018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; | кв.метры | 140 785,98 |
| 2. | количество капитально отремонтированных домов | единиц | 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017-2018гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Снежинского городского округа, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2017-2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 1 | 1959 |  | блочные | 4 | 4 | 3 504,00 | 3 225,70 | 2 716,50 | 106 | 5 414 652,00 | 2017-2018 |
| 2. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 10 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 3 792,50 | 3 509,80 | 2 735,70 | 100 | 5 929 043,00 | 2017-2018 |
| 3. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 14 | 1959 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 776,10 | 2 565,00 | 2 491,50 | 125 | 5 261 444,00 | 2017-2018 |
| 4. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 17 | 1958 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1 373,90 | 1 267,60 | 1 235,90 | 73 | 4 279 239,00 | 2017-2018 |
| 5. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 2 | 1959 |  | блочные | 4 | 4 | 2 958,70 | 2 701,30 | 2 343,70 | 95 | 5 350 079,00 | 2017-2018 |
| 6. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 3 | 1959 |  | блочные | 4 | 4 | 3 146,60 | 2 860,70 | 2 729,50 | 96 | 5 263 559,00 | 2017-2018 |
| 7. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 4 | 1957 |  | блочные | 4 | 4 | 3 655,90 | 3 374,30 | 2 799,00 | 90 | 7 060 404,00 | 2017-2018 |
| 8. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 5 | 1957 |  | блочные | 4 | 4 | 2 899,60 | 2 651,00 | 2 372,60 | 83 | 6 525 119,00 | 2017-2018 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 6 | 1957 |  | блочные | 4 | 4 | 2 645,90 | 2 399,90 | 2 317,40 | 91 | 6 487 013,00 | 2017-2018 |
| 10. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 8 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 825,20 | 2 574,20 | 2 188,70 | 69 | 7 638 912,00 | 2017-2018 |
| 11. |  | Город Снежинск, 40 лет Октября, 9 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 3 257,40 | 2 979,90 | 2 699,20 | 105 | 7 184 415,00 | 2017-2018 |
| 12. |  | Город Снежинск, Васильева, 10 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 659,20 | 2 397,20 | 2 009,80 | 83 | 7 810 437,00 | 2017-2018 |
| 13. |  | Город Снежинск, Васильева, 14 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 671,40 | 2 415,60 | 2 240,10 | 59 | 5 462 406,00 | 2017-2018 |
| 14. |  | Город Снежинск, Васильева, 2 | 1959 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 787,00 | 2 570,56 | 2 182,16 | 135 | 4 581 652,00 | 2017-2018 |
| 15. |  | Город Снежинск, Васильева, 6 | 1959 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 760,70 | 2 569,20 | 1 983,60 | 106 | 4 473 159,00 | 2017-2018 |
| 16. |  | Город Снежинск, Дзержинского, 33 | 1976 |  | кирпичный | 9 | 1 | 2 203,70 | 1 976,10 | 1 976,10 | 81 | 1 883 467,00 | 2017-2018 |
| 17. |  | Город Снежинск, Дзержинского, 35 | 1979 |  | панельный | 9 | 3 | 6 443,70 | 5 718,00 | 5 718,00 | 225 | 5 650 401,00 | 2017-2018 |
| 18. |  | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 18 | 1975 |  | панельный | 9 | 1 | 2 187,70 | 1 970,90 | 1 970,90 | 74 | 1 883 467,00 | 2017-2018 |
| 19. |  | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 20 | 1976 |  | кирпичный | 9 | 1 | 2 194,30 | 1 973,30 | 1 973,30 | 91 | 1 883 467,00 | 2017-2018 |
| 20. |  | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 22 | 1977 |  | кирпичный | 9 | 1 | 2 195,40 | 1 975,70 | 1 893,30 | 87 | 1 883 467,00 | 2017-2018 |
| 21. |  | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 28 | 1980 |  | кирпичный | 12 | 1 | 4 639,40 | 3 929,10 | 3 929,10 | 163 | 3 766 934,00 | 2017-2018 |
| 22. |  | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 30 | 1977 |  | панельный | 9 | 2 | 4 336,10 | 3 833,70 | 3 833,70 | 169 | 3 766 934,00 | 2017-2018 |
| 23. |  | Город Снежинск, Зеленая, 2 | 1954 |  | кирпичный | 2 | 2 | 562,70 | 452,70 | 452,50 | 21 | 513 132,00 | 2017-2018 |
| 24. |  | Город Снежинск, Зеленая, 4 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 569,30 | 519,50 | 444,60 | 24 | 2 842 231,00 | 2017-2018 |
| 25. |  | Город Снежинск, Ленина, 4 | 1958 |  | деревянный | 4 | 4 | 2 803,10 | 2 544,50 | 1 887,90 | 72 | 4 974 106,00 | 2017-2018 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26. |  | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 13 | 1979 |  | панельные | 9 | 2 | 4 307,90 | 3 798,60 | 3 798,60 | 143 | 3 766 934,00 | 2017-2018 |
| 27. |  | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 15 | 1980 |  | панельные | 9 | 2 | 4 294,20 | 3 802,50 | 3 802,50 | 149 | 3 766 934,00 | 2017-2018 |
| 28. |  | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 17 | 1977 |  | панельные | 9 | 6 | 12 959,60 | 11 480,30 | 11 408,30 | 461 | 11 300 802,00 | 2017-2018 |
| 29. |  | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 19 | 1978-1979 |  | панельные | 9 | 3 | 6 472,70 | 5 709,90 | 5 709,90 | 242 | 5 650 401,00 | 2017-2018 |
| 30. |  | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 3 | 1979 |  | панельные | 9 | 4 | 8 638,33 | 7 618,50 | 7 605,93 | 321 | 7 533 868,00 | 2017-2018 |
| 31. |  | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 9 | 1979 |  | панельные | 9 | 3 | 6 574,90 | 5 718,70 | 5 718,70 | 237 | 5 650 401,00 | 2017-2018 |
| 32. |  | Город Снежинск, Победы, 38 | 1981 |  | панельный | 9 | 2 | 4 355,80 | 3 827,50 | 3 827,50 | 163 | 3 766 934,00 | 2017-2018 |
| 33. |  | Город Снежинск, Победы, 42 | 1981 |  | панельный | 9 | 2 | 4 341,10 | 3 819,10 | 3 819,02 | 130 | 3 766 934,00 | 2017-2018 |
| 34. |  | Город Снежинск, Свердлова, 29 | 1980 |  | панельный | 9 | 2 | 4 315,90 | 3 830,50 | 3 830,50 | 158 | 3 766 934,00 | 2017-2018 |
| 35. |  | Город Снежинск, Сосновая, 11 | 1958 |  | деревянный | 2 | 1 | 577,90 | 525,20 | 525,20 | 15 | 2 911 773,00 | 2017-2018 |
| 36. |  | Город Снежинск, Сосновая, 9 | 1958 |  | деревянный | 2 | 1 | 565,80 | 521,80 | 521,80 | 24 | 2 213 459,00 | 2017-2018 |
| 37. |  | Город Снежинск, Строителей, 2 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 612,13 | 514,10 | 273,70 | 24 | 443 631,00 | 2017-2018 |
| 38. |  | Город Снежинск, Строителей, 3 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 518,51 | 518,51 | 518,51 | 24 | 2 352 247,00 | 2017-2018 |
| 39. |  | Город Снежинск, Строителей, 4 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 526,70 | 526,70 | 448,40 | 26 | 491 834,00 | 2017-2018 |
| 40. |  | Город Снежинск, Чапаева, 6 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 531,50 | 531,50 | 470,80 | 23 | 513 132,00 | 2017-2018 |
| 41. |  | Город Снежинск, Чапаева, 8 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 514,00 | 514,00 | 438,20 | 29 | 513 132,00 | 2017-2018 |
| 42. |  | Город Снежинск, Чапаева, 18 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 399,10 | 399,10 | 291,00 | 26 | 513 126,00 | 2017-2018 |
| 43. |  | Город Снежинск, Чапаева, 22 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 565,20 | 521,50 | 459,50 | 21 | 513 129,00 | 2017-2018 |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 44. |  | Город Снежинск, Чапаева, 24 | 1958 |  | деревянный | 2 | 1 | 580,10 | 535,70 | 393,40 | 29 | 2 357 572,00 | 2017-2018 |
| 45. |  | Город Снежинск, Чапаева, 26 | 1958 |  | деревянный | 2 | 1 | 569,50 | 525,20 | 447,00 | 33 | 2 358 523,00 | 2017-2018 |
| 46. |  | Город Снежинск, Южная, 3 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 407,30 | 407,30 | 250,90 | 20 | 443 562,00 | 2017-2018 |
| 47. |  | Город Снежинск, Южная, 5 | 1956 |  | деревянный | 2 | 1 | 403,20 | 403,20 | 299,40 | 26 | 443 565,00 | 2017-2018 |
| 48. |  | Город Снежинск, Южная, 7 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 433,30 | 401,80 | 295,30 | 26 | 443 565,00 | 2017-2018 |
| 49. |  | Город Снежинск, Южная, 9 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 573,50 | 527,70 | 405,20 | 31 | 513 104,00 | 2017-2018 |
| 50. |  | Город Снежинск, Южная, 11 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 430,10 | 397,80 | 244,30 | 24 | 443 569,00 | 2017-2018 |
| 51. |  | Город Снежинск, Южная, 13 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 428,60 | 396,20 | 350,00 | 24 | 513 106,00 | 2017-2018 |
| 52. |  | Город Снежинск, Южная, 15 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 407,10 | 407,10 | 298,50 | 21 | 443 565,00 | 2017-2018 |
| 53. |  | Город Снежинск, Южная, 17 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 399,80 | 399,80 | 308,40 | 26 | 443 565,00 | 2017-2018 |
| 54. |  | Город Снежинск, Южная, 19 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 22 | 2 015 497,00 | 2017-2018 |
| 55. |  | Город Снежинск, Южная, 21 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 402,90 | 402,90 | 187,00 | 21 | 443 562,00 | 2017-2018 |
| 56. |  | Город Снежинск, Южная, 23 | 1956 |  | деревянный | 2 | 1 | 525,50 | 525,50 | 464,40 | 21 | 513 104,00 | 2017-2018 |
| 57. |  | Город Снежинск, Южная, 25 | 1956 |  | деревянный | 2 | 1 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 22 | 2 015 497,00 | 2017-2018 |
| 58. |  | Город Снежинск, Южная, 27 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 523,51 | 523,51 | 523,51 | 31 | 2 352 247,00 | 2017-2018 |
| 59. |  | Город Снежинск, Южная, 29 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 428,60 | 396,20 | 350,00 | 22 | 1 756 974,00 | 2017-2018 |
| 60. |  | Город Снежинск, Южная, 31 | 1957 |  | деревянный | 2 | 1 | 421,80 | 389,90 | 150,50 | 28 | 2 462 056,00 | 2017-2018 |
|  | Итого по Снежинскому городскому округу: |  |  |  |  |  |  | 140 788,98 | 126 703,68 | 118 395,72 | 5 065 | 195 595 458,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов Снежинского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  | Стоимость капитального ремонта, всего |  | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЭ1 |  | ГВС2 |  | ХВС3 |  | ТС4 |  |  | ВО5 | ГС6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб |  | руб |  | руб |  | руб |  | руб |  | руб |  |  | руб | руб |  |  | ед | руб |  |  |  | кв. м |  |  | руб |  |  |  | кв. м |  | руб |  | кв. м | руб |  | куб.м |  | руб |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| 1. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 1 |  |  | 5 414 652,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,00 |  |  | 2 176 250,00 |  |  |  | 692,00 |  | 399 457,00 |  | 2 345,00 | 2 729 580,00 |  | 115,00 |  | 109 365,00 |  |
| 2. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 10 |  |  | 5 929 043,00 |  | 2 532 405,00 |  |  |  | 663 627,00 |  | 536 947,00 |  | 1 331 831,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,00 |  | 455 980,00 |  | 2 451,00 | 2 852 982,00 |  | 92,00 |  | 87 676,00 |  |
| 3. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 14 |  |  | 5 261 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,00 |  |  | 2 114 444,00 |  |  |  | 600,00 |  | 346 200,00 |  | 2 282,00 | 2 656 248,00 |  | 152,00 |  | 144 552,00 |  |
| 4. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 17 |  |  | 4 279 239,00 |  | 1 697 910,00 |  | 38 227,00 |  | 446 713,00 |  | 361 440,00 |  | 851 530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,00 |  |  | 918 696,00 |  |  |  | 363,00 |  | 209 282,00 |  | 1 175,00 | 1 367 640,00 |  | 90,00 |  | 85 711,00 |  |
| 5. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 2 |  |  | 5 350 079,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 230,00 |  |  | 2 141 430,00 |  |  |  | 675,00 |  | 389 590,00 |  | 2 282,00 | 2 656 248,00 |  | 171,00 |  | 162 811,00 |  |
| 6. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 3 |  |  | 5 263 559,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,00 |  |  | 2 176 250,00 |  |  |  | 416,00 |  | 240 090,00 |  | 2 345,00 | 2 729 580,00 |  | 124,00 |  | 117 639,00 |  |
| 7. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 4 |  |  | 7 060 404,00 |  | 1 331 831,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 331 831,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 326,00 |  |  | 2 307 742,00 |  |  |  | 778,00 |  | 449 004,00 |  | 2 451,00 | 2 852 982,00 |  | 125,00 |  | 118 845,00 |  |
| 8. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 5 |  |  | 6 525 119,00 |  | 1 331 831,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 331 831,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,00 |  |  | 2 127 868,00 |  |  |  | 728,00 |  | 419 768,00 |  | 2 160,00 | 2 513 950,00 |  | 138,00 |  | 131 702,00 |  |
| 9. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 6 |  |  | 6 487 013,00 |  | 1 331 831,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 331 831,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,00 |  |  | 2 127 868,00 |  |  |  | 650,00 |  | 374 868,00 |  | 2 160,00 | 2 513 950,00 |  | 146,00 |  | 138 496,00 |  |
| 10. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 8 |  |  | 7 638 912,00 |  | 2 515 610,00 |  | 76 454,00 |  | 612 083,00 |  | 495 242,00 |  | 1 331 831,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,00 |  |  | 2 127 868,00 |  |  |  | 650,00 |  | 374 868,00 |  | 2 160,00 | 2 513 950,00 |  | 112,00 |  | 106 616,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| 11. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 9 |  |  | 7 184 415,00 |  | 1 738 194,00 |  | 76 454,00 |  | 663 627,00 |  | 536 947,00 |  | 461 166,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 326,00 |  |  | 2 307 742,00 |  |  |  | 254,00 |  | 146 687,00 |  | 2 451,00 | 2 852 982,00 |  | 146,00 |  | 138 810,00 |  |
| 12. | Город Снежинск, Васильева, 10 |  |  | 7 810 437,00 |  | 2 666 909,00 |  | 76 454,00 |  | 697 990,00 |  | 560 634,00 |  | 1 331 831,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,00 |  |  | 2 127 868,00 |  |  |  | 687,00 |  | 396 557,00 |  | 2 160,00 | 2 513 950,00 |  | 111,00 |  | 105 153,00 |  |
| 13. | Город Снежинск, Васильева, 14 |  |  | 5 462 406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,00 |  |  | 2 127 868,00 |  |  |  | 625,00 |  | 360 725,00 |  | 2 451,00 | 2 852 982,00 |  | 127,00 |  | 120 831,00 |  |
| 14. | Город Снежинск, Васильева, 2 |  |  | 4 581 652,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,00 |  |  | 2 113 574,00 |  |  |  | 90,00 |  | 52 045,00 |  | 1 982,00 | 2 307 048,00 |  | 115,00 |  | 108 985,00 |  |
| 15. | Город Снежинск, Васильева, 6 |  |  | 4 473 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147,00 |  |  | 1 997 797,00 |  |  |  | 49,00 |  | 28 042,00 |  | 1 982,00 | 2 307 048,00 |  | 147,00 |  | 140 272,00 |  |
| 16. | Город Снежинск, Дзержинского, 33 |  |  | 1 883 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 883 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Город Снежинск, Дзержинского, 35 |  |  | 5 650 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 650 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 18 |  |  | 1 883 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 883 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 20 |  |  | 1 883 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 883 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 22 |  |  | 1 883 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 883 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 28 |  |  | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Город Снежинск, Имени академика Л.П. Феоктистова, 30 |  |  | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Город Снежинск, Зеленая, 2 |  |  | 513 132,00 |  | 513 132,00 |  |  |  |  |  |  |  | 513 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Город Снежинск, Зеленая, 4 |  |  | 2 842 231,00 |  | 619 497,00 |  | 15 497,00 |  | 115 974,00 |  | 93 835,00 |  | 394 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,00 |  |  | 803 691,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 162,00 | 1 352 356,00 |  | 70,00 |  | 66 687,00 |  |
| 25. | Город Снежинск, Ленина, 4 |  |  | 4 974 106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112,00 |  |  | 1 935 992,00 |  |  |  | 372,00 |  | 214 644,00 |  | 2 367,00 | 2 755 188,00 |  | 72,00 |  | 68 282,00 |  |
| 26. | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 13 |  |  | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| 27. | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 15 |  |  | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 17 |  |  | 11 300 802,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 11 300 802,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 19 |  |  | 5 650 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 650 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 3 |  |  | 7 533 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 533 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Город Снежинск, Проспект имени К.И. Щелкина, 9 |  |  | 5 650 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 650 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Город Снежинск, Победы, 38 |  |  | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Город Снежинск, Победы, 42 |  |  | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Город Снежинск, Свердлова, 29 |  |  | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 766 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Город Снежинск, Сосновая, 11 |  |  | 2 911 773,00 |  | 559 526,00 |  | 27 308,00 |  | 102 219,00 |  | 82 669,00 |  | 347 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  | 853 090,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 238,00 | 1 440 480,00 |  | 62,00 |  | 58 677,00 |  |
| 36. | Город Снежинск, Сосновая, 9 |  |  | 2 213 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,00 |  |  | 796 611,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 162,00 | 1 352 356,00 |  | 68,00 |  | 64 492,00 |  |
| 37. | Город Снежинск, Строителей, 2 |  |  | 443 631,00 |  | 443 631,00 |  |  |  |  |  |  |  | 443 631,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Город Снежинск, Строителей, 3 |  |  | 2 352 247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  | 853 090,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 238,00 | 1 440 480,00 |  | 62,00 |  | 58 677,00 |  |
| 39. | Город Снежинск, Строителей, 4 |  |  | 491 834,00 |  | 491 834,00 |  |  |  |  |  |  |  | 491 834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Город Снежинск, Чапаева, 6 |  |  | 513 132,00 |  | 513 132,00 |  |  |  |  |  |  |  | 513 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Город Снежинск, Чапаева, 8 |  |  | 513 132,00 |  | 513 132,00 |  |  |  |  |  |  |  | 513 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Город Снежинск, Чапаева, 18 |  |  | 513 126,00 |  | 513 126,00 |  |  |  |  |  |  |  | 513 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Город Снежинск, Чапаева, 22 |  |  | 513 129,00 |  | 513 129,00 |  |  |  |  |  |  |  | 513 129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Город Снежинск, Чапаева, 24 |  |  | 2 357 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  | 853 090,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 238,00 | 1 440 480,00 |  | 67,00 |  | 64 002,00 |  |
| 45. | Город Снежинск, Чапаева, 26 |  |  | 2 358 523,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  | 853 090,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 238,00 | 1 440 480,00 |  | 68,00 |  | 64 953,00 |  |
| 46. | Город Снежинск, Южная, 3 |  |  | 443 562,00 |  | 443 562,00 |  |  |  |  |  |  |  | 443 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Город Снежинск, Южная, 5 |  |  | 443 565,00 |  | 443 565,00 |  |  |  |  |  |  |  | 443 565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| 48. | Город Снежинск, Южная, 7 |  |  | 443 565,00 |  | 443 565,00 |  |  |  |  |  |  |  | 443 565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Город Снежинск, Южная, 9 |  |  | 513 104,00 |  | 513 104,00 |  |  |  |  |  |  |  | 513 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Город Снежинск, Южная, 11 |  |  | 443 569,00 |  | 443 569,00 |  |  |  |  |  |  |  | 443 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Город Снежинск, Южная, 13 |  |  | 513 106,00 |  | 513 106,00 |  |  |  |  |  |  |  | 513 106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Город Снежинск, Южная, 15 |  |  | 443 565,00 |  | 443 565,00 |  |  |  |  |  |  |  | 443 565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Город Снежинск, Южная, 17 |  |  | 443 565,00 |  | 443 565,00 |  |  |  |  |  |  |  | 443 565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Город Снежинск, Южная, 19 |  |  | 2 015 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  | 696 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,00 | 1 260 420,00 |  | 62,00 |  | 58 677,00 |  |
| 55. | Город Снежинск, Южная, 21 |  |  | 443 562,00 |  | 443 562,00 |  |  |  |  |  |  |  | 443 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Город Снежинск, Южная, 23 |  |  | 513 104,00 |  | 513 104,00 |  |  |  |  |  |  |  | 513 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Город Снежинск, Южная, 25 |  |  | 443 578,00 |  | 443 578,00 |  |  |  |  |  |  |  | 443 578,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Город Снежинск, Южная, 27 |  |  | 2 352 247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  | 853 090,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 283,00 | 1 440 480,00 |  | 62,00 |  | 58 677,00 |  |
| 59. | Город Снежинск, Южная, 29 |  |  | 1 756 974,00 |  | 604 000,00 |  |  |  | 115 974,00 |  | 93 835,00 |  | 394 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,00 | 1 088 482,00 |  | 68,00 |  | 64 492,00 |  |
| 60. | Город Снежинск, Южная, 31 |  |  | 2 462 056,00 |  | 619 497,00 |  | 15 497,00 |  | 115 974,00 |  | 93 835,00 |  | 394 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,00 |  |  | 610 423,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,00 | 1 167 644,00 |  | 68,00 |  | 64 492,00 |  |
| Итого по Снежинскому городскому округу |  |  |  | 195 595 458 |  | 26 138 000 |  | 325 891 |  | 3 534 181 |  | 2 855 384 |  | 19 422 546 |  |  | 0 | 0 |  |  | 37 | 69 688 279 |  |  |  | 21 828 |  |  | 38 001 832 |  |  |  | 8 419,00 |  | 4 857 807 |  | 46 784 | 54 399 966 |  | 2 640 |  | 2 509 572 |  |
| 1 ЭЭ – Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ГВС – Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ХВС – Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ТС – Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ВО – Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 ГС – Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Снежинский городской округ | 140 785,98 | 5 065 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 595 458,00 | 195 595 458,00 |
| Итого по МО за 2017 г. |  | 140 785,98 | 5 065 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 595 458,00 | 195 595 458,00 |