# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 28. 12. 2017 | № | 1679 |
| --- | --- | --- | --- |

### Об организации и проведении аукциона

### на право заключения договора 
аренды земельного участка

### для комплексного освоения территории

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:5561, площадью 9 400 кв.м, адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Южная, мкр. № 23, напротив жилого дома № 21 для комплексного освоения территории в целях строительства индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Установить следующие условия аукциона:

1) начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) – 1 029 864 (один миллион двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля, что соответствует сумме, указанной в отчете независимого оценщика (исполнитель оценки: ООО «Аналитик Центр»);

2) задаток для участия в аукционе – 20% начальной цены предмета аукциона, что составляет 205 972,80 (двести пять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 80 копеек;

3) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 30 895 (тридцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей, что составляет (округленно) 3 % начальной цены предмета аукциона;

4) освоение земельного участка осуществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории согласно приложению                к настоящему постановлению.

3. Установить срок действия договора о комплексном освоении территории и договора аренды земельного участка – 5 (пять) лет.

2

4. Администрации Снежинского городского округа по итогам аукциона заключить договор о комплексном освоении территории.

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;

2) одновременно с договором о комплексном освоении территории заключить договор аренды земельного участка.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского

городского округа                              					И.И.Сапрыкин

Согласовано:

Начальник правового управления             	                   	А.А.Воронов

Заместитель главы

городского округа                                  			Д.С.Востротин

Председатель КУИ

города Снежинска		         			         	С.Г.Кретов

Исполняющий обязанности

начальника управления

градостроительства                             		         С.Г.Земляная

Рассылка:

в дело – 2 экз.

КУИ города Снежинска – 7 экз.

ФНС – 1 экз.

Росреестр – 1 экз.

Администрация – 2 экз.

управление градостроительства – 2 экз.

газета «Известия Собрания депутатов…» – 1 экз.

А.Е.Бураков, 30322

начальник отдела

КУИ города Снежинска

ОМ 1  27.12.2017

1738

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

От 28. 12. 2017  № 1679

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

О КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ

Российская Федерация город Снежинск Челябинской области

Администрация Снежинского городского округа Челябинской области в лице главы Снежинского городского округа Сапрыкина Игоря Ильича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Снежинск», с одной стороны,  и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Лицо, заключившее Договор», в лице_________ ____________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, и именуемые совместно «Стороны» в соответствии с Протоколом об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства                  от «_____»__________20___года (далее — протокол об итогах аукциона, копия прилагается) заключили настоящий договор (далее – Договор, аукцион) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицо, заключившее Договор, обязуется выполнить в установленный Договором срок обязательства по комплексному освоению территории, а администрация Снежинского городского округа Челябинской области (далее – Администрация) обязуется создать необходимые условия Лицу, заключившему Договор, для выполнения обязательств по комплексному освоению территории земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:5561, площадью 9400,0 кв.м, адрес: Челябинская область,   г.Снежинск, ул.Южная, мкр.№ 23, напротив жилого дома № 21 (далее –  Участок), разрешенное использование – для индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

1.2. Участок предоставляется Лицу, заключившему Договор, для осуществления его комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства.

1.3. Комплексным освоением Участка является:

- подготовка документации по планировке территории в составе: проект планировки, проект межевания, выполненные с учетом проекта планировки микрорайонов 22 и 23 города Снежинска, утвержденного

постановлением главы города от 02.06.2009 № 764 (в действующей на день подписания Договора редакции);

2

- проведение комплекса кадастровых работ в соответствии с утвержденным проектом межевания;

- обустройство территории в границах Участка посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с техническими условиями на подключение к сетям инженерного обеспечения, а также объектов по обустройству территорий общего пользования в границах Участка, безвозмездная передача объектов, построенных вне рамок Договора технологического присоединения в муниципальную собственность;

- осуществление строительства на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории Участка в соответствии с видами разрешенного использования образованных участков и параметрами строительства, предусмотренными Правилами землепользования и застройки Снежинского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 №118 (в редакции, действующей на день заключения настоящего договора), для зоны Ж-1 (зоны жилых домов усадебного типа) территории города Снежинска.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них Договором, и не может превышать максимальный срок, установленный в п.2.2. настоящего Договора. Об исполнении обязательств по Договору, Лицо, заключившее Договор, письменно уведомляет Администрацию с приложением подтверждающих документов.

2.2. Срок действия настоящего договора: 5 (пять) лет. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ УЧАСТКА

3.1. Комплексное освоение Участка осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:

3.1.1. Документация по планировке территории в составе: проект планировки, проект межевания должны быть подготовлены Лицом, заключившим Договор, в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания настоящего Договора и переданы в Администрацию для проверки.

3.1.2. Обеспечение строительства, ввода в эксплуатацию и передачи на безвозмездной основе в установленном порядке в муниципальную собственность объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, соответствующих актуальным техническим регламентам и иным нормативно-техническим документам, действующим на

также объектов по обустройству территорий общего пользования в границах Участка, выполненных за счет средств Лица, заключившего						3

Договор, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, в целях выполнения технических условий в срок до «____»______________20___года (_______________________________).

3.1.3. Обеспечение мероприятий по комплексному освоению территории в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия, оформленными в соответствии с дополнительным соглашением к данному Договору.

3.1.4. Проектная документация применительно к объектам капитального строительства, должна быть подготовлена и утверждена в установленном порядке Лицом, заключившим Договор, в течение 6 (шести) месяцев, с даты утверждения документации по планировке территории в составе: проект планировки, проект межевания. Лицо, заключившее Договор, вправе исполнить обязательство по разработке документации по планировке территории, осуществлению архитектурно-строительного проектирования, включая выполнение инженерных изысканий, досрочно.

3.1.5. Датой окончания жилищного и иного строительства на образованных участках в границах Участка является дата выдачи в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории (или иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ, подтверждающие завершение строительства данных объектов). Лицо, заключившее Договор, вправе исполнить обязательство по осуществлению жилищного и иного строительства досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Администрация обязуется:

4.1.1. Обеспечить рассмотрение и принятие соответствующего решения по утверждению (или отклонению от утверждения) документации по планировке территории в составе: проект планировки, проект межевания в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в течение 3 (трех) месяцев с даты регистрации указанной документации в Администрации.

4.1.2. Обеспечить подготовку градостроительных планов земельных участков на основе утвержденной документации по планировке территории в составе: проект планировки, проект межевания, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.

4.1.2. Соблюдать при проведении проверки законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Лица, заключившего Договор.

4

4.2. Лицо, заключившее Договор, обязуется:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 Договора.

4.2.3. Подготовить документацию по планировке территории в составе: проект планировки, проект межевания, отвечающих требованиям законодательства РФ, в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Договора и передать в Администрацию для проверки и принятия соответствующего решения по утверждению (или отклонению от утверждения).

4.2.4. Подготовить графики осуществления каждого мероприятия по комплексному освоению территории и передать в течение 1 (одного) месяца в Администрацию на рассмотрение в целях согласования.

4.2.5. Обеспечить архитектурно-строительное проектирование, включая инженерные изыскания, объектов инженерной и иной инфраструктуры в соответствии с техническими условиями в срок, установленный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. №137/пр, и их передачу в установленном порядке в муниципальную собственность в срок, указанный в подпункте 3.1.2. Договора.

4.2.6. Обеспечить архитектурно-строительное проектирование, включая инженерные изыскания, объектов жилищного строительства, других объектов недвижимого имущества на Участке в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Снежинска, Местными нормативами градостроительного проектирования, Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, Правил благоустройства Снежинского городского округа, в срок, установленный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 137/пр, и п 3.1.3. Договора.

4.2.7. Обеспечить (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) Администрации (ее представителям) свободный доступ на Участок для осмотра и проверки условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, в том числе органам государственного и муниципального земельного контроля.

4.2.8. Осуществить в полном объеме комплексное освоение Участка, обеспечение жилищного строительства независимо от привлечения к комплексному освоению третьих лиц, за исключением случаев передачи Лицом, заключившим Договор, прав и обязанностей по Договору.

5

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, инженерной и иной инфраструктуры, в том числе привлечение денежных средств граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Лица, заключившего Договор, по Договору, за исключением случаев передачи Лицом, заключившим Договор, прав и обязанностей по Договору.

4.2.9. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении объектов, строительство которых осуществлено в соответствии с подпунктом 4.2.5. Договора, к сетям инженерно-технического обеспечения, а также осуществить подключение объектов жилищного и иного строительства, предусмотренных подпунктом 4.2.6. Договора, к указанным объектам инженерной инфраструктуры.

4.2.10. В целях включения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности города Снежинска представить в Администрацию утвержденную документацию по планировке территории в составе: проект планировки, проект межевания, результаты инженерных изысканий, утвержденную Лицом, заключившим Договор, и согласованную с Администрацией проектную документацию объектов жилищного и иного строительства, на бумажном носителе и в электронном виде на машиночитаемом носителе в течение 10 (десять) дней с даты ее утверждения.

4.2.11. При передаче в муниципальную собственность законченных строительством объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории, предоставить в Администрацию в составе пакета документов выполненные в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнительную документацию, технические планы, акты приемки законченных строительство объектов по форме КС-14.

4.2.12. Предоставить в Администрацию положительное заключение по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подлежащих передаче в муниципальную собственность.

4.2.13. Содержать и обслуживать за свой счет объекты, строительство которых осуществлено в соответствии с подпунктом 4.2.5. Договора, до момента передачи их в муниципальную собственность.

4.3. Администрация вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль за использованием Участка, образованных участков и проверку соблюдения условий Договора.

4.3.2. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:

6

- использования Участка способами, приводящими к его порче;

- внесения арендных платежей по заключенным в рамках настоящего Договора договоров аренды более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа;

- нарушение сроков, установленных подпунктами 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. более чем на 2 (два) месяца.

4.3.3. После утверждения в установленном порядке проекта планировки, проекта межевания территории определить объекты инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории, которые Лицо, заключившее Договор, обязано будет передать в муниципальную собственность.

4.3.4. Осуществлять технический контроль за строительством объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории и определенных на основании пункта 4.3.3. Договора к передаче в дальнейшем в муниципальную собственность, должностными лицами МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – Управление) на основании соответствующих распорядительных актов начальника Управления.

4.4. Лицо, заключившее Договор, вправе:

4.4.1. С письменного согласия Администрации передать права и обязанности по Договору третьим лицам одновременно с передачей в установленном законом порядке прав на Участок.

4.4.2. Присутствовать при проведении Администрацией (ее представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок.

4.5. При образовании земельных участков из исходного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Лицо, заключившее Договор, автоматически становится стороной Договора в отношении каждого из образованных участков до осуществления в полном объеме мероприятий по комплексному освоению Участка.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Лицо, заключившее Договор, обязано предоставить для согласования в Администрацию графики осуществления мероприятий по комплексному освоению территории.

5.2. Графики должны содержать конкретные сроки выполнения мероприятий по комплексному освоению территории, включая в том числе выполнение кадастровых, проектно-изыскательских, строительных работ объектов жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории Участка, ввод объектов эксплуатацию в установленном законом порядке, благоустройство и озеленение

7

территории, а также сроки передачи в муниципальную собственность соответствующих объектов.

5.3. После согласования Администрацией графиков, указанных в пункте 5.2. Сторонами заключается дополнительное соглашение к Договору.

6. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛИЦА,

ЗАКЛЮЧИВШЕГО ДОГОВОР

6.1. Лицо, заключившее Договор, обязано оплатить штраф в размере 1,5% от размера первого арендного платежа, установленного по результатам аукциона, за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.2, подпунктами 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.10 настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Лицо, заключившее Договор, обязано возместить Администрации города Снежинска Челябинской области все причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут:

- в случае расторжения в установленном законом порядке договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.1.;

- по требованию одной из Сторон — в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и подпунктом 4.3.2. настоящего Договора.

8.2. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, образованных участков (при наличии такого имущества). Стороны признают существенными обстоятельствами случаи, перечисленные в подпункте 4.3.2.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга не позднее 7 (семи) календарных дней со дня таких изменений.

9.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: