ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  _________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание городского хозяйства

в Снежинском городском округе»

на 2016-2020 гг.

# (новая редакция)

г.Снежинск

2018 г.

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016-2020 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 15.10.2015 № 424-р «О разработке муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016-2020 гг. |
| Координатор Программы | Заместитель главы городского округа |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству», Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цель Программы | Развитие городской инфраструктуры в городе Снежинске |
| Задачи Программы | 1. Содержание городской инфраструктуры 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «СЗИГХ», МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий). |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»; 2. «Повышение безопасности дорожного движения»; 3. «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)» |
| Исполнители Программы | Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее – МКУ «СЗИГХ»); Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» (далее – МКУ «Ритуал»); Муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС» (далее – МБУ «ОМОС»); 2 Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество» (далее – МКУ «Снежинское лесничество»); Муниципальное бюджетное учреждение «Экотек» (далее – МБУ «Экотек»); Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО»); Муниципальное казённое предприятие «Чистый город» (далее – МКП «Чистый город») Муниципальное казённое предприятие «Энергетик» (далее – МКП «Энергетик») |
| Объем и источники финансирования Программы | Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 149 690 610,91 руб., в том числе: средства местного бюджета – 1 127 233 471,91 руб. 2016 год – 246 110 350,31 руб.; 2017 год – 231 138 072,20 руб.; 2018 год – 217 584 876,36 руб.; 2019 год – 216 200 086,57 руб.; 2020 год – 216 200 086,57 руб. средства областного бюджета – 22 457 139,00 руб.: 2016 год – 9 196 620,00 руб.; 2017 год – 3 489 446,00 руб.; 2018 год – 9 572 673,00 руб.; 2019 год – 99 200,00 руб.; 2020 год – 99 200,00 руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | Показатели организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах: Количество утвержденных транспортных маршрутов Показатели содержания, ремонта улично-дорожной сети, организации регулирования дорожного движения: Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети Площадь наносимой дорожной разметки Количество обслуживаемых светофорных объектов Площадь ямочного ремонта 3 Количество установленных навесов на автобусных остановках Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) Количество автодорог, на которых произведено уширение проезжей части Количество созданных автомобильных стоянок Показатели по наружному освещению: Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения Количество потребляемой электроэнергии Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями: Площадь газонов на содержании Протяженность живой изгороди улиц на содержании Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке Количество цветочной рассады, подлежащей высадке Показатели по содержанию территорий: Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании Количество мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок Количество организованных весенних субботников Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке Показатели по благоустройству: Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. Количество фонтанных установок на обслуживании Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании Количество мемориальных комплексов на обслуживании Количество устанавливаемых элементов оформления города Количество знаков на водных объектах Показатели проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории муниципального образования «Город Снежинск»: Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации 4 Количество безнадзорных животных, подвергнутых лечению, ветеринарным обработкам от заразных болезней, стерилизации (кастрации) Показатели содержания муниципального жилищного фонда: Количество отремонтированных муниципальных квартир Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей Площадь обслуживаемых помещений Показатели повышения безопасности дорожного движения: Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений Показатели организации деятельности муниципальных учреждений (предприятий): Объем вывозимых ЖБО Объем предоставляемых банных услуг гражданам Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО Объем ТБО, вывозимых с контейнерных площадок Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации Количество снежных свалок на содержании Количество дорожных знаков на содержании Протяженность дорожных ограждений на содержании Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке Площадь отводимых лесосек Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению Количество выявленных нарушений лесного законодательства Протяженность противопожарных минерализованных полос Площадь мест захоронения Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти Количество гражданских панихид Предоставление катафалка (транспортировка тел от зала траурных обрядов до кладбища) Предоставление земельного участка для погребения умерших 5 Выдача справки о захоронении Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения Проведение ремонтных работ МКП «Энергетик» на фильтровальной станции, очистных сооружениях, перекачивающих станциях в пос. Сокол Количество субсидий по задолженности МКП «Энергетик» Количество приобретенных трансформаторных подстанций (МКП «Энергетик») Техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» Количество приобретенного щебня фракции 40/70 (МКП «Энергетик») Количество ликвидированных учреждений |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Результаты реализации Программы: Увеличение количества транспортных маршрутов (2015 г. – 15 шт., 2020 г. – 17 шт.) Надлежащее обслуживание улично-дорожной сети (116,9км) Сокращение площади наносимой дорожной разметки (2015г. – 21 330 кв.м, 2020 г. – 19 003 кв.м) Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов(2015 г. – 17 шт., 2020 г. – 28шт.) Увеличение площади отремонтированных ям (2015 г. – 5226 кв.м, 2020 г. – 11 000 кв.м) Обеспечение автобусных остановок навесами (17 шт.) Увеличение протяженности отремонтированных автодорог (2015 г. – 1,759 км, 2020 г. – 3 км), всего 14,924 км Обеспечение автомобильными стоянками (10 шт.) Увеличение протяженности обслуживания линий наружного освещения (2015 г. – 105,5 км, 2020 г. – 111,4 км) Содержание газонов (240 005 кв.м) Содержание живой изгороди улиц (27 834,5 п.пог.) Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.) Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 71 723 шт.) Надлежащее содержание объектов благоустройства (1498,6 тыс.кв.м) Ежегодный сбор мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок (среднее 83,33 куб.м) Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.) Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.) Ежегодная акарицидная обработка территорий города (24,4 га) 6 Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.) Увеличение количества дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (всего 15 668 ед.) Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.) Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1шт.) Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2 шт.) Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (среднее 154 элементов) Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт.) Ежегодная утилизация безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению (всего 970 ед.) Отремонтированные муниципальные квартиры (всего 8 шт.) Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м) Отремонтированные пешеходные переходы, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений (всего 10 шт.) Увеличение объема вывозимых ЖБО (2015 г. – 2095,2 куб.м, 2020 г. – 4000 куб.м) Увеличение предоставляемых банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (2017 г. – 281, 2020 г. – 331) Увеличение площади муниципального жилого фонда, находящегося на содержании (2015 г. – 17 143 кв.м, 2020 г. – 17529кв.м) Уменьшение количества обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО (2015 г. – 6 шт., 2020 г. – 2шт.) Уменьшение объема ТБО, вывозимых с контейнерных площадок(2015 г. – 28,4 тыс.куб.м, 2020 г. – 1,6 тыс.куб.м) Надлежащее обслуживание сетей ливневой канализации (среднее 58,12) Надлежащее содержание снежных свалок (1шт.) Увеличение количества дорожных знаков (2015 г. – 2007 шт., 2020 г. – 2466 шт.) Увеличение протяженности дорожных ограждений (2015 г. – 8637п.м, 2020 г. – 9258п.м) Увеличение объема мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО(2015 г. – 2255 куб.м, 2020 г. – 2600 куб.м) Увеличение вырубки аварийно-опасных деревьев (2015 г. – 310 шт., 2020 г. – 1000 шт.) Сохранение площади отводимых лесосек (206га) 7 Уменьшение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению (2015 г. – 123,9 га, 2020 г. – 85га) Выявление нарушений лесного законодательства (39 шт.) Сохранение протяженности противопожарных минерализованных полос (191км) Обеспечение площадью мест захоронения (19,9км) Транспортировка тел умерших с места смерти (всего 848) Обеспечение гражданскими панихидами (всего 2138) Обеспечение предоставления катафалка (транспортировка тел от зала траурных обрядов до кладбища) (всего 1087) Обеспечение предоставления земельного участка для погребения умерших (всего 1271 шт.) Обеспечение выдачи справки о захоронении (всего 376 шт.) Обеспечение выдачи разрешения на установку надмогильного сооружения (всего 819шт.) Отремонтированные фильтровальная станция, очистные сооружения, перекачивающие станции в пос. Сокол (100%) Уменьшение количества субсидий по задолженности МКП «Энергетик» (2016 г. – 2 шт., 2020 г. – 0 шт.) Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» (1 шт.) Приобретение щебня фракции 40/70 (МКП «Энергетик») (750 куб.м) Ликвидированное учреждение (1шт.) |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции: - координатор Программы; - Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - комитет экономики администрации Снежинского городского округа; - Контрольно-счетная палата города Снежинска; - Собрание депутатов города Снежинска. |

8

- Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие городской инфраструктуры в городе Снежинске.

Основными задачами Программы являются:

1. Содержание городской инфраструктуры .

2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске.

3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «СЗИГХ», МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий).

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2016 - 2020 годы.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 148 540 761,91 руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 1 127 233 471,91 руб.:

2016 год – 246 110 350,31  руб.;

2017 год – 229 988 223,20 руб.;

2018 год – 217 584 876,36 руб.;

2019 год – 216 200 086,57 руб.;

2020 год – 216 200 086,57 руб.

средства областного бюджета – 22 457 139,00 руб.:

2016 год – 9 196 620,00 руб.;

2017 год – 3 489 446,00  руб.;

2018 год – 9 572 673,00 руб.;

2019 год – 99 200,00 руб.;

2020 год – 99 200,00 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

9

4. Организация управления

реализации мероприятий Программы

Координатором Программы является заместитель главы городского округа.

Главным исполнителем мероприятий Программы является МКУ «СЗИГХ», МКУ «УГХ СГО».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

- Контрольно-счетная палата города Снежинска;

- Собрание депутатов города Снежинска.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г.Снежинска.

5. Ожидаемые результаты и показатели

реализации Программы

Результаты реализации Программы:

Увеличение количества транспортных маршрутов (2015 г. – 15шт., 2020 г. – 17 шт.)

Надлежащее обслуживание улично-дорожной сети (116,9 км)

Сокращение площади наносимой дорожной разметки (2015 г. –                                21 330 кв.м, 2020 г. – 19 003 кв.м)

Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов (2015 г. – 17 шт., 2020 г. – 28шт.)

Увеличение площади отремонтированных ям (2015 г. – 5226 кв.м,                    2020 г. – 11 000 кв.м)

Обеспечение автобусных остановок навесами (17 шт.)

Увеличение протяженности отремонтированных автодорог (2015 г. –    1,759 км, 2020 г. – 3 км)

Обеспечение автомобильными стоянками (10шт.)

Увеличение протяженности обслуживания линий наружного освещения(2015 г. – 105,5 км, 2020 г. – 111,4 км)

Содержание газонов (240 005 кв.м)

Содержание живой изгороди улиц (27 834,5 п.пог.)

Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.)

Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 71 723 шт.)

Надлежащее содержание объектов благоустройства (1498,6 тыс.кв.м)

10

Ежегодный сбор мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок (среднее 83,33 куб.м)

Ежегодная организация весенних субботников (1шт.)

Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.)

Ежегодная акарицидная обработка территорий города (24,4 га)

Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.)

Увеличение количества дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (всего 15 668 ед.)

Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.)

Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1шт.)

Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (1шт.) Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (среднее 154 элементов)

Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт.)

Ежегодная утилизация безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению (всего 970 ед.)

Отремонтированные муниципальные квартиры (всего 9 шт.)

Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м)

Отремонтированные пешеходные переходы, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений (всего 10 шт.)

Увеличение объема вывозимых ЖБО (2015 г. – 2095,2 куб.м, 2020 г. –  4000 куб.м)

Увеличение предоставляемых банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (2017 г. – 281, 2020 г. – 331)

Увеличение площади муниципального жилого фонда, находящегося на содержании (2015 г. – 17 143 кв.м, 2020 г. – 17 529 кв.м)

Уменьшение количества обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО (2015 г. – 6 шт., 2020 г. – 2 шт.)

Уменьшение объема ТБО, вывозимых с контейнерных площадок (2015 г. – 28,4 тыс.куб.м, 2020 г. – 1,6 тыс.куб.м)

Надлежащее обслуживание сетей  ливневой канализации (среднее 58,12)

Надлежащее содержание снежных свалок (1шт.)

Увеличение количества дорожных знаков (2015 г. – 2007 шт., 2020 г. – 2466 шт.)

Увеличение протяженности дорожных ограждений (2015 г. – 8637 п.м, 2020 г. -9258п.м)

Увеличение объема мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО (2015 г. – 2255 куб.м, 2020 г. – 2600 куб.м)

11

Увеличение вырубки аварийно-опасных деревьев(2015 г. – 310 шт.,                2020 г. – 1000 шт.)

Сохранение площади отводимых лесосек (206га)

Уменьшение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению (2015 г. – 123,9 га, 2020 г. – 85га)

Выявление нарушений лесного законодательства (39 шт.)

Сохранение протяженности противопожарных минерализованных полос (191 км)

Обеспечение площадью мест захоронения (19,9 км)

Транспортировка тел умерших с места смерти (всего 990)

Обеспечение гражданскими панихидами (всего 2660)

Обеспечение предоставления катафалка (транспортировка тел от зала траурных обрядов до кладбища) (всего 1393)

Обеспечение предоставления земельного участка для погребения умерших (всего 1512 шт.)

Обеспечение выдачи справки о захоронении (всего 437 шт.)

Обеспечение выдачи разрешения на установку надмогильного сооружения (всего 940 шт.)

Отремонтированные фильтровальная станция, очистные сооружения, перекачивающие станции в пос. Сокол (100%)

Уменьшение количества субсидий по задолженности МКП «Энергетик» (2016 г. – 2 шт., 2020 г. – 0 шт.)

Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» (1шт.)

Приобретение щебня фракции 40/70 (МКП «Энергетик») (750 куб.м)

Ликвидированное учреждение (1шт.)

Показатели реализации программы (индикативные показатели) указаны в таблице:

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Показатели организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. | Количество утвержденных транспортных маршрутов | маршрут | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели содержания, ремонта улично-дорожной сети, организации регулирования дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1. | Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети | км | 119,139 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
|  | 2.2. | Площадь наносимой дорожной разметки | м2 | 21 330 | 20 375 | 24 357 | 18 534 | 19 003 | 19 003 |
|  | 2.3. | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | 17 | 17 | 17 | 21 | 24 | 28 |
|  | 2.4. | Площадь ямочного ремонта | м2 | 5 226 | 5 380 | 5 725 | 5 120 | 11 000 | 11 000 |
|  | 2.5. | Количество установленных навесов на автобусных остановках | шт. | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 2.6. | Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) | км | 1,759 | 1,865 | 0 | 1,3 | 7 | 3 |
|  | 2.7. | Количество автодорог, на которых произведено уширение проезжей части | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.8. | Количество созданных автомобильных стоянок | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Показатели по наружному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. | Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения | км | 105,5 | 105,5 | 107,5 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |
|  | 3.2. | Количество потребляемой электроэнергии | тыс. квт | 1644,2 | 1739,60 | 1738,70 | 1810 | 1815 | 1815 |
| Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4.1. | Площадь газонов на содержании | м² | 240 967 | 240 005 | 240 005 | 240 005 | 240 005 | 240 005 |
|  | 4.2. | Протяженность живой изгороди улиц на содержании | м. пог. | 27 834,5 | 27 834,5 | 27 834,5 | 27 834,5 | 27 834,5 | 27 834,5 |
|  | 4.3. | Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке | шт. | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 |
|  | 4.4. | Количество цветочной рассады, подлежащей высадке | шт. | 75 700 | 75 355 | 75 355 | 67 975 | 67 975 | 67 975 |
| Показатели по содержанию территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5.1. | Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании | тыс.м² | 1491,9 | 1499,1 | 1 498,6 | 1 498,6 | 1 498,6 | 1 498,6 |
|  | 5.2. | Количество мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок | м3 | 100 | 120 | 80 | 0 | 100 | 100 |
|  | 5.3. | Количество организованных весенних субботников | субботник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 5.4. | Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 5.5. | Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке | га | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Показатели по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6.1. | Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» | конкурс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6.2. | Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. | единиц | 2 345 | 2 591 | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | Количество фонтанных установок на обслуживании | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6.4 | Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6.5 | Количество мемориальных комплексов на обслуживании | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6.6 | Количество устанавливаемых элементов оформления города | элемент | 155 | 135 | 170 | 155 | 155 | 155 |
|  | 6.7 | Количество знаков на водных объектах | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Показатели проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории муниципального образования «Город Снежинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7.1. | Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации | единиц | 281 | 259 | 250 | 60 | 60 | 60 |
|  | 7.2. | Количество безнадзорных животных, подвергнутых лечению, ветеринарным обработкам от заразных болезней, стерилизации (кастрации) | голов | 103 | 106 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 8.1. | Количество отремонтированных муниципальных квартир | квартира | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 8.2. | Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей | м | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
|  | 8.3. | Площадь обслуживаемых помещений | кв.м. | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проведения мероприятий по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 9.1. | Количество реконструкций хоккейного корта | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9.2. | Количество реконструированных Стелл | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«Повышение безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений | шт. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

«Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Объем вывозимых ЖБО | м3 | 2 095,2 | 2 095,2 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2. | Объем предоставляемых банных услуг | помывка | 19 780 | 22 622 | 281 | 322 | 331 | 331 |
| 3. | Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании | м2 | 17 143 | 17 143 | 17 529 | 17 529 | 17 529 | 17 529 |
| 4. | Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО | шт. | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Объем ТБО, вывозимых с контейнерных площадок | тыс.м3 | 28,4 | 28,4 | 24,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6. | Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации | км. | 55,9 | 57,6 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 7. | Количество снежных валок на содержании | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество дорожных знаков на содержании | шт. | 2007 | 2146 | 2364 | 2166 | 2316 | 2466 |
| 9. | Протяженность дорожных ограждений на содержании | п.м | 8 637 | 8 637 | 8 637 | 8 769 | 8 958 | 9 258 |
| 10. | Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО | м3 | 2 255 | 2 429 | 2 579 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 11. | Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке | шт. | 310 | 1156 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12. | Площадь отводимых лесосек | га | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 13. | Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению | га | 123,9 | 114 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 14. | Количество выявленных нарушений лесного законодательства | наруше ние | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 15. | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 16. | Площадь мест захоронения | га | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 17. | Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти | тел | 241 | 362 | 96 | 130 | 130 | 130 |
| 18. | Количество гражданских панихид | ед. | 503 | 499 | 409 | 410 | 410 | 410 |
| 19. | Количество транспортировка тел от зала траурных обрядов до кладбища | ед. | 306 | 283 | 204 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | Количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших | шт. | 241 | 254 | 237 | 260 | 260 | 260 |
| 21. | Количество справок о захоронении | шт. | 61 | 68 | 68 | 80 | 80 | 80 |
| 22. | Количество разрешений на установку надмогильного сооружения | шт. | 121 | 94 | 185 | 180 | 180 | 180 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Объем ремонтных работ МКП «Энергетик» на фильтровальной станции, очистных сооружениях, перекачивающих станциях в пос. Сокол | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Количество субсидий по задолженности МКП «Энергетик» | кол-во субси дий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Количество приобретенных трансформаторных подстанций (МКП «Энергетик») | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Количество приобретенного щебня фракции 40/70 (МКП «Энергетик») | М3 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Количество ликвидированных учреждений | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «СЗИГХ» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

| Наименование Подпрограммы | «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству», Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цель Подпрограммы | Содержание городской инфраструктуры |
| Задачи Подпрограммы | 1. Организация благоустройства города Снежинска 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 3. Содержание имущества 4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Снежинска |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016 - 2020 годы |
| Исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее – МКУ «СЗИГХ»), Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее МКУ «УГХ СГО») |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 527 264 293,50 руб., в том числе: средства местного бюджета – 515 741 953,50 руб.: 2016 год – 126 948 345,72 руб.; 2017 год – 102 961 667,73 руб.; 2018 год – 103 799 239,73 руб.; 2019 год – 96 777 520,16 руб.; 2020 год – 96 777 520,16 руб. средства областного бюджета – 11 522 340,00 руб.: 2016 год – 5 054 340,00 руб.; 2017 год – 99 200,00 руб.; 2018 год – 6 170 400,00 руб.; 2019 год – 99 200,00 руб.; 2 2020 год – 99 200,00 руб. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | Показатели организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах: Количество утвержденных транспортных маршрутов Показатели содержания, ремонта улично-дорожной сети, организации регулирования дорожного движения: Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети Площадь наносимой дорожной разметки Количество обслуживаемых светофорных объектов Площадь ямочного ремонта Количество установленных навесов на автобусных остановках Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) Количество автодорог, на которых произведено уширение проезжей части Количество созданных автомобильных стоянок Показатели по наружному освещению: Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения Количество потребляемой электроэнергии Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями: Площадь газонов на содержании Протяженность живой изгороди улиц на содержании Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке Количество цветочной рассады, подлежащей высадке Показатели по содержанию территорий: Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании Количество мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок Количество организованных весенних субботников 3 Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке Показатели по благоустройству: Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. Количество фонтанных установок на обслуживании Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании Количество мемориальных комплексов на обслуживании Количество устанавливаемых элементов оформления города Количество знаков на водных объектах Показатели проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории муниципального образования «Город Снежинск»: Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации Количество безнадзорных животных, подвергнутых лечению, ветеринарным обработкам от заразных болезней, стерилизации (кастрации) Показатели содержания муниципального жилищного фонда: Количество отремонтированных муниципальных квартир Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей Площадь обслуживаемых помещений |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Результаты реализации Подпрограммы: Увеличение количества транспортных маршрутов (2015 г. – 15шт., 2020 г. – 17 шт.) Надлежащее обслуживание улично-дорожной сети (116,9км) Сокращение площади наносимой дорожной разметки (2015г. – 21 330 кв.м, 2020 г. – 9 003 кв.м) Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов(2015 г. – 17 шт., 2020 г. – 28 шт.) Увеличение площади отремонтированных ям (2015 г. – 5226 кв.м, 2020 г. – 11 000 кв.м) Обеспечение автобусных остановок навесами (17 шт.) 4 Увеличение протяженности отремонтированных автодорог (2015 г. – 1,759 км, 2020 г. – 3 км) всего 14,924 км Обеспечение автомобильными стоянками (10шт.) Увеличение протяженности обслуживания линий наружного освещения (2015 г. – 105,5 км, 2020 г. – 111,4км) Содержание газонов (240 005кв.м) Содержание живой изгороди улиц (27834,5 п.пог.) Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.) Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 71723 шт.) Надлежащее содержание объектов благоустройства (1498,6 тыс.кв.м) Ежегодный сбор мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок (среднее 83,33 куб.м) Ежегодная организация весенних субботников (1шт.) Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.) Ежегодная акарицидная обработка территорий города (24,4 га) Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.) Увеличение количества дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (всего 15668 ед.) Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.) Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1шт.) Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2шт.) Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (среднее 154 элементов) Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт.) Ежегодная утилизация безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению (всего 970 ед.) Отремонтированные муниципальные квартиры (всего 8 шт.) Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м) |

5

1. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является содержание городской инфраструктуры.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- Организация благоустройства города Снежинска.

- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

- Содержание имущества.

- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города.

2. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016 - 2020 годы.

Прекращение реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 527 264 293,50 руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 515 741 953,50 руб.:

2016 год – 126 948 345,72  руб.;

2017 год – 102 961 667,73 руб.;

2018 год – 103 799 239,73 руб.;

2019 год – 96 777 520,16 руб.;

2020 год – 96 777 520,16 руб.

средства областного бюджета – 11 522 340,00 руб.:

2016 год – 5 054 340,00 руб.;

2017 год – 99 200,00  руб.;

2018 год – 6 170 400,00  руб.;

2019 год – 99 200,00 руб.;

2020 год – 99 200,00 руб.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

6

4. Ожидаемые результаты и показатели

реализации Подпрограммы

Результаты реализации Подпрограммы:

Увеличение количества транспортных маршрутов (2015 г. – 15 шт.,                    2020 г. – 17 шт.)

Надлежащее обслуживание улично-дорожной сети (116,9км)

Сокращение площади наносимой дорожной разметки (2015 г. –                             21 330 кв.м, 2020 г. – 19 003 кв.м)

Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов (2015 г. – 17 шт., 2020 г. – 28 шт.)

Увеличение площади отремонтированных ям (2015 г. – 5226 кв.м,           2020 г. – 11 000 кв.м)

Обеспечение автобусных остановок навесами (17 шт.)

Увеличение протяженности отремонтированных автодорог (2015 г. –  1,759 км, 2020 г. – 3 км)

Обеспечение автомобильными стоянками (10 шт.)

Увеличение протяженности обслуживания линий наружного освещения(2015 г. – 105,5 км, 2020 г. – 111,4 км)

Содержание газонов (240 005 кв.м)

Содержание живой изгороди улиц (27 834,5 п.пог.)

Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.)

Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 71 723 шт.)

Надлежащее содержание объектов благоустройства (1498,6 тыс.кв.м)

Ежегодный сбор мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок (среднее 83,33 куб.м)

Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.)

Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.)

Ежегодная акарицидная обработка территорий города (24,4 га)

Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.)

Увеличение количества дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (всего 15 668 ед.)

Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.)

Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1шт.)

Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (1шт.) Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (среднее 154 элементов)

Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт.)

Ежегодная утилизация безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению (всего 970 ед.)

7

Отремонтированные муниципальные квартиры (всего 9шт.)

Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м)

Показатели реализации Подпрограммы (индикативные показатели) указаны в таблице:

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Показатели организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. | Количество утвержденных транспортных маршрутов | марш-рут | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Показатели содержания, ремонта улично-дорожной сети, организации регулирования дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1. | Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети | км | 119,139 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
|  | 2.2. | Площадь наносимой дорожной разметки | м2 | 21 330 | 20 375 | 24 357 | 18 534 | 19 003 | 19 003 |
|  | 2.3. | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | 17 | 17 | 17 | 21 | 24 | 28 |
|  | 2.4. | Площадь ямочного ремонта | м2 | 5 226 | 5 380 | 5 725 | 5 120 | 11 000 | 11 000 |
|  | 2.5. | Количество установленных навесов на автобусных остановках | шт. | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 2.6. | Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) | км | 1,759 | 1,865 | 0 | 1,3 | 7 | 3 |
|  | 2.7. | Количество автодорог, на которых произведено уширение проезжей части | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.8. | Количество созданных автомобильных стоянок | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели по наружному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. | Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения | км | 105,5 | 105,5 | 107,5 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |
|  | 3.2. | Количество потребляемой электроэнергии | Тыс. квт | 1644,2 | 1739,60 | 1738,70 | 1810 | 1815 | 1815 |
| Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4.1. | Площадь газонов на содержании | м² | 240967 | 240 005 | 240 005 | 240 005 | 240 005 | 240 005 |
|  | 4.2. | Протяженность живой изгороди улиц на содержании | м. пог. | 27 834,5 | 27 834,5 | 27 834,5 | 27 834,5 | 27 834,5 | 27 834,5 |
|  | 4.3. | Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке | шт. | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 |
|  | 4.4. | Количество цветочной рассады, подлежащей высадке | шт. | 75 700 | 75 355 | 75 355 | 67 975 | 67 975 | 67 975 |
| Показатели по содержанию территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5.1. | Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании | тыс.м² | 1491,9 | 1 498,6 | 1 498,6 | 1 498,6 | 1 498,6 | 1 498,6 |
|  | 5.2. | Количество мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок | м3 | 100 | 120 | 80 | 0 | 100 | 100 |
|  | 5.3. | Количество организованных весенних субботников | суббот ник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 5.4. | Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 5.5. | Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке | га | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6.1. | Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» | кон-курс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6.2. | Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. | единиц | 2 345 | 2 591 | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 |
|  | 6.3. | Количество фонтанных установок на обслуживании | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6.4. | Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6.5. | Количество мемориальных комплексов на обслуживании | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6.6. | Количество устанавливаемых элементов оформления города | эле-мент | 155 | 135 | 170 | 155 | 155 | 155 |
|  | 6.7. | Количество знаков на водных объектах | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Показатели проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории муниципального образования «Город Снежинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7.1. | Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации | единиц | 281 | 259 | 250 | 60 | 60 | 60 |
|  | 7.2. | Количество безнадзорных животных, подвергнутых лечению, ветеринарным обработкам от заразных болезней, стерилизации (кастрации) | голов | 103 | 106 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 8.1. | Количество отремонтированных муниципальных квартир | квар-тира | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 8.2. | Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей | м | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
|  | 8.3. | Площадь обслуживаемых помещений | кв.м | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 |
| Показатели проведения мероприятий по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 9.1. | Количество реконструкций хоккейного корта | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9.2. | Количество реконструированных Стелл | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»

| Наименование Подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству», Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цель Подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске |
| Задача Подпрограммы | Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов в г. Снежинске; |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016 - 2020 годы |
| Исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее – МКУ «СЗИГХ»), Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО») |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 4 733 192,58 руб., в том числе: средства местного бюджета – 4 733 192,58 руб.: 2016 год – 2 019 773,84 руб.; 2017 год – 2 713 418,74 руб.; 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб. средства областного бюджета –0,00 руб.: 2016 год –0,00 руб.; 2017 год –0,00 руб.; 2018 год –0,00 руб.; 2019 год –0,00 руб.; 2020 год –0,00 руб. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 2 средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | Показатели повышения безопасности дорожного движения: Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Результат реализации Подпрограммы: Отремонтированные пешеходные переходы, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений (всего 10 шт.) |

1. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске.

Основной задачей Подпрограммы является:

Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов.

2. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016 - 2020 годы.

Прекращение реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 4 733 192,58 руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 4 733 192,58  руб.:

2016 год – 2 019 773,84  руб.;

3

2017 год – 2 713 418,74 руб.;

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.

средства областного бюджета –0,00 руб.:

2016 год –0,00 руб.;

2017 год –0,00  руб.;

2018 год –0,00  руб.;

2019 год –0,00 руб.;

2020 год –0,00 руб.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

4. Ожидаемые результаты и показатели

реализации Подпрограммы

Результат реализации Подпрограммы:

Отремонтированные пешеходные переходы, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений (всего 10 шт.)

Показатели реализации Подпрограммы (индикативные показатели) указаны в таблице:

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Повышение безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений | шт. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»

| Наименование Подпрограммы | «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее – МКУ «СЗИГХ») |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «СЗИГХ», МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий). |
| Задачи Подпрограммы | Организация деятельности МБУ «Ритуал-сервис»; Организация деятельности МКУ «Ритуал»; Организация деятельности МБУ «ОМОС»; Организация деятельности МБУ «ЭКОТЕК»; Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество»; Организация деятельности МКП «Чистый город»; Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ»; Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»; Возмещение недополученных доходов организациям. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016 - 2020 годы |
| Исполнители Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «СЗИГХ»; Муниципальное казённое учреждение «УГХ СГО»; Муниципальное казённое учреждение «Ритуал»; Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал-Сервис»; Муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС»; Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество»; Муниципальное бюджетное учреждение «Экотек»; Муниципальное казённое предприятие «Чистый город» |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 616 543 275,83 руб., в том числе: 2 средства местного бюджета – 606 758 325,83руб.: 2016 год – 126 338 850,65 руб.; 2017 год – 127 802 582,73 руб.; 2018 год – 119 956 036,63 руб.; 2019 год – 119 521 766,41 руб.; 2020 год – 119 521 766,41 руб. средства областного бюджета –10 934 799,00 руб.: 2016 год – 4 142 280,00 руб.; 2017 год – 3 390 246,00 руб.; 2018 год – 3 402 273,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | Показатели организации деятельности муниципальных учреждений (предприятий): Объем вывозимых ЖБО Объем предоставляемых банных услуг гражданам Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО Объем ТБО, вывозимых с контейнерных площадок Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации Количество снежных свалок на содержании Количество дорожных знаков на содержании Протяженность дорожных ограждений на содержании Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке Площадь отводимых лесосек Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению Количество выявленных нарушений лесного законодательства Протяженность противопожарных минерализованных полос Площадь мест захоронения Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти Количество гражданских панихид 3 Предоставление катафалка (транспортировка тел от зала траурных обрядов до кладбища) Предоставление земельного участка для погребения умерших Выдача справки о захоронении Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения Проведение ремонтных работ МКП «Энергетик» на фильтровальной станции, очистных сооружениях, перекачивающих станциях в пос. Сокол Количество субсидий по задолженности МКП «Энергетик» Количество приобретенных трансформаторных подстанций (МКП «Энергетик») Техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» Количество приобретенного щебня фракции 40/70 (МКП «Энергетик») Количество ликвидированных учреждений |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Результаты реализации Подпрограммы: Увеличение объема вывозимых ЖБО (2015 г. – 2095,2 куб.м, 2020 г. – 4000 куб.м) Увеличение предоставляемых банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (2017 г. – 281, 2020 г. – 331) Увеличение площади муниципального жилого фонда, находящегося на содержании (2015 г. – 17 143кв.м, 2020 г. – 17 529 кв.м) Уменьшение количества обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО(2015 г. – 6шт., 2020 г. – 2 шт.) Уменьшение объема ТБО, вывозимых с контейнерных площадок(2015 г. – 28,4 тыс.куб.м, 2020 г. – 1,6 тыс.куб.м) Надлежащее обслуживание сетей ливневой канализации (среднее 58,12) Надлежащее содержание снежных свалок (1шт.) Увеличение количества дорожных знаков (2015 г. – 2007 шт., 2020 г. – 2466 шт.) Увеличение протяженности дорожных ограждений (2015 г. – 8637 п.м, 2020 г. – 9258 п.м) Увеличение объема мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО (2015 г. – 2255 куб.м, 2020 г. – 2600 куб.м) Увеличение вырубки аварийно-опасных деревьев (2015 г. – 310 шт., 2020 г. – 000 шт.) Сохранение площади отводимых лесосек (206га) 4 Уменьшение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению (2015 г. – 123,9 га, 2020 г. – 85га) Выявление нарушений лесного законодательства (39 шт.) Сохранение протяженности противопожарных минерализованных полос (191 км) Обеспечение площадью мест захоронения (19,9 км) Транспортировка тел умерших с места смерти (всего 990) Обеспечение гражданскими панихидами (всего 2660) Обеспечение предоставления катафалка (транспортировка тел от зала траурных обрядов до кладбища) (всего 1393) Обеспечение предоставления земельного участка для погребения умерших (всего 1512 шт.) Обеспечение выдачи справки о захоронении (всего437 шт.) Обеспечение выдачи разрешения на установку надмогильного сооружения (всего 940 шт.) Отремонтированные фильтровальная станция, очистные сооружения, перекачивающие станции в пос. Сокол (100%) Уменьшение количества субсидий по задолженности МКП «Энергетик» (2016 г. – 2 шт., 2020 г. – 0 шт.) Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» (1шт.) Приобретение щебня фракции 40/70 (МКП «Энергетик») (750 куб.м) Ликвидированное учреждение (1 шт.) |

1. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «СЗИГХ», МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий).

Основными задачами Подпрограммы являются:

Организация деятельности МБУ «Ритуал-сервис»;

Организация деятельности МКУ «Ритуал»;

Организация деятельности МБУ «ОМОС»;

Организация деятельности МБУ «ЭКОТЕК»;

Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество»;

Организация деятельности МКП «Чистый город»;

Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ»;

Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»;

Возмещение недополученных доходов организациям.

5

2. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016 - 2020 годы.

Прекращение реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 616 543 275,83 руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 606 758 325,83 руб.:

2016 год – 126 338 850,65  руб.;

2017 год – 127 802 582,73 руб.;

2018 год – 119 956 036,63 руб.;

2019 год – 119 521 766,41 руб.;

2020 год – 119 521 766,41 руб.

средства областного бюджета –10 934 799,00 руб.:

2016 год – 4 142 280,00 руб.;

2017 год – 3 390 246,00  руб.;

2018 год – 3 402 273,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

4. Ожидаемые результаты и показатели

реализации Подпрограммы

Результаты реализации Подпрограммы:

Увеличение объема вывозимых ЖБО (2015 г. – 2095,2 куб.м, 2020 г. –    4000 куб.м)

Увеличение предоставляемых банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (2017 г. – 281, 2020 г. – 331)

Увеличение площади муниципального жилого фонда, находящегося на содержании (2015 г. – 17 143 кв.м, 2020 г. – 17 529 кв.м)

Уменьшение количества обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО (2015 г. – 6 шт., 2020 г. – 2 шт.)

6

Уменьшение объема ТБО, вывозимых с контейнерных площадок (2015 г. – 28,4 тыс.куб.м, 2020 г. – 1,6 тыс.куб.м)

Надлежащее обслуживание сетей ливневой канализации (среднее 58,12)

Надлежащее содержание снежных свалок (1шт.)

Увеличение количества дорожных знаков (2015 г. – 2007 шт., 2020 г. – 2466 шт.)

Увеличение протяженности дорожных ограждений (2015 г. – 8637 п.м, 2020 г. – 9258 п.м)

Увеличение объема мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО (2015 г. – 2255 куб.м, 2020 г. – 2600 куб.м)

Увеличение вырубки аварийно-опасных деревьев(2015 г. – 310 шт.,                  2020 г.  – 1000шт.)

Сохранение площади отводимых лесосек (206га)

Уменьшение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению (2015 г. – 123,9 га, 2020 г. – 85га)

Выявление нарушений лесного законодательства (39 шт.)

Сохранение протяженности противопожарных минерализованных полос (191км)

Обеспечение площадью мест захоронения (19,9км)

Транспортировка тел умерших с места смерти (всего 848)

Обеспечение гражданскими панихидами (всего 2138)

Обеспечение предоставления катафалка (транспортировка тел от зала траурных обрядов до кладбища) (всего 1087)

Обеспечение предоставления земельного участка для погребения умерших (всего 1271 шт.)

Обеспечение выдачи справки о захоронении (всего 376 шт.)

Обеспечение выдачи разрешения на установку надмогильного сооружения (всего 819 шт.)

Отремонтированные фильтровальная станция, очистные сооружения, перекачивающие станции в пос. Сокол (100%)

Уменьшение количества субсидий по задолженности МКП «Энергетик» (2016 г. – 2 шт., 2020 г. – 0 шт.)

Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» (1шт.)

Приобретение щебня фракции 40/70 (МКП «Энергетик») (750куб.м)

Ликвидированное учреждение (1 шт.)

Показатели реализации программы (индикативные показатели) указаны в таблице:

7

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. |  | Объем вывозимых ЖБО | м3 | 2 095,2 | 2 095,2 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2. |  | Объем предоставляемых банных услуг | помывка | 19 780 | 22 622 | 281 | 322 | 331 | 331 |
| 3. |  | Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании | м2 | 17 143 | 17 143 | 17 529 | 17 529 | 17 529 | 17 529 |
| 4. |  | Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО | шт. | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 5. |  | Объем ТБО, вывозимых с контейнерных площадок | тыс.м3 | 28,4 | 28,4 | 24,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6. |  | Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации | км. | 55,9 | 57,6 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 7. |  | Количество снежных валок на содержании | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. |  | Количество дорожных знаков на содержании | шт. | 2007 | 2146 | 2364 | 2166 | 2316 | 2466 |
| 9. |  | Протяженность дорожных ограждений на содержании | п.м | 8 637 | 8 637 | 8 637 | 8 769 | 8 958 | 9 258 |
| 10. |  | Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО | м3 | 2 255 | 2 429 | 2 579 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 11. |  | Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке | шт. | 310 | 1156 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Площадь отводимых лесосек | га | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 13. |  | Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению | га | 123,9 | 114 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 14. |  | Количество выявленных нарушений лесного законодательства | нарушение | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 15. |  | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 16. |  | Площадь мест захоронения | га | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 17. |  | Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти | тел | 241 | 362 | 96 | 130 | 130 | 130 |
| 18. |  | Количество гражданских панихид | ед | 503 | 499 | 409 | 410 | 410 | 410 |
| 19. |  | Количество транспортировка тел от зала траурных обрядов до кладбища | ед. | 306 | 283 | 204 | 200 | 200 | 200 |
| 20. |  | Количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших | шт. | 241 | 254 | 237 | 260 | 260 | 260 |
| 21. |  | Количество справок о захоронении | шт. | 61 | 68 | 68 | 80 | 80 | 80 |
| 22. |  | Количество разрешений на установку надмогильного сооружения | шт. | 121 | 94 | 185 | 180 | 180 | 180 |
| 23. |  | Объем ремонтных работ МКП «Энергетик» на фильтровальной станции, очистных сооружениях, перекачивающих станциях в пос. Сокол | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Количество субсидий по задолженности МКП «Энергетик» | кол-во субси дий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25. |  | Количество приобретенных трансформаторных подстанций (МКП «Энергетик») | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. |  | Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. |  | Количество приобретенного щебня фракции 40/70 (МКП «Энергетик») | М3 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. |  | Количество ликвидированных учреждений | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. |  | Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «СЗИГХ» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 30. |  | Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе

«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе»

на 2016-2020 гг.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование |  | Исполнитель программы | Источники финансиро вания |  |  |  | Объемы финансирования мероприятий, (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с индии каторами реалии зации Программы (подп рограммы) (№ показателя) |  | Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюджет | 399 704,00 |  | 400 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 799 704,00 |  | 7 |  | 28.03.2013 № 469-ЗО Российская Федерация закон Челябинской области об организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней; Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска»; постановление администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1699 «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | Областной бюджет | 99 200,00 |  | 99 200,00 |  |  | 99 200,00 |  |  | 99 200,00 |  |  | 99 200,00 |  | 496 000,00 |  | 7 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска»; постановление администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1699 «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» |  |  |
| 1.3. | Организация регулярных пассажирских перевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуни ципальных маршрутах |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 25 915 864,00 |  | 26 067 441,52 |  |  | 26 260 830,74 |  |  | 26 260 830,74 |  |  | 26 260 830,74 |  | 130 765 797,74 |  | 1 |  | Постановление администрации Снежинского городского округа от 16.04.2014 № 579 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из местного бюджета организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация регулярных пассажирских перевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах (кредиторская задолженность за декабрь 2015-2019гг) |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюджет | 1 650 591,00 |  | 1 761 372,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 411 963,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Содержание и ремонт автодорог |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 34 946 171,15 |  | 22 593 591,62 |  |  | 24 564 127,30 |  |  | 21 113 607,73 |  |  | 21 113 607,73 |  | 124 331 105,53 |  | 2 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности» |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 955 140,00 |  | 0,00 |  |  | 6 071 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 11 026 340,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Содержание и ремонт автодорог (кредиторская задолженность за декабрь 2015-2019гг) |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюджет | 1 677 687,60 |  | 1 627 830,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 305 517,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (ТО и ТР) |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 793 593,00 |  | 636 654,00 |  |  | 592 265,70 |  |  | 592 265,70 |  |  | 592 265,70 |  | 3 207 044,10 |  | 8 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области предоставления жилищно-коммунальных услуг»; постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.09.2003 № 546 «О периодичности по текущему ремонту и техническому обслуживанию жилищного фонда города Снежинска» |  |  |
| 1.5.1. | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (кредиторская задолженность за декабрь 2015-2019гг) |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюд жет | 22 126,98 |  | 26 055,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 48 782,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация освещения улиц |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 12 736 710,16 |  | 13 949 310,00 |  |  | 15 940 255,02 |  |  | 15 940 255,02 |  |  | 15 940 255,02 |  | 74 506 785,22 |  | 3 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска» |  |  |
| 1.6.1. | Организация освещения улиц (кредиторская задолженность за декабрь 2015-2019гг) |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюджет | 723 692,50 |  | 967 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 690 692,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Уходные работы за насаждениями |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 5 534 472,00 |  | 5 471 175,20 |  |  | 5 755 848,20 |  |  | 5 755 848,20 |  |  | 5 755 848,20 |  | 28 273 191,80 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Содержание, текущий ремонт объектов внешнего благоустройства |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 27 595 149,55 |  | 23 280 781,27 |  |  | 24 465 512,77 |  |  | 24 465 512,77 |  |  | 24 465 512,77 |  | 124 272 469,13 |  | 5,6 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска»; постановление администрации Снежинского городского округа от 05.04.2016 № 378 «Об исполнении обязательств по проведению ремонта квартиры» |  |  |
| 1.8.1. | Содержание, текущий ремонт объектов внешнего благоустройства (кредиторская задолженность за декабрь 2015-2019гг) |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюджет | 2 328 206,82 |  | 2 083 139,81 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 411 346,63 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт объектов |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 7 570 036,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 570 036,96 |  | 9 |  |  |  |  |
| - 1.10. | - Благоустройство территорий |  | - МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | - Мест - ный бюджет | 0,00 |  | 3 998 116,54 |  |  | 50 000,00 |  |  | 2 550 000,00 |  |  | 2 550 000,00 |  | 9 148 116,54 |  | - 6 |  |  |  |  |
|  | Всего затрат по подпрограмме 1, в т.ч.: |  |  |  | 126 948 345,72 |  | 102 961 667,73 |  |  | 103 799 239,73 |  |  | 96 777 520,16 |  |  | 96 777 520,16 |  | 527 264 293,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Из областного бюджета |  |  |  | 5 054 340,00 |  | 99 200,00 |  |  | 6 170 400,00 |  |  | 99 200,00 |  |  | 99 200,00 |  | 11 522 340,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из местного бюджета |  |  |  | 121 894 005,72 |  | 102 862 467,73 |  |  | 97 628 839,73 |  |  | 96 678 320,16 |  |  | 96 678 320,16 |  | 515 741 953,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредствен ной близости от образовательного учреждения |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюджет | 2 019 773,84 |  | 2 713 418,74 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 733 192,58 |  | 1 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности» |  |  |
|  | Всего затрат по подпрограмме 2, в т.ч.: |  |  |  | 2 019 773,84 |  | 2 713 418,74 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 733 192,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | Из областного бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Из местного бюджета |  |  |  | 2 019 773,84 |  | 2 713 418,74 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 733 192,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Транспортировка тел умерших с места смерти до ПАК ЦМСЧ-15, проведение гражданской панихиды, предоставление катафалка, содержание кладбищ (МБУ «Ритуал- |  | МКУ «СЗИГХ», МБУ «Ритуал-Сервис», МКУ «Ритуал» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 9 915 867,00 |  | 8 960 493,00 |  |  | 8 220 848,10 |  |  | 8 220 848,10 |  |  | 8 220 848,10 |  | 43 538 904,30 |  | 16-22 |  | Постановление администрации Снежинского городского округа от 27.12.2011 № 1807 «О создании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Ритуал-Сервис» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервис», МКУ «Ритуал») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда (МБУ «ОМОС») |  | МКУ «СЗИГХ» МБУ «ОМОС» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 14 487 055,00 |  | 16 023 665,00 |  |  | 16 312 308,28 |  |  | 14 826 791,85 |  |  | 14 826 791,85 |  | 76 476 611,98 |  | 3 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |
| 3.3. | Проведение ухода за лесами, осуществление лесовосстанов ления и лесоразведения (МКУ «Снежинское лесничество») |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «Снежинс кое лесничест во» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 28 987 177,58 |  | 29 760 074,35 |  |  | 32 174 324,84 |  |  | 29 823 298,05 |  |  | 29 823 298,05 |  | 150 568 172,87 |  | 11-15 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска» |  |  |
| 3.4. | Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации, содержание снежной свалки, организация вывоза ТБО, КБМ и содержания контейнерных площадок (МБУ «Экотек») |  | МКУ «СЗИГХ» МБУ «Экотек» | Мест ный бюджет | 7 514 310,12 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 514 310,12 |  |  |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | ликвидация учреждения (МБУ «Экотек») |  | МКУ «СЗИГХ» МБУ «Экотек» | Мест ный бюджет | 0,00 |  | 937 361,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 937 361,00 |  | 28 |  | Постановление администрации города Снежинска от 17.10.2016 № 1378 |  |  |
| 3.5. | Содержание улично-дорожной сети, уходные работы за зелеными насаждениями, содержание дорожных ограждений, содержание дорожных знаков. Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации, содержание снежной свалки, организация вывоза ТБО, КБМ и содержания контейнерных площадок (МКП «Чистый город») |  | МКУ «СЗИГХ» МКП «Чистый город» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 29 509 068,90 |  | 36 996 798,77 |  |  | 34 807 372,65 |  |  | 34 807 372,65 |  |  | 34 807 372,65 |  | 170 927 985,62 |  | 4-10 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Возмещение недополученных доходов организациям |  | МКУ «СЗИГХ» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 7 026 428,90 |  | 5 285 274,85 |  |  | 5 662 571,86 |  |  | 5 639 191,55 |  |  | 5 639 191,55 |  | 29 252 658,71 |  | 1,2 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 21.04.2014 № 597 «Об оказании банных услуг в городе Снежинске отдельным категориям граждан»; постановление администрации Снежинского городского округа от 13.11.2015 № 1443 «О внесении изменений в постановление адм. Снежинского городского округа от 26.02.2013 № 246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета юр. Лицам и ИП, оказывающим услуги по вывозу ЖБО от многоквартирных домов «Снежинского городского округа» ; постановление администрации Снежинского городского округа от 24.12.2015 № 1721 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг |  |  |
| 3.6.1. | Возмещение недополученных доходов организациям (кредиторская задолженность за декабрь 2015-2019гг) |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюджет | 510 416,03 |  | 537 867,57 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 048 283,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Мероприятия по проведению ремонтных работ на фильтровальной станции, очистных сооружениях, перекачивающих станциях в пос. Сокол (МКП «Энергетик») |  | МКУ «СЗИГХ» МКП «Энерге Тик» | Мест ный бюджет | 2 164 397,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 164 397,00 |  | 23 |  | Постановление администрации города Снежинска от 18.12.2015 № 1675 |  |  |
| 3.6.3. | Обеспечение субсидиарной ответственности по задолженности МКП «Энергетик» |  | МКУ «СЗИГХ» МКП «Энерге Тик» | Мест ный бюджет | 7 704 791,11 |  | 12 713 752,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 20 418 544,06 |  | 24 |  | Постановление администрации города Снежинска от 18.12.2015 № 1675 |  |  |
| 3.6.4. | Приобретение трансформаторных подстанций (МКП «Энергетик») |  | МКУ «СЗИГХ» МКП «Энерге тик» | Мест ный бюджет | 2 000 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 000 000,00 |  | 25 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска» |  |  |
| 3.6.5. | Техническое обслуживание скважины в д.Ключи МКП «Энергетик» |  | МКУ «СЗИГХ» МКП «Энерге тик» МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 70 140,93 |  | 280 564,00 |  |  | 280 564,00 |  |  | 303 944,31 |  |  | 303 944,31 |  | 1 239 157,55 |  | 26 |  | Постановление администрации Снежинского городского округа от 24.12.2015 № 1721 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6. | Приобретение и доставка щебня фракции 40/70 (МКП «Энергетик») |  | МКУ «СЗИГХ» МКП «Энерге тик» | Мест ный бюджет | 500 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 500 000,00 |  | 27 |  | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска» |  |  |
| 3.7. | Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюджет | 11 785 878,00 |  | 12 916 485,24 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24 702 363,24 |  | 29 |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.17 п.1, п.п.3 |  |  |
|  |  |  |  | Област ной бюджет | 4 142 280,00 |  | 3 390 246,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 532 526,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» (кредиторская задолженность за декабрь 2015-2019гг) |  | МКУ «СЗИГХ» | Мест ный бюджет | 21 040,08 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 21 040,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО» |  | МКУ «УГХ СГО» | Мест ный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 22 498 046,90 |  |  | 25 900 319,90 |  |  | 25 900 319,90 |  | 74 298 686,70 |  | 30 |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 17 п.1, п.п.3 |  |  |
|  |  |  |  | Област ной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 402 273,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 402 273,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего затрат по подпрограмме 3, в т.ч.: |  |  |  | 126 338 850,65 | 128 952 431,73 |  |  | 123 358 309,63 |  |  | 119 521 766,41 |  |  | 119 521 766,41 |  | 617 693 124,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из областного бюджета |  |  |  | 4 142 280,00 | 3 390 246,00 |  |  | 3 402 273,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 934 799,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из местного бюджета |  |  |  | 122 196 570,65 | 125 562 185,73 |  |  | 119 956 036,63 |  |  | 119 521 766,41 |  |  | 119 521 766,41 |  | 606 758 325,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе, в т.ч. |  |  |  |  | 255 306 970,21 |  | 234 627 518,20 |  |  | 227 157 549,36 |  |  | 216 299 286,57 |  |  | 216 299 286,57 |  | 1 149 690 610,91 |  |  |  |  |  |  |
| Из областного бюджета |  |  |  |  | 9 196 620,00 |  | 3 489 446,00 |  |  | 9 572 673,00 |  |  | 99 200,00 |  |  | 99 200,00 |  | 22 457 139,00 |  |  |  |  |  |  |
| Из местного бюджета |  |  |  |  | 246 110 350,21 |  | 231 138 072,20 |  |  | 217 584 876,36 |  |  | 216 200 086,57 |  |  | 216 200 086,57 |  | 1 127 233 471,91 |  |  |  |  |  |  |