# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 03. 08. 2018 | № | 991 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Снежинского

городского округа на 2019 год

Рассмотрев обращение Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 10.07.2018 г. № 7237, руководствуясь Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2019 год с приложениями (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» С.В.Алексеева.

Глава Снежинского

городского округа                            	                                      И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности

начальника юридического отдела				Д.Н.Кордов

Руководитель МКУ «УГХ СГО»                                     С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело – 2 экз.

Малашевой Е.В. – 1  экз.

ОАО «Сервис» – 1 экз.

ООО «Движение» – 1 экз.

газета «Известия» – 1 экз.

Е.В.Малашева, 37070

главный специалист администрации

ОМ 1  30.07.2018

1003

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

От 03. 08. 2018 № 991

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов

в Снежинском городском округе на 2019 год

ПАСПОРТ

краткосрочного Плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - муниципальное образование |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - муниципальное образование |
| Цели и задачи краткосрочного Плана | - целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа, осуществляемых органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или 2 индивидуальными предпринимателями, |
|  | осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно приложению. Задачами краткосрочного Плана являются: проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан |
| Срок и этапы реализации краткосрочного Плана | - 2019 год. Реализация Плана планируется в один этап. Мероприятия Плана должны быть реализованы до 25 декабря 2019 года |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; - государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 3 территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - проведение 94 вида работ по капитальному ремонту общего имущества в 19 многоквартирных домах |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - проведение капитального ремонта общего имущества в 19 многоквартирных домах, расположенных на территории Снежинского городского округа. |

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019 год (далее – План) включено 19 многоквартирных домов общей площадью 21 500,33 кв.метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2019 год составляет 72 889 492,74 рублей.

2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.

2.3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

4

3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

3.3. В соответствии со ст.4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  газо-, водоснабжения, водоотведения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

д) утепление и ремонт фасада;

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ж) ремонт фундамента многоквартирного дома.

3.4. В соответствии со ст.12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 19 многоквартирных домах общей площадью 21 500,33 кв.метров.

4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; | кв.метры | 21 500,33 |
| 2. | количество капитально отремонтированных домов | единиц | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Снежинского городского округа, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Город Снежинск, б-р Циолковского, 3 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 646,3 | 2 384,7 | 2 367,9 | 80 | 9 733 135,00 | 2019 |
| 2. |  | Город Снежинск, б-р Циолковского, 5 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 937,2 | 2 669,2 | 2 322,1 | 90 | 9 735 401,00 | 2019 |
| 3. |  | Город Снежинск, Васильева, 14 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 671,4 | 2 415,6 | 2 240,1 | 69 | 2 264 400,00 | 2019 |
| 4. |  | Город Снежинск, Васильева, 18 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 3 237,7 | 2 954,7 | 2655,6 | 84 | 9 446 843,00 | 2019 |
| 5. |  | Город Снежинск, Зеленая, 10 | 1957 |  | деревянные | 2 | 1 | 562,2 | 516,4 | 127,6 | 24 | 4 442 089,40 | 2019 |
| 6. |  | Город Снежинск, Ленина, 8 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 819,62 | 2539,4 | 1956,5 | 78 | 9 615 354,00 | 2019 |
| 7. |  | Город Снежинск, Сосновая, 5 | 1958 |  | деревянные | 2 | 1 | 516,5 | 480,0 | 251,0 | 24 | 4 391 341,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. |  | Город Снежинск, Сосновая, 9 | 1958 |  | деревянные | 2 | 1 | 563,3 | 521,8 | 521,8 | 24 | 1 240 469,60 | 2019 |
| 9. |  | Город Снежинск, Строителей 1 | 1957 |  | деревянные | 2 | 1 | 432,6 | 404,0 | 293,3 | 22 | 4 308 853,00 | 2019 |
| 10. |  | Город Снежинск, Строителей, 3 | 1957 |  | деревянные | 2 | 1 | 518,5 | 472,64 | 375,64 | 29 | 1 196 476,00 | 2019 |
| 11. |  | Город Снежинск, Чапаева, 12 | 1957 |  | деревянные | 2 | 1 | 561,2 | 518,2 | 233,7 | 25 | 4 146 885,00 | 2019 |
| 12. |  | Город Снежинск, Чапаева, 24 | 1958 |  | деревянные | 2 | 1 | 582,0 | 535,7 | 393,4 | 26 | 1 240 469,60 | 2019 |
| 13. |  | Город Снежинск, Чапаева, 26 | 1958 |  | деревянные | 2 | 1 | 564,2 | 525,2 | 447,0 | 32 | 1 241 353,40 | 2019 |
| 14. |  | Город Снежинск, Чапаева, 4 | 1959 |  | деревянные | 2 | 1 | 430,7 | 401,8 | 354,2 | 22 | 3 589 825,60 | 2019 |
| 15. |  | Город Снежинск, Южная, 19 | 1957 |  | деревянные | 2 | 1 | 402,0 | 370,7 | 370,7 | 24 | 1 149 691,00 | 2019 |
| 16. |  | Город Снежинск, Южная, 27 | 1957 |  | деревянные | 2 | 1 | 521,27 | 463,7 | 385,5 | 35 | 1 266 814,14 | 2019 |
| 17. |  | Город Снежинск, Южная, 33 | 1957 |  | деревянные | 2 | 1 | 424,0 | 390,9 | 311,0 | 29 | 3 609 438,00 | 2019 |
| 18. |  | п. Ближний Береговой, Центральная, 1 | 1956 |  | деревянные | 2 | 1 | 433,0 | 403,5 | 215,4 | 28 | 85 650,00 | 2019 |
| 19. |  | п. Ближний Береговой, Центральная, 5 | 1950 |  | кирпичные | 2 | 2 | 676,2 | 615,5 | 615,5 | 39 | 185 004,00 | 2019 |
|  | Итого по Снежинскому городскому округу: |  |  |  |  |  |  | 21 500,33 | 19 502,12 | 16 437,93 | 784 | 72 889 492,74 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов Снежинского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  | Стоимость капитального ремонта, всего |  | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭЭ1 | ГВС2 |  |  | ХВС3 |  |  | ТС4 |  | ВО5 |  | ГС6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб |  | руб | руб | руб |  |  | руб |  |  | руб |  | руб |  | руб |  | ед |  | руб |  |  |  | кв. м |  |  | руб |  |  | кв. м | руб |  | кв. м |  | руб | куб.м |  | руб |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |  |
| 1. | Город Снежинск, б-р Циолколвского, 3 |  |  | 9 733 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 3 676 200,00 |  |  |  |  |  | 2 230,00 |  | 5 945 180,0 | 108,50 |  | 111 755,0 |  |  |
| 2. | Город Снежинск, б-р Циолковского, 5 |  |  | 9 735 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 3 676 200,00 |  |  |  |  |  | 2 230,00 |  | 5 945 180,0 | 110,70 |  | 114 021,0 |  |  |
| 3. | Город Снежинск, Васильева, 14 |  |  | 2 264 400,00 |  | 2 264 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 264 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Город Снежинск, Васильева, 18 |  |  | 9 446 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,00 |  |  | 4 077 240,00 |  |  |  |  |  | 1 965,00 |  | 5 238 690,0 | 127,10 |  | 130 913,0 |  |  |
| 5. | Город Снежинск, Зеленая, 10 |  |  | 4 442 089,40 |  | 1 401 357,40 | 552 080,40 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 490 620,00 |  | 161 968,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  | 1 637 580,00 |  |  |  |  |  | 410,00 |  | 1 333 730,0 | 67,40 |  | 69 422,00 |  |  |
| 6. | Город Снежинск, Ленина, 8 |  |  | 9 615 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 3 676 200,00 |  |  |  |  |  | 2 200,00 |  | 5 865 200,0 | 71,80 |  | 73 954,00 |  |  |
| 7. | Город Снежинск, Сосновая, 5 |  |  | 4 391 341,00 |  | 1 356 480,00 | 507 203,00 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 490 620,00 |  | 161 968,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  | 1 637 580,00 |  |  |  |  |  | 410,00 |  | 1 333 730,0 | 67,1 |  | 63 551,00 |  |  |
| 8. | Город Снежинск, Сосновая, 9 |  |  | 1 240 469,60 |  | 1 240 469,60 | 553 160,60 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 490 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Город Снежинск, Строителей, 1 |  |  | 4 308 853,00 |  | 1 273 992,00 | 424 715,00 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 490 620,00 |  | 161 968,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  | 1 637 580,00 |  |  |  |  |  | 410,00 |  | 1 333 730,0 | 67,1 |  | 63 551,00 |  |  |
| 10. | Город Снежинск, Строителей, 3 |  |  | 1 196 476,00 |  | 1 196 476,00 | 509 167,00 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 490 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Город Снежинск, Чапаева, 12 |  |  | 4 146 885,00 |  | 1 112 024,00 | 424 715,00 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 490 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  | 1 637 580,00 |  |  |  |  |  | 410,00 |  | 1 333 730,0 | 67,1 |  | 63 551,00 |  |  |
| 12. | Город Снежинск, Чапаева, 24 |  |  | 1 240 469,60 |  | 1 240 469,60 | 553 160,60 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 490 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Город Снежинск, Чапаева, 26 |  |  | 1 241 353,40 |  | 1 241 353,40 | 554 044,40 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 490 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Город Снежинск, Чапаева, 4 |  |  | 3 589 825,60 |  | 1 136 744,60 | 553 160,60 | 101 664,00 |  |  | 85 650,00 |  |  | 396 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  | 1 303 380,00 |  |  |  |  |  | 335,00 |  | 1 089 755,0 | 58,20 |  | 59 946,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |  |
| 15. | Город Снежинск, Южная, 19 |  |  | 1 149 691,00 |  | 1 149 691,00 | 394 764,00 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 396 270,00 |  | 161 968,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Город Снежинск, Южная, 27 |  |  | 1 266 814,14 |  | 1 266 814,14 | 511 887,14 | 105 900,00 |  |  | 90 789,00 |  |  | 396 270,00 |  | 161 968,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Город Снежинск, Южная, 33 |  |  | 3 609 438,00 |  | 1 152 752,00 | 416 368,00 | 101 664,00 |  |  | 85 650,00 |  |  | 396 270,00 |  | 152 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  | 1 303 380,00 |  |  |  |  |  | 335,00 |  | 1 089 755,0 | 61,70 |  | 63 551,0 |  |  |
| 18. | п. Ближний Береговой, Центральная, 1 |  |  | 85 650,00 |  | 85 650,00 |  |  |  |  | 85 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | п. Ближний Береговой, Центральная, 5 |  |  | 185 004,00 |  | 185 004,00 |  |  |  |  | 185 004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Снежинскому городскому округу |  |  |  | 72 889 492,74 |  | 17 303 677,74 | 5 954 425,74 | 1 262 328,0 |  |  | 1 349 844,0 |  |  | 7 774 440,0 |  | 962 640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,00 |  |  | 24 262 920,0 |  |  |  |  |  | 10 935,00 |  | 30 508 680,0 | 790,50 |  | 814 215,0 |  |  |
| 1 ЭЭ – Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ГВС – Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ХВС – Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ТС – Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ВО – Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Снежинский городской округ | 21 500,33 | 784 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 921 586,00 | 72 889 492,74 |
| Итого по МО за 2019 год |  | 21 500,33 | 784 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 921 586,00 | 72 889 492,74 |