# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 03. 08. 2018 | № | 992 |
| --- | --- | --- | --- |

О порядке согласования администрацией

города Снежинска акта приемки услуг

и (или) работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме,

собственники помещений в котором

формируют фонд капитального ремонта

на счете регионального оператора

Для актуализации порядка согласования администрацией города Снежинска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а так же в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во исполнение части 2 статьи 19 Закона Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить в новой редакции порядок согласования администрацией города Снежинска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа от 16.11.2015 № 1449 «О порядке согласования администрацией города Снежинска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора».

2

- Определить, что прилагаемый порядок согласования администрацией города Снежинска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа			                                  И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности

начальника юридического отдела			                    Д.Н.Кордов

Рассылка:

в дело – 2экз

МКУ «УГХ СГО» – 1экз.

М.В.Морозков, 24547

ведущий юрисконсульт МКУ «СЗИГХ»

ОМ 1  02.08.2018

1020

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  03. 08. 2018 № 992

Порядок

согласования администрацией города Снежинска акта

приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, собственники помещений

в котором формируют фонд капитального ремонта на счете

регионального оператора

1. Настоящий Порядок согласования администрацией города Снежинска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (далее - Порядок), в соответствии со ст.19 Закона Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» определяет механизм согласования администрацией города Снежинска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (далее - Акт).

2. Согласование Акта осуществляется после приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме комиссией с участием представителей собственников помещений многоквартирного дома, регионального оператора, подрядчика (исполнителя), организации, осуществляющей эксплуатацию многоквартирного дома (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ЖК), и в присутствии представителя МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа » (далее - МКУ «УГХ СГО).

Организацию работы приемочной комиссии осуществляет региональный оператор.

3. Ответственные лица МКУ «УГХ СГО», уполномоченные на согласование Акта и участие в приемочной комиссии, определяются приказом руководителя МКУ «УГХ СГО».

4. Подписанный Акт с приложением актов и справок по форме КС-2, КС-3, заверенных копий договоров: между региональным оператором и подрядной организацией, между региональным оператором и организацией, осуществляющей строительный контроль, заключения органа, осуществляющего строительный контроль, о соответствии объемов и качества выполненных работ проектно-сметной документации

2

(в случае ее наличия) региональный оператор направляет на согласование в МКУ «УГХ СГО».

5. Согласование Акта осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента представления полного пакета документов в МКУ «УГХ СГО».

МКУ «УГХ СГО» при согласовании акта осуществляет проверку следующих обстоятельств:

- соответствие видов выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Снежинска;

- не превышает ли стоимость выполненных работ стоимость работ, утвержденную общим собранием собственников помещений данного многоквартирного дома.

6. МКУ «УГХ СГО» не согласовывает Акты в случае, если:

-  виды выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома не соответствуют краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Снежинска;

- стоимость выполненных работ превышает стоимость работ, утвержденную общим собранием собственников помещений данного многоквартирного дома.