ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  _________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание городского хозяйства

в Снежинском городском округе»

на 2019-2024 гг.

г.Снежинск

2018 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2019 - 2024 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 10.09.2018 № 288-р «О разработке муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2019 - 2024 гг. |
| Координатор Программы | Заместитель главы городского округа |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цель Программы | Развитие городской инфраструктуры в городе Снежинске |
| Задачи Программы | 1. Содержание городской инфраструктуры. 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске. 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий). |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»; 2. «Повышение безопасности дорожного движения»; 3. «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)» |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» (далее – МКУ «Ритуал»); Муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС» (далее – МБУ «ОМОС»); 2 Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество» (далее – МКУ «Снежинское лесничество»); Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО»); Муниципальное казённое предприятие «Чистый город» (далее – МКП «Чистый город») Муниципальное казённое предприятие «Энергетик» (далее – МКП «Энергетик») |
| Объем и источники финансирования Программы | Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 118 033 112,10* руб., в том числе: средства местного бюджета – 2 117 437 912,10 руб. 2019 год – 415 788 026,94 руб.; 2020 год – 346 588 692,12 руб.; 2021 год – 338 765 298,26 руб.; 2022 год – 338 765 298,26 руб.; 2023 год – 338 765 298,26 руб.; 2024 год - 338 765 298,26 руб. средства областного бюджета – 595 200,00 руб.: 2019 год – 99 200,00 руб.; 2020 год – 99 200,00 руб.; 2021 год – 99 200,00 руб.; 2022 год – 99 200,00 руб.; 2023 год – 99 200,00 руб.; 2024 год - 99 200,00 руб. *Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | Показатели организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах: Количество утвержденных транспортных маршрутов Показатели содержания, ремонта улично-дорожной сети, организации регулирования дорожного движения: Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети 3 Площадь наносимой дорожной разметки Количество обслуживаемых светофорных объектов Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) Площадь текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт щебеночного покрытия) Количество отремонтированных автобусных павильонов Площадь отремонтированных тротуаров Количество устроенных новых автобусных остановок Количество установленных навесов на автобусных остановках Количество созданных автомобильных стоянок Показатели по наружному освещению: Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями: Площадь газонов на содержании Протяженность живой изгороди улиц на содержании Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке Количество цветочной рассады, подлежащей высадке Показатели по содержанию территорий: Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании Количество организованных весенних субботников Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке Показатели по благоустройству: Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» 4 Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. Количество фонтанных установок на обслуживании Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании Количество мемориальных комплексов на обслуживании Количество устанавливаемых элементов оформления города Количество знаков на водных объектах Показатели проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории муниципального образования «Город Снежинск»: Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации Показатели содержания муниципального жилищного фонда: Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей Площадь обслуживаемых помещений Показатели повышения безопасности дорожного движения: Протяженность ограждений безопасности Количество установленных дублирующих знаков на стойках «направление движения по полосам» над проезжей частью Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах Количество ремонтируемых автобусных остановок Площадь ремонтируемых тротуаров Количество искусственных неровностей 5 Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 Показатели организации деятельности муниципальных учреждений (предприятий): Объем вывозимых ЖБО Объем предоставляемых банных услуг гражданам Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО Объем ТБО, вывозимых с контейнерных площадок Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации Количество снежных свалок на содержании Количество дорожных знаков на содержании Протяженность дорожных ограждений на содержании Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке Площадь отводимых лесосек Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению Протяженность противопожарных минерализованных полос Площадь мест захоронения Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти Количество гражданских панихид Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до кладбища Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Результаты реализации Программы: Обеспечение необходимым количеством транспортных маршрутов (16шт.) Увеличение протяженности обслуживания улично-дорожной сети (2018 г. – 116,3 км, 2024 г. – 117,9 км) 6 Нанесение дорожной разметки на необходимую площадь (19 621 кв.м) Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов (2018 г. – 22 шт., 2024 г. – 23 шт.) Увеличение площади текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) (2018 г. – 5120 кв.м, 2024 г. – 11 000 кв.м) Увеличение площади текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) (2018 г. – 0 кв.м., 2024 г. – 1500 кв.м) Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (21,831 км) Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт щебеночного покрытия) (1,6 км) Отремонтированные автобусные павильоны (2019 г. –2024 г. – 36 шт.) Площади отремонтированных тротуаров (2019 г. 2024 г. – 36900 кв.м) Обеспечение доп. автобусными остановками (1 шт.) Обеспечение дополнительными автобусных остановок навесами (1 шт.) Обеспечение дополнительными автомобильными стоянками (12 шт.) Надлежащее обслуживание линий наружного освещения (111,4 км) Увеличение площади содержания газонов (2018 г. – 264 038 кв.м, 2024 г. – 265 896 кв.м) Содержание живой изгороди улиц (27 835,2 п.пог.) Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.) Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 68 697 шт.) Увеличение площади содержания объектов благоустройства (2018 г. – 1500,6 тыс.кв.м, 2024 г. – 1513,9 тыс.кв.м) Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.) Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.) Ежегодная акарицидная обработка территорий города (25,93 га) Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.) Ежегодное содержание дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые 7 комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (всего 2683 ед.) Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.) Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1 шт.) Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2 шт.) Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (среднее 155 элементов) Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт.) Ежегодная утилизация безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению (по 90 ед.) Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м) Ежегодное обслуживание помещений муниципального фонда (211,3 кв.м) Установка ограждений безопасности (всего 1552,00 п.м.) Установка дублирующих знаков на стойках «направление движения по полосам» над проезжей частью (всего 4 стойки) Отремонтированные пешеходные переходы, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений (всего 6 шт.) Отремонтированные автобусные остановки (всего 3 шт.) Отремонтированные тротуары (всего 1238 кв.м) Установка искусственных неровностей (всего 2 шт.) Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (всего 24 шт.) Ежегодно вывозимые ЖБО (2240 куб.м) Предоставление банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (322 помывки) Ежегодное содержание муниципального жилого фонда (17529 кв.м) Надлежащее обслуживание контейнерных площадок для сбора ТБО (2 шт.) 8 Вывоз ТБО с контейнерных площадок (1,563 тыс.куб.м) Увеличение протяженности сетей ливневой канализации (среднее 2018 г. – 61,2 км, 2024 г. – 62,9 км) Надлежащее содержание снежных свалок (1 шт.) Увеличение количества дорожных знаков (2018 г. – 2166 шт., 2024 г. – 3066 шт.) Увеличение протяженности дорожных ограждений (2018 г. – 8769 п.м, 2024 г. – 9369 п.м) Ежегодный вывоз мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО (по 2580 куб.м.) Ежегодная вырубка аварийно-опасных деревьев (по 1000 шт.) Сохранение площади отводимых лесосек (240 га) Сохранение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению (95 га) Сохранение протяженности противопожарных минерализованных полос (191 км) Обеспечение площадью мест захоронения (19,9 га) Уменьшение количества транспортировки тел умерших с места смерти (2018 г. – 200 тел, 2024 г. – 60 тел) Обеспечение гражданскими панихидами (всего 2460) Уменьшение количества транспортировки тел умерших от зала траурных обрядов до кладбища (2018 г. – 220 тел, 2024 г. – 130 тел) Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» (1 шт.) Своевременное обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» (100%) |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции: - координатор Программы; - Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - комитет экономики администрации Снежинского городского округа; - Контрольно-счетная палата города Снежинска; - Собрание депутатов города Снежинска. 9 |

- Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие городской инфраструктуры в городе Снежинске.

Основными задачами Программы являются:

1. Содержание городской инфраструктуры .

2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске.

3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий).

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2019 - 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 118 033 112,10* руб.,

в том числе:

средства местного бюджета –  2 117 437 912,10 руб.

2019 год – 415 788 026,94 руб.;

2020 год – 346 588 692,12 руб.;

2021 год – 338 765 298,26 руб.;

2022 год – 338 765 298,26  руб.;

2023 год – 338 765 298,26 руб.;

2024 год - 338 765 298,26 руб.

средства областного бюджета – 595 200,00 руб.:

2019 год – 99 200,00 руб.;

2020 год – 99 200,00 руб.;

2021 год – 99 200,00 руб.;

2022 год – 99 200,00 руб.;

2023 год – 99 200,00 руб.;

2024 год – 99 200,00 руб.

10

*Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. Организация управления

реализации мероприятий Программы

Координатором Программы является заместитель главы городского округа.

Главным исполнителем мероприятий Программы является МКУ «УГХ СГО».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

- Контрольно-счетная палата города Снежинска;

- Собрание депутатов города Снежинска.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г.Снежинска.

5. Ожидаемые результаты и показатели

реализации Программы

Результаты реализации Программы:

Обеспечение необходимым количеством транспортных маршрутов (16 шт.)

Увеличение протяженности обслуживания улично-дорожной сети (2018 г. – 116,3 км, 2024 г. – 117,9 км)

Нанесение дорожной разметки на необходимую площадь                        (19 621 кв.м)

Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов (2018 г. – 22 шт., 2024 г. – 23 шт.)

Увеличение площади текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) (2018 г. – 5120 кв.м, 2024 г. – 11 000 кв.м)

Увеличение площади текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) (2018 г. – 0 кв.м, 2024 г. – 1500 кв.м)

Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (21,831 км)

11

Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт щебеночного покрытия) (1,6 км)

Отремонтированные автобусные павильоны (2019 г. –2024 г. – 36 шт.)

Площади отремонтированных тротуаров                  (2019 г. 2024 г. – 36900 кв.м)

Обеспечение дополнительными автобусными остановками (1шт.)

Обеспечение дополнительными автобусных остановок навесами (1 шт.)

Обеспечение дополнительными автомобильными стоянками (12 шт.)

Надлежащее обслуживание линий наружного освещения (111,4 км)

Увеличение площади содержания газонов (2018 г. – 264 038 кв.м, 2024 г. – 265 896 кв.м)

Содержание живой изгороди улиц (27 835,2 п.пог.)

Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.)

Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 68 697 шт.)

Увеличение площади содержания объектов благоустройства                        (2018 г. – 1500,6 тыс.кв.м, 2024 г. – 1513,9 тыс.кв.м)

Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.)

Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.)

Ежегодная акарицидная обработка территорий города (25,93 га)

Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.)

Ежегодное содержание дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (всего 2683 ед.)

Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.)

Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1 шт.)

Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2 шт.) Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (среднее 155 элементов)

Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт.)

Ежегодная утилизация безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению (по 90 ед.)

Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м)

Ежегодное обслуживание помещений муниципального фонда (211,3 кв.м)

Установка ограждений безопасности (всего 1552,00 п.м)

Установка дублирующих знаков на стойках «направление движения по полосам» над проезжей частью (всего 4 стоики)

12

Отремонтированные пешеходные переходы, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений (всего 6 шт.)

Отремонтированные автобусные остановки (всего 3 шт.)

Отремонтированные тротуары (всего 1238 кв.м)

Установка искусственных неровностей (всего 2 шт.)

Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (всего 24 шт.)

Ежегодно вывозимые ЖБО (2240 куб.м)

Предоставление банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (322 помывка)

Ежегодное содержание муниципального жилого фонда (17 529 кв.м)

Надлежащее обслуживание контейнерных площадок для сбора ТБО (2 шт.)

Вывоз ТБО с контейнерных площадок (1,563 тыс.куб.м)

Увеличение протяженности сетей ливневой канализации (среднее 2018 г. – 61,2 км, 2024 г. – 62,9 км)

Надлежащее содержание снежных свалок (1 шт.)

Увеличение количества дорожных знаков (2018 г. – 2166 шт., 2024 г. – 3066 шт.)

Увеличение протяженности дорожных ограждений (2018 г. –                   8769 п.м, 2024 г. – 9369 п.м)

Ежегодный вывоз мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО (по 2580 куб.м)

Ежегодная вырубка аварийно-опасных деревьев (по 1000 шт.)

Сохранение площади отводимых лесосек (240 га)

Сохранение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению (95 га)

Сохранение протяженности противопожарных минерализованных полос (191 км)

Обеспечение площадью мест захоронения (19,9 га)

Уменьшение количества транспортировки тел умерших с места смерти (2018 г. – 200 тел, 2024 г. – 60 тел)

Обеспечение гражданскими панихидами (всего 2460)

Уменьшение количества транспортировки тел умерших от зала траурных обрядов до кладбища (2018 г. – 220 тел, 2024 г. – 130 тел)

Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» (1 шт.)

Своевременное обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» (100%)

Показатели реализации программы (индикативные показатели) указаны в таблице:

13

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Показатели организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. | Количество утвержденных транспортных маршрутов | маршрут | 17 – с 01.01 по 08.04/ 16 – с 09.04 по 31.12. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Показатели содержания, ремонта улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети | км | 116,3 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 |
|  | 2.2. | Площадь наносимой дорожной разметки | м2 | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 |
|  | 2.3. | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | 2.4. | Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) | м2 | 5 120 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
|  | 2.5. | Площадь текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) | м2 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | 2.6 | Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) | км | 2,831 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2.7. | Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт щебеночного покрытия) | км | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.8 | Количество отремонтированных автобусных павильонов | шт | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 2.9 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | 0 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 |
|  | Показатели капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10 | Количество устроенных новых автобусных остановок | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.11 | Количество установленных навесов на автобусных остановках | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.12 | Количество созданных автомобильных стоянок | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели по наружному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. | Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения | км | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |
| Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4.1. | Площадь газонов на содержании | м² | 264 038 | 265 896 | 265 896 | 265 896 | 265 896 | 265 896 | 265 896 |
|  | 4.2. | Протяженность живой изгороди улиц на содержании | м. пог. | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 |
|  | 4.3. | Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке | шт. | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 |
|  | 4.4. | Количество цветочной рассады, подлежащей высадке | шт. | 68 697 | 68 697 | 68 697 | 68 697 | 68 697 | 68 697 | 68 697 |
| Показатели по содержанию территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5.1. | Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании | тыс.м² | 1 500,6 | 1 513,9 | 1 513,9 | 1 513,9 | 1 513,9 | 1 513,9 | 1 513,9 |
|  | 5.3. | Количество организованных весенних субботников | субботник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 5.4. | Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 5.5. | Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке | га | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 |
| Показатели по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6.1. | Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» | конкурс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6.2. | Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. | единиц | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 |
|  | 6.3 | Количество фонтанных установок на обслуживании | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6.4 | Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6.5 | Количество мемориальных комплексов на обслуживании | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6.6 | Количество устанавливаемых элементов оформления города | элемент | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | 6.7 | Количество знаков на водных объектах | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории муниципального образования «Город Снежинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7.1. | Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации | единиц | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатели содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. | Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей | м | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
|  | 8.2. | Площадь обслуживаемых помещений | кв.м | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 |

«Повышение безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность ограждений безопасности | п.м. | 0 | 1036 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество установленных дублирующих знаков на стойках «направление движения по полосам» над проезжей частью | стоек | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений | шт. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество ремонтируемых автобусных остановок | шт | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Площадь ремонтируемых тротуаров | кв.м | 0 | 738 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество искусственных неровностей | шт | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 | шт | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Объем вывозимых ЖБО | м3 | 2240 | 2240 |  | 2240 |  | 2240 |  | 2240 | 2240 | 2240 |  |
| 2. | Объем предоставляемых банных услуг | помывка | 322 | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 | 322 | 322 |  |
| 3. | Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании | м2 | 17 529 | 17 529 |  | 17 529 |  | 17 529 |  | 17 529 | 17 529 | 17 529 |  |
| 4. | Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО | шт. | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 5. | Объем ТБО, вывозимых с контейнерных площадок | тыс.м3 | 1,563 | 1,563 |  | 1,563 |  | 1,563 |  | 1,563 | 1,563 | 1,563 |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации | км. | 61,2 | 62,1 |  | 62,5 |  | 62,7 |  | 62,9 | 62,9 | 62,9 |  |
| 7. | Количество снежных cвалок на содержании | шт. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 8. | Количество дорожных знаков на содержании | шт. | 2166 | 2316 |  | 2466 |  | 2616 |  | 2766 | 2916 | 3066 |  |
| 9. | Протяженность дорожных ограждений на содержании | п.м | 8 769 | 8 869 |  | 8 969 |  | 9 069 |  | 9 169 | 9 269 | 9 369 |  |
| 10. | Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО | м3 | 2 580 | 2 580 |  | 2 580 |  | 2 580 |  | 2 580 | 2 580 | 2 580 |  |
| 11. | Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке | шт. | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 12. | Площадь отводимых лесосек | га | 240 | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 | 240 | 240 |  |
| 13. | Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановле-нию и лесоразведе-нию | га | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  |
| 14. | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км | 191 | 191 |  | 191 |  | 191 |  | 191 | 191 | 191 |  |
| 15. | Площадь мест захоронения | га | 19,9 | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 | 19,9 | 19,9 |  |
| 16. | Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти | тел | 200 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 | 60 |  |
| 17. | Количество гражданских панихид | ед. | 410 | 410 |  | 410 |  | 410 |  | 410 | 410 | 410 |  |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до кладбища | тел | 220 | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 | 130 | 130 |  |
| 19. | Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» | шт. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 20. | Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

| Наименование подпрограммы | «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цель подпрограммы | Содержание городской инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация благоустройства города Снежинска 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 3. Содержание имущества 4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Снежинска |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Исполнитель подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО») |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 1 133 541 695,60* руб., в том числе: средства местного бюджета – 1 132 946 495,60 руб.: 2019 год – 250 183 736,64 руб.; 2020 год – 176 460 910,08 руб.; 2021 год – 176 575 462,22 руб.; 2022 год – 176 575 462,22 руб.; 2023 год – 176 575 462,22 руб.; 2024 год - 176 575 462,22 руб. средства областного бюджета – 595 200,00 руб.: 2 2019 год – 99 200,00 руб.; 2020 год – 99 200,00 руб.; 2021 год – 99 200,00 руб.; 2022 год – 99 200,00 руб.; 2023 год – 99 200,00 руб.; 2024 год - 99 200,00 руб. *Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | Показатели организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах: Количество утвержденных транспортных маршрутов Показатели содержания, ремонта улично-дорожной сети, организации регулирования дорожного движения: Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети Площадь наносимой дорожной разметки Количество обслуживаемых светофорных объектов Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) Площадь текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт щебеночного покрытия) Количество отремонтированных автобусных павильонов Площадь отремонтированных тротуаров Количество устроенных новых автобусных остановок Количество установленных навесов на автобусных остановках Количество созданных автомобильных стоянок Показатели по наружному освещению: Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями: Площадь газонов на содержании 3 Протяженность живой изгороди улиц на содержании Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке Количество цветочной рассады, подлежащей высадке Показатели по содержанию территорий: Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании Количество организованных весенних субботников Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке Показатели по благоустройству: Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. Количество фонтанных установок на обслуживании Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании Количество мемориальных комплексов на обслуживании Количество устанавливаемых элементов оформления города Количество знаков на водных объектах Показатели проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории муниципального образования «Город Снежинск»: Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации Показатели содержания муниципального жилищного фонда: Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей Площадь обслуживаемых помещений |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Результаты реализации подпрограммы: Обеспечение необходимым количеством транспортных маршрутов (16 шт.) Увеличение протяженности обслуживания улично-дорожной сети (2018 г. – 116,3 км, 2024 г. – 117,9 км) 4 Нанесение дорожной разметки на необходимую площадь (19 621 кв.м.) Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов (2018 г. – 22 шт., 2024 г. – 23 шт.) Увеличение площади текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) (2018 г. – 5120 кв.м, 2024 г. – 11 000 кв.м) Увеличение площади текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) (2018 г. – 0 кв.м., 2024 г. – 1500 кв.м) Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (21,831 км) Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт щебеночного покрытия) (1,6 км) Отремонтированные автобусные павильоны (2019 г. –2024 г. – 36 шт.) Площади отремонтированных тротуаров (2019 г. 2024 г. – 36900 кв.м) Обеспечение доп. автобусными остановками (1 шт.) Обеспечение доп. автобусных остановок навесами (1 шт.) Обеспечение доп. автомобильными стоянками (12 шт.) Надлежащее обслуживание линий наружного освещения (111,4 км) Увеличение площади содержания газонов (2018 г. – 264 038 кв.м, 2024 г. – 265 896 кв.м) Содержание живой изгороди улиц (27 835,2 п.пог.) Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.) Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 68 697 шт.) Увеличение площади содержания объектов благоустройства (2018 г. –1500,6 тыс.кв.м, 2024 г. – 1513,9 тыс.кв.м) Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.) Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.) Ежегодная акарицидная обработка территорий города (25,93 га) Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.) Ежегодное содержание дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, 5 турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (всего 2683 ед.) Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.) Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1 шт.) Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2 шт.) Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (среднее 155 элементов) Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт.) Ежегодная утилизация безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению (по 90 ед.) Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м) Ежегодное обслуживание помещений муниципального фонда (211,3 кв.м) |

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является содержание городской инфраструктуры.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Организация благоустройства города Снежинска.

- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

- Содержание имущества.

- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2019 - 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

6

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 1 133 541 695,60* руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 1 132 946 495,60 руб.:

2019 год – 250 183 736,64 руб.;

2020 год – 176 460 910,08 руб.;

2021 год – 176 575 462,22 руб.;

2022 год – 176 575 462,22  руб.;

2023 год – 176 575 462,22  руб.;

2024 год – 176 575 462,22 руб.

средства областного бюджета – 595 200,00 руб.:

2019 год – 99 200,00 руб.;

2020 год – 99 200,00 руб.;

2021 год – 99 200,00 руб.;

2022 год – 99 200,00 руб.;

2023 год – 99 200,00 руб.;

2024 год – 99 200,00 руб.

*Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. Ожидаемые результаты и показатели

реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:

Обеспечение необходимым количеством транспортных маршрутов (16 шт.)

Увеличение протяженности обслуживания улично-дорожной сети (2018 г. – 116,3 км, 2024 г. – 117,9 км)

Нанесение дорожной разметки на необходимую площадь                                (19 621 кв.м)

Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов (2018 г. – 22 шт., 2024 г. – 23 шт.)

Увеличение площади текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) (2018 г. – 5120 кв.м, 2024 г. – 11 000 кв.м)

Увеличение площади текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) (2018 г. – 0 кв.м., 2024 г. – 1500 кв.м)

7

Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (21,831 км)

Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт щебеночного покрытия) (1,6 км)

Отремонтированные автобусные павильоны (2019 г. –2024 г. – 36 шт.)

Площади отремонтированных тротуаров                  (2019 г. 2024 г. – 36900 кв.м)

Обеспечение дополнительными автобусными остановками (1 шт.)

Обеспечение дополнительными автобусных остановок навесами (1 шт.)

Обеспечение дополнительными автомобильными стоянками (12 шт.)

Надлежащее обслуживание линий наружного освещения (111,4 км)

Увеличение площади содержания газонов (2018 г. – 264 038 кв.м, 2024 г. – 265 896 кв.м)

Содержание живой изгороди улиц (27 835,2 п.пог.)

Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.)

Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 68 697 шт.)

Увеличение площади содержания объектов благоустройства                        (2018 г. –1500,6 тыс.кв.м, 2024 г. – 1513,9 тыс.кв.м)

Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.)

Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.)

Ежегодная акарицидная обработка территорий города (25,93 га)

Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.)

Ежегодное содержание дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (всего 2683 ед.)

Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.)

Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1 шт.)

Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2 шт.) Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (среднее 155 элементов)

Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт.)

Ежегодная утилизация безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению (по 90 ед.)

Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м)

Ежегодное обслуживание помещений муниципального фонда (211,3 кв.м.)

Показатели реализации подпрограммы (индикативные показатели) указаны в таблице:

8

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Показатели организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. | Количество утвержденных транспортных маршрутов | маршрут | 17 – с 01.01 по 08.04/ 16 – с 09.04 по 31.12. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Показатели содержания, ремонта улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети | км | 116,3 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 |
|  | 2.2. | Площадь наносимой дорожной разметки | м2 | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 |
|  | 2.3. | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | 2.4. | Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) | м2 | 5 120 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
|  | 2.5. | Площадь текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) | м2 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | 2.6 | Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) | км | 2,831 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2.7. | Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт щебеночного покрытия) | км | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.8 | Количество отремонтированных автобусных павильонов | шт | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 2.9 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | 0 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 |
|  | Показатели капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10 | Количество устроенных новых автобусных остановок | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.11 | Количество установленных навесов на автобусных остановках | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.12 | Количество созданных автомобильных стоянок | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели по наружному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. | Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения | км | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |
| Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4.1. | Площадь газонов на содержании | м² | 264 038 | 265 896 | 265 896 | 265 896 | 265 896 | 265 896 | 265 896 |
|  | 4.2. | Протяженность живой изгороди улиц на содержании | м. пог. | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 |
|  | 4.3. | Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке | шт. | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 3 408 |
|  | 4.4. | Количество цветочной рассады, подлежащей высадке | шт. | 68 697 | 68 697 | 68 697 | 68 697 | 68 697 | 68 697 | 68 697 |
| Показатели по содержанию территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5.1. | Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании | тыс.м² | 1 500,6 | 1 513,9 | 1 513,9 | 1 513,9 | 1 513,9 | 1 513,9 | 1 513,9 |
|  | 5.3. | Количество организованных весенних субботников | субботник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 5.4. | Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 5.5. | Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке | га | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 |
| Показатели по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6.1. | Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» | конкурс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6.2. | Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. | единиц | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 | 2 683 |
|  | 6.3 | Количество фонтанных установок на обслуживании | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6.4 | Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6.5 | Количество мемориальных комплексов на обслуживании | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6.6 | Количество устанавливаемых элементов оформления города | элемент | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | 6.7 | Количество знаков на водных объектах | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Показатели проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории муниципального образования «Город Снежинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7.1. | Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации | единиц | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатели содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. | Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей | м | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
|  | 8.2. | Площадь обслуживаемых помещений | кв.м | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске |
| Задача подпрограммы | Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов в г. Снежинске |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО») |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 17 731 018,00* руб., в том числе: средства местного бюджета – 17 731 018,00 руб.: 2019 год – 9 842 612,00 руб.; 2020 год – 7 888 406,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб. средства областного бюджета – 0,00 руб.: 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб. 2 *Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | Показатели повышения безопасности дорожного движения: Протяженность ограждений безопасности Количество установленных дублирующих знаков на стойках «направление движения по полосам» над проезжей частью Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах Количество ремонтируемых автобусных остановок Площадь ремонтируемых тротуаров Количество искусственных неровностей Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Результат реализации подпрограммы: Установка ограждений безопасности (всего 1552,00 п.м.) Установка дублирующих знаков на стойках «направление движения по полосам» над проезжей частью (всего 4 стойки) Отремонтированные пешеходные переходы, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений (всего 6 шт.) Отремонтированные автобусные остановки (всего 3 шт.) Отремонтированные тротуары (всего 1238 кв.м) Установка искусственных неровностей (всего 2 шт.) Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (всего 24 шт.) |

3

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске.

Основной задачей подпрограммы является:

Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2019 - 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 17 731 018,00* руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 17 731 018,00 руб.:

2019 год – 9 842 612,00 руб.;

2020 год – 7 888 406,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

средства областного бюджета – 0,00 руб.:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

*Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4

4. Ожидаемые результаты и показатели

реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы:

Установка ограждений безопасности (всего 1552,00 п.м)

Установка дублирующих знаков на стойках «направление движения по полосам» над проезжей частью (всего 4 стойки)

Отремонтированные пешеходные переходы, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений (всего 6 шт.)

Отремонтированные автобусные остановки (всего 3 шт.)

Отремонтированные тротуары (всего 1238 кв.м)

Установка искусственных неровностей (всего 2 шт.)

Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (всего 24 шт.)

Показатели реализации подпрограммы (индикативные показатели) указаны в таблице:

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Повышение безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность ограждений безопасности | п.м. | 0 | 1036 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество установленных дублирующих знаков на стойках «направление движения по полосам» над проезжей частью | стоек | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений | шт. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество ремонтируемых автобусных остановок | шт. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Площадь ремонтируемых тротуаров | кв.м | 0 | 738 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество искусственных неровностей | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 | шт. | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»

| Наименование подпрограммы | «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий). |
| Задачи подпрограммы | Организация деятельности МКУ «Ритуал»; Организация деятельности МБУ «ОМОС»; Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество»; Организация деятельности МКП «Чистый город»; Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»; Возмещение недополученных доходов организациям. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «УГХ СГО»; Муниципальное казённое учреждение «Ритуал»; Муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС»; Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество»; Муниципальное казённое предприятие «Чистый город» Муниципальное казённое предприятие «Энергетик» |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 966 760 398,50* руб., в том числе: средства местного бюджета – 966 760 398,50руб.: 2019 год – 155 761 678,30 руб.; 2020 год – 162 239 376,04 руб.; 2021 год – 162 189 836,04 руб.; 2022 год – 162 189 836,04 руб.; 2 2023 год – 162 189 836,04 руб.; 2024 год – 162 189 836,04 руб. средства областного бюджета – 0,00 руб.: 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб. *Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | Показатели организации деятельности муниципальных учреждений (предприятий): Объем вывозимых ЖБО Объем предоставляемых банных услуг гражданам Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО Объем ТБО, вывозимых с контейнерных площадок Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации Количество снежных свалок на содержании Количество дорожных знаков на содержании Протяженность дорожных ограждений на содержании Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке Площадь отводимых лесосек Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению Протяженность противопожарных минерализованных полос Площадь мест захоронения Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти Количество гражданских панихид Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до кладбища Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» 3 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Результаты реализации подпрограммы: Ежегодно вывозимые ЖБО (2240 куб.м) Предоставление банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (322 помывки) Ежегодное содержание муниципального жилого фонда (17529 кв.м) Надлежащее обслуживание контейнерных площадок для сбора ТБО (2 шт.) Вывоз ТБО с контейнерных площадок (1,563 тыс.куб.м) Увеличение протяженности сетей ливневой канализации (среднее 2018 г. – 61,2 км, 2024 г. – 62,9 км) Надлежащее содержание снежных свалок (1 шт.) Увеличение количества дорожных знаков (2018 г. – 2166 шт., 2024 г. – 3066 шт.) Увеличение протяженности дорожных ограждений (2018 г. – 8769 п.м, 2024 г. – 9369 п.м) Ежегодный вывоз мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО (по 2580 куб.м) Ежегодная вырубка аварийно-опасных деревьев (по 1000 шт.) Сохранение площади отводимых лесосек (240 га) Сохранение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению (95 га) Сохранение протяженности противопожарных минерализованных полос (191 км) Обеспечение площадью мест захоронения (19,9 га) Уменьшение количества транспортировки тел умерших с места смерти (2018 г. – 200 тел, 2024 г. – 60 тел) Обеспечение гражданскими панихидами (всего 2460) Уменьшение количества транспортировки тел умерших от зала траурных обрядов до кладбища (2018 г. – 220 тел, 2024 г. – 130 тел) Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» (1 шт.) Своевременное обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» (100%) |

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых

4

осуществляется через МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий).

Основными задачами подпрограммы являются:

Организация деятельности МКУ «Ритуал»;

Организация деятельности МБУ «ОМОС»;

Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество»;

Организация деятельности МКП «Чистый город»;

Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»;

Возмещение недополученных доходов организациям.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2019 - 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 966 760 398,50* руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 966 760 398,50руб.:

2019 год – 155 761 678,30 руб.;

2020 год – 162 239 376,04 руб.;

2021 год – 162 189 836,04 руб.;

2022 год – 162 189 836,04 руб.;

2023 год – 162 189 836,04  руб.;

2024 год – 162 189 836,04  руб.

средства областного бюджета – 0,00 руб.:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

*Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5

4. Ожидаемые результаты и показатели

реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:

Ежегодно вывозимые ЖБО (2240 куб.м)

Предоставление банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (322 помывки)

Ежегодное содержание муниципального жилого фонда (17 529 кв.м)

Надлежащее обслуживание контейнерных площадок для сбора ТБО (2 шт.)

Вывоз ТБО с контейнерных площадок (1,563 тыс.куб.м)

Увеличение протяженности сетей ливневой канализации (среднее 2018 г. – 61,2 км, 2024 г. – 62,9 км)

Надлежащее содержание снежных свалок (1шт.)

Увеличение количества дорожных знаков (2018 г. – 2166 шт., 2024 г. – 3066 шт.)

Увеличение протяженности дорожных ограждений (2018 г. –                   8769 п.м, 2024 г. – 9369 п.м)

Ежегодный вывоз мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО (по 2580 куб.м)

Ежегодная вырубка аварийно-опасных деревьев (по 1000 шт.)

Сохранение площади отводимых лесосек (240 га)

Сохранение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению (95 га)

Сохранение протяженности противопожарных минерализованных полос (191 км)

Обеспечение площадью мест захоронения (19,9 га)

Уменьшение количества транспортировки тел умерших с места смерти (2018 г. – 200 тел, 2024 г. – 60 тел)

Обеспечение гражданскими панихидами (всего 2460)

Уменьшение количества транспортировки тел умерших от зала траурных обрядов до кладбища (2018 г. – 220 тел, 2024 г. – 130 тел)

Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» (1 шт.)

Своевременное обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» (100%)

Показатели реализации программы (индикативные показатели) указаны в таблице:

6

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Объем вывозимых ЖБО | м3 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| 2. | Объем предоставляемых банных услуг | помыв-ка | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 3. | Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании | м2 | 17 529 | 17 529 | 17 529 | 17 529 | 17 529 | 17 529 | 17 529 |
| 4. | Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Объем ТБО, вывозимых с контейнерных площадок | тыс.м3 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| 6. | Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации | км. | 61,2 | 62,1 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 7. | Количество снежных cвалок на содержании | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Количество дорожных знаков на содержании | шт. | 2166 | 2316 | 2466 | 2616 | 2766 | 2916 | 3066 |
| 9. | Протяженность дорожных ограждений на содержании | п.м | 8 769 | 8 869 | 8 969 | 9 069 | 9 169 | 9 269 | 9 369 |
| 10. | Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО | м3 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 |
| 11. | Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке | шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12. | Площадь отводимых лесосек | га | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 13. | Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению | га | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 14. | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 15. | Площадь мест захоронения | га | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 16. | Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти | тел | 200 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17. | Количество гражданских панихид | ед. | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 18. | Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до кладбища | тел | 220 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 19. | Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе

«Содержание городского хозяйства

в Снежинском городском округе»

на 2019-2024 гг.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование |  |  | Бюджетополучатель/Исполнитель программы |  | Источники финансиро вания |  |  |  | Объемы финансирования мероприятий, (руб.) |  |  |  |  |  |  | Связь с индии катора-ми реалии зации Программы (подп рограммы) (№ показателя) | Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. | 2024 г. | Всего |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Областной бюджет | 99 200,00 | 99 200,00 |  | 99 200,00 |  |  | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 595 200,00 | 7 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска»; постановление администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1699 «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» |
| 1.2. |  | Организация регулярных пассажирских перевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 72 718 079,33 | 72 386 097,44 |  | 72 500 649,58 |  |  | 72 500 649,58 | 72 500 649,58 | 72 500 649,58 | 435 106 775,09 | 1 | Постановление администьрации Снежинского городского округа от 16.04.2014г. № 579 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из местного бюджета организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа" |
| 1.2.1. |  | Организация регулярных пассажирских перевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах (кредиторская задолженность за декабрь) |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 1 752 725,37 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 725,37 |  |  |
| 1.3. |  | Содержание и ремонт автодорог |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 106 392 275,52 | 39 849 453,52 |  | 39 849 453,52 |  |  | 39 849 453,52 | 39 849 453,52 | 39 849 453,52 | 305 639 543,12 | 2 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности» |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. |  | Содержание и ремонт автодорог (кредиторская задолженность за декабрь) |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 1 622 241,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 241,49 |  |  |
| 1.4. |  | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (ТО и ТР) |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 677 465,32 | 677 465,32 |  | 677 465,32 |  |  | 677 465,32 | 677 465,32 | 677 465,32 | 4 064 791,92 | 8 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области предоставления жилищно-коммунальных услуг»; постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.09.2003 № 546 «О периодичности по текущему ремонту и техническому обслуживанию жилищного фонда города Снежинска» |
| 1.4.1. |  | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (кредиторская задолженность за декабрь) |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюд жет | 26 712,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 712,10 |  |  |
| 1.5. |  | Организация освещения улиц |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 21 483 299,80 | 21 483 299,80 |  | 21 483 299,80 |  |  | 21 483 299,80 | 21 483 299,80 | 21 483 299,80 | 128 899 798,80 | 3 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска» |
| 1.5.1. |  | Организация освещения улиц (кредиторская задолженность за декабрь) |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 999 654,71 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 654,71 |  |  |
| 1.6. |  | Уходные работы за насаждениями |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 6 658 483,00 | 6 658 483,00 |  | 6 658 483,00 |  |  | 6 658 483,00 | 6 658 483,00 | 6 658 483,00 | 39 950 898,00 | 4 |  |
| 1.6.1 |  | Уходные работы за насаждениями (кредиторская задолженность за декабрь) |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 284 672,88 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 672,88 |  |  |
| 1.7. |  | Содержание, текущий ремонт объектов внешнего благоустройства |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 29 196 167,00 | 29 196 167,00 |  | 29 196 167,00 |  |  | 29 196 167,00 | 29 196 167,00 | 29 196 167,00 | 175 177 002,00 | 5,6 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска»; постановление администрации Снежинского городского округа от 05.04.2016 № 378 «Об исполнении обязательств по проведению ремонта квартиры» |
| 1.7.1. |  | Содержание, текущий ремонт объектов внешнего благоустройства (кредиторская задолженность за декабрь) |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 1 455 544,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 544,12 |  |  |
| 1.8. |  | Капитальный ремонт объектов |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 6 115 991,00 | 5 409 519,00 |  | 5 409 519,00 |  |  | 5 409 519,00 | 5 409 519,00 | 5 409 519,00 | 33 163 586,00 | 2 |  |
| - 1.9. |  | - Благоустройство территорий |  | - МКУ «УГХ СГО» |  | - Мест - ный бюджет | 800 425,00 | 800 425,00 |  | 800 425,00 |  |  | 800 425,00 | 800 425,00 | 800 425,00 | 4 802 550,00 | - 6 |  |
|  |  | Всего затрат по подпрограмме 1, в т.ч.: |  |  |  |  | 250 282 936,64 | 176 560 110,08 |  | 176 674 662,22 |  |  | 176 674 662,22 | 176 674 662,22 | 176 674 662,22 | 1 133 541 695,60 |  |  |
|  |  | Из областного бюджета |  |  |  |  | 99 200,00 | 99 200,00 |  | 99 200,00 |  |  | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 11 522 340,00 |  |  |
|  |  | Из местного бюджета |  |  |  |  | 250 183 736,64 | 176 460 910,08 |  | 176 575 462,22 |  |  | 176 575 462,22 | 176 575 462,22 | 176 575 462,22 | 1 132 946 495,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ограждений безопасности |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 3 463 348,00 | 1 724 988,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188 336,00 | 1 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности» Распоряжение администрации №390-р от 28.12.2017г. «Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| 2.2. |  | Установка дублирующих знаков "направление движения по полосам" |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 145 790,00 | 145 790,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 580,00 | 2 |  |
| 2.3. |  | Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов, с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредствен ной близости от образовательного учреждения |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 3 144 315,00 | 3 195 768,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 083,00 | 3 |  |
| 2.4. |  | Ремонт автобусной остановки |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 750 000,00 | 1 500 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 5 |  |
| 2.5. |  | Ремонт тротуаров |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 1 713 799,00 | 116 140,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 939,00 | 6 |  |
| 2.6. |  | Устройство искусственной неровности |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 45 000,00 | 45 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 7 |  |
| 2.7. |  | Установка дублирующих знаков 5.19.1 |  | МКУ «УГХ СГО» |  | Мест ный бюджет | 580 360,00 | 1 160 720,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 080,00 | 8 |  |
|  |  | Всего затрат по подпрограмме 2, в т.ч.: |  |  |  |  | 9 842 612,00 | 7 888 406,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 731 018,00 |  |  |
|  |  | Из областного бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Из местного бюджета |  |  |  |  | 9 842 612,00 | 7 888 406,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 731 018,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Транспортировка тел умерших с места смерти до ПАК ЦМСЧ-15, проведение гражданской панихиды, предоставление катафалка, содержание кладбищ |  | МКУ «УГХ СГО»/МКУ «Ритуал» |  | Мест ный бюджет | 9 685 000,00 | 9 685 000,00 |  | 9 685 000,00 |  |  | 9 685 000,00 | 9 685 000,00 | 9 685 000,00 | 58 110 000,00 | 15-18 | Постановление администрации Снежинского городского округа от 27.12.2011 № 1807 «О создании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Ритуал-Сервис» |
| 3.2. |  | Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |  | МКУ «УГХ СГО»/МБУ «ОМОС» |  | Мест ный бюджет | 20 751 959,40 | 27 733 031,22 |  | 27 683 491,22 |  |  | 27 683 491,22 | 27 683 491,22 | 27 683 491,22 | 159 218 955,50 | 3 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области предоставления жилищно-коммунальных услуг» |
| 3.3. |  | Проведение ухода за лесами, осуществление лесовосстанов ления и лесоразведения |  | МКУ «УГХ СГО»/МКУ «Снежинс кое лесни-чест во» |  | Мест ный бюджет | 44 891 564,33 | 44 891 564,33 |  | 44 891 564,33 |  |  | 44 891 564,33 | 44 891 564,33 | 44 891 564,33 | 269 349 385,98 | 11-14 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию благоустройства города Снежинска» |
| 3.4. |  | Содержание улично-дорожной сети, уходные работы за зелеными насаждениями, содержание дорожных ограждений, содержание дорожных знаков. Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации, содержание снежной свалки, организация вывоза ТБО, КБМ и содержания контейнерных площадок |  | МКУ «УГХ СГО»/МКП «Чистый город» |  | Мест ный бюджет | 46 930 611,29 | 46 930 611,29 |  | 46 930 611,29 |  |  | 46 930 611,29 | 46 930 611,29 | 46 930 611,29 | 281 583 667,74 | 4-10 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа в области дорожной деятельности» |
| 3.5. |  | Возмещение недополученных доходов организациям |  | МКУ «УГХ СГО»/ МКП «Энергетик»/ МП «Снежинс-кие бани»» |  | Мест ный бюджет | 5 051 247,44 | 5 051 247,44 |  | 5 051 247,44 |  |  | 5 051 247,44 | 5 051 247,44 | 5 051 247,44 | 30 307 484,64 | 1,2 | Постановление главы города Снежинска Челябинской области от 21.04.2014 № 597 «Об оказании банных услуг в городе Снежинске отдельным категориям граждан»; постановление администрации Снежинского городского округа от 13.11.2015 № 1443 «О внесении изменений в постановление адм. Снежинского городского округа от 26.02.2013 № 246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета юр. Лицам и ИП, оказывающим услуги по вывозу ЖБО от многоквартирных домов «Снежинского городского округа» ; постановление администрации Снежинского городского округа от 24.12.2015 № 1721 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг |
| 3.5.1. |  | Возмещение недополученных доходов организациям (кредиторская задолженность за декабрь) |  | МКУ «УГХ СГО»/ МКП «Энергетик» |  | Мест ный бюджет | 479 993,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 993,60 |  |  |
| 3.6. |  | Техническое обслуживание скважины в д.Ключи |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКП "Энерге-тик" |  | Местный бюджет | 280 564.00 | 280 564.00 |  | 280 564.00 |  |  | 280 564.00 | 280 564.00 | 280 564.00 | 1 683 384.00 | 19 | Постановление администрации Снежинского городского округа от 24.12.2015 г. № 1721 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг. |
| 3.6.1. |  | Техническое обслуживание скважины в д.Ключи (кредиторская задолженность за декабрь) |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКП "Энерге-тик" |  | Местный бюджет | 23 380.48 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 380.48 |  |  |
| 3.7. |  | Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО» |  | МКУ "УГХ СГО" |  | Местный бюджет | 27 646 234,76 | 27 667 357,76 |  | 27 667 357,76 |  |  | 27 667 357,76 | 27 667 357,76 | 27 667 357,76 | 165 983 023,56 | 20 | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, ст 17 п.1, п.п.3 |
|  |  |  |  |  |  | Област ной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.7.1. |  | Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО» (кредиторская задолженность за декабрь ) |  | МКУ "УГХ СГО" |  | Местный бюджет | 21 123,00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 41 129.00 |  |  |
|  |  | Всего затрат по подпрограмме 3, в т.ч.: |  |  |  |  | 155 761 678,30 | 162 239 376,04 |  | 162 189 836,04 |  | 162 189 836,04 |  | 162 189 836,04 | 162 189 836,04 | 966 760 398,50 |  |  |
|  |  | Из областного бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Из местного бюджета |  |  |  |  | 155 761 678,30 | 162 239 376,04 |  | 162 189 836,04 |  | 162 189 836,04 |  | 162 189 836,04 | 162 189 836,04 | 966 760 398,50 |  |  |
| ИТОГО по Программе, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 415 887 226,94 | 346 687 892,12 |  | 338 864 498,26 |  |  | 338 864 498,26 | 338 864 498,26 | 338 864 498,26 | 2 118 033 112,10 |  |  |
| Из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 99 200,00 | 99 200,00 |  | 99 200,00 |  |  | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 595 200,00 |  |  |
| Из местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 415 788 026,94 | 346 588 692,12 |  | 338 765 298,26 |  |  | 338 765 298,26 | 338 765 298,26 | 338 765 298,26 | 2 117 437 912,10 |  |  |