# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 08.10.2018 | № | 1307 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Снежинского

городского округа на 2019-2020 годы

Рассмотрев обращение генерального директора СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», руководствуясь Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2019-2020 годы с приложениями (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Отменить постановление администрации Снежинского городского округа от 03.08.2018 № 991.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Муниципального казённого учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» Алексеева С.В.

Глава Снежинского

городского округа                            	           		И.И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела			          А.В.Кузьмин

Руководитель МКУ «УГХ СГО»                                     С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

Малашевой Е.В.  – 1  экз.

ОАО «Сервис»  – 1 экз.

ООО «Движение»  – 1 экз.

газета «Известия…»  – 1 экз.

Е.В.Малашева, 37070

главный специалист

га 1  04.10.2018

1363

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ___________ № ______

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов

в Снежинском городском округе

на 2019-2020 годы

ПАСПОРТ

краткосрочного Плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на 2019-2020 годы

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - муниципальное образование |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цели и задачи краткосрочного Плана | Целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа, осуществляемых органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный 2 оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями; |
|  | - осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно приложению. Задачами краткосрочного Плана являются: проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан |
| Срок и этапы реализации краткосрочного Плана | - 2019-2020 годы. Реализация Плана планируется в один этап. Мероприятия Плана должны быть реализованы до 29 декабря 2020 года |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - Взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; - государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, 3 управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - Проведение 44 видов работ по капитальному ремонту общего имущества в 7 многоквартирных домах |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - Проведение капитального ремонта общего имущества в 7 многоквартирных домах, расположенных на территории Снежинского городского округа. |

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019-2020 годы (далее – План) включено 7 многоквартирных домов общей площадью 20 171,80 кв.м.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2019-2020 годы составляет 101 235 073,00 руб.

2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.

4

2.3.  Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

3.3. В соответствии со ст.4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  газо-, водоснабжения, водоотведения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

д) утепление и ремонт фасада;

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ж) ремонт фундамента многоквартирного дома.

3.4. В соответствии со ст.12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 7 многоквартирных домах общей площадью 20 171,80 кв.м.

4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

5

Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План на 2019-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; | кв.метры | 20 171,80 |
| 2. | Количество капитально отремонтированных домов | единиц | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Снежинского городского округа, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2019-2020 годы |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Город Снежинск, б-р Циолковского, 3 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 646,3 | 2 384,7 | 2 367,9 | 80 | 6 028 972,00 | 2019-2020 |
| 2. | Город Снежинск, б-р Циолковского, 4 | 1959 |  | блочные | 4 | 4 | 2 501,1 | 2 247,1 | 2 097,3 | 65 | 18 018 950,00 | 2019-2020 |
| 3. | Город Снежинск, б-р Циолковского, 5 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 937,2 | 2 669,2 | 2 322,1 | 90 | 18 082 829,00 | 2019-2020 |
| 4. | Город Снежинск, б-р Циолковского, 8 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 305,4 | 2 068,7 | 1 840,9 | 57 | 16 893 513,00 | 2019-2020 |
| 5. | Город Снежинск, 40 лет Октября, 8 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 825,2 | 2 524,2 | 2 188,7 | 72 | 275 730,00 | 2019-2020 |
| 6. | Город Снежинск, Васильева, 18 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 3 237,7 | 2 954,7 | 2 655,6 | 84 | 18 768 163,00 | 2019-2020 |
| 7. | Город Снежинск, Ленина, 12 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 3 718,9 | 3 418,9 | 2500,0 | 76 | 23 146 916,00 | 2019-2020 |
| Итого по Снежинскому городскому округу: |  |  |  |  |  | 20 171,80 | 18 267,5 | 15 927,5 | 524 | 101 235 073,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов Снежинского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2019-2020 годы |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  |  |  |  | ЭЭ1 | ГВС2 | ХВС3 | ТС4 | ВО5 | ГС6 |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед | руб | кв. м | руб | кв. м | руб | кв. м | руб | куб.м | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Город Снежинск, б-р Циолколвского, 3 | 6 028 972,00 | 2 547 341,00 | 2 547 341,00 |  |  |  |  |  |  |  | 929,00 | 3 483 631,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Город Снежинск, б-р Циолковского, 4 | 18 018 950,00 | 5 741 747,00 | 2 332 373,00 | 439 398,00 | 355 377,00 | 2 384 824,0 |  | 229 775,0 |  |  | 929,00 | 3 483 631,00 | 539,00 | 377 772,00 | 2 500,00 | 7 474 131,00 | 817,00 | 943 669,0 |
| 3 | Город Снежинск, б-р Циолковского, 5 | 18 082 829,00 | 6 121 370,00 | 2 666 041,00 | 439 398,00 | 355 377,00 | 2 384 824,0 |  | 275 730,0 |  |  | 929,00 | 3 483 631,00 | 88,50 | 62 028,00 | 2 500,00 | 7 474 131,00 | 817,00 | 943 669,0 |
| 4 | Город Снежинск, б-р Циолковского, 8 | 16 893 513,00 | 5 444 518,00 | 2 050 462,00 | 439 398,00 | 355 377,00 | 2 384 824,0 |  | 214 457,0 |  |  | 829,83 | 3 109 969,00 |  |  | 2 500,00 | 7 474 131,00 | 748,80 | 864 895,0 |
| 5 | Город Снежинск, Васильева, 18 | 275 730,00 | 275 730,00 |  |  |  |  |  | 275 730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, 8 | 18 788 163,00 | 3 480 489,00 |  |  |  | 3 174 123,0 |  | 306 366,0 |  |  | 1132,00 | 4 242 418,00 | 409,10 | 286 729,00 | 3 200,00 | 9 566 888,00 | 1 049,00 | 1 211 639,0 |
| 7 | Город Снежинск, Ленина, 8 | 23 146 916,00 | 7 835 248,00 | 3 332 827,00 | 665 035,00 | 537 868,00 | 2 962 515,0 |  | 337 003,0 |  |  | 1132,00 | 4 242 418,00 | 250,00 | 175 219,00 | 3 200,00 | 9 566 888,00 | 1 149,00 | 1 327 143,0 |
| Итого по Снежинскому городскому округу | 101 235 073,00 | 31 446 443,00 | 12 929 044,0 | 1 983 229,0 | 1 603 999,0 | 13 291 110,0 |  | 1 639 061,0 |  |  | 5 880,83 | 22 039 698,00 | 1 286,60 | 901 748,00 | 13 900,00 | 41 556 169,00 | 4 580,80 | 5 291 015,0 |
| 1 ЭЭ – Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. |
| 2 ГВС – Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения. |
| 3 ХВС – Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. |
| 4 ТС – Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. |
| 5 ВО – Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. |

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2019-2020 годы |

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Снежинский городской округ | 20 171,80 | 524 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 235, 073,00 | 101 235, 073,00 |
| Итого по МО за 2019-2020 годы | 20 171,80 | 524 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 235, 073,00 | 101 235, 073,00 |