# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 08.10.2018 | № | 1308 |
| --- | --- | --- | --- |

О перечне работ (услуг) и сроках проведения

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Снежинского

городского округа Челябинской области,

собственники которых не приняли решение

об их проведении

На основании обращения генерального директора Специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор) Борисова В.Б. от 14.092018 № 4320/23, в соответствии с частью 6 статьи 189  Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014                          № 196-П «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» (далее – Региональная программа), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2019-2020 годы Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа Челябинской области, сроки проведения, сметную стоимость, источники финансирования, собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта в соответствии с Региональной программой и предложениями Регионального оператора (прилагается).

2

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «УГХ СГО» С.В. Алексеева.

Глава Снежинского

городского округа                                             		И.И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела			          А.В.Кузьмин

Руководитель МКУ «УГХ СГО»                                     С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

Малашевой Е.В.  – 1  экз.

ОАО «Сервис»  – 1 экз.

ООО «Движение»  – 1 экз.

газета «Известия»  – 1 экз.

Е.В.Малашева, 37070

главный специалист

га 1  04.10.2018

1365

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № _______

Перечень

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

Снежинского городского округа, сроки проведения, сметная стоимость, источники финансирования,

собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем ВСЕГО | Ремонт (замена) лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Сроки проведения капитального ремонта | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Город Снежинск б-р Циолковского, 3 | 6 028 972 | 2 547 341 |  |  |  |  |  | 2 547 341 |  | 3 481 631 |  |  |  | 2019-2020г. | За счет обязательных ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирном доме из расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Челябинской области от 30.08.2013 №271-П |
| 2. | Город Снежинск б-р Циолковского, 4 | 18 018 950 | 2 332 373 | 439 398 | 355 377 | 2 384 824 |  | 229 775 | 5 741 747 |  | 3 481 631 | 377 772 | 7 474 131 | 943 669 | 2019-2020г |  |
| 3. | Город Снежинск б-р Циолковского, 5 | 18 082 829 | 2 666 041 | 439 398 | 355 377 | 2 384 824 |  | 275 730 | 6 121 370 |  | 3 481 631 | 62 028 | 7 474 131 | 943 669 | 2019-2020г |  |
| 4. | Город Снежинск б-р Циолковского, 8 | 16 893 513 | 2 050 462 | 439 398 | 355 377 | 2 384 824 |  | 214 457 | 5 444 518 |  | 3 109 969 |  | 7 474 131 | 864 895 | 2019-2020г |  |
| 5. | Город Снежинск, ул. 40 лет Октября, .8 | 275 730 |  |  |  |  |  | 275 730 | 275 730 |  |  |  |  |  | 2019-2020г |  |
| 6. | Город Снежинск, ул.Васильева, д.18 | 18 788 163 |  |  |  | 3 174 123 |  | 306 366 | 3 480 489 |  | 4 242 418 | 286 729 | 9 566 888 | 1 211 639 | 2019-2020г |  |
| 7. | Город Снежинск, ул. Ленина, 12 | 23 146 916 | 3 332 827 | 665 035 | 537 868 | 2 962 515 |  | 337 003 | 7 835 248 |  | 4 242 418 | 175 219 | 9 566 888 | 1 327 143 | 2019-2020г |  |
| Итого: по Снежинскому городскому округу |  | 101 235 073 | 12 929 044 | 1 983 229 | 1 603 999 | 13 291 110 |  | 1 639 061 | 31 446 443 |  | 22 039 698 | 901 748 | 41 556 169 | 5 291 015 |  |  |