от 31 марта 2011 года № 35

г. Снежинск

Челябинской области

О согласовании городской

целевой Программы «Развитие

информационного общества

в Снежинском городском округе»

на 2011 – 2012 гг.

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г № 138 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010 г. № 285), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Согласовать городскую целевую Программу «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2011 - 2012 гг. (прилагается).

2. Направить городскую целевую Программу «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2011 - 2012 гг. для утверждения в администрацию города Снежинска.

Глава города Снежинска					М. Е. Железнов

СОГЛАСОВАНА

решением Собрания депутатов

города Снежинска

от 31.03.2011 г. № 35

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2011 - 2012 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

городской целевой Программы «Развитие информационного общества

в Снежинском городском округе» на 2011 - 2012 годы

| Наименование Программы | – | городская целевая Программа «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2011 - 2012 годы (далее именуется – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | – | Областная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011 - 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 27.10.2010 г. № 191 – П; Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 23.11.2010 № 524-р «Об утверждении рабочего плана по переходу к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде»; Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 22.03.2011 г. № 90-р«О разработке городской целевой программы» |
| Заказчик разработки Программы | – | Администрация Снежинского городского округа |
| Координатор Программы | – | Заместитель главы администрации Снежинского городского округа (по экономическому развитию) |
| Основные разработчики Программы | – | Отдел инвестиций и развития администрации Снежинского городского округа; Комитет экономики администрации Снежинского городского округа; Комитет по управлению имуществом города Снежинска (далее именуется КУИ); управление социальной защиты города Снежинска (далее именуется УСЗН); АУ «ИНФОРМКОМ» |
| Цель Программы | – | повышение качества жизни населения Снежинского городского округа за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее именуется ИКТ) |
| Задачи Программы | – | Обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населения за счет создания и развития ИКТ-инфраструктуры и интегрированной информационной системы социальной защиты; повышение эффективности системы местного самоуправления в Снежинском городском округе за счет использования ИКТ; повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования ИКТ, создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; развитие системы мест общественного доступа к социально значимой информации, в том числе многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг; развитие системы электронного документооборота органов местного самоуправления Снежинского городского округа; создание системы межведомственного электронного взаимодействия; |
| Исполнители Программы | - | Администрация Снежинского городского округа, АУ «ИНФОРМКОМ», КУИ, УСЗН, АУ «МФЦ» |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | – | 1. Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления в электронном виде, штук: 2011 год – 0, 2012 год – 9. 2. Ввод в эксплуатацию сертифицированного ФСТЭК РФ маршрутизатора для гарантированного закрытия корпоративной вычислительной сети администрации Снежинского городского округа от сети Интернет. 3. Ввод в эксплуатацию волоконно – оптической линии связи до отдела опеки и попечительства УСЗН; 4. Увеличение скорости доступа к сети Интернет для КУИ и УСЗН до 1 Мб/с |
| Сроки и этапы реализации Программы | – | 2011 - 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | Программа финансируется за счет средств местного (МБ) и областного (ОБ) бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 591,0 тыс. рублей, в том числе: ОБ – 411,0 тыс. рублей; МБ – 180,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей областного и местного бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | в результате реализации мероприятий Программы предполагается: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Снежинского городского округа; повышение информационной открытости органов местного самоуправления Снежинского городского округа, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг; обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения муниципальных информационных ресурсов |
| Контроль за реализацией Программы | – | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Снежинского городского округа. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Развитие и широкое применение информационных технологий в различных сферах является глобальной тенденцией мирового развития. Для перехода от индустриального общества к информационному характерно, что информация и знания становятся движущей силой социально-экономического развития наряду с такими традиционными факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-коммуникационная инфраструктура становится в один ряд с другими обеспечивающими инфраструктурами, такими, например, как транспортная, энергетическая.

2. Анализ формирования информационного общества в Снежинском городском округе показывает, что органы местного самоуправления имеют локальные вычислительные сети, объединенные в корпоративную вычислительную сеть администрации города  с выходом в глобальную сеть Интернет, места работников органов местного самоуправления оснащены компьютерным оборудованием. С целью отражения экономической, деловой и иной информации в сети Интернет создан и действует официальный сайт администрации Снежинского городского округа www.redhouse.snz.ru. Распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.11.2010 № 524–р утвержден рабочий план по переходу к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде.

Все это создает необходимые предпосылки для поэтапного перехода к  предоставлению населению города государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

3. Повышение качества жизни населения Снежинского городского округа за счет использования ИКТ может быть достигнуто на основе выполнения сложного комплекса организационных и технических мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. Поэтому оптимальным является внедрение ИКТ программными методами.

Настоящая Программа как инструмент управления в виде программно-целевого подхода должна обеспечить концентрацию финансовых средств и усилий органов  местного самоуправления Снежинского городского округа на реализации мероприятий в области развития и внедрения ИКТ, обеспечивающих максимально возможную социально-экономическую эффективность. Кроме того, программно-целевой подход позволяет:

проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных и коммуникационных технологий;

обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития и использования информационных и коммуникационных технологий.

II. Цель и задачи Программы

4. Целью Программы является повышение качества жизни населения Снежинского городского округа за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.

5. Программа предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населения за счет создания и развития ИКТ-инфраструктуры и интегрированной информационной системы социальной защиты;

-повышение эффективности системы местного самоуправления в Снежинском городском округе за счет использования ИКТ;

-повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования ИКТ, создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; развитие системы мест общественного доступа к социально значимой информации, в том числе многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг;

-развитие системы электронного документооборота органов местного самоуправления Снежинского городского округа;

-создание системы межведомственного электронного взаимодействия.

III. Сроки реализации Программы

6. Сроки реализации Программы - 2011 - 2012 годы.

IV. Программные мероприятия

7. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

- создание в Снежинском городском округе системы предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечение доступа работников местного самоуправления Снежинского городского округа к сети Интернет по широкополосным каналам.

Система программных мероприятий по указанным направлениям приведена в       Таблице 1.

Таблица 1

| Направление | Мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Создание в Снежинском городском округе системы предоставления приоритетных муниципальных услуг | Модернизация информационной системы органов местного самоуправления Снежинского городского округа – установка сертифицированного ФСТЭК РФ маршрутизатора (модель ALTELL NEO 300 UTM, сертификат ФСТЭК № 1896 от 20.08.2009 г.) для гарантированного закрытия корпоративной сети администрации Снежинского городского округа от сети Интернет в соответствии с письмом заместителя губернатора Челябинской области В. М. Евдокимова от 28.01.2011 г. № 02-2-1/5дсп. | Декабрь 2011 года |
| Обеспечение доступа работников местного самоуправления Снежинского городского округа к сети Интернет по широкополосным каналам | Построение волоконно – оптической линии связи до отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации Снежинского городского округа. | Октябрь 2011 года |
|  | 2. Модернизация канала доступа сотрудников органов местного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного (скорость 1 Мб/с). | 2011 – 2012 годы |

V. Ресурсное обеспечение Программы

8. Источниками финансирования программы являются областной (ОБ) и местный (МБ) бюджеты.

Объемы и источники финансирования Программы по мероприятиям представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| Мероприятие | Исполнители Программы | Источ-ник финан-сирова-ния | Сумма, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год |
| 1) Модернизация информационной системы органов местного самоуправления Снежинского городского округа – установка сертифицированного ФСТЭК РФ маршрутизатора (модель ALTELL NEO 300 UTM, сертификат ФСТЭК № 1896 от 20.08.2009 г.) для гарантированного закрытия корпоративной сети администрации Снежинского городского округа от сети Интернет в соответствии с письмом заместителя губернатора Челябинской области В. М. Евдокимова от 28.01.2011 г. № 02-2-1/5дсп. | Администрация Снежинского городского округа | ОБ | 391,0 | 0 |
| 2) Построение волоконно – оптической линии связи до отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации Снежинского городского округа. | Администрация Снежинского городского округа | ОБ | 20,0 | 0 |
| 3) Модернизация канала доступа сотрудников органов местного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного (скорость 1 Мб/с). | КУИ УСЗН | МБ МБ | 30,0 30,0 | 60,0 60,0 |
| Всего: |  |  | 471,0 | 120,0 |

Финансирование Программы осуществляется в размере  утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из условий формирования городского бюджета на очередной финансовый год.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

9. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Снежинского городского округа.

10. Текущее управление реализацией Программы осуществляется координатором Программы – заместителем главы администрации  Снежинского городского округа (по экономическому развитию).

11.   Исполнители Программы осуществляют следующие функции:

разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

готовят предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий Программы в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

принимают участие в подготовке необходимых документов для получения субсидии областного бюджета;

на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году и предоставляют в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году;

представляют ежегодно  информацию о ходе реализации Программы и об эффективности использования финансовых средств в соответствии с разделом X Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 года № 138.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

12. В результате реализации мероприятий Программы предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- ввод в эксплуатацию сертифицированного ФСТЭК РФ маршрутизатора для гарантированного закрытия  корпоративной сети администрации Снежинского городского округа от сети  Интернет, что позволит обеспечить требуемую конфиденциальность информации по предоставляемым начиная с 2012 года в электронном виде 9 услугам (КУИ – 7 услуг, УСЗН – 2 услуги);

- ввод в эксплуатацию волоконно – оптической линии связи до отдела опеки и попечительства УСЗН, что позволит обеспечить широкополосным доступом к сети Интернет 4 рабочих места сотрудников отдела опеки и попечительства УСЗН;

- увеличение скорости доступа к сети Интернет для всех сотрудников КУИ и УСЗН до 1 Мб/с.

В результате реализации мероприятий Программы также предполагается:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Снежинского городского округа;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления Снежинского городского округа, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг;

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения государственных информационных ресурсов.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа					О. П. Карпов

Начальник организационно-

юридического отдела							А. М. Третникова

Рассылка:

Администрация – 1

Горфу

Канищева Е. Г.