# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 28. 12. 2018 | № | 1888 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении конкурсной документации

к открытому конкурсу на право заключения

концессионного соглашения в отношении

муниципального имущества,

расположенного по адресам:

Российская Федерация, Челябинская область,

г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 28,

Российская Федерация, Челябинская область,

г. Снежинск, ул. Бажова, д. 3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 № 34                  (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 29.06.2017 № 71), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 28, Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Бажова, д. 3 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать сообщение о проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 28, Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Бажова, д. 3 вместе с конкурсной документацией в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на

2

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте администрации города Снежинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского

городского округа						      И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела			                     А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа		           	                               Д.С.Востротин

Председатель КУИ

города Снежинска			                                          С.Г.Кретов

Руководитель МКУ

«Финансовое управление

Снежинского городского округа»                                             Н.Ю.Круглик

Председатель

комитета экономики                                                                   И.М.Путинцева

Заместитель председателя

Собрания депутатов

Снежинского городского округа                                                А.Г.Ремезов

Рассылка:

в дело – 2 экз.

КУИ города Снежинска – 2

отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности… – 1

МКУ «Финансовое управление…» – 1

МКУ «УГХ СГО» – 1

управление градостроительства – 1

комитет экономики – 1

Управление ГОЧС г.Снежинска –  1

МП «Снежинские бани» – 1

Известия «Собрания депутатов» – 1

## Т.Е.Устинова, 92084

исполняющий обязанности

начальника отдела

КУИ города Снежинска

ОМ 1  28.12.2018

1948

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 28.12.2018 №  1888

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область,

город Снежинск, ул. Дзержинского, 28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, 3

г. Снежинск,

2018

СОДЕРЖАНИЕ:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения

2. Условия конкурса

3. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

4. Сообщение о проведении конкурса

5. Предоставление конкурсной документации

6. Требования к участникам конкурса

7. Перечень документов и материалов, представляемых заявителями, участниками конкурса

8. Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения

9. Заявки на участие в конкурсе

10. Предварительный отбор участников конкурса

11. Конкурсные предложения

12. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

13. Порядок определения победителя конкурса

14. Заключение концессионного соглашения

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение 1.1 Заявка на участие в открытом конкурсе.

Приложение 1.2 Опись документов, представляемых к заявке для участия в открытом конкурсе.

Приложение 1.3 Анкета заявителя.

Приложение 1.4 Запрос на получение конкурсной документации на бумажном носителе.

Приложение 1.5 Заявка к конкурсному предложению.

Приложение 1.6 Конкурсное предложение.

Приложение 1.7 Опись документов, представляемых к конкурсному предложению.

Приложение 1.8 Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Приложение 1.9 Параметры для каждого критерия конкурса.

Приложение 1.9.1 Перечень работ, стоимость и сроки по капитальному ремонту (реконструкции) бани по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского д.28.

Приложение 1.9.2 Перечень работ, стоимость и сроки по капитальному ремонту (реконструкции) бани по адресу: г. Снежинск, ул. Бажова д.3.

2

Приложение 1.9.3 Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения.

Приложение 1.10 Концессионное соглашение (проект).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ             «О концессионных соглашениях» проводится открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3.

Дополнительная информация – в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности, допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.07.1993             № 5485-1 «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе;

- оформление доступа на территорию города Снежинска производится в соответствии с административным регламентом предоставления отделом режима администрации города Снежинска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических лиц заявлений о получении разрешения на оформление документов на въезд иногородних граждан Российской Федерации на территорию города Снежинска для временного пребывания или постоянного проживания», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа

3

от 23.12.2011 № 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов местного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел «Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика «Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

- совершение сделок с недвижимым имуществом в закрытом административно-территориальном образовании – в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования; гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», в совершении указанных сделок допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Словарь терминов, используемых в конкурсной документации

Концедент – муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого выступает Администрация муниципального образования «Город Снежинск».

МП «Снежинские бани» - Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани», участвующее в концессионном соглашении на стороне Концедента.

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения концессионного соглашения.

Конкурсная документация – документация, содержащая условия конкурса, порядок его проведения, требования к участникам конкурса и другие положения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

4

Конкурсная комиссия –  коллегиальный орган, созданный для осуществления процедур проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, заключившие с Концедентом по результатам конкурса концессионное соглашение.

Концессионное соглашение – соглашение, по которому одна сторона, Концессионер, обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (Концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, подавшие заявку на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе (заявка) – комплект документов, представленный заявителем для участия в предварительном отборе участников конкурса в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Иногородние лица – лица, не указанные в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Участник конкурса - заявитель, прошедший предварительный отбор участников конкурса.

II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Состав и описание объекта концессионного соглашения

1.1. Объектом концессионного соглашения является банный комплекс, состоящий из имущества, технологически связанного между собой, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, 28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, 3, предназначенный для оказания населению банных услуг гигиенического типа, оснащенный производственным оборудованием, мебелью в соответствии с требованиями действующих

5

санитарных норм и правил в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун (далее – объект Соглашения).

1.2. Для проведения реконструкции Концессионеру передается следующее недвижимое и движимое имущество муниципальной казны города Снежинска Челябинской области:

1.2.1. Здание бани № 1, площадью 3327,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Дзержинского, 28; назначение – бытовое, этажность – 2, год постройки – 1981 г., кадастровый номер 74:40:0101009:1340 (далее – Баня № 1).

Балансовая стоимость Бани № 1 – 16 348 220,96 рубля.

Остаточная стоимость Бани № 1 – 9 392 822,09 рубля                                   (на 30.06.2018 г).

Баня № 1 является собственностью муниципального образования «Город Снежинск», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.07.2009 сделана запись регистрации № 74-74-40/024/2009-354, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.12.2018 № 74/001/026/2018-16191.

Характеристика конструктивных элементов и инженерных коммуникаций Бани № 1:

- фундамент – бетонный ленточный, состояние работоспособное;

- наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, состояние - работоспособное;

- перегородки – кирпичные, ж/б, стеклоблоки, состояние – работоспособное;

- перекрытия – сборные железобетонные плиты утепленные, состояние - ограниченно работоспособное;

- крыша – рубероид состояние, - ограниченно работоспособное;

- полы –бетонные с мраморной крошкой, плиточные, линолеум, состояние - ограниченно работоспособное;

- окна – пластиковые, состояние - работоспособное;

- алюминиевые витражи, состояние - ограниченно работоспособное;

- двери – деревянные, металлические, филенчатые, состояние - ограниченно работоспособное;

- внутренняя отделка – штукатурка, побелка, кафель, обои, фанера, гипсокартон, окраска стен, обшивка тесом, состояние - ограниченно работоспособное;

- электроосвещение – проводка скрытая, состояние - ограниченно работоспособное;

- отопление – от центральной городской сети, трубы стальные, состояние – ограниченно работоспособное;

6

- водоснабжение – от центральной городской сети, трубы стальные, состояние - ограниченно работоспособное;

- горячее водоснабжение – от центральной городской сети, трубы стальные, состояние - ограниченно работоспособное;

- система водоотведения, канализация – сброс в городской коллектор, трубы чугунные, частично отсутствуют, состояние - ограниченно работоспособное;

- вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением, состояние - работоспособное.

Движимое имущество Бани № 1:

| № п/п |  | Наименование | Инвентарный номер | Коли- чество, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость на 30.06.2018 г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. |  | Банный шкаф/люкс | 341 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 3. |  | Банный шкаф/люкс | 344 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 4. |  | Банный шкаф/люкс | 347 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 5. |  | Банный шкаф/люкс | 343 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 6. |  | Банный шкаф/люкс | 342 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 7. |  | Банный шкаф/люкс | 345 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 8. |  | Банный шкаф/люкс | 346 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 9. |  | Банный шкаф 2-х секц. | 379 | 1 | 3400,00 | 0,00 |
| 10. |  | Банный шкаф 2-х секц. | 378 | 1 | 3400,00 | 0,00 |
| 11. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 363 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 12. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 352 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 13. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 351 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 14. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 349 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 15. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 360 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 16. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 376 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 17. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 364 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 18. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 369 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
|  |  |  | 7 |  |  |  |
| 19. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 375 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 20. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 362 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 21. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 366 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 22. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 357 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 23. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 353 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 24. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 361 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 25. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 354 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 26. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 377 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 27. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 368 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 28. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 372 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 29. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 350 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 30. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 374 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 31. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 367 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 32. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 358 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 33. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 371 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 34. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 373 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 35. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 355 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 36. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 356 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 37. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 359 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 38. |  | Банный шкаф 3-х секц. | 370 | 1 | 4840,00 | 0,00 |
| 39. |  | Шкаф банный 1-но секционный | 339 | 1 | 1900,00 | 0,00 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |
| 40. |  | Шкаф банный 1-но секционный | 340 | 1 | 1900,00 | 0,00 |
| 41. |  | Шкаф банный 1-но секционный | 338 | 1 | 1900,00 | 0,00 |
| 42. |  | Банный шкаф 2-х секц. | 365 | 1 | 3500,00 | 0,00 |
| 43. |  | Вентиль нержавеющий с эл.приводом | 137 | 1 | 3600,00 | 0,00 |
| 44. |  | Вентиль нержавеющий с эл.приводом | 138 | 1 | 3600,00 | 0,00 |
| 45. |  | Весы электронные ВР 4119-11 | 144 | 1 | 3800,00 | 0,00 |
| 46. |  | Витрина | 151 | 1 | 1920,00 | 0,00 |
| 47. |  | Витрина 3000*1600*400 | 150 | 1 | 3860,00 | 0,00 |
| 48. |  | Витрина 1000х700х150 | 501 | 1 | 1267,00 | 0,00 |
| 49. |  | Воздухоочиститель | 153 | 1 | 800,00 | 0,00 |
| 50. |  | Вывеска для бара | 148 | 1 | 3322,67 | 0,00 |
| 51. |  | Вывеска для бара | 147 | 1 | 4467,83 | 0,00 |
| 52. |  | Вывеска для гардероба | 146 | 1 | 7957,87 | 0,00 |
| 53. |  | Гараж металлический | 155 | 1 | 5000,00 | 0,00 |
| 54. |  | Датчик УФ для обеззараж. воды | 40223 | 1 | 5640,00 | 0,00 |
| 55. |  | Завеса воздушно-тепловая | 483 | 1 | 11200,00 | 0,00 |
| 56. |  | Комод | 183 | 1 | 2195,00 | 0,00 |
| 57. |  | Комплект системного блока (процессор) | 979 | 1 | 13252,00 | 0,00 |
| 58. |  | Комплект секции разборной из металла и стекла | 186 | 1 | 3955,00 | 0,00 |
| 59. |  | Компьютер Depo Neos | 00-000001 | 1 | 17550,00 | 0,00 |
| 60. |  | Кондиционер Delongi CF10, 2,07 кВт | 49102 | 1 | 32503,32 | 0,00 |
|  |  |  | 9 |  |  |  |
| 61. |  | Костюм защитный Л-1 |  | 20 | 22800,00 | 0,00 |
| 62. |  | Кресло "Престиж" с подлокотниками черное | 61 | 1 | 1486,04 | 0,00 |
| 63. |  | Кресло "Престиж" с подлокотниками черное | 59 | 1 | 1486,04 | 0,00 |
| 64. |  | Кресло "Престиж" с подлокотниками черное | 63 | 1 | 1486,04 | 0,00 |
| 65. |  | Кресло "Престиж" с подлокотниками черное | 62 | 1 | 1486,04 | 0,00 |
| 66. |  | Кресло руководителя | 185 | 1 | 1375,24 | 0,00 |
| 67. |  | Лампа с подсветкой | 313 | 1 | 6500,00 | 0,00 |
| 68. |  | Мебельная стенка | 00011 | 1 | 4748,63 | 0,00 |
| 69. |  | Модульная котельная жилого дома № 40 по ул.Победы (21/7мкр) (с оборудованием) | 00-000004 | 1 | 7688805,25 | 6898567,02 |
| 70. |  | Музыкальный центр | 195 | 1 | 6000,00 | 0,00 |
| 71. |  | Мягкая мебель | 50009 | 1 | 7035,00 | 0,00 |
| 72. |  | Мягкая мебель | 00034 | 1 | 3750,00 | 0,00 |
| 73. |  | Наждак электрический | 196 | 1 | 500,00 | 0,00 |
| 74. |  | Ноутбук ASUS EEE PS 1201T AMD | 525 | 1 | 20789,05 | 0,00 |
| 75. |  | Обеденная зона | 230 | 1 | 4999,00 | 0,00 |
| 76. |  | Обеденная зона | 232 | 1 | 4999,00 | 0,00 |
| 77. |  | Обеденная зона | 233 | 1 | 4999,00 | 0,00 |
| 78. |  | Обеденная зона | 229 | 1 | 4999,00 | 0,00 |
| 79. |  | Обеденная зона | 228 | 1 | 4999,00 | 0,00 |
| 80. |  | Обеденная зона | 231 | 1 | 4999,00 | 0,00 |
| 81. |  | Обогреватель | 227 | 1 | 1880,00 | 0,00 |
| 82. |  | Огнетушитель | 224 | 1 | 370,00 | 0,00 |
| 83. |  | Огнетушитель | 223 | 1 | 370,00 | 0,00 |
| 84. |  | Огнетушитель | 225 | 1 | 370,00 | 0,00 |
| 85. |  | Огнетушитель ОВП-10 | 222 | 1 | 425,00 | 0,00 |
|  |  |  | 10 |  |  |  |
| 86. |  | Огнетушитель ОВП-10 | 220 | 1 | 425,00 | 0,00 |
| 87. |  | Огнетушитель ОВП-10 | 215 | 1 | 650,00 | 0,00 |
| 88. |  | Огнетушитель ОВП-10 | 217 | 1 | 650,00 | 0,00 |
| 89. |  | Огнетушитель ОВП-10 | 219 | 1 | 650,00 | 0,00 |
| 90. |  | Огнетушитель ОВП-10 | 218 | 1 | 650,00 | 0,00 |
| 91. |  | Огнетушитель ОВП-10 | 221 | 1 | 425,00 | 0,00 |
| 92. |  | Огнетушитель ОУ-2 | 203 | 1 | 525,00 | 0,00 |
| 93. |  | Огнетушитель ОУ-2 | 205 | 1 | 525,00 | 0,00 |
| 94. |  | Огнетушитель ОУ-2 | 198 | 1 | 300,00 | 0,00 |
| 95. |  | Огнетушитель ОУ-2 | 201 | 1 | 360,00 | 0,00 |
| 96. |  | Огнетушитель ОУ-2 | 202 | 1 | 525,00 | 0,00 |
| 97. |  | Огнетушитель ОУ-2 | 200 | 1 | 360,00 | 0,00 |
| 98. |  | Огнетушитель ОУ-2 | 199 | 1 | 360,00 | 0,00 |
| 99. |  | Огнетушитель ОУ-2 | 204 | 1 | 525,00 | 0,00 |
| 100. |  | Огнетушитель ОУ-3 | 209 | 1 | 550,00 | 0,00 |
| 101. |  | Огнетушитель ОУ-3 | 213 | 1 | 550,00 | 0,00 |
| 102. |  | Огнетушитель ОУ-3 | 211 | 1 | 550,00 | 0,00 |
| 103. |  | Огнетушитель ОУ-3 | 210 | 1 | 550,00 | 0,00 |
| 104. |  | Огнетушитель ОУ-3 | 208 | 1 | 550,00 | 0,00 |
| 105. |  | Огнетушитель ОУ-3 | 207 | 1 | 550,00 | 0,00 |
| 106. |  | Огнетушитель ОУ-3 | 206 | 1 | 550,00 | 0,00 |
| 107. |  | Отрезная машина пневматическая | 226 | 1 | 1000,00 | 0,00 |
| 108. |  | Панно | 236 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 109. |  | Пневмомашина для зачистки | 238 | 1 | 800,00 | 0,00 |
| 110. |  | Порт Dyblin арочный скальный белый (дуб) 4296 | 1431 | 1 | 16000,00 | 0,00 |
| 111. |  | Рабочий уголок (стол компьют., стол 2-х тумб. письм. | 435 | 1 | 3490,00 | 0,00 |
| 112. |  | Рабочий уголок (стол компьют., стол 2-х тумб. письм | 436 | 1 | 3490,00 | 0,00 |
|  |  |  | 11 |  |  |  |
| 113. |  | Рабочий уголок (стол компьют., стол 2-х тумб. письм | 438 | 1 | 3490,00 | 0,00 |
| 114. |  | Рабочий уголок (стол компьют., стол 2-х тумб. письм | 437 | 1 | 3490,00 | 0,00 |
| 115. |  | Разделительная перегородка с рольставнями | 506 | 1 | 58875,00 | 0,00 |
| 116. |  | Сварочный аппарат | 274 | 1 | 2000,00 | 0,00 |
| 117. |  | Сейф | 280 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 118. |  | Сейф BS-390 | 277 | 1 | 5160,00 | 0,00 |
| 119. |  | Системный блок Core i5-6400 | 00-00002 | 1 | 57400,00 | 25511,20 |
| 120. |  | Скамья мраморная |  | 41 | 1092,00 | 0,00 |
| 121. |  | Станок деревообрабатывающий | 270 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 122. |  | Станок сверлильный | 271 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| 123. |  | Станок сверлильный | 272 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 124. |  | Станок токарно-винторезный | 273 | 1 | 1,08 | 0,00 |
| 125. |  | Станция дозирования хлора | 406 | 1 | 85980,00 | 0,00 |
| 126. |  | Стеллаж металлический (леса строительные) | 266 | 1 | 400,00 | 0,00 |
| 127. |  | Стеллаж 1015х2400 | 503 | 1 | 5344,00 | 0,00 |
| 128. |  | Стол бильярдный | 446 | 1 | 15450,00 | 0,00 |
| 129. |  | Стол бильярдный | 445 | 1 | 15450,00 | 0,00 |
| 130. |  | Стол кухонный | 439 | 1 | 2200,00 | 0,00 |
| 131. |  | Стол с приставкой | 240 | 1 | 162,50 | 0,00 |
| 132. |  | Стол с приставкой | 241 | 1 | 162,50 | 0,00 |
| 133. |  | Стол С-12 | 293 | 1 | 1480,00 | 0,00 |
| 134. |  | Стол С-12 | 294 | 1 | 1480,00 | 0,00 |
| 135. |  | Стол С-14 | 284 | 1 | 2140,00 | 0,00 |
| 136. |  | Стол | 286 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 137. |  | Стол | 00001701 | 1 | 15200,00 | 0,00 |
| 138. |  | Стол | 288 | 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 12 |  |  |  |
| 139. |  | Стол СКУ-2 левосторонний п/п т/в | 50000 | 1 | 5214,00 | 0,00 |
| 140. |  | Стул Логика | 296 | 1 | 838,09 | 0,00 |
| 141. |  | Стул рабочий "ИЗО" крашеный черный | 425 | 1 | 538,84 | 0,00 |
| 142. |  | Стул рабочий "ИЗО" крашеный черный | 424 | 1 | 538,84 | 0,00 |
| 143. |  | Стул рабочий "ИЗО" крашеный черный | 423 | 1 | 538,84 | 0,00 |
| 144. |  | Стул рабочий "ИЗО" крашеный черный | 422 | 1 | 538,84 | 0,00 |
| 145. |  | Стул рабочий "ИЗО" крашеный черный | 426 | 1 | 538,84 | 0,00 |
| 146. |  | Стул су-1 | 295 | 1 | 1284,00 | 0,00 |
| 147. |  | Счетчик ВМХ-50 холодной воды | 433 | 1 | 9100,00 | 0,00 |
| 148. |  | Счетчик ВМХ-65 холодной воды | 434 | 1 | 9320,00 | 0,00 |
| 149. |  | Телевизор LED SHARP LC 40LE510RU | 1458 | 1 | 18499,00 | 0,00 |
| 150. |  | Телефон | 304 | 1 | 650,00 | 0,00 |
| 151. |  | Телефон | 309 | 1 | 322,50 | 0,00 |
| 152. |  | Телефон | 307 | 1 | 270,00 | 0,00 |
| 153. |  | Телефон | 306 | 1 | 270,00 | 0,00 |
| 154. |  | Телефон | 303 | 1 | 3442,00 | 0,00 |
| 155. |  | Телефон | 308 | 1 | 322,50 | 0,00 |
| 156. |  | Телефон | 310 | 1 | 100,00 | 0,00 |
| 157. |  | Тепловентилятор | 299 | 1 | 910,00 | 0,00 |
| 158. |  | Тумба для кассового аппарата | 300 | 1 | 1608,00 | 0,00 |
| 159. |  | Установка УДВ-50/7-А1 | 40198 | 1 | 63900,00 | 0,00 |
| 160. |  | Фонтан | 316 | 1 | 5533,33 | 0,00 |
| 161. |  | Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-5-1Р-0 | 522 | 1 | 60440,00 | 0,00 |
|  |  |  | 13 |  |  |  |
| 162. |  | Холодильная витрина ВСП-1,3 синий | 00510 | 1 | 30000,00 | 0,00 |
| 163. |  | Холодильная камера "Бирюса" | 66 | 1 | 2000,00 | 0,00 |
| 164. |  | Холодильник | 323 | 1 | 800,00 | 0,00 |
| 165. |  | Холодильник | 443 | 1 | 5000,00 | 0,00 |
| 166. |  | холодильный ларь "Бирюса-255" гн. стекло | 00512 | 1 | 15990,00 | 0,00 |
| 167. |  | Часы настенные | 334 | 1 | 227,70 | 0,00 |
| 168. |  | Часы настенные темные | 329 | 1 | 250,00 | 0,00 |
| 169. |  | Шкаф | 384 | 1 | 2000,00 | 0,00 |
| 170. |  | Шкаф (деревянный для хоз. нужд) | 50008 | 1 | 3000,00 | 0,00 |
| 171. |  | Шкаф | 383 | 1 | 2000,00 | 0,00 |
| 172. |  | Шкаф для белья | 56 | 1 | 1250,00 | 0,00 |
| 173. |  | Шкаф для верхней одежды | 54 | 1 | 1250,00 | 0,00 |
| 174. |  | Шкаф для одежды | 380 | 1 | 2500,00 | 0,00 |
| 175. |  | Шкаф для книг | 57 | 1 | 1250,00 | 0,00 |
| 176. |  | Шкаф для посуды | 55 | 1 | 1250,00 | 0,00 |
| 177. |  | Шлифовальная машинка | 325 | 1 | 1347,62 | 0,00 |
| 178. |  | Электродрель | 337 | 1 | 1500,00 | 0,00 |
| 179. |  | Электродрель | 335 | 1 | 486,00 | 0,00 |
| 180. |  | Электросварочный аппарат | 427 | 1 | 5000,00 | 0,00 |

Сарай хозяйственный при бане № 1, площадью 104,0 кв. м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Дзержинского, д. 28, назначение – нежилое, литер: Б, этажность – 1, год постройки – 1981, кадастровый номер 74:40:0101009:1399 (далее – Здание склада).

Балансовая стоимость Здания склада – 127 545,79 рубля.

Остаточная стоимость Здания склада – 10 757,36 рубля                                 (на 30.06.2018 г.).

Здание склада является собственностью муниципального образования «Город Снежинск», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.11.2010 г. сделана запись регистрации № 74-74-40/041/2010-431, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об

14

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.12.2018 № 74/001/026/2018-16192.

Характеристика конструктивных элементов Здания склада:

- фундамент – бетонный ленточный, состояние - работоспособное;

- наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, состояние - работоспособное;

- крыша – ж/б плиты, рубероид, состояние – работоспособное;

- полы – бетонные, состояние – работоспособное;

- двери – металлические, состояние – работоспособное.

1.2.2. Здание бани на 21 площадке, площадью 130,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3; назначение – нежилое, этажность – 2, подземный этаж – 1, год постройки – 1949 г., кадастровый номер 74:40:0402002:205 (далее – Баня № 3).

Балансовая стоимость Бани № 3 – 470 733,77 рубля.

Остаточная стоимость Бани № 3 – 310 840,61 рубля                                     (на 30.06.2018 г.).

Баня № 3 является собственностью муниципального образования «Город Снежинск», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.11.2010 г. сделана запись регистрации № 74-74-40/041/2010-429, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости         от 10.12.2018 № 74/001/026/2018-16194.

Характеристика конструктивных элементов и инженерных коммуникаций Бани № 3:

- фундамент – бетонный ленточный, состояние – ограниченно работоспособное;

- наружные стены – кирпичные, состояние – ограниченно работоспособное;

- чердачное перекрытие – бетон, состояние – работоспособное;

- стены подвала - бетонные блоки, состояние - работоспособное;

- перегородки - кирпичные, состояние - работоспособное;

- перекрытия подвальные - сборные железобетонные плиты, состояние – ограниченно работоспособное;

- крыша – асбестоцементные листы, состояние – ограниченно работоспособное;

- полы – бетонные, напольная керамическая плитка, ПХВ, линолеум, состояние – ограниченно работоспособное;

- окна – двойные деревянные, окрашены; состояние – ограниченно работоспособное;

- двери – щитовые – ограниченно работоспособное;

15

- отделка внутренняя – глазурованная плитка, побелка, масляная краска, штукатурка, побелка, окраска, плитка, кафель, деревянная рейка, стеновые панели, состояние – ограниченно работоспособное;

- отделка наружная – штукатурка под «шубу», состояние – ограниченно работоспособное;

- электроосвещение – от центральной городской сети, проводка скрытая, открытая, состояние – ограниченно работоспособное;

- водоснабжение – от центральной городской сети, трубы стальные, состояние – ограниченно работоспособное;

- горячее водоснабжение – автономное (электро котел), трубы металло- пластик, стальные, состояние – ограниченно работоспособное;

- система водоотведения, канализация – сброс в городской коллектор, трубы чугунные, состояние – ограниченно работоспособное;

- вентиляция – вытяжка с механическим побуждением, естественная, состояние – работоспособное.

Движимое имущество Бани № 3:

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер | Коли- чество, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость на 30.06.2018 г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водонагреватель проточный электрический ЭВАН ЭПВН-15 | 408 | 1 | 62046,00 | 0,00 |
| 2. | Газопровод низкого давления | 000000403 | 1 | 335810,34 | 0,00 |
| 3. | Огнетушитель ОУ-5 | 4 | 1 |  | 0,00 |
| 4. | Огнетушитель ОУ-5 | 26 | 1 |  | 0,00 |
| 5. | Счетчик ВМХ-65 холодной воды | 434 | 1 | 9320,00 | 0,00 |
| 6. | Счетчик ОСВ-25 гор.и хол.воды | 21 | 1 | 1675,00 | 0,00 |
| 7. | Кассовый аппарат ЭКР 2102 Ф | 1799 | 1 | 19350,00 | 0,00 |
| 8. | Тепловентилятор |  | 1 | 3565,00 | 0,00 |
| 9. | Скамья мраморная |  | 13 | 156,00 | 0,00 |
| 10. | Сигнализатор загазованности |  | 1 | 14100,00 | 0,00 |
| 11. | Контейнер для мусора |  | 1 | 1000,00 | 0,00 |

16

1.3. Объект соглашения отражается на балансе Концессионера и обособляется от его имущества. В отношении Объекта соглашения Концессионером ведется самостоятельный учет и производится начисление амортизации объекта Соглашения.

1.4. Информация о недвижимом имуществе (выписка из Единого государственного реестра объектов недвижимости, технический паспорт) на бумажном носителе предоставляется на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение        5–х рабочих дней с даты получения заявления ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник – четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 24 кабинет, телефон для справок (35146) 9-20-84.

По вопросам осмотра недвижимого имущества обращаться в Муниципальное предприятие муниципального образования город Снежинск «Снежинские бани» по телефону:

1. (35146)9-26-91;

2. (35146)2-58-01 (в отношении Бани № 1);

3. (35146)2-58-01 (в отношении Бани № 3).

- Условия конкурса

2.1. Срок действия концессионного соглашения – 20 (двадцать) лет с даты подписания концессионного соглашения.

2.2. Концессионер обязан за свой счет:

2.2.1. Подготовить и согласовать в установленном порядке проектную и рабочую документацию, необходимую для реконструкции (модернизации) имущества с уполномоченными органами, в том числе с Концедентом, в срок не позднее двенадцати месяцев со дня подписания концессионного соглашения.

Проектная и техническая документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении концессионного соглашения.

2.2.2. Осуществить реконструкцию Объекта соглашения в следующие сроки:

- срок реконструкции и ввода в эксплуатацию Бани № 1 в течение                  7 лет с даты заключения концессионного соглашения;

- срок реконструкции и ввода в эксплуатацию Бани № 3 в течение              5 лет с даты заключения концессионного соглашения.

Запланированный объем инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения не должен превышать:

Баня № 1 – 47 550 000 рублей,

Баня № 3 – 2 200 000 рублей.

17

Реконструкция Объекта соглашения осуществляется Концессионером в соответствии с проектной и рабочей документацией, согласованной и утвержденной в порядке, установленном действующим законодательством.

В целях исполнения концессионного соглашения к реконструкции Объекта соглашения относятся следующие мероприятия:

Баня № 1:

- замена конструкций заполнения дверных и оконных проемов;

- отделочные работы помещений общих отделений и мест общего пользования, включая ремонт (реконструкцию) парильных отделений, восстановительные работы ванны бассейна;

- ремонт (реконструкция) систем теплоснабжения, отопления и вентиляции;

- ремонт (реконструкция) систем водоснабжения и канализации с заменой инженерного оборудования;

- замена сетей электроосвещения и электроснабжения с заменой оборудования систем;

- замена систем оповещения и пожаротушения;

- ремонт фасадов здания бани, включая восстановление отмостки вокруг здания и благоустройство;

- ремонт кровли здания бани;

- оборудование здания с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Баня № 3:

- замена оконных и дверных заполнений;

- ремонт внутренней отделки;

- замена кровли здания;

- ремонт наружной отделки;

- ремонт фасадов здания бани;

- ремонт (реконструкция) систем отопления и вентиляции;

- ремонт (реконструкция) систем водоснабжения и канализации;

- замена сетей электроосвещения и электроснабжения;

- замена систем оповещения и пожаротушения.

2.2.3. Осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения.

Объект концессионного соглашения используется (эксплуатируется) Концессионером с даты подписания акта приема-передачи Объекта соглашения до дня прекращения концессионного соглашения в целях осуществления следующих видов деятельности:

1) оказание населению банных услуг гигиенического типа с учетом работы:

- Бани № 1, не менее двух банных отделений общего пользования, не ниже второго разряда, общей площадью не менее 115 кв. м, (из расчета: одно общее отделение площадью не менее 57,5 кв. м), в соответствии с

18

действующими санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун,

- Бани № 3, не менее одного банного отделения общего пользования, не ниже второго разряда, общей площадью не менее 20 кв. м, (из расчета: одно общее отделение площадью не менее 20 кв. м), в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун;

2) оказание дополнительных услуг, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с дополнительными видами деятельности, разрешенными действующими санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун.

Изменение целевого назначения Объекта соглашения не допускается.

2.2.4. Предоставить один из следующих видов обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению:

- предоставление безотзывной банковской гарантии;

- передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита);

- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

Обеспечение предоставляется Концессионером на весь период действия концессионного соглашения в следующем порядке: за пять рабочих дней до подписания концессионного соглашения Концессионер обязан предоставить один из указанных выше видов обеспечения на срок не менее трех лет со дня заключения концессионного соглашения, далее, не менее чем за 30 дней до окончания срока действия предоставленного обеспечения Концессионер обязан предоставить Концеденту выбранный им вид обеспечения, из предусмотренных выше, на следующие три года действия концессионного соглашения вплоть до окончания его действия.

Размер предоставляемого обеспечения составляет 2 млн. рублей.

При предоставлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концессионер обязан предоставить документы (копии, заверенные соответствующей организацией и Концессионером), подтверждающие выполнение Концессионером требований законодательства Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному

19

соглашению (в зависимости от выбранного способа обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению).

2.2.5. Осуществлять ежегодно:

страхование риска случайной гибели и случайного повреждения зданий в течение всего срока реконструкции имущества и предоставить Концеденту копию документа, подтверждающего исполнения обязанности Концессионера по страхованию риска случайной гибели и случайного повреждения зданий, заверенную страховой организацией и Концессионером в срок не позднее одного месяца со дня подписания концессионного соглашения;

страхование риска случайной гибели и случайного повреждения Объекта соглашения на срок действия концессионного соглашения и предоставить Концеденту копию документа, подтверждающего исполнения обязанности Концессионера по страхованию риска случайной гибели и случайного повреждения Объекта оглашения, заверенные страховой организацией и Концессионером в срок не позднее одного месяца с даты получения разрешения на ввод Объекта соглашения в эксплуатацию.

2.2.6. В течение срока действия концессионного соглашения поддерживать Объект соглашения в надлежащем состоянии согласно техническим, санитарным и противопожарным нормам и правилам, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта соглашения.

2.2.7. Уплачивать Концеденту концессионную плату с даты подписания акта приема-передачи Объекта соглашения до дня прекращения концессионного соглашения.

Размер ежеквартальной концессионной платы устанавливается по результатам конкурса.

Концессионная плата вносится Концессионером ежеквартально, до 10 числа последнего месяца квартала, на расчетный счет Концедента.

Концессионная плата не включает в себя плату за землю.

Налоговым агентом является Концессионер.

Размер концессионной платы может быть изменен Концедентом в одностороннем порядке на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключено концессионное соглашение.

Изменение концессионной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом заключения концессионного соглашения.

20

2.2.8. После прекращения действия концессионного соглашения передать Объект соглашения Концеденту в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.

2.2.9. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения и положений действующего законодательства.

2.2.10. С даты подписания акта приема передачи объекта концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного соглашения оказывать банные услуги гигиенического типа в следующих объемах: не менее 3 дней в неделю в Бане № 1, не менее 1 дня в неделю в Бане № 3.

2.2.11. В период действия концессионного соглашения обеспечить санитарную обработку жителей муниципального образования в период выполнения органами местного самоуправления Снежинского городского округа мероприятий по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.3. Концедент обязан:

2.3.1. Передать Объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 60 рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения.

2.3.2. Предоставить Концессионеру в аренду на срок действия концессионного соглашения земельные участки, на которых располагаются объекты концессионного соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Договор аренды земельного участка заключается с Концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения.

Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается договорами аренды земельных участков. Порядок определения размера арендной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, решения Собрания депутатов города Снежинска от 17.12.2015 № 52 размер годовой арендной платы за пользование земельным участком рассчитывается по формуле:

Ап = Cкад х Сап/100% х К1 х К2 х К3хД, где

Ап - размер арендной платы, в рублях;

Скад - кадастровая стоимость арендуемого земельного участка;

Сап - ставка арендной платы, установленная в процентах от кадастровой стоимости земельного участка;

К1 - коэффициент, учитывающий разрешенное использование земельного участка согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости;

21

К2 - коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного участка в городском округе, муниципальном районе;

К3 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.

Д- доля арендной платы, подлежащей оплате.

2.3.3. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения и положений законодательства.

2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по концессионному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством и концессионным соглашением.

2.4.1. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения по инициативе или вине Концедента, он обязан возместить Концессионеру затраты, произведенные им в рамках выполнения концессионного соглашения, или стоимость созданного (приобретенного) имущества, которое переходит в собственность Концедента в части, которая не была компенсирована Концессионером, в результате реализации концессионного соглашения, а также часть концессионной платы пропорционально оставшемуся времени срока действия концессионного соглашения из расчета, стоимости концессионной платы, действующей на дату расторжения концессионного соглашения. Возмещение происходит в течение 1 года с момента расторжения концессионного соглашения. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения по инициативе или вине Концессионера, возмещение происходит в течение 2 лет с момента расторжения концессионного соглашения, новым концессионером по объекту расторгнутого соглашения.

2.4.2. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоречащие действующему законодательству.

- Критерии конкурса и параметры критериев конкурса:

  - Критерии конкурса:

    - Срок реконструкции Объекта концессионного соглашения;

    - Технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения;

    - Объем оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренный концессионным соглашением;

    - Ежеквартальная концессионная плата.

22

Устанавливаются следующие параметры для каждого критерия конкурса:

|  | Начальное значение критерия конкурса | Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реконструкции Объекта концессионного соглашения | - 5 лет для Бани № 3, - 7 лет для Бани № 1 | Значение подлежит уменьшению | 0,2 каждый |
| Технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения: Уменьшение потребления тепловой энергии— Снижение потребления воды – Снижение потребления электроэнергии | 7% 15% 10% | Значение подлежит увеличению | 0,2 каждый |
| Объем оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренный концессионным соглашением | 3 (три) раза в неделю оказывать банные услуги гигиенического типа в Бане № 1 1 (один) раз в неделю оказывать банные услуги гигиенического типа в Бане № 3 | Значение подлежит увеличению | 0,2 каждый |
| Ежеквартальная Концессионная плата | 10 000 рублей | Подлежит увеличению | 0,5 |

Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений

23

содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

2) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины. В результате сравнения суммарных результатов по конкурсным предложениям определяется рейтинг (место) конкурсного предложения по результатам рассмотрения и оценки представленных конкурсных предложений (первое место соответствует наибольшему баллу).

4. Сообщение о проведении конкурса

Сообщение о проведении конкурса опубликовывается в «Известия собрания депутатов и администрации города Снежинска» и  размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте администрации города Снежинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса – не позднее 21.01.2019 г.

5. Предоставление конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней с даты получения заявления ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник – четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 24 кабинет, тел. для справок (35146) 9-20-84.

Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, поданных в письменной форме, если такие запросы поступили к Концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

24

Разъяснения положений конкурсной документации направляются Концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса заявителя, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанные в настоящем разделе запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

6. Требования к участникам конкурса

6.1. В настоящем конкурсе может принять участие индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договор о совместной деятельности) два или более указанных юридических лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса настоящей конкурсной документацией.

6.2. Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к участникам конкурса Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, в том числе:

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

- требованию о не приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25

7. Перечень документов и материалов, представляемых заявителями, участниками конкурса

7.1. Заявка на участие в конкурсе (по форме, представленной в Приложении 1.1) с приложением документов и форм, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

7.1.1 Документы и сведения об участнике конкурса, в том числе документы, подтверждающие правовой статус заявителя:

а) анкета заявителя (по форме, представленной в Приложении 1.3);

б) для юридических лиц:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная копия такой выписки (далее - выписка), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса;

для индивидуальных предпринимателей:

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная копия такой выписки (далее - выписка), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса.

в) копия документа, удостоверяющая личность заявителя (или представителя заявителя), заверенная надлежащим образом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в случае необходимости – надлежащим образом оформленная доверенность на имя представителя.

7.1.2. По усмотрению заявителя могут быть представлены следующие документы:

- учредительные документы и свидетельства о регистрации с изменениями и дополнениями к ним (заверенные копии);

- иные документы.

7.2. К заявке должны быть представлены:

- копия платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы задатка;

- опись документов (по форме, представленной в Приложении 1.2).

7.3. Конкурсное предложение (по форме, представленной в Приложении 1.6) с приложением документов и форм, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

7.3.1. Заявка участника к конкурсному предложению (по форме, представленной в Приложении 1.5).

7.3.2. Опись документов (по форме, представленным в                Приложении 1.7).

26

8. Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения

8.1. Размер задатка составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

8.2. Срок внесения задатка (поступления на расчетный счет, указанный в пункте 8.5) – с момента опубликования сообщения о проведения конкурса до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.

8.3. Условия, срок и порядок возврата Концедентом заявителю задатка устанавливаются в договоре о задатке, заключаемом между заявителем и Концедентом в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Задаток остается (не возвращается) у Концедента в случае отказа или уклонения победителя конкурса (иного лица, с которым принято решение о заключении концессионного соглашения) от подписания концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания концессионного соглашения.

8.5. Реквизиты для внесения задатка:

Задаток должен быть перечислен в срок до даты окончания предоставления заявок на участие в настоящем конкурсе, по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 7423001625/745901001

УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счёт 05693044100)

р/счёт 40302810900003000052 в отделении Челябинск, г. Челябинск, БИК 047501001

В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3».

9. Заявки на участие в конкурсе

9.1. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 9-00 22.01.2019 г до 14-00 18.03.2019 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник – четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, по адресу: 456770 Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 24 кабинет.

Концедент может продлить срок приема заявок, внеся соответствующее изменение в конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Заявка на участие в конкурсе доставляется нарочным или по почте.

27

9.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и запечатывается в отдельный непрозрачный конверт.

К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах (оригинал и копия), оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При том документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью.

Документы экземпляра - оригинала заявки предоставляются в оригинале либо в заверенных надлежащим образом копиях.

Факсимильные заявления не допускаются, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ экземпляра - оригинала заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы, а заявителю, представившему такую заявку, будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

Все страницы экземпляра – оригинала заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра - копии заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ». В случае расхождения конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица заявителя в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице: подписью заявителя - индивидуального предпринимателя, либо подписью руководителя заявителя - юридического лица и скреплена печатью заявителя (в случае ее наличия).

28

Документы, включенные в копию заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица заявителя в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

Заявитель помещает оригинал и копию заявки в общий внешний конверт и в отдельные внутренние конверты. Внутренние конверты помечаются соответственно словами: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

На общем конверте указывается наименование предмета конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны заявителем - индивидуальным предпринимателем или руководителем заявителя - юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью заявителя (в случае ее наличия).

Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

Заявителю по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка должна содержать следующую информацию: регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время, способ подачи заявки, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой.

9.4. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

Изменение в заявку или отзыв заявки должны быть подготовлены, маркированы и доставлены в соответствии с настоящим разделом конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение заявки», «Отзыв заявки».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Уведомление об изменении (или отзыве) заявки на участие в открытом конкурсе должно быть оформлено на фирменном бланке заявителя, и должно содержать следующую информацию: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

29

Изменение заявки на участие в конкурсе или отзыв заявки считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

9.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

9.6. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в 14-00 часов 19.03.2019 по адресу: по адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, д. 24,                   2 этаж, зал заседаний.

9.7. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) претенденты не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

При наличии письменного заявления заявителя об отзыве заявки конкурсная комиссия немедленно передает конверт с заявкой заявителю, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками. В случае отсутствия заявителя, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками конверты с заявкой возвращаются такому заявителю секретариатом конкурсной комиссии.

При вскрытии каждого конверта объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

10. Предварительный отбор участников конкурса

10.1. Предварительный отбор участников конкурса осуществляется 21.03.2018 в 14-00 по адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Свердлова, д.24, 2 этаж, зал заседаний.

30

10.2. Предварительный отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией, которая определяет:

- соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

- соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

- соответствие заявителя требованиям о том, что стороной концессионного соглашения является Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

10.3. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

10.4. Протокол о проведении предварительного отбора участников конкурса подлежит подписанию 21.03.2018 в 16-00 по адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, д. 24, 2 этаж, зал заседаний.

10.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

31

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным конкурсной документацией;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией.

10.6. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее, чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

10.7. В случае наличия оснований для признания конкурса несостоявшимся Конкурсная комиссия осуществляет действия, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

10.8. В случае если конкурс объявлен несостоявшимся в связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, Концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения конкурсной комиссией представленного таким заявителем предложения устанавливается решением Концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам

32

рассмотрения представленного заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

10.9. Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) Концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

11. Конкурсные предложения

11.1. Конкурсные предложения принимаются в период с                           09-00 29.03.2019 г. до 12-00 28.06.2019 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник - четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до                     17-00, пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, по адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Свердлова, д.1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 24 кабинет.

11.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

11.3. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса

33

документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

11.4. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

11.5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

11.6. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа.

11.7. Требования, предъявляемые к порядку оформления конкурсного предложения аналогичны требованиям, предъявляемым к конкурсным заявкам, установленным в разделе 8 настоящей конкурсной документации.

11.8. Рекомендуемая форма «Конкурсного предложения» представлена в Приложении 1.6.

11.9. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии председателем конкурсной комиссии 28.06.2018 в 14-00 по адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, д.24, 2 этаж, зал заседаний.

11.10. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в протокол заносятся значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с критериями конкурса, установленными настоящей конкурсной документацией.

11.11. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

11.12. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за

34

исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

11.13. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

12. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

12.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями, которые подлежат вскрытию, осуществляются конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

12.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

12.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

- участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

- условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса;

- представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

12.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.5. Оценка конкурсных предложений осуществляется в следующем порядке:

35

а) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

б) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

в) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями пунктов а, б настоящего пункта, суммируются, и определяется итоговая величина.

12.6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящей конкурсной документации.

12.7. Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

36

13. Порядок определения победителя конкурса

13.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящей конкурсной документации.

13.2. В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

13.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.4. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса.

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

13.5. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. Победителю конкурса сумма внесенного задатка возвращается в течение пяти рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения.

14. Заключение концессионного соглашения

14.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса или со дня принятия решения о заключении концессионного соглашения с иным лицом направляет победителю конкурса или иному лицу, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, экземпляр указанного протокола (решения) и проект концессионного соглашения.

14.2. Концедент принимает решение о проведении переговоров в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись критериями конкурса и (или) их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения.

37

14.3. По результатам переговоров не могут быть изменены условия концессионного соглашения, определенные решением Концедента о заключении концессионного соглашения.

14.4. Концедент принимает решение о проведении переговоров в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса. В этом случае победителю конкурса или иному лицу, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, вместе с проектом концессионного соглашения направляется сообщение, содержащее предложение о проведении таких переговоров с указанием даты и места, установленных конкурсной комиссией. Переговоры должны завершиться не позднее, чем за два рабочих дня до истечения срока для подписания концессионного соглашения.

14.5. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение тридцати рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному лицу, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения (в случаях, указанных в частях 2, 3 и 3.2 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении концессионного соглашения с иным лицом).

14.6. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, а также документы, подтверждающие выполнение Концессионером требований законодательства Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению (в зависимости от выбранного способа обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению), должны быть представлены победителем конкурса или иным лицом, в отношении которого Концессионером принято решение о заключении концессионного соглашения, за пять рабочих дней до представления подписанного проекта концессионного соглашения. В случае если победитель конкурса или иное лицо, в отношении которого Концессионером принято решение о заключении концессионного соглашения, в установленный срок не представил Концеденту документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

38

14.7. Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, при условии представления им документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

Приложение 1.1

БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ

дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения концессионного соглашения

в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам:  Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск,

ул. Бажова, д.3

1. Изучив конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества,  расположенного по адресам: : Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от «__» _______ 2018 г. № __, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

(сведения о заявителе: наименование, организационно-правовая форма - для юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные – для индивидуального предпринимателя)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия).

2. Настоящей заявкой подтверждаем обязательное исполнение условий конкурсной документации.

3. Настоящим гарантируем достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе заявке, включая приложения, и подтверждаем право конкурсной комиссии, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и организациях информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении Заявителя не проводится процедура ликвидации или банкротства.

5. Юридический и фактический адреса (место жительства)

__________________________________________________________________________________________________________________________.

телефон _____________________, факс ______________________,    E-mail___________.

2

банковские реквизиты: _____________________________________

__________________________________________________________.

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________________________.

7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Заявитель (или уполномоченный представитель) _____________________________________________________________                 (инициалы, фамилия)

(подпсь, М. П.)

Главный бухгалтер ______________________________________ (инициалы, фамилия)

(подпсь, М. П.)

Приложение 1.2

ОПИСЬ

документов, представляемых к заявке для участия в открытом конкурсе

на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3

Заявитель ______________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма – для юридического лица;

Ф.И.О.– для индивидуального предпринимателя)

Юридический и почтовый адреса (место жительства): _________________________

настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3, направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в открытом конкурсе (Приложение 1.1) |  |
| - 2 | Анкета заявителя (Приложение 1.3) |  |
| - 3 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (заверенная копия) (для юридических лиц). |  |
| - 4 | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (заверенная копия) (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| - 5 | Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (или представителя заявителя) (заверенная копия) |  |
| - 7 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника открытого конкурса |  |
|  | 2 |  |
|  | Копия платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы задатка |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Заявителя |  |

Заявитель (должность)

(уполномоченный представитель)  _____________(________________________)

(подпись)			       (Ф.И.О.)

м.п.

Приложение 1.3

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами (Ф.И.О. Заявителя – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица. (Паспортные данные для Заявителя – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |  |
| 3. Участники (учредители) (Наименование, организационно-правовая форма всех участников, чья доля в уставном капитале превышает 10% и доля их участия. Для акционерных обществ – наименование, организационно-правовая форма всех акционеров, обладающих акциями в количестве больше 10% от общего числа акций и доля принадлежащих им акций) |  |  |
| 4. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |  |
| 5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Заявитель стоит на учете в качестве налогоплательщика |  |  |
| 6. ИНН, КПП Заявителя |  |  |
| 7. ОГРН Заявителя |  |  |
| 8. ОКПО Заявителя |  |  |
| 9. Место нахождения (место жительства) Заявителя | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 10. Почтовый адрес Заявителя | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | E-mail |  |
| 11. Банковские реквизиты: |  |  |
| 11.1. Наименование обслуживающего банка |  |  |
| 11.2. Расчетный счет |  |  |
| 11.3. Корреспондентский счет |  |  |
| 11.4. Код БИК |  |  |

Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Заявителя подтверждены путем предоставления следующих документов:

1. Копия Устава, положения, учредительного договора (заверенные печатью организации);

2. Копия свидетельства о государственной регистрации;

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

4. Справка из обслуживающего банка об открытии расчетного счета.

Заявитель по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

__________________________________________________________;

(название документа)                      (количество страниц в документе)

Заявитель (или уполномоченный представитель) _____________________________ (инициалы, фамилия)                                                                                                (подпсь, М.П)

Главный бухгалтер ________________________________________ (инициалы, фамилия)  					(подпись,     М.П )

Приложение 1.4

БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ

дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию

- ЗАПРОС

на получение конкурсной документации на бумажном носителе

Прошу Вас выдать один экземпляр конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3, утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа «__» ______ 2018 г. № ______.

Наши реквизиты:

1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) ___________________________________________________

2. Юридический адрес: ______________________________________________________

3. Фактический адрес: ______________________________________________________

4. Телефон/факс, E-mail _____________________________________________________

5. ИНН ___________________________________________________________

6. КПП ___________________________________________________________

7. ОКОНХ __________________________________________________________

8. ОКПО ___________________________________________________________

9. Банковские реквизиты:

Наименование банка __________________________________________________

БИК ___________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________________________________

Кор/счет___________________________________________________

10. Паспортные данные (для физического лица) _________________

__________________________________________________________

2

11. Контактное лицо ________________________________________

Приложение: документ, подтверждающий полномочия лица на получение конкурсной документации от имени Заявителя (участника конкурса).

Заявитель (уполномоченный представитель) _______________________ (инициалы, фамилия)

подпись, М. П.

Приложение 1.5

БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ

дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА К КОНКУРСНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

1. _________________________________________________________

(сведения об участнике: наименование, организационно-правовая форма - для юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные – для индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________

___________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

представляет конкурсное предложение к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3, в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия).

Конкурсное предложение подается от_________________________

__________________________________________________________,

(наименование заявителя, участника конкурса)

прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению конкурсной комиссии от ______________ г. № _______.

2. Настоящей заявкой подтверждаю обязательное исполнение условий конкурсной документации.

3. Настоящим выражаю намерение участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации.

4. Настоящим обязуюсь в случае объявления победителем конкурса подписать концессионное соглашение с Концедентом в соответствии с положениями конкурсной документации и на условиях, установленных в конкурсном предложении победителя конкурса.

5. Юридический и фактический адреса (место жительства)

__________________________________________________________.

телефон _______________________, факс ____________________,  E-mail___________.

банковские реквизиты: _____________________________________

__________________________________________________________.

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________

2

7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи -                  на _____стр.

Участник

(подпись, М.П.)

(или уполномоченный представитель) ____________________________(инициалы, фамилия)

Приложение 1.6

БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ

дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: : Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3

| Критерии конкурса | Значение критерия, предложенного участником (заполняется участником) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Участник

(или уполномоченный представитель) _____________________________(инициалы, фамилия)

(подпись, М.П.)

Приложение 1.7

ОПИСЬ

документов, представляемых к конкурсному предложению для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3

Заявитель ________________________________________________________________

______________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма – для юридического лица;

Ф.И.О.– для индивидуального предпринимателя)

Юридический и почтовый адреса (место жительства): ________________________________________________________________

________________________________________________________________

настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3, направляются ниже перечисленные документы:

| №п\п | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка к конкурсному предложению (Приложение 1.5) |  |
| 2 | Конкурсное предложение (Приложение 1.6) |  |
| 3 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Заявителя |  |

Участник

(или уполномоченный представитель) _____________________________(инициалы, фамилия)

(подпись, М.П.)

Приложение 1.8

БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ

дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию

(или Концеденту)

- ЗАПРОС

о разъяснении положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул.Дзержинского, д.28; Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Бажова, д.3, утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа «___» _________2018 г. № _______.

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения, которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

__________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, почтовый адрес)

С уважением, _____________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1.9

Параметры для каждого критерия конкурса

Приложение 1.9.1

Перечень работ, стоимость и сроки по капитальному ремонту (реконструкции) бани по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского д.28

| № п/п | Наименование работ или конструкций и сетей, подлежащих восстановлению, ремонту или реконструкции | Стоимость работ, руб. | Максимальный срок выполнения работ с даты подписания концессионного соглашения, мес. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации | 1 500 000 | 12 |  |
| 2. | Реконструкция помещений общих отделений и мест общего пользования, включая реконструкцию парильных отделений и ванны бассейна | 8 500 000 | 72 |  |
| 3. | Реконструкция систем теплоснабжения, отопления и вентиляции с переводом на закрытую систему отопления с использованием модульной автономной газовой котельной | 13 000 000 | 72 |  |
| 4. | Реконструкция систем водоснабжения и канализации с заменой инженерного оборудования | 7 000 000 | 84 |  |
| 5. | Реконструкция систем электроосвещения и электроснабжения с заменой оборудования | 2 000 000 | 84 |  |
| 6. | Реконструкция систем оповещения и пожаротушения | 1 700 000 | 84 |  |
|  |  | 2 |  |  |
| 7. | Реконструкция фасадов здания бани, включая замену заполнений дверных и оконных проемов, восстановление отмостки вокруг здания и благоустройство территории | 8 200 000 | 84 |  |
| 8. | Реконструкция кровли здания | 3 500 000 | 84 |  |
| 9. | Оборудование здания с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения | 2 150 000 | 72 |  |
| Сумма по п. 1, 2, 3, 9 |  | 25 150 000 |  |  |
| Сумма по п. 4, 5, 6, 7, 8 |  | 22 400 000 |  |  |
| Итог |  | 47 550 000 |  |  |

Приложение 1.9.2

Перечень работ, стоимость и сроки по капитальному ремонту (реконструкции) бани по адресу: г. Снежинск, ул. Бажова д.3

| № п/п | Наименование работ или конструкций и сетей, подлежащих восстановлению, ремонту или реконструкции | Стоимость работ, руб. | Максимальный срок выполнения работ с даты подписания концессионного соглашения, мес. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации | 460 000 | 12 |  |
| 2. | Реконструкция фасадов здания бани, включая замену заполнений дверных и оконных проемов, внутренней отделки | 790 000 | 60 |  |
| 3. | Реконструкция систем отопления и вентиляции | 410 000 | 60 |  |
| 4. | Реконструкция систем водоснабжения и канализации | 270 000 | 60 |  |
| 5. | Реконструкция систем электроосвещения и электроснабжения | 110 000 | 60 |  |
| 6. | Реконструкция систем оповещения и пожаротушения | 180 000 | 60 |  |
| Итог |  | 2 220 000 |  |  |

Приложение 1.9.3

Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения

1. Уменьшение потребления тепловой энергии на 7 %.

2. Снижение потребления воды на 15%.

3. Снижение потребление электроэнергии на 10%.

Приложение 1.10

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (проект)

г. Снежинск

Челябинской области

«____»_________20__ г.

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого в соответствии с Решением о заключении концессионного соглашения выступает Администрация муниципального образования «Город Снежинск» в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава города Снежинска, именуемое в дальнейшем Концедент,

Муниципальное предприятие муниципального образования «Снежинские бани» в лице директора ____________________, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем МП «Снежинские бани», выступающие на стороне Концедента, с одной стороны,

и ____________ в лице ______________________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны,

при совместном упоминании именуемые Стороны, в соответствии с__________________________________________________

(протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса, решением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым имуществом (в случае заключения концессионного соглашения с иногородним лицом) – указать нужное)

от «____» ____________20___ г. № _____ заключили Концессионное соглашение                        (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет и/или за счет привлеченных средств произвести реконструкцию (модернизацию) Объекта Концессионного соглашения, указанного в разделе 2 настоящего Соглашения, и осуществлять следующие виды деятельности:

1) оказание населению банных услуг гигиенического типа с учетом работы:

- баня № 1 по адресу: Россия, Челябинская область, г. Снежинск,               ул. Дзержинского, 28 (далее по тексту – Баня № 1), не менее двух банных отделений общего пользования, не ниже второго разряда, общей площадью не менее 115 кв. м, (из расчета: одно общее отделение площадью не менее 57,5 кв. м), в соответствии с действующими

2

санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун,

- баня № 3 по адресу: Россия, Челябинская область, г. Снежинск,                ул. Бажова, д. 3 (далее по тексту – Баня № 3), не менее одного банного отделения общего пользования, не ниже второго разряда, общей площадью не менее 20 кв.м, (из расчета: одно общее отделение площадью не менее 20 кв.м), в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун;

2) оказание дополнительных услуг, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с дополнительными видами деятельности, разрешенными действующими санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун,

с использованием Объекта Концессионного соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения, для осуществления указанных видов деятельности в виде обременения права собственности на Объект Концессионного соглашения.

Под реконструкцией (модернизацией) объекта концессионного соглашения понимаются мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является имущество, технологически связанное между собой и предназначенное для оказания населению банных услуг гигиенического типа, оснащенное производственным оборудованием, мебелью в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун (далее – объект Соглашения), указанное в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Объект Соглашения, принадлежит Концеденту на праве собственности. Наименование и реквизиты правоустанавливающих документов, их копии приведены в Приложении 2 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект, за исключением

3

имущества, переданного на праве хозяйственного ведения МП «Снежинские бани».

2.3. На момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за МП «Снежинские бани» на основании правоустанавливающих документов, наименование и реквизиты которых представлены в Приложении 2 к настоящему Соглашению.

2.4. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, балансовой и остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объекта Соглашения

3.1. Концедент совместно с МП «Снежинские бани», обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 60 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом (совместно с МП «Снежинские бани») Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по Актам приема-передачи, содержащим сведения о составе имущества, балансовой и остаточной стоимости передаваемого имущества и подписываемым Сторонами.

3.3. Обязанность Концедента, МП «Снежинские бани» по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами Актов приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектом Соглашения считается исполненной со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения.

3.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами Актов приема-передачи.

3.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения, для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество), указанное в Приложении 1А к настоящему Соглашению.

Состав иного имущества и его описание приведены в Приложении  1А к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

4

Стороны могут определить срок владения и пользования Концессионером иным имуществом, а также срок ограничения прав собственности Концедента на иное имущество.

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в сроки, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Соглашения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет Концессионер с момента получения объектов по передаточному акту до момента возврата объектов Концеденту по передаточному акту.

3.6. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок действия настоящего Соглашения права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента получения объектов по передаточному акту до момента возврата объектов Концеденту по передаточному акту.

4. Реконструкция (модернизация) объекта Соглашения

4.1. Реконструкция (модернизация), эксплуатация и обслуживание объектов, необходимых для организации деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с момента подписания акта приема – передачи Объекта Соглашения.

4.2. Концессионер обязан произвести реконструкцию (модернизацию), эксплуатацию и обслуживание объекта Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в Приложении 1 к настоящему Соглашению, с обязательным проведением работ, мероприятий и в сроки, указанных в Приложении 5 к настоящему Соглашению.

4.3. Запланированный объем инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов Соглашения не должен превышать:

Баня № 1 – 47 550 000 рублей,

Баня № 3 – 2 200 000 рублей.

4.4. Реконструкция (модернизация) объекта Соглашения осуществляется Концессионером в соответствии с проектной и рабочей документацией (далее по тексту при совместном упоминании - техническая документация), согласованной и утвержденной в порядке, установленном действующим законодательством.

5

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.6. Концессионер обязан за свой счет подготовить и согласовать в установленном порядке техническую документацию, необходимую для реконструкции (модернизации) имущества с уполномоченными органами, в том числе с Концедентом, в срок не позднее двенадцати месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

Техническая документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.7. При обнаружении Концессионером несоответствия технической документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в техническую документацию приостановить работу по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия технической документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки технической документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, указанном в разделе 13 настоящего Соглашения.

4.8. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.9. За несоблюдение сроков выполнения работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения Концессионер несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением.

4.10. Реконструкция (модернизация) объекта Соглашения должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечить непрерывную эксплуатацию объекта Соглашения в соответствии с условиями, изложенными в Приложении 5 к настоящему Соглашению.

4.11. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в соответствии с Конкурсной документацией, настоящим Соглашением.

4.12. С учетом положений настоящего Соглашения, Концессионер своими силами получает все согласования, необходимые ему для осуществления реконструкции (модернизации) объекта Соглашения.

6

4.13. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированного (модернизированного) объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.14. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта Соглашения после реконструкции с выполнением работ и в срок, указанные в Приложении 5 к настоящему Соглашению.

4.15. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным объектом Соглашения в срок, указанный в пункте 3.6 настоящего Соглашения.

4.16. Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Соглашения определяются Сторонами после подписания акта об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения и оформляется приложением к настоящему Соглашению.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером реконструкции (модернизации) и эксплуатации объекта Соглашения в течение 60 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения. Срок действия договоров аренды земельных участков не может превышать срок действия настоящего Соглашения. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

5.2. Описание земельных участков, в том числе кадастровые номера, местоположение, площадь, описание границ, приведено в Приложении 3 к настоящему Соглашению, с ограничениями установленными законодательством о государственной тайне.

5.3. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается договорами аренды земельных участков. Порядок определения размера арендной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, решения Собрания депутатов города Снежинска от 17.12.2015 № 52 размер годовой арендной платы за пользование земельным участком рассчитывается по формуле:

Ап = Cкад х Сап/100% х К1 х К2 х К3хД, где

7

Ап - размер арендной платы, в рублях;

Скад - кадастровая стоимость арендуемого земельного участка;

Сап - ставка арендной платы, установленная в процентах от кадастровой стоимости земельного участка;

К1 - коэффициент, учитывающий разрешенное использование земельного участка согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости;

К2 - коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного участка в городском округе, муниципальном районе;

К3 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.

Д- доля арендной платы, подлежащей оплате.

5.4. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка.

5.6. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды, указаны в Приложении 4 к настоящему Соглашению, с ограничениями установленными законодательством о государственной тайне.

5.7. Концессионер не вправе возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения.

6. Владение, пользование и распоряжение имуществом,

предоставляемым Концессионеру

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектом Соглашения.

С даты начала эксплуатации (даты передачи объекта Соглашения) до даты прекращения действия настоящего Соглашения Концессионер должен обеспечить непрерывную круглогодичную деятельность объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением, требованиями законодательства РФ и правилами об эксплуатации и техническом обслуживании объекта Соглашения, разрабатываемыми Концессионером, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

8

6.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

6.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

6.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения, при условии соблюдения такими лицами обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

6.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.7. Движимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения, является собственностью Концессионера.

6.8. Создаваемые Концессионером объекты иного имущества передаются Концессионеру во временное владение и пользование на срок действия Концессионного соглашения.

6.9. Объект Соглашения, переданный Концессионеру, отражается на балансе Концессионера и обособляется от его имущества. В отношении объекта Соглашения Концессионером ведется самостоятельный учет и производится начисление амортизации объекта Соглашения.

6.10. Концессионер обязан ежегодно осуществлять за свой счет страхование риска случайной гибели и случайного повреждения зданий в течение всего срока реконструкции имущества и предоставить Концеденту копию документа, подтверждающего исполнения обязанности Концессионера по страхованию риска случайной гибели и случайного повреждения зданий, заверенную страховой организацией и Концессионером в срок не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения.

Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и случайного повреждения объекта Соглашения на срок действия Соглашения и предоставить Концеденту копию документа, подтверждающего исполнения обязанности Концессионера по страхованию риска случайной гибели и случайного повреждения объекта Соглашения, заверенные страховой организацией и Концессионером в срок не позднее одного месяца с даты получения разрешения на ввод объекта Соглашения в эксплуатацию.

9

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения не позднее чем в дату прекращения Соглашения, вне зависимости от основания для его прекращения. Концессионер обязан путем заключения с Концедентом соответствующего акта:

- передать объект Соглашения не обремененным правами третьих лиц в работоспособном состоянии с учетом износа и эксплуатации в соответствии с настоящим Концессионным соглашением; при этом объект Соглашения должен соответствовать санитарным нормам и правилам в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун и находиться в состоянии, позволяющем осуществлять деятельность, указанную в п. 1.1. Соглашения. При этом средний износ составляющих объекта Соглашения не должен превышать показатель износа на дату заключения Концессионного соглашения.

- осуществить в рамках законодательства Российской Федерации уступку Концеденту всех прав по договорам, заключенным Концессионером для целей исполнения настоящего Соглашения;

- освободить за свой счет земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, если иное не согласовано Концедентом и Концессионером.

7.2. Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество в срок, указанный в пункте 9.4. настоящего Соглашения.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, техническую и исполнительную документацию одновременно с передачей соответствующих объектов Концеденту.

7.4. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема – передачи объекта Соглашения в случае неудовлетворительного состояния объекта Соглашения: неработоспособное состояние, не соответствие санитарным нормам и правилам в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун и не позволяющем осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

7.5. Стороны соглашаются, что передача объекта Соглашения Концеденту происходит только после полного исполнения Сторонами обязательств в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

7.6. За 2 (два) месяца до даты истечения срока действия настоящего Соглашения Концедент совместно с Концессионером обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

10

7.7. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером Актов приема-передачи объектов в составе объекта Соглашения.

7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

8.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

8.2. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

а) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции (модернизации) и эксплуатации объекта Соглашения и объектов иного имущества.

б) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на объекте Соглашения.

в) гарантии беспрепятственного доступа на объекты в составе объекта Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по реконструкции (модернизации) и эксплуатации объекта Соглашения и объектов иного имущества.

г) иные требования.

8.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, c даты подписания акта приема – передачи объекта Соглашения и до окончания срока, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения.

8.5. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право с согласия Концедента осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

11

8.6. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.7. Концессионер обязан с даты подписания акта приема – передачи  объекта Соглашения и до окончания срока действия настоящего Соглашения оказывать банные услуги гигиенического типа в следующих объемах: не менее 3 дней в неделю в Бане № 1, не менее 1 дня в Бане № 3.

8.8. Концессионер обязан в период действия настоящего Соглашения обеспечить санитарную обработку жителей муниципального образования в период выполнения органами местного самоуправления Снежинского городского округа мероприятий по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

9. Сроки по настоящему Соглашению

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 20 (двадцать) лет с даты заключения настоящего Соглашения.

9.2. Сроки реконструкции (модернизации) и ввода в эксплуатацию объекта Соглашения устанавливаются в соответствии с Приложением 5 настоящего Соглашения.

9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения – с даты подписания Акта приема-передачи Концессионеру объекта Соглашения до дня прекращения Соглашения.

9.4. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества – не позднее 15 рабочих дней с момента окончания срока действия Соглашения.

9.5. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения - на протяжении всего срока действия Соглашения.

10. Плата по Соглашению

10.1. За использование (эксплуатацию) объекта Соглашения Концессионер вносит Концеденту концессионную плату.

10.2. Концессионная плата по настоящему Соглашению вносится Концессионером в форме определенных в твердой сумме платежей, периодически перечисляемых в бюджет Снежинского городского округа.

12

10.2.1. Концессионер обязан внести Концеденту концессионную плату, установленную на основании протокола конкурсной комиссии                  от ___.___.___ № ___, в размере _________ (_______________________) рублей (без НДС) в квартал.

НДС перечисляется Концессионером самостоятельно в бюджет согласно части 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации.

10.2.2. Концессионная плата, указанная в пункте 10.2.1 настоящего Соглашения, вносится Концессионером ежеквартально, до 10 числа последнего месяца квартала, на расчетный счет Концедента, с даты передачи объекта Соглашения Концессионеру до дня прекращения Соглашения. В платежном поручении указывается назначение платежа, номер Соглашения, дата заключения, период, за который вносится концессионная плата.

Концессионная плата не включает в себя плату за землю.

Налоговым агентом является Концессионер.

10.2.3. Размер концессионной платы может быть изменен Концедентом в одностороннем порядке на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключено настоящее Соглашение.

Изменение концессионной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом заключения настоящего Соглашения. Первое изменение концессионной платы производится с 01 января 20__ года.

Изменение размера концессионной платы, указанное в пункте 10.2.1 настоящего Соглашения, и (или) реквизитов для перечисления концессионной платы, указанных в пункте 10.2.4 настоящего Соглашения, может производиться Концедентом в одностороннем порядке и является обязательным для сторон (без перезаключения Концессионного соглашения или подписания дополнительного соглашения). Доведение до сведения Концессионера нового размера концессионной платы осуществляется Концедентом.

10.2.4. Банковские реквизиты для зачисления концессионной платы:

Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/с 04693044100);

ИНН 7423001625, КПП 745901001;

расчетный счет 40101810400000010801,

Банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск;

БИК 047501001;

КБК 35011105074040000120;

ОКТМО 75746000.

13

11. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

11.1. Концеденту не принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, за исключением технической документации, которая должна быть передана после завершения реконструкции.

11.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения (за исключением технической документации).

11.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренной пунктом 11.2 настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий

настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по срокам реконструкции (модернизации) объекта в рамках настоящего Соглашения, осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта Соглашения установленным настоящим Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением.

12.3. Уполномоченные органы Концедента вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения путем осуществления следующих видов проверок:

14

- выборочные проверки исполнения Концессионером обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации объекта Соглашения;

- проверки мер по устранению недостатков и нарушений, а также несоответствий требованиям к реконструкции (модернизации) и эксплуатации объекта Соглашения.

12.4. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объекты в составе объекта Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствовать при проведении любой проверки на местах путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проверки.

По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от его подписания. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

12.5. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

12.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трёх) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

12.8. Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных в п. 4.2., 4.14 настоящего Соглашением, подписать документ об исполнении указанных обязательств.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении

15

существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции (модернизации) объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, технической документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пунктах 4.2., 4.6., 4.7., 6.3 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения устанавливается Концедентом в требовании об устранении нарушений.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пунктах 4.2., 4.6., 4.7., 6.3 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.6 настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

13.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонение Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 5.4., 6.3., 6.10., 7.1., 7.3., 7.8., 10.1., 10.2.1., 10.2.2 настоящего Соглашения.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 3.1., 3.2., 5.1. настоящего Соглашения.

13.6 Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет Снежинского городского округа:

16

13.6.1. Штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в случае нарушения сроков осуществления реконструкции (модернизации) объекта Соглашения и ввода в эксплуатацию объекта Соглашения;

13.6.2. Штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в случае неисполнения обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

13.6.3. Пени в размере 0,01% от суммы ежеквартальной концессионной платы за каждый день просрочки платежа по концессионной плате.

13.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктами 3.1., 3.2., 5.1. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков  исполнения указанных обязательств, Концессионер вправе потребовать от Концедента уплаты штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

13.8. Концессионер обязан предоставить один из следующих видов обеспечения исполнения обязательств по настоящему Соглашению:

- предоставление безотзывной банковской гарантии;

- передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита);

- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

Обеспечение предоставляется Концессионером на весь период действия настоящего Соглашения в следующем порядке: за пять рабочих дней до подписания настоящего Соглашения Концессионер обязан предоставить один из указанных выше видов обеспечения на срок не менее трех лет со дня заключения настоящего Соглашения, далее, не менее чем за 30 дней до окончания срока действия предоставленного обеспечения Концессионер обязан предоставить Концеденту выбранный им вид обеспечения, из предусмотренных выше, на следующие три года действия настоящего Соглашения вплоть до окончания его действия.

Размер предоставляемого обеспечения составляет 2 млн. рублей.

При предоставлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению, Концессионер обязан предоставить документы (копии, заверенные соответствующей организацией и Концессионером), подтверждающие выполнение Концессионером требований законодательства Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по настоящему Соглашению (в зависимости от выбранного способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Соглашению).

17

13.9. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по инициативе или вине Концедента, он обязан возместить Концессионеру затраты, произведенные им в рамках выполнения концессионного соглашения, или стоимость созданного (приобретенного) имущества, которое переходит в собственность Концедента в части, которая не была компенсирована Концессионером, в результате реализации Концессионного соглашения, а также часть концессионной платы пропорционально оставшемуся времени срока действия Концессионного соглашения из расчета, указанного в п. 10.2 настоящего Концессионного соглашения. Возмещение происходит в течение 1 года с момента расторжения Концессионного соглашения. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по инициативе или вине Концессионера, возмещение происходит в течение 2 лет с момента расторжения договора, новым Концессионером по объекту расторгнутого Соглашения.

13.10. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 30 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

14.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего Соглашения на период их действия.

18

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании Решением о заключении концессионного соглашения от_________                     № ________ «____________________________________________» и конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон Концессионного соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является невозможность реализации настоящего Соглашения в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего Соглашения,                  а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

15.3. Изменения, вносимые в настоящее Соглашение и связанные с изменением условий Соглашения, оформляются дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

Изменения существенных условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в порядке и по основаниям, определенным Правительством Российской Федерации.

15.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Эта другая Сторона в течение 30 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.6. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

19

16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) на основании решения администрации Снежинского городского округа, в случаях, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, или имеется угроза причинения такого вреда.

Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения осуществляется путем направления Концедентом соответствующего уведомления Концессионеру. При этом, настоящее Соглашение прекращается с даты, указанной в уведомлении.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами 9.2, 9.3 настоящего Соглашения сроков реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, по вине Концессионера;

б) нарушение сроков исполнения обязательств, установленных следующими пунктами:

п. 4.6. - более чем на десять календарных дней;

п. 4.14 - более чем на тридцать календарных дней;

п. 6.10 - более чем на десять календарных дней;

п. 13.8 - более чем на пять календарных дней;

в) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

г) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

д) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 8 настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента;

20

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пункте 8.7. настоящего Соглашения;

ж) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пунктах 6.3, 8.2, 8.3, 8.4 настоящего Соглашения.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктами 3.3, 5.1 настоящего Соглашения, передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению).

17. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Размещение информации

18.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа (http://www.snzadm.ru).

19. Заключительные положения

19.1. В случае заключения настоящего Соглашения с иногородним лицом Соглашение вступает в действие после согласования Госкорпорацией «Росатом»/ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» решения администрации Снежинского городского округа о допуске _____________________________ к совершению данной сделки.

21

19.2. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 календарных дней с даты этого изменения.

19.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19.4. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

К настоящему соглашению прилагаются:

1. Приложение 1 - Состав объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели.

2. Приложение 1А - Состав иного имущества и его описание.

3. Приложение 2 - Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на объект Соглашения.

4. Приложение 3 - Описание земельных участков, в том числе кадастровые номера, местоположение, площадь, описание границ.

5. Приложение 4 - Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды.

6. Приложение 5 - Требования и условия реконструкции (модернизации) объекта Соглашения в рамках настоящего Концессионного соглашения.

20. Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент: Администрация __________________(___________) М.п. | Концессионер: __________________(____________) М.п. |
| --- | --- |
| Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани» директор __________________(________) М.п. |  |