# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 06. 02. 2019 | № | 159 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры

Снежинского городского округа»

на 2017 - 2026 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 20.03.2018 № 342), руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017 - 2026 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1627 (изменения от 15.05.2018 № 633) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             за собой.

Глава Снежинского

городского округа						И.И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа						М.Т.Ташбулатов

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»						Н.Ю.Круглик

Руководитель МКУ «Управление

городского хозяйства Снежинского

городского округа»						С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

комитет экономики  - 1 экз.

финансовое управление  - 1 экз.

КСП  – 1 экз.

МКУ «УГХ СГО»  - 2 экз.

МКУ «СЗСР»  - 1 экз.

Управление градостроительства  - 1 экз.

Газета «Известия Собрания депутатов..»  - 1 экз.

В.В.Дунаев, 92664

начальник отдела строительства и ЖКХ

МКУ «УГХ СГО»

га 1  27.12.2018

1946

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 06. 02. 2019 №  159

- Изменения

- в муниципальную Программу «Комплексное развитие

- транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа»

на 2017 - 2026 гг.

- 1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее – МБ).

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

1 368 621 671,84 руб.,

в т.ч.:

- 2017 год – 0 руб.;

- 2018 год – 421 271,84 руб.;

- 2019 год – 0 руб.;

- 2020 год – 0 руб.;

- 2021 год – 247 700 400*руб.;

- 2022-2026 годы – 1 120 500 000* руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

2. Таблицу пункта 1.13. «Оценка финансирования транспортной инфраструктуры» Раздела 1 Программы изложить в новой редакции:

| Годы реализации | Источники финансирования, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 421 271,84 | 421 271,84 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 247 700 000 | 247 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2026 | 1 120 500 000 | 1 120 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 1 368 621671,84 | 1 368 621671,84 | 0 | 0 | 0 |

2

3. Раздел 7. «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее – МБ).

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

1 368 621 671,84 руб., в т.ч.:

2017 год – 0 руб.;

2018 год – 421 271,84 руб.;

2019 год – 0 руб.;

2020 год – 0 руб.;

2021 год – 247 700 400* руб.;

2022-2026 г. – 1 120 500 000* руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

## Раздел 11. «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:

## 3

| № п/п | Наименование целей, задач и целевых показателей программы | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (оценка) | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 108,923 | 108,923 | 108,923 | 108,923 | 108,923 | 109,471 | 112,371 |
| 2. | Количество проектов на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры | проект |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3. | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,37 | 24,89 |
| 4. | Количество построенных и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры | объект | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 5. | Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. | 831 | 656 | 457 | 710 | 675 | 640 | 480 |

5. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий программы» изложить в новой редакции (прилагается).

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры Снежинского

городского округа» на 2017-2026 гг.

Перечень основных мероприятий программы

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика автомобильных дорог |  |  |  |  | Источник финансирования | Всего на период реализа-ции | План финансирования по годам, руб. |  |  |  |  |  | Связь с индикаторами реализации Программы | Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжен-ность (км) | а/бетон |  | щебень | грунт |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |  |  |
| Бюджетополучатель - МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения, подлежащие проектированию, строительству, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | 34,231 |  | 32,751 | 1,33 | 0,15 | МБ | 1 368 621 671,84 | 0 | 421 271,84 | 0 | 0 | 247 700 400 | 1 120 500 000 |  |  |
| 1. | Проспект Мира (малые опоры с четной стороны на участке от Забабахина до Нечая) | 0,921 |  | 0,921 |  |  | МБ | 420 721,84 |  | 420 721,84 |  |  |  |  | 2, 3, 4и 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 2. | Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,35 |  | 0,35 |  |  | МБ | - |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 3. | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,45 |  | 0,30 |  | 0,15 | МБ | - |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4и 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 4. | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске | 1,50 |  | 1,50 |  |  | МБ | - |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 5. | Реконструкция улицы Уральская в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,05 |  | 1,05 |  |  | МБ | - |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 6. | Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,33 |  |  | 1,33 |  | МБ | - |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 7. | Реконструкция улицы Пионерская в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,82 |  | 0,82 |  |  | МБ | - |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 8. | Реконструкция улицы Сиреневая в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,72 |  | 0,72 |  |  | МБ | 20 000 000 |  |  |  |  | 20 000 000 |  | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 9. | Реконструкция улицы Молодежная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,52 |  | 0,52 |  |  | МБ | 14 000 000 |  |  |  |  | 14 000 000 |  | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 10. | Реконструкция улицы Пушкина в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,45 |  | 0,45 |  |  | МБ | 13 000 000 |  |  |  |  | 13 000 000 |  | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 11. | Реконструкция улицы Лесная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,68 |  | 0,68 |  |  | МБ | 12 000 000 |  |  |  |  | 12 000 000 |  | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 12. | Реконструкция улицы Южная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,99 |  | 0,99 |  |  | МБ | 47 000 000 |  |  |  |  | 27 000 000 | 20 000 000 | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 13. | Реконструкция улицы Березовая в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,05 |  | 1,05 |  |  | МБ | 24 500 000 |  |  |  |  |  | 24 500 000 | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 14. | Реконструкция улицы Чапаева в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,87 |  | 0,87 |  |  | МБ | 30 000 000 |  |  |  |  |  | 30 000 000 | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 15. | Реконструкция улицы Зеленая в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,4 |  | 0,4 |  |  | МБ | 12 500 000 |  |  |  |  |  | 12 500 000 | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 16. | Реконструкция улицы Строителей в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,35 |  | 1,35 |  |  | МБ | 103 000 000 |  |  |  |  |  | 103 000 000 | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 17. | Реконструкция Улицы №6 в жилом поселке № 2 города Снежинска |  |  |  |  |  | МБ | 11 000 000 |  |  |  |  |  | 11 000 000 | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 18. | Реконструкция Улицы №2 в жилом поселке № 2 города Снежинска |  |  |  |  |  | МБ | 15 000 000 |  |  |  |  |  | 15 000 000 | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 19. | Реконструкция ул. Транспортной (от ул. Дзержинского до ул. Широкой), в т.ч. ПИР | 1,96 |  | 1,96 |  |  | МБ | 98 000 000 |  |  |  |  | 20 000 000 | 78 000 000 | 2, 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 20. | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2), в т.ч. ПИР | 3,6 |  | 3,6 |  |  | МБ | 92 000 000 |  |  |  |  | 32 000 000 | 60 000 000 | 2, 3, 4и 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 21. | Строительство улицы Ломинского | 0,92 |  | 0,92 |  |  | МБ | 77 880 550 |  | 550 |  |  | 37 880 000 | 40 000 000 | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 22. | Строительство ул. № 28 (от ул. Ломинского до пр. Мира), в т.ч. ПИР | 0,55 |  | 0,55 |  |  | МБ | - |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4и 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 23. | Реконструкция автодороги 1В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол), в т.ч. ПИР | 6,75 |  | 6,75 |  |  | МБ | 169 500 000 |  |  |  |  |  | 169 500 000 | 2, 3, 4и 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 24. | Реконструкция автодороги 1К (от автодороги 1В до автодороги Касли - Тюбук), в т.ч. ПИР | 3,59 |  | 3,59 |  |  | МБ | 92 000 000 |  |  |  |  |  | 92 000 000 | 2, 3, 4и 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 25. | ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  | МБ | - |  |  |  |  |  |  | 2 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 26. | Строительство новых улиц «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  | МБ | 120 000 000 |  |  |  |  | 20 000 000 | 100 000 000 | 1, 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 27. | ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Ближний Береговой» |  |  |  |  |  | МБ | - |  |  |  |  |  |  | 2 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 28. | Строительство новых улиц «Поселок Ближний Береговой» |  |  |  |  |  | МБ | 300 000 000 |  |  |  |  | 50 000 000 | 250 000 000 | 1, 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 29. | ПИР Улично-дорожная сеть «Деревня Ключи» |  |  |  |  |  | МБ | 1 820400 |  |  |  |  | 1 820400 |  | 2 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 30. | Реконструкция существующих улиц в дер. Ключи | 1,43 |  | 1,43 |  |  | МБ | 50 000 000 |  |  |  |  |  | 50 000 000 | 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |
| 31. | Строительство улиц в новой застройке в дер. Ключи | 1,98 |  | 1,98 |  |  | МБ | 65 000 000 |  |  |  |  |  | 65 000 000 | 1, 3, 4, 5 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 |