

# администрация снежинского городского округа

#### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# 



**ПРОЕКТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |

**О внесении изменений в муниципальную**

**Программу «Комплексное развитие**

**транспортной инфраструктуры**

**Снежинского городского округа»**

**на 2017 - 2026 гг.**

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 20.03.2018 № 342), руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 №1627 (изменения от 15.05.2018 № 633, от 06.02.2019 №159) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского

городского округа И.И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ**

в муниципальную Программу

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Снежинского городского округа»

на 2017-2026 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее – МБ).

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

938 871 271,84 руб.,

в т.ч.:

- 2017 год – 0 руб.;

- 2018 год – 421 271,84 руб.;

- 2019 год – 0 руб.;

- 2020 год – 6 096 000 руб.;

- 2021 год – 0 руб.;

- 2022-2026 годы – 932 354 000 руб.\*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

\* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

2. Таблицу пункта 1.13. «Оценка финансирования транспортной инфраструктуры» Раздела 1 Программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Источники финансирования, рублей | | | | | |
| ИТОГО | в том числе по источникам финансирования | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 421 271,84 | 421 271,84 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 096 000 | 6 096 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2026 | 932 354 000 | 932 354 000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 938 871 271,84 | 938 871 271,84 | 0 | 0 | 0 |

3. Раздел 7. «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее – МБ).

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

938 871 271,84 руб.,

в т.ч.:

- 2017 год – 0 руб.;

- 2018 год – 421 271,84 руб.;

- 2019 год – 0 руб.;

- 2020 год – 6 096 000 руб.;

- 2021 год – 0 руб.;

- 2022-2026 годы – 932 354 000 руб.\*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

\* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

**Индикаторы реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целей, задач и целевых показателей программы | Единица измерения | Значения показателя | | | | | | |
| 2016 год (оценка) | Годы реализации программы | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 108,923 | 108,923 | 108,923 | 108,923 | 108,923 | 108,923 | 111,0 |
| 2 | Количество проектов на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры | проект |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,89 |
| 4 | Количество построенных и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры | объект | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. | 831 | 656 | 457 | 710 | 675 | 640 | 480 |

**Перечень основных мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Характеристика автомобильных дорог | | | | | Источник финансирования | Всего на период реализации | План финансирования по годам, руб. | | | | | | | Связь с индикаторами реализации Программы | | Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа | |
| Протяжен-ность (км) | а/бетон | | щебень | грунт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026\* |  | |  | |
| **Бюджетополучатель – МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Автомобильные дороги местного значения, подлежащие проектированию, строительству, реконструкции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по программе:** | | **34,231** | | **32,751** | **1,33** | **0,15** | **МБ** | **938 871 271,84** | **0** | **421 271,84** | **0** | **6 096 000** | **0** | **932 354 000** |  | |  | |
| 1 | Проспект Мира (малые опоры с четной стороны на участке от Забабахина до Нечая) | 0,921 | | 0,921 |  |  | МБ | 420 721,84 |  | 420 721,84 |  |  |  |  | 2, 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 2 | Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,35 | | 0,35 |  |  | МБ | 20 286 000 |  |  |  |  |  | 20 286 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 3 | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,45 | | 0,30 |  | 0,15 | МБ | 22 108 000 |  |  |  | 2 500 000 |  | 19 608 000 | 2 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 4 | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске | 1,50 | | 1,50 |  |  | МБ | 110 794 000 |  |  |  |  |  | 110 794 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 5 | Реконструкция улицы Уральская в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,05 | | 1,05 |  |  | МБ | 16 000 000 |  |  |  |  |  | 16 000 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 6 | Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,33 | |  | 1,33 |  | МБ | 53 200 000 |  |  |  |  |  | 53 200 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 7 | Реконструкция улицы Пионерская в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,82 | | 0,82 |  |  | МБ | 37 000 000 |  |  |  |  |  | 37 000 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 8 | Реконструкция улицы Сиреневая в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,72 | | 0,72 |  |  | МБ | 20 000 000 |  |  |  |  |  | 20 000 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 9 | Реконструкция улицы Молодежная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,52 | | 0,52 |  |  | МБ | 14 000 000 |  |  |  |  |  | 14 000 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 10 | Реконструкция улицы Пушкина в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,45 | | 0,45 |  |  | МБ | 13 000 000 |  |  |  |  |  | 13 000 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 11 | Реконструкция улицы Лесная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,68 | | 0,68 |  |  | МБ | 12 000 000 |  |  |  |  |  | 12 000 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 12 | Реконструкция улицы Южная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,99 | | 0,99 |  |  | МБ | 18 800 000 |  |  |  |  |  | 18 800 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 13 | Реконструкция улицы Березовая в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,05 | | 1,05 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 14 | Реконструкция улицы Чапаева в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,87 | | 0,87 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 15 | Реконструкция улицы Зеленая в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,4 | | 0,4 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 16 | Реконструкция улицы Строителей в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,35 | | 1,35 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 17 | Реконструкция Улицы №6 в жилом поселке № 2 города Снежинска |  | |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 18 | Реконструкция Улицы №2 в жилом поселке № 2 города Снежинска |  | |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 19 | Реконструкция ул. Транспортной (от ул. Дзержинского до ул. Широкой), в т.ч. ПИР | 1,96 | | 1,96 |  |  | МБ | 22 000 000 |  |  |  |  |  | 22 000 000 | 2, 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 20 | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2), в т.ч. ПИР | 3,6 | | 3,6 |  |  | МБ | 20 000 000 |  |  |  |  |  | 20 000 000 | 2, 3, 4и 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 21 | Строительство улицы Ломинского | 0,92 | | 0,92 |  |  | МБ | 17 300 550 |  | 550 |  |  |  | 17 300 000 | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 22 | Строительство ул. № 28 (от ул. Ломинского до пр. Мира), в т.ч. ПИР | 0,55 | | 0,55 |  |  | МБ | 40 000 000 |  |  |  |  |  | 40 000 000 | 2, 3, 4и 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 23 | Реконструкция автодороги 1В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол), в т.ч. ПИР | 6,75 | | 6,75 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4и 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 24 | Реконструкция автодороги 1К (от автодороги 1В до автодороги Касли - Тюбук), в т.ч. ПИР | 3,59 | | 3,59 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4и 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 25 | ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Сокол» |  | |  |  |  | МБ | 3 027 000 |  |  |  |  |  | 3 027 000 | 2 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 26 | Строительство новых улиц «Поселок Сокол» |  | |  |  |  | МБ | 73 800 000 |  |  |  |  |  | 73 800 000 | 1, 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 27 | ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Ближний Береговой» |  | |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 28 | Строительство новых улиц «Поселок Ближний Береговой» (в т.ч. проектно-изыскательские работы) |  | |  |  |  | МБ | 228 296 000 |  |  |  | 3 596 000 |  | 224 700 000 | 2 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 29 | Улично-дорожная сеть «Деревня Ключи», ПИР |  | |  |  |  | МБ | 1 800 000 |  |  |  |  |  | 1 800 000 | 2 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 30 | Реконструкция существующих улиц в дер. Ключи | 1,43 | | 1,43 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 31 | Строительство улиц в новой застройке в дер. Ключи | 1,98 | | 1,98 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 32 | Строительство автостоянки для грузового транспорта за КПП-2 |  | |  |  |  | МБ | 15 000 000 |  |  |  |  |  | 15 000 000 | 2, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 33 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги с устройством автобусных остановок в селе Воскресенское в пределах улиц Бажова - Заречная |  | |  |  |  | МБ | 4 624 000 |  |  |  |  |  | 4 624 000 | 2, 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 34 | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в т. ч. ПИР |  | |  |  |  | МБ | 130 415 000 |  |  |  |  |  | 130 415 000 | 2, 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |
| 35 | Реконструкция автодороги к КПП-5 |  | |  |  |  | МБ | 45 000 000 |  |  |  |  |  | 45 000 000 | 2, 3, 4, 5 | | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава №3, ст. №14 п. № 5 | |