# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 12.07.2019 | № | 940 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной Программы

«Создание и содержание мест (контейнерных площадок)

накопления твердых коммунальных отходов

на территории Снежинского городского округа

на 2019-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008                             № 641», постановлением Правительства Челябинской области                                от 27.06.2017 № 307-П «О порядке накопления твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления, на территории Челябинской области» (с изменениями на 26.03.2019), в целях улучшения экологического и санитарно-гигиенического состояния территории Снежинского городского округа, повышения уровня обслуживания населения в части обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращения образования несанкционированных свалок, руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (в редакции от 26.05.2016 № 671,                                 с изменениями от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную Программу «Создание и содержание мест (контейнерных  площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа на 2019-2023 годы» (прилагается).

2

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», информационной газете администрации Снежинского городского округа «Снежинск сегодня» и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа					                И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности

начальника юридического отдела				Д.Н.Кордов

Заместитель главы

городского округа						М.Т.Ташбулатов

Исполняющий обязанности

председателя комитета экономики				 Н.А.Румянцева

Исполняющий обязанности

руководителя МКУ

«Финансовое управление

Снежинского городского округа»				А.В.Басалыко

Исполняющий обязанности

руководителя МКУ «УГХ СГО»				Л.Н.Суворова

Рассылка:

в дело - 2 экз.

комитет экономики  - 1

МКУ «Финансовое управление…»  - 1

Контрольно-счетная палата - 1

МКУ «УГХ СГО» - 1

газета «Известия….» - 1

С.Н.Курочкин

ведущий инженер отдела

строительства и ЖКХ

МКУ «УГХ СГО»

ОМ 1  03.07.2019

914

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от____________№ _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления

твердых коммунальных отходов на территории

Снежинского городского округа

на 2019-2023 годы»

г.Снежинск

2019

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

Снежинского городского округа

на 2019-2023 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа Снежинского городского округа «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа на 2019-2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641»; 4. Постановление Правительства Челябинской области от 27.06.2017 № 307-П «О порядке накопления твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления, на территории Челябинской области» (с изменениями на 26.03.2019); 5. Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 27.06.2019 № 161-р |
| Координатор программы | Руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО») |
| Разработчик Программы | МКУ «УГХ СГО» |
| Цель Программы | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО путем оснащения их контейнерами |
| Задачи Программы | 1. Оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципальными контейнерами |
| Срок реализации Программы | 2019-2023 годы |
| Исполнители Программы | МКУ «УГХ СГО» |
|  | 2 |
| Объемы и источники финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета (трансферт Министерства экологии Челябинской области). Общий объем финансирования программы в 2019-2023 годы составит 5 986 532,2 рублей, в т. ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 5 986 532,2 руб.; в т. ч. по годам: 2019 год – 898 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 898 600,00 руб.; 2020 год – 1 279599,7руб., в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 1 279 599,7* руб.; 2021 год – 1 264366,4 руб., в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 1 264 366,4* руб.; 2022 год – 1 279 599,7 руб., в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 1 279 599,7* руб.; 2023 год – 1 264366,4 руб., в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 1 264 366,4* руб.; * - Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Индикаторы реализации Программы | - Количество мест (контейнерных площадок), оснащенных муниципальными контейнерами. - Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных; - Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | 1. Обеспечение независимости муниципалитета от владельцев контейнерных площадок и перевозчиков ТКО, путем замены их контейнеров на муниципальные, в количестве 393 штук |
|  | 3 |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы, в рамках своей компетенции, осуществляют: - координатор Программы; - Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - комитет экономики администрации города Снежинска; - Собрание депутатов Снежинского городского округа; - Министерство экологии Челябинской области в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |

- Основные цели и задачи Программы

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального, городского округа, повышение качества и комфорта городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Органы местного самоуправления действуют на уровне, непосредственно приближенном к населению, и призваны решать вопросы обеспечения его жизнедеятельности. Это предполагает создание всех возможных условий для нормального функционирования и гармоничного развития человека на конкретной территории, включая благоприятную среду обитания в городских, сельских поселениях и других муниципальных образованиях.

Комплексное социально-экономическое развитие конкретной территории и ее устойчивое формирование напрямую зависят от эффективной реализации экономической, экологической и социально-общественной функций в деятельности органов муниципальной власти. Наличие экологической функции в деятельности органов местного самоуправления обусловлено целью и задачами местного самоуправления, среди которых в данном контексте следует отметить:

а) обеспечение комплексного развития территории муниципального образования,

4

б) обеспечение экологической безопасности, включая сохранение качества компонентов окружающей среды и минимизацию вредного воздействия на них в пределах территории муниципального образования,

в) защита органами местного самоуправления прав и интересов населения муниципального образования, гарантированных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (включая законодательные акты, принятые в сфере экологии и охраны окружающей среды).

Как следствие, под экологической функцией местного самоуправления следует понимать возможность и обязанность органов местного самоуправления в рамках своих компетенций организовывать и осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования. Таким образом, эта деятельность реализует экологическую функцию местного самоуправления. Объектом экологической функции местного самоуправления являются общественные отношения, возникающие в сфере экологии и охраны окружающей среды в муниципальном образовании и на прилегающих к нему территориях.

Одной из ключевых проблем, в данном аспекте, является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами, объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно- гигиенических условий проживания населения Снежинского городского округа и охраны окружающей среды.

Рост населения и общее повышение уровня жизни привели к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТКО.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998                  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, в том числе и от жилищного фонда, относится к полномочиям органов местного самоуправления. Данные полномочия, в настоящий момент, на территории Снежинского городского округа реализованы: сбор и вывоз осуществляется на планово-регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами. В Снежинском городском округе организовано 204 места (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов, на которых установлено 290 контейнеров объемом 1,1 куб.м.

Потребность Снежинского городского округа в контейнерах для накопления твердых коммунальных отходов, по состоянию на 01.06.2019, составляет 393 штуки.

5

Необходимость разработки Программы в настоящее время обусловлена тем, что все контейнеры являются собственностью частных компаний, выполняющих услуги по вывозу накопленных отходов. В случае ухода данных компаний с рынка услуг, в Снежинском городском округе наступит «мусорный коллапс».

В связи с этим стоит задача, сформировать запас контейнеров, собственником которых будет являться муниципалитет, в лице МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа».

Целью данной Программы является:

- Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО путем оснащения их контейнерами.

Задачи, решаемые Программой:

- Оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципальными контейнерами.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019-2023 годов

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета (трансферт Министерства экологии Челябинской области).

Общий объем финансирования программы в 2019-2023 годы составит           5 986 532,2 рублей,

в т. ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет  – 5 986 532,2 руб.;

в т. ч. по годам:

2019 год – 898 600,00 руб.,

в т.ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет – 898 600,00 руб.;

2020 год – 1 279 599,7руб.,

в т.ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет – 1 279 599,7* руб.;

2021 год – 1 264 366,4 руб.,

в т.ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет – 1 264 366,4* руб.;

2022 год – 1 279 599,7 руб.,

в т.ч. по источникам финансирования:

6

- областной бюджет – 1 279 599,7* руб.;

2023 год – 1 264 366,4 руб.,

в т.ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет – 1 264 366,4* руб.;

* - Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Адреса контейнерных площадок, оборудуемых приобретаемыми контейнерами, приводятся в приложении 2 к настоящей Программе.

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является руководитель МКУ «УГХ СГО».

Разработчиком Программы является МКУ «УГХ СГО».

Исполнителем мероприятий Программы является МКУ «УГХ СГО».

Контроль за ходом реализации Программы, в рамках своей компетенции, осуществляют:

- Координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- Комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

- Собрание депутатов города Снежинска;

- Министерство экологии Челябинской области в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Эффективность реализации Программы оценивается по количеству оснащенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения между МКУ «УГХ СГО» и Министерством экологии Челябинской области.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

7

1. Обеспечение независимости муниципалитета от владельцев контейнерных площадок и перевозчиков ТКО, путем замены их контейнеров на муниципальные в количестве 393 штук.

6. Индикаторы реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество мест (контейнерных площадок), оснащенных муниципальными контейнерами | шт. | 0 | 20 | 21 | 28 | 38 | 51 |
| 2. | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 59 | 84 | 83 | 84 | 83 |
| 3. | Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | куб.м | 0 | 64,9 | 92,4 | 91,3 | 92,4 | 91,3 |

7. Основные мероприятия Программы

Мероприятия Программы отражены в приложении 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы».

Перечень основных мероприятий Программы реализуется на основании адресов мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов, внесенных в реестр мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Приложение 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной Программе «Создание и содержание мест (контейнерных  площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа на 2019-2023 годы»

Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюдже-тополу-чатель/ исполни тель |  | Связь с индикаторами реа-лизации Программы (№ пока-зателя) |  | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2019 г. |  | 2020* г. |  | 2021* г. |  | 2022* г. |  | 2023*г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1. | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО путем оснащения их контейнерами | Областной бюджет |  | 5986532,2 |  | 898600 |  | 1279599,7 |  | 1264366,4 |  | 1279599,7 |  | 1264366,4 |  | МКУ «УГХ СГО» |  | 1; 2; 3 |  | ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 2. | Определение схемы размещения мест (площадок) твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) твердых коммунальных отходов | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |

* -  Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной Программе

«Создание и содержание мест (контейнерных  площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа на 2019-2023 годы»

Адреса мест (контейнерных площадок)

накопления твердых коммунальных отходов,

внесенных в реестр мест (контейнерных площадок) накопления

твердых коммунальных отходов,

на которых планируется установка муниципальных контейнеров.

2019 год

| № п/п | Адрес контейнерных площадок | Количество контейнеров | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.40 лет Октября, д.2 | 2 | 30466,66 |
| 2. | ул.40 лет Октября, д.5 | 2 | 30466,66 |
| 3. | ул.40 лет Октября, д.12 | 4 | 60933,32 |
| 4. | ул.40 лет Октября, д.16 | 4 | 60933,32 |
| 5. | ул.40 лет Октября, д.24 | 5 | 76166,65 |
| 6. | ул.Васильева, д.3А | 4 | 60933,32 |
| 7. | ул.Васильева, д.6 | 4 | 60933,32 |
| 8. | ул.Васильева, д.9 | 1 | 15233,33 |
| 9. | ул.Васильева, д.14 | 3 | 45699,99 |
| 10. | ул.Васильева, д.17 | 1 | 15233,33 |
| 11. | ул.Васильева, д.25 | 3 | 45699,99 |
| 12. | ул.Васильева, д.26 | 2 | 30466,66 |
| 13. | ул.Васильева, д.29 | 3 | 45699,99 |
| 14. | ул.Васильева, д.31 | 2 | 30466,66 |
| 15. | ул.Васильева, д.39 | 3 | 45699,99 |
| 16. | ул.Васильева, д.40 | 4 | 60933,32 |
| 17. | ул.Васильева, д.56 | 3 | 45699,99 |
| 18. | ул.Васильева, д.60 | 3 | 45699,99 |
| 19. | ул.Дзержинского, д.6 | 3 | 45699,99 |
| 20. | ул.Дзержинского, д.12 | 3 | 45699,99 |
|  | ИТОГО: | 59 | 898766,47 |

2020 год

| № п/п | Адрес контейнерных площадок | Количество контейнеров | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Комсомольская, д.16 | 2 | 30466,66 |
| 2. | ул.Комсомольская, д.22 | 3 | 45699,99 |
| 3. | ул.Ленина, д.12 | 2 | 30466,66 |
| 4. | ул.Ленина, д.19 | 4 | 60933,32 |
| 5. | ул.Ленина, д.20 | 2 | 30466,66 |
|  | 2 |  |  |
| 6. | ул.Ленина, д.35 | 5 | 76166,65 |
| 7. | ул.Ленина, д.37 | 4 | 60933,32 |
| 8. | ул.Ленина, д.38 | 3 | 45699,99 |
| 9. | ул.Ленина, д.42 | 3 | 45699,99 |
| 10. | ул.Ленина, д.46 | 4 | 60933,32 |
| 11. | ул.Ленина, д.56 | 5 | 76166,65 |
| 12. | ул.Ломинского, д.5 | 4 | 60933,32 |
| 13. | ул.Ломинского, д.9 | 5 | 76166,65 |
| 14. | ул.Ломинского, д.25 | 4 | 60933,32 |
| 15. | ул.Мира, д.9 | 5 | 76166,65 |
| 16. | ул.Мира, д.13 | 3 | 45699,99 |
| 17. | ул. Забабахина, д. 36 (ул.Мира, д.18) | 5 | 76166,65 |
| 18. | ул.Мира, д.24 | 5 | 76166,65 |
| 19. | ул.Мира, д.32 | 5 | 76166,65 |
| 20. | ул.Ломинского, д.37 (ул. Нечая, д.3) | 5 | 76166,65 |
| 21. | ул. Пищерова, д.1 | 2 | 30466,66 |
|  | ИТОГО: | 84 | 1279599,7 |

2021 год

| № п/п | Адрес контейнерных площадок | Количество контейнеров | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Пищерова, д.4 | 5 | 76166,65 |
| 2. | ул.Победы, д.1 | 4 | 60933,32 |
| 3. | ул.Победы, д.7 | 2 | 30466,66 |
| 4. | ул.Победы, д.9 | 4 | 60933,32 |
| 5. | ул.Победы, д.13 | 3 | 45699,99 |
| 6. | ул.Победы, д.15 | 5 | 76166,65 |
| 7. | ул.Победы, д.19 | 3 | 45699,99 |
| 8. | ул.Победы, д.23 | 4 | 60933,32 |
| 9. | ул.Победы, д.27 | 2 | 30466,66 |
| 10. | ул.Победы, д.44 | 5 | 76166,65 |
| 11. | ул.Пушкина, д.1 | 1 | 15233,33 |
| 12. | ул.Свердлова, д.12 | 2 | 30466,66 |
| 13. | ул.Свердлова, д.14 | 2 | 30466,66 |
| 14. | ул.Свердлова, д.19 | 1 | 15233,33 |
| 15. | ул.Свердлова, д.36 | 2 | 30466,66 |
| 16. | ул.Свердлова, д.42 | 3 | 45699,99 |
| 17. | ул.Феоктистова, д.18 | 3 | 45699,99 |
| 18. | ул.Феоктистова, д.22 | 4 | 60933,32 |
| 19. | ул.Феоктистова, д.28 | 3 | 45699,99 |
| 20. | ул.Феоктистова, д.42 | 5 | 76166,65 |
|  | 3 |  |  |
| 21. | ул.Циолковского, д.14 | 1 | 15233,33 |
| 22. | ул.Циолковского, д.15 | 1 | 15233,33 |
| 23. | ул.Чуйкова, д.4 | 5 | 76166,65 |
| 24. | ул.Чуйкова, д.12А | 5 | 76166,65 |
| 25. | ул.Чуйкова, д.24 | 5 | 76166,65 |
| 26. | ул.Щелкина, д.3 | 3 | 45699,99 |
| 27. | п. Сокол, л.Бажова, д.9 | 2 | 30466,66 |
| 28. | п. Сокол, ул.Кирова, д.7 | 2 | 30466,66 |
|  | ИТОГО: | 83 | 1264366,4 |

2022 год

| № п/п | Адрес контейнерных площадок | Количество контейнеров | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Щелкина, д.5 | 5 | 76166,65 |
| 2. | ул.Щелкина, д.17 | 5 | 76166,65 |
| 3. | ул.Щелкина, д.17-ул. Феоктистова, 42 | 3 | 45699,99 |
| 4. | п. Сокол, ул. Парковая, д. 7 | 1 | 15233,33 |
| 5. | ул.Фурманова-Пушкина | 1 | 15233,33 |
| 6. | ул. Васильева, д. 20, ул. Циолковского, д. 8 | 2 | 30466,66 |
| 7. | ул.Березовая, д.45 | 1 | 15233,33 |
| 8. | ул.Чапаева, д.6 | 2 | 30466,66 |
| 9. | ул.Чапаева, д.10 | 1 | 15233,33 |
| 10. | ул.Чапаева, д.18 | 1 | 15233,33 |
| 11. | ул.Чапаева, д.24 | 1 | 15233,33 |
| 12. | ул.Школьная-ул.Пушкина | 1 | 15233,33 |
| 13. | ул.Школьная-ул.Уральская | 1 | 15233,33 |
| 14. | ул.Южная, д.13 | 1 | 15233,33 |
| 15. | ул.Южная, д.23 | 1 | 15233,33 |
| 16. | ул.Южная, д.31 | 1 | 15233,33 |
| 17. | п. Сокол, ул.М.Сибирика, д.10 | 2 | 30466,66 |
| 18. | п. Сокол, ул.М.Сибирика, д.2 | 2 | 30466,66 |
| 19. | п. Сокол, ул.Парковая, д.3 | 2 | 30466,66 |
| 20. | п. Сокол, ул.Парковая, д.8 | 2 | 30466,66 |
| 21. | п. Сокол, ул.Парковая, д.13 | 2 | 30466,66 |
| 22. | п. Б. Береговой, ул.Центральная, д.1 | 2 | 30466,66 |
| 23. | п. Б. Береговой, ул.Центральная, д.5 | 2 | 30466,66 |
| 24. | п. Б. Береговой, ул.Центральная, д.6 | 2 | 30466,66 |
| 25. | ул. Васильева, д. 23 | 5 | 76166,65 |
| 26. | ул. Ленина, д. 5 | 2 | 30466,66 |
| 27. | ул.Южная, д.7 | 1 | 15233,33 |
|  | 4 |  |  |
| 28. | ул. Нечая, д.4 | 2 | 30466,66 |
| 29. | ул. Феоктистова, д.32 | 3 | 45699,99 |
| 30. | ул. Победы, д. 34 | 5 | 76166,65 |
| 31. | ул. Победы, д. 26 | 5 | 76166,65 |
| 32. | ул. Победы, д. 14 | 5 | 76166,65 |
| 33. | ул. Победы, д. 10 | 5 | 76166,65 |
| 34. | ул.40 лет Октября, д.8 | 3 | 45699,99 |
| 35. | Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» | 1 | 15233,33 |
| 36. | Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» Второе здание: город Снежинск, ул. Дзержинского, 39. | 1 | 15233,33 |
| 37. | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» | 1 | 15233,33 |
| 38. | Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Снежинского городского округа Челябинской области» | 1 | 15233,33 |
|  | ИТОГО: | 84 | 1279599,7 |

2023 год

| № п/п | Адрес контейнерных площадок | Количество контейнеров | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Дзержинского, д.14 | 3 | 45699,99 |
| 2. | ул.Дзержинского, д.19 | 3 | 45699,99 |
| 3. | ул.Дзержинского, д.23 | 5 | 76166,65 |
| 4. | ул.Дзержинского, д.31 | 5 | 76166,65 |
| 5. | ул.Дзержинского, д.32 | 5 | 76166,65 |
| 6. | ул.Дзержинского, д.35 | 3 | 45699,99 |
| 7. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1» | 1 | 15233,33 |
|  | 5 |  |  |
| 8. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2» | 1 | 15233,33 |
| 9. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3» | 1 | 15233,33 |
| 10. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 4» | 1 | 15233,33 |
| 11. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5» | 1 | 15233,33 |
| 12. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» | 1 | 15233,33 |
| 13. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7» | 1 | 15233,33 |
| 14. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 8» | 1 | 15233,33 |
| 15. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12» | 1 | 15233,33 |
| 16. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 13» | 1 | 15233,33 |
| 17. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15» | 1 | 15233,33 |
|  | 6 |  |  |
| 18. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18» | 1 | 15233,33 |
| 19. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20» | 1 | 15233,33 |
| 20. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 21» | 1 | 15233,33 |
| 21. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 23» | 1 | 15233,33 |
| 22. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 24» | 1 | 15233,33 |
| 23. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 25» | 1 | 15233,33 |
| 24. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 26» | 1 | 15233,33 |
| 25. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 27» | 1 | 15233,33 |
| 26. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28» | 1 | 15233,33 |
| 27. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 29» | 1 | 15233,33 |
|  | 7 |  |  |
| 28. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 30» | 1 | 15233,33 |
| 29. | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 31» | 1 | 15233,33 |
| 30. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 117» | 1 | 15233,33 |
| 31. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121» | 1 | 15233,33 |
| 32. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики» | 1 | 15233,33 |
| 33. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики» Второе здание: город Снежинск, ул. Комсомольская, 6 | 1 | 15233,33 |
| 34. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова» | 1 | 15233,33 |
| 35. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина» | 1 | 15233,33 |
| 36. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика Б.В. Литвинова» | 1 | 15233,33 |
|  | 8 |  |  |
| 37. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа№ 122» | 1 | 15233,33 |
| 38. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 128» | 1 | 15233,33 |
| 39. | муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г.П.Ломинского» | 10 | 152333,3 |
| 40. | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова» | 1 | 15233,33 |
| 41. | муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» | 1 | 15233,33 |
| 42. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» | 1 | 15233,33 |
| 43. | Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» | 5 | 76166,65 |
| 44. | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека» - Детская библиотека | 1 | 15233,33 |
| 45. | Муниципальное Бюджетное Учреждение «Клубное Объединение «Октябрь» | 2 | 30466,66 |
| 46. | Муниципальное бюджетное учреждение – образовательная организация дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» | 1 | 15233,33 |
|  | 9 |  |  |
| 47. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Снежинская детская художественная школа» | 1 | 15233,33 |
| 48. | Клуб «Дружба» | 1 | 15233,33 |
| 49. | Клуб «Химик» | 1 | 15233,33 |
| 50. | Клуб «Юбилейный» | 1 | 15233,33 |
| 51. | Клуб пос. Ближний Береговой | 1 | 15233,33 |
|  | ИТОГО: | 83 | 1264366,37 |