# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 21. 08. 2019 | № | 1103 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Обеспечение доступным и

комфортным жильем граждан Российской Федерации»

в Снежинском городском округе» на 2015-2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 10.10.2016 № 1352,                        от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 № 1314 (с изменениями от 29.05.2019 № 736) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского

городского округа                         				     И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				     А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа			                                    Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа			                                    М.Т.Ташбулатов

Председатель комитета экономики				     И.М.Путинцева

Руководитель МКУ

«Финансовое управление

Снежинского городского округа» 				     Н.Ю.Круглик

Руководитель МКУ «УГХ СГО»				     С.В.Алексеев

Начальник отдела

жилья и социальных программ			               Л.В.Дигас

Рассылка:

в дело - 2 экз.

отдел жилья

и социальных программ - 3

комитет экономики - 1

МКУ «Финансовое управление…» - 1

МКУ «УГХ СГО» - 1

отдел бухгалтерского учета и отчетности - 1

Собрание депутатов - 1

КСП -  1

газета «Известия Собрания депутатов…» - 1

Л.В.Дигас, 26007

начальник отдела

жилья и социальных программ

ОМ 1  14.08.2019

1099

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 21. 08. 2019 №  1103

- Изменения

в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-2020 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2015-2020 годах составляет 423 152 308,71 руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 16 130 788,05 руб.;

средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) –

2 549 259,35 руб.;

средства областного бюджета – 58 317 061,95 руб.;

средства областного бюджета (остатки прошлых лет) –

3 994 674,52 руб.;

средства местного бюджета – 170 816 667,64 руб.;

внебюджетные источники – 171 343 857,20 руб.

Объем финансирования Программы в 2015 году - 135 782 736,94 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 217 751,00 руб.;

федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 475 102,00 руб.;

областного бюджета – 3 043 973,00 руб.;

областного бюджета (остатки прошлых лет) – 2 490 223,00 руб.;

местного бюджета – 77 681 397,94 руб.;

внебюджетных источников – 48 874 290,00 руб.

Объем финансирования Программы в 2016 году - 114 981 172,03 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 925 198,00 руб.;

федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 074 157,35 руб.;

областного бюджета – 13 378 618,00 руб.;

областного бюджета (остатки прошлых лет) – 1 504 451,52 руб.;

местного бюджета – 63 756 534,16 руб.;

внебюджетных источников – 31 342 213,00 руб.

Объем финансирования Программы в 2017 году - 36 923 638,97 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 366 495,00 руб.;

областного бюджета – 2 771 145,00 руб.;

местного бюджета – 5 343 860,37 руб.;

внебюджетных источников – 25 442 138,60 руб.

2

Объем финансирования Программы в 2018 году - 39 496 218,70 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 446 126,56 руб.;

областного бюджета – 5 035 943,44 руб.;

местного бюджета – 5 328 218,10 руб.;

внебюджетных источников – 27 685 930,60 руб.

Объем финансирования Программы в 2019 году - 84 608 588,07 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 175 217,49 руб.;

областного бюджета –34 087 382,51 руб.;

местного бюджета – 7 346 703,07 руб.;

внебюджетных источников –37 999 285,00 руб.

Объем финансирования Программы в 2020 году - 11 359 954,00 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0 руб.;

областного бюджета – 0 руб.;

местного бюджета – 11 359 954,00 руб.;

внебюджетных источников – 0 руб.».

2. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«5.3. Финансово-экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.

Общий объем финансирования Программы в 2015–2020 годах –

423 152 308,71 руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 16 130 788,05 руб.;

средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) –

2 549 259,35 руб.;

средства областного бюджета – 58 317 061,95 руб.;

средства областного бюджета (остатки прошлых лет) –

3 994 674,52 руб.;

средства местного бюджета – 170 816 667,64 руб.;

внебюджетные источники – 171 343 857,20 руб.».

3. Внести в подпрограмму «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах – 171 852 801,94 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 38 441 200,00 руб.;

местного бюджета – 133 411 301,94 руб.;

Объем финансирования в 2015 году –70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:

3

областного бюджета – 0 руб.;

местного бюджета – 70 080 791,44 руб.;

Объем финансирования в 2016 году * – 66 135 517,43 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 10 000 000 руб.;

местного бюджета – 56 135 517,43 руб.

Объем финансирования в 2017 году -  0 руб.

Объем финансирования в 2018 году – 0 руб.

Объем финансирования в 2019 году – 29 636 493,07 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 28 441 200,00 руб.;

местного бюджета – 1 195 293,07 руб.

Объем финансирования в 2020 году – 6 000 000,00 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 руб.;

местного бюджета – 6 000 000,00 руб.

* - Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года»;

2) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«- Предоставление земельных участков на аукционах (га):

в 2015 году – 12,7312 га;

в 2016 году – 1,5394 га;

в 2017 году – 22,9856 га;

в 2018 году – 0 га;

в 2019 году – 10, 6781 га;

в 2020 году – 21,7503 га.

- Подключение построенных сетей к действующим магистральным сетям (виды): в 2015 году – 3, в 2016 году – 4, в 2019 году – 1, в 2020 г. – 1.

- Протяженность построенных магистральных сетей:

в 2019 году – 8 195 м, в 2020 году – 1 544 м.

- Оформление кадастровых паспортов (шт.) в 2015 году – 2, в 2016 году – 10, в 2017 году – 10 шт., в 2018 году – 5 шт., в 2019 году – 5 шт.,

в 2020 году – 5 шт.»;

- 3) главу V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах – 171 852 801,94 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 38 441 200,00 руб.;

местного бюджета – 133 411 301,94 руб.;

Объем финансирования в 2015 году – 70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:

4

областного бюджета – 0 руб.;

местного бюджета – 70 080 791,44 руб.;

Объем финансирования в 2016 году* – 66 135 517,43 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 10 000 000 руб.;

местного бюджета – 56 135 517,43 руб.;

Объем финансирования в 2017 году -  0 руб.,

Объем финансирования в 2018 году – 0 руб.,

Объем финансирования в 2019 году – 29 636 493,07 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 28 441 200,00 руб.;

местного бюджета – 1 195 293,07 руб.;

Объем финансирования в 2020 году – 6 000 000,00 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 руб.;

местного бюджета – 6 000 000,00 руб.

* - Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.

Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства будут направлены для строительства отдельных объектов коммунальной инфраструктуры.

Средства областного бюджета представляются местному бюджету в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании соглашения между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и органом местного самоуправления.»;

4) таблицу главы VII. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:

| № | Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление земельных участков на аукционах (га) | 12,7312 | 1,5394 | 22,9856 | 0 | 10,6781 | 21,7503 |
| 2. | Подключение построенных сетей к действующим магистральным сетям (виды) | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность построенных магистральных сетей (м) | - | - | - | - | 8 195 | 1 544 |
| 4. | Оформление кадастровых паспортов (шт.) | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |

5) приложение к подпрограмме «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень основных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюдже-тополу-чатели/ испол-нители програм-мы |  | Связь с нндикато-рами реали-зации под-про-грам-мы) (№ пока-зателя) |  | Ссылка на НПА, о соответ-с-вии расход-ного обяза-тельства полно-мочиям Снежин-ского городского округа |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2015 |  | 2016* |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | всего, в т. ч.: |  | 171 852 801,94 |  | 70 080 791,44 |  | 66 135 517,43 |  | 0 |  | 0 | 29 636 493,07 |  | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 38 441 200 |  | 0 |  | 10 000 000 |  | 0 |  | 0 | 28 441 200 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 133 411 601,94 |  | 70 080 791,44 |  | 56 135 517,43 |  | 0 |  | 0 | 1 195 293,07 |  | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в т.ч. по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «СЗСР» |  |  |  | 136 216 308,87 |  | 70 080 791,44 |  | 66 135 517,43 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «УГХ СГО» /МКУ «СЗСР» |  |  |  | 35 636 493,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 636 493,07 |  | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Снежинске |  | всего |  | 80 791,44 |  | 80 791,44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | МКУ «СЗСР» |  | 2 |  | Подпункт 4 п.1 |  |  |
|  |  |  | в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 80 791,44 |  | 80 791,44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство улицы № 12 (от ул. Чуйкова до ул. Фурманова) и магистральных сетей к участкам под малоэтажное жилищное строительство по улицам Северная и № 12 в г. Снежинске |  | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | МКУ «СЗСР» |  | 2 |  | Ст.16 Феде-рального Закона № 131-ФЗ от 06.10. 2003г. |  |  |
|  |  |  | в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство магистральных сетей мкр. 16А города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) |  | всего |  | 136 135 517,43 |  | 70 000 000 |  | 66 135 517,43 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | МКУ «СЗСР» |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 10 000 000 |  | 0 |  | 10 000 000,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 126 135 517,43 |  | 70 000 000 |  | 56 135 517,43 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Магистральные сети электроснабжения жилого поселка № 2, расположенного в г.Снежинске Челябинской области |  | всего |  | 35 636 493,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 636 493,07 |  | 6 000 000 |  | МКУ «УГХ СГО»/ МКУ «СЗСР» |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 28 441 200,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 441 200,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 7 195 293,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 195 293,07 |  | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года»