# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 01.11.2019 | № | 1415 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка взаимодействия

участников инвестиционного процесса

В целях установления порядка взаимодействия участников инвестиционного процесса при организации создания проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимости и направления ее на государственную экспертизу в электронной форме, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия участников инвестиционного процесса при организации создания сметной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимости и направления ее на государственную экспертизу в электронной форме.

2. МКУ «СЗСР» (Ямалетдинов О.Р.) в срок до 15.11.2019 подготовить и представить мне на утверждение изменения в Устав МКУ «СЗСР», в которых предусмотреть дополнительные виды деятельности учреждения в соответствии с порядком, указанным в п. 1 настоящего постановления, а также вопросов, касающихся строительного контроля и приемки работ по капитальному ремонту муниципальных объектов, находящихся в ведении муниципальных организаций, на предусмотренных законом основаниях.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М.Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа						И.И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «УГХ СГО»				С.В.Алексеев

Начальник Управления

образования 							М.В.Александрова

Руководитель МКУ «СЗСР»					О.Р.Ямалетдинов

Рассылка:

в дело   – 1 экз.

МКУ «УГХ СГО»  – 1 экз.

МКУ «СЗСР»  – 1 экз.

Управление образования  – 1 экз.

МБУ «ИНФОРМКОМ»  – 1 экз.

Газета «Известия…»   – 1 экз.

М.В.Морозков, 2-45-47

ведущий юрисконсульт МКУ «УГХ СГО»

га 1  28.10.2019

1415

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № ______

ПОРЯДОК

взаимодействия участников инвестиционного процесса при организации создания сметной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимости и направления ее на государственную экспертизу в электронной форме

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Порядок определяет порядок работы по созданию исходно-разрешительной, технической, сметной и иной документации, необходимой для проведения капитальных ремонтов муниципальных объектов недвижимости, находящихся в оперативном пользовании учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Снежинского городского округа.

  - Настоящий Порядок разработан для взаимодействия Управления образования, подведомственных Управлению образования (далее по тексту – Учреждения) и Муниципального казённого учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее по тексту – МКУ «СЗСР»), при совместном упоминании – участники.

  - Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения сметной документацией на проведение капитальных ремонтов, прошедшей государственную экспертизу на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости, в случае если для проведения таких капитальных ремонтов отсутствует необходимость разработки проектной документации.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Акт обследования объекта – документ, содержащий сведения о результатах обследования объекта капитального строительства, техническом состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования такого объекта и количественной оценке фактических показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства.

  - Дефектная ведомость – первичный учетный документ, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства

2

Российской Федерации о бухгалтерском учете по результатам обследования технического состояния объекта капитального строительства и содержащий перечень дефектов строительных конструкций и инженерного оборудования объекта капитального строительства с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов.

  - ЕПГУ – Справочно-информационный портал государственных услуг Российской Федерации «Единый портал государственных и муниципальных услуг», расположенный в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru.

  - ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации, информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

  - Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

  - Заявитель – застройщик или уполномоченное им лицо, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

  - Заказчик по договору – физическое или юридическое лицо, с которым заключается договор на оказание услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

  - Плательщик –  физическое или юридическое лицо, который оплачивает услугу по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

  - ИУЛ – информационно-удостоверяющий лист.

  - Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

  - Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена

3

отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

  - Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

  - Органы власти – государственные органы, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

  - Представитель Заявителя – физическое лицо, действующее в интересах Заявителя на основании оформленного в соответствии с действующим законодательством письменного документа, подтверждающего полномочия представителя на совершение определенного объема юридически значимых действий от имени представляемого.

  - Проектная документация – совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

  - Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий;

  - Сметная документация – раздел проектной документации, определяющий сметную стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

  - Удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

  - Услуга – услуга по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами

4

Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов.

  - Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.

  - ЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, выданная аккредитованным Удостоверяющим центром.

- ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В процессе взаимодействия участвуют МКУ «СЗСР» и Управление образования. Работа осуществляется в следующей последовательности:

  - При возникновении необходимости проведения капитального ремонта в здании, строении, сооружении объекта капитального строительства Учреждение осуществляет подготовку исходно-разрешительной документации, в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение 1 к настоящему Порядку) для составления сметной документации и направляет ее в Управление образования. Управление образования с сопроводительным письмом направляет пакет документов в соответствии с приложением 1 в МКУ «СЗСР»;

  - МКУ «СЗСР» готовит сметную документацию на основании переданной исходно-разрешительной документации. Сроки подготовки  сметной документации оговариваются индивидуально в зависимости от объемов работ и загруженности специалистов МКУ «СЗСР» и указываются в письменном виде;

  - Подготовленная сметная документация направляется на рассмотрение и согласование в части проверки объемов в Управление образования;

  - МКУ «СЗСР» от имени Учреждения (при наличии соответствующей доверенности) направляет согласованную в письменном виде сметную документацию в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» на проверку достоверности определения сметной стоимости в электронном виде. В данном случае МКУ «СЗСР» будет являться «Заявителем», а Учреждение выступать в роли «Застройщика», «Заказчика по договору» и «Плательщика». Для формирования в ЕСИА заявления на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости учреждение осуществляет подготовку документов, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку. Для подписания договора и финансовых документов в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» необходима регистрация в ЕСИА и наличие ЭП руководителя Учреждения;

  - В ходе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости МКУ «СЗСР» осуществляет корректировку сметной

5

документации по замечаниям экспертизы, а также направляет запросы в Управление образования о предоставлении документов по требованию ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» с целью устранения

замечаний, не относящихся к замечаниям, касающихся применяемых расценок в сметной документации. Ответы на запросы в адрес МКУ «СЗСР» должны направляться не позднее пяти рабочих дней в виде файлов документов и на бумажном носителе;

  - По результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости – получении положительного заключения, МКУ «СЗСР» направляет готовую сметную документацию на проведение капитального ремонта и положительное заключение госэкспертизы в электронном виде и на бумажном носителе в 2 экз. в адрес Управления образования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - МКУ «СЗСР» несет ответственность за расценки, примененные при составлении сметной документации;

  - МКУ «СЗСР» не несет ответственности за получение отрицательного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости, если Управление образования несвоевременно предоставило необходимые документы, для проведения такой проверки и снятия замечаний.

  - Учреждение несет ответственность за достоверность предоставляемых исходных данных, необходимых для разработки сметной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

- Исходные данные для составления смет (МДС 81-35.2004 п. 3.9) – Приложение 1 к настоящему Перечню;

- Акт технического осмотра объекта капитального строительства – Приложение 2 к настоящему Перечню;

- Ведомость дефектов, утвержденная заказчиком – Приложение 3 к настоящему Перечню;

- Ведомость объемов работ, выполненная согласно ГОСТ21.111-84, утвержденная заказчиком – Приложение 4 к настоящему Перечню;

- В случае включения в смету материалов, оборудования отсутствующих в нормативной базе, представляется мониторинг цен, оформленный в виде конкурентной карты со стоимостными показателями в текущем уровне цен, указанием поставщиков, цены для включения в сметный расчёт (не менее трех). Мониторинг утверждается Заказчиком; – прайсы, коммерческие предложения на оборудование, принятое по мониторингу – перечень таких материалов и оборудования направляется МКУ «СЗСР» в адрес Управления образования в ходе составления сметной документации. Образец оформления мониторинга – Приложение 5 к настоящему Перечню;

- Технический паспорт здания в полном объеме (при условии нелинейного объекта);

- Проектная документация – если на основании задания застройщика осуществлена подготовка разделов проектной документации помимо сметной документации;

Исходные данные передаются Исполнителю:

- копии на бумажном носителе

- файлы документов оригиналы в формате pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Перечню исходных данных.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

для составления сметной документации на строительство

- Объект - _________________________________________________________________

(наименование объекта)

2.  Место расположения стройки (объекта) _________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

3.  Заказчик ______________________________________________________, юридический и ___________________________________фактический адрес _________________________________________________________________

(наименование организации)

4. Стадия проектирования ___________ проектная документация _________________________________________________________________

(проектная документация, рабочая документация)

5. Источник финансирования _________________________________________________________________

(федеральный или местный бюджеты, собственные средства инвестора)

6. Вид (характер) строительства ______________________________              _________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

7. Уровень цен, в котором составляется сметная документация:

- базисный 2001 года _________________ да/нет  _____________________;

- текущий по состоянию на ________________________________________.

(месяц или квартал, год)

8. Метод пересчёта в текущий уровень цен: - ресурсный _____ да/нет _____;

9. Количество экземпляров сметной документации, передаваемой заказчику, в т.ч. на магнитных носителях _3 экземпляра, в т.ч 1 экземпляр в цифровом виде на USB-носителе в формате pdf                                                                                   _____________________________

10. Состав разрабатываемой сметной документации:

- сводный сметный расчёт стоимости строительства ______ да/нет _______;

- объектные сметы (объектные сметные расчёты) ________  да/нет ______;

- локальные сметы (локальные сметные расчёты) ______  да/нет_________;

- сметные расчёты на отдельные виды затрат ______________-__________.

11. Данные об имеющихся карьерах (местонахождение, производительность, характеристика разрабатываемых или производимых материалов и т. д.).

Дальность подвозки недостающего грунта от карьера до строительной площадки ______________ км.

2

12. Сведения о возможных местах хранения отвалов растительного грунта.
Дальность отвозки растительного грунта во временный отвал –_______ км.

13. Расстояние подвозки недостающего количества растительного грунта –________ км.

14. Принять дальность транспортировки:

- лишнего грунта в отвал –________ км;

- строительных отходов (мусора) на свалку – ________ км.

Дальность отвозки конструкций и материалов от разборки на склад на расстояние ________ км.

16. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) автомобильных дорог (мостов) будет осуществляться___________________________              _________________________________________________________________

(на половине проезжей части, с закрытием движения автотранспорта)

17. Условия выполнения работ в эксплуатируемом здании _________________________________________________________________

18. Необходимость выполнения работ отдельными захватками с завершением всех работ, включая восстановление разрушенных дорожных покрытий, газонов и т.д –  отсутствует.

19. Стеснённые условия складирования материалов или невозможность их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест – ________ .

20. Другие усложняющие условия выполнения работ на территории строительной площадки _____________________________________________

__________________________________________________________________

22. Комплектацию оборудования осуществляет заказчик, участие в комплектации оборудования посреднических организаций не требуется.

23. Затраты, связанные с изъятием во временное и (или) постоянное пользование земельного участка для строительства, отсутствуют.

24. Затраты, связанные с переселением людей со сносимых жилых зданий, отсутствуют.

25. Затраты на титульные временные здания и сооружения учитывать по установленной ГСН 81-05-01-2001 норме.

26. Затраты, которые следует учесть в главе «Прочие работы и затраты»:

- при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время ______________________-______________ ;

- на мероприятия по снегоборьбе __________________-_________________ ;

- на командирование работников на стройку или необходимость применения вахтового метода ведения работ _________________-___________________;

- на перевозку рабочих автомобильным транспортом от пункта сбора до места работы (при отсутствии маршрута коммунального или пригородного транспорта) –_____________________________ ;

- на премирование работников за ввод в действие построенных объектов –  ______________ ;

3

27. Сведения об организационно-правовой форме дирекции (службы заказчика-застройщика) __________________________________________________________________

(государственное муниципальное унитарное предприятие на праве оперативного управления

__________________________________________________________________

или хозяйственного ведения,

__________________________________________________________________

дирекция строящихся объектов, являющаяся его балансодержателем)

28. В сводном сметном расчёте стоимости строительства учесть затраты на строительный контроль.

29. Учёт возврата материальных ресурсов от разборки существующих и титульных временных зданий и сооружений произвести в соответствии с ГСН 81-05-01-2001.

Заказчик __________________  		_____________________________

(должность) 		    (подпись) 		 (фамилия, инициалы)

Дата составления	«____»__________ 201..г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Перечню исходных данных.

Образцы Актов технического осмотра здания

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования

_________________________

________________ 20___г.

А  К  Т

от__________________ 20___ Г.

на текущий осмотр зданий и сооружений

_______________________________________

(наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе:    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

провела текущий осмотр:  _______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Результаты обследования: __________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия постановила:   ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  _________________________________________________________________

Председатель комиссии         _______________ 	    __________________

(подпись)               (расшифровка подписи)

Члены комиссии:            	_______________    __________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

______________ 	    __________________

(подпись)               (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Перечню исходных данных.

Образец ведомости дефектов

Дефектная ведомость ___________________________________________

| № п/п | Описание дефекта | Категория дефекта | Объем повреждения | Возможные причины возникновения | Эскиз (при необходимости) | Рекомендации по устранению | Дата | Ф.И.О. проверяющего специалиста | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Перечню исходных данных.

Образец ведомости объемов работ

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

___________________________

подпись, Ф.И.О., должность, печать

Ведомость объемов работ по объекту: «______________________»

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Составил: ______________________	_________________	_______________

Ф.И.О., 					должность, 			подпись

Проверил: _____________________		_________________	_______________

Ф.И.О., 					должность, 			подпись

«Сопоставительная ведомость изменений сметной стоимости» по объекту: «____________________»

| № п/п | № позиции в ССР, № ЛСР | Наименование глав, объектов, видов работ и затрат | Первоначально представленная сметная стоимость, тыс. руб. | Откорректиро-ванная сметная стоимость, тыс. руб. | Изменение сметной стоимости («+» - увеличение, «-» - снижение), тыс. руб. | Причины изменения сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Перечню исходных данных.

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |
| Мониторинг цен на материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |
|  | Выполнен на ___________ 20___ г. |  |  |  |  |
| поз. сметы | Наименование оборудования, материала | Ед. изм. | Поставщик | Стоиомость за единицу | Средняя цена с учетом транспортных расходов |
| Смета_____________ |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для направления на проверку достоверности определения сметной стоимости

- «Устав» и «Приказ на руководителя» (организации, с которой будет заключен договор на проведение экспертизы);

- Документ, подтверждающий право на земельный участок;

- Письмо о согласовании проектных решений и объемов работ Заказчиком – образец письма – Приложение 1 к настоящему Перечню;

- Нормативный правовой акт о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в данный объект капитального ремонта (программу финансирования, соглашение, протокол, уведомление или т.п.); – в случае отсутствия решений (актов) представить письмо о планируемом финансировании на бланке главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) с указанием сведений о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального ремонта – образец письма – Приложение 2 к настоящему Перечню;

- Графические материалы, обосновывающие объемы работ в ведомости (чертежи, рабочая документация)

Документы по перечню передаются Исполнителю:

- оригиналы в электронном виде в формате pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Перечню документов для направления

на проверку достоверности определения

сметной стоимости

На фирменном бланке

Начальнику

ОГАУ Госэкспертиза

Челябинской области

__________________________

(Заказчик)

полное наименование организации (юридического лица),

с указанием всех реквизитов, ИНН, КПП

полный адрес, телефон.

№_____  от _____________20___ г.

(регистрационный номер и дата – обязательно!)

Рассмотрев представленную проектную документацию объекта капитального строительства:

_________________________________________________________________________________________________________________________________,

указать наименование проектной документации, шифр проекта, почтовый (строительный) адрес объекта

разработанную_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указать наименование организации)

сообщаем о согласовании проектных решений (объемов работ). Данная проектная документация направляется на проверку достоверности определения сметной стоимости.

Должность руководителя           _______________________________

Подпись /Ф.И.О./

Место печати

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Перечню документов для направления

на проверку достоверности

определения сметной стоимости

На фирменном бланке

Начальнику ОГАУ Госэкспертиза

Челябинской области

____________________________

ГРБС или др. уполномоченного лица

полное наименование организации (юридического лица),

с указанием всех реквизитов, ИНН, КПП

полный адрес, телефон.

№_______ от _____________20___ г.

(регистрационный номер и дата – обязательно!)

Направляемая на проверку достоверности определения сметной стоимости документация на (строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт) _________________________________________________________

(указать нужное)

объекта капитального строительства: ________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________,

указать наименование проектной документации, шифр проекта, почтовый (строительный) адрес объекта

разработана _____________________________________________________,

(указать наименование организации)

Предполагаемая общая сметная стоимость объекта капитального строительства: в базисных ценах 2001 г. (без НДС) ______________тыс. руб., в текущих ценах на _____ квартал 20___ г. (с НДС) ________тыс. руб.

Финансирование объекта капитального строительства планируется осуществлять за счет средств (федерального, регионального, местного)

________________________________________________________________

(указать нужное)

бюджета(ов)  в рамках (Государственной, региональной (муниципальной)

программы  ___________________________________________________,                                                               		   (указать нужное)

___________________________________________________________________

(указать наименование программы)

и/или по решению о (предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций)

(указать нужное)

из (федерального, регионального, местного) бюджета(ов).

указать нужное

Должность руководителя     _____________________________________

Подпись /Ф.И.О./

Место печати