# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 22.11.2019 | № | 1493 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной

Программы «Развитие информационного

общества в Снежинском городском округе»

на 2019 - 2030 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения

муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094, на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2019 - 2030 гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского

городского округа 						И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа                                                           	М.Т.Ташбулатов

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «УГХ СГО»                                   	С.В.Алексеев

Директор МБУ «ИНФОРМКОМ»				А.Д.Кулаков

Рассылка:

в дело   - 1 экз.

МБУ «ИНФОРМКОМ»

комитет экономики  - 1 экз.

финансовое управление  - 1 экз.

КСП  - 1 экз.

МКУ «УГХ СГО»  - 3 экз.

газета «Известия Собрания депутатов…»  - 1 экз.

А.Д.Кулаков, 104

директор АУ «ИНФОРМКОМ»

га 1  22.11.2019

1543

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ___________ №  ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие информационного общества Снежинского городского округа» на 2019 - 2030 гг.

г. Снежинск

2019 г.

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Развитие информационного общества в Снежинском городского округа» на 2019 - 2030 гг.

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2019 - 2030 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»; - Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 04.10.2019 № 231-р «О разработке муниципальной Программы «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2019 - 2030 гг.» |
| Координатор Программы | Заместитель главы городского округа |
| Разработчик Программы | - Муниципальное бюджетное учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее – МБУ «ИНФОРМКОМ»); - Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО») |
| Цель Программы | Внедрение цифровых технологий, обеспечение эффективного управления информационно-телекоммуникационными ресурсами |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; 2. Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений. |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2030 годы |
| Перечень подпрограмм | 2 1. «Обеспечение эффективного управления информационно-телекоммуникационными ресурсами»; 2. «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 - 2024 гг.» |
| Исполнители Программы | - МБУ «ИНФОРМКОМ»; - Администрация Снежинского городского округа (далее – Администрация); - МКУ «УГХ СГО»; - муниципальные учреждения Снежинского городского округа; - ресурсоснабжающие организации; - управляющие компании. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 478 344 048 руб.*, в том числе: - областной бюджет – 254 255 000 руб.: 2019 г. – 0 2020 г. – 14 720 000 руб. 2021 г. – 61 282 500 руб. 2022 г. – 51 467 500 руб. 2023 г. – 39 462 500 руб. 2024 г. – 87 322 500 руб. 2025 г. – 0 2026 г. – 0 2027 г. – 0 2028 г. – 0 2029 г. – 0 2030 г. – 0 - местный бюджет – 219 089 048 руб.: 2019 г. – 0 2020 г. – 16 220 368 руб. 2021 г. – 38 453 368 руб. 2022 г. – 28 860 368 руб. 2023 г. – 19 887 368 руб. 2024 г. – 18 915 368 руб. 2025 г. – 16 125 368 руб. 2026 г. – 16 125 368 руб. 2027 г. – 16 125 368 руб. 2028 г. – 16 125 368 руб. 2029 г. – 16 125 368 руб. 3 2030 г. – 16 125 368 руб. - внебюджетные источники – 5 000 000 руб.: 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 5 000 000 руб. 2022 г. – 0 2023 г. – 0 2024 г. – 0 2025 г. – 0 2026 г. – 0 2027 г. – 0 2028 г. – 0 2029 г. – 0 2030 г. – 0 * Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета. |
| Индикаторы (показатели) реализации Программы | - Доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных; - Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия; - Доля опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения; - Доля объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами; - Количество муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов (нарастающим итогом); - Доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 4 - Увеличение доли отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных с 65% в 2018 году до 100% в 2030 году; - Сохранение доли защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия на уровне 100% в течение всего периода действия Программы; - Доведение доли опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения до 50% в 2024 году; - Доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами до 100% в 2024 году; - Увеличение количества муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов до 56 в 2024 году; - Увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования до 75% в 2024 году. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции: - координатор Программы; - Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - комитет экономики администрации Снежинского городского округа; - Собрание депутатов города Снежинска. |

- Цель и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики администрации Снежинского городского округа в сфере реализации Программы определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской

5

Федерации, определенных требованиями федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжений Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2013 года № 2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 -2020 годы и на перспективу до 2025 года», Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации».

Реализация целей развития информационного общества согласно приоритетам государственной политики отражена в государственной Программе Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 (в ред. постановления Правительства РФ от 29.03.2019 № 356-24).

Одними из приоритетных направлений в сфере развития информационно-телекоммуникационных технологий в органах власти и органах местного самоуправления являются:

- Использование информационно-телекоммуникационных технологий для автоматизации процессов и повышения качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций.

- Использование типовых информационно-технологических сервисов и единой сети передачи данных.

- Использование российского программного обеспечения и средств информационно-телекоммуникационных технологий.

- Защита информации, содержащейся в государственных (муниципальных) информационных системах;

- Повышение качества и обеспечение доступности информации о деятельности органов власти, в том числе в форме открытых данных.

- Обеспечение бесперебойного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему администрации города Снежинска.

- Сопровождение прикладных программных средств.

В соответствии с приоритетами государственной и муниципальной политики в сфере информатизации целью Программы является внедрение цифровых технологий, обеспечение эффективного управления информационно-телекоммуникационными ресурсами.

6

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2. Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составляет 478 344 048 руб.*,

в том числе по годам:

- областной бюджет – 254 255 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 14 720 000 руб.

2021 г. – 61 282 500 руб.

2022 г. – 51 467 500 руб.

2023 г. – 39 462 500 руб.

2024 г. – 87 322 500 руб.

2025 г. – 0

2026 г. – 0

2027 г. – 0

2028 г. – 0

2029 г. – 0

2030 г. – 0

- местный бюджет – 219 089 048 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 16 220 368 руб.

2021 г. – 38 453 368 руб.

2022 г. – 28 860 368 руб.

2023 г. – 19 887 368 руб.

2024 г. – 18 915 368 руб.

2025 г. – 16 125 368 руб.

2026 г. – 16 125 368 руб.

2027 г. – 16 125 368 руб.

2028 г. – 16 125 368 руб.

2029 г. – 16 125 368 руб.

2030 г. – 16 125 368 руб.

7

- внебюджетные источники – 5 000 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 0

2021 г. – 5 000 000 руб.

2022 г. – 0

2023 г. – 0

2024 г. – 0

2025 г. – 0

2026 г. – 0

2027 г. – 0

2028 г. – 0

2029 г. – 0

2030 г. – 0

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

3. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.

Разработчиками Программы являются МБУ «ИНФОРМКОМ», МКУ «УГХ СГО».

МБУ «ИНФОРМКОМ»:

- организует выполнение мероприятий Программы;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

- готовит предложения о внесении  изменений в Программу и предложения по совершенствованию механизма реализации Программы;

- готовит и представляет в администрацию Снежинского городского округа по итогам года отчет о ходе реализации Программы.

МКУ «УГХ СГО»:

- организует выполнение мероприятий Программы;

8

- вносит предложения в МБУ «ИНФОРМКОМ» по внесению изменений в Программу и предложения по совершенствованию механизма реализации Программы;

- готовит и представляет в МБУ «ИНФОРМКОМ» отчет о ходе реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

- Собрание депутатов Снежинского городского округа.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта Снежинского городского округа.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результаты реализации Программы:

- Увеличение доли отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных с 65% в 2018 году до 100% в 2030 году;

- Сохранение доли защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия на уровне 100% в течение всего периода действия Программы;

- Доведение доли опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения до 50% в 2024 году;

- Доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами до 100% в 2024 году;

- Увеличение количества муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов до 56 в 2024 году;

- Увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования до 75% в 2024 году.

5. Индикаторы (показатели) реализации Программы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в таблице:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Отчетный 2018 год (факт) | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | За период реализации программы |
|  | Задача 1 Повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных | % | 65 | - | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия | % | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 2 Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения | % | 0 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Доля объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами | % | 0,4 | - | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Количество муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов (нарастающим итогом) | Ед. | 0 | - | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 6. | Доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | - | - | - | - | - | - |  |

Паспорт

подпрограммы «Обеспечение эффективного управления информационно-телекоммуникационными ресурсами»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления информационно-телекоммуникационными ресурсами» (далее – подпрограмма). |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее – МБУ «ИНФОРМКОМ»). |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «ИНФОРМКОМ», Администрация |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска; - внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления; - обновление парка персональных компьютеров и оргтехники. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2030 годы. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 194 691 048 руб.*, в том числе по годам: 2019 г. – 0 2020 г. – 14 120 368 руб. 2021 г. – 23 045 368 руб. 2022 г. – 26 510 368 руб. 2023 г. – 18 137 368 руб. 2024 г. – 16 125 368 руб. 2 2025 г. – 16 125 368 руб. 2026 г. – 16 125 368 руб. 2027 г. – 16 125 368 руб. 2028 г. – 16 125 368 руб. 2029 г. – 16 125 368 руб. 2030 г. – 16 125 368 руб. * Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета. |
| Индикаторы реализации подпрограммы | - количество информационных систем обеспечения типовой деятельности; - доля обеспеченности базовым комплектом лицензионных программных продуктов автоматизированных рабочих мест; - доля компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота; - доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия; - количество выпущенных номеров печатного издания; - доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления; - доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение бесперебойного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска; - обеспечение доступа муниципальных служащих к необходимым информационным ресурсам; 3 - увеличение доли отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных с 65% в 2018 году до 100% в 2030 году; - увеличение доли рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой с 47% в 2018 году до 60% в 2030 году. |

4

1. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска;

2. Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления.

3. Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 194 691 048 руб.*, в том числе по годам:

2019 г. – 0

2020 г. – 14 120 368 руб.

2021 г. – 23 045 368 руб.

2022 г. – 26 510 368 руб.

2023 г. – 18 137 368 руб.

2024 г. – 16 125 368 руб.

2025 г. – 16 125 368 руб.

2026 г. – 16 125 368 руб.

2027 г. – 16 125 368 руб.

2028 г. – 16 125 368 руб.

2029 г. – 16 125 368 руб.

2030 г. – 16 125 368 руб.

* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

5

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение бесперебойного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска;

- повышение уровня информирования жителей города о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического и общественно-политического развития через средства массовой информации;

- обеспечение доступа муниципальных служащих к необходимым информационным ресурсам;

- увеличение доли отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных с 65% в 2018 году до 100% в 2030 году;

- увеличение доли рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой с 47% в 2018 году до 60% в 2030 году.

4. Индикаторы реализации подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Отчетный 2018 год (факт) | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | За период реализации программы |
|  | Задача 1 Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности | ед. | 36 | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |
| 1.2 | Доля обеспеченности базовым комплектом лицензионных программных продуктов автоматизированных рабочих мест; | % | 80 | - | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Доля компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота; | % | 33 | - | 33 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия | % | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Количество выпущенных номеров печатного издания | Ед. | 26 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 121 |
|  | Задача 2 Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления | % | 65 | - | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3. Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой | % | 47 | - | 43 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 - 2024 гг.

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 - 2024 гг. (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО») |
| Исполнители подпрограммы | - Администрация Снежинского городского округа (далее – Администрация); - МКУ «УГХ СГО»; - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации города Снежинска» (далее – КУИ); - Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее – УГ); - Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – УО); - Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – УКиМП); - Муниципальное казённое учреждение «Управление физкультуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – УФиС); - ресурсоснабжающие организации; - управляющие компании. |
| Цель подпрограммы | Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений |
| Задачи подпрограммы | - Улучшение качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для принятия управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия оперативных служб города, обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города. 3 - Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, повышение уровня предоставления услуг населению по основному виду деятельности учреждений и организаций за счет снижения расходов на оплату коммунальных ресурсов и эффективного их использования. - Повышение уровня комфорта городской среды, социальной активности граждан, обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, снижение уровня криминогенности. - Повышение безопасности граждан – участников дорожного движения и пешеходов, качества предоставления услуг по перевозке пассажиров, снижение количества нарушений дорожно-транспортных происшествий. - Повышение уровня безопасности граждан, предупреждение возможности наступления чрезвычайных происшествий и аварийных ситуаций. - Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 283 653 000 руб.*, в том числе: - федеральный (областной бюджет) – 254 255 000 руб.: 2019 г. – 0 2020 г. – 14 720 000 руб.; 2021 г. – 61 282 500 руб.; 2022 г. – 51 467 500 руб.; 2023 г. – 39 462 500 руб.; 2024 г. – 87 322 500 руб. - местный бюджет – 24 398 000 руб.: 2019 г. – 0 2020 г. – 2 100 000 руб.; 2021 г. – 15 408 000 руб.; 2022 г. – 2 350 000 руб.; 2023 г. – 1 750 000 руб.; 2024 г. – 2 790 000 руб. 4 - внебюджетные источники: 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 5 000 000 руб.; 2022 г. – 0 2023 г. – 0 2024 г. – 0. * Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета. |
| Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы | Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 4 подпрограммы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Повышение эффективности управления городской инфраструктурой, снижение аварийности и уровня потерь на коммунальных сетях; - Повышение эффективности городских транспортных систем; - Повышение удовлетворённости качеством жизни в городе; - Снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности; - Прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры – снижение числа ЧС; - Обеспечение прозрачности и открытости данных городского хозяйства, актуальности, релевантности и анализируемости информации о ведении городского хозяйства; - Снижение расходов муниципального бюджета на неэффективные разработки информационных систем. |

5

1. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

Задачами подпрограммы являются:

- Улучшения качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для принятия управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия оперативных служб города, обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города.

- Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, повышение уровня предоставления услуг населению по основному виду деятельности учреждений и организаций за счет снижения расходов на оплату коммунальных ресурсов и эффективного их использования.

- Повышение уровня комфорта городской среды, социальной активности граждан, обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, снижение уровня криминогенности.

- Повышение безопасности граждан – участников дорожного движения и пешеходов, качества предоставления услуг по перевозке пассажиров, снижение количества нарушений дорожно-транспортных происшествий.

- Повышение уровня безопасности граждан, предупреждение возможности наступления чрезвычайных происшествий и аварийных ситуаций.

- Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.

Общий объем финансирования составляет 283 653 000 руб.*,

в том числе:

- федеральный (областной бюджет) – 254 255 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 14 720 000 руб.;

2021 г. – 61 282 500 руб.;

2022 г. – 51 467 500 руб.;

2023 г. – 39 462 500 руб.;

2024 г.  – 87 322 500 руб.

6

- местный бюджет – 24 398 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 2 100 000 руб.;

2021 г. – 15 408 000 руб.;

2022 г. – 2 350 000 руб.;

2023 г. – 1 750 000 руб.;

2024 г.  – 2 790 000 руб.

- внебюджетные источники:

2019 г. – 0

2020 г. – 0

2021 г. – 5 000 000 руб.;

2022 г. – 0

2023 г. – 0

2024 г.  – 0.

* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) бюджетов.

3.  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:

- Повышение эффективности управления городской инфраструктурой, снижение аварийности и уровня потерь на коммунальных сетях;

- Повышение эффективности городских транспортных систем;

- Повышение удовлетворённости качеством жизни в городе;

- Снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности;

- Прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры – снижение числа ЧС;

- Обеспечение прозрачности и открытости данных городского хозяйства, актуальности, релевантности и анализируемости информации о ведении городского хозяйства;

- Снижение расходов муниципального бюджета на неэффективные разработки информационных систем.

4. Индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы указаны в таблице:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2018 год (факт) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | За период реализации подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Улучшения качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для принятия управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия оперативных служб города, обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обращений граждан, зарегистрированных с использованием информационной системы "Активный горожанин", от общего числа поступивших обращений граждан | % | 0 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.2 | Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде. | % | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Количество данных, формируемых в электронном виде, об объектах недвижимости, земельных участках и их характеристиках | % | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 1.4 | Количество обращений в режиме просмотра информационной системы цифровизации градостроительной деятельности | % | 0 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 1.5 | Количество справок, полученных при помощи информационной системы цифровизации градостроительной деятельности | % | 0 | 0 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 1.6 | Количество объектов муниципального имущества, поставленных на государственный кадастровый учет | % |  | 75 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 90 |
| 1.7 | Доля светофоров, подключенных к интеллектуальной транспортной системе | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 1.8 | Доля мест сбора ТКО, занесенных в электронную модель территориальной схемы обращения с отходами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 |
| 1.9 | Доля организаций, подключенных к электронной базе актуальных сведений о параметрах функционирования города для размещения необходимой информации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, повышение уровня предоставления услуг населению по основному виду деятельности учреждений и организаций за счет снижения расходов на оплату коммунальных ресурсов и эффективного их использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля коллективных (общедомовых) приборов учета, подключенных к автоматизированным системам учета потребления энергоресурсов | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 2.2 | Количество муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов: общеобразовательный организации - 8 ед. дошкольные образовательные учреждения - 24 ед. учреждения культуры - 4 ед. учреждения физкультуры и спорта - 5 ед. прочие муниципальные учреждения социальной сферы - 15 ед. | Ед. | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 56 |
| Задача 3. Повышение уровня комфорта городской среды, социальной активности граждан, обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, снижение уровня криминогенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 3.2 | Доля объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами | % | 0,4 | 0,4 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 |
| 3.3 | Доля единиц дорожной техники, оборудованной системой спутниковой навигации Глонасс | % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Сокращение времени на уборку улиц | % | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3.5 | Сокращение расходов на ГСМ | % | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3.6 | Количество объектов, обеспеченных доступом в сеть Wi-Fi (всего 7 объектов) | Ед. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Задача 4. Повышение безопасности граждан - участников дорожного движения и пешеходов, качества предоставления услуг по перевозке пассажиров, снижение количества нарушений дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Процент установки камер видеонаблюдения высокой четкости для фиксации нарушений ПДД | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 4.2 | Процент соблюдения графика движения городского транспортного средства по маршруту | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Процент увеличения доли городского общественного транспорта в жизни населения | % | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4.4 | Доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 |
| 4.5 | Доля мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| 4.6 | Доля мест ожидания общественного транспорта, оборудованных беспроводной бесплатной связи - Wi-Fi, средствами для зарядки мобильных устройств, средствами передачи экстренного вызова неотложных служб (кнопка 112) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Задача 5. Повышение уровня безопасности граждан, предупреждение возможности наступления чрезвычайных происшествий и аварийных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля мест повышенной опасности, оснащенных системами видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5.2 | Количество населения, подключенного к системе информирования о ЧС и неблагоприятных условиях через мобильное приложение | % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Количество видеокамер, установленных на объектах управления образования, социального и культурного назначения, спорта | Ед. | 0 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 70 |
| 5.4 | Количество СКУД, установленных на объектах управления образования | Ед. | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 39 |
| Задача 6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля единиц специализированной техники по вывозу твердых коммунальных отходов, подключённых к автоматизированной системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе

«Развитие информационного общества в

Снежинском городском округе» на 2019 - 2030 гг.

| Перечень мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетополучатели/исполнители Программы | Связь с индикаторами реализации Программы (подпрограммы) (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |  |
|  |  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| Задача 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления информационно-телекоммуникационными ресурсами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Предоставление субсидий бюджетному учреждению на финансовое обеспечение программного и информационного сопровождения, обслуживание оргтехники для органов местного самоуправления и органов управления, Администрации | МБ | 95 982 227,00 | 0,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | 8 725 657,00 | администрация/ МБУ "ИНФОРМКОМ" | № 1.1, 1.3, 1.4 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.17 п.1 п.п.3) |  |
| 1.2 |  | Предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление издательской деятельности | МБ | 24 120 943,00 | 0,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | 2 192 813,00 | администрация/ МБУ "ИНФОРМКОМ" | № 1.5 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле ния в Российской Федерации» (ст.17 п.1 п.п.3) |  |
| 1.3 |  | Приобретение лицензионного программного обеспечения | МБ | 5 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 2 510 000,00 | 1 006 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | администрация | № 1.2 |  |  |
| 1.4 |  | Обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для образовательных организаций Снежинского городского округа | По прямому контракту с АО «Эр-Телком Холдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Управление образования" |  |  |  |
| 1.5 |  | Консультирование в области компьютерных технологий | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "ИНФОРМКОМ |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Приобретение отечественных цифровых платформ сбора, обработки данных | МБ | 30 600 878,00 | 0,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | 2 781 898,00 | администрация | № 2.1 |  |  |
| Задача 3 подпрограммы Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обновление информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | МБ | 38 281 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 8 555 000,00 | 10 300 000,00 | 3 431 000,00 | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | администрация | № 3.1 |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | 194 691 048,00 | 0,00 | 14 120 368,00 | 23 045 368,00 | 26 510 368,00 | 18 137 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 |  |  |  |  |
| Задача 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшения качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для принятия управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия оперативных служб города, обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Вовлечение граждан в решение вопросов городского развития посредством цифровой платформы "Активный горожанин" | Всего, в т.ч. | 2 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | администрация | №1.1, 1.2 | СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город" от 19.03.2019 №06-21/С |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 2 500 000,00 |  | 250 000,00 | 2 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Создание "Цифрового двойника города", в т.ч. | Всего, в т.ч. | 7 600 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Поэтапное внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обеспечивающей формирование в электронном виде данных об объектах недвижимости, земельных участках и их характеристиках | Всего, в т.ч. | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | администрация (УГ) | №1.3, 1.4, 1.5 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 5 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Внедрение электронного сервиса, обеспечивающего регулярный анализ фактических данных об объектах недвижимости и данных кадастровой карты муниципального образования, направленный на выявление несоответствий и принятия соответствующих мер реагирования | Всего, в т.ч. | 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | КУИ | №1.6 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 600 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Внедрение интеллектуальной транспортной системы, обеспечивающей анализ маршрутов движения общественного и частного транспорта и уровень загруженности участков транспортной сети | Всего, в т.ч. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | №1.7 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000 000,00 |  |  |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего, в т.ч. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | №1.8 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 1 000 000,00 |  |  |  | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Создание Интеллектуального центра городского управления за счет внедрения единой диспетчерской службы города, обладающей электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города | Всего, в т.ч. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | администрация | №1.9 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого Задача 1: | Всего, в т.ч. | 11 100 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 3 350 000,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 8 500 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 3 250 000,00 | 1 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, повышение уровня предоставления услуг населению по основному виду деятельности учреждений и организаций за счет снижения расходов на оплату коммунальных ресурсов и эффективного их использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Внедрение систем коммунального учета энергоресурсов, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 71 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 18 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | №2.1 | СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город" от 19.03.2019 №06-21/С |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 71 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 18 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Оснащение автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления с периодичностью 1 раз в час | Всего, в т.ч. | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | администрация, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 62 000 000,00 |  |  | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Оснащение автоматизированными системами учета потребления холодной воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие показаний давления и объема потребления с периодичностью ежедневно в определенное время | Всего, в т.ч. | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | администрация, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 9 300 000,00 |  |  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Обеспечение приема данных с автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов в случае критических отклонений их показаний в единую диспетчерскую службу города | Всего, в т.ч. | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | администрация |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 500 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Организация деятельности оператора по обработке и передаче данных с автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов. | Всего, в т.ч. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | администрация |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Сокращение потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях, за счет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления. | Всего, в т.ч. | 11 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 1 750 000,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | №2.2 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 10 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000 000,00 |  |  | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого Задача 2: | Всего, в т.ч. | 82 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 81 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 500 000,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 19 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня комфорта городской среды, социальной активности граждан, обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, снижение уровня криминогенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Внедрение энергоэффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную подсветку | Всего, в т.ч. | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | №3.1, 3.2 | СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город" от 19.03.2019 №06-21/С |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 10 000 000,00 |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Организация автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Внедрение системы автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники с использованием систем навигации и /или фото-видео фиксации | Всего, в т.ч. | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | №3.3 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Организация контроля за эффективностью использования техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением техники от маршрута | Всего, в т.ч. | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | №3.4, 3.5 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Обеспечение в местах массового скопления людей и социально-значимых объектах доступа в сеть Wi-Fi | Всего, в т.ч. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | администрация | №3.6 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого Задача 3: | Всего, в т.ч. | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 10 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Повышение безопасности граждан - участников дорожного движения и пешеходов, качества предоставления услуг по перевозке пассажиров, снижение количества нарушений дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Внедрение системы автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | №4.1 | СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город" от 19.03.2019 №06-21/С |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Внедрение системы автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения с применением камер видеонаблюдения высокой четкости | Всего, в т.ч. | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | администрация |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 12 700 000,00 |  |  | 700 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 5 000 000,00 |  |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Обеспечение доступа правоохранительных органов к данным из системы автоматической фото-видео-фиксации для осуществления оперативно-розыскных мероприятий | Всего, в т.ч. | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | администрация |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 500 000,00 |  |  | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Организация интеллектуального управления городским общественным транспортом путем внедрения системы отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме | Всего, в т.ч. | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | №4.2, 4.3 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Установка систем автоматического регулирования потока транспортных средств при повышении/понижении загруженности проезжей части ("умный светофор") | Всего, в т.ч. | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | №4.4 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 5 000 000,00 |  |  |  |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. |  | Обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационными табло о передвижении общественного транспорта, схемах и периодичности его движения. | Всего, в т.ч. | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | №4.5 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 2 500 000,00 |  |  |  |  | 2 000 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. |  | Оборудование мест ожидания общественного транспорта сетью беспроводной бесплатной связи - Wi-Fi, средствами для зарядки мобильных устройств, средствами передачи экстренного вызова неотложных служб (кнопка 112) | Всего, в т.ч. | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | администрация | №4.6 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 500 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого Задача 4: | Всего, в т.ч. | 26 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 21 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 6 200 000,00 | 10 700 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Повышение уровня безопасности граждан, предупреждение возможности наступления чрезвычайных происшествий и аварийных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | №5.1 | СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город" от 19.03.2019 №06-21/С |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Внедрение системы видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики, а также автоматизированной системы контроля работы камер в местах повышенной опасности с синхронизацией имеющихся систем видеонаблюдения, в том числе установленных в рамках АПК "Безопасный город" | Всего, в т.ч. | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | администрация |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 50 000 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  | Обеспечение доступа правоохранительных органов в систему видеонаблюдения для получения сведений | Всего, в т.ч. | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | администрация |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Обеспечение системы информирования граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о неблагоприятных условиях (погодных, техногенных), в том числе через мобильные средства связи и системы оповещения | Всего, в т.ч. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | администрация | №5.2 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения на социально значимых объектах, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 49 406 000,00 | 0,00 | 11 570 000,00 | 12 582 500,00 | 12 528 500,00 | 5 962 500,00 | 6 762 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 41 666 000,00 | 0,00 | 9 570 000,00 | 10 582 500,00 | 10 528 500,00 | 5 062 500,00 | 5 922 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 740 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 840 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. |  | Создание и внедрение системы видеонаблюдения с автоматизированной функцией контроля работы камер в школах, детских садах, на объектах культурного назначения , спортивных сооружениях | Всего, в т.ч. | 29 600 000,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 5 962 500,00 | 5 962 500,00 | 5 962 500,00 | 6 762 500,00 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные учреждения, в т.ч. | №5.3 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 25 160 000,00 |  | 4 050 000,00 | 5 062 500,00 | 5 062 500,00 | 5 062 500,00 | 5 922 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 440 000,00 |  | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 840 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 840 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 840 000,00 |  |  |  |  |  |  | УО |  |  |  |
|  |  |  |  | 800 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  |  |
|  |  |  |  | 800 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | УФиС |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. |  | Установка СКУД в детских садах, школах, центрах дополнительного образования детей. Интеграция в систему комплексной безопасности «Цифровая школа» | Всего, в т.ч. | 19 806 000,00 | 0,00 | 6 620 000,00 | 6 620 000,00 | 6 566 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные учреждения, в т.ч. | №5.4 |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 16 506 000,00 |  | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 5 466 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 300 000,00 |  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 300 000,00 |  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | УО |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого Задача 5: | Всего, в т.ч. | 104 506 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 840 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 96 766 000,00 | 0,00 | 9 670 000,00 | 10 582 500,00 | 10 528 500,00 | 5 062 500,00 | 60 922 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 740 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 840 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Автоматизация системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего, в т.ч. | 48 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 208 000,00 | 10 939 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | №6.1 | СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город" от 19.03.2019 №06-21/С |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 35 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 150 000,00 | 10 939 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Внедрение автоматизированной информационной системы управления обращения с отходами | Всего, в т.ч. | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 20 000 000,00 |  |  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. |  | Обеспечение контроля за передвижением и работой специализированной техники по вывозу бытовых отходов в онлайн - режиме | Всего, в т.ч. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 300 000,00 |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. |  | Организация взаимодействия региональных и муниципальных органов власти, регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, перевозчиков отходов и полигонов захоронения отходов. | Всего, в т.ч. | 27 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 058 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 14 789 000,00 |  |  | 14 000 000,00 | 789 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13 058 000,00 |  |  | 13 058 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого Задача 6: | Всего, в т.ч. | 48 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 35 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 150 000,00 | 10 939 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 283 653 000,00 | 0,00 | 16 820 000,00 | 81 690 500,00 | 53 817 500,00 | 41 212 500,00 | 90 112 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 254 255 000,00 | 0,00 | 14 720 000,00 | 61 282 500,00 | 51 467 500,00 | 39 462 500,00 | 87 322 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24 398 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 15 408 000,00 | 2 350 000,00 | 1 750 000,00 | 2 790 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по Программе, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 478 344 048,00 | 0,00 | 30 940 368,00 | 104 735 868,00 | 80 327 868,00 | 59 349 868,00 | 106 237 868,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ (ОБ) | 254 255 000,00 | 0,00 | 14 720 000,00 | 61 282 500,00 | 51 467 500,00 | 39 462 500,00 | 87 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 219 089 048,00 | 0,00 | 16 220 368,00 | 38 453 368,00 | 28 860 368,00 | 19 887 368,00 | 18 915 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 | 16 125 368,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. по бюджетополучателям | Всего, в т.ч. | 24 398 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 15 408 000,00 | 2 350 000,00 | 1 750 000,00 | 2 790 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация (УГ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КУИ | 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ "УГХ СГО" | 15 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 308 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УО | 6 140 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 840 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКиМП | 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УФиС | 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |