# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 06.12.2019 | № | 1567 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Формирование современной

городской среды Снежинского городского

округа» на 2018 - 2024 годы

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094, статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018 -2024 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 30.03.2018                 № 397, от 18.07.2018 № 923, от 17.08.2018 № 1047, от 29.03.2019 № 422, от 02.04.2019 № 440) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю               за собой.

Глава Снежинского

городского округа               		 			  И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа						М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»						Н.Ю.Круглик

Председатель комитета

экономики								 И.М.Путинцева

Начальник управления

градостроительства –

главный архитектор						С.Ю.Потеряев

Руководитель МКУ «УГХ СГО»				С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело   - 1 экз.

Фин.управление  - 1

Комитет экономики  - 1

Контрольно-счетная палата  - 1

Управление градостроительства  – 1

МКУ «СЗСР»  - 1

МКУ «УГХ СГО»  - 1

Газета «Известия….»  - 1

С.Б. Пелевина (2-45-47)

специалист МКУ «УГХ СГО»

га 1  06.12.2019

1618

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________№ _______

Изменения

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  Снежинского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 02.04.2019 № 440)

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:

«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Также в Программе представлены средства, необходимые для реализации мероприятий.

Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годы – 244 267 154,87 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 151 344 328,87 руб. – федеральный и областной бюджеты,

– 960 000,00 руб. – местный бюджет,

– 91 962 485,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий, т. ч. по годам:

2018 год  – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 14 922 600,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 62 929 600,00 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2020 год*** – 66 694 441,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 9 559 900,00 руб. – федеральный, областной бюджеты;

- 660 341,00 руб. – местный бюджет,

- 56 474 200,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия;

2021 год*** – 19 849 631,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 2 353 600,00 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 – местный бюджет,

- 17 446 031,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия;

2022 год*** – 20 771 054,00  руб., в т.ч. по источникам финансирования:

2

- 2 678 800,00 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. –  местный бюджет,

- 18 042 254,00 руб. – средства, необходимы для реализации мероприятия;

2023 год* – 25 768 264,08 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 25 718 264,08 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2024 год* – 33 231 564,79 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 33 181 564,79 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет.

Из общего объема:

1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 28 520 945,28 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 28 389 150,15 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 131 795,13 руб. – местный бюджет;

в т.ч. по годам:

2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 9 489 321,28 руб. – федеральный  областной бюджеты,

- 31 795,13 руб. – местный бюджет;

2019 год – 0 руб.;

2020 год – 0 руб.;

2021 год – 0 руб.;

2022 год – 0 руб.

2023 год* – 7 768 264,08 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 7 718 264,08 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2024 год* – 11 231 564,79 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 11 181 564,08 руб. – федеральный областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 215 746 209,59 руб., в т.ч.  по источникам финансирования:

- 122 955 178,72  руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 828 545,87 руб. – местный бюджет,

- 91 962 485,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий,

в т.ч. по годам:

2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 5 433 278,72 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 18 204,87 руб. – местный бюджет;

3

2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 62 929 600,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2020 год*** – 66 694 441,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 9 559 900,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 660 341,00 руб. – местный бюджет,

- 56 474 200,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия

2021 год*** – 19 849 631,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 2 353 600,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 50 000 руб. – местный бюджет,

- 17 446 031,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия

2022 год*** – 20 771 054,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 2 678 800,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет.

- 18 042 254.00 – средства, необходимые для реализации мероприятия

2023 год* – 18 000 000,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 18 000 000,00  руб. – федеральный и областной бюджеты;

2024 год*  – 22 000 000,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 22 000 000,00  руб. – федеральный и областной бюджеты.

* - Объем финансирования в Программе с 2023 по 2024 годы указан справочно, исходя из потребности.  Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

*** - Объем финансирования в Программе на 2020, 2021, 2022 годы представлен в соответствии с «Расчетами субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды на 2020, 2021 и 2022 годы», направленными Министерством строительства и инфраструктуры (письмо исх. № 15683 от 05.12.2019), где указано обязательное условие - уровень софинансирования из местного бюджета должен составлять  не менее 1% от выделяемой субсидии; также   в соответствии с бюджетными проектировками (исх. №Ф-0106/02-557 от 06.11.2019) и Приложением  2 «Объем расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на 2020-2022 гг.»;  и «Адресным перечнем объектов, подлежащих благоустройству в 2020,2021, 2022 годах в Снежинском городском округе», направленным в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (исх. № Д-01-09/5807 от 06.12.2019).

4

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования программы на 2018 - 2022 годы – 244 267 154,87 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 151 344 328,87 руб. – федеральный и областной бюджеты,

– 960 000,00 руб. – местный бюджет,

– 91 962 485,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий,

в т. ч. по годам:

2018 год  – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 14 922 600,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 62 929 600,00 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2020 год*** – 66 694 441,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 9 559 900,00 руб. – федеральный, областной бюджеты;

- 660 341,00 руб. – местный бюджет,

- 56 474 200,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия;

2021 год*** – 19 849 631,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 2 353 600,00 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 – местный бюджет,

- 17 446 031,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия;

2022 год*** – 20 771 054,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 2 678 800,00 руб.  – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 руб.  – местный бюджет,

- 18 042 254,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия

2023 год* – 25 768 264,08 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 25 718 264,08 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2024 год* – 33 231 564,79 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

5

- 33 181 564,79 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет.

Из общего объема:

1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 28 520 945,28 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 28 389 150,15 руб. – федеральный, областной бюджеты,

- 131 795,13 руб. – местный бюджет;

в т.ч. по годам:

2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 9 489 321,28 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 31 795,13 руб. – местный бюджет;

2019 год – 0 руб.;

2020 год – 0 руб.;

2021 год – 0 руб.;

2022 год – 0 руб.

2023 год*  – 7 768 264,08 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 7 718 264,08 руб. – федеральный областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2024 год*  –  11 231 564,79 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 11 181 564,08 руб. – федеральный областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 215 746 209,59 руб., в т.ч.  по источникам финансирования:

- 122 955 178,72  руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 828 545,87 руб. – местный бюджет,

- 91 962 485,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий

в т.ч. по годам:

2018 год –5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 5 433 278,72 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 18 204,87 руб. – местный бюджет;

2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 62 929 600,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет;

2020 год*** – 66 694 441,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 9 559 900,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 660 341,00 руб. – местный бюджет,

- 56 474 200,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия

6

2021 год*** – 19 849 631,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 2 353 600,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 50 000 руб. – местный бюджет,

- 17 446 031,00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия

2022 год*** – 20 771 054,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 2 678 800,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,

- 50 000,00 руб. – местный бюджет.

- 18 042 254.00 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятия

2023 год* – 18 000 000,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 18 000 000,00  руб. – федеральный и областной бюджеты;

2024 год* – 22 000 000,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- 22 000 000,00  руб. – федеральный и областной бюджеты.

* - Объем финансирования в Программе с 2023 по 2024 годы указан справочно, исходя из потребности.  Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

*** - Объем финансирования в Программе на 2020, 2021, 2022 годы представлен в соответствии с «Расчетами субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды на 2020, 2021 и 2022 годы», направленными Министерством строительства и инфраструктуры (письмо исх. № 15683 от 05.12.2019), где указано обязательное условие - уровень софинансирования из местного бюджета должен составлять  не менее 1% от выделяемой субсидии; также в соответствии с бюджетными проектировками (исх. №Ф-0106/02-557 от 06.11.2019) Приложение 2 «Объем расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на 2020-2022 гг.»;  и «Адресным перечнем объектов, подлежащих благоустройству в 2020,2021, 2022 годах в Снежинском городском округе», направленным в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (исх. № Д-01-09/5807 от 06.12.2019).

3. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:

7

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам / к 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД ** | шт. | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 |
| 2. | Количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий. | шт. | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Количество объектов недвижимости, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее 2020 года, по соглашениям, заключенным с администрацией Снежинского городского округа | шт. |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |

9

| 5. | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениям с собственниками указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства Снежинского городского округа | шт. |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - В 2018 году выполнен 1 этап реализации мероприятия  «Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского». В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. Предусмотренные  Программой финансовые средства освоены в полном объеме.

** - В соответствии с предложениями, поступающими от жителей города, полное благоустройство определенной дворовой территории не может быть выполнено в течение одного года. Вследствие чего, финансирование работ по благоустройству одной определенной дворовой территории планируется на несколько лет.

4. Раздел 7 «Основные мероприятия Программы» изложить в новой редакции:

«Мероприятия Программы отражены в приложении 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы».

Перечень формируется:

1. По итогам рейтингового голосования граждан города Снежинска по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году и плановом периоде 2019-2024 годах.

2. В соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий МКД, информация о которых, а также о нормативной стоимости (единичных расценках) по видам работ приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

3. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельным участкам, предоставленных для их размещения, объектам

10

недвижимого имущества, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организуются мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления (Приложение 4 к Программе)

4. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий,  а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельным участкам, предоставленным для их размещения, объектам недвижимого имущества, находящимся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организуются мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по заключенным соглашениям с собственниками указанных домов по их благоустройству не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства Снежинского городского округа (Приложение 5 к Программе).

Адресный перечень дворовых территорий города Снежинска, подлежащих благоустройству, приведен в приложении 3 к Программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству по результатам голосования, включается в раздел 1 приложения 1 с указанием объемов, источников финансирования и ответственного исполнителя.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, отобранных по результатам работы Общественной межведомственной комиссии, включается в раздел 2 приложения 1 с указанием объемов, источников финансирования и ответственного исполнителя.

Включение дворовых территорий в Программу осуществляется:

- при наличии решения собственников помещений МКД о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при условии проведения работ по образованию благоустраиваемого земельного участка;

- обеспечения собственниками помещений в многоквартирных домах софинансирования в размере:

не менее 3% от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий (дополнительный перечень) – для дворовых территорий, включенных в Программу до вступления в силу постановления Правительства Российской федерации от 09.02.2019 № 106;

11

не менее 20% от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий (дополнительный перечень) – для дворовых территорий, включенных в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской федерации от 09.02.2019 №106.

Администрация Снежинского городского округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Снежинского городского округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. Предельный срок принятия решений о включении дворовой территории в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству –                      01 марта текущего года.

Программой предусмотрен минимальный 3-летный гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии и бюджета субъекта Российской Федерации.

Предельные сроки заключения муниципальных контрактов:

до 1 мая – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, до 1 июля – на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашения с Субъектом РФ продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев  заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского

12

хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Выполнение мероприятий Программы синхронизируется с выполнением работ, проводимых в рамках других реализуемых в муниципальном образовании программ, предусматривающих строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории города Снежинска.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятиями Программы предусматривается трудовое и финансовое участие граждан в благоустройстве дворовых территорий.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующее:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией, или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- индивидуальное приглашение участников на встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ;

- установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет (по мере возможности)».

5. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе

«Формирование современной

городской среды

Снежинского городского округа»

на 2018-2024 годы

| Перечень основных мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Бюджето-получатель/ исполнитель | Связь с индикато-рами реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
|  |  |  | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.*** | 2021 г.*** | 2022 г.*** | 2023 г.* | 2024 г.* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий, в т.ч.: | Всего: | 215 746 209,59 | 5 451 483,59 | 62 979 600,00 | 66 694 441,00 | 19 849 631,00 | 20 771 054,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 |  |  | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (с изменениями от 16.12.2017 №1578) |
|  |  | ФБ,ОБ | 122 955 178,72 | 5 433 278,72 | 62 929 600,00 | 9 559 900,00 | 2 353 600,00 | 2 678 800,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 828 545,87 | 18 204,87 | 50 000,00 | 660 341,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 91 962 485,00 |  |  | 56 474 200,00 | 17 446 031,00 | 18 042 254,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексное благоустройство территории Парка культуры и отдыха в г.Снежинске | Всего: | 146 102 779,06 |  | 59 558 707,06 | 66 694 441,00 | 19 849 631,00 |  |  |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 3 |  |
|  |  | ФБ,ОБ | 71 424 922,93 |  | 59 511 422,93 | 9 559 900,00 | 2 353 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 757 625,13 |  | 47 284,13 | 660 341,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятия | 73 920 231,00 |  |  | 56 474 200,00 | 17 446 031,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского** | Всего | 8 872 376,53 | 5 451 483,59 | 3 420 892,94 |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 2 |  |
|  |  | ФБ,ОБ | 8 851 455,79 | 5 433 278,72 | 3 418 177,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 20 920,74 | 18 204,87 | 2 715,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территории микрорайона 17 у школы №135 | Всего | 20 771 054,00 |  |  |  |  | 20 771 054,00 |  |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 2 |  |
|  |  | ФБ,ОБ | 2 678 800,00 |  |  |  |  | 2 678 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50 000,00 |  |  |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятия | 18 042 254,00 |  |  |  |  | 18 042 254,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Благоустройство территории микрорайона 18 у школы № 117 | Всего | 24 000 000,00 |  |  |  |  |  | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 2 |  |
|  |  | ФБ,ОБ | 24 000 000,00 |  |  |  |  |  | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство сквера у памятника Воинам-снежинцам, погибшим в локальных конфликтах | Всего | 6 000 000,00 |  |  |  |  |  | 6 000 000,00 |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 2 |  |
|  |  | ФБ,ОБ | 6 000 000,00 |  |  |  |  |  | 6 000 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Благоустройство сквера Первостроителей г.Снежинска | Всего | 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 10 000 000,00 | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 2 |  |
|  |  | ФБ,ОБ | 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 10 000 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 28 520 945,28 | 9 521 116,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 768 264,08 | 11 231 564,79 | МКУ "УГХ СГО" | 1 |  |
|  |  | ФБ,ОБ | 28 389 150,15 | 9 489 321,28 |  |  |  |  | 7 718 264,08 | 11 181 564,79 |  |  |  |
|  |  | МБ | 131 795,13 | 31 795,13 |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 3 | Представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 7 лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий) | не требуется | не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Управление градострои-тельства | 3 |  |
|  | ИТОГО: |  | 244 267 154,87 | 14 972 600,00 | 62 979 600,00 | 66 694 441,00 | 19 849 631,00 | 20 771 054,00 | 25 768 264,08 | 33 231 564,79 |  |  |  |
|  | в том числе с разбивкой по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ,ОБ | 151 344 328,87 | 14 922 600,00 | 62 929 600,00 | 9 559 900,00 | 2 353 600,00 | 2 678 800,00 | 25 718 264,08 | 33 181 564,79 |  |  |  |
|  |  | МБ | 960 341,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 660 341,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 91 962 485,00 | 0,00 | 0,00 | 56 474 200,00 | 17 446 031,00 | 18 042 254,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| * - Объем финансирования в Программе с 2023 по 2024 годы указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - Фактическое освоение в 2018 г. по мероприятию п.1.2 составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** - Объем финансирования в Программе на 2020, 2021, 2022 годы представлен в соответствии с «Расчетами субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды на 2020, 2021 и 2022 годы», направленными Министерством строительства и инфраструктуры (письмо исх. № 15683 от 05.12.2019), где указано обязательное условие - уровень софинансирования из местного бюджета должен составлять не менее 1% от выделяемой субсидии; также в соответствии с бюджетными проектировками (исх. №Ф-0106/02-557 от 06.11.2019) и Приложением 2 «Объем расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на 2020-2022 гг.»; и «Адресным перечнем объектов, подлежащих благоустройству в 2020,2021, 2022 годах в Снежинском городском округе», направленным в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (исх. № Д-01-09/5807 от 06.12.2019). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |