# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 22.01.2020 | № | 61 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

администрации Снежинского городского

округа от 25.12.2019 № 1670

Руководствуясь Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа от 25.12.2019 № 1670 «Об утверждении краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2019 - 2021 годы»:

- приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);

- дополнить постановление приложениями 6, 7, 8 (прилагаются).

3) в Паспорте в пункте «важнейшие целевые индикаторы и показатели» цифры «791» и «64» заменить на цифры «803» и «76» соответственно;

4) в Паспорте в пункте «Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности» цифру «64» заменить на цифру «76»;

5) в разделе I цифры «64» и «99 148,27» заменить на цифры «76» и «227 909,59» соответственно;

6) в разделе II п. 2.1 цифру «271 480 097,65» заменить на цифру «372 520 804,47»;

7) в разделе IV п. 4.1 цифры «64» и 99 148,27» заменить на цифры «76» и «227 909,59» соответственно;

8) в таблице 1 в строке 1 цифру «99 148,27» заменить на цифру «227 909,59», в строке 2 цифру «64» заменить на цифру «76».

2

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского   округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М.Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа                            	           		И.И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела                                     А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа                                                             М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «УГХ СГО»	    		           С.В.Алексеев

## Рассылка:

## в дело    – 1 экз.

Малашевой Е.В.  - 1

МКУ «УГХ СГО»  – 1

цех 510 АО «Трансэнерго»  – 1

ООО «Движение»  - 1

СНОФ Региональный оператор  – 1

Минстрой  - 1

газета «Известия Собрания депутатов…»  – 1

Е.В.Малашева, 37070

главный специалист

МКУ «УГХ СГО»

га 1  20.01.2020

54

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к краткосрочному Плану реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Снежинского городского

округа на 2019-2021 годы

| Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках I этапа Плана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома* | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЭЭ** | ГВС*** | ХВС**** | ТС** *** | ВО** **** | ГС*** **** |
|  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 3 | 78 529,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 4 | 52 774,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 5 | 349 768,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 8 | 302 121,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 1 | 122 740,62 | 120 169,00 | 120 169,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 4 149 553,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 615 318,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 3 416 420,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 17 | 5 055 814,47 | 1 734 130,20 | 243 887,00 | 181 848,00 | 196 375,20 | 1 112 020,00 |  |  |
| 10. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 2 | 7 020 931,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 7 048 738,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 10 349 656,12 | 2 828 240,73 |  |  |  | 2 828 240,73 |  |  |
| 13. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 8 625 212,90 | 2 179 808,00 |  |  |  | 2 179 808,00 |  |  |
| 14. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 7 978 739,46 | 2 274 997,00 |  |  |  | 2 274 997,00 |  |  |
| 15 | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 3 506 552,78 | 3 320 891,60 | 507 908,00 | 292 497,60 | 309 710,00 | 2 210 776,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 9 | 15 245 361,42 | 5 758 279,00 | 1 052 693,00 | 1 438 096,00 | 585 443,00 | 2 682 047,00 |  |  |
| 17. | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 10 | 9 042 458,47 | 2 853 088,00 | 561 098,00 | 265 452,00 | 289 866,00 | 1 736 672,00 |  |  |
| 18. | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 14 | 6 512 036,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 18 | 12 403 317,08 | 2 705 430,00 |  |  |  | 2 705 430,00 |  |  |
| 20. | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 2 | 2 775 874,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 6 | 26 184,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 2 | 145 712,92 | 142 660,00 | 142 660,00 |  |  |  |  |  |
| 23. | г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 4 | 3 325 601,77 | 511 161,16 | 130 625,00 |  |  | 380 536,16 |  |  |
| 24. | г. Снежинск, ул. Кирова, д. 7 | 1 299 139,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 12 | 16 253 552,32 | 6 122 650,00 | 1 057 082,00 | 1 585 979,00 | 701 626,00 | 2 777 963,00 |  |  |
| 26. | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 4 | 117 223,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | 3 054 915,48 | 324 540,00 | 79 200,00 |  | 245 340,00 |  |  |  |
| 28. | г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | 3 008 339,64 | 278 940,00 |  |  | 278 940,00 |  |  |  |
| 29. | г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 11 | 763 967,93 | 749 515,40 | 119 256,72 |  |  | 630 258,68 |  |  |
| 30. | г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 9 | 3 040 944,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | г. Снежинск, ул. Строителей, д. 2 | 145 712,92 | 142 660,00 | 142 660,00 |  |  |  |  |  |
| 32. | г. Снежинск, ул. Строителей, д. 3 | 2 771 482,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | г. Снежинск, ул. Строителей, д. 4 | 145 712,92 | 142 660,00 | 142 660,00 |  |  |  |  |  |
| 34. | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 18 | 272 946,68 | 267 228,00 | 267 228,00 |  |  |  |  |  |
| 35. | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 22 | 272 946,68 | 267 228,00 | 267 228,00 |  |  |  |  |  |
| 36. | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 24 | 2 652 537,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 11 | 124 687,41 | 122 075,00 | 122 075,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 13 | 125 539,25 | 122 909,00 | 122 909,00 |  |  |  |  |  |
| 39. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 15 | 125 539,25 | 122 909,00 | 122 909,00 |  |  |  |  |  |
| 40. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 17 | 125 539,25 | 122 909,00 | 122 909,00 |  |  |  |  |  |
| 41. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 19 | 860 951,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 21 | 118 555,94 | 116 072,00 | 116 072,00 |  |  |  |  |  |
| 43. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 23 | 127 616,78 | 124 943,00 | 124 943,00 |  |  |  |  |  |
| 44. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 25 | 125 995,82 | 123 356,00 | 123 356,00 |  |  |  |  |  |
| 45. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 29 | 610 467,28 | 598 867,69 | 123 356,00 |  |  | 475 511,69 |  |  |
| 46. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 3 | 118 555,94 | 116 072,00 | 116 072,00 |  |  |  |  |  |
| 47. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 31 | 2 523 696,27 | 452 814,95 |  |  |  | 452 814,95 |  |  |
| 48. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 5 | 118 555,94 | 116 072,00 | 116 072,00 |  |  |  |  |  |
| 49. | г. Снежинск, ул. Южная, д. 7 | 124 687,41 | 122 075,00 | 122 075,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по Снежинскому городскому округу |  | 147 179 232,08 | 34 985 350,73 | 6 167 102,72 | 3 763 872,60 | 2 607 300,20 | 22 447 075,21 |  |  |

* Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой.

** Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

*** Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.

**** Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.

***** Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

****** Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.

******* Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

4

| № п/п | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области |  | Стоимость оказания услуг и выполнения работ по разработке проектной сметной документации, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |  |
|  | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 529,69 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 774,73 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 768,68 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 121,09 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | 319,00 | 144 842,00 | 3 295,60 | 3 783 232,00 | 984,30 | 134 540,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 318,75 |
| 8. |  |  | 424,00 | 144 175,00 | 2 443,23 | 3 074 828,00 | 968,80 | 132 556,00 |  |  |  |
| 9. | 1 066,36 | 1 353 128,42 | 333,50 | 61 446,00 | 1 488,50 | 1 731 029,00 | 478,30 | 76 410,00 |  |  |  |
| 10. | 1 025,80 | 2 947 654,00 | 725,90 | 403 496,00 | 2 977,80 | 3 407 288,00 | 915,30 | 132 556,00 |  |  |  |
| 11. | 1 066,24 | 3 032 808,00 | 438,20 | 163 062,00 | 3 244,60 | 3 580 427,00 | 930,00 | 133 874,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12. | 1 135,40 | 4 013 805,79 | 390,00 | 101 681,62 | 3 243,40 | 3 076 561,89 | 1 026,20 | 135 797,65 |  |  |  |
| 13. | 928,52 | 2 624 826,00 | 358,40 | 166 993,00 | 2 734,28 | 3 354 112,00 | 833,10 | 132 556,00 |  |  |  |
| 14. | 1 222,00 | 3 104 861,00 | 650,00 | 162 262,00 | 2 160,00 | 1 725 415,00 | 146,00 | 96 817,00 |  |  | 488 013,24 |
| 15. |  |  | 133,90 | 64 872,00 |  |  |  |  |  |  | 54 870,67 |
| 16. | 1 326,00 | 3 962 315,00 | 254,00 | 211 894,00 | 2 451,00 | 4 263 008,00 | 146,00 | 101 806,00 |  |  | 808 099,04 |
| 17. | 928,52 | 2 773 305,62 | 659,40 | 300 653,00 | 2 707,68 | 2 804 147,00 | 833,10 | 127 303,00 |  |  |  |
| 18. | 928,52 | 2 807 709,70 | 604,10 | 262 862,00 | 2 707,68 | 3 181 708,00 | 833,10 | 131 590,00 |  |  |  |
| 19. | 1 132,00 | 3 794 197,00 | 409,10 | 491 902,00 | 3 200,00 | 4 734 397,00 | 1 049,00 | 154 650,00 |  |  | 269 767,98 |
| 20. |  |  | 243,40 | 67 844,10 | 2 435,10 | 2 649 770,00 |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | 48,60 | 25 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 415,74 | 1 314 347,41 |  |  | 636,44 | 1 374 642,25 | 337,90 | 59 230,36 |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  | 1 223,00 | 1 271 920,00 |  |  |  |  |  |
| 25. | 1 132,00 | 3 896 351,00 | 250,00 | 235 370,00 | 3 200,00 | 5 181 004,00 | 1 149,00 | 75 209,00 |  |  | 412 701,44 |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 223,44 |
| 27. | 799,00 | 1 238 450,00 |  |  | 1 373,00 | 1 427 920,00 |  |  |  |  |  |
| 28. | 799,00 | 1 238 450,00 |  |  | 1 373,00 | 1 427 920,00 |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 415,74 | 1 276 706,21 |  |  | 636,44 | 1 374 605,43 | 338,60 | 334 149,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 415,74 | 1 282 997,18 |  |  | 636,44 | 1 374 587,52 | 318,20 | 58 697,04 |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 415,74 | 1 227 244,19 |  |  | 636,44 | 1 374 519,86 |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 317,17 | 842 913,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 317,17 | 886 484,00 |  |  | 473,00 | 1 131 060,28 |  |  |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 786,66 | 43 618 553,52 | 6 241,50 | 3 009 036,72 | 45 276,63 | 57 304 102,23 | 11 286,90 | 2 017 741,66 |  |  | 3 549 188,77 |

7

| № п/п | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных нормативным правовым актом Челябинской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) узлов управле-ния потреблением горячей воды | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |  |
|  |  | ЭЭ | ГВС |  | ХВС | ТС |  | ВО | ГС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рублей | рублей | рублей |  | рублей | рублей |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  | рублей |
|  | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 |
| 1. | 34 511,33 | 34 511,33 |  |  |  |  |  |  |  | 44 018,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 52 774,73 |  |  |  |  |  |  |  | 52 774,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 190 404,97 | 34 487,96 | 31 300,39 |  | 31 423,39 | 39 330,49 |  |  | 53 862,73 | 43 986,88 | 41 222,91 | 35 946,24 | 38 207,67 |  |  |  |  |
| 4. | 186 787,45 | 33 728,39 | 30 727,17 |  | 30 850,17 | 38 613,97 |  |  | 52 867,75 | 42 963,59 |  | 35 075,81 | 37 294,25 |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 306 528,46 |  | 101 877,65 |  | 102 275,65 | 102 375,15 |  |  |  |  | 110 145,74 | 96 370,42 | 102 274,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 96 014,32 |  |  |  |  |  | 96 014,32 |  |  | 108 123,51 | 101 374,32 | 88 489,52 | 94 011,58 |  |  |  |  |
| 15. | 54 870,67 |  |  |  |  |  |  |  | 54 870,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 390 841,88 | 89 283,15 |  | 100 221,08 | 100 619,08 |  | 100 718,58 |  |  | 114 955,53 | 107 861,37 | 94 317,97 | 100 122,28 |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 98 811,24 |  |  |  |  |  | 41 529,26 |  | 57 281,98 | 47 127,00 | 44 201,79 | 38 617,30 | 41 010,65 |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 222 452,80 | 40 697,56 |  | 36 601,57 | 36 806,57 |  | 45 557,22 |  | 62 789,88 | 52 352,46 | 49 158,93 | 43 062,18 | 45 675,07 |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 223,24 | 30 758,89 | 26 285,68 | 27 955,62 |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 633 997,84 | 232 708,38 | 300 727,87 | 301 974,87 | 464 138,98 |  | 334 447,74 | 485 750,59 | 484 723,96 | 458 165,12 | 486 551,25 |  |  |

| № п/п | Стоимость осуществле ния строительного контроля, всего | Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  |  |  |  | ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |  |  |  |  |
|  | рублей | рублей |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
|  | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 5. | 2 571,62 | 2 571,62 |  | 2 571,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 86 939,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,62 | 80 961,16 | 2 879,16 |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 64 861,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 367,10 | 58 780,02 | 2 714,50 |
| 9. | 99 670,85 |  | 34 592,46 | 5 454,90 | 3 891,55 | 4 202,42 | 21 043,58 |  |  | 28 956,95 | 1 290,29 | 33 270,34 | 1 560,81 |
| 10. | 129 937,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 079,80 | 8 019,35 | 56 124,11 | 2 714,50 |
| 11. | 138 567,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 902,09 | 3 294,38 | 67 629,99 | 2 741,23 |
| 12. | 193 568,44 |  | 53 452,32 |  |  |  | 53 452,32 |  |  | 67 263,28 | 2 981,36 | 67 114,04 | 2 757,43 |
| 13. | 166 917,90 |  | 40 842,69 |  |  |  | 40 842,69 |  |  | 56 171,28 | 3 300,33 | 63 889,10 | 2 714,50 |
| 14. | 126 374,22 |  | 25 945,55 |  |  |  | 25 945,55 |  |  | 41 453,23 | 7 302,84 | 48 974,54 | 2 698,06 |
| 15. | 65 918,51 |  | 64 803,63 | 10 682,20 | 6 098,36 | 6 529,10 | 41 493,98 |  |  |  | 1 114,88 |  |  |
| 16. | 139 960,38 |  | 33 861,95 | 1 489,41 | 12 928,19 | 10 460,32 | 8 984,03 |  |  | 44 957,38 | 2 857,63 | 55 579,26 | 2 704,17 |
| 17. | 183 961,85 |  | 55 904,78 | 11 155,95 | 5 680,68 | 6 203,14 | 32 865,01 |  |  | 59 348,74 | 6 088,36 | 60 008,75 | 2 611,23 |
| 18. | 128 167,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 084,99 | 5 172,47 | 60 213,97 | 2 695,65 |
| 19. | 252 973,10 |  | 57 606,72 |  |  |  | 57 606,72 |  |  | 80 789,84 | 10 474,07 | 100 809,51 | 3 292,96 |
| 20. | 58 260,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 555,50 | 56 705,08 |  |
| 21. | 502,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,66 |  |  |
| 22. | 3 052,92 |  | 3 052,92 | 3 052,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 23. | 66 220,59 |  | 10 938,85 | 2 795,38 |  |  | 8 143,47 |  |  | 23 507,60 |  | 30 554,73 | 1 219,41 |
| 24. | 27 219,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 219,09 |  |
| 25. | 330 266,88 |  | 130 369,60 | 22 508,46 | 33 770,25 | 14 939,72 | 59 151,17 |  |  | 82 965,00 | 5 011,73 | 110 319,12 | 1 601,43 |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 64 005,48 |  | 6 945,16 | 1 694,88 |  | 5 250,28 |  |  |  | 26 502,83 |  | 30 557,49 |  |
| 28. | 63 029,64 |  | 5 969,32 |  |  | 5 969,32 |  |  |  | 26 502,83 |  | 30 557,49 |  |
| 29. | 14 452,53 |  | 14 452,53 | 2 795,38 |  |  | 11 657,16 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 55 483,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 721,11 |  | 30 554,02 | 1 208,44 |
| 31. | 3 052,92 |  | 3 052,92 | 3 052,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 55 200,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 438,91 |  | 30 553,70 | 1 208,01 |
| 33. | 3 052,92 |  | 3 052,92 | 3 052,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 5 718,68 |  | 5 718,68 | 5 718,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 5 718,68 |  | 5 718,68 | 5 718,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 50 773,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 324,18 |  | 27 449,59 |  |
| 37. | 2 612,41 |  | 2 612,41 | 2 612,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 2 630,25 |  | 2 630,25 | 2 630,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 2 630,25 |  | 2 630,25 | 2 630,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 2 630,25 |  | 2 630,25 | 2 630,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 18 038,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 038,34 |  |  |  |
| 42. | 2 483,94 |  | 2 483,94 | 2 483,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 43. | 2 673,78 |  | 2 673,78 | 2 673,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 2 639,82 |  | 2 639,82 | 2 639,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 11 599,59 |  | 11 599,59 | 2 639,82 |  |  | 8 959,77 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | 2 483,94 |  | 2 483,94 | 2 483,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 53 337,04 |  | 9 161,02 |  |  |  | 9 161,02 |  |  | 18 970,76 |  | 25 205,26 |  |
| 48. | 2 483,94 |  | 2 483,94 | 2 483,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | 2 612,41 |  | 2 612,41 | 2 612,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 695 258,45 |  | 605 494,89 | 110 265,10 | 62 369,03 | 53 554,30 | 379 306,47 |  |  | 833 979,13 | 65 432,57 | 1 153 030,36 | 37 321,50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

краткосрочному плану реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Снежинского

городского округа на 2020-2021 годы

Перечень многоквартирных домов,

капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках III этапа Плана

за счет средств обязательных взносов собственников

| № п/п | Адрес многоквартирного дома* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | плановая дата завершения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | г. Снежинск, пр-кт. имени К.И.Щелкина, д. 5 | 1983 |  | кирпичные | 12 | 1 | 5 711,48 | 3 966,91 | 3 966,91 | 154 | 2 092 372,00 | 2020-2021 |  |
| 2. | г. Снежинск,пр-кт. имени К.И.Щелкина, д. 7 | 1982 |  | кирпичные | 12 | 2 | 5 686,75 | 3 999,10 | 3 862,20 | 161 | 6 118 562,00 | 2020-2021 |  |
| 3. | г. Снежинск, пр-кт. Мира, д. 13 | 1985 |  | панельные | 9 | 3 | 8 148,94 | 5 912,50 | 5 859,90 | 256 | 6 277 116,00 | 2020-2021 |  |
| 4. | г. Снежинск, пр-кт. Мира, д. 7 | 1984 |  | панельные | 9 | 14 | 35 023,73 | 25 333,50 | 24 776,16 | 1002 | 29 293 208,00 | 2020-2021 |  |
| 5. | г. Снежинск, пр-кт. Мира, д. 9 | 1984 |  | панельные | 9 | 2 | 5 306,70 | 3 848,80 | 3 796,00 | 170 | 4 184 744,00 | 2020-2021 |  |
| 6. | г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 14 | 1982 |  | панельные | 9 | 4 | 11 548,70 | 8 606,20 | 8 543,80 | 352 | 8 369 488,00 | 2020-2021 |  |
| 7. | г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 20 | 1983 |  | панельные | 9 | 1 | 11 688,53 | 8 682,80 | 8 682,80 | 312 | 2 092 372,00 | 2020-2021 |  |
| 8. | г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 26 | 1983 |  | панельные | 9 | 6 | 16 807,71 | 12 256,98 | 12 008,61 | 471 | 12 554 232,00 | 2020-2021 |  |
| 9. | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 17 | 1982 |  | панельные | 9 | 2 | 5 499,50 | 3 941,10 | 3 941,10 | 158 | 4 184 744,00 | 2020-2021 |  |

|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10. | г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 24 | 1985 |  | панельные | 9 | 2 | 9 017,21 | 6 358,75 | 6 149,05 | 275 | 4 184 744,00 | 2020-2021 |
| 11. | г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 8 | 1986 |  | панельные | 9 | 2 | 9 035,27 | 6 320,30 | 6 219,00 | 276 | 4 184 744,00 | 2020-2021 |
| 12. | г. Снежинск, ул. Победы, д. 44 | 1981 |  | панельные | 9 | 2 | 5 286,80 | 3 807,10 | 3 807,10 | 180 | 4 184 744,00 | 2020-2021 |
| Итого по Снежинскому городскому округу |  |  |  |  |  | 41 | 128 761,32 | 93 034,04 | 91 612,63 | 3767 | 87 721 070,00 |  |
| * Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах Снежинского городского округа на 2020-2021 годы

| Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома* | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации | Оказание услуг строительного контроля | Срок окончания работ |
|  |  | рублей | единиц | рублей | рублей | рублей | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | г. Снежинск, пр-кт. имени К.И.Щелкина, д. 5 | ## 2 415 156,53 | 1 | 2 192 806,00 | 175 424,48 | 46 926,05 | 2020-2021 |
| 2. | г. Снежинск,пр-кт. имени К.И.Щелкина, д. 7 | 2 092 372,00 | 1 | 2 192 806,00 | 175 424,48 | 46 926,05 | 2020-2021 |
| 3. | г. Снежинск,пр-кт. имени К.И.Щелкина, д. 7 | 4 646 612,19 | 1 | 4 026 190 ,00 | 322 095,20 | 86 160,47 | 2020-2021 |
| 4. | г. Снежинск, пр-кт. Мира, д. 13 | 7 245 469,59 | 3 | 6 578 418,00 | 526 273,44 | 140 778,14 | 2020-2021 |
| 5. | г. Снежинск, пр-кт. Мира, д. 7 | 33 812 191,40 | 14 | 30 699 284,00 | 2 455 942,72 | 656 964,68 | 2020-2021 |
| 6. | г. Снежинск, пр-кт. Мира, д. 9 | 4 830 313,06 | 2 | 4 385 612,00 | 350 848,96 | 93 852,10 | 2020-2021 |
| 7. | г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 14 | 9 660 626,11 | 4 | 8 771 224,00 | 701 697,92 | 187 704,19 | 2020-2021 |
| 8. | г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 20 | 2 415 156,53 | 1 | 2 192 806,00 | 175 424,48 | 46 926,05 | 2020-2021 |
| 9. | г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 26 | 14 490 939,17 | 6 | 13 156 836,00 | 1 052 546,88 | 281 556,29 | 2020-2021 |
| 10. | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 17 | 4 830 313,06 | 2 | 4 385 612,00 | 350 848,96 | 93 852,10 | 2020-2021 |

|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 24 | 4 830 313,06 | 2 | 4 385 612,00 | 350 848,96 | 93 852,10 | 2020-2021 |
| 12. | г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 8 | 4 830 313,06 | 2 | 4 385 612,00 | 350 848,96 | 93 852,10 | 2020-2021 |
| 13. | г. Снежинск, ул. Победы, д. 44 | 4 830 313,06 | 2 | 4 385 612,00 | 350 848,96 | 93 852,10 | 2020-2021 |
| Итого по Снежинскому городскому округу |  | 101 040 706,82 | 41 | 91 738 430,00 | 7 339 074,40 | 1 963 202,40 |  |
| * Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных

домах Снежинского городского округа

на 2019-2021 годы

Планируемые показатели

выполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2019-2021 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м | человек | единиц | рублей |
| 1. | Снежинский городской округ | 227 909,59 | 3 767 | 76 | 372 520 804,47 |
| Итого по МО за 2020-2021 годы |  | 227 909,59 | 3 767 | 76 | 372 520 804,47 |