# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 05.02.2020 | № | 127 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке предложений о внесении

изменений в Генеральный план

Снежинского городского округа

# В целях уточнения назначения территории Снежинского городского округа, исходя из социальных, экономических, экологических и иных  факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития   инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения  учета интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811, с изменениями и дополнениями), с учетом решения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска (изложенного в заключении от 23.12.2019), согласно статьям 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска (далее – Комиссия) приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска, с изменениями и дополнениями), в составе которого в том числе:

- Генеральный план города Снежинска (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска 11.06.2008 № 70, с изм. от 28.05.2015 № 52);

- Генеральный план поселка Ближний Береговой Снежинского городского округа Челябинской области (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 № 10);

2

- Генеральный план деревни Ключи Снежинского городского округа Челябинской области (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска 03.02.2010 № 11).

2. Утвердить:

- План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа Челябинской области (Приложение 1);

- Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю         за собой.

Глава Снежинского

городского округа   						И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела                                 	А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа					      	М.Т.Ташбулатов

Начальник управления –

главный архитектор					 	С.Ю.Потеряев

Рассылка:

в дело   – 1 экз.

## членам комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:

## Ташбулатову М.Т. – 1 экз.

## Востротину Д.С.  – 1 экз.

## УГ – 3 экз.

## Росреестр (Блинову Г.А.)  – 1экз.

## КУИ (Тоболякову С.Н., Болотовой Е.В.)  – 2экз.

МКУ «Снежинское лесничество» (Бусову А.И.)  – 1 экз.

## МКУ «УГХ СГО» (Алексееву С.В., Дунаеву В.В.)  – 2 экз.

## МКУ «УГОЧС» (Жидкову В.В.)  – 1 экз.

## Юридический отдел (Кордову Д.Н.)  – 1 экз.

## ФГКУ «СУ ФПС № 7 МЧС России» (Федотову В.Ю.)  – 1 экз.

АО «Трансэнерго» (Пульникову А.С., Саранчуку С.П.)  – 2 экз.

## РУ № 15 ФМБА России (Круглик Ю.Н.)  – 1 экз.

## Собрание депутатов (Ремезову А.Г.)  – 1 экз.

## ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

## (Неумину В.В., Кадомцевой А.А.)  – 2 экз.

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Карпеееву Е.В.) – 1

МКУ «СЗСР» (Ямалетдинову О.Р.)  – 1 экз.

С.Г.Земляная

заместитель начальника управления градостроительства

С.М.Щеглова

начальник отдела информационного обеспечения

градостроительной деятельности управления

Г.А.Декусарова 35043

ведущий инженер отдела УГ

га 1  04.02.2020

139

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № ______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа Челябинской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | 05.02.2020 |
|  | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | сайт – в течение 3 дн.; СМИ – по графику печати |
|  | Сбор и учет предложений по внесению изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | с 06.02.2020 по 06.03.2020 |
|  | Рассмотрение предложений для подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска | 15.03.2020 |
|  | Заключение контракта с исполнителем работ по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | до 01.04.2020 |
|  | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | срок по контракту (90 дней) |
|  | Рассмотрение проекта о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска | в течение 1 нед. (с момента поступления проекта в ОМС) |
|  | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | не позднее 14 дн. после рассмотрения проекта комиссией |
|  | Размещение в ФГИС ТП проекта о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | не менее чем за 3 мес. до утверждения |
|  | Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа (в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ) | 3 мес. |
|  | Опубликование сообщения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | сайт – в течение 3 дн.; СМИ – по графику печати |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | не ранее 7 дн. с даты объявления, не позднее 2 мес. с момента принятия решения |
|  | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | 3 дн. |
|  | Опубликование заключения о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | сайт – в течение 3 дн.; СМИ – по графику печати |
|  | Рассмотрение результатов публичных слушаний на комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска | 5 дн. |
|  | Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа на заседании рабочей группы в Собрании депутатов | 5 дн. |
|  | Утверждение проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа Собранием депутатов города Снежинска | согласно графику работы |
|  | Опубликование решения о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа | сайт – в течение 3 дн.; ФГИС ТП – 10 дн.; СМИ – по графику печати |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № ______

ПОРЯДОК

направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа

- С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа заинтересованное лицо вправе направить в Комиссию свои предложения в течение установленного срока (в период с 06.02.2020 по 06.03.2020).

- Предложения направляются с пометкой «В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска» по почте (либо лично):

а) для юридических лиц – по адресу: 456770, Челябинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, каб. 120; адрес электронной почты: adm@snzadm.ru;

б) для физических лиц – по адресу: 456770, Челябинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, каб. 10; адрес электронной почты: op@snzadm.ru.

График работы: понедельник - пятница – с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота и воскресенье – выходной день.

- Предложения для проекта Генерального плана Снежинского городского округа должны быть за подписью юридического лица или гражданина (Ф.И.О. – полностью), их изложившего, с указанием обратного адреса, телефона для контакта и даты подготовки предложений.

- Предложения могут содержать любые материалы (как бумажные, так и на магнитных носителях), которые возврату не подлежат.

- Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Генерального плана Снежинского городского округа, Комиссией не рассматриваются.