# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 22.04.2020 | № | 490 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры

Снежинского городского округа»

на 2017 - 2026 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения

и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 16.12.2019

№ 1629), руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1627 (с изменениями

от 15.05.2018 № 633, от 06.02.2019 № 159, от 27.05.2019 № 724,

от 06.06.2019 № 772, от 29.07.2019 № 1000, от 12.08.2019 № 1057,

от 27.11.2019 №1521) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа					         И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				   А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						   Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа						   М.Т.Ташбулатов

Председатель комитета экономики				   И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»						   Н.Ю.Круглик

Руководитель МКУ «Управление

городского хозяйства Снежинского

городского округа						   А.В.Земов

Рассылка:

в дело - 1 экз.

комитет экономики  - 1 экз.

финансовое управление  - 1 экз.

КСП  - 1 экз.

МКУ «УГХ СГО»  - 3 экз.

СЗСР  - 1 экз.

газета «Известия Собрания депутатов…»  - 1 экз.

Т.Г.Горюшкина, 92664

ведущий инженер МКУ «УГХ СГО»

ВС 1 15.04.2020

480

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от____________№_________

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную Программу

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Снежинского городского округа»

на 2017 - 2026 гг.

- 1. Раздел «Цель и задачи Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

- Цель:

- Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающих высокое качество предоставления транспортных услуг в Снежинском городском округе.

- Задачи:

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Снежинского городского округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения и эффективного функционирования действующей дорожно-транспортной инфраструктуры.

- 2. «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее – МБ).

Общий необходимый объем финансирования Программы составляет

937 126 088,88 руб.,  в том числе:

2017 год – 0 руб.;

2018 год – 421 271,84 руб.;

2019 год – 2 190 485,95 руб.;

2020 год – 2 160 331,09 руб.;

2021 год – 0 руб.;

2022 год – 0 руб.;

2023 - 2026 годы – 932 354 000 руб.*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности.

2

Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».

2. Таблицу пункта 1.13. «Оценка финансирования транспортной инфраструктуры» Раздела 1 Программы изложить в новой редакции:

| Годы реализации | Источники финансирования, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 421 271,84 | 421 271,84 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 190 485,95 | 2 190 485,95 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 160 331,09 | 2 160 331,09 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2026 | 932 354 000 | 932 354 000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 937 126 088,88 | 937 126 088,88 | 0 | 0 | 0 |

3. Раздел 7. «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее – МБ).

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

937 126 088,88 руб., в том числе:

2017 год – 0 руб.;

2018 год – 421 271,84 руб.;

2019 год – 2 190 485,95 руб.;

2020 год – 2 160 331,09 руб.;

2021 год – 0 руб.;

2022 год – 0 руб.

2023-2026 годы – 932 354 000 руб.*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

3

4. Раздел 11 «Индикаторы реализации Программы» изложить

в новой редакции:

4

Раздел 11. Индикаторы реализации Программы

| № п/п | Наименование целей, задач и целевых показателей программы | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (оценка) | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 108,923 | 108,923 | 107,400 | 107,900 | 108,892 | 109,471 | 109,471 | 139,452 |
| 2. | Количество проектов на строительство объектов транспортной инфраструктуры | проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3. | Протяженность построенных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,703 |
| 4. | Количество построенных объектов транспортной инфраструктуры | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 8 | 8,2 | 7,5 | 6,97 | 5 | 5 | 4,5 | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и эффективного функционирования действующей дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. | 831 | 656 | 457 | 491 | 490 | 485 | 480 | 480 |
| 7. | Количество проектов на реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры | проект | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 8. | Протяженность реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 29,981 |
| 9. | Количество реконструированных объектов транспортной инфраструктуры | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |

6

5. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры Снежинского

городского округа» на 2017-2026 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика автомобильных дорог |  |  |  |  | Источник финансирования | Всего на период реализации | План финансирования по годам, руб. |  |  |  |  |  |  | Связь с индикаторами реализации Программы | Ссыл -ка на НПА, о соот-ветст-вии расходного обяза-тель-ства полно-мочи-ям Сне-жинс-кого город-ского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжен-ность (км) | а/бетон |  | щебень | грунт |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026* |  |  |
| Бюджетополучатель – МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство улицы Ломинского | 0,92 |  | 0,92 |  |  | МБ | 17 300 550 |  | 550 |  |  |  |  | 17 300 000 | 1, 2, 3, 4, 5 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство ул. № 28 (от ул. Ломинского до пр. Мира), в т.ч. ПИР | 0,55 |  | 0,55 |  |  | МБ | 40 000 000 |  |  |  |  |  |  | 40 000 000 | 1, 2, 3, 4, 5 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 3. | ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  | МБ | 3 027 000 |  |  |  |  |  |  | 3 027 000 | 2 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 4. | Строительство новых улиц «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  | МБ | 73 800 000 |  |  |  |  |  |  | 73 800 000 | 1, 2, 3, 4, 5 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство новых улиц «Поселок Ближний Береговой» (в т.ч. проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  | МБ | 224 700 000 |  |  |  |  |  |  | 224 700 000 | 1, 2, 3, 4, 5 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 6. | Улично-дорожная сеть «Деревня Ключи», ПИР |  |  |  |  |  | МБ | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 | 2 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 7.. | Строительство улиц в новой застройке в дер. Ключи | 1,98 |  | 1,98 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство автостоянки для грузового транспорта за КПП-2 |  |  |  |  |  | МБ | 15 000 000 |  |  |  |  |  |  | 15 000 000 | 2, 4 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| Итого по строительству: |  |  |  |  |  |  | МБ | 375 627 550 |  | 550 |  |  |  |  | 375 627 000 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и эффективного функционирования действующей дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги с устройством автобусных остановок в селе Воскресенское в пределах улиц Бажова - Заречная |  |  |  |  |  | МБ | 8 974 817,04 |  |  | 2 190 485,95 | 2 160 331,09 |  |  | 4 624 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 10. | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в т. ч. ПИР |  |  |  |  |  | МБ | 130 415 000 |  |  |  |  |  |  | 130 415 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция автодороги к КПП-5 |  |  |  |  |  | МБ | 45 000 000 |  |  |  |  |  |  | 45 000 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 12. | Проспект Мира (малые опоры с четной стороны на участке от Забабахина до Нечая) | 0,921 |  | 0,921 |  |  | МБ | 420 721,84 |  | 420 721,84 |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст.14 п. 5 |
| 13. | Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,35 |  | 0,35 |  |  | МБ | 20 286 000 |  |  |  |  |  |  | 20 286 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,45 |  | 0,30 |  | 0,15 | МБ | 19 608 000 |  |  |  |  |  |  | 19 608 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 15. | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске | 1,50 |  | 1,50 |  |  | МБ | 110 794 000 |  |  |  |  |  |  | 110 794 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. № 5 |
| 16. | Реконструкция улицы Уральская в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,05 |  | 1,05 |  |  | МБ | 16 000 000 |  |  |  |  |  |  | 16 000 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,33 |  |  | 1,33 |  | МБ | 53 200 000 |  |  |  |  |  |  | 53 200 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 18. | Реконструкция улицы Пионерская в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,82 |  | 0,82 |  |  | МБ | 37 000 000 |  |  |  |  |  |  | 37 000 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 19. | Реконструкция улицы Сиреневая в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,72 |  | 0,72 |  |  | МБ | 20 000 000 |  |  |  |  |  |  | 20 000 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Реконструкция улицы Молодежная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,52 |  | 0,52 |  |  | МБ | 14 000 000 |  |  |  |  |  |  | 14 000 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 21. | Реконструкция улицы Пушкина в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,45 |  | 0,45 |  |  | МБ | 13 000 000 |  |  |  |  |  |  | 13 000 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 22. | Реконструкция улицы Лесная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,68 |  | 0,68 |  |  | МБ | 12 000 000 |  |  |  |  |  |  | 12 000 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Реконструкция улицы Южная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,99 |  | 0,99 |  |  | МБ | 18 800 000 |  |  |  |  |  |  | 18 800 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 24. | Реконструкция улицы Березовая в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,05 |  | 1,05 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 25. | Реконструкция улицы Чапаева в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,87 |  | 0,87 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Реконструкция улицы Зеленая в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,4 |  | 0,4 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 27. | Реконструкция улицы Строителей в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,35 |  | 1,35 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 28. | Реконструкция Улицы №6 в жилом поселке № 2 города Снежинска |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Реконструкция Улицы №2 в жилом поселке № 2 города Снежинска |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 30. | Реконструкция ул. Транспортной (от ул. Дзержинского до ул. Широкой), в т.ч. ПИР | 1,96 |  | 1,96 |  |  | МБ | 22 000 000 |  |  |  |  |  |  | 22 000 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 31. | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2), в т.ч. ПИР | 3,6 |  | 3,6 |  |  | МБ | 20 000 000 |  |  |  |  |  |  | 20 000 000 | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Реконструкция автодороги 1В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол), в т.ч. ПИР | 6,75 |  | 6,75 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 33. | Реконструкция автодороги 1К (от автодороги 1В до автодороги Касли - Тюбук), в т.ч. ПИР | 3,59 |  | 3,59 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| 34. | Реконструкция существующих улиц в дер. Ключи | 1,43 |  | 1,43 |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9 | Феде-раль-ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, глава 3, ст. 14 п. 5 |
| Итого по реконструкции и капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 420 721,84 | 2 190 485,95 | 2 160 331,09 | 0 | 0 | 556 727 000 |  |  |
| Всего по программе: |  | 34,231 |  | 32,751 | 1,33 | 0,15 | МБ | 937 126 088,88 | 0 | 421 271,84 | 2 190 485,95 | 2 160 331,09 | 0 | 0 | 932 354 000 |  |  |