# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 22.04.2020 | № | 491 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования

«Город Снежинск» на 2017 – 2022 гг.

Руководствуясь Порядком «О порядке разработки, утверждения

и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 16.12.2019

№ 1629), руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2022 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.12.2016 № 1713 (с изменениями от 02.06.2017

№ 738, от 25.07.2017 № 949, от 14.05.2018 № 620, от 05.06.2018 № 728,

от 07.09.2018 № 1145, от 31.05.2019 № 752, от 26.07.2019 № 995) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа     				   		    И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				  А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						  Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа						  М.Т.Ташбулатов

Председатель комитета экономики				  И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»						  Н.Ю.Круглик

Руководитель МКУ «Управление

городского хозяйства Снежинского

городского округа						  А.В.Земов

Рассылка:

в дело - 1 экз.

комитет экономики  - 1 экз.

финансовое управление  - 1 экз.

КСП - 1 экз.

МКУ «УГХ СГО» - 3 экз.

Газета «Известия Собрания депутатов» - 1 экз.

Т.Г. Горюшкина, 92664

ведущий инженер МКУ «УГХ СГО»

ВС 1 14.04.2020

479

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ №________

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную Программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- на территории муниципального образования «Город Снежинск»

- на 2017 – 2022 гг.

- 1. Раздел «Цели Программы» Паспорта Программы изложить

- в новой редакции:

- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в бюджетной сфере и жилищном и коммунальном секторах муниципального образования.

- 2. Раздел «Задачи Программы» Паспорта Программы изложить

- в новой редакции:

1. Получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений (далее - МУ);

2. Оснащение жилищного сектора общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;

3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, оперативный перевод в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества;

- 4. Разработка, а также своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения Снежинского городского округа.

- 3. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Источниками финансирования Программы являются средства местного (далее – МБ), областного (федерального) бюджета (далее ОБ (ФБ) и внебюджетные источники (далее – ВИ);

2

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

2 013 320 руб., в т.ч.:

МБ – 803 320 * руб.;

ОБ (ФБ) – 0 руб.;

ВИ – 1 210 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного, областного (федерального) бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

4. Раздел 2 «Цели и задачи программы» изложить в новой редакции:

Цели системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в бюджетной сфере и жилищном и коммунальном секторах муниципального образования.

Основные задачи системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования:

1. Получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений (далее - МУ);

2. Оснащение жилищного сектора общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;

3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, оперативный перевод в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества;

- 4. Разработка, а также своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения Снежинского городского округа.

5. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

3

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета областного (федерального) бюджета, а также внебюджетные источники.

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

2 013 320 руб., в т.ч.:

- 2017 г. – 1 445 120 руб., в т.ч.:

МБ – 285 120  руб.;

ОБ (ФБ) – 0;

ВИ – 1 160 000 руб.;

- 2018 г. – 135 000 руб., в т.ч.:

МБ – 135 000 руб.;

ОБ (ФБ) – 0;

ВИ – 0;

- 2019 г. – 233 800 руб., в т.ч.:

МБ – 183 800 руб.;

ОБ (ФБ) – 0;

ВИ – 50 000 руб.;

- 2020 г. – 199 400 руб., в т.ч.:

МБ – 199 400 руб.;

ОБ (ФБ) – 0;

ВИ – 0;

- 2021 г. – 0 руб., в т.ч.:

МБ – 0 руб.;

ОБ (ФБ) – 0;

ВИ – 0;

- 2022 г. – 0 руб., в т.ч.:

МБ – 0 руб.;

ОБ (ФБ) –0

ВИ – 0.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

6. Раздел 7 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:

Оценку эффективности Программы необходимо проводить

в соответствии с системой показателей, приведенных в Таблице 5.

4

Таблица 5. Значения целевых и индикативных показателей:

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | Факт 2015 | Факт 2016 | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение целевых и индикативных показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем потребле-ния ТЭ МУ | Гкал | 45998 | 45849 | 48656 | 50788 | 49343 | 51577 | 51349 | 51062 |
| 1.2. | Объем потребле-ния ЭЭ МУ | кВтч | 8411719 | 8050779 | 8185627 | 8613179 | 8030149 | 8937005 | 8892320 | 8847890 |
| 1.3. | Объем потребле-ния холод-ной воды МУ | м3 | 132004 | 124571,5 | 123147,4 | 125896,9 | 109663,4 | 143737 | 143018 | 142303 |
| 1.4. | Объем потребле-ния горячей воды МУ | м3 | 82747 | 65305,9 | 67555,6 | 72659,8 | 68833,7 | 73036 | 72671 | 72307 |
| 1.5. | Удельный расход ТЭ МУ на 1 м2 общей площади | Гкал/м2 | 0,23 | 0,227 | 0,227 | 0,234 | 0,222 | 0,236 | 0,235 | 0,234 |
| 1.6. | Удельный расход ЭЭ на обеспече-ние МУ | кВтч/ чел. | 165,94 | 158,34 | 159,69 | 166,94 | 154,38 | 173,21 | 172,35 | 171,49 |
| 1.7. | Удельный расход ЭЭ на снаб-жение МУ | кВтч/ м2 | 33,55 | 39,7 | 38,45 | 39,47 | 34,80 | 40,96 | 40,75 | 40,55 |
| 1.8. | Удельный расход холодной воды на обеспече-ние МУ | м3/ чел. | 2,6 | 2,45 | 2,4 | 2,44 | 2,11 | 2,79 | 2,77 | 2,76 |
| 1.9. | Удельный расход горячей воды на обеспече-ние МУ | м3/ чел. | 1,63 | 1,28 | 1,32 | 1,41 | 1,32 | 1,415 | 1,408 | 1,40 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Отношение площади МУ, в кото-рых расчет за ТЭ осущест-вляется с использова-нием приборов учета, к общей площади МУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11. | Отношение числен-ности сотрудни-ков БУ, в которых расход холодной воды осущест-вляют с использова-нием приборов учета, к общей числен-ности сотрудни-ков МУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | Отношение числен-ности сотрудни-ков МУ, в которых расход горячей воды осущест-вляют с использова-нием приборов учета, к общей числен-ности сотрудни-ков МУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Оснащение жилищного сектора общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельная величина потребле-ния электричес-кой энергии | кВтч / чел.в год | 955,21 | 912,41 | 882,72 | 878,3 | 865,91 | 869,55 | 865,2 | 860,9 |
| 2.2. | Удельная величина потребле-ния тепловой энергии | Гкал/ м2 в год | 0,22 | 0,221 | 0,223 | 0,222 | 0,249 | 0,22 | 0,219 | 0,218 |
| 2.3. | Удельная величина потребле-ния холодной воды | м3 холод-ной воды/ чел. в год | 45,88 | 45,73 | 37,86 | 37,67 | 40,24 | 37,3 | 37,11 | 36,93 |
| 2.4. | Удельная величина потребле-ния горячей воды | м3 горячей воды / чел. в год | 30,34 | 28,21 | 28,52 | 28,38 | 27,37 | 28,1 | 27,96 | 27,82 |
| 2.5. | Удельная величина потребле-ния природного газа | м3 природ-ного газа / чел. в год | 138,87 | 137,55 | 138,67 | 137,98 | 143,38 | 136,61 | 135,93 | 135,25 |
| 2.6. | Количество индиви-дуальных приборов учета холодной и горячей воды, установлен-ных в муниципальных квартирах | шт. |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Задача 3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, оперативный перевод в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения города | кВтч / м2 освещаемой площади | 24,43 | 23,71 | 25,06 | 25,02 | 26,09 | 24,53 | 24,41 | 24,29 |
| 3.2. | Отношение количества ранее бесхозяйных объектов недвижимо-го имущества, право муниципальной собствен-ности на которые зарегистри-ровано, к общему количеству первона-чально бесхозяй-ных объектов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Расход ЭЭ в системах уличного освещения города | тыс. кВтч | 1664,879 | 1627,519 | 1734,322 | 1731,519 | 1867,86 | 1853,188 | 1843,926 | 1834,702 |
| Задача 4. Разработка, а также своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество разработан-ных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Количество разработан-ных перспективных схем газоснабжения ЗАТО г. Снежинск | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | шт. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

7. Таблицу 6 и таблицу 7 раздела 8 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

9

Таблица 6. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетополучатели / исполнители Программы |  | Связь с индика-торами реализации Программы (№ показателя) |  | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы | МБ |  |  |  |  |  |  |  | Специализированные организации по результатам отбора, руководители бюджетных учреждений, в т.ч. |  | №1.1.-1.12. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2, 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УФиС |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приведение узлов учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений в соответствие с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 | МБ | 210000 | 210000 |  |  |  |  |  | Специализированные организации по результатам отбора, руководители бюджетных учреждений, в т.ч. |  | №1.1., №1.4., №1.5., №1.9., №1.10., №1.12. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  |  | 210000 | 210000 |  |  |  |  |  | Администрация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «ОМОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УФиС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка АИТП на объектах бюджетной сферы | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  | УО, специализированные организации по результатам отбора |  | №1.1., №1.4., №1.5., №1.9. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | Инвестор |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Оснащение жилищного сектора общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета ТЭР в многовкартирных жилых домах | ВИ | 1160000 | 1160000 |  |  |  |  |  | АО «Трансэнерго» |  | №2.1.-2.5. |  |  |  |
| 2.2. | Установка индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды в муниципальных квартирах | МБ | 15600 |  |  |  | 15600 |  |  | МКУ «УГХ СГО» |  | №2.6 |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, оперативный перевод в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп ДРЛ в имеющихся светильниках уличного освещения жилого района «Поселок Сокол» на более экономичные (ДНаТ или светодиодные) | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО», ООО «Строй-Центр» |  | №3.1. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| 3.2. | Мероприятия по бесхозяйным объектам недвижимого имущества, в т.ч. | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «КУИ города Снежинска» |  | №3.2. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16, п. .3 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| 3.2.1. | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Включение бесхозяйного объекта в реестр муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Направление запросов в Минимущество и природных ресурсов, Территориальное управление государственным имуществом, Снежинский филиал ОГУП «Обл.ЦТИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Постановка на государственный кадастровый учет (заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Постановка на учет в ЕГРП в качестве бесхозяйного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Регистрация права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета электрической энергии объектов уличного освещения города | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | 3.3. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| - Иные мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Разработка, а также своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | № 4.1. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | № 4.2. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | МБ | 345720 | 75120 | 75000 | 97800 | 97800 |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | № 4.3. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | МБ | 232000 |  | 60000 | 86000 | 86000 |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | № 4.4. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  | ИТОГО по Программе, в т.ч |  | 2013320 | 1445120 | 135000 | 233800 | 199400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБ: |  | 803320 | 285120 | 135000 | 183800 | 199400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по получателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация |  | 285120 | 285120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УФиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «УГХ СГО» |  | 518200 |  | 135000 | 183800 | 199400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «КУИ города Снежинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ВИ |  | 1210000 | 1160000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

13

Таблица 7. Экономия топливно-энергетических ресурсов по каждому году реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб | Экономия ТЭР |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. |  |  | Экономия ТЭР |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. |  |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. |  | Экономия ТЭР |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |
| - Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приведение узлов учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений в соответствие с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 |  | 210000 | 19,796 Гкал |  | 24800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка АИТП на объектах бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета ТЭР в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды в муниципальных квартирах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15600 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить объем потребления энергоресурсов населению, проживающему в муниципальных квартирах. |  |  | 15600 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить объем потребления энергоресурсов населению, проживающему в муниципальных квартирах. |  |  | 15600 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить объем потребления энергоресурсов населению, проживающему в муниципальных квартирах. |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп ДРЛ в имеющихся светильниках уличного освещения жилого района «Поселок Сокол» на более экономичные (ДНаТ или светодиодные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по бесхозяйным объектам недвижимого имущества, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Включение бесхозяйного объекта в реестр муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Направление запросов в Минимущество и природных ресурсов, Территориальное управление государственным имуществом, Снежинский филиал ОГУП «Обл.ЦТИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Постановка на государственный кадастровый учет (заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Постановка на учет в ЕГРП в качестве бесхозяйного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Регистрация права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета электрической энергии объектов уличного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Иные мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год |  | 75120 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  |  |  | 75000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  |  | 97800 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  |  |  | 97800 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  |  | 97800 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  |  | 97800 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. |  |  |  |  |  |  | 60000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  |  | 86000 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  |  |  | 86000 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  |  | 86000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  |  | 86000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  |  |