ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _22.03.2019г._№__387__

План мероприятий (дорожная карта)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Снежинском городском округе

Глава I. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Снежинском городском округе (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации                           от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175, пунктом 2,  подпунктом 2 постановления администрации Снежинского городского округа от 29.01.2019 №108 «Об утверждении состава Межведомственного координационного совета по организации деятельности в сфере формирования  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

2. Целями «дорожной карты» являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сферах социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта;

- полноценная интеграция инвалидов в общество.

2

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть   независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

4. Уполномоченный орган (разработчик) «дорожной карты»: Управление градостроительства администрации города Снежинска.

5. Исполнители «дорожной карты»:

Администрация  Снежинского городского округа.

Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска».
МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»;

МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»;

МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»;

МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»;

Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска;

АУ  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

5. Сроки реализации «дорожной карты» – 2019-2020 годы.

6. Результатом реализации «дорожной карты» является достижение к 2020 году плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

3

7. В МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» по состоянию на 01.01.2019 года состоит             на учете 2859 человек категории «инвалиды» и «дети-инвалиды», в том числе:

- инвалиды 1 группы – 373 человек;

- инвалиды 2 группы – 1253 человек;

- инвалиды 3 группы – 1090 человек;

- дети-инвалиды – 143 человека.

Динамика численности инвалидов в Снежинском городском округе приведена в табличном виде:

| № п/п | Категория | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 2489 | 2619 | 2714 | 2832 | 2985 | 3049 | 3124 | 3061 | 3079 | 3088 | 3050 | 3041 | 2958 | 2890 | 2859 |
|  | Инвалид 1 гр. | 340 | 333 | 311 | 347 | 341 | 436 | 461 | 467 | 435 | 442 | 398 | 385 | 383 | 383 | 373 |
|  | Инвалид 2 гр. | 1442 | 1555 | 1588 | 1753 | 1832 | 1724 | 1703 | 1654 | 1558 | 1562 | 1526 | 1445 | 1394 | 1317 | 1253 |
|  | Инвалид 3 гр. | 338 | 371 | 449 | 571 | 654 | 731 | 805 | 786 | 935 | 934 | 975 | 1074 | 1048 | 1051 | 1090 |
|  | Ребенок- инвалид | 173 | 158 | 157 | 161 | 158 | 158 | 155 | 154 | 151 | 150 | 151 | 137 | 133 | 139 | 143 |

Глава II. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Повышение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Удельный вес приоритетных объектов социальной сферы, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов | 22% | 33% | 40% | 55% | 100% | УГ |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество объектов социальной сферы, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: |  |  |  |  |  | УГ |
|  | - дублирование необходимой для ознакомления | 6 | 9 | 11 | 15 | 27 |  |
|  | зрительной информации, а также надписей, знаков и иной |  |  |  |  |  |  |
|  | текстовой и графической информации знаками. |  |  |  |  |  |  |
|  | выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; |  |  |  |  |  |  |
|  | - размещение оборудования и носителей информации. | 6 | 10 | 14 | 20 | 27 |  |
|  | необходимых для обеспечения беспрепятственного |  |  |  |  |  |  |
|  | доступа инвалидов по зрению к объектам; |  |  |  |  |  |  |
|  | - наличие сотрудников, на которых административно- | 10 | 19 | 27 | 27 | 27 |  |
|  | распорядительным актом организации возложено оказание |  |  |  |  |  |  |
|  | помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, |  |  |  |  |  |  |
|  | мешающих им пользоваться услугами, включая |  |  |  |  |  |  |
|  | сопровождение, и которые подготовлены для исполнения |  |  |  |  |  |  |
|  | этих функций; |  |  |  |  |  |  |
|  | - допуск тифлосурдопереводчика; | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
|  | - допуск собаки-проводника | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
|  | Количество объектов социальной сферы, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: |  |  |  |  |  | УГ |
|  | - дублирование необходимой звуковой информации; |  | 5 | 7 | 10 | 18 |  |
|  | - допуск сурдопереводчика; | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
|  | - размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 2 | 5 | 7 | 10 | 18 |  |
|  | - наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 10 | 19 | 27 | 27 | 27 |  |
| 3. | Количество объектов социальной сферы, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного |  |  |  |  |  | УГ |
|  | аппарата обеспечиваются |  |  |  |  |  |  |
|  | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски; | 12 | 16 | 23 | 27 | 27 |  |
|  | - размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | 10 | 17 | 23 | 27 | 27 |  |
|  | - наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 10 | 19 | 27 | 27 | 27 |  |
| 4. | Количество услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению) | 30% | 50% | 70% | 100% | 100% | УГ |
| 5. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения) | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% | УГ |
| 6. | Количество обследованных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах инвалидов муниципальной комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | УГ |
| 7. | Количество жилых помещений и общего имущества, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | УГ |

6

Глава III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

Перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной базы |
| 1. | Корректировка дорожной карты | Постановление об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Снежинском городском округе № 185 от 18.02.2016 г. | исполнители – УГ; соисполнители – члены МКС | 2019 г. | Корректировка дорожной карты по Снежинскому городскому округу |
| 2. | Программа капитального ремонта и модернизации объектов социальной инфраструктуры для обеспечения их физической доступности (внесение изменений в МП «Доступная среда» на 2018-2022 годы ) | Постановление администрации Снежинского городского округа от 15.07.2018 № 941 | исполнители – МКУ «УГХ СГО» соисполнители - члены МКС | 2019-2020 г. | Планирование мероприятий по созданию доступной среды |
| Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д.5. |
| 1. | Устройство пешеходной дорожки с организацией поручней к зданию УСЗН г. Снежинска для перемещения маломобильных граждан | Федеральный закон от 01.01.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной зашиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999» СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001» | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель – МКУ УСЗН г.Снежинска | 2019 г. | ДЧ-И (о. г. с. у) |
| 2. | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия перед входом в здание |  |  | 2020 | ДП-В |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сосновая , д.7 |
| 1. | зона 2 «Вход (входы) в здание» -Подготовка локальной сметы на ремонт входной группы запасного выхода, тамбура и навеса над дверью запасного выхода; - подготовка локальной сметы на установку кнопки вызова зона3 «Пути движения внутри здания»: -Подготовка локальной сметы на лестницы к запасному выходу; - подготовка локальной сметы на размещение «комплексной системы информации на объекте» зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок): - ПСД для замены дорожного покрытия перед зданием и организации парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов. | РДС 35-201-99 СП 59.13330 .2012 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 ГОСТ Р51671-2000 ГОСТ Р 51264 | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель – МУ «КЦСОН» | 2019г. | ДП-И (г, у) ДЧ-И (к, о, с) ДП-В ДП-И (г, у) ДЧ-И (к, о, с) |
| 2. | зона 2 «Вход (входы) в здание»: -организация кнопки вызова; -организация ситуационной помощи; | СП 59.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 |  | 2020 г. |  |
| 3. | зона 2 «Вход (входы) в здание»: -замена входной группы запасного выхода; -замена входной группы тамбура запасного выхода; -замена навеса запасного выхода; зона 3 «Пути движения внутри здания»: | СП 59.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель – МУ «КЦСОН» | 2020г. | ДП-И (г, у) ДЧ-И (к, о, с) |
|  | - вдоль лестницы к запасному выходу; - размещение «Система информации на объекте» |  |  |  |  |
| 4. | зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения; - установка поручней у раковины и унитаза; -установка креплений для костылей и трости у унитаза и раковины; -установка кнопки вызова; Нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину; -нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу | СП 59.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель - МУ«КЦСОН» | 2020г. | ДП-И (г, у) ДЧ-И (к, о, с) |
| Пристроенное 2-х этажное здание Универсально-спортивный комплекс «Сунгуль» (УСК) г. Снежинска 456770, Челябинская область, г. Снежннск, ул. 40 лет Октября, д.37, к. 2 |
| 1. | Организация ситуационной помощи: -размещение информации о помещениях на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом, -выделение ближайшего к входу места обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установкой информационных знаков доступности | Федеральный закон от 01.01.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной зашиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» Федеральный закон от 24 .11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001 | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель - МБУ «ФСЦ» | 2019 г. | ДЧ-И (к, с) ДУ-И (о, у, г) |
| 2. | Размещение комплексной системы информации от входа на территорию к зонам целевого назначения, устройство опорного поручня на лестнице внутри здания. | Федеральный закон от 24 .11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001 | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель - МБУ «ФСЦ» |  |  |
| 3. | Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к санитарно-гигиеническим помещениям. |  | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель - МБУ «ФСЦ» | 2019 г. | ДЧ-И (к, с, у) ДУ-И (о, г) |
| 4. | Замена покрытия при движении со стороны автомобильной стоянки. |  | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель - МБУ «ФСЦ» | 2019г.. | ДЧ-И (к, о, с, г, у) |
| 5. | Составление ПСД для санитарно- гигиенического помещения |  | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель - МБУ «ФСЦ» | 2019 г. | ДЧ-И (к, о, с, г, у) |
| 6. | Переоборудование и адаптация санитарно- гигиенического помещения: -установка поручней у раковины и унитаза. -устройство креплений для костылей и тростей, -Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу |  | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель-МБУ «ФСЦ» | 2020 г. | ДП-В |
| Стрелковый тир открытого типа МБУДО «ДЮСШ «Олимпия» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.35 |
| 1. | -нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей центрального входа; -нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального входа и запасного выхода; -организация кнопки вызова; -нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения. -ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиеническою помещения | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МБУ «ФСЦ» | 2019 г. | ДП-И (г, с, о, у) ДЧ-И (к) |
| 2. | -установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения: -установка поручней у раковины и унитаза; -установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины: -установки кнопки вызовы; -нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину; -нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу | СП 35-101.2001 РДС 35-201-99 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МБУ «ФСЦ» | 2019 г. | ДП-И (г, с, о, у) ДЧ-И (к) |
| Объекты сферы образования |
| 1. | Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях: МБОУДО «Дворец творчества детей и молодёжи (ул. Васильева, д.35) «Надежды Луч», МБДОУ № 15 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов) | РСД 35-201-99 СП 59.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 РСД 35-201-99 СП 59.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 | исполнитель – специализированная организация, соисполнитель - Управление образования | 2019 г. | Обеспечение доступности объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2. | Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях: МБОУ СОШ № 121 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов) Разработка ПСД. Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях. МБУ СКОШ № 122 (устройство пандуса) МАДОУ № 13 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями). МБДОУ № 23 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями) |  | исполнитель – специализированная организация, соисполнитель - Управление образования | 2020г. |  |
| 3. | Разработка ПСД. Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях: МБОУ СОШ № 125, Комсомольская,6 (устройство пандуса) МАДОУ №29 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями). МБДОУ №6 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями). | РСД 35-201-99 СП 59.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 | исполнитель – специализированная организация, соисполнитель - Управление образования | 2021г. | Обеспечение доступности объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 4. | Разработка ПСД. Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях: 1. МАДОУ №1 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями). 2. МАДОУ №31 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями). |  |  | 2022г. |  |
| 5. | Разработка ПСД. Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях: МАДОУ №2 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями) МАДОУ №7 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями) | РСД 35-201-99 СП 59.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 | исполнитель – специализированная организация, соисполнитель - Управление образования | 2023г. |  |
| 6. | Разработка ПСД. Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях: 1. МБДОУ №4 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями) 2. МАДОУ №30 (устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование санузла поручнями) | РСД 35-201-99 СП 59.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 | исполнитель – специализированная организация, соисполнитель - Управление образования | 2024г. | Обеспечение доступности объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7. | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные) тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения) |  | Исполнитель – Управление образования | 2019-2024гг. |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Мира, д.22. |
| 1. | Установка пандусов на запасных эвакуационных выходах. | Федеральный закон от 01.01.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001 | исполнитель -специализированная организация, соисполнитель- МБУ «Городская библиотека» | 2019-2020 гг. | ДП-В |
| 2. | зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -ПСД на санитарно-гигиеническую комнату для колясочников (здание Детской библиотеки 1 этаж по ул. Ленина, д.44) |  |  | 2019-2020 гг. | ДП-В |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.13 |
| 1. | Зона2 «Вход (входы) в здание: -замена покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, поручней; -организация кнопки вызова; -организация ситуационной помощи «Система информации на объекте» -размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта -Разработка ПСД на электрический подъёмник внутри здания (движение от запасного выхода обустроенного пандусом в зрительный зал). | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 35-101.2001 РДС 35-201-99 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МБУ «КО «Октябрь» | 2020 г. | ДП-И (г. у) ДЧ-И (к, о. с) |
| 2. | зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -ПСД на санитарно-гигиеническую комнату для колясочников |  | исполнитель специализированная организация, соисполнитель- МБУ «КО «Октябрь» | 2019 г. | ДП-И (г, у) ДЧ-И (к, о, с) |
| 3. | зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»: -замена дорожного покрытия; -замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов | СП 42.13330 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МБУ «КО «Октябрь» | 2020 г. | ДП-В |
| Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, д.1 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию: - организовать парковку со специально выделенными местами для инвалидов. | ГОСТ 23457-86 (п.2.8.21): ГОСТ № 6.4 ГОСТ№ 8.17 ст.15 Ф3 № 181-ФЗ | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МАУ «ПКиО» | 2019-2020 гг. | ДП-В |
| 2. | Вход (входы) в здание: -ремонт лестницы; -установить поручни у лестницы: -нанести контрастную полосу за 80 см до лестницы; -нанести контрастную маркировку крайних ступеней; -высоту порога входных дверей согласовать с ВОИ: -заменить покрытие крыльца; -заменить навесы над входом центральным и запасным | СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» ГОСТ Р 51261-99 СНиП 2.08.02-89 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МАУ «ПКиО» | 2019-2020 гг. | ДП-В |
| 3. | Пути движения: -нанести контрастные полосы движения; -установить поручни на лестнице: -нанести контрастную полосу перед лестницей за 60 см: -нанести контрастную маркировку крайних ступеней: -согласовать с ВОИ ширину проема и высоту порога: -нанести контрастную полосу за 80 см до дверей | СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель - МАУ «ПКиО» | 2019-2020 гг. | ДП-В |
| 4. | Зона целевого назначения: -нанести контрастные полосы вокруг лестницы: -нанести контрастную полосу крайних ступеней. | СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МАУ «ПКиО» | 2019-2020 гг. | ДП-В |
| 5. | Санитарно-гигиеническое помещение: -переоборудовать по 1 кабине в мужском и женском туалете по нормам: -установить крючки, поручни у раковин, унитазов; -нанести контрастно-тактильные полосы у раковин, унитазов: -нанести контрастно-тактильную полосу движения; -установить кнопку вызова. | ГОСТ 5 1261-99 ГОСТ 52131-2007 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МАУ «ПКиО» | 2019-2020 гг. | ДП-В |
| Муниципальное бюджетное учреждение - образовательная организация дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д.29 |
| 1. | зона 2 «Вход (входы) в здание» -ПСД на установку пандуса на запасном выходе из здания, установить навесы над пандусом и запасным выходом | СНиП 35-01-2001 ГОСТ Р 51261 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МБУДО «Снежинская ДМШ» | 2020 г. | ДЧ-И (к) ДУ-И (о. с. у) |
| 2. | -ПСД на установку поручней «Система информации на объекте» -размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта | РДС 35-201-99 СП 35-101-2001 ГОСТ Р51671-2000 ГОСТ Р 51264 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МБУДО «Снежинская ДМШ» | 2020г. | ДП-И (у) ДЧ-И (к, о. с) |
| 3. | зона 2 «Вход (входы) в здание»: -организация кнопки вызова: -организация ситуационной помощи | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СИ 118.13330 |  | 2020 г. | ДП-И (у) ДЧ-И (к. о. с) |
| 4. | зона 2 «Вход (входы) в здание»: -нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей центрального входа: -нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального входа и запасного выхода | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 35-101.2001 РДС 35-201-99 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МБУДО «Снежинская ДМШ» | 2019 г. | ДП-И (у) ДЧ-И (к, о. с) |

|  | зона 3 «Пути движения внутри здания»: -установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу; -нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного выходы; -нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению. Зона 4 «Зона целевого назначения»: -нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения. Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения. | СНиП 35-01-2001 СП 35-101.2001 СП 59.13330 СП 118.13330 СП 35-101.2001 РДС 35-201-99 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- МБУДО «Снежинская ДМШ» | 2019 г. | ДП-И (у) ДЧ-И (к, о. с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения: -установка поручней у раковины и унитаза; -установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины: -установки кнопки вызовы; -нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину; -нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу |  | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель-МБУДО «Снежинская ДМШ» | 2019 г. | ДП-И (у) ДЧ-И (к, о. с) |
| АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д.1 |
| 1. | Переоборудование санузла (установка тактильных направляющих, опорные поручни, крючков, кнопка вызова персонала, знак доступности кабины) | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 РДС 35-201-99 | исполнитель- специализированная организация, соисполнитель- АУ «МФЦ» | 2019 г. | ДП-И (г. у) |
| 2. | Замена (капитальный ремонт) лифта |  |  | 2019 г. | ДЧ-И (к. о. с) |
| ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, здание хирургического корпуса 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.13, корп. 1 |
| 1. | Зона 3 «Пути движения внутри здания» Подготовка ПСД по замене покрытия при движении к зданию. | Федеральный закон от 01.01.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ №15 | 2019 г. | ДЧ-И (к, о, у) ДУ-И (с, г) |
|  |  | вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001 |  |  |  |
| 2. | Устройство вызовной сигнализации |  | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ №15 |  |  |
| 3. | Зона 5«Санитарно-гигиенические помещения» Составление ПСД для санитарно- гигиенического помещения |  | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ №15 |  | ДЧ-И (к, о, у) ДУ-И (с, г) |
| 4. | Зона 5«Санитарно-гигиенические помещения» Переоборудование и адаптация санитарно- гигиенического помещения: -Установка поручней у раковины и унитаза. -Устройство креплений для костылей и тростей, -Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу |  | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ №15 | 2019 г. | ДП-В |
| ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, здание детской соматической больницы с поликлиникой 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.13, корп. 2 |
| 1. | -ПСД на замену поручней, замену покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, замену входной группы запасного выхода, тамбура и навеса над дверью запасного выхода; «Система информации на объекте» -размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта | СП 59.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 118.13330 РДС 35-201-99 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 35-101-2001 ГОСТ Р51671-2000 ГОСТ Р 51264 | специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 | 2019 г. | ДЧ-И (к. о, с) |
| 2. | зона 3 «Пути движения внутри здания»: -установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу; -нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного выходы; -нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению. Зона 4 «Зона целевого назначения»: -нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения. Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 35-101.2001 РДС 35-201-99 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 | 2019 г. | ДП-И (г. у) ДЧ-И (к. о, с) |
| 3. | зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения; -установка поручней у раковины и унитаза; -установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины: -установки кнопки вызовы; -нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину: -нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 35-101.2001 РДС 35-201-99 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 | 2019 г. | ДП-И (г. у) ДЧ-И (к. о. с) |
| 4. | зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок): -ПСД на замену дорожного покрытия; -замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов | СП 42.13330 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 СП 35-101.2001 РДС 35-201-99 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 | 2020 г. | ДП-В |
|  | ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, здание стоматологической поликлиники 456770. Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.13, корп. 15 |
| 1. 2. | зона 3 «Пути движения внутри здания»: -установка поручней на лестнице на пути движения на второй этаж и к запасному выходу; -нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного выходы; -нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению. - оборудовать «Многофункциональный кабинет» на 1 этаже для приёма, лечения, зубопротезирования граждан, имеющих инвалидность I и II группы и относящиеся к категории МГН. Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения: -установка поручней у раковины и унитаза; -установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины; -установки кнопки вызовы; -нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину; -нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 35-101.2001 РДС 35-201-99 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 35-101.2001 РДС 35-201-99 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 | 2019 г. 2020 г. | ДП-И (г, у) ДЧ-И (к, о, с) |
| ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, здание поликлиники 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.13, корп. 16 |
| 1. | зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»: -установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения; -установка поручней у раковины и унитаза; -установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины: -установки кнопки вызовы; -нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину: -нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу | СНиП 35-01-2001 ГОСТ Р 51261 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель- ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 | 2019 г. | ДП-И (г. у) ДЧ-И (к. о, с) |
| 2. | зона 3 «Пути движения внутри здания»: Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещением, устройство опорного поручня на лестнице от входа на 1 этаж | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 | исполнитель-специализированная организация, соисполнитель-ФБГУЗ ЦМСЧ № 15 | 2019 г. | ДП-И (г. у) ДЧ-И (к. о, с) |
| ОАО «Аптека № 1» 456776, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д.34 | ОАО «Аптека № 1» 456776, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д.34 |
| 1. | зона 2 «Вход (входы) в здание» Адаптация пандуса центрального входа в здание | СНиП 35-01-2001 ГОСТ Р 51261 | исполнитель- специализированная организация, соисполнитель-ОАО «Аптека № 1» | 2020 | ДП-И (г. у) ДЧ-И (к. о, с) |
|  | Здание магазина «Дикси» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д.17 |  |  |
| 1. | зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок): | СП 42.13330 | исполнитель - | 2019 г. | ДП-В |
|  | - оборудование тактильных средств на покрытии пешеходных путей на ступенях лестницы, расположенной со стороны ул. Свердлова и у входа в здание: - адаптация пандуса для инвалидов-колясочников | СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 | собственник(и) здания |  |  |
| 2. | Зона 2 «Вход (входы) в здание «Установка пандуса у центрального входа в здание. | СНиП 35-01-2001 ГОСТ Р 51261 | исполнитель -собственник(и) здания | 2019 г. | ДП-И (г, у) ДЧ-И (к. о, с) |
| 3. | Зона 3 «Пути движения внутри здания» | СП 35-101.2001 | исполнитель - | 2019г. | ДП-И (г. у) |
|  | Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. | СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 | собственник(и) здания |  | ДЧ-И (к. о. с) |
|  | Здание магазина «Солнечный» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 33 |  |  |
| 1. | зона 2 «Вход(входы) в здание - размещение информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками на входной двери в здание | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 | исполнитель -собственник(и) здания | 2019 г. | ДП-В |
| 2. | зона 3 «Пути движения внутри здания»: - лестничные марши более 1 этажа оборудовать с двух сторон пристенными поручнями (на спуск и подъём); - нанесение контрастных направляющих на пути движения. |  | исполнитель -собственник(и) здания | 2019 г. | ДП-В |
|  | Здание магазина «Меркурий» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д.19 |  |  |
| 1. | зона 1 «Территория, прилегающая к зданию»: - оборудование тактильных средств на покрытии пешеходных путей. | СП 42.13330 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 | исполнитель -собственник(и) здания | 2019 г. | ДП-В |
| 2. | зона 3 «Пути движения внутри здания»: - дооборудовать лестничные марши пристенными поручнями (как на подъём, так и на спуск), с целью устранения препятствий возникающих у группы людей с учётом их особых потребностей. -нанесение контрастных направляющих на пути движения. | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 | исполнитель - собственник(и) здания | 2019 г. | ДП-В |

| Помещение Снежинского отделения филиала (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д.15 |
| --- |
| 1. | Зона 2 «Вход (входы) в здание»: - установка пандуса; - установка информационных знаков, тактильных | СП 35-101.2001 СНиП 35-01-2001 СП 59.13330 СП 118.13330 | исполнитель — собственник (и) здания | 2019 | ДП-В |
|  | полос, нанесение контрастной разметки; - установка светового и звукового маяка: - установка кнопки вызова персонала |  | Снежинское отделение (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России» |  |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством: -назначение и выплата компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных услуг – ежемесячно производится в автоматическом режиме в рамках договора об обмене информацией с Управляющими организациями; -организация выдачи единого социального проездного билета на внутригородской проезд на всех видах городского и пассажирского транспорта и пригородных маршрутах, который можно приобрести в УСЗН; -назначение и выплата малоимущим семьям ежемесячного пособия, в том числе на ребёнка-инвалида в повышенном размере; -предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (твердого топлива); | Федеральный закон от 21.11.1995 № 181«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 № 230-П-«О Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании фактических начислений на оплату ЖКУ, в Челябинской области» Закон Челябинской области от 24.09.2009 № 465 –ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств Федерального бюджета» Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях | исполнитель – МКУ «УСЗН» соисполнитель –Министерство социальных отношений Челябинской области | постоянно | Получение государственных услуг в сфере социальной защиты |
|  |  | гражданам, имеющим детей, законом Челябинской области от 26.01.2012 № 270-30 «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О ежемесячном пособий на ребенка» Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | исполнитель – МКУ «УСЗН» соисполнитель –Министерство социальных отношений Челябинской области | постоянно | Получение государственных услуг в сфере социальной защиты |
| 2. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, организация социальной реабилитации: - инвалидов и семей с детьми в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в ТЖС; поддержки социально- ориентированных некоммерческих организаций «Общества инвалидов», «Общества слепых»; оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля | Муниципальная Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2019- 2024 гг. | исполнитель-МКУ «УСЗН», МУ «КЦСОН» соисполнитель -общественные организации | 2019-2024 гг. | социальная реабилитация инвалидов и семей с детьми инвалидами в обществе, дополнительная социальная поддержка в предоставлении инвалидам услуг с учетом нарушения у них функций организма, оказание дополнительной помощи для пользования объектами социальной сферы и получению услуг |
| 3. | Оказание услуг на дому: предоставление услуг отделением социального обслуживания на дому одиноко проживающим гражданам, в том числе инвалидам, состоящим на обслуживании: - организация альтернативного способа обслуживания МГН. Предоставление социальных услуг; в т.ч. срочных, по месту жительства с привлечением мобильной службы учреждения. | Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» ч.4 ст. 15 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | исполнитель-МУ «КЦСОН» | постоянно | предоставление услуг на дому |

| 4. | Организация работы «Пункта проката» по выдаче средств реабилитации гражданам из числа инвалидов, а также из числа лиц, не являющихся инвалидами. временно утратившими способность к самообслуживанию, на базе отделения срочного социального обслуживания | муниципальная Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2019-2024 гг. | исполнитель-МУ «КЦСОН» | постоянно | социальная реабилитация инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Укрепление материально-технической базы учреждения для общения специалистов с инвалидами с нарушением зрения: приобретение лупы с подсветкой | Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2011 -2020 годы | исполнитель МУ «КЦСОН» | 2019 год | предоставление услуг инвалидам с нарушениями зрения |
| 6. | Информационно-организационное обеспечение дистанционного образования | РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001 | Управление образования Общеобразовательные учреждения | 2019-2020 гг. | Обеспечение доступности образования для детей- инватидов, созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях |
| 7. | Организация и проведение социально-культурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ОВЗ | РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры от 22.12.1999 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.09.2001 | Управление образования Общеобразовательные учреждения, УКиМП, УФиС | 2019-2020 гг. | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультур ных и спортивных мероприятиях |
| 8. | Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей (приобретение оборудования для городской психолого-медико-педагогической комиссии) |  | Управление образования, | 2019-2020гг. | Созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях |
| 9. | Финансирование расходов по оплате услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников |  | Управление образования УКиМП, УФиС | 2019 гг. | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 10. | Информационное обеспечение - Индивидуальное обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому (10 чел.): читателям-инвалидам предоставляется информационная продукция по их требованию при наличии ее в библиотечных фондах; - Выдача аудиокниг людям с нарушениями зрения | Устав МБУ «Городская библиотека» | исполнитель-МБУ «Городская библиотека» | постоянно | социальная реабилитация инвалидов |
| 11. | Предоставление мер социальной поддержки выделение льготных путевок в период летней оздоровительной компании | Положение «УФиС», постановление администрации Снежинского городского округа «Об организации отдыха детей» от 09.01.2019 №1 | исполнитель -«УФиС» соисполнитель — МКУ «УСЗН», УО, УКи МП, УК | постоянно | получение государственных услуг в сфере социальной защиты |
| 12. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, организация социальной реабилитации: -поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций «Общества инвалидов», «Общества слепых», выделение бесплатных помещений для занятий физической культурой и спортом; - оказание помощи в подготовке и участии в соревнованиях | Положение «УФиС» | исполнитель-«УФиС». Министерство физической культуры и спорта Челябинской области соисполнители - МБУ «ФСЦ», МБУДО «ДЮСШ «Олимпия». «Снежинская ДЮСШ по плаванию», «СДЮСШОР по гандболу» | постоянно | обеспечение беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и получения муниципальных услуг |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении доступа к ним |
| 1. | Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них услуг и оказанием помощи в их использовании | Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы | исполнители-МКУ «УСЗН» МУ «КЦСОН» МКУ «УФиС» Управление образования МКУ «УКиМП» АУ «МФЦ» ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 соисполнитель-Министерство социальных отношений Челябинской области. ГКУ «Челябинский областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс» | 2019-2020 гг. | повышение профессиональ ных навыков специалистов, работающих с инвалидами |
| Раздел V. Мероприятия по созданию маломобильным группам населения условий для доступного пользования услугами автомобильного транспорта общего пользования для перевозки пассажиров по маршрутной сети Снежинского городского округа |
| 1. | Дооборудование (модернизация) подвижного состава для перевозки пассажиров по маршрутной сети светодиодным табло для слабослышащих с указанием остановочных пунктов, специализированным звуковым сигналом для слабовидящих и других маломобильных групп населения, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом и другими приспособлениями | Постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2015г. № 688-П «О государственной программе Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы | Исполнитель - АО «Автоэкспресс», УГХ | 2019-2020 | Получение государственных услуг в сфере автомобильного транспорта общего пользования |