# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 19.11.2020 | № | 1417 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной

Программы «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на территории

Снежинского городского округа

на 2021 – 2025 гг.

Руководствуясь Порядком «О порядке разработки, утверждения

и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 16.12.2019

№ 1629), руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021 – 2025 гг. (прилагается).

2. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» (Круглик Н.Ю.) финансирование мероприятий Программы в 2021 –

2025 годах производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных программ.

3. Считать утратившими силу с 01.01.2021 следующие постановления администрации Снежинского городского округа:

– от 12.12.2016 № 1713 «Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2020 гг.;

– от 02.06.2017 № 738 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2020 гг.;

– от 25.07.2017 № 949 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической

2

эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2020 гг.;

– от 14.05.2018 № 620 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2020 гг.;

– от 05.06.2018 № 728 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2020 гг.;

– от 07.09.2018 № 1145 «О продлении срока действия муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2020 гг.;

– от 31.05.2019 № 752 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2022 гг.;

– от 26.07.2019 № 995 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2022 гг.;

– от 22.04.2020 № 491 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 – 2022 гг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа     				                     И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела					А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа							Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа							М.Т.Ташбулатов

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»							Н.Ю.Круглик

Руководитель МКУ «Управление

городского хозяйства Снежинского

городского округа							А.В.Земов

Рассылка:

в дело – 1 экз.

комитет экономики – 1 экз.

финансовое управление – 1 экз.

КСП – 1 экз.

МКУ «УГХ СГО» – 2 экз.

УО – 1 экз.

УКиМП – 1 экз.

КФиС – 1 экз.

газета «Известия Собрания депутатов…» – 1 экз.

Т.Г. Горюшкина, 92664

ведущий инженер

МКУ «УГХ СГО»

ВС 1 10.11.2020

1451

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от_______________№_________

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

- НА 2021 - 2025 гг.

- г. Снежинск

- 2020 г.

2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021–2025 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; – постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». – Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». – Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830 – р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». – Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 19.08.2020 № 204 – р «О разработке муниципальной Программы». |
| Координатор Программы | Заместитель главы городского округа |

|  | 3 |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном, жилищном и коммунальном секторах муниципального образования. |
| Задачи Программы | Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно – энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями (далее – МУ); 2. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 3. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями. 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы – 2021 – 2025 годы. |
| Исполнители Программы | Исполнителями мероприятий Программы являются: – Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее МКУ «УГХ СГО»); – муниципальное казенное учреждение «Комитет по |

|  | 4 |
| --- | --- |
|  | управлению имуществом администрации г. Снежинска»; – муниципальное казённое учреждение «Управление образования города Снежинска» (далее – УО); – Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» (далее – УКиМП); – Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – УФиС); |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства областного (федерального) бюджета (далее ОБ (ФБ)), местного бюджета (далее МБ) и внебюджетные источники (далее ВИ); Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 122 306 212,98 тыс. руб., в т.ч.: ОБ (ФБ) – 94 194 182 руб. МБ – 28 092 030,98* тыс. руб. ВИ – 20 000 руб. по годам: 2021г. – 25 750 264,78 руб., в т.ч. ОБ (ФБ) – 15 334 028 руб.; МБ – 10 396 236,78 руб.; ВИ – 20 000 руб.. 2022г. – 29 548 763,79 руб., в т.ч. ОБ (ФБ) – 20 958 076 руб.; МБ – 8 590 687,79 руб.; ВИ – 0; 2023г. – 28 888 790,47 руб., в т.ч. ОБ (ФБ) – 26 484 891 руб.; МБ – 2 403 899,47 руб.; ВИ – 0; 2024г. – 20 059 890,47 руб., в т.ч. ОБ (ФБ) – 16 451 587 руб.; МБ – 3 608 303,47 руб.; ВИ – 0; 2025г. – 18 058 503,47 руб., в т.ч. ОБ (ФБ) – 14 965 600 руб.; МБ – 3 092 903,47 руб.; ВИ – 0. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета. |

|  | 5 |
| --- | --- |
|  | * Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год). |
| Индикаторы (показатели) реализации Программы | В муниципальном секторе: – удельный расход тепловой энергии на снабжение МУ на 1 м2 общей площади, (Гкал/м2); – удельный расход электрической энергии на снабжение МУ в расчете на 1 м2 общей площади, (кВтч/м2); – удельный расход горячей воды на снабжение МУ в расчете на 1 человека, (м3/чел); – доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями (%); – доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями (%); – доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой муниципальными учреждениями (%); в жилищном фонде: – Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии в расчете на 1 проживающего, (кВтч/на чел. в год), тепловой энергии в расчете на 1 м2 общей площади, (Гкал/м2), холодной воды в расчете на 1 проживающего, (м3/на чел. в год), горячей воды в расчете на 1 проживающего, (м3/на чел. в год), природного газа в расчете на 1 проживающего, (м3/чел. в год); – доля установленных МКУ «УГХ СГО» индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах в общем количестве индивидуальных приборов учета, требуемых к установке в муниципальных квартирах (%); – доля установленных АО «Трансэнерго» общедомовых приборов учета энергетических |

|  | 6 |
| --- | --- |
|  | ресурсов в МКД, где есть муниципальные квартиры, в общем количестве общедомовых приборов учета, требуемых к установке в МКД, где есть муниципальные квартиры (%). В системах коммунальной инфраструктуры: – доля светодиодных светильников системы уличного освещения в общем количестве светильников системы уличного освещения (%). Иные целевые показатели: – количество разработанных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ; – количество разработанных перспективных схем газоснабжения ЗАТО г. Снежинск; – количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 г. по 2027 г.; – количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО «Город Снежинск» на период с 2014 г. по 2030 г. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: – снизить удельный расход тепловой энергии с 0,222 Гкал/м2 в 2019 году до 0,18 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии с 34,80 кВтч/м2 в 2019 году до 33,94 кВтч/м2 в 2025 году, горячей воды с 1,32 м3/чел в 2019 году до 1,26 м3/чел в 2025 году на снабжение МУ; – сократить расходы на оплату энергоресурсов МУ на 3-5 %; – снизить удельный расходы потребления населением тепловой энергии с 0,249 Гкал/м2 в 2019 году до 0,242 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии на 1 проживающего с 865,91 кВтч/чел в 2019 году до 840,26 кВтч/чел в 2025 году, холодной воды на 1 проживающего с 40,24 м3/чел в 2019 году до 39,05 м3/чел в 2025 году, горячей воды на 1 проживающего с 27,37 м3/чел в 2019 году до 26,56 м3/чел в 2025 году, природного газа на 1 проживающего с 143,38 м3/чел в 2019 году до 139,13 м3/чел в 2025 году, в том числе и за счет установки индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах; – снизить затраты населения, проживающего в муниципальных квартирах, на оплату |

|  | 7 |
| --- | --- |
|  | коммунальных ресурсов в среднем на 10%; – перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при расчетах населения, проживающего в муниципальных квартирах, с организациями коммунального комплекса; – увеличить долю светодиодных светильников в системе уличного освещения города с 2,5% до 6%; – оценить фактическое состояние системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют в рамках своей компетенции: – Координатор; – Финансовое управление; – Комитет экономики; – Собрание депутатов. |

## 1. Цели и задачи Программы

Цель системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

Обеспечение рационального использования топливно –энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном, жилищном и коммунальном секторах муниципального образования.

Основные задачи системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно – энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями (далее – МУ).

2. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

3. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями.

8

4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск.

2.  Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2021– 2025 годов.

3.  Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства областного (федерального) бюджета (далее ОБ (ФБ), местного бюджета (далее МБ) и внебюджетные источники (далее ВИ);

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 122 306 212,98 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 94 194 182 руб.

МБ – 28 092 030,98* руб.

ВИ – 20 000 руб.

по годам:

2021г. – 25 750 264,78 руб., в т.ч.

ОБ (ФБ) – 15 334 028 руб.;

МБ – 10 396 236,78 руб.;

ВИ – 20 000 руб.;

2022г. – 29 548 763,79 руб., в т.ч.

ОБ (ФБ) – 20 958 076 руб.;

МБ – 8 590 687,79 руб.;

ВИ – 0;

2023г. – 28 888 790,47 руб., в т.ч.

ОБ (ФБ) – 26 484 891 руб.;

МБ – 2 403 899,47 руб.;

ВИ – 0;

2024г. – 20 059 890,47 руб., в т.ч.

ОБ (ФБ) – 16 451 587 руб.;

МБ – 3 608 303,47 руб.;

ВИ – 0;

2025г. – 18 058 503,47 руб., в т.ч.

ОБ (ФБ) – 14 965 600 руб.;

МБ – 3 092 903,47 руб.;

ВИ – 0.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

9

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы городского округа.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

– координатор Программы;

– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

– комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

– Собрание депутатов города Снежинска.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

1) снизить удельный расход тепловой энергии с 0,222 Гкал/м2 в 2019 году до 0,18 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии с 34,80 кВтч/м2 в 2019 году до 33,94 кВтч/м2 в 2025 году, горячей воды с 1,32 м3/чел в 2019 году до 1,26 м3/чел в 2025 году на снабжение МУ;

2) сократить расходы на оплату энергоресурсов МУ на 3-5 %;

3) снизить удельный расходы потребления населением тепловой энергии с 0,249 Гкал/м2 в 2019 году до 0,242 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии на 1 проживающего с 865,91 кВтч/чел в 2019 году до 840,26 кВтч/чел в 2025 году, холодной воды на 1 проживающего

с 40,24 м3/чел в 2019 году до 39,05 м3/чел в 2025 году, горячей воды на 1 проживающего с 27,37 м3/чел в 2019 году до 26,56 м3/чел в 2025 году, природного газа на 1 проживающего с 143,38 м3/чел в 2019 году до

139,13 м3/чел в 2025 году в том числе и за счет установки индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах;

4) снизить затраты населения, проживающего в муниципальных квартирах, на оплату коммунальных ресурсов в среднем на 10%;

5) перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при расчетах населения, проживающего в муниципальных квартирах,

с организациями коммунального комплекса;

6) увеличить долю светодиодных светильников в системе уличного освещения города с 2,5% до 6%;

7) оценить фактическое состояние системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО.

6. Индикаторы (показатели) реализации Программы

Оценку эффективности Программы необходимо проводить в соответствии с системой показателей, приведенных в Таблице 1.

10

Таблица 1. Индикаторы (показатели) реализации Программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | За период реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение МУ на 1 м2 общей площади | Гкал/м2 | 0,222 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии на снабжение МУ в расчете на 1 м2 общей площади | кВтч/ м2 | 34,80 | 34,63 | 34,46 | 34,28 | 34,11 | 33,94 | 33,94 |
| 1.3. | Удельный расход горячей воды на снабжение МУ в расчете на 1 человека | м3/ чел. | 1,32 | 1,3 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 |
| 1.4. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 58,8 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 79,1 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 100 |

| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход потребления электрической энергии в расчете на 1 проживающего | кВтч / на чел.в год | 865,91 | 857,27 | 852,99 | 848,73 | 844,49 | 840,26 | 840,26 |
| 2.2. | Удельный расход потребления тепловой энергии в расчете на 1 м2 общей площади | Гкал/ м2 | 0,249 | 0,247 | 0,245 | 0,244 | 0,243 | 0,242 | 0,242 |
| 2.3. | Удельный расход потребления холодной воды в расчете на 1 проживающего | м3 / чел. в год | 40,24 | 39,84 | 39,64 | 39,44 | 39,24 | 39,05 | 39,05 |
| 2.4. | Удельный расход потребления горячей воды в расчете на 1 проживающего | м3 / чел. в год | 27,37 | 27,1 | 26,96 | 26,83 | 26,69 | 26,56 | 26,56 |
| 2.5. | Удельный расход потребления природного газа в расчете на 1 проживающего | м3 / чел. в год | 143,38 | 141,95 | 141,24 | 140,53 | 139,83 | 139,13 | 139,13 |
| 2.6. | Доля установленных МКУ «УГХ СГО» индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах в общем количестве индивидуальных приборов учета, требуемых к установке в муниципальных квартирах | % | 0,5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 2.7. | Доля установленных АО «Трансэнерго» общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, где есть муниципальные квартиры, в общем количестве общедомовых приборов учета, требуемых к установке в многоквартирных домах, где есть муниципальные квартиры | % | 1,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля светодиодных светильников системы уличного освещения в общем количестве светильников системы уличного освещения |  | % | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество разработанных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 4.2. | Количество разработанных перспективных схем газоснабжения ЗАТО г. Снежинск | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4.3. | Количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4.4. | Количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

13

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансиров ания | Потребность в финансовых средствах, руб. |  |  |  |  |  | Бюджетополучатели / исполнители Программы | Связь с индика-торами реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| 1. Задача Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов Управления образования: д/с № 3, 4, 7 (2 здания), 8, 20, 23, 24 (2 здания), 25, 26, 27, 28, 30, Свердлова, 24, 36, школа 126 (Комсомольская, 6), в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 2 890 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | УО | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 2 890 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МБУ «ФСЦ»: футбольная трибуна, хоккейная трибуна, тир, в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 510 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС (МБУ «ФСЦ») |  |  |  |
|  |  | МБ | 510 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ «Снежинское лесничество»: мастерские, станция ПХЗ, в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 340 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |
|  |  | МБ | 340 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ «Чистый город»: здание 38 (гараж), в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКП «Чистый город») |  |  |  |
|  |  | МБ | 170 000,00 | 170 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол»: | Всего, в т.ч. | 4 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 4 752 000,00 |  | 792 000,00 | 3 960 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 48 000,00 |  | 8 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол» (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 1 565 462,19 | 1 565 462,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1 565 462,19 | 1 565 462,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол»: | Всего, в т.ч. | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 880 000,00 |  | 4 880 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол» (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 688 797,70 | 688 797,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 688 797,70 | 688 797,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы: | Всего, в т.ч. | 1 122 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 187,00 | 0,00 | УКиМП (МБУ ДО «Снежинская ДХШ») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 1 110 987,00 |  |  |  | 1 110 987,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 11 200,00 |  |  |  | 11 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 260 600,00 | 0,00 | 0,00 | 260 600,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МБУ ДО «Снежинская ДХШ») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 260 600,00 |  |  | 260 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ «Снежинское лесничество»: | Всего, в т.ч. | 661 800,00 | 0,00 | 661 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 655 200,00 |  | 655 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 6 600,00 |  | 6 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ «Снежинское лесничество» (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 98 280,00 | 98 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 98 280,00 | 98 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания пожарно – химической станции МКУ «Снежинское лесничество»: | Всего, в т.ч. | 616 200,00 | 0,00 | 0,00 | 616 200,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 609 600,00 |  |  | 609 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 6 600,00 |  |  | 6 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания пожарно – химической станции МКУ «Снежинское лесничество» (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 91 440,00 | 91 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 91 440,00 | 91 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здание мастерских МКУ «Снежинское лесничество»: | Всего, в т.ч. | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 432 600,00 |  |  |  | 432 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 400,00 |  |  |  | 4 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здание мастерских МКУ «Снежинское лесничество» (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 65 550,00 | 65 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 65 550,00 | 65 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в зданиях Управления образования | Всего, в т.ч. | 66 550 000,00 | 13 310 000,00 | 13 310 000,00 | 13 310 000,00 | 13 310 000,00 | 13 310 000,00 | УО | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 62 788 800,00 | 9 602 000,00 | 13 296 700,00 | 13 296 700,00 | 13 296 700,00 | 13 296 700,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 3 761 200,00 | 3 708 000,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании городской библиотеки МБУ «ЦОДУК» | Всего, в т.ч. | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | УКиМП (МБУ «ЦОДУК») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3 277 000,00 | 505 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 223 000,00 | 195 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании МБУ «СШОР по гандболу» | Всего, в т.ч. | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС (МБУ «СШОР по гандболу») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии № 127 | Всего, в т.ч. | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО (МБОУ «Гимназия № 127») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 560 300,00 | 560 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 9 700,00 | 9 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии № 127 (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО (МБОУ «Гимназия № 127») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 20000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК и УСК | Всего, в т.ч. | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС (МБУ «ФСЦ») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 564 300,00 |  | 564 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5 700,00 |  | 5 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК и УСК (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС (МБУ «ФСЦ») |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Замена трубопроводов отопления и ГВС с восстановлением тепловой изоляции в зданиях детских садов бесподвального типа Управления образования | Всего, в т.ч. | 3 744 000,00 | 748 800,00 | 748 800,00 | 748 800,00 | 748 800,00 | 748 800,00 | УО | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3 706 500,00 | 741 300,00 | 741 300,00 | 741 300,00 | 741 300,00 | 741 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 37 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях школ и детских садов Управления образования | Всего, в т.ч. | 1 200 500,00 | 240 100,00 | 240 100,00 | 240 100,00 | 240 100,00 | 240 100,00 | УО | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 1 200 500,00 | 240 100,00 | 240 100,00 | 240 100,00 | 240 100,00 | 240 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях УСК, АБК, Дворец спорта, ФОК «Айсберг, № 1 и № 3 МБУ «СШОР по гандболу», спортивный зал ЦДО | Всего, в т.ч. | 176 800,00 | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | УФиС (МБУ «ФСЦ») |  |  |  |
|  |  | МБ | 176 800,00 |  | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в МКУ «Снежинское лесничество» | Всего, в т.ч. | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |
|  |  | МБ | 13 500,00 |  |  | 13 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Замена люменистцентных светильников на светодиодные в здании художественной школы, в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 369 600,00 | 74 500,00 | 295 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МБУ «ДХШ») | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 369 600,00 | 74 500,00 | 295 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Замена ламп накаливания на светодиодные в светильниках ДК «Октябрь» | Всего, в т.ч. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Замена светильников софитов на светодиодные линейные прожекторы в ДК "Октябрь", в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 1 632 500,00 | 0,00 | 1 382 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 1 632 500,00 |  | 1 382 500,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Замена систем наружного освещения на стадионах школ города на светодиодное | Всего, в т.ч. | 1 221 000,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | УО | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 1 221 000,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | 244 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 99 585 216,89 | 20 325 129,89 | 24 424 700,00 | 21 175 600,00 | 17 424 487,00 | 15 865 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 78 587 287,00 | 11 538 600,00 | 16 745 500,00 | 19 300 600,00 | 16 274 587,00 | 14 731 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 20 977 929,89 | 8 766 529,89 | 8 052 200,00 | 1 875 000,00 | 1 149 900,00 | 1 134 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах, расположенных в МКД | Всего, в т.ч. | 1 209 000,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | МКУ «УГХ СГО» | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 1 209 000,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями в МКД | Всего, в т.ч. | 1 344 762,20 | 1 344 762,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «КУИ» | 2.7 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  | 1 344 762,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 2 553 762,20 | 1 586 562,20 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1 209 000,00 | 1 586 562,20 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение (проектно-изыскательские работы). | Всего, в т.ч. | 3 799 227,00 | 3 799 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | 3.1 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3 795 428,00 | 3 795 428,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 3 799,00 | 3 799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение. | Всего, в т.ч. | 11 823 290,00 | 0,00 | 4 677 453,00 | 7 145 837,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 11 811 467,00 |  | 4 672 776,00 | 7 138 691,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 11 823,00 |  | 4 677,00 | 7 146,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 15 622 517,00 | 3 799 227,00 | 4 677 453,00 | 7 145 837,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 15 606 895,00 | 3 795 428,00 | 4 672 776,00 | 7 138 691,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 15 622,00 | 3 799,00 | 4 677,00 | 7 146,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | Всего, в т.ч. | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» | 4.1 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | Всего, в т.ч. | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | МКУ «УГХ СГО» | 4.2 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | Всего, в т.ч. | 519 994,84 | 97 723,65 | 102 121,21 | 106 716,66 | 106 716,66 | 106 716,66 | МКУ «УГХ СГО» | 4.3 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  | 97 723,65 | 102 121,21 | 106 716,66 | 106 716,66 | 106 716,66 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | Всего, в т.ч. | 524 722,05 | 98 612,04 | 103 049,58 | 107 686,81 | 107 686,81 | 107 686,81 | МКУ «УГХ СГО» | 4.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  | 98 612,04 | 103 049,58 | 107 686,81 | 107 686,81 | 107 686,81 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 4 544 716,89 | 196 335,69 | 205 170,79 | 214 403,47 | 2 214 403,47 | 1 714 403,47 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 544 716,89 | 196 335,69 | 205 170,79 | 214 403,47 | 2 214 403,47 | 1 714 403,47 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе, в т.ч. |  | 122 306 212,98 | 25 907 254,78 | 29 919 123,79 | 28 777 640,47 | 19 880 690,47 | 17 821 503,47 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 94 194 182,00 | 15 334 028,00 | 21 415 276,00 | 26 439 291,00 | 16 274 587,00 | 14 731 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 28 092 030,98 | 10 553 226,78 | 8 503 847,79 | 2 338 349,47 | 3 606 103,47 | 3 090 503,47 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по получателям, в т.ч.: | Всего, в т.ч. | 122 286 212,98 | 25 887 254,78 | 29 919 123,79 | 28 777 640,47 | 19 880 690,47 | 17 821 503,47 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 94 194 182,00 | 15 334 028,00 | 21 415 276,00 | 26 439 291,00 | 16 274 587,00 | 14 731 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 28 092 030,98 | 10 553 226,78 | 8 503 847,79 | 2 338 349,47 | 3 606 103,47 | 3 090 503,47 |  |  |  |  |
|  | МКУ "УГХ СГО" | Всего, в т.ч. | 23 870 003,89 | 4 832 632,69 | 5 956 223,79 | 8 231 740,47 | 2 893 203,47 | 1 956 203,47 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 17 304 295,00 | 3 795 428,00 | 5 327 976,00 | 7 748 291,00 | 432 600,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 6 565 708,89 | 1 037 204,69 | 628 247,79 | 483 449,47 | 2 460 603,47 | 1 956 203,47 |  |  |  |  |
|  | УО | Всего, в т.ч. | 76 475 500,00 | 15 991 100,00 | 15 121 100,00 | 15 121 100,00 | 15 121 100,00 | 15 121 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 67 055 600,00 | 10 903 600,00 | 14 038 000,00 | 14 038 000,00 | 14 038 000,00 | 14 038 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 9 419 900,00 | 5 087 500,00 | 1 083 100,00 | 1 083 100,00 | 1 083 100,00 | 1 083 100,00 |  |  |  |  |
|  | УКиМП | Всего, в т.ч. | 18 859 146,89 | 3 068 759,89 | 8 057 600,00 | 5 210 600,00 | 1 822 187,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 9 139 987,00 | 505 000,00 | 1 485 000,00 | 4 653 000,00 | 1 803 987,00 | 693 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 9 719 159,89 | 2 563 759,89 | 6 572 600,00 | 557 600,00 | 18 200,00 | 7 000,00 |  |  |  |  |
|  | УФиС | Всего, в т.ч. | 1 736 800,00 | 650 000,00 | 784 200,00 | 214 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 694 300,00 | 130 000,00 | 564 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1 042 500,00 | 520 000,00 | 219 900,00 | 214 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |  |  |  |  |
|  | КУИ | МБ | 1 344 762,20 | 1 344 762,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3. Экономия топливно-энергетических ресурсов по каждому году реализации Программ

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. |  | Экономия ТЭР |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. |  |  | Экономия ТЭР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стои мост ном выраже нии, руб. |  |
| - Задача Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов Управления образования: д/с № 3, 4, 7 (2 здания), 8, 20, 23, 24 (2 здания), 25, 26, 27, 28, 30, Свердлова, 24, 36, школа 126 (Комсомольская, 6), в т.ч. разработка ПСД |  | 578 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  | 578 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  | 578 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  | 578 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  | 578 000 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МБУ «ФСЦ»: футбольная трибуна, хоккейная трибуна, тир, в т.ч. разработка ПСД |  | 170 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  | 170 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  | 170 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ «Снежинское лесничество»: мастерские, станция ПХЗ, в т.ч. разработка ПСД |  | 170 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  | 170 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ «Чистый город»: здание 38 (гараж), в т.ч. разработка ПСД |  | 170 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол»: |  |  |  |  |  |  | 800 000 |  | - | - |  | 4 000 000 |  | 237,77 Гкал |  | 310 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол» (разработка ПСД) |  | 1 565 462,19 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол»: |  |  |  |  |  |  | 4 880 000 |  | 35,57 Гкал | 46 417,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол» (разработка ПСД): |  | 688 797,70 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122 187 |  | 69,35 Гкал |  | 90 498,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы (разработка ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ «Снежинское лесничество»: |  |  |  |  |  |  | 661 800 |  | 45,77 Гкал | 59 727,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ «Снежинское лесничество» (разработка ПСД): |  | 98 280 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания пожарно-химической станции МКУ «Снежинское лесничество»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616 200 |  | 41,115 Гкал |  | 53 653,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания пожарно-химической станции МКУ «Снежинское лесничество» (разработка ПСД): |  | 91 440 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здание мастерских МКУ «Снежинское лесничество»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 000 |  | 23,777 Гкал |  | 31 027,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. |  | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здание мастерских МКУ «Снежинское лесничество» (разработка ПСД): |  | 65 550 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. |  | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в зданиях Управления образования |  | 13 310 000 |  | 182,4 Гкал | 238 019,4 |  | 13 310 000 |  | 182,4 Гкал | 238 019,4 |  | 13 310 000 |  | 182,4 Гкал |  | 238 019,4 | 13 310 000 |  | 182,4 Гкал |  | 238 019,4 |  | 13 310 000 |  | 182,4 Гкал |  |  | 238 019,4 |  |  |  |
| 1.18. |  | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании городской библиотеки МБУ «ЦОДУК» |  | 700 000 |  | 15,66 Гкал | 20 436,4 |  | 700 000 |  | 15,66 Гкал | 20 436,4 |  | 700 000 |  | 15,66 Гкал |  | 20 436,4 | 700 000 |  | 15,66 Гкал |  | 20 436,4 |  | 700 000 |  | 15,66 Гкал |  |  | 20 436,4 |  |  |  |
| 1.19. |  | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании МБУ «СШОР по гандболу» |  | 180 000 |  | 34,808 Гкал | 45 422,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. |  | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии № 127 |  | 570 000 |  | 222,302 Гкал | 290 092,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. |  | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии № 127 (разработка ПСД) |  | 320 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. |  | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК и УСК |  |  |  |  |  |  | 570 000 |  | 152,649 Гкал | 199 199,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. |  | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК и УСК (разработка ПСД) |  | 300 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. |  | Замена трубопроводов отопления и ГВС с восстановлением тепловой изоляции в зданиях детских садов бесподвального типа Управления образования |  | 748 800 |  | 187,06 Гкал | 244 104,99 |  | 748 800 |  | 187,06 Гкал | 244 104,99 |  | 748 800 |  | 187,06 Гкал |  | 244 104,99 | 748 800 |  | 187,06 Гкал |  | 244 104,99 |  | 748 800 |  | 187,06 Гкал |  |  | 244 104,99 |  |  |  |
| 1.25. |  | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях школ и детских садов Управления образования |  | 240 100 |  | 200 275,2 кВтч | 1 267 742,02 |  | 240 100 |  | 200 275,2 кВтч | 1 267 742,02 |  | 240 100 |  | 200 275,2 кВтч |  | 1 267 742,02 | 240 100 |  | 200 275,2 кВтч |  | 1 267 742,02 |  | 240 100 |  | 200 275,2 кВтч |  |  | 1 267 742,02 |  |  |  |
| 1.26. |  | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях УСК, АБК, Дворец спорта, ФОК «Айсберг, № 1 и № 3 МБУ «СШОР по гандболу», спортивный зал ЦДО |  |  |  |  |  |  | 44 200 |  | 48 960 кВтч | 309 916,8 |  | 44 200 |  | 48 960 кВтч |  | 309 916,8 | 44 200 |  | 48 960 кВтч |  | 309 916,8 |  | 44 200 |  | 48 960 кВтч |  |  | 309 916,8 |  |  |  |
| 1.27. |  | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в МКУ «Снежинское лесничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500 |  | 3 369,6 кВтч |  | 21 329,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. |  | Замена люменистцентных светильников на светодиодные в здании художественной школы, в т.ч. разработка ПСД |  | 74 500 |  | - | - |  | 295 100 |  | 36 000 кВтч | 227 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. |  | Замена ламп накаливания на светодиодные в светильниках ДК «Октябрь» |  | 40 000 |  | 161 856 кВтч | 1 024 548,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. |  | Замена светильников софитов на светодиодные линейные прожекторы в ДК «Октябрь», в т.ч. разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 1 382 500 |  | 127 008 кВтч | 803 960,64 |  | 250 000 |  | 68 040 кВтч |  | 430 693,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. |  | Замена систем наружного освещения на стадионах школ города на светодиодное |  | 244 200 |  | 13 667,32 кВтч | 88 290,89 |  | 244 200 |  | 13 667,32 кВтч | 88 290,89 |  | 244 200 |  | 13 667,32 кВтч |  | 88 290,89 | 244 200 |  | 13 667,32 кВтч |  | 88 290,89 |  | 244 200 |  | 13 667,32 кВтч |  |  | 88 290,89 |  |  |  |
| Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах, расположенных в МКД |  | 241 800 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  | 241 800 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  | 241 800 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  | 241 800 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  | 241 800 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями в МКД |  | 1 344 762,20 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение (проектно-изыскательские работы). |  | 3 799 227 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение. |  |  |  |  |  |  | 4 677 453 |  | Новое строительство |  |  | 7 145 837 |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы электроснабжения города и провести расчет электропотребления на перспективу развития населенных пунктов Снежинского ГО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы газоснабжения города и провести расчет на перспективу развития населенных пунктов Снежинского ГО. |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год |  | 97 723,65 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  | 102 121,21 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  | 106 716,66 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  | 106 716,66 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  |  | 106 716,66 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014 г. по 2030 г. |  | 98 612,04 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  | 103 049,58 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  | 107 686,81 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  | 107 686,81 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  |  | 107 686,81 |  |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. |  |  |  |  |  |