# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __18.04.2019__ № __539____

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Комплексное развитие

социальной инфраструктуры Снежинского

городского округа» на 2017-2026 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342),  на основании статьи 34,39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2017 № 847(с изменениями от 23.04.2018 № 525, от 17.08.2018 № 1046) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского

городского округа                                                                    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _18.04.2019 № _539_________

Изменения в муниципальную Программу

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2017 № 847, с изменениями от 23.04.2018 № 525, от 17.08.2018 № 1046)

1. Раздел «Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности  населения объектами социальной инфраструктуры» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Образование

1. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях:

в 2016 году – 2952; в 2022-2026  годах – 3354.

2. Количество мест в  общеобразовательных учреждениях:

в 2016 году – 5055; в 2018 году – 5380; в 2019 году – 5530 мест; 2026 году – 6330.

Здравоохранение

3. Пропускная способность в городских поликлиниках по нормативу:

в 2016 году – 800 посещений в смену;

в 2022-2026 году – 1550 посещений в смену.

4. Пропускная способность в детских поликлиниках по нормативу:

в 2016 году – 300 посещений в смену;

в 2026 году – 500 посещений в смену.

Физическая культура и массовый спорт

5. Площадь зеркала воды:

в 2016 году – 577 кв.м; в 2022-2026 годах – 970,75 кв.м.

6. Единовременная пропускная способность бассейнов:

в 2016 году – 88 человек;

в 2022-2026 годах –  136 человек.

7. Единовременная пропускная способность плоскостных сооружений:

в 2016 году  – 1180 человек;

в 2026 году –  1250 человек.

8. Реконструкция спортивных сооружений:

в 2016 году – 0 шт.; в 2026 году – 1 шт.

9. Единовременная пропускная способность объектов спорта:

в 2016 году – 2481 чел.; в 2020 году – 2529 чел.; в 2026 году – 2599 чел.

10. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями:

в 2016 году – 41,7%; в 2020 году – 42,5%; в 2026 году – 43,7%.

2. Раздел «Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«1. Строительство нового детского сада в новом  микрорайоне.

2. Строительство школы на 800 мест в микрорайоне 16Б.

3. Строительство типовой поликлиники для обслуживания взрослого населения.

4. Строительство детской поликлиники в микрорайоне 16А (из расчета 200 посещений в смену).

5. Строительство 25 метрового плавательного бассейна в 20 микрорайоне г.Снежинска.

6. Строительство спортивно-досугового парка на горе «Лысая».

7. Спортивный комплекс с катком. ФОК «Айсберг». Реконструкция купола (замена существующего купола на жесткую металлическую конструкцию)».

3. Раздел  «Объем и источники финансирования Программы»  Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы:

– 1 192 000 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

– федерального бюджета – 100 000 тыс. руб.,

– областного бюджета – 90 000 тыс. руб.,

– местного бюджета–632 000 тыс. руб.,

– внебюджетные источники – 370 000 руб.

Объем финансирования Программы по годам:

в 2017 году – 0 руб.;

в 2018 году – 0 руб.;

в 2019 году – 0 руб.;

в 2020 году – 0 руб.;

в 2021 году – 0 руб.;

в 2022-2026 гг.* – 1 192 000 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

– федерального бюджета – 100 000 тыс. руб.,

– областного бюджета – 90 000 тыс. руб.,

– местного бюджета – 632 000 тыс. руб.,

– внебюджетные источники – 370 000 руб.

*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разработки проектной документации».

4. Раздел «7. Оценка объемов и источников финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы, включающая в себя укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа, годам и источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства, представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Источники финансирования мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб., |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026* |
| Всего по Программе | 1 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 000 |
| в т. ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| областной бюджет | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| местный бюджет | 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 000 |
| внебюджетные источники | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 |
| в т.ч. по видам объектов социальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| образование | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |
| здравоохранение | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 |
| физическая культура и массовый спорт | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 |

*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разработки проектной документации».

5. Раздел 8 «Целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:

«Целевые индикаторы представляют собой количественные показатели и позволяют вести мониторинг динамики изменений в социальной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Значение показателей по годам/к 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях | кол-во мест | 2952 |  |  |  |  |  | 3354 |
| 2 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | кол-во мест | 5055 |  | 5380 | 5530 |  |  | 6330 |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пропускная способность в городских поликлиниках по нормативу | Посе-щений в смену | 800 |  |  |  |  |  | 1550 |
| 4 | Пропускная способность в детских поликлиниках по нормативу | Посе-щений в смену | 300 |  |  |  |  |  | 500 |
| 3. Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь зеркала воды | кв.м | 577 |  |  |  |  |  | 970,75 |
| 6 | Единовременная пропускная способность бассейнов | чел. | 88 |  |  |  |  |  | 136 |
| 7 | Единовременная пропускная способность плоскостных сооружений | чел. | 1180 |  |  |  |  |  | 1250 |
| 8 | Реконструкция спортивных сооружений | шт. | 0 |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | чел. | 2481 |  |  |  | 2529 |  | 2599 |
| 10 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | % | 41,7 |  |  |  | 42,5% |  | 43,7 |

6. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной сферы Снежинского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг. |  |  |
| Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной сферы Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Связь с индикаторами реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бюджетополучатель/ Исполнитель - МКУ "УГХ СГО"/ МКУ «СЗСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по образованию: |  | МБ | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |  |  |
| 1 | Строительство нового детского сада в новом микрорайоне | МБ | 200 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 2 | Строительство школы на 800 мест в мкр. 16Б, в т.ч. ПИР | МБ | 350 000 |  |  |  |  | 0 | 350 000 | 2 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по здравоохранению: |  |  | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 |  |  |
| в т. ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 |  |  |
| 3 | Строительство типовой поликлиники для обслуживания взрослого населения в новом микрорайоне города | Всего, в т.ч.: | 120 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 3 | Закон № 3297-1 ст.1, п.3 |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | 120 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |  |  |
| 4 | Строительство детской поликлиники в мкр.16А (из расчета 200 посещений в смену), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч.: | 250 000 |  |  |  | 0 | 0 | 250 000 | 4 | Закон № 3297-1 ст.1, п.3 |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | 250 000 |  |  |  | 0 | 0 | 250 000 |  |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по физической культуре и массовому спорту: |  |  | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 |  |  |
| в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |  |  |
|  |  | ОБ | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |  |  |
|  |  | МБ | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 000 |  |  |
| 5 | Строительство 25 метрового плавательного бассейна в 20 микрорайоне г.Снежинска | Всего, в.т.ч.: | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 5,6,9,10 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
|  |  | ФБ | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |  |  |
|  |  | ОБ | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |  |  |
|  |  | МБ | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |  |  |
| 6 | Строительство спортивно-досугового парка на горе "Лысая" | МБ | 32 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 7,9,10 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
| 7 | Спортивный комплекс с катком. ФОК «Айсберг». Реконструкция купола (замена существующего купола на жесткую металлическую конструкцию) | Всего, в т.ч.: | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 8 | Закон № 131-ФЗ ст.16 |
|  |  | ОБ | 20 000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 000 |  |  |
|  |  | МБ | 20 000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 000 |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  |  | 1 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 000 |  |  |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |  |  |
|  |  | ОБ | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |  |  |
|  |  | МБ | 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 000 |  |  |
|  |  | ВБ | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 |  |  |
| * - Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разработки проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |