# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 18.02.2021 | № | 199 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности на территории

муниципального образования

«Город Снежинск» на 2017 – 2022 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 16.12.2019 № 1629), руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить действие пункта 3 постановления администрации Снежинского городского округа от 19.11.2020 № 1417 «Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021 – 2025 гг.

2. Внести изменения в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск»

на 2017 – 2022 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.12.2016 № 1713 (с изменениями

от 22.04.2020 № 491) (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа     				   		И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ______________ № _________

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную Программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- на территории муниципального образования «Город Снежинск»

- на 2017 – 2022 гг.

- Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Источниками финансирования Программы являются средства местного (далее – МБ), областного (федерального) бюджета (далее ОБ (ФБ) и внебюджетные источники (далее – ВИ);

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

2 181 320 руб., в т.ч.:

МБ – 971 320 * руб.

ОБ (ФБ) – 0 руб.

ВИ – 1 210 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного, областного (федерального) бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

- Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета областного (федерального) бюджета, а также внебюджетные источники.

Общий необходимый объем финансирования Программы составляет

2 013 320 руб., в т.ч.:

– 2017г. – 1 445 120 руб., в т.ч.

МБ – 285 120 руб.

ОБ (ФБ) – 0

ВИ – 1 160 000 руб.

– 2018г. – 135 000 руб., в т.ч.

МБ – 135 000 руб.

2

ОБ (ФБ) – 0

ВИ – 0

– 2019г. – 233 800 руб., в т.ч.

МБ – 183 800 руб.

ОБ (ФБ) – 0

ВИ – 50 000 руб.

– 2020г. – 367 400 руб., в т.ч.

МБ – 367 400 руб.

ОБ (ФБ) – 0

ВИ – 0

– 2021г. – 0 руб., в т.ч.

МБ – 0 руб.

ОБ (ФБ) – 0

ВИ – 0

– 2022г. – 0 руб., в т.ч.

МБ – 0 руб.

ОБ (ФБ) –0

ВИ – 0

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

7. Таблицу 6 и таблицу 7 раздела 8 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

3

Таблица 6. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетополучатели / исполнители Программы |  | Связь с индика-торами реализации Программы (№ показателя) |  | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы | МБ |  |  |  |  |  |  |  | Специализированные организации по результатам отбора, руководители бюджетных учреждений, в т.ч. |  | № 1.1.-1.12. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2, 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УФиС |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приведение узлов учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений в соответствие с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 | МБ | 210000 | 210000 |  |  |  |  |  | Специализированные организации по результатам отбора, руководители бюджетных учреждений, в т.ч. |  | № 1.1., № 1.4., № 1.5., № 1.9., № 1.10., № 1.12. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  |  | 210000 | 210000 |  |  |  |  |  | Администрация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «ОМОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УФиС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка АИТП на объектах бюджетной сферы | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  | УО, специализированные организации по результатам отбора |  | № 1.1., № 1.4., № 1.5., № 1.9. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | Инвестор |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Оснащение жилищного сектора общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета ТЭР в многовкартирных жилых домах | ВИ | 1160000 | 1160000 |  |  |  |  |  | АО «Трансэнерго» |  | № 2.1.-2.5. |  |  |  |
| 2.2. | Установка индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды в муниципальных квартирах | МБ | 183600 |  |  |  | 183600 |  |  | МКУ «УГХ СГО» |  | № 2.6 |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, оперативный перевод в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп ДРЛ в имеющихся светильниках уличного освещения жилого района «Поселок Сокол» на более экономичные (ДНаТ или светодиодные) | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО», ООО «Строй-Центр» |  | № 3.1. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по бесхозяйным объектам недвижимого имущества, в т.ч. | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «КУИ города Снежинска» |  | №3.2. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16, п. .3 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| 3.2.1. | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Включение бесхозяйного объекта в реестр муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Направление запросов в Минимущество и природных ресурсов, Территориальное управление государственным имуществом, Снежинский филиал ОГУП «Обл.ЦТИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Постановка на государственный кадастровый учет (заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Постановка на учет в ЕГРП в качестве бесхозяйного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Регистрация права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета электрической энергии объектов уличного освещения города | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | 3.3. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| - Иные мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Разработка, а также своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | № 4.1. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | МБ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | №4.2. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | МБ | 345720 | 75120 | 75000 | 97800 | 97800 |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | № 4.3. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | МБ | 232000 |  | 60000 | 86000 | 86000 |  |  | МКУ «УГХ СГО», специализированные организации по результатам отбора |  | № 4.4. |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе, в т.ч |  | 2181320 | 1445120 | 135000 | 233800 | 367400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБ: |  | 971320 | 285120 | 135000 | 183800 | 367400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по получателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация |  | 285120 | 285120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УФиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «УГХ СГО» |  | 686200 |  | 135000 | 183800 | 367400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «КУИ города Снежинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ВИ |  | 1210000 | 1160000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Экономия топливно-энергетических ресурсов по каждому году реализации Программы

| п/п | Наименова ние мероприя тия | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализа ции меро приятий, руб | Экономия ТЭР |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. | Экономия ТЭР |  | Финансовое обеспечение реализа ции мероприятий, руб. |  | Экономия ТЭР |  | Финансовое обеспечение реализа ции мероприятий, руб. |  | Экономия ТЭР |  | Финансовое обеспечение реализа ции меро приятий, руб. | Экономия ТЭР |  | Финансовое обеспечение реализа ции меро приятий, руб. | Экономия ТЭР |  |  |
|  |  |  | в натуральном выраже нии | в стоимостном выраже нии, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выраже нии, руб. |  |  | в натуральном выраже нии | в стоимостном выра жении, руб. |  |  | в натуральном выра жении | в стоимостном выраже нии, руб. |  | в натуральном выра жении | в стоимостном выраже нии, руб. |  | в натуральном выра жении |  | в стоимостном выраже нии, руб. |
| - Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приведение узлов учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений в соответствие с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, утвержден ных постановле нием Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 | 210000 | 19,796 Гкал | 24800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка АИТП на объектах бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка общедомо-вых приборов учета ТЭР в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды в муниципальных квартирах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15600 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить объем потребления энергоресурсов населению, проживающему в муниципальных квартирах. |  | 15600 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить объем потребления энергоресурсов населению, проживающему в муниципальных квартирах. |  | 15600 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить объем потребления энергоресурсов населению, проживающему в муниципальных квартирах. |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп ДРЛ в имеющихся светильни-ках уличного освещения жилого района «Поселок Сокол» на более экономич-ные (ДНаТ или светодиод-ные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприя-тия по бесхозяй-ным объектам недвижимо-го имущества, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Инвентаризация бесхозяй-ных объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Включе-ние бесхозяйного объекта в реестр муниципа-льного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Направле-ние запросов в Минимущество и природных ресурсов, Территориальное управле-ние государст-венным имущест-вом, Снежинский филиал ОГУП «Обл. ЦТИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Постанов-ка на государст-венный кадастро-вый учет (заключе-ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципа-льного контракта на выполне-ние кадастро-вых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Постанов-ка на учет в ЕГРП в качестве бесхозяйного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Регистрация права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета электрической энергии объектов уличного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Иные мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ в соответст вии с планом застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответст вии с планом застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Актуализа-ция Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | 75120 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  | 75000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  | 97800 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  | 97800 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  | 97800 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  | 97800 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент., а также в перспективе |  |  |
| 4.4. | Актуализа-ция Схемы водоснабжения и водоотведе-ния муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. |  |  |  | 60000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  | 86000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  | 86000 |  | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  | 86000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  | 86000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент, а также в перспективе |  |  |