# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 24.03.2021 | № | 348 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности на территории

Снежинского городского округа»

на 2021 - 2025 гг.

Руководствуясь порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492,

от 16.12.2019 № 1629), руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021 – 2025 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 19.11.2020 № 1417 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа							И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _______________ № _______

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

- Снежинского городского округа»

- на 2021 – 2025 гг.

- Раздел «Объем и источники финансирования Программы»

- Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются:

– средства областного (федерального) бюджета (далее – ОБ (ФБ);

– средства местного бюджета (далее – МБ);

– внебюджетные источники (далее – ВИ).

Общий необходимый объем финансирования Программы составляет 56 301 823,94 руб., в том числе:

ОБ (ФБ) – 49 008 287 руб.;

МБ – 7 273 536,94* руб.;

ВИ – 20 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».

- 2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

– сократить расходы на оплату энергоресурсов МУ на 3-5 %;

– снизить удельный расходы потребления населением тепловой энергии с 0,249 Гкал/м2 в 2019 году до 0,242 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии на 1 проживающего с 865,91 кВтч/чел в 2019 году до 840,26 кВтч/чел в 2025 году, холодной воды на 1 проживающего с 40,24 м3/чел в 2019 году до 39,05 м3/чел в 2025 году, горячей воды на 1 проживающего с 27,37 м3/чел в 2019 году до 26,56 м3/чел в 2025 году, природного газа на 1 проживающего с 143,38 м3/чел в 2019 году до 139,13 м3/чел в 2025 году, в том числе и за счет установки индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах;

– снизить затраты населения, проживающего в муниципальных квартирах, на оплату коммунальных ресурсов в среднем на 10%;

2

– перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при расчетах населения, проживающего в муниципальных квартирах, с организациями коммунального комплекса.

– увеличить долю светодиодных светильников в системе уличного освещения города с 2,5% до 6%;

–эффективное и безопасное функционирование систем электроснабжения и газоснабжения в размере 100%;

– приведение изменений в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствие с действительностью на 100% по результатам актуализации.

3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются средства областного (федерального), местного бюджета, а также внебюджетные источники.

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

56 301 823,94 руб., в т.ч. по годам:

2021 – 12 135 530 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 11 538 600 руб.;

МБ – 576 930 руб.;

ВИ – 20 000 руб.

2022 – 1 305 600 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 1 305 600 руб.;

МБ – 0 руб.;

ВИ – 0 руб.

2023 – 5 158 500 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 5 158 500 руб.;

МБ – 0 руб.;

ВИ – 0 руб.

2024 – 19 880 690,47 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 16 274 587 руб.;

МБ – 3 606 103,47 руб.;

ВИ – 0 руб.

2025 – 17 821 503,47 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 14 731 000 руб.;

МБ – 3 090 503,47 руб.;

ВИ – 0 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год)».

3

- 4. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

– сократить расходы на оплату энергоресурсов МУ на 3-5 %;

– снизить удельный расходы потребления населением тепловой энергии с 0,249 Гкал/м2 в 2019 году до 0,242 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии на 1 проживающего с 865,91 кВтч/чел в 2019 году до 840,26 кВтч/чел в 2025 году, холодной воды на 1 проживающего с 40,24 м3/чел в 2019 году до 39,05 м3/чел в 2025 году, горячей воды на 1 проживающего с 27,37 м3/чел в 2019 году до 26,56 м3/чел в 2025 году, природного газа на 1 проживающего с 143,38 м3/чел в 2019 году до 139,13 м3/чел в 2025 году, в том числе и за счет установки индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах;

– снизить затраты населения, проживающего в муниципальных квартирах, на оплату коммунальных ресурсов в среднем на 10%;

– перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при расчетах населения, проживающего в муниципальных квартирах, с организациями коммунального комплекса.

– увеличить долю светодиодных светильников в системе уличного освещения города с 2,5% до 6%;

– эффективное и безопасное функционирование систем электроснабжения и газоснабжения в размере 100%;

– приведение изменений в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствие с действительностью на 100% по результатам актуализации.

5. Таблицу 1 раздела 6 «Индикаторы (показатели) реализации Программы» и таблицу 2 раздела 7 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

4

Таблица 1. Индикаторы (показатели) реализации Программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2019 | Факт 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | За период реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение МУ на 1 м2 общей площади | Гкал/м2 | 0,222 | 0,19 | 0,235 | 0,234 | 0,233 | 0,232 | 0,227 | 0,227 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии на снабжение МУ в расчете на 1 м2 общей площади | кВтч/ м2 | 34,80 | 32,79 | 40,75 | 40,55 | 40,29 | 40,08 | 39,27 | 39,27 |
| 1.3. | Удельный расход горячей воды на снабжение МУ в расчете на 1 человека | м3/ чел. | 1,32 | 1,11 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 1.4. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5

| 1.5. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 58,8 | 59 | 59 | 75 | 83 | 92 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 79,1 | 80 | 80 | 87 | 91 | 95 | 100 | 100 |
| Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход потребления электрической энергии в расчете на 1 проживающего | кВтч / на чел.в год | 865,91 | 909,7 | 857,27 | 852,99 | 848,73 | 844,49 | 840,26 | 840,26 |

6

| 2.2. | Удельный расход потребления тепловой энергии в расчете на 1 м2 общей площади | Гкал/ м2 | 0,249 | 0,237 | 0,247 | 0,245 | 0,244 | 0,243 | 0,242 | 0,242 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Удельный расход потребления холодной воды в расчете на 1 проживающего | м3 / чел. в год | 40,24 | 39,95 | 39,84 | 39,64 | 39,44 | 39,24 | 39,05 | 39,05 |
| 2.4. | Удельный расход потребления горячей воды в расчете на 1 проживающего | м3 / чел. в год | 27,37 | 27,62 | 27,1 | 26,96 | 26,83 | 26,69 | 26,56 | 26,56 |
| 2.5. | Удельный расход потребления природного газа в расчете на 1 проживающего | м3 / чел. в год | 143,38 | 146,64 | 141,95 | 141,24 | 140,53 | 139,83 | 139,13 | 139,13 |
| 2.6. | Доля установленных МКУ «УГХ СГО» индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах в общем количестве индивидуальных приборов учета, требуемых к установке в муниципальных квартирах | % | 0,5 | 3 | 3 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |

7

| 2.7. | Доля установленных АО «Трансэнерго» общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, где есть муниципальные квартиры, в общем количестве общедомовых приборов учета, требуемых к установке в многоквартирных домах, где есть муниципальные квартиры | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля светодиодных светильников системы уличного освещения в общем количестве светильников системы уличного освещения | % | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество разработанных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

8

| 4.2. | Количество разработанных перспективных схем газоснабжения ЗАТО г. Снежинск | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4.4. | Количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014 по 2030 гг. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

9

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, руб. |  |  |  |  |  | Бюджетополучатели / исполнители Программы | Связь с индика-торами реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1. Задача Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов Управления образования: д/с №3, 4, 7 (2 зания), 8, 20, 23, 24 (2 здания), 25, 26, 27, 28, 30, Свердлова, 24, 36, школа 126 (Комсомольская, 6), в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | УО | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 1 156 000,00 |  |  |  | 578 000,00 | 578 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МБУ "ФСЦ": футбольная трибуна, хоккейная трибуна, тир, в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС (МБУ "ФСЦ") |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ "Снежинское лесничество": мастерские, станция ПХЗ, в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "Снежинское лесничество") |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| 1.4. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ "Чистый город": здание 38 (гараж), в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКП "Чистый город") |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания клуба "Химик" в жилом районе "Поселок Сокол": | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО "Октябрь") | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания клуба "Химик" в жилом районе "Поселок Сокол" (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО "Октябрь") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания клуба "Химик" в жилом районе "Поселок Сокол": | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО "Октябрь") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания клуба "Химик" в жилом районе "Поселок Сокол" (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО "Октябрь") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы: | Всего, в т.ч. | 1 122 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 187,00 | 0,00 | УКиМП (МБУ ДО "Снежинская ДХШ") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 1 110 987,00 |  |  |  | 1 110 987,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 11 200,00 |  |  |  | 11 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

| 1.10. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МБУ ДО "Снежинская ДХШ") |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ "Снежинское лесничество" | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "Снежинское лесничество") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ "Снежинское лесничество" (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "Снежинское лесничество") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания пожарно-химической станции МКУ "Снежинское лесничество": | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "Снежинское лесничество") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания пожарно-химической станции МКУ "Снежинское лесничество" (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "Снежинское лесничество") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здание мастерских МКУ "Снежинское лесничество": | Всего, в т.ч. | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "Снежинское лесничество") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 432 600,00 |  |  |  | 432 600,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 400,00 |  |  |  | 4 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

| 1.16. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здание мастерских МКУ "Снежинское лесничество" (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "Снежинское лесничество") |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в зданиях Управления образования | Всего, в т.ч. | 40 287 063,86 | 9 942 863,86 | 0,00 | 3 724 200,00 | 13 310 000,00 | 13 310 000,00 | МКУ «УГХ СГО» | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 39 919 600,00 | 9 602 000,00 |  | 3 724 200,00 | 13 296 700,00 | 13 296 700,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 367 463,86 | 340 863,86 |  |  | 13 300,00 | 13 300,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании городской библиотеки МБУ "ЦОДУК" | Всего, в т.ч. | 2 615 806,32 | 522 806,32 | 0,00 | 693 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | МКУ «УГХ СГО» |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 2 584 000,00 | 505 000,00 |  | 693 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 31 806,32 | 17 806,32 |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании МБУ "СШОР по гантболу" | Всего, в т.ч. | 134 724,13 | 134 724,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 724,13 | 4 724,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии №127 | Всего, в т.ч. | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 560 300,00 | 560 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 9 700,00 | 9 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии №127 (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО (МБОУ "Гимназия №127") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

13

| 1.22. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК и УСК | Всего, в т.ч. | 564 300,00 | 0,00 | 564 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 564 300,00 |  | 564 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК и УСК (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС (МБУ "ФСЦ") |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Замена трубопроводов отопления и ГВС с восстановлением тепловой изоляции в зданиях детских садов бесподвального типа Управления образования | Всего, в т.ч. | 3 729 000,00 | 748 800,00 | 741 300,00 | 741 300,00 | 748 800,00 | 748 800,00 | МКУ «УГХ СГО» | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3 706 500,00 | 741 300,00 | 741 300,00 | 741 300,00 | 741 300,00 | 741 300,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 22 500,00 | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 | 7 500,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях школ и детских садов Управления образования | Всего, в т.ч. | 480 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 100,00 | 240 100,00 | УО | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 480 200,00 |  |  |  | 240 100,00 | 240 100,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях УСК, АБК, Дворец спорта, ФОК "Айсберг, №1 и №3 МБУ "СШОР по гандболу", спортивный зал ЦДО | Всего, в т.ч. | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | УФиС (МБУ "ФСЦ") |  |  |
|  |  | МБ | 88 400,00 |  |  |  | 44 200,00 | 44 200,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в МКУ "Снежинское лесничество" | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "Снежинское лесничество") |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

| 1.28. | Замена люменистцентных светильников на светодиодные в здании художественной школы, в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МБУ "ДХШ") | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Замена ламп накаливания на светодиодные в светильниках ДК "Октябрь" | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО "Октябрь") | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Замена светильников софитов на светодиодные линейные прожекторы в ДК "Октябрь", в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО "Октябрь") | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Замена систем наружного освещения на стадионах школ города на светодиодное | Всего, в т.ч. | 488 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | УО | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 488 400,00 |  |  |  | 244 200,00 | 244 200,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 51 693 081,31 | 11 939 194,31 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 17 424 487,00 | 15 865 300,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 49 008 287,00 | 11 538 600,00 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 16 274 587,00 | 14 731 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 2 664 794,31 | 380 594,31 | 0,00 | 0,00 | 1 149 900,00 | 1 134 300,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах, расположенных в МКД | Всего, в т.ч. | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | МКУ "УГХ СГО" | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 483 600,00 |  |  |  | 241 800,00 | 241 800,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

| 2.2. | Оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями в МКД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "КУИ" | 2.7 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 800,00 | 241 800,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 800,00 | 241 800,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение (проектно-изыскательские работы). | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "СЗСР") | 3.1 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" (МКУ "СЗСР") |  | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

16

| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | Всего, в т.ч. | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УГХ СГО" | 4.1 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | Всего, в т.ч. | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | МКУ "УГХ СГО" | 4.2 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | Всего, в т.ч. | 311 156,97 | 97 723,65 | 0,00 | 0,00 | 106 716,66 | 106 716,66 | МКУ "УГХ СГО" | 4.3 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  | 97 723,65 |  |  | 106 716,66 | 106 716,66 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | Всего, в т.ч. | 313 985,66 | 98 612,04 | 0,00 | 0,00 | 107 686,81 | 107 686,81 | МКУ "УГХ СГО" | 4.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  | 98 612,04 |  |  | 107 686,81 | 107 686,81 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 4 125 142,63 | 196 335,69 | 0,00 | 0,00 | 2 214 403,47 | 1 714 403,47 |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 125 142,63 | 196 335,69 | 0,00 | 0,00 | 2 214 403,47 | 1 714 403,47 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе, в т.ч. |  | 56 301 823,94 | 12 135 530,00 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 19 880 690,47 | 17 821 503,47 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 49 008 287,00 | 11 538 600,00 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 16 274 587,00 | 14 731 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 7 273 536,94 | 576 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 606 103,47 | 3 090 503,47 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

17

|  | в т.ч. по получателям: | Всего, в т.ч. | 56 281 823,94 | 12 115 530,00 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 19 880 690,47 | 17 821 503,47 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 49 008 287,00 | 11 538 600,00 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 16 274 587,00 | 14 731 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 7 273 536,94 | 576 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 606 103,47 | 3 090 503,47 |  |  |  |
|  | МКУ "УГХ СГО" | Всего, в т.ч. | 5 045 742,63 | 196 335,69 | 0,00 | 0,00 | 2 893 203,47 | 1 956 203,47 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 432 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 600,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 613 142,63 | 196 335,69 | 0,00 | 0,00 | 2 460 603,47 | 1 956 203,47 |  |  |  |
|  | УО | Всего, в т.ч. | 46 710 663,86 | 11 261 663,86 | 741 300,00 | 4 465 500,00 | 15 121 100,00 | 15 121 100,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 44 186 400,00 | 10 903 600,00 | 741 300,00 | 4 465 500,00 | 14 038 000,00 | 14 038 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 2 524 263,86 | 358 063,86 | 0,00 | 0,00 | 1 083 100,00 | 1 083 100,00 |  |  |  |
|  | УКиМП | Всего, в т.ч. | 3 737 993,32 | 522 806,32 | 0,00 | 693 000,00 | 1 822 187,00 | 700 000,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3 694 987,00 | 505 000,00 | 0,00 | 693 000,00 | 1 803 987,00 | 693 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 43 006,32 | 17 806,32 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 7 000,00 |  |  |  |
|  | УФиС | Всего, в т.ч. | 787 424,13 | 134 724,13 | 564 300,00 | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 694 300,00 | 130 000,00 | 564 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 93 124,13 | 4 724,13 | 0,00 | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |  |  |  |
|  | КУИ | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

- * Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться                                        	при формировании бюджета на очередной финансовый год.