# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 27.04.2021 | № | 550 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности на территории

Снежинского городского округа»

на 2021 - 2025 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492,

от 16.12.2019 № 1629), на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021 – 2025 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 19.11.2020 № 1417 (с изменениями от 24.03.2021 №348,

от 01.04.2021 № 413) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа							И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела					А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа							Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа							М.Т.Ташбулатов

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»							Н.Ю.Круглик

Руководитель МКУ «Управление

городского хозяйства Снежинского

городского округа»							А.В.Земов

Рассылка:

в дело – 1 экз.

комитет экономики – 1 экз.

финансовое управление – 1 экз.

КСП – 1 экз.

МКУ «УГХ СГО» – 2 экз.

УО – 1 экз.

УКиМП – 1 экз.

КФиС – 1 экз.

газета «Известия Собрания депутатов…» – 1 экз.

Т.Г.Горюшкина, 92664

ведущий инженер МКУ «УГХ СГО»

ОА 1  15.04.2021

521

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _______________ № _______

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

- Снежинского городского округа»

- на 2021 – 2025 гг.

- Раздел «Объем и источники финансирования Программы»

- Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются:

– средства областного (федерального) бюджета (далее – ОБ (ФБ);

– средства местного бюджета (далее – МБ);

– внебюджетные источники (далее – ВИ).

Общий необходимый объем финансирования Программы составляет 60 052 540,06 руб., в том числе:

ОБ (ФБ) – 38 771 287 руб.;

МБ – 21 276 253,06* руб.;

ВИ – 5 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются средства областного (федерального), местного бюджета, а также внебюджетные источники.

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

60 052 540,06 руб., в т.ч. по годам:

2021 г. – 15 820 952,18 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 1 301 600 руб.;

МБ – 14 514 352,18 руб.;

ВИ – 5 000 руб.;

2022 г. – 1 318 787,88 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 1 305 600 руб.;

МБ – 13 187,88 руб.;

ВИ – 0 руб.;

2

2023 г. – 5 210 606,06 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 5 158 500 руб.;

МБ – 52 106,06 руб.;

ВИ – 0 руб.;

2024 г. – 19 880 690,47* руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 16 274 587 руб.;

МБ – 3 606 103,47 руб.;

ВИ – 0 руб.;

2025 г. – 17 821 503,47* руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 14 731 000 руб.;

МБ – 3 090 503,47 руб.;

ВИ – 0 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год)».

3. Таблицу 2 раздела 8 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции

3

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, руб. |  |  |  |  |  | Бюджетополучатели / исполнители Программы | Связь с индика-торами реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* |  |  |  |
| 1. Задача Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов Управления образования: д/с №3, 4, 7 (2 зания), 8, 20, 23, 24 (2 здания), 25, 26, 27, 28, 30, Свердлова, 24, 36, школа 126 (Комсомольская, 6), в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | УО | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 1 156 000,00 |  |  |  | 578 000,00 | 578 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МБУ «ФСЦ»: футбольная трибуна, хоккейная трибуна, тир, в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС (МБУ «ФСЦ») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ «Снежинское лесничество»: мастерские, станция ПХЗ, в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

| 1.4. | Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ «Чистый город»: здание 38 (гараж), в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКП «Чистый город») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол»: | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол» (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол»: | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок Сокол» (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы: | Всего, в т.ч. | 1 122 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 187,00 | 0,00 | УКиМП (МБУ ДО «Снежинская ДХШ») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 1 110 987,00 |  |  |  | 1 110 987,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 11 200,00 |  |  |  | 11 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| 1.10. | Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МБУ ДО «Снежинская ДХШ») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ «Снежинское лесничество» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ «Снежинское лесничество» (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания пожарно-химической станции МКУ «Снежинское лесничество»: | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здания пожарно-химической станции МКУ «Снежинское лесничество» (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здание мастерских МКУ «Снежинское лесничество»: | Всего, в т.ч. | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 432 600,00 |  |  |  | 432 600,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 400,00 |  |  |  | 4 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

| 1.16. | Повышение тепловой защиты кровли при капитальном ремонте здание мастерских МКУ «Снежинское лесничество» (разработка ПСД): | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в зданиях Управления образования | Всего, в т.ч. | 39 796 164,65 | 9 379 700,00 | 0,00 | 3 796 464,65 | 13 310 000,00 | 13 310 000,00 | МКУ «УГХ СГО» | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 30 351 900,00 |  |  | 3 758 500,00 | 13 296 700,00 | 13 296 700,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 9 444 364,65 | 9 379 700,00 |  | 37 964,65 | 13 300,00 | 13 300,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании городской библиотеки МБУ «ЦОДУК» | Всего, в т.ч. | 1 893 300,00 | 493 300,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | МКУ «УГХ СГО» |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 1 386 000,00 |  |  |  | 693 000,00 | 693 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 507 300,00 | 493 300,00 |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании МБУ «СШОР по гантболу» | Всего, в т.ч. | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 127 000,00 | 127 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии №127 | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии №127 (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО (МБОУ «Гимназия №127») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

| 1.22. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК и УСК | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК и УСК (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС (МБУ «ФСЦ») | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Замена трубопроводов отопления и ГВС с восстановлением тепловой изоляции в зданиях детских садов бесподвального типа Управления образования | Всего, в т.ч. | 4 230 529,29 | 0,00 | 1 318 787,88 | 1 414 141,41 | 748 800,00 | 748 800,00 | УО | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 4 188 200,00 |  | 1 305 600,00 | 1 400 000,00 | 741 300,00 | 741 300,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 42 329,29 | 0 | 13 187,88 | 14 141,41 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления в здании МБДОУ №20 по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 32 | Всего, в т.ч. | 1 319 747,48 | 1 319 747,48 |  |  |  |  | УО | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 1 301 600,00 | 1 301 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 13 147,48 | 13 147,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Замена люминесцентных ламп на светодиодные в зданиях школ и детских садов Управления образования | Всего, в т.ч. | 480 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 100,00 | 240 100,00 | УО | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 480 200,00 |  |  |  | 240 100,00 | 240 100,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Замена люминесцентных ламп на светодиодные в зданиях УСК, АБК, Дворец спорта, ФОК «Айсберг, №1 и №3 МБУ «СШОР по гандболу», спортивный зал ЦДО | Всего, в т.ч. | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | УФиС (МБУ «ФСЦ») | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 88 400,00 |  |  |  | 44 200,00 | 44 200,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

| 1.28. | Замена люменисцентных ламп на светодиодные в МКУ «Снежинское лесничество» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Замена люменистцентных светильников на светодиодные в здании художественной школы, в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МБУ «ДХШ») | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Замена ламп накаливания на светодиодные в светильниках ДК «Октябрь» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Замена светильников софитов на светодиодные линейные прожекторы в ДК «Октябрь», в т.ч. разработка ПСД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП (МУКО «Октябрь») | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Замена систем наружного освещения на стадионах школ города на светодиодное | Всего, в т.ч. | 488 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | УО | 1.2, 1.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 488 400,00 |  |  |  | 244 200,00 | 244 200,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 51 138 928.42 | 11 319 747.48 | 1 318 787,88 | 5 210 606,06 | 17 424 487,00 | 15 865 300,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 38 771 287,00 | 1 301 600,00 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 16 274 587,00 | 14 731 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 12 362 641.42 | 10 013 147.48 | 13 187,88 | 52 106,06 | 1 149 900,00 | 1 134 300,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах, расположенных в МКД | Всего, в т.ч. | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | МКУ «УГХ СГО» | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 483 600,00 |  |  |  | 241 800,00 | 241 800,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| 2.2. | Оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями в МКД | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «КУИ» | 2.7 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 800,00 | 241 800,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 800,00 | 241 800,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение (проектно-изыскательские работы). | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | 3.1 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | 3.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Снежинского городского округа | Всего, в т.ч. | 4 501 204,70 | 4 501 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» | 3.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 501 204,70 | 4 501 204,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

|  | Итого по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 4 501 204,70 | 4 501 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 501 204,70 | 4 501 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | Всего, в т.ч. | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» | 4.1 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | Всего, в т.ч. | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | МКУ «УГХ СГО» | 4.2 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | Всего, в т.ч. | 213 433,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 716,66 | 106 716,66 | МКУ «УГХ СГО» | 4.3 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 213 433,32 |  |  |  | 106 716,66 | 106 716,66 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | Всего, в т.ч. | 215 373,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 686,81 | 107 686,81 | МКУ «УГХ СГО» | 4.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 215 373,62 |  |  |  | 107 686,81 | 107 686,81 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 3 928 806,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 403,47 | 1 714 403,47 |  |  |  |
|  |  | МБ | 3 928 806,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 403,47 | 1 714 403,47 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе, в т.ч. |  | 60 052 540,06 | 15 820 952,18 | 1 318 787,88 | 5 210 606,06 | 19 880 690,47 | 17 821 503,47 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 38 771 287,00 | 1 301 600,00 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 16 274 587,00 | 14 731 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 21 276 253,06 | 14 514 352,18 | 13 187,88 | 52 106,06 | 3 606 103,47 | 3 090 503,47 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

11

|  | в т.ч. по получателям: | Всего, в т.ч. | 60 047 540,06 | 15 815 952,18 | 1 318 787,88 | 5 210 606,06 | 19 880 690,47 | 17 821 503,47 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 38 771 287,00 | 1 301 600,00 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 16 274 587,00 | 14 731 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 21 276 253,06 | 14 514 352,18 | 13 187,88 | 52 106,06 | 3 606 103,47 | 3 090 503,47 |  |  |  |
|  | МКУ «УГХ СГО» | Всего, в т.ч. | 9 350 611,64 | 4 501 204,70 | 0,00 | 0,00 | 2 893 203,47 | 1 956 203,47 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 432 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 600,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 8 918 011,64 | 4 501 204,70 | 0,00 | 0,00 | 2 460 603,47 | 1 956 203,47 |  |  |  |
|  | УО | Всего, в т.ч. | 47 466 041,42 | 10 694 447,48 | 1 318 787,88 | 5 210 606,06 | 15 121 100,00 | 15 121 100,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 35 841 700,00 | 1 301 600,00 | 1 305 600,00 | 5 158 500,00 | 14 038 000,00 | 14 038 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 11 624 341,42 | 9 392 847,48 | 13 187,88 | 52 106,06 | 1 083 100,00 | 1 083 100,00 |  |  |  |
|  | УКиМП | Всего, в т.ч. | 3 015 487,00 | 493 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 187,00 | 700 000,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 2 496 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 987,00 | 693 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 518 500,00 | 493 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 7 000,00 |  |  |  |
|  | УФиС | Всего, в т.ч. | 215 400,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 215 400,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |  |  |  |
|  | КУИ | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

- * Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться                                        	при формировании бюджета на очередной финансовый год