# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 19.08.2021 | № | 1123 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Обеспечение доступным и

комфортным жильем граждан

Российской Федерации

в Снежинском городском округе»

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492,

от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»

в Снежинском городском округе», утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 № 1314

(с изменениями от 02.08.2021 № 1070) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского

городского округа                                                                     	И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				     	А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа			                                    	Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа			     				М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ

«Финансовое управление

Снежинского городского округа» 				Н.Ю.Круглик

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Начальник отдела

жилья и социальных программ			               	Л.В.Дигас

Руководитель МКУ «Управление

городского хозяйства Снежинского

городского округа»				     		     	А.В.Земов

Рассылка:

в дело – 1 экз.

отдел жилья – 3

Комитет экономики – 1

МКУ «Финансовое управление» – 1

МКУ «УГХ СГО» – 1

отдел бухгалтерского учета и отчетности – 1

Собрание депутатов – 1

КСП – 1

Газета – 1

А.Н.Тимофеева, 26007

ст. инспектор ОЖ и СП

ОА 1  12.08.2021

1125

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _______________ № ______

- Изменения

в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе»

- Внести в Паспорт Программы следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2015-2023 годах составляет 733 176 085,05 руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 28 362 198,73 руб.;

средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) –

2 549 259,35 руб.;

средства областного бюджета – 94 708 791,27 руб.;

средства областного бюджета (остатки прошлых лет) –

3 994 674,52 руб.;

средства местного бюджета – 365 916 742,72 руб.;

внебюджетные источники – 237 644 418,46 руб.

Объем финансирования Программы в 2015 году - 135 782 736,94 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 217 751,00 руб.;

федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 475 102,00 руб.;

областного бюджета – 3 043 973,00 руб.;

областного бюджета (остатки прошлых лет) – 2 490 223,00 руб.;

местного бюджета – 77 681 397,94 руб.;

внебюджетных источников – 48 874 290,00 руб.

Объем финансирования Программы в 2016 году - 114 981 172,03 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 925 198,00 руб.;

федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 074 157,35 руб.;

областного бюджета – 13 378 618,00 руб.;

областного бюджета (остатки прошлых лет) – 1 504 451,52 руб.;

местного бюджета – 63 756 534,16 руб.;

внебюджетных источников – 31 342 213,00 руб.

Объем финансирования Программы в 2017 году - 36 923 638,97 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 366 495,00 руб.;

областного бюджета – 2 771 145,00 руб.;

2

местного бюджета – 5 343 860,37 руб.;

внебюджетных источников – 25 442 138,60 руб.

Объем финансирования Программы в 2018 году - 39 496 218,70 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 446 126,56 руб.;

областного бюджета – 5 035 943,44 руб.;

местного бюджета – 5 328 218,10 руб.;

внебюджетных источников – 27 685 930,60 руб.

Объем финансирования Программы в 2019 году – 84 658 588.07 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 175 217.49 руб.;

областного бюджета – 34 087 382.51 руб.;

местного бюджета – 7 396 703,07 руб.;

внебюджетных источников – 37 999 285,00 руб.

Объем финансирования Программы в 2020 году – 60 876 077,29 руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 857 954,73 руб.;

областного бюджета – 8 516 605,27 руб.;

местного бюджета – 12 252 102,29 руб.;

внебюджетных источников – 36 249 415,00 руб.

Объем финансирования Программы в 2021 году –

115 605 353,05 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 748 655,95 руб.;

областного бюджета – 8 597 424,05 руб.;

местного бюджета – 74 208 126,79 руб.;

внебюджетных источников – 30 051 146,26 руб.

Объем финансирования Программы в 2022 году –

127 622 900,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 973 500,00 руб.;

областного бюджета – 9 674 500,00 руб.;

местного бюджета – 114 974 900,00 руб.;

внебюджетных источников – 0,00 руб.

Объем финансирования Программы в 2023 году – 17 229 400,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 651 300,00 руб.;

областного бюджета – 9 603 200,00 руб.;

местного бюджета – 4 974 900,00 руб.;

внебюджетных источников – 0,00 руб.».

2. Пункт 5.3 главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«5.3. Финансово-экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.

3

Общий объем финансирования Программы в 2015 – 2023 годах –

733 176 085,05 руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 28 362 198,73 руб.;

средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) –

2 549 259,35 руб.;

средства областного бюджета – 94 708 791,27 руб.;

средства областного бюджета (остатки прошлых лет) –

3 994 674,52 руб.;

средства местного бюджета – 365 916 742,72 руб.;

внебюджетные источники – 237 644 418,46 руб.».

3. Внести изменения в паспорт подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2023 годах – 352 075 993,27  руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 38 441 200,00 руб.;

местного бюджета – 313 634 793,27 руб.;

Объем финансирования в 2015 году –70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 руб.;

местного бюджета – 70 080 791,44 руб.;

Объем финансирования в 2016 году * – 66 135 517,43 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 10 000 000 руб.;

местного бюджета – 56 135 517,43 руб.;

Объем финансирования в 2017 году – 0 руб.;

Объем финансирования в 2018 году – 0 руб.;

Объем финансирования в 2019 году – 29 686 493,07 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 28 441 200,00 руб.;

местного бюджета – 1 245 293,07 руб.

Объем финансирования в 2020 году – 6 650 985,81 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,00 руб.;

местного бюджета – 6 650 985,81 руб.

Объем финансирования в 2021 году – 69 522 205,52 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,00 руб.;

местного бюджета – 69 522 205,52 руб.

Объем финансирования в 2022 году – 110 000 000,00 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,00 руб.;

местного бюджета – 110 000 000,00 руб.

4

Объем финансирования в 2023 году – 0,00 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,00 руб.;

местного бюджета – 0,00 руб.

* – Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.».

2) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

| «Индикаторы реализации подпрограммы | – Предоставление земельных участков на аукционах (га): в 2015 году – 12,7312 га; в 2016 году – 1,5394 га; в 2017 году – 22,9856 га; в 2018 году – 0 га; в 2019 году – 10, 6781 га; в 2020 году – 21,7503 га; в 2021 году – 5,4426 га. – Подключение построенных сетей к действующим магистральным сетям (виды): в 2015 году – 3, в 2016 году – 4, в 2019 году – 1, в 2020 году – 0. – Оформление кадастровых паспортов (шт.): в 2015 году – 2, в 2016 году – 10, в 2017 году – 10 шт., в 2018 году – 5 шт., в 2019 году – 5 шт., в 2020 году – 5 шт., в 2021 году – 5 шт. – Протяженность построенных магистральных сетей: в 2019 году – 8 195 м, в 2020 году – 0 м. – Количество подготовленных проектов для строительства жилых домов: 2020 году – 0 шт., в 2021 году – 1 шт. – Процент освоения денежных средств, предоставленных на строительство многоквартирного жилого дома: в 2021 году – 100%., в 2022 году – 100% .». |
| --- | --- |

4. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить

в новой редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2023 годах – 352 075 993,27  руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 38 441 200,00 руб.;

местного бюджета – 313 634 793,27 руб.;

Объем финансирования в 2015 году – 70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:

5

областного бюджета – 0 руб.;

местного бюджета – 70 080 791,44 руб.;

Объем финансирования в 2016 году* – 66 135 517,43 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 10 000 000 руб.;

местного бюджета – 56 135 517,43 руб.;

Объем финансирования в 2017 году – 0 руб.;

Объем финансирования в 2018 году – 0 руб.;

Объем финансирования в 2019 году – 29 686 493,07 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 28 441 200,00 руб.;

местного бюджета – 1 245 293,07 руб.;

Объем финансирования в 2020 году – 6 650 985,81 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,00 руб.;

местного бюджета – 6 650 985,81 руб.;

Объем финансирования в 2021 году – 69 522 205,52 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,00 руб.;

местного бюджета – 69 522 205,52 руб.;

Объем финансирования в 2022 году – 110 000 000,00 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,00 руб.;

местного бюджета – 110 000 000,00 руб.;

Объем финансирования в 2023 году – 0,00 руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,00 руб.;

местного бюджета – 0,00 руб.

* – Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.».

5. раздел VII «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:

«Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:

– формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;

– увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство;

– достижение следующих индикативных показателей:

6

| № п/п | Наименование показателя | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | За весь период реализации подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление земельных участков на аукционах (га) | 12,7312 | 1,5394 | 22,9856 | 0 | 10,6781 | 21,7503 | 5,4426 |  |  | 75,1272 |
| 2. | Подключение построенных сетей к действующим магистральным сетям (виды) | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 8 |
| 3. | Оформление кадастровых паспортов (шт.) | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 42 |
| 4. | Протяженность построенных магистральных сетей (м) |  |  |  |  | 8 195* |  |  |  |  | 8 195 |
| 5. | Количество подготовленных проектов для строительства жилых домов (шт.) |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |
| 6. | Процент освоения денежных средств, предоставлен-ных на строительство многоквартир-ного жилого дома (%) |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |

*  - 8 195 м магистральных сетей построено в 2019 году. В 2020, 2021 году ведутся работы по отработке замечаний АО «Трансэнерго», пуско-наладочные работы, работы по подключению к сетям связи для обеспечения телеметрии  РТП -23/1 в целях ввода объекта в эксплуатацию.

6. Приложение к подпрограмме «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается)

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» Перечень основных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетополучатель/Исполнитель | Связь с индика торами Подпрог раммы (№ показа теля) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |  |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме: | всего, в т.ч. | 352 075 993,27 | 70 080 791,44 | 66 135 517,43 | 0 | 0 | 29 686 493,07 | 6 650 985,81 | 69 522 205,52 | 110 000 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 38 441 200,00 | 0 | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 28 441 200,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 313 634 793,27 | 70 080 791,44 | 56 135 517,43 | 0,00 | 0,00 | 1 245 293,07 | 6 650 985,81 | 69 522 205,52 | 110 000 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч. по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «СЗСР» |  | 136 216 308,87 | 70 080 791,44 | 66 135 517,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «УГХ СГО»/МКУ «СЗСР» |  | 215 859 684,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 686 493,07 | 6 650 985,81 | 69 522 205,52 | 110 000 000,00 | 0 |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Снежинске | всего | 80 791,44 | 80 791,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | МКУ «СЗСР» | 2 | Подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона№ 131-ФЗ от 06.10. 2003 |  |
|  |  |  | в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 80 791,44 | 80 791,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

2

| 2. | Строительство улицы № 12 (от ул. Чуйкова до ул. Фурманова) и магистральных сетей к участкам под малоэтажное жилищное строительство по улицам Северная и № 12 в г. Снежинске | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | МКУ «СЗСР» | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Строительство магистральных сетей мкр. 16А города Снежинска (в т.ч. проектно-изыскательские работы | всего | 136 135 517,43 | 70 000 000,00 | 66 135 517,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | МКУ «СЗСР» | 2 |  |
|  |  | в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 10 000 000,00 | 0 | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 126 135 517,43 | 70 000 000,00 | 56 135 517,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Магистральные сети электроснабжения жилого поселка №2, расположенного в г. Снежинске Челябинской области | всего | 31 115 453,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 636 493,07 | 635 985,81 | 842 974,40 |  | 0 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | 2 |  |
|  |  | в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 28 441 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 441 200,00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 2 674 253,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195 293,07 | 635 985,81 | 842 974,40 |  | 0 |  |  |  |
| 5. | Магистральные сети электроснабжения жилого поселка №2, расположенного в г. Снежинске Челябинской области. Обследование объекта по предписанию Госстройнадзора | всего | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0 |  |  | 0 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | 2 |  |
|  |  | в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 6. | Многоквартирный жилой дом в г. Снежинске (пректно-изыскательские работы)** | всего | 6 689 447,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 015 000,00 | 674 447,33 |  | 0 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | 5 |  |
|  |  | в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 6 689 447,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 015 000,00 | 674 447,33 |  | 0 |  |  |  |

3

| 7. | Многоквартирный жилой дом в г. Снежинске*** | всего | 178 004 783,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 68 004 783,79 | 110 000 000,00 | 0 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 178 004 783,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 68 004 783,79 | 110 000 000,00 | 0 |  |  |  |

| * - неиспользованные средства местного бюджета 2015 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ** - по мероприятию «Многоквартирный жилой дом в г.Снежинске (проектно-изыскательские работы)» в 2020 году заключен мун. контракт на сумму - 963 496,18 руб., в том числе: освоение в 2020 г. составило - 783 358,42 руб. (70% по условиям контракта); средства в размере 674 447,33 руб. предусмотрены бюджетом города на 2021 год (30 % - после прохождения гос. экспертизы). |  |  |  |

- *** - мероприятие «Многоквартирный жилой дом в г.Снежинске» в 2021, 2022 гг. обеспечено финансированием в рамках Распоряжения Правительства Челябинской области от 14.05.2020 № 458-рп «О направлении средств» из областного бюджета Снежинскому городскому округу в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.