# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 17.12.2021 | № | 1677 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в

муниципальную Программу

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Снежинского городского округа»

на 2017 - 2026 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094, на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017 - 2026 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1626 (с изменениями

от 28.03.2017 № 402, от 07.04.2017 № 446, от 19.07.2017 № 934,

от 05.12.2017 № 1520, от 14.05.2018 № 619, от 18.05.2018 № 646,

от 21.06.2018 № 820, от 25.09.2018 № 1235, от 27.12.2018 № 1872,

от 22.05.2019 № 684, от 29.05.2019 № 735, от 25.06.2019 № 859,

от 31.07.2019 № 1012, от 15.08.2019 № 1079, от 25.11.2019 № 1506,

от 20.01.2020 № 51, от 27.03.2020 № 395, от 07.05.2020 № 560,

от 21.05.2020 № 613, от 11.02.2021 № 164, от 24.03.2021 № 347,

от 01.04.2021 № 412, от 29.04.2021 № 591, от 27.07.2021 № 1043,

от 05.08.2021 № 1083, от 17.08.2021 № 1111) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

2

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Исполняющий обязанности главы

Снежинского городского округа 					Д.С.Востротин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела						А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа								М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»								Н.Ю.Круглик

Руководитель МКУ «Управление

городского хозяйства Снежинского

городского округа								А.В.Земов

Рассылка:

в дело – 1 экз.

комитет экономики – 1 экз.

финансовое управление – 1 экз.

КСП – 1 экз.

МКУ «УГХ СГО» – 3 экз.

СЗСР – 1 экз.

УГ – 1 экз. с приложением

газета «Известия Собрания депутатов…» – 1 экз.

Т.Г.Горюшкина, 92664

ведущий инженер МКУ «УГХ СГО»

ОА 1  03.12.2021

1642

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ______________  № ________

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную Программу «Комплексное развитие

- систем коммунальной инфраструктуры

- Снежинского городского округа»

- на 2017 - 2026 гг.

- 1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются:

– средства областного (федерального) бюджета (далее – ОБ (ФБ);

– средства местного бюджета (далее – МБ);

– внебюджетные источники (далее – ВИ).

Общий необходимый объем финансирования Программы составляет 5 525 007 424,09 руб., в том числе:

ОБ (ФБ) – 142 887 380 руб.;

МБ – 2 913 948 044,09 руб.*.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются средства областного (федерального), местного бюджета, а также внебюджетные источники.

Общий необходимый объем финансирования Программы составляет

5 525 007 424,09 руб., в т.ч. по годам:

2017 – 211 122 835,78 руб., в т.ч.:

МБ – 18 242 835,78 руб.;

ВИ – 192 880 000 руб.;

2018 – 231 039 964,56 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 0;

МБ – 12 696 964,56 руб.;

2

ВИ – 218 343 000 руб.;

2019 – 224 317 803,01 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 6 271 700 руб.;

МБ – 2 445 103,01 руб.;

ВИ – 215 601 000 руб.;

2020 – 404 659 318,63 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 12 907 000 руб.;

МБ – 1 636 318,63 руб.;

ВИ – 390 116 000 руб.;

2021 – 291 834 077,82 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 2 072 000 руб.;

МБ – 32 337 077,82 руб.;

ВИ – 257 425 000 руб.;

2022 – 117 404 011,22 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 60 818 340 руб.;

МБ – 160 671,22 руб.;

ВИ – 56 425 000 руб.;

2023 – 122 355 413,07 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 60 818 340 руб.;

МБ – 537 073,07 руб.;

ВИ – 61 000 000 руб.;

2024 - 2026 – 3 922 274 000 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 0;

МБ – 2 845 892 000* руб.;

ВИ – 1 076 382 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).».

3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий Программы» раздела 8 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

- 3

- Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджето-получатели / исполнители Программы | Связь с индикаторами реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2026* |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения путем разработки и реализации мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение земельных участков под жилищное строительство необходимыми инженерными коммуникациями путем строительства сетей и объектов инженерной инфраструктуры и подключения их к существующим инфраструктурным коммунальным системам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция комплекса котельной для перехода на закрытую систему теплоснабжения | Всего, в т.ч. | 28 933 000 |  | 22 433 000 |  | 5 000 000 | 1 500 000 |  |  |  | Инвестор | №1.2., 1.3., 1.4., 1.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п.1 ст. 6, п. 9 ст.29 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 28 933 000 |  | 22 433 000 |  | 5 000 000 | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Реконструкция станции смешения | Всего, в т.ч. | 1000000 |  | 100000 | 300000 | 600000 |  |  |  |  | Инвестор | №1.2., 1.3., 1.4. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1000000 |  | 100000 | 300000 | 600000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкция магистральных трубопроводов сети от К-2 до проходного коллектора длиной 115 м | Всего, в т.ч. | 2700000 | 2700000 |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №1.4., 1.6., 1.7. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2700000 | 2700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

| 1.1.4. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 240000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 72000000 | Инвестор | №1.4., 1.6., 1.7. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 240000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 72000000 |  |  |  |
| 1.1.5. | Установка автоматизированных тепловых пунктов | Всего, в т.ч. | 397900000 | 95100000 | 95100000 | 59425000 | 59425000 | 29425000 | 29425000 | 30000000 |  | Инвестор | №1.2., 1.3., 1.4. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 397900000 | 95100000 | 95100000 | 59425000 | 59425000 | 29425000 | 29425000 | 30000000 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории МАУ ДОЦ «Орленок», расположенного по адресу: г. Снежинск, Челябинской области, ул. Парковая, д. 32 кор. 1 | Всего,в т.ч. | 3193779 |  |  | 24000 | 3169779 |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №1.4., 1.6., 1.7. | подпункт 4 п.1 ст.16, подпункт 4.2 п.1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п.1 ст. 6, п.9 ст. 29 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3135228,41 |  |  |  | 3135228,41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 58550,59 |  |  | 24000 | 34550,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории МАУ ДОЦ «Орленок» (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 23600 |  | 23600 |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №1.4., 1.6., 1.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» |
|  |  | МБ | 23600 |  | 23600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| 1.1.8. | Реконструкция существующих ИТП для перехода на закрытую систему теплоснабжения | Всего, в т.ч. | 397900000 |  |  |  |  |  |  |  | 397900000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №1.2., 1.3., 1.4. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | 397900000 |  |  |  |  |  |  |  | 397900000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт тепломагистрали 2Dу800 от П-1 до НПС (зд. 712) | Всего,в т.ч. | 2833803,87 |  |  | 2833803,87 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №1.4., 1.6., 1.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении |
|  |  | ОБ (ФБ) | 2820177,31 |  |  | 2820277,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 13526,56 |  |  | 13526,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт котельной МАУ ДОЦ «Орленок». Замена водогрейного котла и двухступенчатой газовой горелки. | Всего,в т.ч. | 1600000 |  |  |  |  | 1600000 |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №1.4. | Подп. 4 п. 1 ст. 16, подп.4.2 п. 1 ст. 17 ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003, подп. 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 ФЗ №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» |
|  |  | МБ | 1600000 |  |  |  |  | 1600000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации | Всего, в т.ч. | 1076084182,87 | 121800000 | 141656600 | 86582803,87 | 92194779 | 56525000 | 53425000 | 54000000 | 469900000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 5955505,72 | 0 | 0 | 2820277,31 | 3135228,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 399595677,15 | 0 | 23600 | 37526,56 | 34550,59 | 1600000 | 0 | 0 | 397900000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 670533000 | 121800000 | 141633000 | 83725000 | 89025000 | 54925000 | 53425000 | 54000000 | 72000000 |  |  |  |

6

| 1.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство блочно-модульной котельной пл. 29 мощностью 1,5 МВт | Всего, в т.ч. | 5565000 |  |  |  | 5565000 |  |  |  |  | Инвестор | №1.8.1., 1.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5565000 |  |  |  | 5565000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Строительство магистральных сетей теплоснабжения мкр. 16А, 16Б, 20, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.8.2., 1.8.3. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п.1 ст. 6 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Строительство надземной тепломагистрали 2 Ду 500 от котельной пл. 9 до павильона П-3 (НО-26 теплосети 2 Ду 800), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 50000000 |  |  |  |  |  |  |  | 50000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №1.1., 1.2., 1.3. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 50000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: | Всего, в т.ч. | 55565000 | 0 | 0 | 0 | 5565000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 |  |  |  |
|  |  | МБ | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5565000 | 0 | 0 | 0 | 5565000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 1131649182,87 | 121800000 | 141656600 | 86582803,87 | 97759779 | 56525000 | 53425000 | 54000000 | 519900000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 5955505,72 | 0 | 0 | 2820277,31 | 3135228,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 449595677,15 | 0 | 23600 | 37526,56 | 34550,59 | 1600000 | 0 | 0 | 447900000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 676098000 | 121800000 | 141633000 | 83725000 | 94590000 | 54925000 | 53425000 | 54000000 | 72000000 |  |  |  |

7

| 2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ МЖД в кварталах 1, 2, 3, 5 протяженностью 9,3 км | Всего, в т.ч. | 18300000 |  |  | 500000 | 500000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 9300000 | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 18300000 |  |  | 500000 | 500000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 9300000 |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция РП-2 с заменой оборудования РУ-10кВ с установкой вакуумных выключателей и заменой оборудования РУ-0,4кВ с установкой панелей ЩО-70 | Всего, в т.ч. | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Реконструкция РП-21 с заменой оборудования РУ-10кВ с установкой вакуумных выключателей | Всего, в т.ч. | 2060000 |  |  | 2060000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2060000 |  |  | 2060000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

| 2.1.4. | Реконструкция ТП-11, ТП-12, ТП-21, ТП-22, ТП-31, ТП-42, ТП-43, ТП-61. | Всего, в т.ч. | 16000000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000000 | 12000000 | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 16000000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000000 | 12000000 |  |  |  |
| 2.1.5. | Строительство новой РТП вместо ТП-101 и ТП-102. Перевод нагрузок с ТП-101 и ТП-102 на новую РТП. | Всего, в т.ч. | 18552000 |  |  | 18552000 |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 18552000 |  |  | 18552000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Модернизация систем телемеханики на ПС 110кВ Курчатовская и организация передачи голосовой и телеметрической информации ПС 110кВ Курчатовская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго» (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 4500000 |  |  |  |  |  | 4500000 |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.4. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 21.10.2013 №211013/1, заключено между ОАО «СО ЕЭС», МО «Город Снежинск», ОАО «Трансэнерго |
|  |  | ОБ (ФБ) | 4495500 |  |  |  |  |  | 4495500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Модернизация систем телемеханики на ПС 110кВ Курчатовская и организация передачи голосовой и телеметрической информации ПС 110кВ Курчатовская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго» | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.4. |  |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| 2.1.8. | Модернизация СОТИАССО энергообъектов МО «Город Снежинск» | Всего, в т.ч. | 12000000 |  |  |  |  |  |  |  | 12000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.4. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | 12000000 |  |  |  |  |  |  |  | 12000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Реконструкция ГПП-4 с увеличение установленной мощности до 50 МВт | Всего, в т.ч. | 500000000 |  |  |  |  |  |  |  | 500000000 | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 500000000 |  |  |  |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Воздушная линия электроснабжения 10 кВ в жилом районе «Поселок Сокол» Снежинского городского округа (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 1958475,23 |  |  | 12000 | 804799,02 |  | 1141676,21 |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 1140534,53 |  |  |  |  |  | 1140534,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 817940,70 |  |  | 12000 | 804799,02 |  | 1141,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Реконструкция сетей наружного освещения жилого района «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.1., 2.2., 2.4., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Выполнение проектно-изыскательских работ на закольцовку ЛЭП 10 кВ до существующей опоры №5 ВЛ-10кВ | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Сети электроснабжения в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 2363967,74 | 180000 | 1153165,44 |  |  |  | 1030802,30 |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 1029771,50 |  |  |  |  |  | 1029771,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1334196,24 | 180000 | 1153165,44 |  |  |  | 1030,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Сети электроснабжения в поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа | Всего, в т.ч. | 2901637 |  |  |  |  |  | 2901637 |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 2898735,36 |  |  |  |  |  | 2898735,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2901,64 |  |  |  |  |  | 2901,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ с трансформаторной подстанцией мощностью 400 кВА в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 2210000 |  |  | 2210000 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 2165780,45 |  |  | 2165780,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 44219,55 |  |  | 44219,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. | Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ с трансформаторной подстанцией мощностью 400 кВА в поселке Ближний Береговой | Всего, в т.ч. | 246403,99 |  |  |  | 246403,99 |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 246403,99 |  |  |  | 246403,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

| 2.1.17. | Замена существующих подстанций открытого типа ТП №789, ТП №2020, ТП С-1, ТП С-2 в поселке Ближний Береговой | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 и 10 кВ в поселке Ближний Береговой (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревня Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. | Реконструкция сетей 0,4 кВ и сетей наружного освещения деревни Ключи, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. | Замена существующей трансформаторной подстанции на новую в деревне Ключи Снежинского городского округа Челябинской области | Всего, в т.ч. | 598104,16 |  |  | 598104,16 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 583942,24 |  |  | 583942,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 14161,92 |  |  | 14161,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. | Сети электроснабжения в деревне Ключи | Всего, в т.ч. | 7504522,07 | 120000 | 84522,07 |  |  |  |  |  | 7300000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 7504522,07 | 120000 | 84522,07 |  |  |  |  |  | 7300000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 591695110,19 | 300000 | 3737687,51 | 23932104,16 | 1551203,01 | 2000000 | 12574115,51 | 7000000 | 540600000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 12314264,08 | 0 | 0 | 2749722,69 | 0 | 0 | 9564541,39 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 21968846,11 | 300000 | 1237687,51 | 70381,47 | 1051203,01 | 0 | 9574,12 | 0 | 19300000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 557412000 | 0 | 2500000 | 21112000 | 500000 | 2000000 | 3000000 | 7000000 | 521300000 |  |  |  |
| 2.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство новой РТП-ОРС | Всего, в т.ч. | 18553000 |  | 18553000 |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.3.,2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 18553000 |  | 18553000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Строительство двух КЛ-10кВ электроснабжения РТП-ОРС с использованием существующих КЛ-10кВ 209К и 106К, КЛ-10кВ от новой РТП до ТП-5/24 | Всего, в т.ч. | 2904000 |  |  | 2904000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2904000 |  |  | 2904000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Строительство новой РТП-ГИБДД с двумя трансформаторами ТМГ 250кВА | Всего, в т.ч. | 16505000 |  |  |  | 16505000 |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.3., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 16505000 |  |  |  | 16505000 |  |  |  |  |  |  |  |

13

| 2.2.4. | Строительство двух КЛ-10кВ электроснабжения РТП-ГИБДД от ЗРУ-10кВ ПС Курчатовская, линий 10кВ для переключения существующих ТП-3/13, ТП-1/13, ТП-2/5, ТП-4/13 | Всего, в т.ч. | 2696000 |  |  |  | 2696000 |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2696000 |  |  |  | 2696000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Строительство новой ТП-65 с двумя трансформаторами ТМГ 630кВА | Всего, в т.ч. | 5654000 |  |  |  |  |  |  |  | 5654000 | Инвестор | №2.1.2., 2.3., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5654000 |  |  |  |  |  |  |  | 5654000 |  |  |  |
| 2.2.6. | Строительство двух КЛ-10кВ электроснабжения ТП-65 от РУ-10кВ РП-11, врезку в действующую КЛ-10кВ от ТП-52 до ТП-62, перевод нагрузки 0,4кВ с ТП-61 | Всего, в т.ч. | 5028000 |  |  |  |  |  |  |  | 5028000 | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5028000 |  |  |  |  |  |  |  | 5028000 |  |  |  |
| 2.2.7. | Строительство двух КЛ-10кВ электроснабжения РТП-23/1 от ЗРУ-10кВ ПС Курчатовская до новой РТП и электроснабжения новых ТП жилого поселка №2 | Всего, в т.ч. | 7550000 |  | 7550000 |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7550000 |  | 7550000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Строительство магистральных кабельных сетей и ТП микрорайона 20 в соответствии со схемой застройки | Всего, в т.ч. | 40000000 |  |  |  |  |  |  |  | 40000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 40000000 |  |  |  |  |  |  |  | 40000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

| 2.2.9. | Строительство новой ТП-10/0,4кВ в районе Городской котельной для перевода существующих потребителей ТП-Котельная на новую ТП | Всего, в т.ч. | 16500000 | 16500000 |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.3., 2.9. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 16500000 | 16500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Проектирование и строительство ЛЭП 110 кВ от ПС «Мраморная» до ПС «Курчатовская», в т.ч. расширение ОРУ-110 кВ ПС «Мраморная» | Всего, в т.ч. | 199 780 00 | 32 190 000 | 32 190 000 |  |  |  |  |  | 135 400 000 | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 199 780 000 | 32 190 000 | 32 190 000 |  |  |  |  |  | 135 400 000 |  |  |  |
| 2.2.11. | Разработка нового технического задания и выполнение проекта «Схема внешнего электроснабжения ЗАТО г. Снежинск» | Всего, в т.ч. | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. | Строительство новой ГПП-1 на площадке 9 с увеличением установленной мощности до 100 МВА | Всего, в т.ч. | 600000000 |  |  |  | 200000000 | 200000000 |  |  | 200000000 | Инвестор | №2.1.2., 2.3., 2.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 600000000 |  |  |  | 200000000 | 200000000 |  |  | 200000000 |  |  |  |
| 2.2.13. | Строительство РТП-23/1 и сетей 10 кВ в мкр. 23 жилого поселка №2 в соответствии с перспективной схемой, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

| 2.2.14. | Строительство электрических сетей и объектов электроснабжения в парке культуры и отдыха | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15. | Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями электроснабжения) | Всего, в т.ч. | 12384472,83 | 12384472,83 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 12384472,83 | 12384472,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16. | Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Снежинске, в т.ч. Завершение благоустройства улиц Захаренкова, Солнечная | Всего, в т.ч. | 11150000 |  |  |  |  |  |  |  | 11150000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 11150000 |  |  |  |  |  |  |  | 11150000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17. | Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ жилого района «Поселок Сокол» в соответствии с планом застройки | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

| 2.2.18. | Модульные трансформаторные подстанции КТПН 1/21 и 2/21в жилом районе «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. | 1010682,61 |  | 510682,61 | 500000 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 510682,61 |  | 510682,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19. | Линия 0,4 кВ РП-10 «Орленок» (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 4000000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 4000000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20. | Строительство новых линий ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21. | Электроснабжение перспективной застройки в поселке Ближний Береговой, (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 3090506,23 | 910339,52 | 2180166,71 |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 3090506,23 | 910339,52 | 2180166,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

| 2.2.22. | Сети электроснабжения в поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа Челябинской области | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: | Всего, в т.ч. | 949805661,67 | 64984812,35 | 60983849,32 | 3404000 | 219201000 | 200000000 | 0 | 0 | 401232000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 71135661,67 | 13294812,35 | 2690849,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55150000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 878670000 | 51690000 | 58293000 | 3404000 | 219201000 | 200000000 | 0 | 0 | 346082000 |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 1541500771,86 | 65284812,35 | 64721536,83 | 27336104,16 | 220752203,01 | 202000000 | 12574115,51 | 7000000 | 941832000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 12314264,08 | 0 | 0 | 2749722,69 | 0 | 0 | 9564541,39 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 93104507,78 | 13594812,35 | 3928536,83 | 70381,47 | 1051203,01 | 0 | 9574,12 | 0 | 74450000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1436082000 | 51690000 | 60793000 | 24516000 | 219701000 | 202000000 | 3000000 | 7000000 | 867382000 |  |  |  |
| 3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение системы очистки промывных вод на очистных сооружениях пл.29 | Всего, в т.ч. | 103000000 |  |  |  |  |  |  |  | 103000000 | Инвестор | №3.4.3., 3.4.4. 3.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 103000000 |  |  |  |  |  |  |  | 103000000 |  |  |  |
| 3.1.2. | Внедрение метода ультрафиолетового обеззараживания воды на насосной станции пл.29 | Всего, в т.ч. | 35100000 |  |  |  | 35100000 |  |  |  |  | Инвестор | №3.4.3., 3.4.4., 3.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 35100000 |  |  |  | 35100000 |  |  |  |  |  |  |  |

18

| 3.1.3. | Реконструкция водопроводных очистных сооружений с внедрением мембранной технологии очистки воды | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.4.3., 3.4.4., 3.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Реконструкция участка водопровода Ду=500мм L=982м от кол. К131 по ул. Щелкина до кол. К-119 по ул. Дзержинского | Всего, в т.ч. | 7000000 |  |  | 7000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7000000 |  |  | 7000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Замена участка водопровода 100-150мм L=730м по ул. Школьная на участке от ул. Северная до ул. Лесная | Всего, в т.ч. | 5883000 |  | 5883000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5883000 |  | 5883000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Замена участка водопровода пл.19 150мм L=920м, 100мм L=250м | Всего, в т.ч. | 9246000 |  |  |  |  |  | 9246000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 9246000 |  |  |  |  |  | 9246000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Реконструкция участка водопровода второго подъема от кол. К116А до кол. К118 600мм L=170м | Всего, в т.ч. | 2000000 |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2000000 |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

| 3.1.8. | Реконструкция участка водопровода от кол. К106 до кол. К121 300мм L=2395м | Всего, в т.ч. |  | 7000000 |  |  |  | 5000000 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 1000000 | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 7000000 |  |  |  | 5000000 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |
| 3.1.9. | Реконструкция участка водопровода от цеха №321 до ул. Широкая 300 - 350мм L=1348м | Всего, в т.ч. |  | 7000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000000 | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 7000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000000 |  |  |  |
|  | Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Замена участка водопровода по ул. Парковая от ПГ-1 до колодца №26 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. | Замена участка водопровода по ул. Парковая от кол. №15 до кол. №8 и от кол. №8 до кол. №26 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

| 3.1.12. | Замена участка водопровода по ул. Кирова от кол. №34 до кол. №35 с заменой вводов и ПГ | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Замена участка водопровода от корпусе №12 до корпуса №13 и от корпуса №13 до столовой МАУ ДОЦ «Орленок» | Всего, в т.ч. | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»), МКП «Энергетик» | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Замена внутреннего водопровода в котельной №4 с установкой новых повысительных насосов (2 насоса по 20 м3) | Всего, в т.ч. | 150000 |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | МКП «Энергетик» | №3.6., 3.8. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 150000 |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15. | Реконструкция 1-го и 2-го напорного водоводного коллектора в жилом районе «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16. | Реконструкция водозаборных сооружений жилого района «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. | 10000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ | 10000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Замена участка водопровода от кол. №19А до кол. №21 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. | Замена участка водопровода от кол. №7 до кол. №9 (ПГ 2) – «Закольцовка» | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19. | Капитальный ремонт водопровода в поселке Ближний Береговой | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

| 3.1.20. | Замена аварийного магистрального трубопровода холодной воды от колодца №16 до колодца №17 по улице Центральная в поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21. | Замена аварийного магистрального трубопровода холодной воды от колодца №16 до колодца №17 по улице Центральная в поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 186429000 | 5933000 | 9000000 | 5000000 | 44996000 | 500000 | 0 | 0 | 121000000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 176429000 | 5933000 | 9000000 | 5000000 | 44996000 | 500000 | 0 | 0 | 111000000 |  |  |  |

23

|  | 3.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство дополнительного регулирующего резервуара на пл. 29 | Всего, в т.ч. | 24700000 | 5000000 |  |  |  |  |  |  | 19700000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |
|  |  | МБ | 19700000 |  |  |  |  |  |  |  | 19700000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Строительство разгрузочного водовода 600 мм и L=2 900 м от колодца 49а насосной станции 2-го подъема до проспекта К.И. Щелкина, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 2551639,1 |  |  | 10000 | 2541639,10 |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | ОБ (ФБ) | 2536810 |  |  |  | 2536810 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 14829,1 |  |  | 10000 | 4829,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 пл. 29 до проспекта К.И. Щелкина (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 250000 |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 250000 |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

| 3.2.4. | Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 пл. 29 до проспекта им. К.И.Щелкина Челябинская область, г. Снежинск | Всего, в т.ч. | 76067394,13 |  |  |  |  | 291128 | 37699932,14 | 38076333,99 |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 75125080,00 |  |  |  |  |  | 37562540 | 37562540 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 651186,13 |  |  |  |  | 291128 | 137392,14 | 513793,99 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Закольцовка водопровода 300мм L=260м по ул. Строителей на участке от ул. Уральская до ул.Забабахина | Всего, в т.ч. | 6300000 | 6300000 |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 6300000 | 6300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Закольцовка водопровода 150мм L=150м по ул. Строителей на участке от ул. Забабахина до ул. Северная | Всего, в т.ч. | 1203000 | 1203000 |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1203000 | 1203000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Строительство сетей водоснабжения 150мм L=450м по ул. Березовая на участке от ул. Чуйкова до ул. Строителей | Всего, в т.ч. | 3609000 |  | 3609000 |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 3609000 |  | 3609000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Строительство сетей водоснабжения 100-150мм ж/п №2 (в районе улиц №2, Южная, Фурманова), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 26900000 |  |  | 26900000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 26900000 |  |  | 26900000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

| 3.2.9. | Строительство сетей водоснабжения мкр. № 16А, 16Б, 20 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. | Магистральные сети водопровода диаметром 300 мм по ул. Строителей от ул. Чуйкова до ул. Уральская жилого поселка №2 г. Снежинска Челябинской области | Всего, в т.ч. | 5450205,33 |  |  |  |  |  | 5450205,33 |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | ОБ (ФБ) | 5444755,12 |  |  |  |  |  | 5444755,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5450,21 |  |  |  |  |  | 5450,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. | Сети водоснабжения и водоотведения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Молодежная - ул. Широкая (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 7374289,54 |  |  |  |  |  |  | 7374289,54 |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении |
|  |  | ОБ (ФБ) | 7366915,25 |  |  |  |  |  |  | 7366915,25 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 7374,29 |  |  |  |  |  |  | 7374,29 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. | Сети водоснабжения и водоотведения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Сосновая - ул. Фурманова (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 4295000 |  |  |  |  |  |  | 4295000 |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 ФЗ №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении водоотведении |
|  |  | ОБ (ФБ) | 4290705 |  |  |  |  |  |  | 4290705 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4295 |  |  |  |  |  |  | 4295 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

| 3.2.13. | Сети водоснабжения и водоотведения для участков ИЖС по ул. Фурманова (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 4438000 |  |  |  |  |  |  | 4438000 |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 4433562 |  |  |  |  |  |  | 4433562 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4438 |  |  |  |  |  |  | 4438 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14. | Сети водоснабжения и водоотведения для участков ИЖС по ул. Пушкина (уч. 25, 33, 35) (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 7171789,54 |  |  |  |  |  |  | 7171789,54 |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | ОБ (ФБ) | 7164617,75 |  |  |  |  |  |  | 7164617,75 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 7171,79 |  |  |  |  |  |  | 7171,79 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15. | Строительство сетей водоснабжения жилого района «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

| 3.2.16. | Строительство 1-го и 2-го напорных водоводных коллекторов в жилом районе «Поселок Сокол» (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17. | 1-й и 2-й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол» (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 3576086,67 |  |  |  | 150000 |  | 3426086,67 |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3422660,59 |  |  |  |  |  | 3422660,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 153426,08 |  |  |  | 150000 |  | 3426,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18. | Строительство системы централизованного водоснабжения поселка Ближний Береговой, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 75000000 |  |  |  |  |  |  |  | 75000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ | 75000000 |  |  |  |  |  |  |  | 75000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 248896404,31 | 12503000 | 3609000 | 26920000 | 2941639,10 | 291128 | 46576224,14 | 61355413,07 | 94700000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 109785105,71 | 0 | 0 | 0 | 2536810 | 0 | 46429955,71 | 60818340,00 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 96099298,60 | 0 | 0 | 20000 | 404829,10 | 291128 | 146268,43 | 573073,07 | 94700000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 43012000 | 12503000 | 3609000 | 26900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

28

|  | Всего по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 435325404,31 | 18436000 | 12609000 | 31920000 | 45400829,10 | 791128 | 46576224,14 | 61355413,07 | 215700000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 109785105,71 | 0 | 0 | 0 | 2536810 | 0 | 46429955,71 | 60818340,00 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 106099298,60 | 0 | 0 | 20000 | 404829,10 | 291128 | 146268,43 | 573073,07 | 104700000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 219441000 | 18436000 | 12609000 | 31900000 | 44996000 | 500000 | 0 | 66100000 | 111000000 |  |  |  |
| 4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкция хозбытовой канализации 200мм L=170м по ул. Лесная на участке от ул. Школьная до ул. Первомайская с увеличением диаметра до 300мм | Всего, в т.ч. | 954000 | 954000 |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 954000 | 954000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Внедрение установки ультрафиолетового облучения (УФО) или гипохлорита натрия взамен обеззараживания сточных вод хлором пл. 19 | Всего, в т.ч. | 20000000 |  |  |  |  |  |  |  | 20000000 | Инвестор | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 20000000 |  |  |  |  |  |  |  | 20000000 |  |  |  |

29

| 4.1.3. | Оптимизация схемы обработки осадка сточных вод | Всего, в т.ч. | 5200000 |  |  | 5200000 |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5200000 |  |  | 5200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Реконструкция напорного коллектора от ж/д №9 по ул. Гречишникова 100мм L=350м | Всего, в т.ч. | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Реконструкция напорного коллектора от станции перекачки 2 до станции перекачки 1 200мм L=955м | Всего, в т.ч. | 6000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000000 | Инвестор | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 6000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000000 |  |  |  |
| 4.1.6. | Капитальный ремонт главной канализационной насосной станции. Замена 2 насосов. | Всего, в т.ч. | 6044850,46 |  |  |  | 6044850,46 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | ОБ (ФБ) | 5978961,59 |  |  |  | 5978961,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 65888,87 |  |  |  | 65888,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Приобретение и монтаж насоса для главной канализационной насосной станции | Всего, в т.ч. | 2561777,41 |  | 2561777,41 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ | 2561777,41 |  | 2561777,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Реконструкция городских очистных сооружений бытовых сточных вод | Всего, в т.ч. | 530000000 |  |  |  |  |  |  |  | 530000000 |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ | 530000000 |  |  |  |  |  |  |  | 530000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Реконструкция напорного канализационного коллектора 150мм L=465м до колодца №58 по ул. Мамина-Сибиряка, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 4500000 |  |  |  |  |  |  |  | 4500000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ | 4500000 |  |  |  |  |  |  |  | 4500000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. | Реконструкция напорного канализационного коллектора 150мм L=233м до колодца №70 по ул. Парковая, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 2500000 |  |  |  |  |  |  |  | 2500000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ | 2500000 |  |  |  |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Замена участка канализационной сети по ул. Мамина-Сибиряка от кол. № 52 до кол. № 56 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12. | Замена участка канализационной сети по ул. Кирова от кол. №165 до кол. №234 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

| 4.1.13. | Замена участка канализационной сети по ул. Бажова от кол. №104 до кол. №117 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении водоотведении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 574281666,28 | 954000 | 5061777,41 | 5200000 | 6044850,46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 563000000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 5978961,59 | 0 | 0 | 0 | 5978961,59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 539627666,28 | 0 | 2561777,41 | 0 | 65888,87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 537000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 34654000 | 954000 | 2500000 | 5200000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26000000 |  |  |  |
| 4.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Строительство главного самотечного коллектора Ду=1000мм длиной 4760м к очистным сооружениям бытовых сточных вод | Всего, в т.ч. | 850000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ | 850000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Строительство сооружений доочистки бытовых сточных вод пл.19 от соединений азота и фосфора до значений ПДК загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного значения, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 70260000 |  |  | 70260000 |  |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 70260000 |  |  | 70260000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

| 4.2.3. | Строительство хозбытовой канализации 150мм L=682м по ул. Березовая на участке от ул.Чуйкова до ул. Строителей | Всего, в т.ч. | 3829000 |  |  |  | 3829000 |  |  |  |  | Инвестор | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 3829000 |  |  |  | 3829000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Строительство хозбытовой канализации 150мм L=144м по ул. Пионерская на для жилых домов №46,48,51,53 | Всего, в т.ч. | 808000 |  | 808000 |  |  |  |  |  |  | Инвестор | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 808000 |  | 808000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Строительство сетей водоотведения 100-200мм мкр. №22, 23 ж/п №2 (в районе улиц №2, Южная, Фурманова), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 27000000 |  |  |  | 27000000 |  |  |  |  | Инвестор | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 27000000 |  |  |  | 27000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Строительство сетей водоотведения мкр. № 16А, 16Б, 20 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.4., 4.7 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 40 тыс. м3 в сутки | Всего, в т.ч. | 270000000 |  |  |  |  |  |  |  | 270000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ | 270000000 |  |  |  |  |  |  |  | 270000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

| 4.2.8. | Строительство локальных очистных сооружений на оголовках ливневой канализации | Всего, в т.ч. | 193500000 |  |  |  |  |  |  |  | 193500000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | 193500000 |  |  |  |  |  |  |  | 193500000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. | Проектирование и строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод | Всего, в т.ч. | 101800000 |  |  |  |  |  |  |  | 101800000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении водоотведении |
|  |  | МБ | 101800000 |  |  |  |  |  |  |  | 101800000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10. | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. | 75000000 |  |  |  |  |  |  |  | 75000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 75000000 |  |  |  |  |  |  |  | 75000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района «Поселок Сокол». Строительство (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 4828671,57 |  |  |  |  |  | 4828671,57 |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | ОБ (ФБ) | 4823842,9 |  |  |  |  |  | 4823842,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4828,67 |  |  |  |  |  | 4828,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

| 4.2.12. | Строительствло нового здания перекачки по ул. Мамина-Сибиряка с заменой приемного резервуара V=30 м3 и установкой нового оборудования производительностью 17 м3/час | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.13. | Строительство нового здания перекачки по ул. Парковая с заменой приемного резервуара V=12 м3 и установкой нового оборудования производительностью 17 м3/час | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении водоотведении |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.14. | Строительство очистных сооружений ливнестоков | Всего, в т.ч. | 60000000 |  |  |  |  |  |  |  | 60000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении водоотведении |
|  |  | МБ | 60000000 |  |  |  |  |  |  |  | 60000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.15. | Строительство ливневой канализации и КНС | Всего, в т.ч. | 51000000 |  |  |  |  |  |  |  | 51000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  | МБ | 51000000 |  |  |  |  |  |  |  | 51000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

| 4.2.16. | Строительство сетей бытовой канализации | Всего, в т.ч. | 70000000 |  |  |  |  |  |  |  | 70000000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | 70000000 |  |  |  |  |  |  |  | 70000000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 1778025671,57 | 0 | 808000 | 70260000 | 30829000 | 0 | 4828671,57 | 0 | 1671300000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 4823842,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4823842,9 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 1671304828,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4828,67 | 0 | 1671300000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 101897000 | 0 | 808000 | 70260000 | 30829000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 2358286299,44 | 954000 | 5869777,41 | 75460000 | 36873850,46 | 0 | 4828671,57 | 0 | 2234300000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 10802804,49 |  |  |  | 5978961,59 | 0 | 4823842,9 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 2210932494,95 | 0 | 2561777,41 | 0 | 65888,87 | 0 | 4828,67 | 0 | 2208300000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 136551000 | 954000 | 3308000 | 75460000 | 30829000 | 0 | 0 | 0 | 26000000 |  |  |  |

36

| 5. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Перевод многоквартирных домов микрорайонов 22, 23 города Снежинска, подключенных к централизованной системе теплоснабжения на индивидуальное поквартирное газовое теплоснабжение | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») |  | №5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Сети газоснабжения в жилом поселке №2 (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») |  | №5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.1, 5.6., 5.7., 5.8, 5.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации | Всего, в т.ч. | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

37

| 5.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению инженерными сетями газоснабжения перспективной застройки микрорайонов 22, 23) г. Снежинска | Всего, в т.ч. | 9897241,63 | 4615259,59 | 4629990,18 | 136194,98 | 74847,06 | 440949,82 |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 130000 |  |  | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 9767241,63 | 4615259,59 | 4629990,18 | 6194,98 | 74847,06 | 440949,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Строительство магистральных сетей газоснабжения жилого района «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Строительство газопровода среднего давления в поселке Ближний Береговой | Всего, в т.ч. | 32763,84 | 32763,84 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 32763,84 | 32763,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 9930005,47 | 4648023,43 | 4629990,18 | 136194,98 | 74847,06 | 440949,82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 9800005,47 | 4648023,43 | 4629990,18 | 6194,98 | 74847,06 | 440949,82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по разделу 5: | Всего, в т.ч. | 39930005,47 | 4648023,43 | 4629990,18 | 136194,98 | 74847,06 | 30440949,82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 39800005,47 | 4648023,43 | 4629990,18 | 6194,98 | 74847,06 | 30440949,82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение улучшения экологической ситуации на территории городского округа путем разработки и реализации мероприятий в сфере обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Строительство 3-й очереди полигона ТБО | Всего, в т.ч. | 10542000 |  |  |  |  |  |  |  | 10542000 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №6.1., 6.2. | подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 10542000 |  |  |  |  |  |  |  | 10542000 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Строительство мусоросортировочного комплекса, включая проектно-изыскательские работы, за счет межбюджетных трансфертов | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») | №6.1., 6.2. | подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 10542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10542000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 10542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10542000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по разделу 6: | Всего, в т.ч. | 10542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10542000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 10542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10542000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| - ОКАЗАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ (ОБЪЕДИНЕНИЙ) ГРАЖДАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Оказание мер поддержки деятельности предприятий коммунального комплекса в связи с выполнением ими работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения надежного и бесперебойного энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения, а также деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в связи с выполнением ими работ по строительству и ремонту дорог, сетей электро-, газо-, водоснабжения, связи, сигнализации и видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, тепло-, водоснабжения, водоотведения населения | Всего, в т.ч. | 3814060,14 |  | 1553060,14 | 2261000 |  |  |  |  |  | МКУ «КУИ» | №7.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 3814060,14 |  | 1553060,14 | 2261000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

| 7.2. | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе | Всего, в т.ч. | 3959700 |  |  | 621700 | 1261000 | 2077000 |  |  |  | Администрация | №7.2. | п.33 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3899700 |  |  | 571700 | 1256000 | 2072000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 60000 |  |  | 50000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 7: | Всего, в т.ч. | 7773760,14 | 0 | 1553060,14 | 2882700 | 1261000 | 2077000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3899700 | 0 | 0 | 571700 | 1256000 | 2072000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 3874060,14 | 0 | 1553060,14 | 2311000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 5524716296,09 | 211122835,78 | 231039964,56 | 224317803,01 | 404659318,63 | 291834077,82 | 117404011,22 | 122355413,07 | 3922274000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 142887380 | 0 | 0 | 6271700 | 12907000 | 2072000 | 60818340 | 60818340 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 2913656916,09 | 18242835,78 | 12696964,56 | 2445103,01 | 1636318,63 | 32337077,82 | 160671,22 | 537073,07 | 2845892000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2468172000 | 192880000 | 218343000 | 215601000 | 390116000 | 257425000 | 56425000 | 61000000 | 1076382000 |  |  |  |
|  | Модернизация | Всего, в т.ч. | 2464468920,93 | 128987000 | 159456064,92 | 120714908,03 | 144786832,47 | 89025000 | 65999115,51 | 61000000 | 1694500000 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 24248731,39 | 0 | 0 | 5570000 | 9114190 | 0 | 9564541,39 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 1001192189,54 | 300000 | 3823064,92 | 107908,03 | 1151642,47 | 31600000 | 9574,12 | 0 | 964200000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1439028000 | 128687000 | 155633000 | 115037000 | 134521000 | 57425000 | 56425000 | 61000000 | 730300000 |  |  |  |

41

|  | Строительство | Всего, в т.ч. | 3052473615,02 | 82135835,78 | 70030839,5 | 100720194,98 | 258611486,16 | 200732077,82 | 51404895,71 | 61355413,07 | 2227774000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ (ФБ) | 114738948,61 | 0 | 0 | 130000 | 2536810 | 0 | 51253798,61 | 60818340 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 1908590666,41 | 17942835,78 | 7320839,5 | 26194,98 | 479676,16 | 732077,82 | 151097,10 | 537073,07 | 1881692000 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1029144000 | 64193000 | 62710000 | 100564000 | 255595000 | 200000000 | 0 | 0 | 346082000 |  |  |  |
|  | Оказание мер поддержки деятельности предприятий коммунального комплекса | Всего, в т.ч. | 7773760,14 | 0 | 1553060,14 | 2882700 | 1261000 | 2077000 | 0 | 0 | 00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3899700 | 0 | 0 | 571700 | 1256000 | 2072000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 3874060,14 | 0 | 1553060,14 | 2311000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 5524716296,09 | 211122835,78 | 231039964,56 | 224317803,01 | 404659318,63 | 291834077,82 | 117404011,22 | 122355413,07 | 3922274000 |  |  |  |
|  | по бюджетополуча-телям | МКУ «УГХ СГО (МКУ «СЗСР») | 3049061663,95 | 18242835,78 | 11143904,42 | 5834103,01 | 13282318,63 | 32332077,82 | 60979011,22 | 61355413,07 | 2845892000 |  |  |  |
|  |  | МКУ «КУИ» | 3814060,14 | 0 | 1553060,14 | 2261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Администрация | 3959700 | 0 | 0 | 621700 | 1261000 | 2077000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | по прочим | Инвестор | 3467972000 | 192830000 | 218343000 | 215601000 | 389966000 | 257425000 | 56425000 | 61000000 | 1076382000 |  |  |  |
|  |  | МКП «Энерге-тик» | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

- *– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».