# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана дорожной деятельности

В целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Снежинск», в соответствии                           с решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 22.12.2022 № 120 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,                          ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 34, 39 Устава муниципального образования           «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Снежинска    на период с 2023 год по 2027 год (пятилетний план) (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»                              и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского

городского округа     							А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ

постановлением администрации

Снежинского городского округа

от _____________ № _________

| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Снежинска на период с 2023 год по 2027 год (пятилетний план) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2023 год) |  |  |  | Протяженность на 2023 год, (км) | Объем финансирования (2024 год) |  |  |  | Протяженность на 2024 год, (км) | Объем финансирования (2025 год) |  |  |  | Протяженность на 2025 год, (км) | Объем финансирования (2026 год) |  |  |  | Протяженность на 2026 год, (км) | Объем финансирования (2027 год) |  |  |  | Протяженность на 2027 год, (км) |
|  |  |  |  | Всего(тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Местный бюджет, (тыс. руб.) | Иные источники, (тыс.руб.) |  | Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники, (тыс. рублей) |  | Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники, (тыс. рублей) |  | Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники, (тыс. рублей) |  | Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники, (тыс. рублей) |  |
| I. | Строительство (реконструкция) местных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильная дорога по проспекту Мира (участок от ул. Нечая до ул. Широкая) в г. Снежинске Челябинской области | Реконструкция | Твер дое (асфальто бетон) | 150526, 316 | 143000, 00 | 7526, 316 | 0 | 0,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Автомобильная дорога по ул. Ломинского (участок от ул. В.З.Нечая до ул.Героя России Дмитрия Новоселова) в г. Снежинске Челябинской области | Реконструк ция | Твер дое (асфальто бетон) | 88820, 038 | 0,000 | 88820, 038 | 0 | 0,437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| 3. | Автомобильная дорога по ул. Академика Забабахина (участок от ул. Маршала Чуйкова до ул.Фурманова) в г.Снежинске Челябинской области | Реконструк ция | твер дое (асфальто бетон) | 1905, 822 | 0 | 1905, 822 | 0 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проспект Мира (участкок от ул. Нечая до ул.Широкая) в г.Снежинске Челябинской области (проектноизыскательские работы) | Реконструк ция | твер дое (асфальтобе тон) | 6000, 00 | 0 | 6000, 00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Автомобильная дорога по ул. Дзержинского (участок от д.4 до д.36) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 16454, 74188 | 15377, 53329 | 1077, 20859 | 0 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Автомобильная дорога по ул. Ленина (участок от д.4 до д.30) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 4018, 86973 | 3797, 419 | 221, 45073 | 0 | 0,295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Автомобильная дорога по ул. Транспортная (участок от д.6 до д.23) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 5349, 80909 | 5006, 15671 | 343, 65238 | 0 | 0,635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3

| 5. | Автомобильная дорога по ул. Щелкина (участок от д.3 до перекрестка ул. Широкая) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26334, 375 | 24699, 400 | 1634,970 | 0 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Автомобильная дорога подъезд к г. Снежинск от автодороги М5 "Урал" | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18521, 018 | 17385, 967 | 1135,051 | 0 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Автомобильная дорога "Снежинск – п. Сокол" | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7910,687 | 7406,133 | 504, 554 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Автомобильная дорога по ул. Победы(участок от д.1 до д.21) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13365, 081 | 12512, 081 | 853, 000 | 0 | 1, 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Автомобильная дорога по ул. 40 лет Октября (участок от д.1 до д.39) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальтобе тон) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13066, 624 | 12280, 019 | 786, 605 | 0 | 1, 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Автомобильная дорога "Снежинск - Иткуль" | Ремонт | твердое (асфальтобе тон) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26431, 705 | 24792, 100 | 1639, 605 | 0 | 3,6 |
| III. | Содержание местных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ямочный ремонт дорог Снежинского городского округа | Содержа ние | твердое (асфальто бетон) | 518,391 | 518,391 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Содержание местных автомобильных дорог | Содержа ние | твердое (асфальто бетон) | 57099, 707 | 0 | 57099, 707 | 0 |  | 47363, 934 | 0 | 47363, 939 | 0 |  | 38831, 892 | 0 | 38831, 892 | 0 |  | 38831, 892 | 0 | 38831, 892 | 0 |  | 38831, 892 | 0 | 38831, 892 | 0 |  |

4

| Итого* |  | 330693,695 | 167699,500 | 162994,195 | 0 | 4,598 | 73698, 309 | 24699, 400 | 48998, 909 | 0 | 1,930 | 65263, 597 | 24792, 100 | 40471, 497 | 0 | 3, 400 | 65263, 597 | 24792, 100 | 40471, 497 | 0 | 2, 323 | 65263, 597 | 24792, 100 | 40471, 497 | 0 | 3, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии* |  |  |  |  |  | 92, 90% |  |  |  |  | 93, 08% |  |  |  |  | 93, 20% |  |  |  |  | 93, 38% |  |  |  |  | 93, 68% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения* |  |  |  |  |  | 108,4 |  |  |  |  | 108,4 |  |  |  |  | 108,4 |  |  |  |  | 108,4 |  |  |  |  | 108,4 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии* |  |  |  |  |  | 100, 700 |  |  |  |  | 105, 298 |  |  |  |  | 107, 228 |  |  |  |  | 110, 628 |  |  |  |  | 116,551 |
| Износ дорог в течение прошлого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 15 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии будет изменена после проведения экспертизы * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение техники для содержания дорог в 2023 году – 73 400 тыс.руб., в т.ч.: - за счет средств местного бюджета - 63 0140,4 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета - 10 389,6 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |