# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений

в приложение постановления администрации Снежинского городского округа

от 23.06.2023 № 876

В целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Снежинск», в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 34, 39 Устава муниципального образования                    «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 23.06.2023 № 876 «Об утверждении плана дорожной деятельности» изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»                              и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Исполняющий обязанности

главы Снежинского

городского округа     							  Д.А.Шарыгин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _____________ № __________

| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Снежинска на период с 2023 год по 2027 год (пятилетний план) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2023 год) |  |  |  | Протяженность на 2023 год, (км) | Объем финансирования (2024 год) |  |  |  | Протяженность на 2024 год, (км) | Объем финансирования (2025 год) |  |  |  | Протяженность на 2025 год, (км) | Объем финансирования (2026 год) |  |  |  | Протяженность на 2026 год, (км) | Объем финансирования (2027 год) |  |  |  | Протяженность на 2027 год, (км) |
|  |  |  |  | Всего(тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Местный бюджет, (тыс. руб.) | Иные источники, (тыс.руб.) |  | Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники, (тыс. рублей) |  | Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники, (тыс. рублей) |  | Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники, (тыс. рублей) |  | Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники, (тыс. рублей) |  |
| I. | Строительство (реконструкция) местных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильная дорога по проспекту Мира (участок от ул. Нечая до ул. Широкая) в г. Снежинске Челябинской области | Реконструкция | Твер дое (асфальто бетон) | 96 369, 12540 | 96 272,77000 | 96, 35540 | 0,00000 | 0,00000 | 96 369,12540 | 0,00000 | 96 369,12540 |  | 0,92100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Автомобильная дорога по ул. Ломинского (участок от ул. В.З.Нечая до ул.Героя России Дмитрия Новоселова) в г. Снежинске Челябинской области | Реконструк ция | Твер дое (асфальто бетон) | 36,28848 | 0,00000 | 36,28848 | 0,000 00 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| 3. | Автомобильная дорога по ул. Академика Забабахина (участок от ул. Маршала Чуйкова до ул.Фурманова) в г.Снежинске Челябинской области | Реконструк ция | твер дое (асфальто бетон) | 1 905, 82233 | 0,00000 | 1 905, 82233 | 0, 00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проспект Мира (участкок от ул. Нечая до ул. Широкая) в г.Снежинске Челябинской области (проектноизыскательские работы) | Реконструк ция | твер дое (асфальтобе тон) | 5 587, 29941 | 0,00000 | 5 587, 29941 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Улица Березовая в жилом поселке № 2 города Снежинска (участок от улицы Чуйкова до улицы Строителей) | Реконструкция | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | 25 793,29400 | 25 767,50000 | 25, 79400 |  | 0,32705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.. | Автомобильная дорога по ул. Дзержинского (участок от д. 4 до д. 36) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 15 305, 36497 | 14 398,75195 | 906, 61302 | 0, 00000 | 1,47000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Автомобильная дорога по ул. Ленина (участок от д. 4 до д. 30) г. Снежинск 1 этап | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 3 455, 75300 | 3 167, 30855 | 288, 44445 | 0, 00000 | 0,29500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

| 3. | Автомобильная дорога по ул. Ленина (участок от д. 4 до д. 30) г. Снежинск 2 этап | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 601, 17749 | 598, 08800 | 3,08949 | 0, 00000 | 0,05500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Автомобильная дорога по ул. Транспортная (участок от д. 6 до д. 23) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальто бетон) | 5 397, 12109 | 5 006, 15671 | 390, 96438 | 0,00000 | 0,63500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Автомобильная дорога по ул. Щелкина (участок от д. 3 до перекрестка ул. Широкая) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальто бетон) |  |  |  |  |  | 26 334, 47500 | 24 699, 50000 | 1634,97500 | 0,00000 | 1,93000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Автомобильная дорога подъезд к г. Снежинск от автодороги М5 «Урал» | Ремонт | твердое (асфальто бетон) |  |  |  |  |  | 15 912,99100 | 14 737,34145 | 1 175,64955 | 0,00000 | 2,55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Автомобильная дорога «Снежинск-Иткуль» 1 этап | Ремонт | твердое (асфальто бетон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 427, 07500 | 24 792, 10000 | 1 634,97500 | 0 | 4,21600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Автомобильная дорога по ул. Победы (участок от д. 1 до д. 21) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальто бетон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 365, 08100 | 12 512, 08100 | 853, 00000 | 0 | 1, 02300 |  |  |  |  |  |
| 9. | Автомобильная дорога по ул. 40 лет Октября (участок от д. 1 до д.39) г. Снежинск | Ремонт | твердое (асфальтобе тон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 578, 09400 | 11 796, 11900 | 781, 97500 | 0 | 1, 30000 |  |  |  |  |  |

4

| 10. | Автомобильная дорога «Снежинск - Иткуль» 2 этап | Ремонт | твердое (асфальтобе тон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 431, 70500 | 24 792, 10000 | 1 639, 60500 | 0 | 3,60000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге «Подъезд к г. Снежинску от автомобильной дороги М5 «Урал». Подъезд к г. Екатеринбург» (с. Воскресенс кое) |  |  |  |  |  |  |  | 337, 56500 | 337, 56500 | 0,00000 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге “Каслинское шоссе” (ж/д депо) |  |  |  |  |  |  |  | 337, 56500 | 337, 56500 | 0,00000 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге «Каслинское шоссе» (сады № 50) |  |  |  |  |  |  |  | 337, 56500 | 337, 56500 | 0,00000 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге «Снежинск-п.Сокол» (ост. Ближний Береговой) |  |  |  |  |  |  |  | 337, 56500 | 337, 56500 | 0,00000 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге «Снежинск-п.Сокол» (ДОЦ «Орленок» |  |  |  |  |  |  |  | 337, 56500 | 337, 56500 | 0,00000 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| 16. | Обустройство пешеходного перехода по ул. Дзержинского (ул. Дзержинского 27) |  |  |  |  |  |  |  | 85, 12900 | 85, 12900 | 0,00000 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Обустройство пешеходного перехода по ул. Забабахина (ул. Забабахина 21) |  |  |  |  |  |  |  | 418, 22200 | 418, 22200 | 0,00000 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Обустройство пешеходного перехода по ул. 40 лет Октября (ул. 40 лет Октября 15) |  |  |  |  |  |  |  | 508, 82400 | 508, 82400 | 0,00000 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт ул. Широкая: устройство недостающего электрического освещения (проектно-изыскательские работы) |  |  | 701, 01937 | 0,00000 | 701, 01937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Капитальный ремонт ул. Широкая: устройство недостающего электрического освещения |  |  |  |  |  |  |  | 10 486,48268 | 9 962,15855 | 524, 32413 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Содержание местных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ямочный ремонт дорог Снежинского городского округа | Содержа ние | твердое (асфальто бетон) | 1 582, 39515 | 1 529, 19479 | 53, 20036 | 0, 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание местных автомобильных дорог | Содержа ние | твердое (асфальто бетон) | 62 735, 28837 | 0,00000 | 62 735, 28837 | 0, 00000 |  | 53 009, 14800 | 0,00000 | 53 009, 14800 | 0, 00000 |  | 21 838, 58900 | 0,000000 | 21 838, 58900 | 0 |  | 16 402, 98900 | 0,00000 | 16 402, 98900 | 0,00000 |  | 38 831, 89200 | 0,00000 | 38 831, 89200 | 0 |  |

6

| Итого* |  | 193 676,655 | 120 972, 270 | 72 704, 385 | 0 | 2,455 | 230 605, 516 | 77 866, 500 | 152 739, 016 | 0 | 5,728 | 48 265, 664 | 24 792, 100 | 23 473, 564 | 0 | 4,216 | 42 346, 164 | 24 308, 200 | 18 037, 964 | 0 | 2,323 | 65 263, 597 | 24 792, 100 | 40 471, 497 | 0 | 3,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии* |  |  |  |  |  | 92, 90% |  |  |  |  | 91, 10% |  |  |  |  | 94, 73% |  |  |  |  | 95, 66% |  |  |  |  | 95, 96% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения* |  |  |  |  |  | 108,4 |  |  |  |  | 108,4 |  |  |  |  | 108,4 |  |  |  |  | 108,4 |  |  |  |  | 108,4 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии* |  |  |  |  |  | 100, 700 |  |  |  |  | 103, 155 |  |  |  |  | 108, 883 |  |  |  |  | 113, 0991 |  |  |  |  | 119,022 |
| Износ дорог в течение прошлого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 15 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии будет изменена после проведения экспертизы * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение техники для содержания дорог в 2023 году – 68 148 459.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |