# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Правил

производства земляных работ

на территории муниципального

образования «Город Снежинск»

и о признании утратившими силу

постановлений администрации

от 18.06.2012 № 782, от 10.03.2017

№ 306

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами, для обеспечения сохранности и своевременного восстановления благоустройства территории Снежинского городского округа, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Правила производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа:

– от 18.06.2012 № 782 «Об утверждении Правил производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск»;

– от 10.03.2017 № 306 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа «Об утверждении Правил производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить           на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск».

2

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского

городского округа							А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _____________ № _________

Правила

производства земляных работ на территории

муниципального образования «Город Снежинск»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» (далее – Правила) разработаны на основании законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» с целью обеспечения сохранности и своевременного восстановления   благоустройства территории муниципального образования, действующих инженерных коммуникаций, предотвращения несчастных случаев                 при производстве земляных работ.

1.2. Правила устанавливают единый порядок организации и производства земляных работ при проведении следующих видов работ:

1.2.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство;

1.2.2. Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство;

1.2.3. Инженерные изыскания;

1.2.4. Капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов дорожного хозяйства,           за исключением текущего ремонта дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог;

1.2.5. Размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях или земельных участках, находящихся                                 в государственной или муниципальной собственности, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков            и установления сервитутов, а также установка опор, информационных            и рекламных конструкций, использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности,               в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; строительства  временных   или   вспомогательных   сооружений  (включая

2

ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;

1.2.6. Аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, сооружений;

1.2.7. Снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство;

1.2.8. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе проведение археологических полевых работ;

1.2.9. Благоустройство территории, а также вертикальная планировка территорий, за исключением работ по посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов.

1.3. Правила являются обязательными для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, организующих (выполняющих) земляные работы, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил на территории муниципального образования «Город Снежинск», за исключением территорий промплощадок ФГУП «РФЯЦ - ВНИТФ».

1.4. Органом, контролирующим деятельность по организации                  и производству земляных работ, является муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – Контролирующий орган, МКУ «УГХ СГО»).

Раздел 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием

для разработки Правил

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

4. Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» от 27.05.2010 № 584-ЗО.

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Устав муниципального образования «Город Снежинск».

7. Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1                        «О закрытом административно-территориальном образовании».

8. «Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Снежинск» (утв. решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 30.11.2023 № 101).

9. Постановление администрации Снежинского городского округа   от  30.04.2019 № 614  «О  согласовании  комплексных   схем   организации

3

дорожного движения и проектов организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог местного значения либо их участков, расположенных в границах Снежинского городского округа».

10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (утв. постановлением администрации Снежинского городского округа            от 29.03.2023 № 438).

Раздел 3. Основные понятия

3.1. Аварийные работы – ремонтно-восстановительные работы             на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждении, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения угрозы безопасности физическим и юридическим лицам,             их правам и охраняемым законом интересам.

3.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (утв. постановлением администрации Снежинского городского округа            от 29.03.2023 № 438) – нормативный правовой акт, который устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур          по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку                  их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                   и действий (бездействий) должностных лиц, ответственных                              за предоставление муниципальной услуги.

3.3. Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение            и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов,                 в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

3.4. Газон – участок территории общего пользования, занятый преимущественно естественно произрастающей или засеянной травянистой растительностью (дерновый покров), вне зависимости                 от времени года, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции, а также элементом благоустройства, созданным в процессе строительства зданий, сооружений, прилегающий к различным видам покрытий и (или) огороженный бортовым камнем (бордюром).

4

3.5. Заказчик – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный владельцем (или сам являющийся владельцем) объекта, обеспечивающий производство земляных, строительных или ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий.

3.6. Зеленые насаждения – совокупность лесной, древесно-кустарниковой, травянистой, цветочно-декоративной растительности           на территории города.

3.7. Земляные работы – комплекс механизированных и (или) немеханизированных работ, включающий выемку (разработку) грунта,  его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением, валку древесно-кустарниковой растительности и расчистку территории, планировку площадей, откосов, выемок и насыпей, отделку земляного полотна, устройство уступов по откосам в основании насыпей, бурение ям бурильно-крановыми машинами, рыхление грунтов, засыпку пазух котлованов и др.

3.8. Инженерные коммуникации – подземные, наземные и надземные сети, устройства поверхностного водоотвода и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них.

3.9. Контролирующий орган – орган администрации Снежинского округа, контролирующий деятельность по организации и производству земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» (МКУ «УГХ СГО»).

3.10. Охранная зона (зона охраняемого объекта) – территория,                в границах которой в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются особые условия ее использования.

3.11. Подрядчик – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обязавшееся выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику.

3.12. Разрешение на осуществление земляных работ – документ, содержащий сведения о заявителе, виде, объеме, сроках и зоне производства работ, сроках восстановления нарушенного благоустройства при производстве земляных работ, выданный уполномоченным органом администрации муниципального образования «Город Снежинск»                       в соответствии с нормативно-правовым актом органа местного самоуправления города Снежинска.

3.13. Уполномоченный орган – орган администрации Снежинского округа, ответственный за предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»                  (МКУ «УГХ СГО»).

Раздел 4. Основные требования к организации земляных работ

5

4.1. На земельных участках, находящихся в ведении муниципалитета, на придомовых территориях, находящихся в собственности хозяйствующих субъектов и физических лиц, запрещается производство земляных работ без разрешения на осуществление земляных работ.

4.2. Разрешение на осуществление земляных работ (далее – Разрешение) выдает уполномоченный орган администрации Снежинского округа – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – Уполномоченный орган, МКУ «УГХ СГО») в рамках предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения Разрешения, способы, порядок и сроки получения, продления и закрытия Разрешения установлены административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.03.2023 № 438 (далее – Административный регламент).

4.3. Не требуется получать Разрешение в границах земельного участка при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, на которые в случаях, установленных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотрено получение разрешения на строительство.

4.4. Обязанность получения Разрешения возлагается на заказчика работ, в качестве которого может выступать физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, имеющее намерение произвести земляные работы либо приступившее                             к производству земляных работ при ликвидации аварий и их последствий.

За получением Разрешения вправе обратиться представитель заказчика, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на основании акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления.

4.5. При проведении земляных работ подрядным способом обязанность получения Разрешения возлагается на заказчика. Подрядчик не вправе производить работы, не убедившись в наличии Разрешения              у заказчика.

4.6. Лица, ответственные за производство земляных работ, обязаны:

– до начала производства земляных работ получить разрешение           на осуществление земляных работ в Уполномоченном органе,                           в соответствие с порядком, установленным Административным регламентом;

6

– соблюдать сроки начала и окончания работ, в том числе сроки восстановления благоустройства, установленные разрешением на осуществление земляных работ;

– выполнять иные требования Правил.

4.7. Разрешение на осуществление земляных работ должно находиться на месте производства работ и предъявляться по первому требованию представителя Контролирующего органа и других органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции за производством земляных работ.

4.8. Производство земляных работ на проезжей части улиц города  разрешено при наличии схемы организации дорожного движения в месте проведения земляных работ, согласованной и утвержденной                         в установленном порядке, и постановления администрации Снежинского городского округа о временном ограничении движения транспортных средств.

В соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 30.04.2019 № 614 «О согласовании комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог местного значения либо их участков, расположенных в границах  Снежинского городского округа», схема организации дорожного движения в месте проведения земляных работ, включая схему организации объездных путей, расстановку временных ограждений, дорожных знаков, организацию временного освещения, должна быть согласована:

1) с ОГИБДД ОВД МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области;

2) с Контролирующим органом (МКУ «УГХ СГО»).

Схемы организации дорожного движения для дорог местного значения либо их участков, расположенных в границах Снежинского городского округа, утверждаются администрацией Снежинского городского округа.

Схема организации дорожного движения оформляется до начала производства земляных работ и, в соответствии с требованиями Административного регламента, входит в перечень документов, необходимых для предоставления Уполномоченным органом  муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ.

4.9. Снос зеленых насаждений (деревьев, декоративных кустарников, газонов), попадающих в зону производства земляных работ, разрешен при наличии разрешения на право вырубки зеленых насаждений, за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений.

4.10. Работы,  связанные  с  ликвидацией   аварий   на   действующих

7

инженерных сетях должны производиться балансодержателями незамедлительно после обнаружения аварии, с обязательным уведомлением телефонограммой Контролирующего органа, организаций, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ, единой дежурно-диспетчерской службы «112», с последующей подачей           в Уполномоченный орган заявления о выдаче разрешения на проведение земляных работ.

Заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ        в связи с аварийно-восстановительными работами должно быть подано           в Уполномоченный орган не позднее суток с момента начала аварийно-восстановительных работ. Если авария произошла в нерабочий (выходной) день, заявление в Уполномоченный орган подается в течение ближайшего рабочего дня.

4.11. Производство плановых земляных работ под видом аварийных (по телефонограмме) запрещается.

Раздел 5. Организация и правила производства земляных работ

5.1. Перед началом производства земляных работ заказчик обязан вызвать на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб и организаций, указанных в протоколе согласования условий осуществления земляных работ (оформляется при получении разрешения на осуществление земляных работ).

Руководители эксплуатационных служб и организаций, указанных          в протоколе согласования, обязаны обеспечить явку своих представителей,  уполномоченных на решение вопросов по месту производства работ.

5.2. При отсутствии точных данных о положении существующих коммуникаций производится шурфование, а также обратная засыпка отшурфованных участков.

5.3. Для производства работ назначается ответственное лицо                      из числа инженерно-технических работников подрядчика, ознакомленное с настоящими Правилами и отвечающее за безопасность людей, сохранность существующих сооружений и восстановление  благоустройства в установленные разрешением на осуществление земляных работ сроки.

5.4. Во время выполнения земляных работ ответственное за производство земляных работ лицо должно находиться на объекте, имея   при себе:

5.4.1. Приказ руководителя организации о назначении ответственного лица за производство земляных работ;

5.4.2. Разрешение на осуществление земляных работ;

5.4.3. Документ, удостоверяющий личность;

5.4.4. Полный комплект рабочей документации, включающий план восстановления благоустройства, график производства работ;

8

5.4.5. Разрешение на работу в охранных зонах действующих коммуникаций (при наличии действующих коммуникаций);

5.4.6. Разрешение на право вырубки зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне производства земляных работ);

5.4.7. Постановление о временном ограничении движения транспортных средств (в случае производства работ на проезжей части улиц города).

5.5. Исполнитель работ (подрядчик), получивший от заказчика разрешение на осуществление земляных работ, приступает к работе после:

– прихода на место производства работ вызванных телефонограммой  представителей организаций, указанных в протоколе согласований, для      установления точного расположения подземных коммуникаций;

– выполнения всех необходимых мероприятий по подготовке   трассы или строительного участка (удаление деревьев и кустарников,   снятие плодородного слоя земли, вынос в натуру осей проектируемых сооружений и др.);

– доставки не ранее чем за три дня до начала работ необходимых материалов согласно технологии производства работ;

– установки ограждений, временного освещения, устройства участков для размещения временных сооружений, строительных механизмов, площадок для складирования стройматериалов и изделий, площадок для хранения и отвала грунта, пунктов мойки колес, организации движения транспорта и пешеходов в местах производства земляных работ и др.;

– вручения ответственным лицом машинисту землеройного механизма схемы производства земляных работ с показом на месте границ  работ и расположения действующих подземных сооружений. Места пересечения подземных коммуникаций должны быть отшурфованы для обеспечения их сохранности.

5.6. Производство работ следует вести в строгом соответствии                с проектом производства работ (ППР), по действующим нормам и правилам, с ведением журнала работ и контролем выполнения работ                в установленные сроки.

5.7. В случае обнаружения действующей коммуникации или зеленых насаждений, не указанных в картографических материалах или не соответствующих им, лицо, ответственное за производство работ обязано вызвать на место представителей заказчика, проектной организации, отдела геодезии МКУ «СЗСР», Контролирующего органа для принятия решения по данному вопросу.

5.8. На благоустроенных территориях разрытие траншей и котлованов для прокладки или ремонта коммуникаций должно производиться с соблюдением следующих условий:

5.8.1. Работы должны выполняться участками в соответствии  с ППР;

9

5.8.2. Работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

5.8.3. Вскрытие дорожной одежды производить не более 20 см, чем ширина траншеи;

5.8.4. Вскрытие покрытия на переходах дорог и тротуарах, площадях и внутриквартальных дорогах должны производиться устройствами, обеспечивающими прямолинейное очертание траншеи (котлована);

5.8.5. Место производства работ должно быть ограждено и освещено в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда              в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»:

– на ограждении устанавливается информационный щит с указанием наименования организации, фамилии производителя работ, номера телефона;

– на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи  должны быть установлены мостики в количестве и местах, указанных        в проекте производства работ и согласованных с контролирующим органом. Мостик для пешеходов должен иметь ширину не менее 0,8 м, перила высотой не менее 1 м и освещен в ночное время;

– при производстве работ вблизи проезжей части в целях безопасности дорожного движения должна быть обеспечена видимость для водителей транспортных средств и пешеходов;

5.8.6. Должностные лица организаций, производящих земляные работы, обязаны ежедневно, в течение всего периода земляных работ, проводить осмотр состояния ограждения строительной площадки, освещения и сигнальных фонарей, крепления траншей и котлованов, проездов для транспорта, проходов для пешеходов и незамедлительно принимать меры по ликвидации возникших недостатков. В случае нарушения крепления траншей и котлованов земляные работы должны быть остановлены до устранения нарушения;

5.8.7. Обратная засыпка вскрытых участков по окончании ремонта производится твердым непросадочным грунтом, с восстановлением плодородного слоя газонов. В местах пересечения с автодорогами, проездами, площадками, пешеходными дорожками, имеющими усовершенствованное дорожное покрытие, обратная засыпка производится слоями не более 20 см, с послойным уплотнением непросадочными материалами (щебень, каменная пыль, песок). При обратной засыпке непросадочным материалом не допускается использование в его составе строительного мусора и скола асфальта;

5.8.8. В зоне произрастания зеленых насаждений принимать меры      по их сбережению и минимальному повреждению:

10

– не допускать обнажения и повреждения корневой системы деревьев и кустарников;

– не допускать засыпку деревьев и кустарников грунтом и строительным мусором;

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки строительной техники и автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников;

– подъездные пути и места для установки строительной техники располагать, не допуская уничтожения (повреждения) зеленых насаждений;

5.8.9. Доставка материалов к месту планируемых работ разрешается не ранее чем за три дня до начала работ с укладкой их в отведенные места, не разрушая элементов благоустройства и не препятствуя движению транспорта и пешеходов. Материалы от разборки должны складываться         по видам в штабеля в огражденные места. Лишний грунт и грунт,  непригодный для обратной засыпки, должен быть вывезен немедленно. При складировании труб, железобетонных опор и т.п. на дорожных покрытиях обязательна прокладка под ними лежней;

5.8.10. Плодородный слой почвы природного ландшафта и газонов подлежит сохранению. Для этого перед началом производства земляных работ плодородный слой снимается, отсыпается в отвал или складируется в месте, определенном представителем контролирующего органа.                 По окончании земляных работ лицо, производящее работы, обязано восстановить плодородный слой почвы ландшафта, газонов;

5.8.11. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт, щебень, бордюр разбираются и вывозятся в место, согласованное                       с представителем контролирующего органа.

5.9. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

5.10. В случае возникновения просадок (провалов) и других дефектов элементов благоустройства организация-заказчик обязана обеспечить устранение дефектов в течение 3-х лет после окончания работ.

5.11. Организация, получившая разрешение на осуществление земляных работ, не менее чем за сутки до начала работ размещает в СМИ объявление о закрытии или ограничении транспортного движения в месте производства работ.

5.12. Работы, проводимые без Разрешения или с нарушениями Правил, обнаруженные представителями органов надзора, должны быть немедленно прекращены с составлением протокола об административном правонарушении и привлечением виновных к административной  ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.13. В случае повреждения подземных коммуникаций лица, производящие   работы,   обязаны   немедленно  сообщить  о  повреждении

11

владельцу этих коммуникаций, в Контролирующий орган, и принять           все возможные меры для быстрейшей ликвидации аварии за счет собственных средств.

5.14. Наблюдение и контроль за соблюдением условий производства земляных работ осуществляют:

5.14.1. Контролирующий орган – осуществляет контроль за сроками выполнения земляных работ и восстановления благоустройства, указанными в разрешении на осуществление земляных работ.

Если в течение 3-х рабочих дней после истечения срока действия Разрешения заказчик (подрядчик) не заявит в Уполномоченный орган               о закрытии земляных работ, представитель Контролирующего органа осуществляет осмотр места производства земляных работ и составляет акт осмотра.

По результатам осмотра места производства земляных работ Контролирующий орган принимает следующие меры:

– в случае несоблюдения, указанных в письменном разрешении сроков производства земляных работ и восстановления благоустройства уполномоченное должностное лицо, в порядке, изложенном в разделе 10 Правил, составляет протокол об административном правонарушении и направляет его в административную комиссию Снежинского городского округа;

– в случае восстановления благоустройства в полном объеме, Контролирующий орган в течение 3-х рабочих дней вызывает                   по телефонограмме на место производства земляных работ представителей заказчика (подрядчика) для сдачи-приемки восстановленного благоустройства по Разрешению. Отсутствие письменного заявления             в Уполномоченный орган о закрытии земляных работ не является основанием для отказа в приемке восстановленного благоустройства.

В соответствии с Административным регламентом функцию                по приемке восстановленного благоустройства, в том числе составлению акта сдачи-приемки работ, осуществляет Уполномоченный орган, в рамках предоставления муниципальной услуги по закрытию разрешения                   на осуществление земляных работ;

5.14.2. Эксплуатационные службы и организации, указанные                  в протоколе согласования условий осуществления земляных работ – уточняют на месте производства земляных работ расположение действующих коммуникаций и осуществляют наблюдение за выполнением земляных работ в охранных зонах действующих коммуникаций                        в соответствии с выданным разрешением.

Разрешение на работу в охранных зонах действующих коммуникаций оформляется до начала производства земляных работ и,           в соответствии с требованиями Административного регламента, входит            в      перечень       документов,       необходимых       для       предоставления

12

Уполномоченным органом муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ.

Вызов представителей эксплуатационных служб и организаций осуществляется производителем земляных работ по телефонограмме            за 3 рабочих дня до начала работ в охранных зонах действующих коммуникаций.

Нарушение требований настоящих Правил или условий письменного разрешения на работу в охранных зонах действующих коммуникаций,  приведшее к повреждению действующих коммуникаций, должно быть оформлено актом. Акт в 2-х экземплярах составляется и подписывается представителем эксплуатационной службы или организации и лицом, ответственным за производство земляных работ, нарушившим требования настоящих Правил или условий письменного разрешения.

Один экземпляр акта в течение 3-х рабочих дней направляется заказчику (подрядчику) земляных работ для устранения нарушения или возмещения ущерба, причиненного повреждением коммуникации. К акту должна быть приложена калькуляция стоимости восстановительного ремонта, утвержденная руководителем эксплуатационной службы или организации;

5.14.3. ОГИБДД ОМВД по ЗАТО г. Снежинск – осуществляет контроль за соблюдением требований технических норм в части обеспечения безопасности дорожного движения при проведении земляных работ.

Порядок производства земляных работ на проезжей части автомобильных дорог изложен в пункте 4.8 Правил.

В соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ», уведомление о месте и сроках проведения работ на проезжей части,                 а также согласованная и утвержденная схема организации движения                  и ограждения мест производства работ должны быть переданы производителем земляных работ в ОГИБДД в срок, не менее чем                    за 1 сутки до начала работ.

При проведении долговременных работ на проезжей части автомобильных дорог длительностью более 5 суток администрация Снежинского городского округа должна проинформировать в письменном виде ОГИБДД об адресе участка, на котором намечено проведение работ, сроках их проведения в срок, не менее чем за 7 суток. Информирование осуществляется в форме постановления администрация Снежинского городского округа о временном ограничении движения транспортных средств.

При нарушении правил по обеспечению безопасности дорожного движения при проведении земляных работ сотрудник ОГИБДД обязан составить административный протокол в присутствии лица, ответственного за производство земляных работ.

13

5.15. При производстве земляных работ запрещается:

– осуществлять самовольную вырубку и изъятие зеленых насаждений, за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения               и сооружений;

– складировать строительные материалы и оборудование, а также устанавливать временные сооружения за пределами места производства работ;

– повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения              и элементы городского благоустройства;

– готовить цементный раствор и бетон на проезжей части улиц                  и тротуарах;

– оставлять на тротуарах, газонах, проезжей части землю, строительные материалы, мусор;

– загромождать проходы и въезды на дворовую территорию;

– покрывать землей и сыпучими строительными материалами деревья, кустарники, газоны, люки колодцев, решетки водоприемных колодцев, лотки, кюветы, дорожные трубы, дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги, тротуары, если иное не предусмотрено                         в разрешении;

– перемещать существующие подземные сооружения без утвержденного проекта, без согласования с заинтересованными организациями, Контролирующим органом, даже если указанные сооружения мешают производству работ;

– возводить какие-либо строения и сооружения в охранной зоне существующих подземных сооружений.

5.16. Ответственность за повреждение существующих инженерных сетей и сооружений, зеленых насаждений несет заказчик работ.

5.17. Прокладка новых подземных сооружений, их переустройство            и ремонт на магистральных улицах с усовершенствованным покрытием должны производиться до начала или одновременно с реконструкцией (капитальным ремонтом) проездов.

5.18. Разработка проектов строительства и планового ремонта подземно-надземных сооружений должна вестись в соответствии                      с действующими нормативными документами, в увязке с генеральным планом города, с проектами детальных планировок жилых районов                    и микрорайонов.

5.19. При производстве земляных работ в пределах охранных зон действующих энергетических коммуникаций необходимо руководствоваться федеральным законодательством.

5.20. Организация, получившая разрешение на осуществление земляных работ, связанных с полным или частичным закрытием проезжей части дорог, должна соблюдать очередность работ для обеспечения безопасности    движения    транспорта  и  пешеходов,  а  также   содержать

14

в надлежащем состоянии объездную дорогу и тротуар в течение всего периода проведения работ. Обеспечивает безопасность движения    транспорта и пешеходов ответственное лицо за производство земляных работ.

5.21. При производстве работ вблизи геодезических пунктов (пункты триангуляции, полигонометрии, реперы, марки) необходимо руководствоваться «Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети    и государственной гравиметрической сети», утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080.

5.22. Работы должны быть закончены, а благоустройство восстановлено в срок, указанный в Разрешении. Сдача-приемка земляных работ и восстановления благоустройства оформляется актом. Ответственность за обеспечение выполнения настоящих требований несет заказчик.

Раздел 6. Порядок организации работ

по восстановлению благоустройства

6.1. Нарушенное благоустройство территории после производства земляных работ должно быть восстановлено в полном объеме                      в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ. Ответственность за обеспечение выполнения данного требования несет заказчик.

6.2. В соответствии с Административным регламентом заказчик (его представитель), не позднее 3-х рабочих дней после окончания срока действия разрешения на осуществление земляных работ, должен направить в Уполномоченный орган заявление о закрытии Разрешения.

Срок предоставления муниципальной услуги по закрытию разрешения на осуществление земляных работ составляет не более                  10 рабочих дней со дня подачи заявления в Уполномоченный орган.

6.3. Подрядная организация и заказчик обязаны предъявить восстановленное благоустройство представителю Уполномоченного органа. Представитель Уполномоченного органа, в соответствии                       с Административным регламентом, в рамках предоставления муниципальной услуги по закрытию разрешения на осуществление земляных работ, составляет в 2-х экземплярах акт о завершении земляных работ и восстановлении благоустройства, который подписывают  представители Уполномоченного органа, заказчика и подрядчика, производившего восстановление благоустройства. Один экземпляр акта направляется Уполномоченным органом заказчику (подрядчику) в срок, указанный в пункте 6.2 Правил.

В случае выявления недоделок и (или) дефектов  при приемке восстановленного    благоустройства,     представитель    Уполномоченного

15

органа указывает в акте замечания по восстановлению благоустройства          и сроки их устранения, согласованные с подрядной организацией. Срок устранения замечаний не может превышать срок действия разрешения.

При невозможности подрядной организацией устранить замечания до истечения срока действия разрешения, заказчик (его представитель) вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о продлении разрешения в соответствии с пунктом 6.5 Правил.

После устранения замечаний Заказчик работ повторно сдает восстановленное благоустройство в порядке, изложенном в пунктах             6.2 - 6.3 Правил.

6.4. Земляные работы считаются законченными после полного восстановления нарушенного благоустройства территории и подписания Уполномоченным органом акта о восстановлении благоустройства.                 В случае отсутствия подписанного сторонами акта о восстановлении благоустройства земляные работы считаются незаконченными. Порядок действия Контролирующего органа в этом случае указан в пункте 5.14.1 Правил.

При нарушении заказчиком сроков восстановления благоустройства по разрешению на осуществление земляных работ предусмотрена административная ответственность, изложенная в пунктах 10.2 - 10.4 Правил.

6.5. Срок окончания земляных работ и восстановления благоустройства, установленный Разрешением, может быть продлен Уполномоченным органом по заявлению заказчика путем внесения записи в ранее выданное Разрешение. В соответствии с Административным регламентом продление Разрешения осуществляется не более двух раз.           В случае необходимости дальнейшего выполнения земляных работ необходимо получить новое разрешение на осуществление земляных работ.

В соответствии с Административным регламентом подача заявления на продление разрешения на производство земляных работ осуществляется не позднее 5 дней до истечения срока действия ранее выданного разрешения.

Продление срока действия Разрешения производится в случаях, когда окончание земляных работ и восстановление благоустройства                 в первоначально определенный срок невозможно вследствие природных факторов, а также иных обстоятельств объективного характера, при которых невозможно обеспечение надлежащего качества выполнения работ.

6.6. В случае продления срока действия Разрешения в связи                     с наступлением осенне-зимнего периода, места производства работ должны быть засыпаны грунтом, щебнем или каменной пылью и не должны иметь просадок и выбоин.

16

6.7. Качество восстановленного благоустройства, природного ландшафта должно соответствовать требованиям строительного, градостроительного, природоохранного законодательства, стандартов,               а также условиям производства работ, определенным при согласовании            и выдаче разрешения на осуществление земляных работ.

6.8. Организацию и производство работ по восстановлению объектов внешнего благоустройства города следует производить в соответствии           со СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»,           СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда           в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки        в эксплуатацию выполненных работ» и другими нормативными документами.

6.9. С целью сохранения целостности дорожного и тротуарного покрытия при прокладке, реконструкции, выноске, ремонте инженерных сетей восстановление нарушенного полотна при производстве земляных работ осуществляется:

– вдоль проезжей части дорог, тротуаров выполняется на всю ширину дороги или тротуара протяженностью по всей длине разрытия;

– на пересечении проезжей части дорог, тротуаров выполняется              в обе стороны разрытия на расстоянии от края 2 метра при глубине траншеи до 1 метра, 9 метров – при глубине траншеи более 1 метра.

6.10. Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей территории должны производиться при наличии ограждения.

6.11. Восстановление дорожных покрытий в период с 15 октября        по 1 мая должно выполняться по специально разработанному проекту производства работ и плану восстановления благоустройства в зимнем варианте, обеспечивающим требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, утвержденные ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

6.12. Восстановление дорожных и тротуарных покрытий в зимний период должно осуществляться с использованием материалов, исключающих нарушение целостности дорожного или тротуарного покрытия в период наступления положительных температур.

6.13. Восстановление   благоустройства   в   местах   разрытия   после

17

ликвидации аварии производится балансодержателем сетей, на бесхозных сетях – органом, уполномоченным администрацией города.

6.14. Для восстановления дорожных покрытий устанавливаются следующие сроки:

– на главных магистралях, в скверах, бульварах, парках, а также        в местах большого движения транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться немедленно после засыпки траншей, уплотнения до нужного коэффициента и заканчиваться в течение 3-х суток;

– в остальных случаях восстановительные работы должны начинаться в пределах 3-х суток после засыпки траншей и заканчиваться не позднее 7-ми суток.

6.15. Восстановление усовершенствованных дорожных покрытий  производится на всю ширину проезда, по уровню дорожного покрытия,              в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

6.16. Укладка асфальтобетона по крышкам смотровых колодцев инженерных коммуникаций запрещается. При реконструкции и капитальном ремонте дорожных покрытий люки колодцев должны подниматься до проектных отметок дорожного покрытия организацией, выполняющей ремонт.

6.17. Основание под люки смотровых колодцев инженерных коммуникаций должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство основания из кирпича или асфальтобетона (в пределах проезжей части улиц и тротуаров) запрещается.

6.18. При замене опор наружного освещения демонтированные опоры должны быть вывезены в течение 3-х суток с момента их замены.

6.19. Уборка лишнего грунта и материалов, а также очистка места работы должны быть произведены организацией, осуществляющей  земляные работы, в срок не более 2-х суток после их завершения.

6.20. Нарушенные отмостки зданий исполнитель работ обязан восстановить за счет собственных средств либо за счет средств заказчика  в 10-ти дневный срок после окончания производства земляных работ.

6.21. Благоустройство, нарушенное при самовольном производстве земляных работ, подлежит восстановлению лицом, по заказу которого производились земляные работы, в соответствии с проектом производства работ по восстановлению нарушенного благоустройства и настоящими Правилами.

6.22. Заказчик земляных работ обязан в течение 3-х лет (гарантийный период) после завершения работ контролировать состояние объекта и в случае возникновения просадок (провалов) и других дефектов в течение суток с момента обнаружения принять меры к их ликвидации.

К дефектам благоустройства относится также появление на восстановленных участках газонов широколиственных, высокорослых или

18

опасных сорняков (лопухов, мать-и-мачехи, крапивы, борщевика, чертополоха, одуванчика, белены и т.п.), которые отсутствуют на других участках газона.

Раздел 7. Порядок производства земляных работ при аварийном ремонте подземных сооружений

7.1. Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных сетей и сооружений с целью устранения аварий, произошедших при их эксплуатации, осуществляется балансодержателем сетей в любое время без согласования с собственниками и пользователями земельных участков, после обязательного уведомления телефонограммой Контролирующего органа, а также единой дежурно-диспетчерской службы «112».

7.2. О предстоящих земляных работах, необходимых для устранения аварии, уведомляются правообладатели земельных участков, на которых произошла авария. Если устранение аварии связано с нарушением дорожного покрытия, то до начала работ уведомляют также ОГИБДД  ОВД МВД по ЗАТО г. Снежинск, организации, осуществляющие пассажирские перевозки, структурное подразделение администрации города, координирующее работы по содержанию, ремонту и эксплуатации дорог, собственники дорог.

7.3. Не позднее суток с момента начала аварийно-восстановительных работ балансодержатель сетей (заказчик) должен подать                                    в Уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения                           на осуществление земляных работ в связи с аварийно-восстановительными работами. Если авария произошла в нерабочий (выходной) день, заявление                                в Уполномоченный орган подается в течение ближайшего рабочего дня.

В соответствии с Административным регламентом, срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения                        на осуществление земляных работ в связи с аварийно-восстановительными работами составляет не более 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе.

Раздел 8. Оформление исполнительных чертежей подземно-надземных

сооружений

8.1. Организация, осуществившая строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения и объектов благоустройства на территории Снежинского городского округа обязана подготовить исполнительную документацию, включая исполнительные чертежи по результатам геодезической съемки,  и передать ее по окончанию строительства (реконструкции),                            в     соответствии     с      графиком    работ     строительной     организации,

19

уполномоченному органу администрации города Снежинска, обеспечивающему ведение генерального плана города.

Уполномоченным органом, ответственным за приемку и проверку исполнительной документации, принятие решение о проведении контрольно-геодезической съемки является управление градостроительства администрации города Снежинска.

8.2. Исполнительные геодезические съемки построенных (реконструированных) объектов выполняются организациями, имеющими лицензии на проведение соответствующих работ. Контрольные геодезические съемки, по решению управления градостроительства,  выполняются отделом геодезии МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР»).

8.3. Исполнительные съемки построенных (реконструированных) объектов выполняются по мере завершения этапов строительно-монтажных работ. Исполнительная съемка подземно-надземных сооружений выполняется до засыпки траншей.

8.4. По окончанию строительства (реконструкции) объекта (-ов) исполнительная документация передается в управление градостроительства для проверки, производства (при необходимости)  контрольной съемки и внесения сведений об объекте (-ах) капитального строительства (реконструкции) в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД), в соответствии с порядком и требованиями, изложенными                                  в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Проведение контрольно-геодезической съемки и передача (приемка) исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2017 № 1668.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более           20 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в управлении градостроительства. В этот срок входит проверка управлением градостроительства исполнительной геодезической документации и, в случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, принятие решения                              о необходимости проведения контрольной геодезической съемки                      с привлечением сотрудников отдела геодезии МКУ «СЗСР» для проведения инструментальных геодезических измерений на объекте, выдача заявителю согласованной исполнительной документации.

8.5. На проверенных и согласованных исполнительных чертежах делается отметка управления градостроительства.

Исполнительная документация предоставляется в трех экземплярах, один из которых, в случае согласования, остается в управления градостроительства     для    учета      в     АИСОГД,      второй – передается

20

управлением градостроительства в отдел геодезии МКУ «СЗСР», третий – выдается заявителю.

Сроки проверки исполнительных чертежей управлением градостроительства, а также возврата экземпляра строительной организации указаны в пункте 8.4 Правил.

8.6. Требования к исполнительным чертежам:

– должны быть выполнены в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

– предоставляются в масштабе 1:500 (1:200, 1:1000), с использованием условных знаков и подписей, соответствующих условными знаками для топографических планов масштабов 1:500, утвержденных Главным управлением геодезии и картографии;

– в случае исполнительной съемки инженерных коммуникаций,               к исполнительному чертежу должны быть приложены также их продольные профили, на которых указаны отметки элементов проложенной сети, величины и направления уклонов, количество и марка кабелей или труб, диаметры и материал труб;

– исполнительная документация должна быть подписана лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

– исполнительный чертеж должен иметь заполненный штамп                  с печатью строительной организации и (или) организации, выдавшей технические условия;

– в случае отступления от рабочих чертежей исполнительные чертежи должны быть согласованы заказчиком с проектной организацией.

8.7. В качестве геодезической основы (исходных пунктов) должны использоваться пункты опорной геодезической сети Снежинского городского округа.

8.8. Запрещается производить приемку в эксплуатацию подземно-надземных сооружений без предъявления исполнительной съемки.

Раздел 9. Обязанности контролирующего органа и заказчика

земляных работ

9.1. Заказчик земляных работ обязан:

– до начала земляных работ получить в Уполномоченном органе разрешение на осуществление земляных работ в соответствие с порядком, установленным административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет:

– по   выдаче   разрешения   на   осуществление    земляных    работ –

21

не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления                                       в Уполномоченном органе;

– по выдаче разрешения на осуществление земляных работ в связи         с аварийно-восстановительными работами – не более 3-х рабочих дней           со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе;

– соблюдать сроки начала и окончания земляных работ, включая сроки восстановление благоустройства, установленные разрешением              на осуществление земляных работ;

– не менее чем за 5 рабочих дней до истечения срока действия ранее выданного Разрешения подать в Уполномоченный орган заявление                 о продлении разрешения, переоформлении или аннулировании Разрешения в случае изменения обстоятельств или условий производства работ. Срок предоставления муниципальной услуги по продлению (переоформлению или аннулированию) разрешения на осуществление земляных работ составляет не более 5 рабочих дней;

– соблюдать требования строительных норм и правил, правил техники безопасности и других нормативных документов при производстве земляных, ремонтных, дорожных, строительно-монтажных работ;

– восстановить в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящих Правил нарушенное благоустройство, предъявить восстановленное благоустройство представителю уполномоченного органа;

– предъявлять разрешение на осуществление земляных работ по требованию Контролирующего органа и других органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции за производством земляных работ;

– в случае обнаружения действующей коммуникации или зеленых насаждений, не указанных в картографических материалах или не соответствующих им, лицо, ответственное за производство работ обязано остановить земляные работы и немедленно вызвать на место представителей заказчика, проектной организации, отдела геодезии МКУ «СЗСР», Контролирующего органа для принятия решения по данному вопросу;

– в случае повреждения подземных коммуникаций лицо, ответственное за производство земляных работ обязано незамедлительно сообщить о повреждении владельцу этих коммуникаций,                                в Контролирующий орган, и принять все возможные меры для быстрейшей ликвидации аварии за счет собственных средств;

– обеспечить безопасность движения пешеходов и транспорта в зоне производства земляных работ;

– в течение трех лет (гарантийный период) после завершения земляных работ контролировать состояние объекта и, в случае возникновения   просадок    (провалов)    и   других    дефектов    элементов

22

благоустройства, в течение суток с момента обнаружения принять меры                к их ликвидации;

– выполнять мероприятия по компенсации зеленых насаждений, объектов благоустройства в случае их сноса, уничтожения или повреждения; не допускать попадания на восстановленный газон широколиственных, высокорослых или опасных сорняков (лопухов, мать-и-мачехи, крапивы, борщевика, чертополоха, одуванчика, белены и т.п.);

– при осуществлении строительства, устройства, реконструкции объектов благоустройства, инженерных коммуникаций подготовить исполнительную документацию, включая геосъемку, и передать ее уполномоченной службе администрации города, обеспечивающей ведение генерального плана города;

– выполнять иные требования Правил.

9.2. Контролирующий орган обязан:

– контролировать сроки выполнения земляных работ и восстановления благоустройства, установленные разрешением на осуществление земляных работ;

– контролировать соблюдение условий производства земляных работ;

– обеспечить явку своих представителей на место производства земляных работ по требованию заказчика в случае непредвиденной ситуации;

– в течение гарантийного срока (3 года) после завершения земляных работ требовать от заказчика устранения дефектов восстановленных элементов благоустройства;

– выявлять нарушения Правил, принимать меры к их устранению;

– в случае обнаружения работ, проводимых без разрешения                  на осуществление земляных работ или с нарушениями Правил, принять меры к их прекращению с составлением протокола об административном правонарушении для привлечения виновных к административной  ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 10. Ответственность за нарушение правил производства

земляных работ

10.1. Заказчик несет полную ответственность за организацию                  и проведение земляных работ, соблюдение техники безопасности, строительных норм и правил, настоящих Правил и других нормативных документов в соответствии с действующим законодательством.

10.2. В соответствии с Законом Челябинской области                          «Об административных правонарушениях в Челябинской области»                от 27.05.2010 № 584-ЗО (далее – Закон Челябинской области                            от        27.05.2010        № 584-ЗО)        предусмотрена       административная

23

ответственность в виде предупреждения или административного штрафа для граждан, должностных и юридических лиц:

– за производство земляных работ, влекущих повреждение или уничтожение зеленых насаждений, нарушение конструкции дорог, тротуаров, других объектов и элементов благоустройства без письменного разрешения;

– за несоблюдение, указанных в письменном разрешении, сроков производства земляных работ;

– за несоблюдение, указанных в письменном разрешении, сроков восстановления элементов благоустройства после производства земляных работ.

10.3. В случаях, указанных в пункте 10.2 Правил, уполномоченное должностное лицо Контролирующего органа обязано составить на нарушителя Правил протокол об административном правонарушении, который направляет на рассмотрение и принятия решения                                   в административную комиссию Снежинского городского округа.

10.4. В соответствии с пунктом 15 Положения                                        «Об административной комиссии Снежинского городского округа»                (утв. постановлением администрации Снежинского городского округа           от 03.05.2017 № 574), административная комиссия может применять                 к лицам, совершившим административные правонарушения, отнесенные          к ее компетенции Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО, следующие административные наказания:

– предупреждение;

– административный штраф.

10.5. Административная комиссия взаимодействует с судебными             и иными органами и организациями по вопросам, относящимся                            к ее компетенции.

На всех заседаниях административной комиссии вправе присутствовать представитель прокуратуры ЗАТО г. Снежинск.

10.6. Исполнение и обжалование постановлений административной комиссии Снежинского городского округа производится в соответствии             с положениями глав 30, 31 и 32 Кодекса Российской Федерации                       об административных правонарушениях.