     ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа
Челябинской области 
от ____________№___________
	 


ПРОЕКТ
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
на территории Снежинского городского округа Челябинской области» 
на 2026 - 2035 гг. 
2025 год
Стратегические приоритеты муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снежинского городского округа Челябинской области» на 2026-2035 гг.
1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снежинского городского округа Челябинской области» на 2026-2035 гг.
Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области» на 2026-2035 гг. (далее – Программа) определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области, в том числе, систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния городского округа. 
Основной проблемой, препятствующей комфортному проживанию населения Снежинского городского округа Челябинской области, является износ инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе и сетей, находящихся в муниципальной собственности.

Потребность в замене ветхих коммунальных сетей городского округа ощущается наиболее остро: по состоянию на 01.01.2025 степень износа по годам представлена в таблице 1.

Таблица 1

	Вид 

инженерных сетей
	Степень износа сетей, %.
	Потребность 
в замене сетей, км 
(на 01.01.2025)

	
	на 01.01.2022
	на 01.01.2023
	на 01.01.2024
	на 01.01.2025
	

	Тепловые сети г. Снежинск, в т.ч.: 
	77,94
	77,8
	76,74
	76,68
	63,34

	Жилой район «Поселок Сокол» (МАУ ДОЦ «Орленок»)
	71,05
	71,05
	71,05
	71,05
	1,35

	Водопроводные сети г. Снежинск, в т.ч.:
	87,21
	87,72
	88,18
	91,57
	159,93

	Жилой район «Поселок Сокол»
	89,53
	89,53
	89,53
	89,53
	9,41

	Канализационные сети г. Снежинск, в т.ч.:
	97,69
	91,26
	91,26
	91,92
	140,6

	Жилой район «Поселок Сокол»
	82,92
	82,92
	82,92
	82,92
	9,13


Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения (таблица 2):











Таблица 2
	Вид 

инженерных сетей
	Потери в сетях, %.
	Плановые потери  
к 2035 году

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Тепловые сети г. Снежинск, в т.ч.:
	11,3
	12,62
	9,9
	11,96
	8

	Жилой район «Поселок Сокол» (МАУ ДОЦ «Орленок»)
	9,12
	16,88
	10,55
	9,2
	

	Водопроводные сети г. Снежинск, в т.ч.:
	28,8
	31,05
	29,92
	38,24
	20

	Жилой район «Поселок Сокол»
	79,26
	85,45
	77,68
	69,11
	


Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие объектов коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности, тем самым способствует развитию Снежинского городского округа в целом и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом развития Снежинского городского округа Челябинской области.
2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации настоящей муниципальной Программы определены:
- Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748;

- Региональным проектом «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 г. N700-П (ред. от 12.02.2025г. №151-П);
- Региональным проектом «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации» Государственной программы Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №350-П (ред. от 12.02.2025 №147-П);
- Комплексом процессных мероприятий «Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства и обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Челябинской области» Направления (подпрограммы) «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» Государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 23.12.2019 №583-П (ред. от 15.07.2025 №554-П);
 - Стратегией социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов от 19 декабря 2019 года № 122.
- Планом мероприятий по реализации Cтратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 27.12.2018 г. № 145.
В целях развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, уменьшения износа и снижения потерь на объектах коммунальной инфраструктуры, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития города Снежинска определены цели и задачи, сформированы структура и система показателей программы.
Цели муниципальной программы: 
- создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Снежинского городского округа Челябинской области;

- повышение качества питьевого водоснабжения и водоотведения населения Снежинского городского округа Челябинской области;
- улучшение общих условий функционирования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области.

3. Сведения   о   взаимосвязи   со   стратегическими    приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Челябинской области и документов стратегического планирования Снежинского городского округа Челябинской области
Цели, задачи и сроки реализации Программы сформированы с учетом региональных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, определенных:

- Государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 г. N700-П (ред. от 12.02.2025г. №151-П), в рамках которой обеспечивается взаимосвязь с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни», а также с целями Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. N 1710, через показатель национальной цели «Улучшение качества городской среды»;
- Государственной программой Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №350-П (ред. от 12.02.2025 №147-П), в рамках которой обеспечивается взаимосвязь с целью Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748, такой, как «Улучшение состояния водных объектов в целях обеспечения благоприятной среды обитания и комфортных условий для жизнедеятельности и воспроизводства населения Челябинской области, охраны природных ресурсов и их биологического разнообразия»; 
- Государственной программой Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 23.12.2019 №583-П (ред. от 15.07.2025 №554-П), в рамках которой обеспечивается взаимосвязь с национальной целью Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 08.09.2022 №2567-р, такой, как «Устойчивая и динамичная экономика»;
- с учетом целей и задач Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов от 19 декабря 2019 года № 122, Плана мероприятий по реализации Cтратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 27.12.2018 г. № 145.
В целях реализации муниципальной программы обеспечена взаимосвязь целей настоящей муниципальной программы: 

- с целью Государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» такой, как «Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Челябинской области»;
- с целью Государственной программы Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области такой, как «Повышение качества питьевой воды для населения Челябинской области»;

- с целью Государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» такой, как «Достижение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2030 году - 2 процента»;
- с целью Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года такой, как «Развитие городской инфраструктуры, улучшение экологической обстановки,  модернизация жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их функциональности,  устойчивости, повышение качества услуг ЖКХ и их доступности» 
через показатели:

- увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей); 
- динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления;

- динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления;
- доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты теплоснабжения);

- доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения);

- доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения);

- число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;

- число аварий на сетях водопровода;

- число аварий на сетях канализации;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям;
- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения;
- количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации (нарастающим итогом);
- доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего количества садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки.

4. Задачи   муниципального    управления, способы их эффективного решения программным методом

В рамках реализации проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области» решается задача:
- повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения путем разработки и реализации мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение земельных участков под жилищное строительство необходимыми инженерными коммуникациями путем строительства сетей и объектов инженерной инфраструктуры и подключения их к существующим инфраструктурным коммунальным системам.
В рамках реализации Проекта «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области» решаются задачи:
- модернизация систем водоснабжения;

- модернизация систем водоотведения.

В рамках реализации Проекта «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области» решается задача:

- оказание финансовой поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам.
При формировании структурных элементов муниципальной Программы также учтены положения государственных программ Челябинской области:

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» в соответствии с которой заключаются соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Снежинского городского округа Челябинской области в целях софинансирования расходных обязательств Снежинского городского округа Челябинской области на «Модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем»;
- «Чистая вода» на территории Челябинской области, в соответствии с которой заключаются соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Снежинского городского округа Челябинской области в целях софинансирования расходных обязательств Снежинского городского округа Челябинской области  на «Строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы»;

- «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» в соответствии с которой заключаются соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Снежинского городского округа Челябинской области по оказанию поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области» на 2026-2035 гг.
1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Снежинского городского округа Кудряшов Кирилл Владимирович

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»

	Соисполнители муниципальной программы
	МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»

Администрация города Снежинска Челябинской области

	Участники муниципальной программы
	-

	Период реализации муниципальной программы
	I этап - 2026-2030 гг.
IIэтап – 2031-2035 гг.

	Цели муниципальной программы
	1. Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Снежинского городского округа Челябинской области;

2. Повышение качества питьевого водоснабжения и водоотведения для населения Снежинского городского округа Челябинской области;
3. Улучшение общих условий функционирования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области.



	Направления (подпрограммы) муниципальной программы

	-

	Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансирования программы составляет 2 128 251 179 руб.

	Связь с документами стратегического планирования Снежинского городского округа/ 
национальными целями развития Российской Федерации / 
государственной программой Челябинской области
	Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года / План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
Комфортная и безопасная среда для жизни / 
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» /  
Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области / Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»



2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Плановые значения показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	(по ОКЕИ)
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цели муниципальной программы:

	1. Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Снежинского городского округа Челябинской области

	1.1.
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	ГП, МП
	Возрастание
	км
	0
	2024
	0,589
	2,295
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895
	Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	1.2.
	Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления
	ГП, СГО, МП
	Убывание
	%
	9,2
	2024
	9,2
	9,2
	9,2
	8
	8
	8
	Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», План реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	1.3. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты теплоснабжения) 
	СГО, МП
	Убывание
	%
	71,05
	2024
	71,05
	71,05
	71,05
	25
	25
	25
	План реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	1.4.
	Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях
	СГО, МП
	Убывание
	единиц
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	План реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	2. Повышение качества питьевого водоснабжения и водоотведения для населения Снежинского городского округа Челябинской области.

	2.1.
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	СГО, МП
	Убывание
	%
	38,24
	2024
	37,86
	37,86
	37,86
	37,86
	37,86
	20
	План по реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	2.2. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)
	СГО, МП
	Убывание
	%
	89,53
	2024
	88,64
	88,19
	87,75
	87,31
	86,88
	84,73
	План по реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	2.3.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям
	ГП, МП
	Убывание
	%
	0,084
	2024
	0,084
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,03
	Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	2.4.
	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения 
	СГО, МП
	Возрастание
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	План по реализации  Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	2.5.
	Число аварий на сетях водопровода
	СГО, МП
	Убывание
	единиц
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	План реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	2.6.
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	СГО, МП
	Убывание
	%
	91,92
	2024
	91,92
	90,09
	90,09
	88,3
	88,3
	83,13
	План реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	2.7.
	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации (нарастающим итогом)
	ГП, МП
	Возрастание
	единиц
	0
	2024
	0
	1
	2
	2
	3
	5
	Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области 
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	2.8.
	Число аварий на сетях канализации
	СГО, МП
	Убывание
	единиц
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	План реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

	3. Улучшение общих условий функционирования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области

	
	

	3.1.
	Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего количества садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки
	МП
	Возрастание
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Постановление администрации Снежинского городского округа Челябинской области от 23.10.2025 №1947
	администрация
	


3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года


	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цели муниципальной программы:

1. Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Снежинского городского округа Челябинской области

	1.1.
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	ГП, МП
	км
	0
	0
	0
	0,589
	0,589

	1.2.
	Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления
	ГП, СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	9,2
	9,2

	1.3. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты теплоснабжения)
	СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	71,05
	71,05

	1.4.
	Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях

	СГО, МП
	единиц
	-
	-
	-
	0
	0

	2. Повышение качества питьевого водоснабжения и водоотведения для населения Снежинского городского округа Челябинской области


	2.1.
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	ГП, СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	37,86
	37,86

	2.2. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)
	СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	88,64
	88,64

	2.3.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям
	ГП, МП
	%
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	2.4.
	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения
	СГО, МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	2.5.
	Число аварий на сетях водопровода
	СГО, МП
	единиц
	-
	-
	-
	0
	0

	2.6. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	91,92
	91,92

	2.7.
	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации
	ГП, МП
	единиц
	-
	-
	-
	0
	0

	2.8.
	Число аварий на сетях канализации
	СГО, МП
	единиц
	-
	-
	-
	0
	0

	3.  Улучшение общих условий функционирования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области.



	3.1.
	Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего количества садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки
	МП
	%
	-
	-
	-
	100
	100


4. Структура муниципальной программы

	№

п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области»

	
	МКУ «УГХ СГО» 

МКУ «СЗСР»


	Срок реализации (2026-2035 гг.)

	1.1.
	Повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения путем разработки и реализации мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение земельных участков под жилищное строительство необходимыми инженерными коммуникациями путем строительства сетей и объектов инженерной инфраструктуры и подключения их к существующим инфраструктурным коммунальным системам
	Повышение качества коммунальных услуг за счет модернизации инфраструктуры и обеспечением участков под строительство инженерными сетями приводит к повышению уровня жизни населения, снижению затрат на аварийно-восстановительные работы, повышению инвестиционной привлекательности региона и росту надежности тепло-, газо-, водоснабжения и электроснабжения
	- увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) 

- динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления

- доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты теплоснабжения)

- число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях



	2.
	Проект «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области»

	
	МКУ «УГХ СГО»

МКУ «СЗСР»


	Срок реализации (2026-2035 гг.)
	

	2.1.
	Модернизация систем водоснабжения


	Повышение качества питьевой воды через модернизацию систем водоснабжения приведет к улучшению качества питьевого водоснабжения, к улучшению здоровья населения, снижению заболеваемости, сокращению затрат на лечение, повышению уровня жизни и экономическому развитию городского округа. Это достигается за счёт снижения мутности, цветности и запаха воды, а также устранения вредных примесей и микроорганизмов. 
	- динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления

- доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)

- число аварий на сетях водопровода

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения



	2.2.
	Модернизация систем водоотведения
	Повышение качества очистки сточных вод после модернизации систем водоотведения приводит к улучшению состояния природных водоемов, снижению загрязнения и вредного воздействия на водные экосистемы и здоровье людей. Модернизация очистных сооружений позволяет соблюдать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, что является обязательным условием для сброса сточных вод. 
	- доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)

- число аварий на сетях канализации

- количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации (нарастающим итогом)



	3.
	Проект «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области»



	
	Администрация


	Срок реализации (2026-2030 гг.)
	

	3.1.
	Оказание финансовой поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам


	Ускоренное и более полное создание или модернизация инженерной инфраструктуры на территориях садоводческих, огороднических товариществ повысит комфорт и безопасность членов товариществ, а также улучшит экологическую обстановку, за счет снижения финансовой нагрузки на садоводов при реализации проектов. Поддержка инфраструктурного развития садоводческих, огороднических товариществ вносит вклад в развитие пригородных и сельских территорий.
	Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего количества садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки


5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	121 988 821
	511 606 663
	120 452 520
	141 753 770
	127 992 250
	1 104 457 155
	2 128 251 179

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	17 344 681
	475 259 344
	82 862 055
	93 033 642
	88 994 166
	0
	757 493 888

	Местный бюджет
	104 644 140
	36 347 319
	37 590 465
	48 720 128
	38 998 084
	1 104 457 155
	1 370 757 291

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области» (всего), в том числе:
	98 847 130
	31 190 306
	37 502 520
	48 622 000
	38 904 000
	70 346 340
	325 412 296

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	1 322 689
	0
	0
	0
	0
	1 322 689

	Местный бюджет
	98 847 130
	29 867 617
	37 502 520
	48 622 000
	38 904 000
	70 346 340
	324 089 607

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области» (всего), в том числе:
	23 136 691
	480 411 357
	82 945 000
	93 126 770
	89 083 250
	1 034 110 815
	1 802 813 883

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	17 344 681
	473 936 655
	82 862 055
	93 033 642
	88 994 166
	0
	756 171 199

	Местный бюджет
	5 792 010
	6 474 702
	82 945
	93 128
	89 084
	1 034 110 815
	1 046 642 684

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области»
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	0
	25 000

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	0
	25 000

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Паспорт

Проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа Челябинской области»
1. Общие положения

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	МКУ «УГХ СГО»

МКУ «СЗСР»

	Задача муниципального проекта
	Повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения путем разработки и реализации мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение земельных участков под жилищное строительство необходимыми инженерными коммуникациями путем строительства сетей и объектов инженерной инфраструктуры и подключения их к существующим инфраструктурным коммунальным системам.

	Срок реализации
	I этап - 2026-2030 гг.
IIэтап – 2031-2035 гг.

	Наименование муниципальной программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снежинского городского округа Челябинской области» на 2026 – 2035 гг.


2. Показатели Проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа Челябинской области»
	№ п/п
	Наименование показателя / задачи
	Уровень показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановые значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	12

	Повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения путем разработки и реализации мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение земельных участков под жилищное строительство необходимыми инженерными коммуникациями путем строительства сетей и объектов инженерной инфраструктуры и подключения их к существующим инфраструктурным коммунальным системам.



	1.1.
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	ГП, МП
	Возрастание
	км
	0
	0,589
	2,295
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895
	МКУ «УГХ СГО»

МКУ «СЗСР»

	1.2.
	Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления
	ГП, СГО, МП
	Убывание
	%
	9,2
	90,2
	9,2
	9,2
	8
	8
	8
	МКУ «УГХ СГО»

МКУ «СЗСР»

	1.3.
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты теплоснабжения)
	СГО, МП
	Убывание
	%
	71,05
	71,05
	71,05
	71,05
	25
	25
	25
	МКУ «УГХ СГО»

МКУ «СЗСР»

	1.4.
	Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях
	СГО, МП
	Убывание
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «УГХ СГО»

МКУ «СЗСР»


3. План достижения показателей Проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа Челябинской области» в 2026 году 

	№

п/п
	Наименование показателя
структурного элемента


	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года


	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Задача «Повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения путем разработки и реализации мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение земельных участков под жилищное строительство необходимыми инженерными коммуникациями путем строительства сетей и объектов инженерной инфраструктуры и подключения их к существующим инфраструктурным коммунальным системам»

	1.1.
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	ГП, МП
	км
	-
	-
	-
	0,589
	0,589

	1.2.
	Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления
	ГП, СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	9,2
	9,2

	1.3. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты теплоснабжения)
	СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	71,05
	71,05

	1.4.
	Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях
	СГО, МП
	единиц
	-
	-
	-
	0
	0


4. Перечень мероприятий (результатов) Проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области»
	N п/п 
	Наименование мероприятия (результата) 
	Связь с показателями структурного элемента
	единица измерения по ОКЕИ 
	Ответственный исполнитель
	Базовое значение 
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035

	Задача «Повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения путем разработки и реализации мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение земельных участков под жилищное строительство необходимыми инженерными коммуникациями путем строительства сетей и объектов инженерной инфраструктуры и подключения их к существующим инфраструктурным коммунальным системам»

	1
	Построены магистральные сети теплоснабжения мкр 16а
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Построена перемычка между действующими теплопроводами 2Ду800 и 2Ду500 по ул. Транспортная (территориальная привязка - павильон П-2) (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	3
	Газифицирована система теплоснабжения муниципальных зданий в жилом поселке №2. Система теплоснабжения здания МБУ "КЦСОН города Снежинска" ул. Сосновая, д. 7 (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	4
	Газифицирована система теплоснабжения муниципальных зданий в жилом поселке №2. (с оснащением блочно-модульной котельной). Система теплоснабжения здания МБДОУ №12 (с оснащением блочно-модульной котельной)
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	5
	Газифицирована система теплоснабжения муниципальных зданий в жилом поселке №2.  Система теплоснабжения здания МБДОУ №6" ул. Зеленая, д. 6 и школы №128 ул. Чапаева, д. 8а (с оснащением блочно-модульной котельной)
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	6
	Газифицирована система теплоснабжения муниципальных зданий жилого поселка №2. Система теплоснабжения зданий Снежинского лесничества
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	7
	Газифицирована  система теплоснабжения муниципальных зданий жилого поселка №2. Система теплоснабжения здания БМК ТОЦ "Дружба" ул. Строителей, 20
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	8
	Заменена тепловая сеть от колодца «К4» до столовой МАУ ДОЦ «Орленок», в т.ч. ПИР
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты теплоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Число аварий на источнике теплоснабжения и тепловых сетях
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Заменена тепловая сеть от столовой (с выносом за здание столовой) к административному зданию МАУ ДОЦ «Орленок» (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты теплоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Число аварий на источнике теплоснабжения и тепловых сетях
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Построена сеть уличного освещения на станции Лесная
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Построена воздушная линия электроснабжения 10 кВ в жилом районе "Поселок Сокол" Снежинского городского округа (в т.ч. проектно-изыскательские работы) (закольцовка)
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Проведена реконструкция сетей электроснабжения в поселке Ближний Береговой  (в т.ч. проектно-изыскательские работы) (Вынос опор с участков с демонтажём существующей линии и пререподключением на ТП  "Совхоз 3-А")
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	13
	Построена сеть уличного освещения по ул. Зейнаб Биишевой деревни Ключи
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0


5. Финансовое обеспечение Проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области»
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	всего

	Проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области»  всего, в том числе:
	98 847 130
	31 190 306
	37 502 520
	48 622 000
	38 904 000
	70 346 340
	325 412 296

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	0
	1 322 689
	0
	0
	0
	0
	1 322 689

	местный бюджет
	98 847 130
	29 867 617
	37 502 520
	48 622 000
	38 904 000
	70 346 340
	324 089 607

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Построены магистральные сети теплоснабжения мкр 16а
	90 000 000
	0
	0
	0
	0
	0
	90 000 000

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	90 000 000
	
	
	
	
	
	90 000 000

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Построена перемычка между действующими теплопроводами 2Ду800 и 2Ду500 по ул. Транспортная (территориальная привязка - павильон П-2) (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	500 000
	1 324 014
	0
	0
	0
	0
	1 824 014

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	1 322 689
	
	
	
	
	1 322 689

	местный бюджет
	500 000
	1 325
	
	
	
	
	501 325

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Газифицирована система теплоснабжения муниципальных зданий в жилом поселке №2. Система теплоснабжения здания МБУ "КЦСОН города Снежинска" ул. Сосновая, д. 7 (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	0
	0
	0
	48 622 000
	0
	0
	48 622 000

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	
	
	
	48 622 000
	
	
	48 622 000

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Газифицирована система теплоснабжения муниципальных зданий в жилом поселке №2. (с оснащением блочно-модульной котельной). Система теплоснабжения здания МБДОУ №12 (с оснащением блочно-модульной котельной)
	0
	0
	0
	0
	0
	30 692 000
	30 692 000

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	30 692 000
	30 692 000

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Газифицирована система теплоснабжения муниципальных зданий в жилом поселке №2.  Система теплоснабжения здания МБДОУ №6" ул. Зеленая, д. 6 и школы №128 ул. Чапаева, д. 8а (с оснащением блочно-модульной котельной)
	0
	0
	0
	0
	38 904 000
	0
	38 904 000

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	
	
	
	
	38 904 000
	
	38 904 000

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Газифицирована  система теплоснабжения муниципальных зданий жилого поселка №2. Система теплоснабжения зданий Снежинского лесничества
	0
	0
	0
	0
	0
	16 296 800
	16 296 800

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	16 296 800
	16 296 800

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Газифицирована  система теплоснабжения муниципальных зданий жилого поселка №2. Система теплоснабжения здани БМК ТОЦ "Дружба" ул. Строителей, 20
	0
	0
	0
	0
	0
	23 357 540
	23 357 540

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	23 357 540
	23 357 540

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Заменена  тепловая сеть от колодца «К4» до столовой МАУ ДОЦ «Орленок», в т.ч. ПСД
	0
	0
	12 500 840
	0
	0
	0
	12 500 840

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	
	
	12 500 840
	
	
	
	12 500 840

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Заменена тепловая сеть от столовой (с выносом за здание столовой) к административному зданию МАУ ДОЦ «Орленок», (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	0
	3 750 252
	25 001 680
	0
	0
	0
	28 751 932

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	
	3 750 252
	25 001 680
	
	
	
	28 751 932

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Построена сеть уличного освещения на станции Лесная
	0
	8 000 000
	0
	0
	0
	0
	8 000 000

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	
	8 000 000
	
	
	
	
	8 000 000

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Построена воздушная линия электроснабжения 10 кВ в жилом районе "Поселок Сокол" Снежинского городского округа (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	1 712 130
	5 481 040
	0
	0
	0
	0
	7 193 170

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	1 712 130
	5 481 040
	
	
	
	
	7 193 170

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Проведена реконструкция сетей электроснабжения в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) (Вынос опор с участков с демонтажем существующей линии и переподключением на ТП  "Совхоз 3-А")
	6 635 000
	6 635 000
	0
	0
	0
	0
	13 270 000

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	6 635 000
	6 635 000
	
	
	
	
	13 270 000

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	Построена сеть уличного освещения по ул. Зейнаб Биишевой деревни Ключи
	0
	6 000 000
	0
	0
	0
	0
	6 000 000

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0

	местный бюджет
	
	6 000 000
	
	
	
	
	6 000 000

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Паспорт

Проекта «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	МКУ «УГХ СГО»

МКУ «СЗСР»

	Задачи муниципального проекта
	1. Модернизация систем водоснабжения

2. Модернизация систем водоотведения

	Срок реализации
	I этап - 2026-2030 гг.
IIэтап – 2031-2035 гг.

	Наименование муниципальной программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снежинского городского округа Челябинской области» на 2026 - 2035 гг. 


2. Показатели Проекта «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области»

	№ п/п
	Наименование показателя / задачи
	Уровень показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановые значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	12

	Модернизация систем водоснабжения



	2.1.
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления


	ГП, СГО, МП
	Убывание
	%
	38,24
	37,86
	37,86
	37,86
	37,86
	37,86
	20
	МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР»)



	2.2. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)
	СГО, МП
	Убывание
	%
	89,53
	88,64
	88,19
	87,85
	87,31
	86,88
	84,73
	МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР»)



	2.3.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям
	ГП, МП
	Убывание
	%
	0,084
	0,084
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,03
	МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР»)



	2.4.
	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения 
	СГО, МП
	Возрастание
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР»)



	2.5.
	Число аварий на сетях водопровода
	СГО, МП
	Убывание
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР»)

	Модернизация систем водоотведения



	2.6. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	СГО, МП
	Убывание
	%
	91,92
	91,92
	90,09
	90,09
	88,3
	88,3
	83,13
	МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР»)



	2.7.
	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации (нарастающим итогом)
	ГП, МП
	Возрастание
	единиц
	0
	0
	1
	2
	2
	3
	5
	МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР»)



	2.8.
	Число аварий на сетях канализации
	СГО, МП
	Убывание
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР»)




3. План достижения показателей Проекта «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области» 

в 2026 году 

	№

п/п
	Наименование показателя
структурного элемента


	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года


	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Модернизация систем водоснабжения

	2.1.
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	ГП, СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	37,86
	37,86

	2.2. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)
	СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	88,64
	88,64

	2.3.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям
	ГП, МП
	%
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	2.4.
	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения 
	СГО, МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	2.5.
	Число аварий на сетях водопровода
	СГО, МП
	единиц
	-
	-
	-
	0
	0

	Модернизация систем водоотведения



	2.6. 
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	СГО, МП
	%
	-
	-
	-
	91,92
	91,92

	2.7.
	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации
	ГП, МП
	единиц
	-
	-
	-
	0
	0

	2.8.
	Число аварий на сетях канализации
	СГО, МП
	единиц
	-
	-
	-
	0
	0


4. Перечень мероприятий (результатов) Проекта «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области»
	N п/п 
	Наименование мероприятия (результата) 
	Связь с показателями структурного элемента
	единица измерения по ОКЕИ 
	Ответственный исполнитель
	Базовое значение 
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035

	Задача «Модернизация систем водоснабжения»

	1
	Построен разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 пл. 29 до проспекта им. К.И. Щелкина, Челябинская область, г. Снежинск
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	Доля городского населения, обеспеченого качественной питьеовй водой из системы централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Построены сети водоснабжения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Молодежная - ул. Широкая (0,92 км)
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	3
	Построены сети водоснабжения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Сосновая - ул. Фурманова (0,44 км)
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	4
	Построены сети водоснабжения для участков ИЖС по ул. Фурманова (от ул. Чапаева до ул. Широкая) (0,6км).
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	5
	Построены сети водоснабжения и водоотведения для участков ИЖС по ул. Пушкина (уч. 25, 33, 35) (0,52 км)
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	6
	Построен водовод в жилом районе "Поселок Сокол" (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Проведена реконструкция водозаборных сооружений жилого района "Поселок Сокол"
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	
	Число аварий в системе водопровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Проведена реконструкция фильтровальной станции жилого района "Поселок Сокол"
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	Число аварий в системе водопровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Произведен капитальный ремонт резервуаров чистой воды в жилом районе "Поселок Сокол" (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	
	
	Число аварий в системе водопровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Установлены пожарные емкости в жилом районе "Поселок Сокол"
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Проведена поэтапная замена ветхих сетей водоснабжения жилого района «Поселок Сокол» (9,41 км)
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	км
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,41

	
	
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Число аварий в системе водопровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Построена система централизованного водоснабжения поселка Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	13
	Установлены система очистки воды из скважины  (три колонны - аэрация, обезжелезивание и осветление, умягчение), помещение (будка) для скважины, отопительные приборы для поддержания температуры от +5 С до +15 С в помещении (будке) во избежание замерзания системы очистки в зимний период.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКП "Энергетик"
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача «Модернизация систем водоотведения»

	1
	Проведена реконструкция инженерно-технического обеспечения главной канализационной насосной станции, расположенной в городе Снежинске Челябинской области (в т.ч. разработка ПСД)
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	Число аварий в системе канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Построен  главный  самотечный  коллектор  Ду 1000 мм  длиной  4760 м к очистным сооружениям бытовых сточных вод
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	3
	Построена напорная канализация от ПКиО до ул. Комсомольская  (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	4
	Построены локальные очистные сооружения на оголовках ливневой канализации (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации (нарастающим итогом)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	5
	Построены сети водоотведения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Молодежная - ул. Широкая (0,835 км)
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	6
	Построены сети водоотведения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Сосновая - ул. Фурманова (0,73 км)
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	7
	Построены сети водоотведения для участков ИЖС по ул. Фурманова (от ул. Чапаева до ул. Широкая) (0,51 км).
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	8
	Построены сети водоснабжения и водоотведения для участков ИЖС по ул. Пушкина (уч. 25, 33, 35) (1,02 км)
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	9
	Построены очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района "Поселок Сокол" (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации (нарастающим итогом)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	10
	Проведена реконструкция напорного канализационного коллектора d=150 мм  L=465 м  до колодца №58 по ул. Мамина-Сибиряка
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	
	Число аварий в системе канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Проведена реконструкция напорного канализационного коллектора d=150 мм  L=233 м  до колодца №70 по ул. Парковая
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	
	Число аварий в системе канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Построено новое здание перекачки по ул. Мамина-Сибиряка с заменой приемного резервуара V=30 м3 и установкой нового оборудования производительностью 17 м3/час. Установлено новое ограждение с видеонаблюдением.
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	13
	Построено новое здание перекачки по ул. Парковая с заменой приемного резервуара V=12 м3 и установкой нового оборудования производительностью 17 м3/час. Установлено новое ограждение с видеонаблюдением.
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	объектов
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	14
	Проведена поэтапная замена ветхих канализационных сетей жилого района «Поселок Сокол» (8,53 км)
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения)
	км
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,53

	
	
	Число аварий в системе канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Финансовое обеспечение Проекта «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области»

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	всего

	Проект «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области», всего, в том числе:
	23 136 691
	480 411 357
	82 945 000
	93 126 770
	89 083 250
	1 034 110 815
	1 802 813 883

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	17 344 681
	473 936 655
	82 862 055
	93 033 642
	88 994 166
	0
	756 171 199

	местный бюджет
	5 792 010
	6 474 702
	82 945
	93 128
	89 084
	1 034 110 815
	1 046 642 684

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Построен разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 пл. 29 до проспекта им. К.И. Щелкина, Челябинская область, г. Снежинск, всего, в том числе:
	258 710 107
	0
	0
	0
	0
	0
	258 710 107

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	258 451 107
	 
	 
	 
	 
	 
	258 451 107

	местный бюджет
	259 000
	 
	 
	 
	 
	 
	259 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построены сети водоснабжения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Молодежная - ул. Широкая (0,92 км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	8 510 000
	8 510 00

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	8 510 000
	8 510 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построены сети водоснабжения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Сосновая - ул. Фурманова (0,44 км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	4 956 000
	4 956 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	4 956 000
	4 956 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построены сети водоснабжения для участков ИЖС по ул. Фурманова (от ул. Чапаева до ул. Широкая) (0,6км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	5 121 000
	5 121 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	5 121 000
	5 121 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построены сети водоснабжения для участков ИЖС по ул. Пушкина (уч. 25, 33, 35) (0,52 км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	8 276 000
	8 276 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	8 276 000,00
	8 276 000,00

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Построен водовод в жилом районе "Поселок Сокол", всего, в том числе:
	4 805 956
	28 029 000
	0
	0
	0
	0
	32 834 956

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	4 801 150
	28 000 971
	 
	 
	 
	 
	32 802 121

	местный бюджет
	4 806
	28 029
	 
	 
	 
	 
	32 835

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Проведена реконструкция водозаборных сооружений жилого района "Поселок Сокол", всего, в том числе:
	0
	0
	0
	45 061 000
	0
	0
	45 061 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	45 015 939
	 
	 
	45 015 939

	местный бюджет
	 
	 
	 
	45 061
	 
	 
	45 061

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Проведена реконструкция фильтровальной станции жилого района "Поселок Сокол", всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	70 475 000
	0
	70 475 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	70 404 525
	 
	70 404 525

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	70 475
	 
	70 475

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Произведен капитальный ремонт резервуаров чистой воды в жилом районе "Поселок Сокол", всего, в том числе:
	0,00
	8 945 000,00
	8 945 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 890 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	8 936 055,00
	8 936 055,00
	 
	 
	 
	17 872 110

	местный бюджет
	 
	8 945,00
	8 945,00
	 
	 
	 
	17 890

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Проведена поэтапная замена ветхих сетей водоснабжения жилого района «Поселок Сокол» (7,4 км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	36 385 620
	36 385 620

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	36 385 620
	36 385 620

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построена система централизованного водоснабжения поселка Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	100 219 000
	100 219 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	100 219 000
	100 219 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Установлены система очистки воды из скважины  (три колонны - аэрация, обезжелезивание и осветление, умягчение), помещение (будка) для скважины, отопительные приборы для поддержания температуры от +5 С до +15 С в помещении (будке) во избежание замерзания системы очистки в зимний период, всего, в том числе:
	221 722
	0
	0
	0
	0
	0
	221 722

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	221 722
	 
	 
	 
	 
	 
	221 722

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Проведена реконструкция инженерно-технического обеспечения главной канализационной насосной станции, расположенной в городе Снежинске Челябинской области (в том числе, разработка ПСД), всего, в том числе:
	2 077 096
	14 119 000
	0
	0
	0
	0
	16 196 096

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	2 075 018
	14 104 881
	 
	 
	 
	 
	16 179 899

	местный бюджет
	2 078
	14 119
	 
	 
	 
	 
	16 197

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построен главный самотечный коллектор Ду 1000 мм длиной 4760 м к очистным сооружениям бытовых сточных вод, всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	687 784 000
	687 784 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	687 784 000
	687 784 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построена напорная канализация от ПКиО до ул. Комсомольская (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
	600 000
	6 000 000
	0
	0
	0
	0
	6 600 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	600 000
	6 000 000
	 
	 
	 
	 
	6 600 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построены локальные очистные сооружения на оголовках ливневой канализации (в т.ч. проектно-изыскательские работы), всего, в том числе:
	5 976 481
	18 608 250
	0
	18 608 250
	18 608 250
	18 608 250
	80 409 481

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	5 970 504
	18 589 641
	 
	18 589 641
	18 589 641
	 
	61 739 427

	местный бюджет
	5 977
	18 609
	 
	18 609
	18 609
	18 608 250
	18 670 054

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Построены сети водоотведения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Молодежная - ул. Широкая (0,835 км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	3 342 000
	3 342 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	3 342 000
	3 342 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построены сети водоотведения для участков ИЖС по ул. Южная - ул. Сосновая - ул. Фурманова (0,73 км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	2 982 000
	2 982 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	2 982 000
	2 982 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построены сети водоотведения для участков ИЖС по ул. Фурманова (от ул. Чапаева до ул. Широкая) (0,51 км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	2 049 000
	2 049 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	2 049 000
	2 049 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построены сети водоотведения для участков ИЖС по ул. Пушкина (уч. 25, 33, 35) (1,02 км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	8 575 000
	8 575 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	8 575 000
	8 575 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построены очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района «Поселок Сокол», всего, в том числе:
	4 527 744
	146 000 000
	74 000 000
	0
	0
	0
	224 527 744

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	4 498 009
	145 854 000
	73 926 000
	 
	 
	 
	224 278 009

	местный бюджет
	29 735
	146 000
	74 000
	 
	 
	 
	249 735

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Проведена реконструкция напорного канализационного коллектора d=150 мм  L=465 м  до колодца №58 по ул. Мамина-Сибиряка, всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	72 500 000
	72 500 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	72 500 000
	72 500 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Проведена реконструкция напорного канализационного коллектора d=150 мм  L=233 м  до колодца №70 по ул. Парковая, всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	39 500 000
	39 500 000

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	39 500 000
	39 500 000

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построено новое здание перекачки по ул. Мамина-Сибиряка с заменой приемного резервуара V=30 м3 и установкой нового оборудования производительностью 17 м3/час, всего, в том числе:
	0
	0
	0
	14 728 760
	0
	0
	14 728 760

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	14 714 031
	 
	 
	14 714 031

	местный бюджет
	 
	 
	 
	14 729
	 
	 
	14 729

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Построено новое здание перекачки по ул. Парковая с заменой приемного резервуара V=12 м3 и установкой нового оборудования производительностью 17 м3/час, всего, в том числе:
	0
	0
	0
	14 728 760
	0
	0
	14 728 760

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	14 714 031
	 
	 
	14 714 031

	местный бюджет
	 
	 
	 
	14 729
	 
	 
	14 729

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Проведена поэтапная замена ветхих канализационных сетей жилого района «Поселок Сокол» (8,53 км), всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	35 302 945
	35 302 945

	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	областной бюджет
	 
	 
	 
	
	 
	 
	0

	местный бюджет
	 
	 
	 
	
	 
	35 302 945
	35 302 945

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0


Паспорт

Проекта «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области»
1. Общие положения

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Администрация Снежинского городского округа Челябинской области

	Задача мероприятия (результата)
	Оказание финансовой поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам



	Срок реализации
	2026-2030 гг.

	Наименование муниципальной программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снежинского городского округа Челябинской области» на 2026 - 2035 гг. 



2. Показатели Проекта «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области»
	№ п/п
	Наименование показателя / задачи
	Уровень показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановые значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	12

	Оказание финансовой поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам



	1.1.
	Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего количества садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки
	МП
	Возрастание
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Администрация


3. План достижения показателей Проекта «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области»
в 2026 году 

	№

п/п
	Наименование показателя
структурного элемента


	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года


	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Задача «Оказание финансовой поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам»


	1.1.
	Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего количества садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки
	МП
	%
	-
	-
	-
	100
	100


4. Перечень мероприятий (результатов) Проекта «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области»
	N п/п 
	Наименование мероприятия (результата) 
	Связь с показателями структурного элемента
	Единица измерения 

по ОКЕИ
	Ответственный исполнитель
	Базовое значение 
	Значения мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	2024
	2026 
	2027 
	2028
	2029
	2030 
	2031-2035

	Задача «Оказание финансовой поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам»

	1.
	Обеспечены заявки садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры на их территориях
	Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего количества садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки
	единиц
	МКУ "УГХ СГО" МКУ "СЗСР"
	8
	3
	3
	3
	3
	3
	-


5. Финансовое обеспечение Проекта «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области»
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	всего

	Проект «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области» всего, в т.ч.:

	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	0
	25 000

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	0
	25 000

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Обеспечены заявки садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры на их территориях всего, в т.ч.:

	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	0
	25 000

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	0
	25 000

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, структурных элементов программы

	№

п/п
	Наименование показателя, единица измерения
	Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя
	Источник получения информации         о показателях

	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области» на 2026-2035 гг.



	Муниципальный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа Челябинской области»

	1.
	Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) (км)
	L = L1 + L2 +…Ln, где 

L - суммарная протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей

	В случае выделения субсидии из областного бюджета:

Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов) предоставления субсидий местным бюджетам (приложение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам)
В случае финансирования мероприятия из средств местного бюджета:

Исполненный муниципальный контракт

	2.
	Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления (%)

	Q = Qp / Qv * 100%, где
Q - потери тепловой энергии (%)

Qp - потери тепловой энергии за год (Гкал) 

Qv - произведено тепловой энергии за год (Гкал)
	Форма статистической отчетности №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утверждена Приказом Росстата от 31.07.2023 №359

	3.
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты теплоснабжения) (%)
	Lt = Lzt / Lot * 100%, где
Lt - доля объектов теплоснабжения, нуждающихся в замене (%)

Lzt – протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года, нуждающихся в замене (км) 

Lot - протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года (км)


	Форма статистической отчетности №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утверждена Приказом Росстата от 31.07.2023 №359

	4.
	Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях (ед.)
	Aot = A1+A2+…+An, где

Aot – число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях (произошедших за отчетный период (за год))
An – произошедшая авария (ед.)


	Форма статистической отчетности №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утверждена Приказом Росстата от 31.07.2023 №359

	Муниципальный проект «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации Снежинского городского округа Челябинской области»

	

	1.
	Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления (%)

	V = Vp / Vv * 100%, где
V – утечка и неучтенные расходы воды за год (%)

Vp – утечка и неучтенные расходы воды за год (тыс. м3) 

Vv – поднято воды насосными станциями I-го подъема за год (тыс. м3)
	Форма статистической отчетности №1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утверждена Приказом Росстата от 29.07.2022 №535

	2.
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоснабжения) (%)
	Lv = Lzv / Lov * 100%, где

Lv - доля объектов водоснабжения, нуждающихся в замене (%)

Lzv – общая протяженность водопроводных сетей на конец отчетного года, нуждающихся в замене (км) 

Lov – общая протяженность водопроводных сетей на конец отчетного года (км)
	Форма статистической отчетности №1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утверждена Приказом Росстата от 29.07.2022 №535

	3.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (%)
	Kv = Kzv / Kov * 100%, где
Kv – удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (%)

Kzv – общее количество проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (шт.) 

Kov – общее количество проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети (шт.)
	Информация о контроле соответствия питьевой воды у конечного потребителя нормативно установленным показателям безопасности и качества в Снежинском городском округе, предоставляется ресурсоснабжающими организациями ежеквартально в соответствии с требованиями Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 №10, а также на основании поручения Президента РФ от 20.02.2019 №Пр-245 «Перечень поручений, направленных на повышение качества питьевой воды для населения»

	4.
	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения (%)
	Ng = Ngk / Nog * 100%, где
Ng - доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%)

Ngk – общая численность городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на конец отчетного года (чел.) 

Nog – общая численность городского населения на конец отчетного года (чел.)
	Отчет «Оценка состояния объектов ЦСВ» (вкладка «Потребитель») в Автоматизированной Информационной Системе ППК «Фонд развития территорий»

	5.
	Число аварий на сетях водопровода (ед.)
	Aov = A1+A2+…+An, где

Aov – число аварий на сетях водопровода (произошедших за отчетный период (за год)) 
An – произошедшая авария (ед.)


	Форма статистической отчетности №1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утверждена Приказом Росстата от 29.07.2022 №535

	6.
	Доля объектов инженерной инфраструктуры, нуждающихся в замене (объекты водоотведения) (%)
	Lk = Lzk / Lok * 100%, где
Lk - доля объектов водоотведения, нуждающихся в замене (%)

Lzk – общая протяженность канализационных сооружений на конец отчетного года, нуждающихся в замене (км) 

Lok – общая протяженность канализационных сооружений на конец отчетного года (км)
	Форма статистической отчетности №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утверждена Приказом Росстата от 29.07.2022 №535

	7.
	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации (нарастающим итогом) (ед.)
	S = S1 + S2 +…Sn, где 

S - суммарная площадь построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных объектов: зданий, строений, сооружений
	В случае выделения субсидии из областного бюджета:

Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов) предоставления субсидий местным бюджетам (приложение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам)

В случае финансирования мероприятия из средств местного бюджета:

Исполненный муниципальных контракт

	8.
	Число аварий на сетях канализации (ед.)
	Aok = A1+A2+…+An, где

Aok – число аварий на сетях канализации (произошедших за отчетный период (за год)) 
An – произошедшая авария (ед.)


	Форма статистической отчетности №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утверждена Приказом Росстата от 29.07.2022 №535

	Проект «Оказание мер поддержки деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе Челябинской области»

	9.
	Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего количества садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки (%)
	C = Cz / Co * 100%, где

C - доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего числа садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки (%)

Cz – количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку от общего числа садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки (шт.) 

Сo – общее количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, подавших заявку на получение государственной поддержки (шт.)
	Отчет «Значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта (приложение №2 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из Бюджета Челябинской области местному бюджету)


